Zał. nr 4.  „Kossak by się nie powstydził”.

1. Lokalizacja.

Pas zieleni przy skrzyżowaniu ulic Kossaka i Warszawskiej działka 306/65.

2. Obecny wygląd terenu.

Rabata po przeciwnej stronie

3. Opis projektu.

Projekt przewiduje kontynuację nasadzeń z hortensji bukietowej odmiany Magical Candle oraz rozplenicy japońskiej. Prace obejmą przygotowanie terenu na powierzchni 70 m², w tym usunięcie darni, spulchnienie gleby za pomocą glebogryzarki, wyrównanie terenu oraz rozłożenie agrowłókniny. Krzewy hortensji zostaną nasadzone przy ogrodzeniu jako wyższe rośliny, natomiast trawa ozdobna będzie posadzona jako obwódka wokół roślin. Gleba zostanie użyźniona nawozami wieloskładnikowymi, a po posadzeniu roślin przewidziane jest podlewanie. Całość rabaty zostanie pokryta szarym grysem granitowym o frakcji 8-16 mm na grubość 3 cm, co zapewni estetyczne 
i trwałe wykończenie.

4.  Wizualizacja projektowa.

5. Spis roślin.

| Lp. | Gatunek | Ilość | Wielkość doniczki, wysokość rośliny lub inne parametry | Zdjęcie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hortensja bukietowa odm. Magical Candle | 25 | Donica C2, |  |
| 2 | Rozplenica japońska odm. Hamerlin | 15 | Donica P-9 |  |

6. Zestawienie pozostałych materiałów potrzebnych do prawidłowego założenia rabaty.

| Lp. | Materiały | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Agrowłóknina czarna P-50 Wymiary rolki: 1,6 m x 100 m = 160 m2 Powierzchnia rabaty - 55 m2 | 1 rolka |
| 2 | Kołki do mocowania agrowłókniny | 1 opakowanie |
| 3 | Grys graniotowy szary (fr 8-16 mm) 55 m 2 × 0,03 m = 1,65 m3 1,65 m3 × 1,7 t/m3 = 2,81 t | 2,81 t |
| 4 | Ziemia urodzajna pod nasadzenia roślin 55 m2 x 0,04 m = 2,2 m3 2,2 m3 x 1,5 t/m3 = 3,3 t | 3,3 t |
| 5 | Nawozy wieloskładnikowe 25 kg | 1 worek |

Rozstawa i usytuowanie nasadzeń może ulec nieznacznej modyfikacji na etapie wykonawstwa.