KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM 		             	          Postępowanie nr: 33 Z PN 22

PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY				          Bydgoszcz, dnia 27.09.2022 r.

ul. Seminaryjna 1,

85-326 Bydgoszcz

E.ZP.261.34.2022

# Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę tomografu komputerowego 
wraz z montażem i uruchomieniem  oraz wykonaniem adaptacji pomieszczeń.

# M o d y f i k a c j a  2

- Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia i wprowadza zmiany w zakresie treści:

- SWZ pkt. 6, poprzez nadanie następującego brzmienia:

„6.Termin wykonania zamówienia.

Termin realizacji zamówienia:  – w ciągu 70 dni, licząc od wskazanej w umowie daty jej zawarcia, przy czym do terminu tego nie wlicza się czasu trwania postępowania o wydanie zezwolenia na uruchomienie pracowni, w której mają być stosowane źródła promieniowania jonizującego z tomografem komputerowym będącym przedmiotem niniejszej Umowy oraz uruchomienie i stosowanie tomografu będącego przedmiotem umowy przez właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego licząc od dnia złożenia wniosku o wydanie zezwolenia do dnia uzyskania ostatecznej  pozytywnej decyzji. Termin określony niniejszą Umową jest terminem, w którym powinien zostać dokonany odbiór przedmiotu umowy.”.

- projektu umowy w (zał. 8 do SWZ) § 6 ust. 1, który otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca zrealizuje obowiązki będące przedmiotem umowy terminie w 70 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy, przy czym do terminu tego nie wlicza się czasu trwania postępowania o wydanie zezwolenia na uruchomienie pracowni, w której mają być stosowane źródła promieniowania jonizującego z tomografem komputerowym będącym przedmiotem niniejszej Umowy oraz uruchomienie i stosowanie tomografu będącego przedmiotem umowy przez właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego licząc od dnia złożenia wniosku o wydanie zezwolenia do dnia uzyskania ostatecznej  pozytywnej decyzji. Termin określony niniejszą Umową jest terminem, w którym powinien zostać dokonany odbiór przedmiotu umowy”.

- Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 12.10.2022 r. godz. 10:00 i jednocześnie termin otwarcia ofert – ustala na dzień 12.10.2022 r. godz. 10:05.

Termin związania ofertą upływa dnia 10.12.2022 r.

W związku z powyższym – zmianie ulega odpowiednio treści zapisów w punkcie 16.1, 17.1
i 18 SWZ.

Podstawa prawna: art. 137 ustawy – Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.)