Komorniki, dnia 16.11.2020 r.

**IK.7021.3.61.2020**

**Zapytanie ofertowe**

**Gmina Komorniki zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie prac związanych z przycinką drzew i krzewów na terenie Gminy Komorniki.**

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiot zamówienia obejmuje przycinkę drzew i krzewów na wskazanych terenach Gminy Komorniki wraz z uprzątnięciem terenu.

Miejsca lokalizacji drzew i krzewów przewidzianych do przycinki oraz planowany opis zadania został wskazany w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

**Wykonanie przedmiotu zamówienia musi nastąpić do: 16 grudnia 2020 roku.** Wykonawca gwarantuje kontakt telefoniczny oraz emaliowy z Zamawiającym.

**Przewidywany termin podpisania umowy: listopad 2020 roku.**

Proszę o przedstawienie oferty cenowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej procedury.

Cena musi być wyrażona w złotych polskich i obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.

Pytania dotyczące zamówienia publicznego proszę kierować pod nr tel. 61 8 100 673

Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia postępowania bez rozstrzygnięcia.

Załącznik nr 1

**Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego**

**Zakres wykonywanych prac.**

**Zamawiający oznaczył drzewa w terenie biało-czerwoną taśmą**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Lokalizacja drzew | gatunek | Ilość drzew | obwody (cm) | Zakres prac |
| 1. | 9 szt. robinii akacjowej na działce nr 374/3 w Chomęcicach - drzewa rosną przy ogrodzeniu. W bliskiej odległości od linii energetycznych. | Robinia akacjowa | 9 szt. | 160  136+74+60  108  124+33+74+66+95  123+90  90  65  70  138+63 | Redukcja 29 % korony drzewa z zachowaniem statyki drzewa. Cięć należy dokonać wokół całego obwodu pnia. Przy wykonywaniu cięć korony należy pamiętać, aby uzyskana forma nie odbiegała od pokroju typowego dla danego gatunku. Usunięcie obumarłych i suchych konarów oraz odrostów. Zabiegi należy wykonać z zachowaniem zapisów obowiązującej Ustawy o ochronie przyrody.  Wykonawca jest zobowiązany powiadomić właściciela linii energetycznych o wykonywanych pracach |
| 2. | Przycinka 2 wierzb na plaży w Chomęcicach  Działka nr 242/1, Obręb Chomęcice | Wierzba | 2 szt. | 310  290 | Redukcja 29 % korony drzewa z zachowaniem statyki drzewa. Cięć należy dokonać wokół całego obwodu pnia. Przy wykonywaniu cięć korony należy pamiętać, aby uzyskana forma nie odbiegała od pokroju typowego dla danego gatunku. Usunięcie obumarłych i suchych konarów. Zabiegi należy wykonać z zachowaniem zapisów obowiązującej Ustawy o ochronie przyrody. |
| 3. | Przycinka 1 sztuki drzewa gatunku klon zwyczajny na placu zabaw na terenie ogródków Rodzinnych w Rosnówku - działka nr ewidencyjny 293, obwód Rosnówko -Walerianowo | Klon zwyczajny | 1 szt. | 180 | Redukcja 29% korony drzewa z zachowaniem statyki drzewa. Cięć należy dokonać wokół całego obwodu pnia. Przy wykonywaniu cięć korony należy pamiętać, aby uzyskana forma nie odbiegała od pokroju typowego dla danego gatunku. Usunięcie obumarłych i suchych konarów. Zabiegi należy wykonać z zachowaniem zapisów obowiązującej Ustawy o ochronie przyrody. |
| 4. | przycince 75 m.b. żywopłotu na terenie miejscowości Szreniawa, | Ligustr pospolity | 75 m.b. / wysokość ok. 170 cm | - | Przycinka żywopłotu zgodnie ze sztuką ogrodniczą. |
| 5. | Przycinka drzew na ul. Kolejowej w Plewiskach na wysokości firmy znajdującej się przy posesji Kolejowa 150. | Lipa drobnolistna  Jesion  Brzoza brodawkowata | 17 szt.  1 szt.  1 szt. | 100  86  76  113  31  32  34  35  28  34  28  34  89  112  130  85+85+80  50+68+72  97  90 | Przycinka 15% korony drzew  z zachowaniem statyki drzewa. Cięć należy dokonać wokół całego obwodu pnia. Przy wykonywaniu cięć korony należy pamiętać, aby uzyskana forma nie odbiegała od pokroju typowego dla danego gatunku. Usunięcie obumarłych i suchych konarów oraz odrostów wokół drzew (zasłaniających widoczność) Zabiegi należy wykonać z zachowaniem zapisów obowiązującej Ustawy o ochronie przyrody. |
| 6. | Przycinka drzewa gatunku klon zwyczajny w Wirach działka nr ewidencyjny: 700, obręb Wiry | Klon zwyczajny | 1 szt. | 180 | Redukcja 29% korony drzewa z zachowaniem statyki drzewa. Cięć należy dokonać wokół całego obwodu pnia. Przy wykonywaniu cięć korony należy pamiętać, aby uzyskana forma nie odbiegała od pokroju typowego dla danego gatunku. Usunięcie obumarłych i suchych konarów. Zabiegi należy wykonać z zachowaniem zapisów obowiązującej Ustawy o ochronie przyrody. |

Wykonawca zobowiązany jest do :

1. wykonania dokumentacji fotograficznej przed przycinką oraz po wykonaniu zadania,
2. usunięcia oznakowania wykonanego przez Zamawiającego
3. zabezpieczenia ran na konarach.

**Załącznik nr 2 Formularz ofertowy**

**Załącznik nr 3 projekt umowy**