## Załącznik nr 4

## WARUNKI ZMIAN UMOWY

WARUNKI ZMIAN  W UMOWIE

Zamawiający przewiduje między innymi następujące możliwości  dokonania zmian w umowie:

- Zmiana terminu wykonania umowy:

  - zmiana terminu wykonania umowy z Wykonawcą robót budowlanych,

  - zmiany w dokumentacji projektowej,

  - konieczność wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz itp.,

  - wykonanie prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych np. Nadzoru budowlanego, PIP itp.

  - udzielenie przez Zamawiającego innego zamówienia istotnie wpływającego na zakres lub termin realizacji umowy z Wykonawcą robót budowlanych.

- Zmiana zakresu nadzoru:

  - ograniczenie zakresu robót wynikające z braku środków finansowych lub z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego,

  - zmiany w dokumentacji projektowej, w tym ewentualnych zmian w przyjętych rozwiązaniach projektowych 
w dokumentacji.

  - udzielenie przez Zamawiającego innego zamówienia istotnie wpływającego na zakres lub termin realizacji umowy z Wykonawcą robót budowlanych.

3. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy  i zakresu prac może nastąpić w wyniku:

a) możliwość zmiany wynagrodzenia w poszczególnych latach – dostosowane do zakresu wykonanych robót oraz możliwości finansowych Zamawiającego.

b) zmiany finansowania prac związana ze zmianą budżetu, otrzymaniem dotacji, pożyczek lub innych środków uzyskanych z zewnątrz.

c) konieczność wykonania robót dodatkowych niezbędnych do wykonania i oddania do użytkowania  przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, nie wykraczających poza zakres zamówienia podstawowego.

d) Zmian opisanych w § 7 – waloryzacja wynagrodzenia.

4. Inne:

a) zmiany osób realizujących zamówienie pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone    w SWZ.

b) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy w trakcie realizacji zadania, jeżeli Wykonawca nie zakładał wykonania zamówienia przy pomocy podwykonawcy(ców) na etapie złożenia oferty lub rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy,

c) zmiana nr konta wykonawcy lub innych danych podmiotowych,

  - zmiany osób reprezentujących strony,

  - zmiany formy prawnej którejkolwiek ze stron umowy,

  - zmiany adresowe którejkolwiek ze stron umowy,

  - oczywiste omyłki pisarskie.

5. Z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych   przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego

6. Z powodu okoliczności siły wyższej, wywołanego przez nadzwyczajne czynniki zewnętrze, którym nie można było zapobiec, w szczególności zagrażające bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożące powstaniem szkody w znacznych rozmiarach.

7. Z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron.

8. Z powodu zmiany warunków płatności, przy czym ww. zmiana spowodowana może być okolicznościami
      zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

9. Z powodu zmiany przepisów prawa lub wydania przez odpowiednie organy nowych wytycznych lub
        interpretacji stosowania przepisów dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych.

10. Zmiana Umowy dopuszczalna będzie w granicach wyznaczonych przepisami prawa.

Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyżej katalog zmian umowy zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką zmianę.

O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów wykonawca winien jest poinformować Zamawiającego pisemnie i natychmiast odnotować to w dzienniku budowy.

Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy  jest  zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany  w formie aneksu do umowy.

Podpis elektroniczny

Niniejszy dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.

UWAGA:

Nanoszenie jakichkolwiek zmian w treści dokumentu/załącznika po opatrzeniu go ww. podpisem może skutkować naruszeniem integralności podpisu, a w konsekwencji skutkować odrzuceniem oferty.