UMOWA Nr …………….……

Zawarta w dniu …….......2022 r. w Krakowie pomiędzy:

# Skarbem Państwa - Rejonowym Zarządem Infrastruktury

ul. Mogilska 85

30-901 Kraków

# NIP: 675-000-46-95

zwanym dalej „Zamawiającym” i reprezentowanym przez:

Szefa RZI w Krakowie– ……………………………………………….

a:

…………………………………………………………………………………………………. z siedzibą ……………………………………………………………………………………… wpisanym do …………………………………………………………………………………..

pod numerem KRS ………..…………, NIP …………….………….

reprezentowanym przez:

………………………………………………………………………..

zwanym  dalej „Wykonawcą”.

Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. 
Prawo zamówień publicznych – art. 2 ust. 1 ustawy.

# Treść umowy ustala się następująco:

§ 1

## Przedmiot umowy

- Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego zadania pod nazwą:

„Opracowanie operatu wodnoprawnego na pobór wód z ujęcia wód podziemnych zlokalizowanego na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Wrocławskiej 82 w Krakowie wraz z pozyskaniem decyzji wodnoprawnej”,

które obejmuje 2 części:

- Przygotowanie dokumentacji: przygotowanie Operatu wodnoprawnego na pobór wód z ujęcia wód podziemnych S-II zlokalizowanego na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Wrocławskiej 82 w Krakowie,

- Procedurę administracyjną: przygotowanie i złożenie w imieniu Zamawiającego wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego oraz pozyskanie prawomocnego pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód z ujęcia wód podziemnych zlokalizowanego na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Wrocławskiej 82 w Krakowie.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie zgodnie ze szczegółowym zakresem prac zawartym w Opisie przedmiotu zamówienia oraz zgodnie z Propozycją ofertową stanowiącymi odpowiednio Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

§ 2

Obowiązki wykonawcy

- Do realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest posiadać wszelkie wymagane obowiązującymi uregulowaniami prawnymi: uprawnienia, licencje i certyfikaty oraz aktualne i ostateczne zezwolenia i zgody, dotyczące realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot umowy, o którym mowa w §1              w oparciu o obowiązujące przepisy i zasady wiedzy technicznej, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami, z należytą starannością i dbałością o interesy Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich wad i błędów w opracowanej dokumentacji lub wniosku, wskazanych przez Zamawiającego lub przez właściwy organ Wód Polskich w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub właściwy organ Wód Polskich.

- Wykonawca zobowiązany jest wprowadzić wszelkie niezbędne zmiany bądź uzupełnienia wnioskowane przez Zamawiającego lub właściwy organ Wód Polskich podczas uzgodnień dokumentacji z tym organem, w terminie wskazanym przez Zamawiającego lub właściwy organ Wód Polskich.

- W przypadku wydania przez właściwy organ Wód Polskich wadliwej decyzji wodnoprawnej, Wykonawca zobowiązany jest do terminowego sporządzenia odwołania od tej decyzji, celem doprowadzenia do wydania decyzji o prawidłowej treści, na drodze postępowania przewidzianego Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

- Czynności, o których mowa w ust. 3, 4 i 5 Wykonawca zobowiązany jest wykonać również po upływie terminu realizacji umowy do dnia przekazania Zamawiającemu prawomocnej decyzji wodnoprawnej i podpisania bez zastrzeżeń Protokołu odbioru dokumentacji.

§ 3

Terminy realizacji

- Rozpoczęcie prac nastąpi w dniu podpisania umowy.

- Wykonawca opracuje Operat wodnoprawny na pobór wód z ujęcia wód podziemnych S-II zlokalizowanego na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Wrocławskiej 82 w Krakowie i przekaże Zamawiającemu celem uzgodnienia do dnia 20.05.2022 r.

- Wykonawca w imieniu Zamawiającego, złoży do właściwego organu Wód Polskich wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód z ujęcia wód podziemnych S-II zlokalizowanego na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Wrocławskiej 82 w Krakowie wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami do dnia 31.05.2022 r..

- Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania w imieniu Zamawiającego prawomocnego pozwolenia wodnoprawnego objętego przedmiotem niniejszej umowy do dnia 31.07.2022 r. chyba, że działania lub bezczynność organu Wód Polskich upoważnionego do wydania decyzji powoduje niemożność dotrzymania tego terminu.

- Zakończenie realizacji prac i przekazanie Zamawiającemu prawomocnej decyzji wodnoprawnej oraz wszelkiej dokumentacji powstałej w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy nastąpi do dnia 08.08.2022 r.

§ 4

Wynagrodzenie Wykonawcy

- Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje łączne wynagrodzenie w kwocie ……………………..……..zł brutto

(słownie: …………………………………………………………………………. …../100)

- Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w dwóch etapach, na zasadzie:

- etap 1: …………………..……….. brutto

(słownie: ……………………………………………………………………...…/100), stanowiącego 80% wynagrodzenia umownego brutto, po podpisaniu bez zastrzeżeń Protokołu odbioru dokumentacji po opracowaniu operatu wodnoprawnego i przekazaniu Zamawiającemu potwierdzenia złożenia wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, o którym mowa w §3 ust. 3 oraz egzemplarza operatu wodnoprawnego, o którym mowa w §3 ust. 2.

- etap 2: …………………..……….. brutto

(słownie: ……………………………………………………………………...…/100), stanowiącego 20% wynagrodzenia umownego brutto, po podpisaniu bez zastrzeżeń Protokołu odbioru dokumentacji po przekazaniu Zamawiającemu prawomocnego pozwolenia wodnoprawnego, o którym mowa w §3 ust. 4.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 obejmuje koszty związane z  wykonaniem przedmiotu umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, w tym m.in. koszty wprowadzenia w dokumentacji wszelkich zmian, poprawek i uzupełnień, o jakie zawnioskuje Zamawiający lub właściwy organ Wód Polskich, także po upływie terminu realizacji umowy, do dnia przekazania Zamawiającemu prawomocnej decyzji wodnoprawnej.

§ 5

## Warunki i terminy płatności

- Zamawiający dokona odbioru dokumentacji, w dwóch etapach, na zasadzie:

- etap 1: Protokołem odbioru dokumentacji w terminie do 7 dni od dnia przekazania Zamawiającemu potwierdzenia złożenia wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, o którym mowa w §3 ust. 3 oraz egzemplarza operatu wodnoprawnego, o którym mowa w §3 ust. 2.

- etap 2: Protokołem odbioru dokumentacji w terminie do 7 dni od dnia przekazania Zamawiającemu prawomocnego pozwolenia wodnoprawnego, o którym mowa w §3 ust. 4.

- Podpisanie przez Zamawiającego protokołów odbioru dokumentacji, o których mowa w ust. 1 w żadnym przypadku nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia w przyszłości w stosunku do Wykonawcy roszczeń związanych bezpośrednio lub pośrednio z realizacją niniejszej umowy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w:

- §4 ust. 2 pkt 1 Zamawiający zapłaci na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę po podpisaniu bez zastrzeżeń Protokołu odbioru dokumentacji po przekazaniu Zamawiającemu potwierdzenia złożenia wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, o którym mowa w §3 ust. 3, oraz egzemplarza operatu wodnoprawnego, o którym mowa w §3 ust. 2,

- §4 ust. 2 pkt 1 Zamawiający zapłaci na podstawie  faktury wystawionej przez Wykonawcę po podpisaniu bez zastrzeżeń Protokołu odbioru dokumentacji po przekazaniu Zamawiającemu prawomocnego pozwolenia wodnoprawnego, o którym mowa w §3 ust. 4

- Zapłata realizowana będzie przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę na fakturze w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

§ 6

Odpowiedzialność Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy

- Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:

- z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 35% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §4 ust. 1

- z tytułu niedotrzymania terminów określonych w § 3 w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia.

- z tytułu opóźnienia w usunięciu wad i błędów, o których mowa w §2 ust. 3, w wyznaczonym przez Zamawiającego lub właściwy organ Wód Polskich terminie, w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia.

- z tytułu opóźnienia we wprowadzeniu zmian bądź uzupełnień o których mowa w §2 ust. 4 w wyznaczonym przez Zamawiającego lub właściwy organ Wód Polskich terminie, w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia.

- W przypadku nieusunięcia wad i błędów lub nie wprowadzeniu zmian bądź uzupełnień w wyznaczonym przez Zamawiającego lub właściwy organ Wód Polskich terminie, Zamawiający niezależnie od naliczenia kar umownych, o których mowa w §6 ust. 1 pkt 3 i 4, może zlecić usunięcie wad i błędów lub wprowadzenie zmian bądź uzupełnień na koszt i ryzyko Wykonawcy. W przypadku skorzystania z powyższego uprawnienia, Zamawiający w formie pisemnej niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o tym fakcie i zakresie wykonanych prac. Wykonawca zobowiązany jest wypłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą równowartość poniesionego przez Zamawiającego kosztu wykonania tych prac.

- Zamawiający ma prawo do potrącenia naliczonej kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku braku możliwości potrącenia kary umownej, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania do ich zapłaty.

- Jeżeli zastrzeżona kara nie pokryje poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 7

Odpowiedzialność Zamawiającego za niewykonanie umowy

Jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn od niego zależnych, to pokryje on Wykonawcy koszty rzeczywiście wykonanych prac, ustalone zgodnie z procentowym zaawansowaniem wykonania prac na podstawie obustronnie podpisanego Protokołu odbioru.

§ 8

Odstąpienie od umowy

- Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca nie wykonuje prac zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne, a w szczególności:

- gdy Wykonawca nie rozpoczął rzeczywistej realizacji umowy terminie 14 dni od daty jej zawarcia z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego,

- w przypadku niedotrzymania terminów określonych w §3, gdy opóźnienie to przekracza 14 dni,

- w przypadku nieusunięcia lub nienależytego usunięcia przez Wykonawcę wad przedmiotu umowy lub nie wprowadzeniu zmian bądź uzupełnień,.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia w terminie 14 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o przyczynie uzasadniającej odstąpienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy aktualność zachowują postanowienia w zakresie kar umownych.

§ 9

Zmiany umowy

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Przyczynami uzasadniającymi zmiany umowy są:

- konieczność przedłużenia terminu wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,

- działania lub bezczynność organu Wód Polskich upoważnionego do wydania decyzji (przedłużające się postępowanie administracyjne, konieczność odwołania się od uzyskanej decyzji), powodujących niemożność dotrzymania terminów, o których mowa w §3 ust. 4 i 5.

§ 10

Postanowienia o prawach autorskich

- Jeżeli przy wykonywaniu przedmiotu niniejszej umowy powstanie utwór w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 1062) Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 i 2 przenosi na  Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do dokumentacji powstałej w wyniku wykonania przedmiotu niniejszej umowy z dniem jej odbioru przez Zamawiającego, w szczególności na polach eksploatacji określonych w ust. 5.

- Wykonawca oświadcza, że przy realizacji przedmiotu umowy nie naruszy cudzych praw wyłącznych oraz, że w razie stwierdzenia ich naruszenia poniesie wszelkie konsekwencje prawne i finansowe z tytułu roszczeń z tym związanych.

- Autorskie prawa majątkowe nie będą przedmiotem zastawu lub innych praw na rzecz osób trzecich i zostaną przeniesione na Zamawiającego bez żadnych ograniczeń.

- Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo do wykonywania i zezwalania na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw zależnych, w odniesieniu do przedmiotowej dokumentacji.

- Wykonawca oświadcza, że z chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych oraz praw zależnych, Zamawiającemu przysługuje wyłączne prawo dysponowania przedmiotem niniejszej umowy w całości, jak również w dających się wyodrębnić częściach na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności:

- utrwalanie, drukowanie, zwielokrotnianie dokumentacji lub jej części dowolną techniką (np. poprzez kserokopie, slajdy) oraz udostępnianie właściwym instytucjom, urzędom,

- publiczne odtworzenie, wystawienie, wyświetlenie dokumentacji lub jej części,

- rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu oryginału dokumentacji albo egzemplarzy, na których dokumentację utrwalono,

- wprowadzanie dokumentacji do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk, nadanie za pośrednictwem sieci przewodowej i bezprzewodowej, w tym sieci Internet (Intranet) lub podobnej i na nośniki pamięci,

- rozporządzanie i wykorzystanie dokumentacji na każdym innym polu eksploatacji, jeżeli okaże się to niezbędne do uzyskania celu jakiemu ma służyć przedmiot umowy.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu zezwolenia na:

- wprowadzenie przez Zamawiającego lub na jego zlecenie wszelkich zmian do dokumentacji oraz przenosi na Zamawiającego prawo do wykonywania i zezwalania na wykonywanie prac zależnych do zmienionej dokumentacji,

- rozporządzenie i korzystanie z wszelkich utworów zależnych w stosunku do dokumentacji, w tym w szczególności akceptacji zmian, aktualizacji, przeróbek dokumentacji.

Ponadto Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do udzielania przez Zamawiającego osobom trzecim zgód na dokonywanie opracowań dokumentacji oraz na wykonywanie przez nie praw zależnych, tj. na rozpowszechnianie i korzystanie z utworów zależnych, o których mowa powyżej, bez konieczności uzyskania zgody Wykonawcy.

- Przeniesienie praw autorskich nie jest ograniczone czasowo, ilościowo ani terytorialnie. Zamawiającemu przysługuje prawo rozporządzania i korzystania z dokumentacji na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, a prawa te mogą być przenoszone przez Zamawiającego na inne podmioty bez żadnych ograniczeń.

- Założenia lub dane wyjściowe nie będące danymi ogólnodostępnymi uzyskane od Zamawiającego podczas realizacji przedmiotu umowy są własnością Zamawiającego i nie mogą być udostępniane osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego.

§ 11

Postanowienia końcowe

- Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest poinformować go o stanie zaawansowania prac i przedstawić wykonane prace.

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych  w związku z wykonywaniem i wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy.

- Strony będą dążyły do ugodowego załatwienia wszelkich sporów związanych  z realizacją niniejszej umowy. W razie braku porozumienia, spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ogólnie obowiązujące, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy Prawo wodne oraz przepisów aktów wykonawczych do tych ustaw.

- Wykonawca nie może powierzyć w całości, ani w części wykonania przedmiotu umowy osobom trzecim bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Nad prawidłową realizacją umowy nadzór sprawują:

- ze strony Zamawiającego: p. Kinga Kuraś tel. 261-130-847

- ze strony Administratora 35 WOG: …………..…...……....…tel. …………………...…..

- ze strony Wykonawcy: …………………………..…………tel. ………….…………….

§ 10

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa dla Zamawiającego, a jeden dla Wykonawcy.

Załączniki do umowy:

- Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1

- Propozycja ofertowa Wykonawcy - Załącznik nr 2.

Podpisy w imieniu Zamawiającego:		      Podpisy w imieniu Wykonawcy: