1. Wolbrom, dnia 15.02.2023r.
2. WTI.271.2.12.2022.ZP
4. WG ROZDZIELNIKA

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rewitalizacja Parku Miejskiego w Wolbromiu – Etap I – Park Miejski miejscem turystyki i rekreacji w Wolbromiu”

I. Zamawiający - Gmina Wolbrom, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy
z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn.zm.) zwanej dalej ustawą, przekazuje treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia i udziela na nie odpowiedzi.

Zapytanie nr 4.

Pytanie Nr 3. Proszę o wskazanie w przedmiarze uwzględnionych robót wynikających z wydanych warunków wodno – prawnych dla wykonania prac fundamentowych:

I. Ułożenie geowłókniny polipropylenowej lub innego materiału filtracyjnego na styku warstw gruntów o różnej gradacji oraz na styku ewentualnej przebudowy/nasypu budowlanego .
II. Wwibrowanie kruszywa w podłoże w trakcie wykonywania rekonstrukcji podłoża pod toaletę , obiekty nabrzeżne koryta rzeki Białej Przemszy oraz stawu

III. Ułożenie geokraty komórkowej ( w jednej lub wielu warstwach ); wypełnienie kruszywem kwalifkowanym i zabezpieczona od góry oraz od dołu geowłóknina polipropylenową.

IV. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej , dbając szczególnie o zachowanie jej ciągłości na styku podpowierzchniowych elementów konstrukcyjnych obiektów z gruntem.

V. Kontrola zagęszczenia nasypu budowlanego ( przy użyciu płyty dynamicznej , płyty statycznej lub innej) prowadzona równomiernie na całej powierzchni nasypu budowlanego.
Odp.: Zamawiający zamieszcza poprawione przedmiary w Załączniku nr 1 do odpowiedzi – Przedmiary aktualizacja. Poszczególne roboty ujęte są w następujących pozycjach:
ad I – wzmocnienie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem ręcznym;
ad II – poz. 4.1.3 aktualnego przedmiaru – koszty kwalifikowalne;
ad III – wzmocnienie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem ręcznym oraz wzmocnienie podłoża gruntowego geokratami o wysokości 10 cm;
ad IV – poz. 2.1.10, 2.1.11 aktualnego przedmiaru – koszty kwalifikowalne;
ad V – poz. 4.1.3 aktualnego przedmiaru – koszty kwalifikowalne.

Zapytanie Nr 5.

Pytanie Nr 3. Proszę o podanie parametrów technicznych mieszanek mineralno-asfaltowych . Jaki kolor mają mieć mieszanki czarny czy czerwony ? Brak SST dotyczącej tego
zakresu.
Odp.: Należy wykonać nawierzchnię asfaltową w kolorze czarnym. Klasę mieszanki podano w szczególe przekroju na rysunku AW_01 – Rev. 1 - NAWIERZCHNIE UTWARDZONE - wzór ułożenia.

Pytanie Nr 4. Proszę o informację jakiej grubości mają być warstwy asfaltowe : a) w przedmiarze warstwa wiążąca poz. 7.2.7 i 7.2.8 łącznie 3 cm w opisie i na przekroju jest AC16W gr.4 cm. b) w przedmiarze warstwa ścieralna poz. 7.2.9 i 7.2.10 łącznie 3 cm w opisie i na przekroju jest AC 5S gr. 4 cm. Proszę o korektę przedmiaru.
Odp.: Zamawiający zamieszcza poprawione przedmiary w Załączniku nr 1 do odpowiedzi – Przedmiary aktualizacja

Pytanie Nr 5. W pozycjach korytowania dla pozycji : 7.1.1, 7.2.1 przyjęto głębokość 30 cm. Konstrukcje dla tych nawierzchni są znacznie wyższe gł. 55 cm. Proszę o korektę przedmiaru.
Odp.: Zamawiający zamieszcza poprawione przedmiary w Załączniku nr 1 do odpowiedzi – Przedmiary aktualizacja.

Zapytanie Nr 6.

Zamawiający poprawia omyłkę w odpowiedzi na zapytania udzielone dn.24.10.2022r. polegającą na błędnym przekazaniu treści Zapytania Nr 6, poprzez przekazanie treści przedmiotowego zapytania i udzielenia na nie odpowiedzi.

Pytanie Nr 1. Wykonawca zamierza złożyć ofertę na wykonanie tego zadania ale biorąc pod uwagę okres realizacji tego zadania i niepewność na rynku, w szczególności dotyczący dalszego kształtowania się cen składowych oferty, nie jest w stanie ustalić, czy czas poświęcony na przygotowanie rzetelnej i rzeczywistej oferty w aktualnych realiach rynkowych umożliwi mu na przygotowanie oferty, która będzie mieścić się w środkach finansowych Zamawiającego przeznaczonych na to zadanie. Celowym zatem wydaje się umieszczenie w dokumentacji przetargowej oraz ujawnienie przez Zamawiającego już na tym etapie kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia już w tym momencie a nie w dniu przewidzianym na otwarcie ofert, aby umożliwić zainteresowanym wykonawcom ocenę, czy istnieje możliwość złożenia oferty, która będzie dopasowania do środków, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tego zadania. Pytanie i prośba podyktowana jest obserwacją Wykonawcy, że w ostatnim okresie z uwagi na zmianę na rynku, środki posiadane przez zamawiających publicznych okazują się niewystarczające na wykonanie zadania, a zatem złożenie oferty może okazać się bezcelowe. Pozwoli to na uniknięcie poniesienia niepotrzebnych kosztów przez Wykonawców na złożenie rzetelnej i realnej oferty do tego postępowania.
Odp.: Zamawiający nie ujawnia kwoty przeznaczonej na realizację zadania.

Zapytanie Nr 8.

Pytanie Nr 7. Czy pozycja 8.6.1 przedmiaru „Pielęgnacja drzew liściastych form piennych” dotyczy pielęgnacji drzew istniejących,
Odp.: TAK, zadanie przewiduje pielęgnację istniejących drzew liściastych w ilości 223 szt. Opis czynności pielęgnacyjnych został ujęty w Opisie technicznym do Projektu Zieleni i Nasadzeń.
Pytanie Nr 8. Czy pozycja 8.6.2 przedmiaru „Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym - 2 lata” dotyczy pielęgnacji zrekultywowanych trawników,
Odp.: Pielęgnacja 2-letnia obejmuje cały zakres projektowanej zieleni.

Pytanie Nr 9. Czy w zakres przetargu obejmuje pielęgnację trawników przez okres gwarancji,
Odp.: Pielęgnacja 2-letnia obejmuje cały zakres projektowanej zieleni.

Pytanie Nr 10. Na jaki okres Zamawiający ustala pielęgnację trawników – dwa lata, 3 lata czy na cały okres gwarancji punktowanej,
Odp.: Pielęgnacja 2-letnia obejmuje cały zakres projektowanej zieleni.

Pytanie Nr 11. Prosimy o opis prac pielęgnacyjnych trawników,
Odp.: Opis czynności pielęgnacyjnych został ujęty w Opisie technicznym do Projektu Zieleni i Nasadzeń.

Pytanie Nr 12. Prosimy o przekazanie inwentaryzacji dendrologicznej obszaru zagospodarowania
Odp.: Zamawiający nie przewiduje przekazania inwentaryzacji dendrologicznej obszaru zagospodarowania. Opis prac pielęgnacyjnych dla wszystkich istniejących drzew został opisany w projekcie zieleni, winien zostać wykonany zgodnie ze sztuką ogrodniczą.

Pytanie Nr 13. Czy Zamawiający dopuszcza zmiany typu: dodawanie pozycji, zmiana obmiarów pozycji, w kosztorysie składanym w raz z ofertą, ponieważ opublikowany przez Zamawiającego przedmiar znacznie odbiega od zakresu robót wymaganych do wykonania w ramach przetargu przez projekt,
Odp.: Należy wycenić pozycje zgodnie z przedmiarem, nie przewiduje się wykonania wszystkich elementów zawartych w projekcie.

Pytanie Nr 16. Jaka ma być ilość nawierzchni z kostki: według przedmiaru 937,55 m2 czy według projektu 1320,35 m2 + 209 m2 = 1529,35 m2,
Odp.: Zamawiający zamieszcza poprawione przedmiary w Załączniku nr 1 do odpowiedzi – Przedmiary aktualizacja. Należy wycenić pozycje zgodnie z przedmiarem.

Zapytanie Nr 9 do SWZ

Pytanie Nr 2. W związku z rozliczeniem kosztorysowym prosimy o uzupełnienie przedmiaru o pozycję wykonanie pomnika z betonu architektonicznego.
Odp.: Zamawiający zamieszcza poprawione przedmiary w Załączniku nr 1 do odpowiedzi – Przedmiary aktualizacja.

Zapytanie Nr 10 do SWZ

Pytanie Nr 2. Proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiast zaworów elektromagnetycznych pomp zatapialnych dla każdej dysz osobno, pozwalających na sterowanie po DMX (podnoszenie, opadanie i odcinanie każdego strumienia dyszy indywidualnie). Od stosowania elektrozaworów odchodzi się gdyż są to elementy wrażliwe na zanieczyszczenia i kłopotliwe w serwisowaniu.
Odp.: Należy stosować zapisy zawarte w projekcie.

Zapytanie Nr 11 do SWZ

Pytanie Nr 3. Czy pozycja 8.6.1 przedmiaru „Pielęgnacja drzew liściastych form piennych” dotyczy pielęgnacji drzew istniejących?
Odp.: TAK, zadanie przewiduje pielęgnację istniejących drzew liściastych w ilości 223 szt. Opis czynności pielęgnacyjnych został ujęty w Opisie technicznym do Projektu Zieleni i Nasadzeń.

Pytanie Nr 4. Czy pozycja 8.6.2 przedmiaru „Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym - 2 lata” dotyczy pielęgnacji zrekultywowanych trawników?
Odp.: Pielęgnacja 2-letnia obejmuje cały zakres projektowanej zieleni.

Pytanie Nr 5. Czy w zakres przetargu obejmuje pielęgnację trawników przez okres gwarancji?
Odp.: Pielęgnacja 2-letnia obejmuje cały zakres projektowanej zieleni.

Pytanie Nr 6. Na jaki okres Zamawiający ustala pielęgnację trawników – dwa lata, 3 lata czy na cały okres gwarancji punktowanej?
Odp.: Pielęgnacja 2-letnia obejmuje cały zakres projektowanej zieleni.

Pytanie Nr 7. Prosimy o opis prac pielęgnacyjnych trawników.
Odp.: Opis czynności pielęgnacyjnych został ujęty w Opisie technicznym do Projektu Zieleni i Nasadzeń.

Pytanie Nr 8. Prosimy o przekazanie inwentaryzacji dendrologicznej obszaru zagospodarowania.
Odp.: Zamawiający nie przewiduje przekazania inwentaryzacji dendrologicznej obszaru zagospodarowania. Opis prac pielęgnacyjnych dla wszystkich istniejących drzew został opisany w projekcie zieleni, winien zostać wykonany zgodnie ze sztuką ogrodniczą.

Pytanie Nr 9. Czy Zamawiający dopuszcza zmiany typu: dodawanie pozycji, zmiana obmiarów pozycji, w kosztorysie składanym w raz z ofertą, ponieważ opublikowany przez Zamawiającego przedmiar znacznie odbiega od zakresu robót wymaganych do wykonania w ramach przetargu przez projekt.
Odp.: Należy wycenić pozycje zgodnie z przedmiarem, nie przewiduje się wykonania wszystkich elementów zawartych w projekcie.

Pytanie Nr 11. Jaka ma być ilość nawierzchni z kostki: według przedmiaru 937,55 m2 czy według projektu 1320,35 m2 + 209 m2 = 1529,35 m2.
Odp.: Zamawiający zamieszcza poprawione przedmiary w Załączniku nr 1 do odpowiedzi – Przedmiary aktualizacja. Należy wycenić pozycje zgodnie z przedmiarem.

Pytanie Nr 14. W przedmiarze brak pozycji dotyczących rozbiórki murków.
Odp.: Zamawiający zamieszcza poprawione przedmiary w Załączniku nr 1 do odpowiedzi – Przedmiary aktualizacja.

Pytanie Nr 15. W przedmiarze brak pozycji dotyczących rozbiórki ławek, koszy na śmieci.
Odp.: Zamawiający zamieszcza poprawione przedmiary w Załączniku nr 1 do odpowiedzi – Przedmiary aktualizacja.

Pytanie Nr 16. W przedmiarze brak pozycji dotyczących rozbiórki latarni i kabli elektrycznych.
Odp.: Zamawiający zamieszcza poprawione przedmiary w Załączniku nr 1 do odpowiedzi – Przedmiary aktualizacja.

Pytanie Nr 17. W przedmiarze brak pozycji dotyczących przyłącza elektrycznego do fontanny.
Odp.: Zamawiający zamieszcza poprawione przedmiary w Załączniku nr 1 do odpowiedzi – Przedmiary aktualizacja.

Zapytanie Nr 12 do SWZ

Pytanie Nr 1. Proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiast zaworów elektromagnetycznych pomp zatapialnych dla każdej z dysz osobno, pozwalających na sterowanie po DMX (podnoszenie, opadanie i odcinanie każdego strumienia dyszy indywidualnie). Od stosowania elektrozaworów odchodzi się, gdyż są to elementy wrażliwe na zanieczyszczenia i kłopotliwe w serwisowaniu.
Odp.: Należy stosować zapisy zawarte w projekcie.

II. Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą,
Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert oraz związania ofertą, a co za tym idzie zmiany następujących rozdziałów SWZ:

- rozdział XXIII, punkt 1 SWZ, otrzymuje brzmienie:
„ 1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy przetargowej https://platformazakupowa.pl/transakcja/627514 nie później niż do dnia 03.03.2023r. do godziny 09:00,00

Uwaga
Za datę i godzinę złożenia oferty rozumie się datę i godzinę jej wpływu na Platformę przetargową, tj. datę i godzinę złożenia oferty wyświetloną na koncie Zamawiającego.”

- rozdział XXIV SWZ, otrzymuje brzmienie:
„Termin związania ofertą upływa w dniu 31.03.2023r.”

- rozdział XXV, punkt 1 SWZ, otrzymuje brzmienie:
„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.03.2023r. o godzinie 09:30, na komputerze
Zamawiającego, po odszyfrowaniu i pobraniu z Platformy przetargowej złożonych ofert.”

Ponadto Zamawiający informuje, że wszystkie zamieszczone dotychczas przedmiary robót tracą ważność. W ich miejsce wprowadza się w Załączniku Nr 1 do niniejszego pisma aktualne przedmiary robót.

Dodatkowo w Załączniku Nr 4 – Opis przedmiotu zamówienia dodaje się pkt. 13 o treści:
„Ze względu na funkcję obiektu jest on w całości zaprojektowany jako dostępny i dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Zgodnie z wymogami dostępność do parku zapewniono wejścia bez barier bezpośrednio z poziomu terenu i poprzez pochylnię o spadku 6 %, toaleta automatyczna będzie przystosowana dla osób niepełnosprawnych”.

Pozostałe zapisy SWZ bez zmian

Dokument został podpisany przez:
Krzysztof Wolczyński
Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjneg

Załączniki:

Załącznik Nr 1 – Przedmiary aktualizacja
Załącznik Nr 2 – Uzupełnienie dokumentacji technicznej

Rozdzielnik:
1. - Platforma przetargowa: https://platformazakupowa.pl/transakcja/627514
2. - aa.