Numer referencyjny: ZZP.261.19.2021							   Załącznik Nr 6.1.

UMOWA  Nr ………..

Zawarta w dniu …….. …………….. r.

pomiędzy:

Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy 
ul. Filaretów 44, kod: 20-609, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000390895, kapitał zakładowy: ……………………. PLN,   Regon: 060972765, 
NIP 712 325 37 42,

reprezentowanym przez:

………………………………………………………………

………………………………………………………………

zwaną dalej Zamawiającym,

a

firmą: 	……………………………………………………………..

z siedzibą w	 ……………………………………………………………..

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w ………………………… Wydział Gospodarczy KRS, pod nr ………………………………... Regon: ……………….., 
NIP …………………….., kapitał zakładowy/kapitał zakładowy i wpłacony: …………………….PLN

reprezentowaną przez:

1...............................................................................................................................................

2. ..............................................................................................................................................

zwaną dalej Wykonawcą.

Zamawiający i Wykonawca w dalszej części Umowy mogą być zwani łącznie Stronami.

§1

Umowa została zawarta w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.).

Przedmiot Umowy oraz obowiązki Stron

§2

- Przedmiotem niniejszej Umowy jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin nr D-107 pn.: „Zalew Zemborzycki miejscem wypoczynku wszystkich Lublinian”, zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ……………r., zwane             w dalszej części Umowy Robotami.

- Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają następujące dokumenty:

- Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z modyfikacjami,

- Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU).

- Wszelkie rozbieżności powstałe na etapie realizacji Umowy, interpretowane będą w oparciu o dokumenty wyszczególnione w ust. 2 niniejszego paragrafu.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się i znane są mu warunki lokalne oraz zakres Robót zawarty                       w dokumentach wyszczególnionych w ust. 2 niniejszego paragrafu.

- Przedmiot zamówienia musi być kompletny tj. w stanie umożliwiającym jego użytkowanie                   bez ograniczeń, zgodnie z jego przeznaczeniem z chwilą kompleksowego uruchomienia skutkującego oddaniem do użytku.

- Zakres przedmiotu Umowy obejmuje:

- Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej .

- Dokumentację będącą przedmiotem zamówienia należy wykonać zgodnie z ustawą z dnia     7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t. jedn.: Dz. U. z 2020r. poz. 1333 ze zm.) oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami wykonawczymi do przedmiotowej ustawy. Opracowana dokumentacja powinna być zgodna z przepisami prawnymi i normami związanymi 
z zaprojektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego. W przypadku zmiany przepisów, dokumentację będącą przedmiotem zamówienia należy wykonać zgodnie 
z przepisami obowiązującymi w chwili przekazywania jej Zamawiającemu.

- Dokumentacja powinna zawierać wszystkie elementy przewidywanego zakresu Robót, wymienione szczegółowo w PFU.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć dokumentację w następującej liczbie egzemplarzy:

- Dokumentacja projektowa dla Robót niewymagających  pozwolenia na budowę (plany, rysunki i inne dokumenty umożliwiające jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu Robót budowlanych) –  min. 2 egzemplarze,

- Dokumentacja projektowa dla Robót wymagających  pozwolenia na budowę – min. 4 egzemplarze.

- Dokumentacja projektowa i powykonawcza powinna być również dostarczona w wersji elektronicznej (na nośniku typu flash-usb).

- Dokumentacja projektowa  będzie zawierać pisemne oświadczenie Wykonawcy,  że została wykonana zgodnie z PFU, Umową, obowiązującymi przepisami prawa. Pisemne oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, będzie stanowić integralną część przedmiotu odbioru.

- Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania akceptacji Zamawiającego dla dokumentacji projektowej przed podpisaniem protokołu odbioru dokumentacji projektowej. Zamawiający udzieli akceptacji w terminie nie dłuższym niż 10 dni od dnia przedłożenia przez Wykonawcę  kompletnej dokumentacji projektowej  wraz z wnioskiem o wydanie tej akceptacji. 
W przypadku braku takiej akceptacji Wykonawca ma obowiązek uwzględnienia uwag 
i zastrzeżeń Zamawiającego  i przedstawienia poprawionej dokumentacji projektowej 
w terminie maksymalnie 7 dni od daty przedstawienie uwag i zastrzeżeń przez Zamawiającego.

- Wykonawca, za skutki błędów w wykonanych projektach, ponosi odpowiedzialność                na zasadach ogólnych. Zatwierdzenie projektów przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności, o której mowa w zdaniu poprzednim.

- Wykonawca, w ramach wynagrodzenia wynikającego z niniejszej Umowy, przenosi w imieniu własnym i ewentualnych podwykonawców na Zamawiającego  wszelkie prawa autorskie         w stosunku do dokumentacji projektowej na zasadach, o których mowa w pkt 9) poniżej. Zamawiającemu przysługuje prawo zastosowania projektu wraz z prawem do wprowadzania modyfikacji. Przeniesienie własności egzemplarzy dokumentacji projektowej, z prawem korzystania w zakresie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym,  następuje z chwilą zapłaty wynagrodzenia.

- Wraz z dokonaniem zapłaty przez Zamawiającego w wymaganej wysokości,  Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej w zakresie wszystkich znanych w dniu zawarcia Umowy pól eksploatacji, w szczególności zawartych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych tj.:

- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

- w zakresie  rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w  pkt 9) lit. b) powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, odtwarzanie oraz nadawanie                    i remitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności     do jego rozpowszechniania w sieci Internet,

- w zakresie wykorzystania utworu lub jego części przy inwestycjach realizowanych przez Zamawiającego lub podmioty z nim powiązane.

- Zamawiający ma prawo przenoszenia przysługujących mu na mocy niniejszej Umowy autorskich praw majątkowych na rzecz osób trzecich bez zgody Wykonawcy.

- Wykonawca zrzeka się prawa do zamieszczania przez Zamawiającego informacji                  o autorstwie utworu stworzonego w wyniku zawarcia Umowy, co nie oznacza pozbawienia prawa podawania takich informacji przez Wykonawcę, osobom trzecim.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem osób trzecich, których prawa,          w szczególności prawa autorskie i dobra osobiste zostały naruszone poprzez stworzenie, wykorzystywanie, rozpowszechnianie czy innego rodzaju dozwolone prawem i zgodne         z celem Umowy, użytkowanie Utworu przez Zamawiającego lub osobę trzecią przez Zamawiającego upoważnioną.

- Wykonawca zobowiązuje się nie wykonywać wobec Zamawiającego przysługujących mu    w stosunku do utworu autorskich praw osobistych, w tym:

  - do decydowania o oznaczaniu utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo udostępnianiu go anonimowo,

  - do nienaruszalności treści i formy utworu,

  - do decydowania o udostępnieniu utworu nieograniczonej liczbie osób,

  - do nadzoru autorskiego przed rozpowszechnieniem utworu oraz w trakcie korzystania    z niego.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych oraz do dochodzenia ich ochrony w stosunku do osób trzecich naruszających      te uprawnienia.

- Wykonawca upoważnia wyłącznie Zamawiającego oraz upoważniony przez Zamawiającego podmiot do rozporządzania i korzystania z opracowań utworu oraz do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich. Wykonawca nie zachowuje wyłącznego prawa zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich.

- przeniesienie praw, o których mowa w pkt 10) niniejszego paragrafu, nie jest ograniczone ani czasowo ani terytorialnie tzn. odnosi się zarówno do terytorium Polski,                          jak i do terytoriów wszystkich innych państw.

- wynagrodzenie  Wykonawcy wskazane w §10 ust. 1 niniejszej  Umowy obejmuje wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych    do dokumentacji projektowej, w szczególności w zakresie korzystania z dokumentacji projektowej na wszystkich polach eksploatacji i wyczerpuje wszelkie roszczenia finansowe Wykonawcy z tego tytułu.

- Uzyskanie na rzecz i w imieniu Zamawiającego zgody organu administracji budowlanej na wykonanie zaprojektowanych Robót (pozwolenie na budowę lub zgłoszenie).

- Wykonanie Robót budowlanych:

- Zakres przedmiotu zamówienia, obejmuje:

- wykonanie wszystkich Robót określonych, dokumentacją projektową, o której mowa 
w §2 ust.6 lit. 6 A)  powyżej,

- zabezpieczenie istniejących elementów obiektów oraz infrastruktury technicznej,

- usunięcie wszelkich szkód powstałych w wyniku prowadzenia Robót,

- oznakowanie projektu inwestycyjnego zgodnie z wytycznymi Urzędu Miasta Lublin,

- przeprowadzenie prób, badań i sprawdzeń,

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej,

- sporządzenie dokumentacji odbiorowej (operat kolaudacyjny).

- Zamówienie winno być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, opracowaną dokumentacją projektową, warunkami technicznymi i zaleceniami inwestora oraz na warunkach określonych niniejszą Umową.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu, w celu uzyskania akceptacji co do ich zgodności z PFU, rysunków wykonawczych przed ich skierowaniem do realizacji.

- Wykonawca przed zgłoszeniem obiektu do odbioru końcowego zobowiązany jest na własny koszt dokonać odbiorów technicznych i niezbędnych badań oraz pomiarów przez uprawnione do tego jednostki.

- Nadzór autorski

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego w zakresie   zgodnym z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 
7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t. jedn.: Dz. U. z 2020r. poz. 1333 ze zm.)

§3

- Zamawiający przekazując protokolarnie Wykonawcy miejsce wykonania Robót, zwane w dalszej części  niniejszej Umowy Terenem Robót, wskaże jego granice.

- Po przyjęciu Terenu Robót, Wykonawca staje się odpowiedzialny za niego w rozumieniu przepisów prawa budowlanego.

§4

- Wykonawca zobowiązuje się strzec bezpieczeństwa powierzonego mienia i osób znajdujących się na Terenie Robót.

- Najpóźniej w dniu przekazania Trenu Robót Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu wykazu  osób zatrudnionych na umowę o pracę mających realizować przedmiot zamówienia.

- Wykonawca w terminie 3 dni licząc od dnia podpisania Umowy zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu oryginału polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na kwotę nie niższą niż 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy zł 00/100) oraz przekazania jego kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres trwania Umowy, do terminu odbioru końcowego Robót, posiadać aktualnie obowiązujący dokument ubezpieczenia.

- Wykonawca i Zamawiający uzgodnią zgodnie z projektem i obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami Zamawiającego  Harmonogram Rzeczowo-Finansowy Wykonania Umowy dla celów koordynacji Robót określający m.in. terminy kluczowe oraz okresy na wykonanie wraz z terminami płatności. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy Wykonania Umowy stanowił będzie integralną część Umowy. Daty i okresy zostaną przedłożone do zatwierdzenia przez Wykonawcę w ciągu 3 dni od podpisania Umowy, a ich zatwierdzenie nastąpi w ciągu 4 dni od dostarczenia akceptowalnych przez Zamawiającego warunków.

- Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu w każdym czasie przeprowadzenie kontroli Terenu Robót oraz wszelkich okoliczności dotyczących bezpośredniej realizacji zamówienia.

- Prace będące przedmiotem zamówienia będą prowadzone na zagospodarowanym terenie, w czynnym ośrodku, co wymagać będzie każdorazowego uzgodnienia z Zamawiającym, w szczególności  zakresu 
i rodzaju prowadzonych prac, ich intensywności oraz ich wpływu na harmonogram zajęć i organizowane imprezy. Wykonawca ma obowiązek takiej organizacji pracy, by nie zakłócała normalnego funkcjonowania ośrodka, a gdy technologia prowadzenia Robót, bezpieczeństwo ich prowadzenia lub bezpieczeństwo ludzi przebywających na Terenie Robót wykluczają normalne funkcjonowanie ośrodka, Roboty należy wstrzymać na czas trwania przygotowań i samego wydarzenia. Z tytułu wstrzymania prac na okres wyżej wymienionych wydarzeń, Wykonawcy nie będą przysługiwały roszczenia o zapłatę i wydłużenie terminu. Wykonawca na okres wstrzymania prac zobowiązany jest zabezpieczyć Teren Robót, aby nie stwarzał on zagrożenia (potencjalnego jak i realnego) dla użytkowników, gości i innych osób przebywających na Terenie Robót.

- W czasie realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał teren przyległy do miejsca prac w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz nie będzie składował na nim jakichkolwiek odpadów     oraz urządzeń prowizorycznych. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania codziennej czystości 
i porządku po zakończeniu prac.

- Po zakończeniu zadania, Wykonawca zobowiązany jest uporządkować Tren Robót i przyległy teren, przekazując go Zamawiającemu w dacie odbioru końcowego w stanie umożliwiającym prawidłową eksploatację obiektu.

- Wykonawca winien udostępnić Teren Robót innym Wykonawcom wskazanym przez Zamawiającego 
w czasie realizacji przedmiotu Umowy. Dotyczyć to będzie Wykonawców, którzy mogą zaistnieć na Terenie Robót lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie w terminie prowadzenia Robót objętych niniejszą Umową, których konieczność wykonania wynika z planowanych prac remontowych, w ramach projektów budżetu obywatelskiego. W takim przypadku Wykonawcy innych robót będą musieli działać 
w porozumieniu z Zamawiającym i Wykonawcą niniejszej Umowy wzajemnie uzgadniając swoje kolejne poczynania.

Personel Wykonawcy

§5

1. Wykonawca zobowiązuje się, iż on oraz Podwykonawca zatrudniać będą na podstawie stosunku pracy 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 
z późn.zm.) osoby, które będą wykonywać czynności związane z realizacją niniejszego zamówienia 
tj. wykonujące czynności związane z realizacji robót budowlanych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia.

2. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby/osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do żądania w terminie 5 dni roboczych przedłożenia oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 438 ust. 2 Pzp.

3. W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu, o którym mowa w ust. 1, albo niezłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 2, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości określonej odpowiednio w § 17 ust. 1 lit. i). Niezłożenie przez Wykonawcę 
w terminie żądanych danych w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1.

4.    Wykonawca oraz Podwykonawca ponosi odpowiedzialność za osoby przez siebie zatrudnione na umowę o pracę i dopuszczone do wykonywania czynności objętych niniejszą Umową i zobowiązuje się do przedłożenia na każde wezwanie Zamawiającego n/w dokumentów:

1)	oświadczenia zatrudnionego pracownika,

2)	oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy 
o pracę,

3)	poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,

4)	innych dokumentów,

−	zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy 
o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się również o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

6.  W przypadku zmiany pracownika wykonującego czynności, o których mowa w ust. 1, Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia, że osoba ta spełnia określone w umowie wymagania. Zmiana pracownika nie wymaga zmiany Umowy.

Siły własne i Podwykonawcy

§6

- Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie – zamówienie wykona:

- bez udziału podwykonawców;

- przy udziale podwykonawców, w zakresie robót _____________________;

- przy udziale ________________________, tj. Podmiotu Udostępniającego Zasoby

w zakresie robót __________________________.

- Roboty inne niż wymienione w ust. 1 pkt 2) lub pkt 3) Wykonawca wykona siłami własnymi, 
z zastrzeżeniem ust. 3.

- Jeżeli Wykonawca, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, chce wykonać przy udziale Podwykonawców roboty inne niż wskazane w ust. 1 pkt 2) lub pkt 3) to nie później niż na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem tych robót przekaże Zamawiającemu pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem oraz umowę, o której mowa w ust. 5. Dalszy tryb postępowania określają ust. 6 – 12. Zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych - zwana dalej „ustawą Pzp”, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu – co najmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem robót będących przedmiotem umowy o podwykonawstwo - projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 
w przypadku, gdy:

- termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo, jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,

- termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany 
w §7 ust. 1;

- umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego;

- umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi Podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisania tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy oraz Zamawiającego,

- brak jest zastrzeżenia, iż Zamawiający ponosi odpowiedzialność materialną względem Podwykonawcy za wykonane roboty do wysokości cen ofertowych Wykonawcy;

- umowa nie zawiera cen (również jednostkowych), przy czym dopuszcza się utajnienie tych cen dla podmiotów innych niż Zamawiający oraz osób przez niego uprawnionych, w szczególności tych wskazanych w §10 ust. 1 niniejszej Umowy.

- Niezgłoszenie zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 6, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną (przez przedkładającego) za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, sprzeciw 
do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, 
o których mowa w ust. 6.

- Niezgłoszenie sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 9, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy netto wskazanej w §10 ust. 1 niniejszej Umowy, jako niepodlegające niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, 
o których mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 
30 000 zł brutto. W przypadku, o którym mowa w niniejszym ustępie, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 6 pkt 1), Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia 
o zapłatę kary umownej.

- Przepisy ust. 4 - 12 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą. Dla potwierdzenia dokonanej zapłaty, wraz z fakturą obejmującą wynagrodzenie za zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę, należy przekazać Zamawiającemu dowody potwierdzające dokonanie zapłaty całości należnego wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, którymi  w szczególności są: oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wraz z wydrukiem z rachunku bankowego Wykonawcy.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                                o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie, pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w ust.15 Zamawiający poinformuje             o terminie zgłaszania uwag nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych       z realizacją umowy o podwykonawstwo.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty,

albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,

albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust.15, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Jakakolwiek przerwa w realizacji robót wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę naliczenia kar umownych.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne.

Termin realizacji Umowy

§7

- Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu Umowy:

a)  wykonanie i uzgodnienie prac projektowych, a następnie złożenie w imieniu Zamawiającego  wniosku o wydanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót i uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę i/lub uzyskanie przyjęcia zgłoszenia przez organ administracji budowlanej - w terminie do 90 dni od daty zawarcia umowy,

b)   wykonanie prac budowlanych w terminie do 90 dni od zakończenia etapu projektowego  opisanego w lit. a) powyżej, tj. uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę i/lub upływu terminu, w którym organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wnosi sprzeciwu o złożonego zgłoszenia.

- Za datę wykonania Robót uważa się potwierdzoną protokołem odbioru faktyczną datę zakończenia Robót objętych Umową, wraz z uporządkowaniem Terenu Robót i jego zaplecza łącznie 
z przywróceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego, stwierdzoną przez kierownika robót 
w dzienniku budowy i potwierdzoną przez inspektora nadzoru Zamawiającego.

- Strony przewidują możliwość zmiany wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu, terminu realizacji Umowy w następujących przypadkach:

  - wystąpienia zdarzeń siły wyższej - o czas trwania przeszkody;

  - wystąpienia  niekorzystnych  warunków  atmosferycznych,  o  których  mowa  w  ust. 7 poniżej  -  o  czas  trwania  przeszkody.  Przesunięcie  może  nastąpić maksymalnie  o  tyle  dni,  ile  było  dni,  w  których  wystąpiły  niekorzystne  warunki atmosferyczne  i  dotyczy  wyłącznie  robót,  co  do  których  wystąpiła  konieczność wstrzymania spowodowana danymi warunkami;

  - wstrzymania  Robót  przez  Zamawiającego  albo przerw  w  wykonywaniu  Robót powstałych  na  skutek  okoliczności  leżących  po  stronie  Zamawiającego  - o  czas trwania przerwy (z zastrzeżeniem§4 ust.6 powyżej),

  - będących następstwem działania organów administracji, w szczególności przekroczenia zakreślonych  przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp.; w takim przypadku termin wykonania przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu  przedłużeniu, maksymalnie o tyle dni, ile wyniosło opóźnienie organu administracji w stosunku do terminów ustawowych.

- W rozumieniu niniejszej Umowy „siła wyższa” jest to zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne wobec Stron i niemożliwe do zapobieżenia, którego nie udało się uniknąć nawet w wypadku maksymalnej staranności Stron.

- Strona powołująca się na stan siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony, a następnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu.

- Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za nie wykonanie Umowy w takim zakresie, w jakim nastąpiło to na skutek zdarzeń siły wyższej.

- Niekorzystne  warunki  atmosferyczne  oznaczają warunki, w których  niemożliwe  jest prowadzenie  robót  bezpiecznie  pod  względem  BHP,  w  sposób  prawidłowy,  zgodny  z umówioną technologią lub zasadami sztuki budowlanej. W szczególności jako niekorzystne warunki atmosferyczne  rozumie  się wystąpienie średniej dziennej temperatury niższej  niż 0°C  w  zakresie  robót  zewnętrznych  budowlanych. Średnią temperaturę Wykonawca ustala w ten sposób, że kierownik robót dokonuje pomiaru o godz. 7.00 i 15.00 dokonując odpowiednich wpisów do dziennika budowy.  Średnia z tych pomiarów będzie średnią dziennej temperatury. Przez niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie się także nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak: nawałnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry – uniemożliwiające  prowadzenie  zewnętrznych  robót  budowlanych w ogóle, bądź bez niewspółmiernych  nakładów. O wystąpieniu  zjawiska  uznanego  za  niekorzystne  warunki atmosferyczne Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego i dokona wpisu w dzienniku  budowy.  Zamawiający  ma  prawo  weryfikacji  ustaleń nt.  zjawisk uznanych  za  niekorzystne  warunki  atmosferyczne  na  podstawie  danych  z  Instytutu Meteorologii  i  Gospodarki  Wodnej (właściwych  dla  miejsca  budowy), w szczególności średniej temperatury dziennej.

Przedstawiciele Stron

§8

- Wykonawca ustanawia Kierownika Robót w osobie: …………………………...……

- Kierownik Robót działa w imieniu i na rzecz Wykonawcy.

- Ewentualna zmiana Kierownika Robót wymaga pisemnej informacji przekazanej  Zamawiającemu. Zmiana Kierownika Robót nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

§9

- Zamawiający ustanawia inspektorów nadzoru inwestorskiego w osobach:

-....................................................................
-  .................................................................. .

- Inspektorzy nadzoru reprezentują Zamawiającego wobec Wykonawcy działając w imieniu i na rzecz Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany inspektorów nadzoru i zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego powiadomienia o tym Wykonawcy. Zmiana inspektorów nadzoru nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

- Wyznaczeni w ust. 1 niniejszego paragrafu inspektorzy nadzoru inwestorskiego nie posiadają pełnomocnictw do podejmowania w imieniu Zamawiającego decyzji niosących skutki finansowe dla Zamawiającego.

Wynagrodzenie i zasady jego płatności

§10

            - Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w §2 ust. 6 części A-C, ustala się      na łączną kwotę ryczałtową w wysokości ………………………….. zł brutto (słownie: ………………….…..), w tym cena netto: ……………………… zł (słownie: ………………) plus należny podatek VAT w wysokości: ………………. zł (słownie: ……………………), przy czym:

- wynagrodzenie za wykonanie i uzgodnienie prac projektowych wynosi:

………………………….. zł brutto(słownie: ………………….…..), należny podatek VAT 
w wysokości: ………………. zł (słownie: ……………………),

- wynagrodzenie za wykonanie prac budowlanych wynosi:

………………………….. zł brutto   (słownie: ………………….…..) należny podatek VAT 
w wysokości: ………………. zł (słownie: ……………………),.

            - Na wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa ust. 1 powyżej składa się:

- wynagrodzenie za opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i przeniesienie praw autorskich zgodnie z postanowieniami §2 ust. 6 lit. A oraz za nadzór autorski zgodnie 
z postanowieniami §2 ust. 6 lit. C niniejszej Umowy,

- wykonanie zaprojektowanego zakresu Robót wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą, zgodnie 
z postanowieniami §2 ust. 6 lit. B niniejszej Umowy.

            - Wykonawca określając wynagrodzenie ryczałtowe oświadcza, że na etapie przygotowywania oferty zapoznał się z Terenem Robót, dokumentacją określoną w §2 ust. 2 niniejszej Umowy oraz wykorzystał wszelkie środki mające na celu ustalenie wynagrodzenia obejmującego przedmiot zamówienia.

            - Wykonawca i Zamawiający ustalają, że  zapłata wynagrodzenia nastąpi w częściach zgodnie z podziałem określonym w §10 ust. 2 powyżej, tj. na podstawie jednej faktury częściowej za wykonanie etapu projektowego zgodnie z §10 ust.2 lit. a) oraz jednej faktury końcowej za wykonanie etapu wykonawczego zgodnie z §10 ust. 2 lit. b) - po podpisaniu stosownych protokołów odbioru na zasadach określonych niniejszą Umową.

            - Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją pełnego zakresu przedmiotu Umowy i niezbędne do jej należytego wykonania, w tym również wynagrodzenie należne ewentualnym Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków w szczególności:

  - koszty opracowania kompletnej dokumentacji projektowej, koszty wykonania zaprojektowanych robót remontowych oraz pełnienia nadzoru autorskiego,

  - koszty robót przygotowawczych,

  - wszelkie inne koszty, bez których realizacja zamówienia byłaby niemożliwa,                               a w szczególności: koszty ubezpieczenia Terenu Robót i Robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich, które to wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi Robotami, w tym ruchem pojazdów mechanicznych, koszty najmu i dowozu sprzętu na budowę, koszty dozoru technicznego itp.,

  - koszty oznakowania projektu inwestycyjnego zgodnie z wytycznymi Urzędu Miasta Lublin,

  - koszty przygotowania dokumentacji odbiorowej (operat kolaudacyjny),

  - koszty obsługi geodezyjnej i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

  - koszty wszelkich niezbędnych pomiarów i badań,

  - wszystkie inne koszty, nie wymienione wyżej ogólne koszty budowy, które mogą wystąpić     w związku z wykonywaniem Robót zgodnie z warunkami Umowy, przepisami technicznymi oraz sztuką budowlaną.

- Strony zgodnie oświadczają, iż zakres Robót do wykonania w okresie realizacji Umowy, stanowi element ryzyka Wykonawcy i nie będzie podstawą do zwiększenia umówionego wynagrodzenia.

§11

- Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest odbiór przedmiotu Umowy potwierdzony stosownym protokołem odbioru dokumentacji projektowej lub odbioru końcowego robót, podpisanym przez osoby upoważnione przez Strony Umowy z uwzględnieniem postanowień niniejszego paragrafu.

- Płatności wynagrodzenia nastąpi przelewem na wskazane konto bankowe Wykonawcy w terminie ………. dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT na podstawie protokołu końcowego odbioru prac/Robót, o którym mowa w ust. 1 powyżej. 
Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Strony akceptują wystawienie i dostarczenie faktury/faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur 
w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług , (t.j. Dz.U. z 2020r poz.106 ze zm.), a ich przesył między Zamawiającym a Wykonawcą może odbywać się tylko za pomocą plików w formacie PDF (Portable Document Format). 
Nie dopuszcza się kompresji pliku PDF.

- Zamawiający oświadcza, iż adresem e-mail, właściwym do przesyłu faktur jest: efaktury@mosir.lublin.pl. Potwierdzeniem obioru otrzymanej faktury jest wiadomość zwrotna wysłana z konta efaktury@mosir.lublin.pl  w terminie 3 dni roboczych.

- Zamawiający dopuszcza również przesyłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych zgodnie 
z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach                      publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatny (Dz. U. 
z 2020 r., poz. 1666 z późn. zm. ).

- W przypadku zmiany obowiązującej w dniu podpisania Umowy stawki podatku VAT dotyczącej przedmiotu zamówienia, Strony zastrzegają sobie prawo zmiany stawki VAT na obowiązującą z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę bez konieczności zmiany postanowień Umowy    
w formie aneksu. W takim przypadku korekcie podlega cena brutto, cena netto pozostaje bez zmian.

- Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT)                            i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: .......... i zobowiązuje się do zachowania statusu podatnika VAT czynnego przynajmniej do dnia wystawienia ostatniej faktury dla Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się również do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach jego statusu VAT w trakcie trwania Umowy, tj. rezygnacji ze statusu czynnego podatnika VAT lub wykreślenia go z listy podatników VAT czynnych przez organ podatkowy, najpóźniej w ciągu 3 dni od zaistnienia tego zdarzenia.

- Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego, jest zgłoszony do właściwego organu podatkowego i widnieje w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 1 Ustawy  z dn. 11.03.2004 r. 
o podatku od towarów i usług  (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.106 ze zm.). Wykonawca zobowiązuje się również do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach jego numeru rachunku bankowego w trakcie trwania Umowy, tj. zmiany numeru rachunku bankowego lub wykreślenia go 
z ww. wykazu przez organ podatkowy, najpóźniej w ciągu 2 dni od zaistnienia tego zdarzenia.

- Wykonawca oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy/nie posiada statusu dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 08 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 935 ze zm.). Wykonawca oświadcza, że do określenia statusu przedsiębiorcy, zostały przyjęte dane zgodnie  z zasadami ujętymi w Załączniku nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym  w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 ze zm.).

- Zamawiający nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia.

Odbiór robót, gwarancja jakości i rękojmi za wady

§12

Odbiór częściowy

- Odbiorom częściowym wykonanych elementów Robót będą podlegały Roboty zanikające oraz ulegające zakryciu. O planowanym terminie zakończenia Robót zanikających lub ulegających zakryciu, Kierownik Robót każdorazowo będzie zawiadamiał inspektora nadzoru poprzez przesłanie mu wiadomości e-mail na wskazane przez niego adresy e-mail, z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem. W przypadku niedopełnienia formy lub terminu zawiadomienia, Wykonawca zobowiązany jest odkryć Roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania Robót,  a następnie przywrócić Roboty do stanu poprzedniego.

- Kierownik Robót winien zgłaszać inspektorowi nadzoru gotowość do odbioru Robót zanikających  
i Robót ulegających zakryciu, dokonując w tym zakresie stosownego wpisu do dziennika budowy.

- Odbioru Robót zanikających i Robót ulegających zakryciu dokonuje upoważniony inspektor nadzoru,    nie później niż w ciągu 3 dni licząc od dnia dokonania wpisu do dziennika budowy i otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2 powyżej. Fakt dokonania odbioru tych Robót potwierdzany będzie odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

- Roboty podlegające odbiorom częściowym, Kierownik Robót każdorazowo zgłosi wpisem do dziennika budowy oraz przedłoży inspektorowi nadzoru dokumenty niezbędne do wykonania odbioru 
w szczególności świadectwa jakości i certyfikaty na materiały oraz świadectwa wykonanych Robót          i zainstalowanych urządzeń, dotyczące odbieranych Robót.

- Zapisy §13 ust. 5 – 7 stosuje się odpowiednio do czynności określonych w niniejszym paragrafie.

§13

Odbiór końcowy

- Przedmiotem odbioru końcowego jest bezusterkowe wykonanie przedmiotu Umowy, potwierdzone protokołem odbiorów częściowych, o których mowa w §12 powyżej.

- O gotowości do odbioru końcowego realizowanych Robót  Wykonawca zawiadomi Zamawiającego        
 i dokona stosownego wpisu w dzienniku budowy oraz przedłoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania  przedmiotu zamówienia:

- oryginał dziennika budowy,

- dokumentację projektową powykonawczą,

- protokoły i zaświadczenia z przeprowadzanych przez Wykonawcę sprawozdań i badań,

- atesty, świadectwa, certyfikaty na materiały i wyroby, deklaracje zgodności,

- instrukcje obsługi i karty gwarancyjne,

- oświadczenie Kierownika Robót o zgodności wykonania przedmiotu Umowy z dokumentacją, przepisami oraz obowiązującymi normami oraz przepisami p.poż.

- Zamawiający w terminie do 7 dni od zgłoszenia gotowości do odbioru dokona – wpisem do dziennika budowy – potwierdzenia zakończenia Robót, w tym kompletności i prawidłowości dokumentacji, wyznaczając termin przystąpienia do odbioru końcowego nie później niż w ciągu 7 dni od dokonania potwierdzenia zakończenia Robót.

- Zakończenie czynności odbioru winno nastąpić najpóźniej 7-go dnia roboczego, licząc od dnia ich rozpoczęcia, przy czym za dni robocze Strony zgodnie przyjmują dni od poniedziałku do piątku.

- Z czynności odbioru końcowego sporządzony zostanie protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru i zalecenia  dotyczące usunięcia stwierdzonych przy odbiorze wad wraz z terminami wyznaczonymi na ich usunięcie podpisany przez Strony Umowy.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego Robót zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia – może odmówić odbioru i zażądać usunięcia wady             w wyznaczonym terminie.  Fakt usunięcia wad musi zostać stwierdzony protokolarnie, 
a terminem odbioru w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad określony w protokole usunięcia wad;

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia ale umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie                z przeznaczeniem – Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie o wartość elementu wadliwego – zachowując prawo do naliczenia ustalonych kar umownych i odszkodowań.

- Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio Robót jako wadliwych. Usunięcie wad winno być stwierdzone protokolarnie.

§14

      - O wykrytych wadach w okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie po ich stwierdzeniu.

- W przypadku otrzymania wadliwie wykonanego przedmiotu Umowy, Zamawiający wykonując uprawnienia z tytułu gwarancji może żądać od Wykonawcy bezpłatnego usunięcia wad w terminie         14 dni, a wad szczególnie uciążliwych (powodujących awarię urządzeń i instalacji) w ciągu 24 godzin, od daty pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego ujawnionych wad, na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę,

- Termin usunięcia wad, o którym mowa w ust. 2 powyżej, może zostać przedłużony na wniosek Wykonawcy za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie, o ile na skutek zaistnienia ważnych przyczyn technicznych, technologicznych, specyfiki ujawnionych wad lub długotrwałych niesprzyjających warunków atmosferycznych, nie będzie możliwe ich usunięcie w ciągu 14 dni lub 
w ciągu 24 godzin – w zależności od rodzaju wady.

- W przypadku:

  - nie usunięcia wad przez Wykonawcę w terminie, o którym mowa w ust. 2 powyżej           
(z zastrzeżeniem ust. 3 powyżej),

  - trzykrotnej naprawy tego samego elementu,

Zamawiający uprawniony jest odpowiednio do ich usunięcia lub zlecenia ich usunięcia lub zlecenia kolejnej naprawy podmiotowi trzeciemu i obciążenia Wykonawcy poniesionymi kosztami ich usunięcia lub naprawy, które może opłacić z kwoty zabezpieczającej należyte wykonanie przedmiotu Umowy na okres rękojmi i gwarancji.

- Jeżeli usunięcie wady lub wysokość szkody przekracza wartość zabezpieczenia, o którym mowa w §18 niniejszej Umowy, Zamawiający może domagać się  od Wykonawcy zapłaty niezabezpieczonej kwoty. Wykonawca ma w takim wypadku ma obowiązek uiścić różnicę w terminie 7 dni od dnia  wezwania do jej zapłaty.

§15

Odbiór ostateczny

- Na nie mniej niż 30 dni przed upływem okresu gwarancji Zamawiający zwoła komisję w celu ustalenia warunków obioru ostatecznego, polegającego na ocenie wykonanych Robót, w tym związanych 
z usunięciem wad ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi.

- Zamawiający wyznacza Wykonawcy termin na usunięcie wad stwierdzonych przed odbiorem ostatecznym i dokona odbioru ostatecznego w ciągu 14 dni roboczych od usunięcia wad.

§16

    - Na  wykonane Roboty, stanowiące przedmiot Umowy Wykonawca udziela ….. miesięcznej gwarancji 
i rękojmi, zgodnie z okresami wynikającymi z Karty Gwarancyjnej, dostarczonej Zamawiającemu 
z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się z dniem odbioru końcowego przez Zamawiającego.

    - Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy wynikająca z Kodeksu cywilnego, zostanie rozszerzona przez udzielenie pisemnej gwarancji w formie Karty Gwarancyjnej. Wykonawca w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego Robót przekaże Zamawiającemu Kartę Gwarancyjną, w której określi warunki udzielanej gwarancji (w szczególności zasady reklamacji, w tym terminy ich zgłaszania, terminy na usunięcie wad, sposób organizacji przeglądów gwarancyjnych, adresy e-mail do wysyłania zgłoszeń). Treść Karty Gwarancyjnej nie może być sprzeczna z postanowieniami niniejszej Umowy. W razie ewentualnych rozbieżności między treścią niniejszej Umowy, a postanowieniami Karty Gwarancyjnej przedłożonej przez Wykonawcę, zastosowanie będą miały zapisy niniejszej Umowy.

    - Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego wszelkie uprawnienia z tytułu gwarancji udzielonej przez dostawców wyrobów zastosowanych przy wykorzystaniu przedmiotu Umowy, wydając w tym celu Zamawiającemu właściwe dokumenty gwarancyjne najpóźniej w chwili podpisania protokołu końcowego odbioru Robót.

Kary umowne

§17

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy  w stosunku do terminów wskazanych   w §7 ust.1 niniejszej Umowy, w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego  w §10  ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- za wprowadzenie Podwykonawcy na Teren Robót i powierzenie mu do wykonania robót objętych zakresem niniejszej Umowy bez wiedzy i zgody Zamawiającego, w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w §10 ust. 1 niniejszej Umowy,

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w §10 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy stwierdzony przypadek,

- za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w §10 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy stwierdzony przypadek,

- za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o podwykonawstwo        w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego                          w §10 ust. 1 niniejszej Umowy,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji  w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w §10 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wady – 
w przypadku wad stwierdzonych podczas obioru końcowego lub od dnia uzgodnionego             z Wykonawcą w przypadku wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi,

- za zwłokę w wydaniu Karty Gwarancyjnej w terminie określonym w §16 ust. 1 w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w §10 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- za odstąpienie od Umowy  z winy Wykonawcy - 10% wynagrodzenia brutto określonego           w §10 ust. 1 powyżej,

- w przypadku ujawnienia niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę (Podwykonawcę) za wynagrodzeniem na podstawie umowy o pracę w oparciu o art. 22 §1KP ),  osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia – 
w wysokości 500,00 zł za każdą osobę nie zatrudnioną na umowę o pracę lub za każdy przypadek nie utrzymania ciągłości zatrudnienie na umowę o pracę.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których Zamawiający może żądać od Wykonawcy wynosi 50%  wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust.1 powyżej.

- Zamawiający zapłaci karę umowną:

  - za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru Robót, karę w wysokości 0,01%  wynagrodzenia brutto określonego w §10 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

- Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Stron prawa żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość ewentualnej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.

- Wszystkie przewidziane niniejszą Umową kary umowne płatne są w terminie 7 dni od dnia wezwania do ich zapłaty.

- W razie naliczenia kar umownych Zamawiający będzie upoważniony do ich potrącenia  
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

§18

      - Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5% kwoty określonej  
w §10 ust. 1 niniejszej Umowy, tj. ....... zł (słownie: .....) w formie ......

      - Zabezpieczenie winno być wniesione w pełnej wysokości najpóźniej w dniu podpisania Umowy.

      - W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną z form przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

      - Zmiana formy zabezpieczenia musi gwarantować ciągłość zabezpieczenia.

      - Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 453 ustawy Prawa zamówień publicznych. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% zabezpieczenia.

      - W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z odsetkami będzie wykorzystywane do zgodnego z Umową wykonania Robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi         za wykonanie Robót.

Zmiana postanowień Umowy

§19

- Zamawiający zastrzega możliwość zmiany postanowień niniejszej Umowy, na warunkach określonych w niniejszej Umowie.

- Strony mogą każdorazowo, na zasadzie porozumienia Stron wprowadzić zmiany do niniejszej Umowy, jeżeli są one korzystne dla Zamawiającego.

- Zmiany, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, mogą w szczególności dotyczyć:

- zmiany terminu wykonania Robót, w przypadku wystąpienia zdarzeń  mających charakter siły wyższej oraz w przypadkach określonych szczegółowo w §7 ust. 3 i następne niniejszej Umowy;

- zmiany wiążącej się z nadzwyczajną zmianą stosunków gospodarczych lub ekonomicznych;

- zmian wynikających ze zmiany stanu prawnego, w tym również aktów prawa miejscowego odnoszących się do działalności Zamawiającego;

- zmian szczególnie uzasadnionych interesem publicznym lub ważnym interesem Strony;

- zmiany stawki podatku VAT, o której mowa w §11 ust. 7 niniejszej Umowy;

- Wprowadzenie zmian do Umowy wymaga formy pisemnego aneksu zawierającego uzasadnienie ich wprowadzenia.

Klauzule informacyjne

§20

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania względem osób przez siebie zatrudnionych (niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia), których dane osobowe będą ujawniane Zamawiającemu w celu realizacji Umowy, obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 14 Rozporządzenia nr 679/2016 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/4/WE, w imieniu Zamawiającego.

- W celu wykonania zobowiązania, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Wykonawca niezwłocznie 
po zawarciu Umowy, lecz nie później niż w terminie miesiąca przekaże wszystkim osobom, 
o których mowa w ust. 1, informacje określone w art. 14 Rozporządzenia nr 679/2016 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/4/WE, w imieniu Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania takiego żądania, przedstawić Zamawiającemu pisemne potwierdzenie otrzymania tych informacji przez osoby, o których mowa 
w ust. 1.

- Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że w razie prawomocnego nałożenia 
na Zamawiającego przez właściwy sąd lub organ jakiekolwiek kary finansowej lub prawomocnego zobowiązania do naprawienia krzywdy lub szkody, ze względu na niewykonanie przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w niniejszym paragrafie, Zamawiający będzie uprawniona do żądania naprawienia przez Wykonawcę wynikłej stąd szkody w pełnej wysokości, niezależnie 
od ewentualnych ograniczeń odpowiedzialności przewidzianych w Umowie.

Postanowienia końcowe

§21

- Zamawiający może rozwiązać niniejszą Umowę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  ze skutkiem natychmiastowym z powodu rażącego naruszenia postanowień Umowy w terminie 14 dni od daty zaistnienia przyczyny rozwiązania Umowy

- W przypadku niewykonania każdego z elementów przedmiotu zamówienia /prac projektowych lub robót budowlanych/ przez  Wykonawcę w terminach określonych w §7 ust. 1 niniejszej Umowy – Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w trybie natychmiastowym, z którego może skorzystać w terminie 14 dni od dat upływu terminu na wykonanie każdego z etapów wskazanych w §7 ust.1.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy bez winy Wykonawcy 
w terminie do ostatniego dnia wykonania przedmiotu  mowy określonego w §7 ust. 1 niniejszej Umowy. Odstąpienie od Umowy dokonuje się przez złożenie Wykonawcy pisemnego oświadczenia.

- Tryby rozwiązania niniejszej Umowy wskazane w ust. 1 i 3 powyżej, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz powinny zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.

- W przypadku rozwiązania Umowy lub odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

  - w terminie 14 dni od daty rozwiązania lub odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji Robót w toku, wg stanu na dzień sporządzenia,

  - Wykonawca zabezpiecza przerwane Roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt         tej Strony z winy której nastąpiło odstąpienie od Umowy,

  - Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 10 dni uprzątnie Teren Robót,

  - Wykonawca przekaże Zamawiającemu protokołem wykonane Roboty w ciągu 7 dni                    od odstąpienia od Umowy, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

  - Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą Umową, jeżeli odstąpienie           od Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

- W przypadku rozwiązania Umowy lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi winy, Zamawiający zobowiązany jest do:

- dokonania odbioru Robót wykonanych oraz zapłaty wynagrodzenia za Roboty, które zostały wykonane do dnia rozwiązania Umowy lub odstąpienia od Umowy,

- pokrycia kosztów zabezpieczenia przerwanych Robót,

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór Terenu Robót.

§22

Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§23

Wykonawca ma obowiązek informować Zamawiającego o wszelkich zmianach statusu prawnego 
i formy prowadzonej działalności gospodarczej oraz swoich danych, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego.

§24

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy.

§25

Spory między Stronami będą poddane pod rozstrzygnięcie właściwemu dla siedziby Zamawiającego 
Sądowi Powszechnemu.

§26

Umowę niniejszą wraz ze wszystkimi załącznikami sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

§27

Do Umowy zostały dołączone następujące Załączniki, które stanowią jej integralną część:

  - Oferta Wykonawcy – załącznik nr 1

- Program Funkcjonalno-Użytkowy – załącznik  nr 2

ZAMAWIAJĄCY:								WYKONAWCA:

(MOSiR)