# SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający:

**Województwo Kujawsko – Pomorskie**

**Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń**

w imieniu którego działa

**Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy**

**ODDZIAŁ BYDGOSKI**

**ul. Pałacowa 15, 86-031 Osielsko**

zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej **5 350 000,00 euro**

MONTAŻ BARIER DROGOWYCH WRAZ Z DOSTAWĄ I DEMONTAŻ BARIER DROGOWYCH DLA **ODDZIAŁU BYDGOSKIEGO** W 2020 ROKU

Z PODZIAŁEM NA DWIE CZĘŚCI

*CPV 45 23 32 80 - 5 Wznoszenie barier drogowych*

*CPV 34 92 81 10 - 2 Bariery drogowe*

Nr referencyjny nadany w sprawie przez Zamawiającego: **O3.N4.361.06.2020**

|  |  |
| --- | --- |
| *Nie wnoszę uwag:*  **Leszek Nitka**  *Z-ca Dyrektora ds. Inwestycji*  *Zarządu Dróg Wojewódzkich*  *w Bydgoszczy* | *Zatwierdzam:* |
| **Przemysław Dąbrowski**  *Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich*  *w Bydgoszczy* |

1. **Informacje ogólne**

Na specyfikację istotnych warunków zamówienia składa się:

1. Instrukcja dla Wykonawców,
2. Załączniki:

- załącznik nr 1 - Formularz oferty

- załącznik nr 2.1., 2.2. - Kosztorysy ofertowe

- załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania;

- załącznik nr 4 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu

- załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w rat. 24 ust.1 pkt. 23 ustawy Pzp - Oświadczenie składane   
przez Wykonawcę 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z przebiegu przetargu;

- załącznik nr 6 - Wykaz wykonanych robót (przykład);

- załącznik nr 7 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (przykład).

- załącznik nr 8 - Oświadczenie Wykonawcy w sprawie uprawnień pracowników przewidzianych   
do wykonania zamówienia (przykład).

- załącznik nr 9 - Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązku informacyjnego (RODO)

- załącznik nr 10 - Istotne Postanowienia Umowy

1. Szczegółowe specyfikacje techniczne:

- DM - 00.00.00 - Wymagania ogólne

- D - 07.05.01 - Bariery ochronne stalowe

- D - 07.05.02 - Remont barier ochronnych stalowych

- D - 01.02.04 - Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów

4) „Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach wojewódzkich województwa kujawsko – pomorskiego, Bydgoszcz 2012r.”

5) Zarządzenie nr 12/2019 Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy   
z dnia 24 stycznia 2019 roku „w sprawie wytycznych stosowania barier ochronnych na drogach wojewódzkich województwa kujawsko-pomorskiego” wraz z załącznikami.

- załącznik nr 11 – ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

- załącznik nr 12 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA PODWYKONAWCY/DALSZEGO PODWYKONAWCY[[1]](#footnote-1) składane zamawiającemu na podstawie art. 36ba ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

**INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW**

1. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

**Nazwa:** **WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE**

**Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń**

w imieniu którego działa

**Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy,**

**ODDZIAŁ BYDGOSKI,**

**ul. Pałacowa 15, 86-031 Osielsko**

**E-mail:** [rdw.zol@zdw-bydgoszcz.pl](mailto:rdw.zol@zdw-bydgoszcz.pl)

**Strona internetowa:** [www.bip.zdw-bydgoszcz.pl](http://www.bip.zdw-bydgoszcz.pl/) <https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_bydgoszcz>

**Telefon:** 52 381-37-01

**Fax:** 52 381-39-10

Godziny urzędowania: **od 700 do 1500.**

1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
2. Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 10 ust. 1   
   w zw. z art. 39, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych   
   (T.j. Dz.U. z 2019 poz. 1843 z późn. zm.) – zwana dalej „ustawa Pzp”, aktów wykonawczych   
   do ustawy Pzp ~~-~~oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – zwaną dalej „SIWZ”.
3. Do udzielenia przedmiotu zamówienia publicznego stosuje się przepisy dotyczące **robót budowlanych.**
4. Szacunkowa wartość zamówienia publicznego nie przekracza równowartości kwoty **5 350 000 euro.**
5. Postępowanie prowadzone będzie z użyciem środków komunikacji elektronicznej, zgodnie   
   z zapisami pozostałych działów, jednak **oferty należy składać w wersji papierowej.**

**5.** Zamawiający **przewiduje możliwość** **zastosowania procedury powtarzającej podobne roboty budowlane**, o których mowa w **art. 67 ust. 1 pkt 6** ustawy Pzp, zgodnie z zapisami DZIAŁU XXI niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
2. Nazwa zamówienia:

MONTAŻ BARIER DROGOWYCH WRAZ Z DOSTAWĄ I DEMONTAŻ BARIER DROGOWYCH DLA **ODDZIAŁU BYDGOSKIEGO** W 2020 ROKU

Z PODZIAŁEM NA DWIE CZĘŚCI

*CPV 45 23 32 80 - 5 Wznoszenie barier drogowych*

*CPV 34 92 81 10 - 2 Bariery drogowe*

1. Zamówienie obejmuje następujący zakres robót dla **CZĘŚCI NR 1 – RDW ŻOŁĘDOWO**,  
    w określonych lokalizacjach:

- demontaż istniejących barier mostowych wraz z wywozem i rozładunkiem w wskazane miejsce;

- montaż wraz z dostawą barier stalowych N2W3A; komplet, tj. prowadnica, słupki, pas profilowy (odciąg), wysięgniki, przekładki, wsporniki, śruby, podkładki, światła odblaskowe, łączniki ukośne, obejmy słupka, zakończenia barier itp.;

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP.** | **NR DROGI** | **LOKALIZACJA OBIEKTU (W KM)** | **MIEJSCOWOŚĆ** | **STRONA** | **DŁUGOŚĆ ODCINKA  (W MB)** | **RODZAJ (FUNKCJA MOSTOWA)** |
| 1 | 402 | 0+719 | Fletnowo | P/L | 15,5\*2 | N2W3A |
| 2 | 402 | 0+923 | Fletnowo | P/L | 23,0\*2 | N2W3A |
| 3 | 402 | 1+075 | Fletnowo | P/L | 25,0\*2 | N2W3A |
| 4 | 402 | 1+682 | Fletnowo | P/L | 18,0\*2 | N2W3A |
| **RAZEM** | | | | | **163,0** |  |

**Tabela I. Demontaż istniejących barier mostowych wraz z wywozem w miejsce wskazane przez Zamawiającego tj.**

1. **Tabela II. Montaż wraz z dostawą barier stalowych** **(N2W3A) i elementami odblaskowymi).**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP.** | **NR DROGI** | **LOKALIZACJA OBIEKTU (W KM)** | **MIEJSCOWOŚĆ** | **STRONA** | **DŁUGOŚĆ ODCINKA  (W MB)** | **RODZAJ (FUNKCJA MOSTOWA)** |
| 1 | 402 | 0+719 | Fletnowo | P/L | 16,0\*2 | N2W3A |
| 2 | 402 | 0+923 | Fletnowo | P/L | 23,0\*2 | N2W3A |
| 3 | 402 | 1+075 | Fletnowo | P/L | 25,0\*2 | N2W3A |
| 4 | 402 | 1+682 | Fletnowo | P/L | 18,0\*2 | N2W3A |
| **RAZEM** | | | | | **164,00** |  |

1. Zamówienie obejmuje następujący zakres robót dla **CZĘŚCI NR 2 – RDW TCHOLA**,   
   w określonych lokalizacjach:

**Tabela I. Montaż wraz z dostawą barier stalowych U-14a**  (N2W5A zgodny z PN-EN1317 równoważna względem SP09/4 N2W5A) stalowych U-14a z rozstawem słupków co 4 m (komplet, tj. prowadnica, słupki h=1 900mm, pas profilowy (odciąg), wysięgniki, przekładki, wsporniki, śruby, podkładki, światła odblaskowe, łączniki ukośne, obejmy słupka, zakończenia barier itp.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP.** | **NR DROGI** | **LOKALIZACJA (W KM OD – DO)** | **MIEJSCOWOŚĆ** | **STRONA** | **DŁUGOŚĆ ODCINKA  (W MB)** | **RODZAJ (FUNKCJA DROGOWA)** | **UWAGI** |
| 1 | 237 | 21+400÷21+420 | Kiełpin | Lewa | 20,00 | Drogowa |  |
| 2 | 240 | 14+432÷21+467 | Żalno-Piastoszyn | Prawa | 132,00 | Drogowa |  |
| 3 | 240 | 14+455÷14+895 | Żalno-Piastoszyn | Lewa | 12,00 | Drogowa |  |
| 4 | 240 | 21+243÷21+271 | Silno | Lewa | 28,00 | Drogowa |  |
| 5 | 240 | 21+243÷21+271 | Silno | Prawa | 28,00 | Drogowa |  |
| 6 | 240 | 27+440÷27+448 | R. Most | Lewa | 8,00 | Drogowa |  |
| 7 | 240 | 27+440÷27+448 | R. Most | Prawa | 8,00 | Drogowa |  |
| 8 | 240 | 28+450÷28+462 | R. Młyn | Lewa | 12,00 | Drogowa | W tym 1. R-8 |
| 9 | 240 | 28+680÷28+696 | R. Młyn | Lewa | 16,00 | Drogowa |  |
| 10 | 241 | 7+600÷7+612 | Brzuchowo | Prawa | 12,00 | Drogowa |  |
| 11 | 241 | 28+963 ÷ 29+075 | Sępólno | Prawa | 112,00 | Drogowa |  |
| 12 | 241 | 37+130÷37+150 | Przed Więcborkiem | Lewa | 20,00 | Drogowa |  |
| 13 | 243 | 3+000÷3+016 |  | Lewa | 16,00 | Drogowa | W tym 1. R-8 |
| 14 | 246 | 3+070÷3+082 |  | Lewa | 12,00 | Drogowa |  |
| 15 | 246 | 21+060÷21+072 |  | Prawa | 12,00 | Drogowa |  |
| 16 | 247 | 0+291÷0+299 |  | Lewa | 8,00 | Drogowa | W tym 1. R-8 |
| 17 | 247 | 2+600÷2+604 |  | Lewa | 4,00 | Drogowa | W tym 1. R-2 |
| **RAZEM** | | | | | **460,00** |  |  |

**Tabela II. Demontaż barier stalowych U-14a z rozstawem słupków co 4 m   
wraz z wywozem w miejsce wskazane przez Zamawiającego**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP.** | **NR DROGI** | **LOKALIZACJA (W KM OD – DO)** | **MIEJSCOWOŚĆ** | **STRONA** | **DŁUGOŚĆ ODCINKA  (W MB)** | **RODZAJ (FUNKCJA DROGOWA)** |
| 1 | 237 | 21+400÷21+420 | Kiełpin | Lewa | 20,00 | Drogowa |
| 2 | 240 | 14+432÷21+467 | Żalno-Piastoszyn | Prawa | 132,00 | Drogowa |
| 3 | 240 | 14+455÷14+895 | Żalno-Piastoszyn | Lewa | 12,00 | Drogowa |
| 4 | 240 | 21+243÷21+271 | Silno | Lewa | 28,00 | Drogowa |
| 5 | 240 | 21+243÷21+271 | Silno | Prawa | 28,00 | Drogowa |
| 6 | 240 | 27+440÷27+448 | R. Most | Lewa | 8,00 | Drogowa |
| 7 | 240 | 27+440÷27+448 | R. Most | Prawa | 8,00 | Drogowa |
| 8 | 240 | 28+450÷28+462 | R. Młyn | Lewa | 12,00 | Drogowa |
| 9 | 240 | 28+680÷28+696 | R. Młyn | Lewa | 16,00 | Drogowa |
| 10 | 241 | 7+600÷7+612 | Brzuchowo | Prawa | 12,00 | Drogowa |
| 11 | 241 | 29+008 ÷ 29+020 | Sępólno | Prawa | 12,00 | Drogowa |
| 12 | 241 | 37+130÷37+150 | Przed Więcborkiem | Lewa | 20,00 | Drogowa |
| 13 | 243 | 3+000÷3+016 |  | Lewa | 16,00 | Drogowa |
| 14 | 246 | 3+070÷3+082 |  | Lewa | 12,00 | Drogowa |
| 15 | 246 | 21+060÷21+072 |  | Prawa | 12,00 | Drogowa |
| 16 | 247 | 0+291÷0+299 | Kcynia | Lewa | 8,00 | Drogowa |
| 17 | 247 | 2+600÷2+604 |  | Lewa | 4,00 | Drogowa |
| **RAZEM** | | | | | **360,00** |  |

1. Zamówieni zostało podzielone na DWIE CZĘŚCI i obejmuje drogi wojewódzkie administrowane przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Żołędowie oraz Rejon Dróg Wojewódzkich w Tucholi   
   (każda z części stanowi oddzielne postępowanie). Dokładny zakres wskazują kosztorysy ofertowe – ZAŁĄCZNIK NR 2.1. i 2.2.
   1. Ceny w kosztorysie ofertowym przedstawione w ZAŁĄCZNIKU NR 2.1. lub 2.2. do SIWZ winny   
      w szczególności uwzględniać w przypadku:

- demontażu istniejących barier: całkowitą cenę demontażu bariery, cenę wywozu zdemontowanych barier w miejsce wskazane przez Zamawiającego wraz z rozładunkiem, zasypanie i zagęszczenie dołków po słupkach betonowych oraz wszystkie inne koszty związane   
z prawidłowym wykonaniem zamówienia;

- montażu wraz z dostawą barier: całkowitą cenę montażu barier, cenę dowozu do miejsca   
w którym będzie dokonywany montaż, cenę materiału niezbędnego do prawidłowego montażu   
w szczególności barier oraz słupków oraz wszystkie inne koszty związane z prawidłowym wykonaniem zamówienia;

- montażu wraz z transportem barier: całkowitą cenę montażu barier, cenę dowozu do miejsca   
w którym będzie dokonywany montaż z miejsca składowania barier oraz załadunek, cenę materiału niezbędnego do prawidłowego montażu oraz wszystkie inne koszty związane   
z prawidłowym wykonaniem zamówienia;

- demontażu i ponownego montażu barier stalowych lub rurowych: całkowitą cenę demontażu   
i montażu bariery cenę materiału niezbędnego do prawidłowego montażu oraz wszystkie inne koszty związane z prawidłowym wykonaniem zamówienia;

- dostawy barier i/lub słupków: cenę barier i/lub słupków, koszty transportu   
do wskazanego miejsca przez Zamawiającego wraz z rozładunkiem oraz wszystkie inne koszty związane z wykonaniem zamówienia.

4.2. Roboty i dostawy będące przedmiotem zamówienia Zamawiający będzie zlecał sukcesywnie   
w miarę potrzeb, zgłaszanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Żołędowie oraz Tucholi;

4.3. Montaż i demontaż barier winny być każdorazowo zrealizowane przez Wykonawcę zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego;

4.4. Bariery drogowe powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. z późn. zm.)   
– Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczenia na drogach;

4.5. **Zamawiający zastrzega sobie w trakcie realizacji zamówienia możliwość zmiany lokalizacji**, **ilości lub zmniejszenia zakresu** zamówienia w stosunku do wartości wskazanych w tabelach I, II, III niniejszej SIWZ. Kwota rzeczywistego wynagrodzenia końcowego wykonawcy uzależniona będzie od aktualnego zapotrzebowania na roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy i realnego zakresu zrealizowanych na rzecz Zamawiającego robót, objętych przedmiotem niniejszej umowy.

**5.** Zgodnie z obowiązującymi normami EN-PN 1317 przyjmuje się:

**-poziom powstrzymania: N2;**

**-poziom intensywności zderzenia: A;**

**-poziom odkształcenia wyrażonego szerokością pracującą: W5 (drogowe), W3 (mostowe).**

**6.** Zamawiający zaleca zainteresowanym Wykonawcom przed złożeniem oferty w niniejszym postępowaniu dokonanie wizji w terenie oraz porównanie z dokumentacją przetargową.   
Koszty dokonania wizji w terenie ponosi w całości Wykonawca. Każdy oferent ponosi pełną odpowiedzialność za treść uzyskanej informacji.

**7.** Zamawiający **dopuszcza rozwiązania równoważne** w stosunku do opisywanych w SST. Wykonawca, który zaoferuje rozwiązania równoważne, musi wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia jest równoważny czyli spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w SST będącego częścią SIWZ. Zamawiający dokona oceny równoważności w stosunku   
do wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia przekazanym Wykonawcom, a zawartym w opisie zamówienia.

**8.** Zamawiający **nie dopuszcza rozwiązań wariantowych**. Wykonawca jest odpowiedzialny   
za jakość oraz zgodność z ustaleniami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia.

**9.** Zamawiający zastrzega, iż podane w ZAŁĄCZNIKACH NR 2.1. i 2.2. do SIWZ - KOSZTORYS OFERTOWY ilości są ilościami szacunkowymi.

**10.** Oferowane bariery i słupki do barier muszą być fabrycznie nowe bez śladów używania, pełnowartościowe oraz spełniające w szczególności wymogi o których mowa w pkt. III.3 ppkt 3.6.

**11.** Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót objętych umową w szczególności do oznakowania terenu robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków umieszczania ich na drogach   
(Dz. U. z 2003r. nr 220 poz.2181 z późn. zm.) na podstawie sporządzonego przez Zamawiającego projektu organizacji ruchu (na czas prowadzonych robót) zatwierdzonego przez Zarządzającego ruchem na drogach wojewódzkich tj. Urząd Marszałkowski w Toruniu. Projekt zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego po podpisaniu umowy.

**12.** Szczegółowy zakres i warunki wykonania robót określone są w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, „Wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na drogach wojewódzkich województwa kujawsko-pomorskiego, Bydgoszcz 2012r.” oraz przedmiarach robót będących integralną częścią dokumentacji technicznej.

**13.** **Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia   
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w XXVII SIWZ w zakresie realizacji zamówienia   
(patrz pkt. V 1.3.2 b).**

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA dla każdej części

1. Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w następującym terminie: **w ciągu do 7 dni od podpisania umowy.**
2. Terminem wykonania przedmiotu zamówienia jest dzień w którym Wykonawca zgłosi Zamawiającemu zakończenie robót.

V. Warunki udziału w postępowaniu ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W art. 24 UST. 5 USTAWY PZP

**O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:**

**a) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu;**

**b) nie podlegają wykluczeniu.**

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału   
   w postępowaniu dotyczące:

1.1 **Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,   
o ile wynika to z odrębnych przepisów:**

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.

1.2 **Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:**

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.

1.3. **Zdolności technicznej lub zawodowej:**

1.3.1.W zakresie **zdolności technicznej:**

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.

1.3.2. W zakresie **zdolności zawodowej:**

**a) Doświadczenie zawodowe**

Wykonawca w celu zweryfikowania przez Zamawiającego jego zdolności do należytego wykonania udzielanego zamówienia oraz oceny spełnienia warunku musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zrealizował, co najmniej 1 zamówienie (1 zrealizowana umowa) obejmujące montaż lub montaż wraz z demontażem barier drogowych o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 zł bruttona każdą z części.

**b) Kwalifikacje zawodowe** osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:

* **Kierownik budowy** – jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności na każdą z części.
* **Pracownik fizyczny** - dwie osoby nie posiadające szczegółowych wymaganych przepisami prawa uprawnień do wykonywania zawodu na każdą z części.

W przypadku składania oferty przez Wykonawcę ubiegającego się o wykonanie dwóch części zamówienia jednocześnie Zamawiający dopuszcza wykazanie tej samej osoby na stanowisku kierownika budowy (1 osoba) oraz pracownik fizyczny (2 osoby).

WYMAGANE ILOŚCI OSÓB SKIEROWANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA   
SĄ ILOŚCIAMI MINIMALNYMI. ILOŚĆ OSÓB W TRAKCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA NALEŻY ZWIĘKSZYĆ W PRZYPADKU MNIEJSZEJ WYDAJNOŚCI   
W CELU ICH PRAWIDŁOWEGO I TERMINOWEGO WYKONANIA.

Zamawiający nie zastrzega, iż o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz inni wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych.

*W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie   
o udzielenie zamówienia (konsorcjum) warunki z ppkt. 1.3. mogą być spełnione łącznie   
przez składających wspólną ofertę.*

**2.**Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ   
na realizację zamówienia.

**3.** Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,   
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać   
na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

3.1. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,   
w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

3.2. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne  
lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału   
w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu **podstawy wykluczenia,   
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp.**

3.3. W odniesieniu do warunków dotyczących zdolności technicznej i zawodowej, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane.

3.4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 1. SIWZ

3.5. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów   
na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:

1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4. czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.

3.6. **Zamawiający żąda od Wykonawcy**, **który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu   
do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. VI SIWZ**

3.7. W przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie dostępności oświadczeń lub dokumentów,   
o których mowa w VI pkt. 8.1., 8.2., 9 i 11 SIWZ, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczania lub dokumenty. W przypadku, o którym mowa powyżej, zamawiający będzie żądał od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.

3.8. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy, o ile są one aktualne.

Jeżeli wykonawca powołuje się na oświadczenia lub dokumenty, będące w posiadaniu zamawiającego, zaleca się wskazanie w ofercie informacji dotyczących numeru i nazwy postępowania zamawiającego, w którym powyższe dokumenty zostały złożone.

**4.** Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom składając Formularz oferty – ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ, zobowiązany jest wypełnić **pkt. 6.**

4.1. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu – ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ. Pozostałe zapisy dot. podwykonawców znajdują się w XXVIII SIWZ.

**5.** Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia   
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

5.1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden   
z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa   
w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z V pkt 1. SIWZ.

5.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o którym mowa w VI pkt. 1 i 4 SIWZ składa **każdy** z wykonawców wspólnie ubiegających się   
o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.

**6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału   
w postępowaniu oraz nie podlegają wykluczeniu.**

6.1.Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp.

6.2.Dodatkowo z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie   
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (T. j. - Dz. 2020, poz. 814 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe tj. z dnia 18 czerwca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1228);

6.3. Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp, stosowanym odpowiednio.

**7.** Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 ustawy Pzp lub V pkt. 6.2. może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki   
są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne   
za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

**8.** Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę   
i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione   
na podstawie powyższego pkt. 7 SIWZ.

**9.** Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓw, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKU UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

**1.** Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

a) nie podlega wykluczeniu – wgZAŁĄCZNIKA NR 3 do SIWZ,

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu – wg ZAŁĄCZNIKA NR 4 do SIWZ.

2.1. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę **warunków udziału w postępowaniu:**

2.1.1. Wykazu **robót budowlanych** wykonanych **nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert**, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są **referencje** bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;

2.1.2. Wykaz **osób**, o których mowa w V pkt. 1.3.2. litera b) SIWZ, skierowanych przez Wykonawcę   
do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

*W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcjum) dokumenty wymienione w VI pkt 8.1.1. i 8.1.2. może być złożony łącznie przez składających wspólną ofertę. W przypadku zdobytego doświadczenia zawodowego w ramach konsorcjum, Wykonawca będzie zobowiązany wskazać zakres i wartość jego realnego wkładu   
w realizację zadania.*

Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych   
są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

2.2. W celu potwierdzenia **braku podstaw do wykluczenia** Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

2.2.1. **Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej**, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

2.2.2. **Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;** w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu, **z zastrzeżeniem zapisów VI pkt. 4 SIWZ.**

**3.**  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w VI pkt 8.2.1., 8.2.2. i 8.2.3. SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.;
2. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

**4.** Dokumenty, o których mowa w pkt 9 litera b) powinny być wystawione nie wcześniej niż   
**6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w pkt 9 litera a) powinny być wystawione nie wcześniej niż **3 miesięcy** przed upływem tego terminu.

**5.** Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa   
w pkt 9., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy,   
ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym   
ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 10. stosuje się.

**6.** W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy,  
o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

**7.** **Ponadto, oprócz oświadczeń stanowiących wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:**

8.1. Wypełniony i podpisany **FORMULARZ OFERTY** zawierający w szczególności cenę ofertową za przedmiot zamówienia oraz wykaz dotyczący podwykonawstwa wg ZAŁĄCZNIKA NR 1   
do SIWZ;

8.2. Wypełniony i podpisany **KOSZTORYS OFERTOWY** wg ZAŁĄCZNIK NR 2.1 lub 2.2   
do SIWZ;

8.3. **Zobowiązanie** lub inne dokumenty podmiotów oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – w przypadku, gdy wykonawca polega   
na zdolnościach innych podmiotów;

8.4. **Pełnomocnictwo** do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się   
o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii;

5.5. Dokumenty, z których wynika **prawo do podpisania oferty** (oryginał lub kopia potwierdzona   
za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. z dnia 28 stycznia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 346), a wykonawca wskazał   
to wraz ze złożeniem oferty.

13.6. W przypadku ustanowienia pełnomocnika do podpisywania oferty winno być dołączone **pełnomocnictwo** (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza)   
o ile nie wynika ono z innych dokumentów dołączonych do oferty.

13.7. Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązku informacyjnego (RODO).

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY, W SYTUACJACH OKREŚLONYCH W art. 10C-10E USTAWY PZP, PRZEWIDUJE INNY SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, A TAKŻE WSKAZANIA OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Informacje ogólne:

1.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się elektronicznie za pośrednictwem platformy platformazakupowa.pl/pn/zdw\_bydgoszcz   
i formularza „Wyślij wiadomość” dostępnego na stronie dotyczącej danego postępowania.

NIE DOTYCZY SKŁADANIA OFERT – **oferty są składane w wersji papierowej**

W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku niedziałania platformy platformazakupowa.pl/pn/zdw\_bydgoszcz można komunikować się za pomocą e-maila: [rdw.zol@zdw-bydgoszcz.pl](mailto:rdw.zol@zdw-bydgoszcz.pl).

***W przypadku nie potwierdzenia ze strony wykonawcy odbioru przesłanych informacji (pomimo takiego żądania), Zamawiający uzna, że wiadomość dotarła do wykonawcy  
po wydrukowaniu informacji o wysłaniu e-maila i braku informacji o odrzuceniu maila.***

1.2. Korzystanie z platformy zakupowej przez Wykonawcę jest bezpłatne.

1.3. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy Zakupowej, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący.

1.4. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych tj. z dnia 9 lipca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1261); dalej: Rozporządzenie w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu   
o udzielenie zamówienia oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, tj.:

a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;

b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje;

c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.;

d) włączona obsługa JavaScript;

e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny obsługujący format plików .pdf.

1.5. Zalecane formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 75 MB - zalecany format: .pdf.

1.6. Za datę przekazania składanych dokumentów, oświadczeń, wniosków (innych niż wnioski   
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu), zawiadomień, zapytań oraz przekazywanie informacji uznaje się kliknięcie przycisku Wyślij wiadomość po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.

1.7. Zamawiający zamieści na stronie internetowej https://platformazapukpowa.pl dokumenty określone w przepisach ustawy Pzp.

1.8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ za pośrednictwem platformy platformazakupowa.pl/pn/zdw\_bydgoszcz i formularza Wyślij wiadomość dostępnego na stronie dotyczącej danego postępowania. Zamawiający odpowie niezwłocznie na piśmie pośrednictwem platformy platformazakupowa.pl/pn/zdw\_bydgoszcz   
i formularza Wyślij wiadomość dostępnego na stronie dotyczącej danego postępowania na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania, którym przekazał SIWZ oraz zamieści na platformie platformazakupowa.pl/pn/zdwbydgoszcz niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego, nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.

1.9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

1.10. Zamawiający z Wykonawcami będzie przekazywał informacje w formie elektronicznej   
za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany siwz, zmiany terminu składania i otwarcia ofert zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem   
jest konkretny Wykonawca będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do tego konkretnego Wykonawcy.

1.11. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

1.12. Zamawiający z Wykonawcami będzie przekazywał informacje w formie elektronicznej   
za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany siwz, zmiany terminu składania i otwarcia ofert zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji **“Komunikaty**”. Korespondencja której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do tego konkretnego Wykonawcy.

**2.** Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:

1. a) w sprawach przedmiotu zamówienia:

**Sebastian Małkowski** – Kierownik RDW Żołędowo, (52) 381-37-01,

[s.malkowski@zdw bydgoszcz.pl](mailto:s.malkowski@zdw%20bydgoszcz.pl)

kontakt codziennie w godz. pracy RDW - tj. 7 00 – 15 00

**Janusz Dąbka** – Kierownik RDW Tuchola, (52) 336-12-20,

[j. dabka@zdw bydgoszcz.pl](mailto:s.malkowski@zdw%20bydgoszcz.pl)

kontakt codziennie w godz. pracy RDW - tj. 7 00 – 15 00

**Leszek Huppert** – Starszy Majster Drogomistrz, tel. 663-771-198;

**Adam Pączkowski** – Majster Drogomistrz, tel. 663-771-200;

b) w sprawach procedury przetargowej:

**Izabela Szukiel** – Specjalista, 52 381-37-01 wew. 33,

[i.szukiel@zdw-bydgoszcz.pl](mailto:i.szukiel@zdw-bydgoszcz.pl)

kontakt codziennie w godz. pracy RDW - tj. 7 00 – 15 00.

**3.** Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia   
oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej   
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda   
ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

**4.** **Ofertę oraz oświadczenia**, o których mowa w art. 25a ustawy (DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA, DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU), składa się pod rygorem nieważności **w formie pisemnej.**

**5.** Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczeń, o których mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, w formie pisemnej   
za pośrednictwem **operatora pocztowego,** **osobiście lub za pośrednictwem posłańca**.

**6.** Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwo, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo   
ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

**7.** Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogi elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu do ich wnoszenia – **nie dotyczy dokumentów wymaganych w drodze uzupełnienia.**

7.1. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu sprawie rodzajów  dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, **należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.**

7.2. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot,   
na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się   
o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, **w zakresie dokumentów**   
lub oświadczeń **, które każdego z nich dotyczą.**

7.3. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.

7.4 Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonywane w formie pisemnej powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).

**8.** Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczeń, wyłącznie wtedy,   
gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

**9.** Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

**10.** Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców.

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą **przez okres 30 dni**. Bieg terminu rozpoczyna się   
   wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu   
   o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania oferta ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium   
   na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłożenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdą z części. Złożenie większej liczby ofert  
   na jedną z części lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

W przypadku składania oferty przez Wykonawcę ubiegającego się o wykonanie dwóch części zamówienia jednocześnie Zamawiający **wymaga** złożenia ofert na każdą część z osobna   
(**dwie oddzielne koperty z kompletem załączników/dokumentów**).

1. Ofertę stanowi wypełniony Formularz ofertowy – ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ   
   wraz z KOSZTORYSEM OFERTOWYM właściwym dla danej części – ZAŁĄCZNIK NR 2.1.   
   lub 2.2. do SIWZ.
2. Formularz ofertowy musi być zgodny w treści z załączonym do SIWZ wzorem stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ. W przypadku zastosowania przez Wykonawcę własnego formularza ofertowego Zamawiający wymaga aby zawierał on wszystkie informacje zawarte w formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Oferta musi być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej, podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opatrzone pieczęciami imiennymi.
3. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ewentualnym zmianom przekazanym przez Zamawiającego jako wyjaśnienia   
   i uzupełnienia do SIWZ. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników na formularzach sporządzonych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść, a także opis kolumn i wierszy odpowiadać będą formularzom określonym przez Zamawiającego.
4. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania.
5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz podpisana poprzez czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną osoby upoważnionej/ osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy.
6. Wymaga się aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były kolejno **ponumerowane**.
7. Wymaga się aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były złączone w sposób trwały   
   z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 12; (**zaleca się umieszczenie oferty w skoroszycie,   
   do wpięcia**).
8. Wszelkie zmiany w treści oferty /poprawki, przekreślenia, dopiski/ powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem lub parafką osoby upoważnionej do reprezentowania firmy.   
   W przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
9. Wykonawca zamieszcza ofertę wraz z załącznikami w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą   
   i adresem wykonawcy i zamawiającego oraz opisaną w następujący sposób:

|  |
| --- |
| ...........................................  Nazwa i adres wykonawcy  Województwo Kujawsko – Pomorskie  Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń  NIP 9561969536  w imieniu którego działa  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy  Oddział Bydgoski, Rejon Dróg Wojewódzkich w Żołędowie  ul. Pałacowa 15, 86-031 Osielsko  Sekretariat  **Sprawa nr O3.N4.361.06.2020**  MONTAŻ BARIER DROGOWYCH WRAZ Z DOSTAWĄ I DEMONTAŻ BARIER DROGOWYCH  DLA **ODDZIAŁU BYDGOSKIEGO** W 2020 ROKU  **nie otwierać przed 07.12.2020r. przed godz. 10:00** |

*Niewłaściwe oznaczenie koperty zawierającej ofertę spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli braki lub błędy w tym zakresie uniemożliwiają prawidłowe otwarcie oferty.*

**11.** Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu ofert powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazami ZMIANA lub WYCOFANIE.

**12.** Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nieuczciwej konkurencji tj. z dnia 8 października 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1913), które Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być załączone w osobnym opakowaniu, w sposób umożliwiający łatwe od niej odłączenie i opatrzone napisem: „*Informacje stanowiące* *tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać*”, z zachowaniem kolejności numerowaniastron oferty*.*

XI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferty należy składać w: **ODDZIALE BYDGOSKIM, Rejonie Dróg Wojewódzkich w Żołędowie, ul. Pałacowa 15, 86-031 Osielsko, sekretariat**
2. **Termin składania ofert upływa dnia 07.12.2020r. o godz.: 09:45.**
3. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym w pkt. 2. zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy.

XII. Miejsce i termin otwarcia ofert

1. Zamawiający otworzy oferty jawnie w obecności wykonawców, którzy zechcą przybyć   
   w **dniu 07.12.2020r. o godz.: 10:00 do siedziby Zamawiającego.**
2. Otwarcie ofert jest jawne.
3. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu do ich otwarcia.
4. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania,   
   z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć   
   na sfinansowanie zamówienia.
6. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.

**8.** Zamawiający **odrzuci ofertę** w przypadkach zaistnienia wobec niej przesłanek określonych   
w art. 89 ust 1 ustawy Pzp.

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1. Za cenę oferty uważać się będzie **cenę brutto** podaną na Formularzu Oferty – ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ, obliczona w oparciu o Kosztorys Ofertowy – ZAŁĄCZNIKI NR 2.1 lub 2.2. do SIWZ.

Cena jest to wartość wyrażona w pieniądzu w walucie PLN wraz z podatkiem VAT   
w wysokości 23% Każdy Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.

1. Cena oferty będzie ceną kosztorysową. **Formularze kosztorysu ofertowego winny być wypełnione w każdej pozycji**. Ceny jednostkowe oraz stawki określone przez Wykonawcę   
   w ofercie nie będą podlegały zmianom w toku realizacji przedmiotu zamówienia. Na cenę oferty składa się całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w tym również wszystkie koszty związane z uzyskaniem przez Wykonawcę przychodu z tytułu wykonania niniejszego przedmiotu zamówienia.
2. Cena winna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku  
   (tj. z dokładnością do 1 grosza), przy czym Zamawiający przypomina, że obowiązujące matematyczne zasady zaokrąglania są następujące:

a) w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „5” lub wyższa, wówczas wartość ulega zaokrągleniu „w górę” (to znaczy, że: np. wartość 0,155 musi zostać zaokrąglona   
do 0,16);

b) w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „4” lub niższa, wówczas wartość ulega zaokrągleniu „w dół” (to znaczy, że: np. wartość 0,154 musi zostać zaokrąglona do 0,15);

Wykonawcy przy dokonywaniu wszelkich obliczeń muszą przestrzegać powyższych zasad zaokrąglania. W razie pomyłki w tym zakresie Zamawiający dokona poprawek zgodnie z wyżej przedstawionymi zasadami.

1. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą podlegały waloryzacji.
2. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami (dotyczy w przypadku: wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, mechanizmu odwróconego obciążenia, importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się analogiczny obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT).

[Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego w stosownej pozycji formularza oferty, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub roboty budowlanej, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.](#obowiazek_podatkowy)

XIV. OPIS KryteriÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW   
I sposObU oceny ofert

1. Zamawiający będzie oceniał oferty nieodrzucone według następujących kryteriów:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NR | NAZWA KRYTERIUM | WAGA |
| 1 | Cena (Pc) | **60%** |
| 2 | Okres gwarancji na wykonane roboty (Pg) | **40%** |

1. Punkty przyznawane za podane w pkt 1 kryteria będą liczone według następujących wzorów:

|  |  |
| --- | --- |
| NR KRYTERIUM | WZÓR |
| 1 | *Pc = (Oferta z najniższą ceną/Oferta oceniana) x 60 pkt* |
| Kryterium **cena** będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu oferty. Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 60 punktów, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza. | |
| 2 | *Pg = okres gwarancji na wykonane roboty (max. 40 pkt)* |
| |  | | --- | | Kryterium gwarancja będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego terminu udzielenia gwarancji na roboty podanego przez Wykonawcę w formularzu oferty. Liczba punktów w kryterium Gwarancja na wykonanie robót zostanie obliczona zgodnie z poniższym:  Jeżeli Wykonawca udzieli gwarancji na wykonanie robót **24 miesiące** otrzyma **40 punktów**.  Jeżeli Wykonawca udzieli gwarancji na wykonanie robót **12 miesięcy** otrzyma **0 punktów**.  **Wykonawca musi zadeklarować alternatywnie jeden ze wskazanych powyżej okresów gwarancji.**  **Jeśli Wykonawca zaproponuje w formularzu oferty okres gwarancji inny niż 12 miesięcy lub 24 miesiące lub nie zostanie podany okres gwarancji i z innych dokumentów nie będzie wynikało, że nastąpiła omyłka, oferta zostanie odrzucona, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt.2) ustawy Pzp.** | | |

1. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą sumę punktów **Pc + Pg** spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i spełni wszystkie postawione w SIWZ warunki.
2. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawi taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.

Xv. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

**1.** Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

b) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

c) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach,   
o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

**2.** Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w dziale XIV pkt 1 lit. a) SIWZ, na stronie internetowej - <https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_bydgoszcz>.

**3.** W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawca przed podpisaniem umowy na wezwanie zamawiającego przedłoży **w oryginale lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę kopię umowy regulującą współpracę wykonawców**, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami.

**4.** O terminie złożenia dokumentu, o którym mowa w dziale XIV pkt 3 SIWZ zamawiający powiadomi wykonawcę odrębnym pismem.

**5.** Przed podpisaniem umowy zamawiający będzie żądał od wykonawcy:

a)Oświadczenie Wykonawcy, że na okres realizacji zadaniabędzie dysponował aktualną, opłaconą polisą ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie objętym zamówieniem,

b) oświadczenia wykonawcy **o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę** w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia   
na stanowiskach określonych w dziale V pkt 1.3.2 ppkt b), o ile czynność ta nie będzie wykonywana przez osobę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,

c) w przypadku wskazania w ofercie podwykonawców, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę **kopię umów z podwykonawcami** (uwzględniające zapisy działu XXVII) sporządzonych w postaci elektronicznej i opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

**6.** W przypadku nie wypełnienia przez wykonawcę do dnia podpisania umowy warunków formalnych wskazanych w dziale XIV pkt 3 oraz 5 zamawiający uzna, że wykonawca uchyla się od zawarcia umowy.

**7.** Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonania umowy, Zamawiający może wybierać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba   
że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

1. Umowa zostanie zawarta z Wykonawcą w terminie nie krótszym niż **5 dni** od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2. Umowa zostanie zawarta z Wykonawcą jeżeli upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 „ustawy Pzp” lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze.
3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów,   
   o których mowa w pkt. 8, jeżeli w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę.

**XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

**1.** Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

**2.** Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy, zobowiązany  
 jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą **10 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie** **dla każdej z części** w jednej lub w kilku następujących formach:

a) pieniądzu (w formie wpłaty przelewem na rachunek bankowy zamawiającego);

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,   
z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy   
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z dnia 9 listopada 2000r.   
(tj. z dnia 28 stycznia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 299).

**3.** Zamawiający informuje, że przyjmowane będą m.in. formami dopuszczonymi w ustawie Pzp   
– gwarancje nieprzenośnie, bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze żądanie zamawiającego.

**4.** Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminie   
i wysokościach jak niżej:

a) 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

b) 30% wysokości zabezpieczenia w terminie nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

**5.** W sytuacji wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w innej formie niż pieniężnej wykonawca zobowiązany jest do przekazywania zamawiającemu wskazanego dokumentu w formie niepieniężnej z uwzględnieniem wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej. W związku z powyższym zabezpieczenie o którym mowa w zdaniu poprzednim wykonawca musi wnieść   
w oryginale w postaci elektronicznej tj. dokument opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz przekazane w takiej formie jaka została mu przekazana przez wystawcę oryginału dokumentu.

XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE   
DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

**1.** Zamawiający wymaga zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze Istotnych Postanowień Umowy będącej ZAŁĄCZNIKIEM NR 10   
do niniejszej SIWZ, co wykonawca potwierdza w formularzu oferty.

**2.** Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych we wzorze Istotnych Postanowień Umowy będącej ZAŁĄCZNIKIEM NR 10 do niniejszej SIWZ.

XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Środki ochrony prawej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Sposób postępowania określony jest Dziale VI „Środki ochrony prawnej” Pzp.

**Odwołanie** – zakres oraz sposób postępowania określony jest w art. od 180 do 198 ustawy Pzp.Odwołanie przysługuje wobec czynności:

a) Określenia warunków udziału w postępowaniu;

b) Wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

c) Odrzucenia oferty odwołującego;

d) Opisu przedmiotu zamówienia;

e) Wyboru najkorzystniejszej oferty.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Ustawy pzp zdanie drugie, albo w terminie 10 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

**Skarga do sądu** – zakres oraz sposób postępowania zawarty jest w art. od 198a do 198g ustawy Pzp.

**XIX**. Zamawiający  **dopuszcza możliwość składania ofert częściowych**.

**XX.** Zamawiający **nie przewiduje zawarcia umowy ramowej**.

**XXI.** **INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA   
W ART. 67 UST. 1 PKT. 6**

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje udzielanie zamówienia, jednakże w wysokości **nie większej niż 70% wartości zamówienia podstawowego**   
i polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnych z przedmiotem zamówienia.

Warunkiem udzielenia zamówień, o których mowa w zdaniu pierwszym jest posiadanie środków finansowych na ich wykonanie. Na okoliczność ich wystąpienia, zostanie zawarta umowa   
w trybie zamówienia z wolnej ręki.

**XXII.** Zamawiający **nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych**.

**XXIII.** Zamawiający **nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych**.

**XXIV.** Zamawiający **nie przewiduje aukcji elektronicznej**.

**XXV.** Zamawiający **nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu**.

**XXVI.** Zamawiający **przewiduje odbiór częściowy dla każdego polecenia wykonania.**

**XXVII. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W ZWIĄZKU Z ART. 29 UST. 3A USTAWY PZP**

**1. Wymagania Zamawiającego w związku z w art. 29 ust. 3a Ustawy Pzp:**

a) Wymagania w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy   
w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - kodeks pracy tj. z dnia 18 czerwca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320)

b) Powyższe wymagania określają w szczególności:

- sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy Pzp,  
- uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań,   
o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań,  
- rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.

c) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę   
lub podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności:

1) **Pracowników fizycznych** (**2 osoby**) nie posiadające szczegółowych wymaganych przepisami prawa uprawnień do wykonywania zawodu. Do czynności wykonywanych przez pracowników fizycznych należą w szczególności:

- zorganizowanie stanowiska pracy,

- zapoznanie się z przydzielonym zakresem robót oraz dokumentacją i wytycznymi personelu kierowniczego odnośnie do sposobu ich wykonania,

- pobranie niezbędnych narzędzi,

- przygotowywanie frontu robót zgodnie z zarządzeniami, przepisami bhp, ergonomii, ppoż. i zasadami ochrony środowiska,

- zabezpieczenie miejsca wykonywania robót w szczególności przez ustawienie oznakowania terenu robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  
z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków   
i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków umieszczania ich na drogach (Dz.U.2018.583 t.j. z dnia 2018.03.20.) na podstawie sporządzonego przez Zamawiającego projektu organizacji ruchu (na czas prowadzonych robót),

- współpraca i pomoc przy mechanicznym rozładunku i załadunku dostarczanych   
i obieranych materiałów,

- ręczny rozładunek i załadunek dostarczonych i dobieranych materiałów,

- rozkręcanie i dokręcanie za pomocą odpowiednich narzędzi śrub montażowych i innych elementów barier,

- zasypanie dołków po zdemontowanych słupkach po barierach,

- realizacja pracy ściśle wg wytycznych technologicznych, właściwych dla danego procesu,

- stałe i pilnie obserwowanie otoczenia wokół stanowiska pracy w celu niedopuszczenia  
do powstania kolizji, a także do sytuacji stwarzającej jakiekolwiek niebezpieczeństwo,

- reagowanie na nieprawidłowości w pracy narzędzi i w miarę możliwości jej usuwanie,

- współpraca z zespołem roboczym, w szczególności z operatorem kafara, kierownikiem budowy oraz służbami bhp,

- przywrócenie pasa drogowego do stanu pierwotnego, tj. sprzątnięcie miejsca wykonywania robót, itp.

- ocena poprawności wykonanej przez siebie pracy,

2) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie c) czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów  
i dokonywania ich oceny,

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania   
ww. wymogów,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

1. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie c) czynności w trakcie realizacji zamówienia:

* **oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy** o zatrudnieniu na podstawie umowy   
  o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
* poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę   
  lub podwykonawcę **kopię umowy/umów** o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności[[2]](#footnote-2) bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
* **zaświadczenie właściwego oddziału ZUS**, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę   
  lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia   
  na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
* poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników,   
  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

**3.** Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie c) czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej   
w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie c) czynności.

**4.** W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę   
lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

Jeżeli powyższych wymogów na budowie będzie przebywać osoba nie zatrudniona na umowę   
o pracę, co zostanie ustalone przez Zamawiającego, osoba taka będzie musiała opuścić plac budowy, a Wykonawca zapłaci karę umowną. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zostać potwierdzony pisemną notatką sporządzoną przez przedstawiciela Zamawiającego   
i podpisaną przez Wykonawcę lub jego przedstawicieli.

**XXVIII. INFORMACJA O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ KLUCZOWYCH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA**

* + - 1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy według zasad określonych w Ustawie Ppz oraz odpowiednich przepisach Kodeksu Cywilnego.
      2. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania zamówienia zobowiązany jest, o ile są już znane, do podania nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nim, zaangażowanych w takie roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia zamawiającego   
         o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym   
         w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.
      3. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, jeżeli Zamawiający określa takie wymagania:

a) Zamawiający wymaga sporządzenia umowy o podwykonawstwo, jej projektu lub zmiany   
w formie pisemnej.

b) Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane powinno być poprzedzone akceptacją projektu umowy lub zmian do projektu przez Zamawiającego, natomiast przystąpienie do realizacji robót budowlanych przez Podwykonawcę powinno być poprzedzone akceptacją umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

c) Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy   
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną nawiązującą do cen jednostkowych przedstawionych w ofercie Wykonawcy nie później niż 14 dni przed jej zawarciem.

d) Zamawiający, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania projektu umowy   
o Podwykonawstwo zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy   
o Podwykonawstwo, jeżeli umowa o podwykonawstwo:

a) nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

b) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzającego wykonanie zleconej Podwykonawcy lub usługi, dostawy lub roboty budowlanej,

c) gdy projekt umowy określa większą wartości wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy niż wynika to ze założonej oferty w zakresie tej części prac, która ma zostać wykonana przez Podwykonawcę. Natomiast w przypadku powierzenia przez Podwykonawcę części zakresu prac dalszemu podwykonawcy, wartość wynagrodzenia nie może przewyższać wartości określonej w umowie między Wykonawcą a tym Podwykonawcą.

d) Nie zgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy   
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie do 14 dni kalendarzowych, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

e) Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń   
do tego projektu, Wykonawca przedłoży poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy, jednakże nie później niż na 3 dni kalendarzowe przed dniem rozpoczęcia realizacji robót budowlanych przez Podwykonawcę.

f) Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia przedłożenia umowy   
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, nie zgłosi w formie pisemnej sprzeciwu, uważa się, że zaakceptował tę umowę.

g) Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego przedkładania Zamawiającemu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i roboty budowlane, w celu weryfikacji, czy wskazane w niej terminy zapłaty wynagrodzenia nie są dłuższe niż 30 dni z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy.

h) Zasady dotyczące Podwykonawców maja odpowiednie zastosowanie do Dalszych Podwykonawców.

i) Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,   
lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

j) Wynagrodzenie, o którym mowa w lit. j), dotyczy wyłącznie należności powstałych   
po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem   
są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność   
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

k) Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

1. Informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi związane z realizacją zadania które, z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu, jeżeli Zamawiający określa takie informacje;
2. Wykonawca, podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł.
3. Zamawiający wymaga aby w umowie o podwykonawstwo były zawarte w szczególności postanowienia odnośnie:

a) dokładnego zakresu dostaw/usług, które ma być powierzone podwykonawcy,

b) terminu wykonania dostaw/usług przez podwykonawcę,

c) wysokość oraz zasady zapłaty wynagrodzenia,

d) termin zapłaty wynagrodzenia nie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy/usługi.

1. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w przypadkach, o których mowa w pkt 6 ppkt. b).
2. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo   
   w terminie 7 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
3. Zasady dotyczące podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do dalszych podwykonawców.
4. Zasady z liter j), k), ustępu 3 mają zastosowanie analogicznie.

**XIX.** **INFORMACJE DODATKOWE**

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji zgodnie z formularzem oferty na okres 12 miesięcy lub 24 miesięcy.
2. Wykonawca udzieli Zamawiającemu rękojmi za wady na tożsamy z okresem gwarancji.
3. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty odbioru końcowego lub potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy.
4. Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane   
   w art. 93 ustawy Pzp.
5. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp.

**X. KLAUZULA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z WPROWADZENIEM ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R. W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE (OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH) (DZ. URZ. UE L 119 Z 04.05.2016, STR. 1), DALEJ „RODO”**

Klauzula informacyjna związana z RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz, tel. 52 37 05 713, e-mail: sekretariat@zdw-bydgoszcz.pl;

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich   
w Bydgoszczy jest Pan Witold Antosik tel. 52 37 05 733, e-mail: iod@zdw-bydgoszcz.pl;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO   
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. MONTAŻ BARIER DROGOWYCH WRAZ Z DOSTAWĄ I DEMONTAŻ BARIER DROGOWYCH DLA ODDZIAŁU BYDGOSKIEGO W 2020 ROKU, numer referencyjny: O3.N4.361.06.2020 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz w celu archiwizacji;

6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8. Posiada Pani/Pan:

* 1. Na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  2. Na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**[[3]](#footnote-3)**;
  3. Na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**[[4]](#footnote-4)**;

8.4 Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9. Nie przysługuje Pani/Panu:

9.1. W związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

9.2. Prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

9.3. Na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

**XXI. OBOWIĄZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH WYNIKAJĄCYCH Z RODO**

1. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO –

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4 RODO).

**2.** Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający  
z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu  
i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. pkt. 13 Załącznika nr 1 do SIWZ **FORMULARZ OFERTY**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Opracował/a:*  **Izabela Szukiel**  Specjalista  *Odpowiedzialny/a za określenie opisu przedmiotu zamówienia:*  **Ireneusz Klofczyński**  **Leszek Huppert** | *Opiniował/a pod względem  proceduralny :*  **Anna Kominiak**  Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych  *Odpowiedzialny/a za określenie warunków udziału w postępowaniu:*  **Ireneusz Klofczyński**  **Leszek Huppert** | *Opiniował/a pod względem formalno prawnym:*  **Maciej Świerczyński**  Radca Prawny  *Odpowiedzialny/a za określenie kryteriów oceny ofert****:***  **Ireneusz Klofczyński**  **Leszek Huppert** |  |

Załącznik nr 1 do SIWZ

|  |  |
| --- | --- |
| Pełna nazwa Wykonawcy |  |
| Adres siedziby Wykonawcy |  |
| Ulica |  |
| Miejscowość, kod pocztowy |  |
| Województwo |  |
| Adres do korespondencji |  |
| NIP |  |
| REGON / KRS |  |
| Nr telefonu do kontaktu |  |
| Nr faksu do kontaktu |  |
| Adres e-mail do kontaktu |  |
| Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktowania się z Zamawiającym |  |
| Czy wykonawca jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem?  (jeżeli tak – wskazać odpowiedzi) |  |

**FORMULARZ OFERTY**

**Województwo Kujawsko – Pomorskie**

**Plac Teatralny 2**

**87-100 Toruń**

**NIP 9561969536**

**w imieniu którego działa**

**Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy  
Oddział Bydgoski**

**ul. Pałacowa 15, 86-031 Osielsko**

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

MONTAŻ BARIER DROGOWYCH/MOSTOWYCH\* WRAZ Z DOSTAWĄ I DEMONTAŻ BARIER DLA **ODDZIAŁU BYDGOSKIEGO** W 2020 ROKU

CZĘŚĆ NR \_\_

*\*niepotrzebne skreślić*

My niżej podpisani

.......................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz

.......................................................................................................................................................

*(nazwa (firma) dokładny adres wykonawcy)*

*(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich członków konsorcjum)*

1. Składamy ofertę na wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym   
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz załączonym formularzy ofertowym, zgodną   
z poniższymi warunkami:

**KRYTERIUM CENA**

Oferujemy robotę budowlaną wraz z dostawą objętą zamówieniem, *zgodnie z załączonym do oferty* ***KOSZTORYSEM OFERTOWYM****.*

wartość netto \_\_\_\_\_\_\_\_ + \_\_\_\_\_\_\_ (podatek VAT 23%) **= \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ cena brutto zł\****\*dotyczy CZĘŚCI NR 2 (TABELA NR 1 I TABELA NR 2 łącznie)*

*Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 60 punktów, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza.*

**KRYTERIUM GWARANCJA NA WYKONANIE ROBÓT**

Na wykonane roboty objęte przedmiotem zamówienia udzielam \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **miesięcy** gwarancji liczonej od dnia następnego po dniu odbioru końcowego lub potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

*Wykonawca musi zdeklarować alternatywnie 12miesięcy lub 24 miesiące.*

*UWAGA! Jeśli Wykonawca zaproponuje w formularzu oferty okres gwarancji na wykonane robotyce inny niż 12 miesięcy lub 24 miesiące lub nie zostanie podany okres gwarancji i z innych dokumentów nie będzie wynikało, że nastąpiła omyłka, oferta zostanie odrzucona, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt.2)*

1. Akceptujemy warunki płatności, zgodne z postanowieniami istotnych warunków umowy, kwoty wynikającej z faktury, płatnej w terminie **21 dni** od daty doręczenia i przyjęcia faktury   
   przez Zamawiającego.
2. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie: **7 dni** **od podpisania umowy.**
3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czyli przez okres **30 dni** od upływu terminu składania ofert.
4. Oświadczamy, że sposób reprezentacji **spółki / konsorcjum**\* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący:

............................................................................................................................................................

*Wypełniają jedynie przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki cywilnej lub składający wspólną ofertę)*

*6.* Niżej wymienione prace zrealizujemy **sami / przy udziale następujących podwykonawców[[5]](#footnote-5)**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Część prac, które mają być powierzone podwykonawcom[[6]](#footnote-6)** | **Inne informacje** |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Część prac, które mają być powierzone podwykonawcom lub nazwy (firm) podwykonawców na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp** | **Inne informacje** |
|  |  |  |
|  |  |  |

*Jeżeli wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy   
lub podwykonawcom wówczas podaje wartość lub procentową część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:*

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………….

*7.* Informujemy, że wybór niniejszej oferty **będzie prowadzić / nie będzie prowadzić[[7]](#footnote-7)** do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego[[8]](#footnote-8).

Poniższą tabelę wypełnić wyłącznie w przypadku gdy wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa (rodzaj) usługi/dostawy, której świadczenie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego** | **Wartość netto**  **(bez kwoty podatku)** |
|  |  |  |
|  |  |  |

*8.*Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami.

*9.* Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru niniejszej oferty, do zawarcia umowy na zasadach w nich określonych, zgodnie z niniejszą ofertą i specyfikacją istotnych warunków zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

*10.*Oświadczamy, że za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie[[9]](#footnote-9) o nazwie ..............................................................[[10]](#footnote-10), niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji[[11]](#footnote-11).

*11.* Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[[12]](#footnote-12) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu[[13]](#footnote-13).

Załącznikami do niniejszej oferty są:

1. ……………………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………………………………
4. ……………………………………………………………………………………………

\* uzupełnić zgodnie z ofertą /niepotrzebne skreślić

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dnia \_\_ \_\_ \_\_\_\_roku

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną osoby upoważnionej/ osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy*

**1** Na potrzeby odpowiedzi na to pytanie należy skorzystać z definicji zawartych w zaleceniu Komisji z dnia 6 maja 2013r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE L 124 z 20.05.2003, str.36)

1. **Mikroprzedsiębiorstwo:** przedsiębiorstwo, którezatrudnia **mniej niż 10 osób** i któregoroczny obrót lub roczna suma bilansowa **nie przekracza 2 milionów EUR.**
2. **Małe przedsiębiorstwo:** przedsiębiorstwo, które zatrudnia **mniej niż 50 osób** i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa **nie przekracza 10 milionów EUR**.
3. **Średnie przedsiębiorstwa:** przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwamii które zatrudniają **mniej niż 250 osób** i których roczny obrót **nie przekracza 50 milionów EUR** ***lub*** **roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.**

**2** rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych   
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

\* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treść oświadczenia należy przekreślić i podpisać je zgodnie z formularzem.

**ZAŁĄCZNIK NR 2.1. do SIWZ**

|  |  |
| --- | --- |
| *(Pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)* | **KOSZTORYS OFERTOWY** |

*Dotyczy postępowania:*

MONTAŻ BARIER MOSTOWYCH WRAZ Z DOSTAWĄ I DEMONTAŻ BARIER

DLA **ODDZIAŁU BYDGOSKIEGO** W 2020 ROKU

CZĘŚĆ NR 1 – RDW Żołędowo

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP.** | **OPIS POZYCJI** | **JEDN. MIARY** | **ILOŚĆ JEDNOSTEK** | **CENA JEDNOSTKOWA**  **(NETTO ZŁ)** | **WARTOŚĆ  (W ZŁ)** |
| **DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH BARIER MOSTOWYCH I MONTAŻ W TEJ SAMEJ LOKALIZACJI**  **NOWYCH BARIER MOSTOWYCH** | | | | | |
| III | **Demontaż** **istniejących barier** **mostowych** | mb | **163,00** |  |  |
| IV | **Dostawa i montaż kompletnych barier stalowych** N2 W3A z elementami odblaskowymi) | mb | **164,00** |  |  |
| **Wartość netto łącznie (w zł)** | | | | |  |
| **Podatek VAT 23 % (w zł)** | | | | |  |
| **Wartość brutto łącznie (w zł)** | | | | |  |

SŁOWNIE ZŁOTYCH:…………………………………………………………………

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dnia \_\_.\_\_.\_\_\_\_ r.

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(Podpis i pieczątka osoby/osób upoważnionych*

*do występowania w imieniu Wykonawcy)*

**ZAŁĄCZNIK NR 2.2. do SIWZ**

|  |  |
| --- | --- |
| *(Pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)* | **KOSZTORYS OFERTOWY** |

*Dotyczy postępowania:*

MONTAŻ BARIER DROGOWYCH WRAZ Z DOSTAWĄ I DEMONTAŻ BARIER

DLA **ODDZIAŁU BYDGOSKIEGO** W 2020 ROKU

CZĘŚĆ NR 2 – RDW Tuchola

**TABELA NR 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis pozycji** | **Jedn. miary** | **Ilość jednostek** | | **Cena jednostkowa**  **(netto zł)** | **Wartość  (w zł)** |
| 1 | **Demontaż istniejących barier** drogowych wraz z wywozem i rozładunkiem oraz zasypanie, zagęszczenie dołków po słupkach | mb | Materiał Zamawiającego | **360,00** |  |  |
| 2 | **Montaż wraz z dostawą barier** (N2W5A zgodny z PN-EN1317 równoważna względem SP09/4 N2W5A) stalowych U-14a z rozstawem słupków co 4 m (komplet komplet, tj. prowadnica, słupki h=1 900mm, pas profilowy (odciąg), wysięgniki, przekładki, wsporniki, śruby, podkładki, światła odblaskowe, łączniki ukośne, obejmy słupka, zakończenia barier itp.) | mb | Materiał Wykonawcy | **460,00** |  |  |
| **Wartość netto łącznie (w zł)** | | | | | |  |
| **Podatek VAT 23 % (w zł)** | | | | | |  |
| **Wartość brutto łącznie (w zł)** | | | | | |  |

**TABELA NR 2**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis pozycji** | **Jedn. miary** | **Ilość jednostek** | **Cena jednostkowa**  **(netto zł)** | **Wartość  (w zł)** |
| 1 | Nasadka zaokrąglona zwykła | szt. | 20,00 |  |  |
| 2 | Łącznik prowadnicy „ukośny” | szt. | 20,00 |  |  |
| 3 | Łącznik prowadnicy „wypukły 90°” | szt. | 10.00 |  |  |
| 4 | Bariera drogowa promieniowa R- 8 | szt. | 3,00 |  |  |
| 5 | Bariera drogowa promieniowa R- 2 | szt. | 2,00 |  |  |
| 6 | Elementy odblaskowe biało-czerwone- okrągłe | szt. | 500,00 |  |  |
| 7 | Śruba M10 x 25 | szt. | 200,00 |  |  |
| 8 | Śruba M10 x 40 | szt. | 200,00 |  |  |
| 9 | Śruba M16 x 25 | szt. | 400,00 |  |  |
| 10 | Śruba M16 x 40 | szt. | 400,00 |  |  |
| 11 | Przekładka c-120 | szt. | 100,00 |  |  |
| 12 | Wspornik prowadnicy B | szt. | 100,00 |  |  |
| **Wartość netto łącznie (w zł)** | | | | |  |
| **Podatek VAT 23 % (w zł)** | | | | |  |
| **Wartość brutto łącznie (w zł)** | | | | |  |

SŁOWNIE ZŁOTYCH:…………………………………………………………………

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dnia \_\_.\_\_.\_\_\_\_ r.

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(Podpis i pieczątka osoby/osób upoważnionych*

*do występowania w imieniu Wykonawcy)*

**Załącznik nr 3 do SIWZ**

|  |  |
| --- | --- |
| *(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)* | **OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**  **DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**  składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych |
| *(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)* |

**Zamawiający:**

Województwo Kujawsko – Pomorskie

Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń

*w imieniu którego działa*

**Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Oddział Bydgoski**

**ul. Pałacowa 15, 86-031 Osielsko**

*(pełna nazwa/firma, adres)*

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

MONTAŻ BARIER DROGOWYCH/MOSTOWYCH\* WRAZ Z DOSTAWĄ I DEMONTAŻ BARIER DLA **ODDZIAŁU BYDGOSKIEGO** W 2020 ROKU

CZĘŚĆ NR \_\_

*\*niepotrzebne skreślić*

prowadzonego przez Województwo Kujawsko – Pomorskie pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń W imieniu którego działa - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, Rejon Dróg wojewódzkich w Żołędowie,   
ul. Pałacowa 15, 86-031 Osielsko *(oznaczenie zamawiającego),* oświadczam, co następuje:

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:**

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie   
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2. [UWAGA: *zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu*]

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie   
art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

…………………………………………

*(podpis)*

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp *(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).* Jednocześnie oświadczam, że   
w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

………………………………………………………………………………………………………………….....

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

…………………………………………

*(podpis)*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:**

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… *(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)* nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

…………………………………………

*(podpis)*

*[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:**

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… *(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*, nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

…………………………………………

*(podpis)*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne   
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

…………………………………………

*(podpis)*

**Załącznik nr 4 do SIWZ**

|  |  |
| --- | --- |
| *(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)* | **OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**  **DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**  składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych |
| *(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)* |

**Zamawiający:**

Województwo Kujawsko – Pomorskie

Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń

*w imieniu którego działa*

**Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy**

**Oddział Bydgoski**

**ul. Pałacowa 15, 86-031 Osielsko**

*(pełna nazwa/firma, adres)*

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

MONTAŻ BARIER DROGOWYCH/MOSTOWYCH\* WRAZ Z DOSTAWĄ I DEMONTAŻ BARIER DLA **ODDZIAŁU BYDGOSKIEGO** W 2020 ROKU

CZĘŚĆ NR \_\_

*\*niepotrzebne skreślić*

prowadzonego przez Województwo Kujawsko – Pomorskie pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń

W imieniu którego działa - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, Rejon Dróg wojewódzkich w Żołędowie, ul. Pałacowa 15, 86-031 Osielsko *(oznaczenie zamawiającego),* oświadczam, co następuje:

**INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:**

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w      …………..…………………………………………………..……………………………… *(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu)*.

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

…………………………………………

*(podpis)*

**INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW**:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w………………………………………………………...……….. *(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu),* polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

..……………………………………………………………………………………………………………….…..………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………. *(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).*

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

…………………………………………

*(podpis)*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne   
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

…………………………………………

*(podpis)*

**Załącznik nr 5**

**OŚWIADCZENIE -**

**o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy**

**kapitałowej, o której mowa w rat. 24 ust. 1 pkt. 23**

*(nazwa Wykonawcy)*

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie MONTAŻ BARIER DROGOWYCH/MOSTOWYCH\* WRAZ Z DOSTAWĄ I DEMONTAŻ BARIER DLA **ODDZIAŁU BYDGOSKIEGO** W 2020 ROKU

CZĘŚĆ NR \_\_

*\*niepotrzebne skreślić*

oznaczonego nr **O3.N4.361.06.2020**

**w imieniu Wykonawcy:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

/wpisać nazwę (firmę) Wykonawcy/

oraz w nawiązaniu do informacji zamieszczonej na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp w imieniu wykonawcy:

…………………………………………………………………………………….……………………….

*(wpisać nazwę / firmę wykonawcy)*

**Oświadczam, że**[[14]](#footnote-14):

 **nie należę** do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp,   
co wykonawcy, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu.

 **należę** do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp,   
co następujący wykonawca/wykonawcy, którego oferta/oferty została/y złożona/e w niniejszym podstępowaniu:

1. ……………………………………………..……………………

2. ……………………………………………..……………………

3. ……………………………………………..……………………

Jednocześnie przedstawiam dowody, że powiązania z tymi wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

……………………………………………………………………………………………………………

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dnia \_\_.\_\_.\_\_\_\_ r.

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(Podpis i pieczątka osoby/osób upoważnionych*

*do występowania w imieniu Wykonawcy)*

**Uwaga:**

Dokument ten wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony zamawiającego).

*UWAGA: niniejszy „Formularz” składa Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa ją każdy z członków Konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej.*

W przypadku gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego złożono **tylko jedną ofertę** (w ramach tej samej części zamówienia złożono jedną ofertę częściową), ***oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej*** nie jest dokumentem niezbędnym do przeprowadzenia postępowania.

*Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej składane jest po złożeniu oferty i dotyczy jedynie więzi z innymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w tym postępowaniu.*

**Załącznik nr 6 do SIWZ**

**WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT**

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

MONTAŻ BARIER DROGOWYCH/MOSTOWYCH\* WRAZ Z DOSTAWĄ I DEMONTAŻ BARIER DLA **ODDZIAŁU BYDGOSKIEGO** W 2020 ROKU

CZĘŚĆ NR \_\_

*\*niepotrzebne skreślić*

Oświadczam, że w celu oceny spełnienia warunków udziału określonych w SIWZ   
SIWZ wykonaliśmy następującą robotę budowlaną:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | **Rodzaj robót budowlanych** | **Data wykonania** (początek oraz zakończenia realizacji zamówienia) | **Miejsce wykonania i nazwa podmiotów na rzecz których roboty zostały wykonane** | **Wartość zamówienia w zł brutto\*** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Uwaga: Należy załączyć do niniejszego wykazu dowody określające, że roboty zostały wykonane należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.**

Dowodem takimi może być: referencja lub inny dokument wystawiony przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dnia \_\_.\_\_.\_\_\_\_ r.

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(Podpis i pieczątka osoby/osób upoważnionych*

*do występowania w imieniu Wykonawcy)*

**Załącznik nr 7 do SIWZ**

**WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

MONTAŻ BARIER DROGOWYCH/MOSTOWYCH\* WRAZ Z DOSTAWĄ I DEMONTAŻ BARIER DLA **ODDZIAŁU BYDGOSKIEGO** W 2020 ROKU

CZĘŚĆ NR \_\_

*\*niepotrzebne skreślić*

Oświadczam, że w celu oceny spełnienia warunków udziału określonych w SIWZ   
do realizacji przedmiotowego zamówienia skieruję następującego osobę, która będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | **Stanowisko - Funkcja** | **Imię i nazwisko** | **Wykształcenie, uprawnienia, kwalifikacje zawodowe** | **Doświadczenie w latach** | **Informacja o podstawie do dysponowania** |
| 1. | **Kierownik budowy** – 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności drogowej |  |  |  |  |
| 2. | **Pracownik fizyczny -** dwie osoby nie posiadające szczegółowych wymaganych przepisami prawa uprawnień do wykonywania zawodu. |  |  |  |  |

\* **dysponowanie pośrednie** należy rozumieć powoływanie się na osoby zdolne do wykonywania zamówienia należące do innych podmiotów, tj. podmiotów, które dysponują takimi osobami, na czas realizacji zamówienia w celu wykonania pracy związanej z wykonaniem tego zamówienia, np. oddelegują pracownika.

\* **dysponowanie bezpośrednie** należy rozumieć przypadek, gdy tytułem prawnym do powoływania się przez Wykonawcę na dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jest stosunek prawny istniejący bezpośrednio pomiędzy Wykonawcą, a osobami (osobami), na dysponowanie której (których) Wykonawca się powołuje. Przy czym bez znaczenia jest tutaj charakter prawny takiego stosunku, tj. czy mamy do czynienia z umową o pracę, umową o świadczenie usług, czy też samozatrudnieniem się osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.

*Oświadczam, że:*

1. dysponujemy osobą wymienioną w pozycji ……. Wykazu

2. nie dysponujemy osobą wymienioną w pozycji ……. wykazu, lecz będziemy dysponować, na potwierdzenie czego załączamy pisemne zobowiązanie podmiotu/ów trzeciego do udostępnienia ww. osób.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dnia \_\_.\_\_.\_\_\_\_ r.

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(Podpis i pieczątka osoby/osób upoważnionych*

*do występowania w imieniu Wykonawcy)*

Załącznik nr 8

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

w sprawie uprawnień pracowników przewidzianych do wykonania zamówienia

MONTAŻ BARIER DROGOWYCH/MOSTOWYCH\* WRAZ Z DOSTAWĄ I DEMONTAŻ BARIER DLA **ODDZIAŁU BYDGOSKIEGO** W 2020 ROKU

CZĘŚĆ NR \_\_

*\*niepotrzebne skreślić*

Działając w imieniu:

...........................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………...

/ nazwa Wykonawcy /

będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania oświadczam, że: **osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – wymienione w ZAŁĄCZNIKU NR 7 do SIWZ   
– posiadają wymagane uprawnienia.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dnia \_\_.\_\_.\_\_\_\_ r.

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(Podpis i pieczątka osoby/osób upoważnionych*

*do występowania w imieniu Wykonawcy)*

**ZAŁĄCZNIK NR 9 do SIWZ**

|  |  |
| --- | --- |
| *(Pieczątka Wykonawcy)* | **OŚWIADCZENIE**  **W ZAKRESIE WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEG ( RODO)** |

*Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego:*

MONTAŻ BARIER DROGOWYCH/MOSTOWYCH\* WRAZ Z DOSTAWĄ I DEMONTAŻ BARIER DLA **ODDZIAŁU BYDGOSKIEGO** W 2020 ROKU

CZĘŚĆ NR \_\_

*\*niepotrzebne skreślić*

Działając w imieniu:

…………………………………………………………………………………….……………………….

*(wpisać nazwę / firmę wykonawcy)*

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 **wobec osób fizycznych**, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dnia \_\_.\_\_.\_\_\_\_ r.

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(Podpis i pieczątka osoby/osób upoważnionych*

*do występowania w imieniu Wykonawcy)*

1 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

\* W przypadku gdy Wykonawca **nie przekazuje danych osobowych** innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treść oświadczenia należy przekreślić i podpisać je zgodnie z formularzem.

**Załącznik nr 10 do SIWZ**

**ISTOTNE POSTANOWIENIA WARUNKÓW UMOWY**

**§ 1.**

Zamówienie zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania: **Montaż barier drogowych/mostowych wraz z dostawą i demontaż barier drogowych dla Oddziału Bydgoskiego w 2020r. – CZĘŚĆ NR \_\_.**

Zamówienie obejmuje zakres robót, ujętych w dziale III SIWZ m.in.:

- demontaż istniejących barier mostowych wraz z wywozem i rozładunkiem w wskazane miejsce;

- montaż wraz z dostawą barier stalowych N2W3A; komplet, tj. prowadnica, słupki, pas profilowy (odciąg), wysięgniki, przekładki, wsporniki, śruby, podkładki, światła odblaskowe, łączniki ukośne, obejmy słupka, zakończenia barier itp.;

- demontaż istniejących barier drogowych wraz z wywozem i rozładunkiem oraz zasypanie dołków po słupkach;

- montaż wraz z dostawą barier stalowych typu U-14a z rozstawem słupków co 4m: komplet, tj. prowadnica, słupki h=1 900mm, pas profilowy (odciąg), wysięgniki, przekładki, wsporniki, śruby, podkładki, światła odblaskowe, łączniki ukośne, obejmy słupka, zakończenia barier itp. (sp05/4, N2W5A) ;

- demontaż i ponowny montaż istniejących barier stalowych (przechylonych/ przewróconych, które nadają się do dalszej eksploatacji) w tej samej lokalizacji;

- demontaż i ponowny montaż barier drogowych rurowych (przechylonych/ przewróconych, które nadal nadają się do dalszej eksploatacji) w tej samej lokalizacji;

- dostawa barier oraz słupków do barier wraz z dowozem i rozładunkiem;

- dostawa kompletnych barier stalowych łukowych typu U-14a z rozstawem słupków   
co 4m: komplet, słupki h- 1 900mm, elementy odblaskowe (sp05/4, N2W5A).

**§ 2**

Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty:

- Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami,

- wypełniony formularz oferty (załącznik do umowy),

- wypełnione formularze kosztorysów ofertowych (załącznik do umowy),

-Szczegółowe Specyfikacje Techniczne,

-„Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach wojewódzkich województwa kujawsko-pomorskiego, Bydgoszcz 2012r.”

**Wspólny Słownik Zamówień:**

**CPV 45 23 32 80 - 5 Wznoszenie barier drogowych**

**CPV 34 92 81 10 - 2 Bariery drogowe**

**§ 3**

1. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania terenem na cele związane   
z niniejszym zadaniem wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi administracyjnymi.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami prawnymi i technicznymi.

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich czynności koniecznych dla zrealizowania przedmiotu umowy niezależnie od tego czy w/w czynności zostały przewidziane na dzień złożenia oferty.

**§4**

1. Termin realizacji zamówienia:
   1. zamawiający wymaga wykonania zamówienia w następującym terminie: **w ciągu do 7 dni od podpisania umowy.**
   2. terminem wykonania przedmiotu zamówienia jest dzień w którym Wykonawca zgłosi Zamawiającemu zakończenie robót.

**§ 5**

1. Materiały i urządzenia, użyte do wykonania robót powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych ustawą z dnia 7 lipca 1994r. -Prawo Budowlane (T. j. – Dz. U. 2016, poz. 290 z późn. zm.), wymaganiami SIWZ oraz wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych.

2. Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) wykonawca obowiązany jest okazać, w stosunku do wskazanych materiałów, dane potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 1.

**§ 6**

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 strony ustalają na kwotę określona w kosztorysie ofertowym wg cen jednostkowych.

2. Zamawiający określa maksymalną kwotę umowną na wartość:

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ zł netto**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ zł podatek VAT 23 %**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ zł brutto**

(słownie: ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***)

3. Podana powyżej wartość stanowi górną granicę wartości. Ceny jednostkowe w kosztorysie ofertowym pozostają stałe i nie podlegają waloryzacji.

4. Wartość umowna dla robót wymienionych w §1 w okresie jej trwania nie może przekroczyć kwoty określonej w ust. 2 niniejszego paragrafu.

5. Wartość umowna wymieniona w ust. 2 może być niewykorzystana w okresie zawartej umowy, natomiast po upływie terminu jej realizacji określonej w §3, bądź po wykorzystaniu całej kwoty maksymalnej określonej w ust. 2 Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia o zapłatę dalszych kwot wynagrodzenia.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości w ramach zamówienia, ale do kwoty  
nie przekraczającej wartości określonej w ust. 2.

**§ 7**

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w §6 ust. 2 rozliczane będzie za wykonanie danego polecenia wykonania o którym mowa w §4 ust. 1 b) na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę za roboty protokólarnie odebrane, potwierdzone przez inspektora nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiającego.

2. Dokumentem potwierdzającym prawidłową realizację robót określonych w umowie jest protokół odbioru wykonanych robót wraz z zestawieniem ilości i wartości wykonanych robót.

3. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 za roboty dotyczące danego polecenia wykonania, stanowić będzie wynik iloczynu wykonanych robót i cen jednostkowych podanych   
w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik do oferty Wykonawcy.

4. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do **21 dni**, licząc od daty jej doręczenia i przyjęcia przez właściwy dla danej części Rejon Dróg Wojewódzkich na konto Wykonawcy wskazane w fakturze. Za datę zapłaty uważać się będzie datę polecenia przelewu pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

5. Wynagrodzenie wykonawcy rozliczane będzie na podstawie faktury VAT wystawionej   
przez Wykonawcę potwierdzonej przez Zamawiającego po wykonanej robocie, na adres:

*Nabywca:* WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń

*Płatnik:* **Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy**

**Oddział Bydgoski, Rejon Dróg Wojewódzkich w …………………**

**……………………………….** *(adres)*

jednak adresem do dostarczania korespondencji zostaje jednostka Oddziału Bydgoskiego:

**Rejon Dróg Wojewódzkich w Żołędowie, ul. Pałacowa 15, 86-031 Osielsko** – CZĘŚĆ NR 1,

**Rejon Dróg Wojewódzkich w Tucholi, ul. Przemysłowa 4, 89-500 Tuchola** – CZĘŚĆ NR 2.

6. Wykonawca nie może realizować żadnych robót dodatkowych, uzupełniających   
i zamiennych bez pisemnej zgody Zamawiającego, oraz bez protokołu konieczności potwierdzonego przez inspektora nadzoru.

**§8**

Do obowiązków stron należy:

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

a) przekazanie terenu budowy w terminie uzgodnionym między stronami,

b) zapłata za wykonane i odebrane roboty,

c) zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:

wykonanie czynności wymienionych w Prawie budowlanym

a) zagospodarowanie terenu budowy,

b) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną,

c) realizacja zaleceń inspektora nadzoru,

d) wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne podczas wykonywania robót podstawowych,

e) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w których mają być prowadzone roboty podstawowe i tymczasowe,

f) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru robót -wykonanych w jednym egzemplarzu   
w składzie:

- deklaracje zgodności z PN lub aprobatą techniczną oznaczoną znakiem budowlanym „B„

- deklarację zgodności z PN –EN lub europejską aprobatą techniczną EAT oznaczoną znakiem CE,

- dla wyrobów znajdujących się w wykazie określonym przez Komisję Europejską wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa –deklaracje zgodności wydane przez producenta (bez znaku CE),

g) zapewnienie, na czas trwania robót, kierownictwa robót wskazanego w ofercie Wykonawcy,  
a w przypadku konieczności zamiany któregokolwiek z kierowników –uzgodnienie nowego kandydata z Zamawiającym,

h) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcia poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienia całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania,

i) zorganizowanie i kierowanie budową w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami bhp   
oraz zapewnienie warunków ppoż. określonych w przepisach szczegółowych,

j) udostępnienie terenu budowy innym wykonawcom wskazanym przez Zamawiającego w czasie trwania budowy, jeśli tacy wystąpią,

k) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź majątku Zamawiającego  
– naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego,

l) strzeżenie mienia znajdującego się na terenie budowy w terminie od daty przejęcia terenu budowy do daty przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji,

m) powiadomienie właściwych organów i instytucji o rozpoczęciu robót i wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu.

**§9**

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kadrę do realizacji robót określonych w umowie zgodnie  
ze złożoną ofertą. Kadra winna być odpowiednio wykwalifikowana i doświadczona.

2. Inspektor nadzoru ma prawo wymagać aby Wykonawca usunął każdą osobę zatrudnioną przez Wykonawcę jeżeli:

a) uporczywie nieodpowiednio zachowuje się,

b) wykazuje brak staranności, obowiązki wykonuje niekompletnie i niedbale,

c) postępuje w sposób uporczywy szkodliwie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska.

3. W przypadku usunięcia takiej osoby Wykonawca zobowiązany jest zapewnić inną osobę.

**§10**

1. Praca w dniach ustawowo wolnych możliwa jest za zgodą inspektora nadzoru.

2. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą –Prawo Budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym pracownikom, których Zamawiający wskaże w okresie realizacji zadania.

**§11**

**Nadzór nad realizacją umowy**

1. Zamawiający zobowiązuje się do powołania Inspektora Nadzoru.

2. Osoby odpowiedzialne za realizacje umowy ze strony Zamawiającego:

1. p. **……………………………..…**, tel. **………………**

2. p. **……………………………..…**, tel. **………………**

3. Osoba odpowiedzialna za realizacje umowy ze strony Wykonawcy:

1. p. **……………………………..…**, tel. **………………**

2. p. **……………………………..…**, tel. **………………**

**§12**

1. Zamawiający ma prawo naliczyć kary umowne w przypadku niedotrzymania terminów, niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:

1) za każdy dzień zwłoki w rozpoczęciu zgodnie z terminem wskazanym w § 4 ust. 1 robót określonych w poleceniu wykonania w wysokości 0,5% ceny ofertowej brutto wskazanej w § 6 ust. 2 umowy,

2) za zwłokę w wykonaniu robót zleconych poleceniem wykonania powstałą z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 0,5% ceny ofertowej brutto wskazanej w §6 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego, po terminie wskazanym w § 4 ust. 1.

3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze każdego polecenia wykonania, odbiorze pogwarancyjnym lub w okresie rękojmi lub gwarancji –w wysokości 0,5% ceny ofertowej brutto wskazanej w § 6 ust. 2 umowy za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego w § 15 ust. 7na usunięcie wad,

4) z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy –w wysokości 20 % ceny ofertowej brutto, wskazanej w§6 ust. 2 umowy

5) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,5% ceny ofertowej brutto wskazanej w §6 ust. 2 umowy za każdy zaistniały przypadek,

6) w sytuacji nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,5% ceny ofertowej brutto wskazanej w §6 ust. 2 umowy za każdy zaistniały przypadek,

7) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,5% ceny ofertowej brutto wskazanej w §6 ust. 2 umowy za każdy zaistniały przypadek,

8) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,5% ceny ofertowej brutto wskazanej w §6 ust. 2 umowy za każdy zaistniały przypadek.

9) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osoby wykonującej wszelkie czynności:

a) pracowników fizycznych, tj. 2 osoby nie posiadające szczegółowych wymaganych przepisami prawa uprawnień do wykonywania zawodu

10) Zamawiający może żądać potwierdzenia oświadczenia Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy osób skierowanych przez Wykonawcę o których mowa w pkt. 1 ppkt. 9)do realizacji zamówienia poprzez okazanie:

* **oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy** o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
* poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę **kopię umowy/umów o pracę** osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
* **zaświadczenia właściwego oddziału ZUS,** potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
* poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę **kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń**, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. *o* ochronie danych osobowych.

1) W przypadku zmiany na stanowiskach o których mowa w pkt.1 ppkt. 9) bądź zmiany warunków pracy, Wykonawca przedstawi dokumenty wskazane wyżej najpóźniej z chwilą objęcia przez nową osobę stanowiska, bądź w terminie trzech dni roboczych od przyjęcia przez pracownika zmiany warunków pracy.

2) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w pkt. 1 ppkt. 9) Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 0,25 % całkowitej wartości umowy Wykonawcy za każdy przypadek.

3) Jeżeli powyższych wymogów na budowie będzie przebywać osoba nie zatrudniona na umowę o pracę, co zostanie ustalone przez Zamawiającego/Inżyniera Kontraktu, osoba taka będzie musiała opuścić plac budowy, a Wykonawca zapłaci karę umowną. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zostać potwierdzony pisemną notatką sporządzoną przez Inżyniera Kontraktu i podpisaną przez Wykonawcę lub jego przedstawicieli. Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania zmian personalnych na wniosek Zamawiającego, po uprzedniej konsultacji z Zamawiającym.

4) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

5) Kary powyższe mogą być stosowane kumulatywnie.

2. Jeżeli zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 14 dni w stosunku do terminu określonym w zleceniu lub zakończenia robót określonego w umowie, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do odszkodowania uzupełniającego za ewentualne poniesione szkody na zasadach ogólnych.

**§13**

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przy udziale podwykonawców następujące roboty:

1). ..................................

2. W przypadku zamiaru zawarcia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane powinien podjąć czynności określone w art. 6471Kodeksu Cywilnego   
a w szczególności jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączy zgodę Wykonawcy   
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zobowiązany jest złożyć projekt umowy o podwykonawstwo, o której mowa w § 13 ust. 2, Zamawiającemu w terminie nie dłuższym niż 14 dni przed przewidywaną datą rozpoczęcia wykonania określonego zakresu robót, w celu akceptacji.

4. Zamawiający zobowiązany jest w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy   
o podwykonawstwo, o której mowa w §13 ust. 3, do zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń lub sprzeciwu odnośnie złożonego projektu umowy o podwykonawstwo. Zamawiający zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o Podwykonawstwo, jeżeli umowa   
o podwykonawstwo:

-nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

-przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzającego wykonanie zleconej Podwykonawcy lub usługi, dostawy lub roboty budowlanej,

-gdy projekt umowy określa większą wartości wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy niż wynika to ze założonej oferty w zakresie tej części prac, która ma zostać wykonana przez Podwykonawcę. Natomiast w przypadku powierzenia przez Podwykonawcę części za-kresu prac dalszemu podwykonawcy, wartość wynagrodzenia nie może przewyższać wartości określonej w umowie między Wykonawcą a tym Podwykonawcą.

5. Upływ terminu określonego w §13 ust. 4 i braku pisemnych zastrzeżeń lub sprzeciwu uważa się za akceptację przez Zamawiającego przedłożonego projektu umowy   
o podwykonawstwo.

6. Umowy o podwykonawstwo lub jej projekt muszą być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

7. Umowa o podwykonawstwo lub jej projekt musi zawierać w szczególności postanowienia odnośnie:

a) dokładnego zakresu prac, który ma być powierzony Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,

b) terminu wykonania prac przez Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę,

c) terminu zapłaty wynagrodzenia, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

d) wysokość oraz zasady zapłaty wynagrodzenia.

8. Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w §13 ust. 7 pkt d, nie może określać większej wartości wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy niż wynika to ze założonej oferty w zakresie tej części prac, która ma zostać wykonana przez Podwykonawcę. Natomiast w przypadku powierzenia przez Podwykonawcę części zakresu prac Dalszemu Podwykonawcy, wartość wynagrodzenia nie może przewyższać wartości określonej w umowie między Wykonawcą a tym Podwykonawcą.

9. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Jeżeli w terminie 14 dni od otrzymania kopii umowy o podwykonawstwo Zamawiający nie zgłosi pisemnego sprzeciwu, uważa się, że akceptowano przedłożoną umowę.

10. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.

11. Postanowienia §13 ust. 2 –10 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

12. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowana przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia sie od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

13. Wynagrodzenie, o którym mowa w §13 ust. 12, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

14. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w §13 ust. 12. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

15. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w §13 ust. 12, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

16. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców oraz Dalszych Podwykonawców jak za swoje własne.

**§14**

Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1. Jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, lub w wypadku gdy wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie, powierzyć usunięcie wad i wykonanie uzupełnień lub wykonanie przedmiotu umowy osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

2. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

1) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający obniża wynagrodzenie umowne,

2) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. W wypadku odstąpienia od umowy Zamawiający zachowuje prawo do tego by powierzyć usunięcie wad i wykonanie uzupełnień lub wykonanie przedmiotu umowy osobie trzeciej na koszt   
i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

**§15**

1. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru danego polecenia wykonania robót w formie pisemnej. Odbiór danego etapu dokonany będzie po zakończeniu wszystkich robót określonych w §1niniejszej umowy.

2. Odbiór robót, o którym mowa w ust. 1 , dokonany zostanie komisyjnie z udziałem przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.

3. Odbiór ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego przedmiotu umowy do eksploatacji po sprawdzeniu jego należytego wykonania,

4.7 dni przed ustaloną datą odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet dokumentów zgodnie z §8 ust. 2 pkt f),

5. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy **w ciągu 3 dni kalendarzowych** od daty zawiadomienia go o zakończeniu przedmiotu umowy i osiągnięcia gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

6. Zamawiający ma prawo przerwać odbiór ostateczny jeżeli Wykonawca nie wykonał:

a) przedmiotu umowy w całości, nie wykonał wymaganych badań i sprawdzeń,

b) przedstawił dokumentów o których mowa w ust. 4.

7. Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze częściowym i odbiorze ostatecznym, w okresie gwarancyjnym lub w okresie rękojmi wynosić będzie **14 dni**, chyba, że w trakcie odbioru strony postanowią inaczej. W wypadku gdy wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający może od umowy odstąpić i w wypadku odstąpienia od umowy Zamawiający zachowuje prawo do tego by powierzyć usunięcie wad i wykonanie uzupełnień lub wykonanie przedmiotu ponownie umowy osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

8. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. W takim przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 5.

9. Z czynności odbioru, będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone zgodnie z ust. 7 na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad.

10. Zamawiający ma prawo dokonywać kontroli jakości wykonanych robót w dowolnym momencie w okresie trwania rękojmi i gwarancji i w wypadku stwierdzenia wad, wezwać Wykonawcę do ich naprawienia. Zapisy ustępów 7-10 stosuje się odpowiednio.

11. Zapisy § 15 stosuje się do odbiorów częściowych, ostatecznego, gwarancyjnych i pogwarancyjnych.

**§16**

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres   
**\_\_ miesięcy.** Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od dnia następnego po dniu odbioru ostatecznego lub potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym.

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi także po terminie określonym w ust. 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie **14 dni** od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. Zamawiający może także od umowy odstąpić. W wypadku odstąpienia od umowy Zamawiający może powierzyć usunięcie wad i wykonanie uzupełnień osobie trzeciej   
na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

**§17**

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:

a) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży   
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy –odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należytego mu z tytułu wykonania części umowy,

b) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny   
z poleceniem wykonania robót i Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi,

c) Zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie przedsiębiorstwa wykonawcy,

d) Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku wykonawcy,

e) W przypadku określonym w art. 635 i 636 kodeksu cywilnego,

f) wykonawca narusza postanowienia niniejszej umowy, w szczególności postanowienia **§ 3 ustęp 2, 3, § 4, § 12 ustęp 2, § 14 ustęp 2 pkt 2, §16 ustęp 4, § 18, §22.**

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 14 dni od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności określonych w ust. 1 i musi zawierać uzasadnienie.

3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z której przyczyny nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie wykonywania robót,

b) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy, nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, wskazanych w ustępie 1 pkt 1) w terminie **7 dni**,

c) Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji wykonanych robót w toku wraz z kosztorysem powykonawczym według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

4. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

b) przejęcia od Wykonawcy terenu wykonywania robót pod swój dozór w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy.

**§18**

1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z zdarzeniami losowymi, a w szczególności od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową. Ponadto wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za wszelkie szkody materialne i na osobach oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące osób trzecich, a powstałe w związku z wadami wykonawczymi wykonanych robót na cały okres rękojmi i gwarancji.

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z wykonanymi usługami,   
w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

3. Strony uzgadniają, iż pokrycie wszelkiego rodzaju szkód wskazanych w ust. 1 i 2 następować będzie przez Wykonawcę lub jego ubezpieczyciela na zasadach określonych   
w umowie ubezpieczyciela, bez udziału Zamawiającego. Dotyczy to w szczególności odpowiedzialności z tytułu szkód poniesionych przez osoby trzecie.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy   
w tym działań podwykonawcy i ponosi za nie odpowiedzialność odszkodowawczą.

**§19**

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwotę **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ zł** (słownie złotych: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**).

a) W dniu podpisania umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie ……………………………………..

b) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminie:

a) 70 % zabezpieczenia - 30 dni od daty odbioru ostatecznego robót lub potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy,

b) 30 % zabezpieczenia – 14 dni po upływie terminu rękojmi.

c) Strony ustalają termin rękojmi na 24 miesiące licząc od dnia następnego po dniu odbioru ostatecznego lub potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy.

d) Zamawiający może wstrzymać się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa ust. 3, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

**§ 20**

1. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

2.1 Zmiana **terminu realizacji** zamówienia w przypadku:

a) warunki atmosferyczne odbiegające od typowych (np. długotrwałe, obfite deszcze, niskie temperatury w dzień i w nocy, przymrozki i inne), uniemożliwiające wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z SST;

b) zlecanie przez Zamawiającego prac dodatkowych jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy, a których konieczności zlecenia Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili sporządzenia niniejszej specyfikacji i w chwili zawarcia umowy;

a) prace objęte umową, zostały wstrzymane przez właściwy organ, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy;

d) siły wyższej.

2.2. Zmiana podwykonawcy -na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza się zmianę podwykonawcy, wprowadzenie nowego lub rezygnację z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zamiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń podwykonawcy wobec Wykonawcy z tytułu realizacji robót. Jeżeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu,

Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia przez dotychczasowego podwykonawcę. Zmiany podwykonawcy można dokonać jedynie, jeżeli wykonywanie części robót przez podwykonawcę zostało wskazane przez Wykonawcę w ofercie.

2.3. Zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy, których nie można było przewidzieć w chwili sporządzenia niniejszej specyfikacji i w chwili zawarcia umowy, a których zmiana ma bezpośredni wpływ na wykonanie umowy np. gdyby wskutek wydarzeń losowych osoby wskazane w umowie nie mogły pełnić swoich czynności w okresie obowiązywania umowy;

W przypadku osób sprawujących nadzór nad realizacją umowy ze strony Wykonawcy zmiana którejkolwiek z osób musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana pisemnie przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wskazanych w ofercie Wykonawcy, a dokonana zmiana nie spowoduje wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy.

2.4. Zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.

2.5. Zmiany **wynagrodzenia w przypadku zmiany:**

1. zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT);
2. konieczności wykonania robót niewykraczających swym zakresem poza przedmiot umowy, których ilość jednostek przedmiarowych wskazana przez Zamawiającego   
   w przedmiarze robót została zaniżona – w odniesieniu do faktycznej ilości jednostek przedmiarowych, którą należy wykonać celem zrealizowania i oddania do użytkowania przedmiot umowy,
3. wzrostu cen wynikających ze zmiany innych niż podatkowe przepisy prawa, jeżeli   
   w wyniku wprowadzenia tych zmian, wykonanie umowy groziłoby Wykonawcy rażącą stratą, a zmiany tej nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
4. wystąpienia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6, stanowiącego nie więcej niż **70 %** zamówienia podstawowego za zgodą Zamawiającego i na warunkach określonych w XXI SIWZ.

3. Zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357 1 Kodeksu Cywilnego-  
" Jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażąco stratą, czego strony nie przewidziały przy zawarciu umowy, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, oznaczać sposób wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia lub nawet orzec o rozwiązaniu umowy"

4. Przekształcenia Wykonawcy będącego osoba prawną lub spółka osobowa lub cywilną w inna spółkę prawa handlowego w trybie przekształcenia spółki zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 15 września 2000r. -Kodeks spółek handlowych (T. j. –Dz. U. 2016r., poz. 1578z późn. zm.).

5. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

**§ 21**

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Administrator danych (Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy) powierza Podmiotowi przetwarzającemu (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), w trybie art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE-ogólne rozporządzenie o ochronie danych- **RODO** (zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
3. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia.

**§22**

Zakres i cel przetwarzania danych

1. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał powierzone na podstawie niniejszej umowy dane:
   1. dane osobowe ujęte w dokumentacji przetargowej,
   2. dane osób fizycznych współpracujących z Zarządem Dróg Wojewódzkich   
      w Bydgoszczy w oparciu o umowy cywilno-prawne (zlecenia, o dzieło),
2. Powierzone przez Administratora danych, dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy

**§ 23**

Obowiązki podmiotu przetwarzającego

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy.
4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.
5. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zwraca Administratorowi wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.
6. W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.
7. Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je administratorowi, jednak nie później niż 48h .

**§ 24**

Prawo kontroli

1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy.
2. Administrator danych może przeprowadzić kontrolę w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego i z minimum (5)pięciodniowym jego uprzedzeniem o planowanej kontroli i zakresie.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni.
4. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne   
   do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.

**§ 25**

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

1. Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Administratora danych.
2. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Administratora danych chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje Administratora danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
3. Podwykonawca, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający w niniejszej Umowie.
4. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za nie wywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych.

**§ 26**

Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego

1. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora danych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania w Podmiocie przetwarzającym tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora danych.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do naprawienia szkody wyrządzonej Administratorowi danych w wyniku naruszenia obowiązków ochrony danych osobowych z winy swoich pracowników. W szczególności zobowiązuje się d pokrycia poniesionych przez Administratora danych kosztów procesu i zastępstwa procesowego, a także odszkodowania na rzecz osoby, której naruszenie dotyczyło.

**§ 27**

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, w drodze podpisanego przez strony aneksu. Spory wynikające z treści niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

**§ 28**

Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec Zamawiającego na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień umowy uprawniające Zamawiającego do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

**§29**

**Postanowienia ogólne**

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy,   
w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy prawo zamówień publicznych.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności   
w drodze podpisanego przez strony aneksu.

3. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

**§ 30**

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

**Zamawiający: Wykonawca:**

**Załącznik nr 11 do SIWZ**

|  |  |
| --- | --- |
| *(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)* | **OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**  **PRZESŁANEK WYKLUCZENIA PODWYKONAWCY/DALSZEGO PODWYKONAWCY[[15]](#footnote-15)**  składane zamawiającemu na podstawie art. 36ba ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych w postępowaniu poniżej progów unijnych |
| *(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)* |

**Zamawiający:**

Województwo Kujawsko – Pomorskie

Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń

*w imieniu którego działa*

**Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy**

**Oddział Bydgoski**

**ul. Pałacowa 15, 86-031 Osielsko**

*(pełna nazwa/firma, adres)*

W odpowiedzi na wezwanie z dnia …….….... (*wskazać datę wezwania*) dotyczące postępowania   
o udzielenie zamówienia publicznego pn. ……….…. (*wskazać nazwę postępowania*), prowadzonego przez ……….. (*nazwa/firma, adres zamawiającego*) oświadczam, że w stosunku do podmiotu: ……….…… (*nazwa/firma, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG*), będącego moim podwykonawcą/dalszym podwykonawcą[[16]](#footnote-16): nie zachodzą podstawy wykluczenia wskazane w art. 24 ust. ….… ustawy Pzp.[[17]](#footnote-17)

W związku z treścią ww. wezwania, składam następujące dokumenty: ……….…….[[18]](#footnote-18)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dnia \_\_.\_\_.\_\_\_\_ r.

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(Podpis i pieczątka osoby/osób upoważnionych*

*do występowania w imieniu Wykonawcy)*

**Załącznik nr 12 do SIWZ**

|  |  |
| --- | --- |
| *(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)* | **ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO**  do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania  z nich przy wykonywaniu zamówienia |
| *(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)* |

**Zamawiający:**

Województwo Kujawsko – Pomorskie

Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń

*w imieniu którego działa*

**Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy**

**Oddział Bydgoski**

**ul. Pałacowa 15, 86-031 Osielsko**

*(pełna nazwa/firma, adres)*

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na zamówienie pn.

MONTAŻ BARIER DROGOWYCH/MOSTOWYCH\* WRAZ Z DOSTAWĄ I DEMONTAŻ BARIER DLA **ODDZIAŁU BYDGOSKIEGO** W 2020 ROKU

CZĘŚĆ NR \_\_

*\*niepotrzebne skreślić*

oraz działając na podstawie art. 26 ust. 2b Ustawy Pzp **OŚWIADCZAM** w imieniu: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(nazwa Podmiotu na zasobach, których Wykonawca polega)*

iż oddaję do dyspozycji Wykonawcy: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(nazwa i adres Wykonawcy)*

niezbędne zasoby: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(należy wskazać zakres zasobów, które zostają udostępnione Wykonawcy np. wiedza i doświadczenie, potencjał kadrowy, potencjał techniczny, potencjał ekonomiczny i finansowy)*

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu w/w zamówienia.

**OŚWIADCZAM**, iż:

udostępniam Wykonawcy zasoby , w następującym zakresie:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

d) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dnia \_\_.\_\_.\_\_\_\_ r.

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(Podpis i pieczątka osoby/osób upoważnionych*

*do występowania w imieniu Wykonawcy)*

*UWAGA! Opcjonalnie zamiast niniejszego załącznika można przedstawić inne dokumenty, które odpowiadać będą treścią niniejszego zobowiązania.*

1. Niepotrzebne skreślić. [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)
3. Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. [↑](#footnote-ref-3)
4. Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. [↑](#footnote-ref-4)
5. Niepotrzebne skreślić. [↑](#footnote-ref-5)
6. Nie dotyczy podwykonawców na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp. [↑](#footnote-ref-6)
7. Niepotrzebne skreślić. [↑](#footnote-ref-7)
8. Dotyczy przypadku: wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, mechanizmu odwróconego obciążenia, importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się analogiczny obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT ([więcej informacji znajduje się w dziale XII pkt 5 SIWZ](#obowiazek_podatkowy_2)). [↑](#footnote-ref-8)
9. Dokument zawierający tajemnicę przedsiębiorstwa winien zostać sporządzony zgodnie z zapisami działu VII pkt 2 ppkt 2.3. SIWZ [↑](#footnote-ref-9)
10. Uzupełnić zgodnie z ofertą. [↑](#footnote-ref-10)
11. W przypadku gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca winien **załączyć dokument – uzasadnienie** w którym wykonawca wykaże, iż zastrzeżone informacje faktycznie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. [↑](#footnote-ref-11)
12. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). [↑](#footnote-ref-12)
13. W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). [↑](#footnote-ref-13)
14. Niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-14)
15. Niepotrzebne skreślić. [↑](#footnote-ref-15)
16. Niepotrzebne skreślić. [↑](#footnote-ref-16)
17. Wykonawca samodzielnie wskazuje przesłanki dotyczące podwykonawcy/dalszego podwykonawcy w zakresie objętym wezwaniem zamawiającego. Jeśli zachodzi którakolwiek ze wskazanych przez zamawiającego w wezwaniu przesłanek wykluczenia, wykonawca zobowiązany jest odpowiednio zmienić treść oświadczenia. [↑](#footnote-ref-17)
18. Skreślić jeśli nie dotyczy. [↑](#footnote-ref-18)