Załącznik Nr 5 do SWZ

UMOWA Nr ….................

zawarta w dniu …............. r. w Inowrocławiu pomiędzy:

Szpitalem Wielospecjalistycznym im. dr Ludwika Błażka w Inowrocławiu, przy ul. Poznańskiej 97, 88-100 Inowrocław, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000002494, posiadający nr identyfikacji podatkowej NIP 556-22-39-217, REGON 092358780,

reprezentowanym przez:

dr n. med. Eligiusza Patalasa – Dyrektora Szpitala

zwanym dalej Zamawiającym,

a

…............................................................................................................

reprezentowanym przez:

…..........................................................................

zwanym dalej Wykonawcą

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 roku, Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 roku, poz. 1129) dalej PZP, o następującej treści

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

- Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego zamówienia obejmującego :

- wykonanie robót obejmujących swym zakresem adaptację pomieszczenia określonego w Załączniku nr 2a do umowy w celu instalacji tomografu komputerowego, o którym mowa pod lit. b) poniżej, zwanego dalej pomieszczeniem, zgodnie z parametrami określonymi w Załączniku nr 2a do umowy oraz zgodnie z koncepcją złożoną przez Wykonawcę wraz z ofertą, zwanych dalej w umowie adaptacją pomieszczeń,

- dostawę, montaż, uruchomienie oraz przekazanie do eksploatacji tomografu komputerowego typ/ model ........................, rok produkcji …........................., którego szczegółowa specyfikacja zawarta jest w Załączniku nr 2 do umowy, zwanego dalej w umowie tomografem oraz szkolenie personelu, w zakresie określonym w § 15.

- Oferta przetargowa oraz Specyfikacja Warunków Zamówienia są integralną częścią umowy.

- W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią umowy i treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia, pierwszeństwo mają postanowienia umowy.

§ 2

Wykonawca oświadcza :

- że jest w pełni uprawnionym do zawarcia umowy,

- że dokonał oględzin miejsca wykonywania umowy oraz znane mu są warunki wykonania umowy,

- że w chwili dostawy tomografu będzie jego właścicielem uprawnionym do sprzedaży,

- że tomograf będzie fabrycznie nowy,

- że tomograf w chwili jego wydania Zamawiającemu Protokołem odbioru nie będzie miał jakichkolwiek wad prawnych ani fizycznych,

- że posiada środki finansowe, a także sprzęt i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1.

§ 3

Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w łącznej kwocie ................ zł netto (słownie ............................. złotych), tj. brutto………………. zł (słownie……………………………………………… złotych), z czego :

- za wykonanie adaptacji pomieszczenia zgodnie z parametrami określonymi w Załączniku nr 2a do umowy oraz zgodnie z koncepcją, o której mowa w § 1 ust. 1 lit. a), ………….. zł netto, tj. brutto………………. zł (słownie ………………………………… złotych),

- za tomograf, zgodnie z parametrami określonymi w Załączniku nr 2 wraz z jego montażem, uruchomieniem, przekazaniem do eksploatacji oraz szkoleniem personelu,  ………….. zł netto, tj. brutto………………. zł (słownie ……………………………… złotych).

II. KONCEPCJA ADAPTACJI POMIESZCZEŃ I ADAPTACJA POMIESZCZEŃ

§ 4

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać adaptację pomieszczenia zgodnie ze sztuką budowlaną i warunkami technicznymi dla robót budowlanych.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać adaptację pomieszczenia z materiałów własnych, które dostarczy do miejsca jej wykonywania na własny koszt.

- Materiały stosowane przez Wykonawcę powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

- Wykonawca zobowiązany jest bez dodatkowego wezwania dostarczyć Zamawiającemu wszystkie wymagane prawem atesty i certyfikaty na zastosowane materiały, nie później jednak niż w dniu odbioru roboty budowlanej, pod rygorem dokonania przez Zamawiającego odbioru.

- Standard wykończenia pomieszczenia powinien zapewnić uzyskanie przez Zamawiającego pozytywnej opinii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz odpowiadać wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą oraz przepisów regulujących wymagania dla przegród narażonych na promieniowanie radiologiczne.

- Wykonawca wykonywać będzie adaptację pomieszczenia uwzględniając przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w tym względzie Wykonawca opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

§ 5

- Protokolarne przekazanie Wykonawcy miejsca wykonywania adaptacji pomieszczenia nastąpi w terminie trzech dni od dnia podpisania umowy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za miejsce wykonywania adaptacji pomieszczenia, z chwilą ich przejęcia od Zamawiającego.

- Wykonawca oznaczy i zabezpieczy miejsce wykonywania adaptacji pomieszczenia.

§ 6

Zamawiający nieodpłatnie udostępni Wykonawcy punkt poboru wody i energii elektrycznej oraz zapewni nadzór inwestorski nad miejscem wykonywania adaptacji pomieszczenia.

§ 7

Termin wykonania adaptacji pomieszczenia strony ustalają na ……… dni od dnia zawarcia umowy.

§ 8

- Prace obejmujące adaptację pomieszczeń mogą być wykonywane przez Wykonawcę w każdy dzień tygodnia w godzinach 7.00– 22.00, z tym, że prac powodujące hałas mogą być wykonywane w godzinach 7.00– 18.00.

- Prace, o których mowa w ust. 1, wykonywane będą w czynnym obiekcie, w związku z tym wszelkie zakłócenia w czynnościach funkcjonowania Szpitala, które będą niezbędne dla prawidłowego jej wykonania, Wykonawca zobowiązany będzie uzgadniać z Zamawiającym z jednodniowym wyprzedzeniem.

- Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania porządku w miejscu wykonywania prac, o których mowa w ust. 1, składowania materiałów i sprzętu w należytym porządku i w wyznaczonym miejscu, a po zakończeniu wykonywania tych prac do uporządkowania tego miejsca.

§ 9

- Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie ……………..

- Zakres działania inspektora nadzoru określają przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

- W imieniu Wykonawcy roboty będzie prowadzić ………………………. jako kierownik budowy, który posiada wymagane przepisami prawa uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi.

§ 10

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu pisemnie gotowość do odbioru wykonanej adaptacji pomieszczenia.

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do odbioru prac obejmujących adaptację pomieszczeń projekt osłon stałych, który został zatwierdzony przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Bydgoszczy.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór prac obejmujących adaptację pomieszczenia w terminie trzech dni roboczych, licząc od dnia zawiadomienia go przez Wykonawcę o gotowości do odbioru.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które są możliwe do usunięcia, aż do czasu usunięcia tych wad w terminie uzgodnionym przez strony, nie dłuższym jednak niż … dni.

- Zamawiający oceni prawidłowość usunięcia przez Wykonawcę wad, o których mowa w ust. 4, w terminie pięciu dni roboczych od dnia zawiadomienia przez Wykonawcę o ich usunięciu, po czym strony przystąpią do dalszych czynności odbioru przedmiotu umowy.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru wykonanej adaptacji pomieszczenia będzie spisany Protokół odbioru, który zawierać będzie wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

§ 11

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji oraz rękojmi na prace obejmujące adaptację pomieszczenia na okres 36 miesięcy od dnia odbioru przez Zamawiającego tych prac potwierdzonego Protokołem odbioru, o którym mowa w § 10 ust. 6.

- W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji i rękojmi wad przedmiotu umowy w zakresie obejmującym adaptację pomieszczenia, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie o tym Wykonawcę, który będzie zobowiązany do usunięcia wad bez dodatkowej opłaty w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, nie dłuższym jednak niż pięć dni.

- Na 30 dni przed upływem terminu gwarancji i rękojmi, Zamawiający zorganizuje przegląd pomieszczenia z udziałem Wykonawcy w celu ustalenia czy nie istnieją w nim wady wymagające naprawy pomieszczenia.

III. DOSTAWA, MONTAŻ, URUCHOMIENIE TOMOGRAFU

§ 12

- Dostawa tomografu do Zamawiającego, a także jego rozładunek oraz transport z miejsca rozładunku do miejsca jego posadowienia, określonego w § 1 ust. 1 lit. a), nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Dostawa tomografu do Zamawiającego zostanie potwierdzona przez strony Protokołem dostawy.

- Szczegółowy termin dostawy tomografu Wykonawca poda Zamawiającemu z siedmiodniowym wyprzedzeniem na adres e-mail: Działu Naprawy i Konserwacji Urządzeń Medycznych umed@szpitalino.pl.

§ 13

- Uruchomienie oraz przekazanie do eksploatacji tomografu zostanie wykonane przez Wykonawcę w terminie … dni od dnia zawarcia umowy, z tym jednak zastrzeżeniem, że przekazanie tomografu do eksploatacji przez Zamawiającego będzie mogło nastąpić dopiero po przeprowadzeniu pozytywnych testów akceptacyjnych ochrony radiologicznej.

- Uruchomienie oraz przekazanie do eksploatacji tomografu zostanie potwierdzone sporządzonym przez strony Protokołem odbioru.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy odbioru tomografu, jeżeli wystąpią w nim wady lub usterki lub gdy będzie on niekompletny, posiadać będzie ślady zewnętrznego uszkodzenia lub nie będzie odpowiadał treści Oferty przetargowej Wykonawcy, o której mowa w § 1 ust. 2.

- W razie zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 1, Zamawiający wskaże w Protokole odbioru, o którym mowa w ust. 2, przyczyny odmowy odbioru oraz wyznaczy Wykonawcy nowy termin, nie krótszy niż 7 dni.  W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę tego terminu, Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.

§ 14

Wykonawca oświadcza, że tomograf spełniać będzie przewidziane zastosowanie oraz normy jakościowe określone przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.

§ 15

- W terminie 3 dni od dnia podpisania przez strony Protokołu odbioru, o którym mowa w § 13 ust. 2, Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 lit. b), przeszkoli personel medyczny wskazany przez Zamawiającego w zakresie obsługi tomografu w wymiarze określonym w pkt 109 i 110 Załącznika nr 2 do SWZ. W tym samym terminie Wykonawca wykona jednorazowe szkolenie wskazanego przez Zamawiającego personelu technicznego w zakresie konserwacji i drobnych napraw, które zgodnie z instrukcją obsługi tomografu mogą być wykonywane samodzielnie przez jego użytkownika.

- Ze szkoleń, o których mowa w ust. 1, Wykonawca wystawi ich uczestniczkom stosowne zaświadczenia.

§ 16

- Wraz z tomografem Wykonawca dostarczy Zamawiającemu sporządzone w języku polskim:

- szczegółową instrukcję obsługi w języku polskim: dwa egzemplarze w formie papierowej oraz dokument w formie elektronicznej,

- wykaz adresów z telefonami autoryzowanych przedstawicieli serwisowych oraz powiadomi Zamawiającego w przypadku zmian tych danych,

- harmonogram/częstotliwość przeglądów,

- stanowiskową instrukcję BHP zgodnie z § 41 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

- szczegółowy wykaz prac, jakie producent wymaga podczas wykonywania przez serwis okresowych lub doraźnych przeglądów technicznych, w czasie trwania eksploatacji tomografu. W szczególności informacje czy w zakresie przeglądów wykonywanych przez serwis są badania bezpieczeństwa urządzeń medycznych wg norm PN-EN 60601 lub PN-EN 62353,

- deklarację zgodności, certyfikat zgodności wystawiony przez jednostkę notyfikowaną (jeżeli wymaga tego klasa urządzenia wg MDD 93/42/EWG, AIMD 90/385/EEC lub IVD 98/79/EC) lub zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i rady 2017/745 (MDR), oraz kopię zgłoszenia lub powiadomienia Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r.,

- oświadczenie potwierdzające wykonanie prac wymienionych w art. 30 ust. 1 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r.,

2.	Wykonanie przez Wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 1, potwierdzone zostanie przez Zamawiającego Protokołem dostawy, o którym mowa w § 12 ust. 2.

§ 17

- W okresie gwarancji tomografu, określonym w § 18 ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania jego przeglądów wymaganych oraz zalecanych przez producenta, w ramach jego ceny określonej w § 3 ust. 1 lit. b), przy czym dotyczy to w szczególności  kosztów robocizny, dojazdów pracowników wykonujących przeglądy, ich zakwaterowania oraz koszty materiałów przewidzianych przez producenta tomografu do wymiany w związku z tymi przeglądami.

- Wykonawca wykonywać będzie przeglądy tomografu, o których mowa w ust. 1, w okresach czasu przewidzianych przez producenta tomografu, po uprzednim ustaleniu pomiędzy stronami terminu przeglądu umożliwiającego zachowanie okresów międzyprzeglądowych.

- Przeglądy tomografu, o których mowa w ust. 1, będą wykonywane przez Wykonawcę u Zamawiającego.

- Karty pracy lub raporty serwisowe potwierdzające wykonanie przeglądu potwierdzać będzie ze strony Zamawiającego jego pracownik, będący bezpośrednim użytkownikiem tomografu. Do ww. dokumentów Wykonawca dołączać będzie wyniki wszystkich wykonanych pomiarów.

- Konserwacje, naprawy i przeglądy techniczne tomografu, jego kalibracje i inne czynności serwisowe oraz szkolenia Wykonawca będzie wykonywał zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej. Powyższe czynności może wykonywać podmiot upoważniony przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela.

§ 18

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na tomograf na okres … miesięcy, licząc od dnia podpisania Protokołu odbioru, o którym mowa w § 13 ust. 2. Przy czym każdy przestój w pracy tomografu z powodu jego wad wydłuża okres gwarancji o czas przestoju.

- W przypadku wystąpienia wady tomografu Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do jej usuwania w terminie nie dłuższym niż 24 godziny, liczonym w dni robocze.

- Czas usunięcia wad tomografu w okresie gwarancji nie może być dłuższy niż trzy dni robocze, jeśli nie jest wymagana wymiana części zamiennych oraz nie może być dłuższy niż pięć dni roboczych w przypadku, gdy konieczne jest użycie części zamiennych, licząc od dnia zgłoszenia wady.

- W okresie gwarancji Zamawiający powinien mieć zapewnioną możliwość zgłaszania wad tomografu przez całą dobę przez 365 dni w roku, drogą faksową i pocztą elektroniczną.

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić przez okres minimum 10 lat od dnia podpisania przez strony Protokołu odbioru, o którym mowa w § 13 ust. 2, dostęp do serwisu pogwarancyjnego tomografu oraz sprzedaż części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów.

- Naprawy tomografu w okresie gwarancyjnym będą wykonywane u Zamawiającego.

- Wszelkie koszty związane z usunięciem wad tomografu w okresie gwarancji ponosi Wykonawca.

- Usunięcie wad tomografu w okresie gwarancji potwierdzać będzie pracownik Zamawiającego będący jego bezpośrednim użytkownikiem.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 19

  - Podpisane przez strony Protokoły, o których mowa w § 10 ust. 6 oraz w § 13 ust. 2, stanowić będą podstawę do wystawienia przez Wykonawcę dwóch odrębnych faktur VAT na kwoty określone w § 3:

- jednej za adaptację pomieszczenia,

- jednej za dostawę, montaż, uruchomienie, przekazanie do eksploatacji tomografu oraz przeszkolenie personelu w zakresie jego obsługi.

  - Zapłata przez Zamawiającego należności wynikających z każdej z faktury, o której mowa w ust. 1 lit. a), dokonana zostanie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze w terminie do dnia 31 sierpnia 2022 r., nie wcześniej jednak niż jednak niż po podpisaniu przez strony Protokołu odbioru, o którym mowa w § 13 ust. 2.

  - Zapłata przez Zamawiającego należności wynikających z każdej z faktury, o której mowa w ust. 1 lit. a), dokonana zostanie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze w terminie do dnia 31 sierpnia 2022 r., nie wcześniej jednak niż jednak niż po podpisaniu przez strony Protokołu odbioru, o którym mowa w § 13 ust. 2.

§ 20

- Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę oraz przez podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wszystkie roboty związane z adaptacją pomieszczeń.

- W trakcie realizacji niniejszej umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy oraz podwykonawcy odnośnie spełniania przez nich wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

  - żądania złożenia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na piśmie wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, w terminie 14 dni od otrzymania wezwania,

  - żądania przedłożenia przez Wykonawcę lub podwykonawcę, w terminie 14 dni od otrzymania wezwania w tym przedmiocie, poświadczonej przez nich za zgodność z oryginałem kopii umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji niniejszej umowy czynności, wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami RODO oraz ustawy z dnia                   10 maja 2018 roku, o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów,                          nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę oraz wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania,

  - przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- Niezłożenie wyjaśnień oraz nieprzedłożenie dokumentów, o których mowa w ust. poprzedzającym, w terminie 14 dniu od otrzymania wezwania lub odmowa Wykonawcy lub podwykonawcy umożliwienia przeprowadzenia kontroli przez Zamawiającego będą traktowane jako niedopełnienie obowiązku zatrudniania na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1.

- Za niedopełnienie wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości jednomiesięcznego minimalnego wynagrodzenia brutto, określonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w dacie otrzymania wezwania/żądania, o którym mowa w ust. 2, za każdy stwierdzony przypadek.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w ciągu 10 dni od otrzymania pisemnego wezwania do zapłaty, na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

§ 21

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia będącego przedmiotem niniejszej umowy, wyłącznie podwykonawcom wskazanym w złożonej ofercie.

- Wykonawca zamówienia będącego przedmiotem niniejszej umowy, zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektów jej zmian.

- Umowa z podwykonawcami powinna zawierać co najmniej:

  - zakres powierzonych podwykonawcy części zamówienia,

  - termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, faktury potwierdzającej wykonanie zleconych podwykonawcy robót,

  - termin wykonania robót powierzonych podwykonawcy, z zastrzeżeniem, iż termin ten nie może przekraczać terminu wykonania robót ustalonego w umowie z Wykonawcą,

  - określenie czynności, które będą wymagały zatrudnienia przez podwykonawcę osób wykonujących umowę na podstawie umowy o pracę,

  - zmiana postanowień umowy o podwykonawstwo wymaga zgody Zamawiającego oraz formy pisemnej pod rygorem nieważności,

  - zobowiązanie do zapewnienia możliwości wykonania czynności kontrolnych przez Zamawiającego w zakresie spełnienia obowiązku, o którym mowa pod lit. e) powyżej.

- Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy, o której mowa w ust. 2 lub jej zmian, ma prawo zgłosić do nich pisemne zastrzeżenia, jeżeli nie spełniają one wymagań określonych w ust. 3 lub w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

- Nie zgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego jemu projektu umowy o podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 4, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej  zawarcia. Postanowienie to ma również zastosowanie do zmiany ww. umowy.

- Nie zgłoszenie przez Zamawiającego pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, a także do zmian tej umowy w terminie 7 dni od dnia otrzymania kopii tej umowy lub jej zmian, uważa się za ich akceptację przez Zamawiającego.

- Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami niniejszej umowy i przepisami obowiązującego prawa.

- Postanowienia ust. 1 – 8 stosuje się odpowiednio do zasad zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami oraz ich zmian. Przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany złożyć Zamawiającemu także zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo oraz na ich zmianę, o treści zgodnej z projektem umowy lub jej zmiany, który został  przedłożony Zamawiającemu.

§ 22

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku:

- zwłoki w montażu i uruchomieniu tomografu ponad termin określony w § 13 ust. 1, przekraczającej 7 dni, z tym jednak zastrzeżeniem, że odstąpienie będzie mogło nastąpić po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do spełnienia obowiązków umownych i po bezskutecznym upływie wyznaczonego mu w tym celu dodatkowego terminu, nie krótszego niż 7 dni.

- stwierdzenia i wpisania zastrzeżeń do Protokołu odbioru, o którym mowa w § 13 ust. 2, że nie odpowiada on specyfikacji i opisowi zawartemu w Załącznikach nr 2 i 3, z tym jednak zastrzeżeniem, że odstąpienie będzie mogło nastąpić po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do spełnienia obowiązków umownych i po bezskutecznym upływie wyznaczonego mu w tym celu dodatkowego terminu nie krótszego niż 7 dni, liczonego od dnia wpisania zastrzeżeń do Protokołu, o którym mowa wyżej,

- w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie niniejszej Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;

- jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

- dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 PZP,

- Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 PZP,

- Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

§ 23

Ryzyko związane z posiadaniem tomografu, w tym ryzyko jego utraty, zniszczenia lub uszkodzenia przechodzi na Zamawiającego z chwilą podpisania Protokołu odbioru, o którym mowa w § 13 ust. 2.

§ 24

      - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 lit. a), za każdy dzień zwłoki w wykonaniu adaptacji pomieszczenia, ponad termin określony w § 13 ust. 1,

  - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonej w § 3 lit. b), za każdy dzień zwłoki w uruchomieniu i montażu tomografu, ponad termin określony w § 5 ust. 1,

  - w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 w razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

  - w wysokości 2.000,00 zł za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad tomografu oraz adaptowanego pomieszczenia, stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi oraz w okresie pogwarancyjnym.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekraczać 10 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 3.

- Jeżeli Zamawiający poniesie szkodę przewyższającą wysokość którejkolwiek z zastrzeżonych w umowie kar umownych, będzie on uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 25

- Pod rygorem odstąpienia Zamawiającego od umowy, Wykonawca nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 3, według własnego wyboru w jednej lub kilku formach, o których mowa w art. 450 PZP.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, w formie poręczenia lub gwarancji, gwarant musi zapewnić bezwarunkową zapłatę kwoty poręczenia (gwarancji) na pierwsze żądanie Zamawiającego, właściwie podpisane, zawierające oświadczenie Zamawiającego, że Wykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał obowiązki z tytułu gwarancji. Zamawiający nie dopuszcza żądania przez wystawcę poręczenia lub gwarancji dodatkowych dokumentów, warunkujących zapłatę.

- 70% zabezpieczenia Zamawiający zwróci Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia podpisania przez strony Protokołu odbioru, o którym mowa w § 13 ust. 2.

- 30% zabezpieczenia Zamawiający zwróci Wykonawcy w terminie 15 dni po upływie okresu gwarancji i rękojmi.

§ 26

Wykonawca zobowiązuje się posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w związku prowadzoną działalnością oraz kontynuować to ubezpieczenie przez czas trwania umowy na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 3.000.000,00 zł. Kopię polisy obejmującej to ubezpieczenie Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dniu podpisania umowy.

§ 27

Czynność prawna mająca na celu zmianę Wierzyciela Zamawiającego, wymaga zgody podmiotu tworzącego Zamawiającego tj. Powiatu Inowrocławskiego.

§ 28

      - Umowa podlega prawu polskiemu.

      - Kwestie sporne związane z niniejszą umową rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 29

            - Wszelkie zmiany umowy mogą zostać wprowadzone w myśl art. 455 Prawa Zamówień Publicznych i wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany te dotyczyć mogą:

- zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,

- zmiany danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.),

- obniżenia ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę,

- zmiany stawek podatku VAT,

- zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- zmiany numeru konta bankowego w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

2.	W przypadku zmiany stawki podatku VAT, cena netto nie ulegnie zmianie, zostanie zmieniona tylko wartość podatku VAT oraz wartość brutto. Aktualna stawka VAT będzie stosowana automatycznie od dnia wejścia w życie stosownych przepisów powszechnie obowiązujących bez konieczności zawierania aneksu do umowy.

§ 30

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający							Wykonawca

Załączniki :

            - SWZ

            - Oferta wykonawcy

            - …………………

            - ………………..

            - ……………..

            - ……………….