Nr postępowania WT.2370.18.2024				Załącznik nr 4 do SWZ

UMOWA - PROJEKT

zawarta w dniu  ............................................  w Toruniu pomiędzy:

Skarbem Państwa Kujawsko-Pomorskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu

ul. Prosta 32, 87-100 Toruń

NIP 956-10-44-672

reprezentowanym przez:

Kujawsko – Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu st. bryg. Rafała Świechowicza

przy kontrasygnacie Głównego Księgowego st. bryg. Marka Stańczaka

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

................................................................., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: „......................................................” z siedzibą  w  .....................................,  wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej nadzorowanej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii (lub nr KRS – w zależności od rodzaju podmiotu), mającym nadany nr NIP:  .............................  oraz REGON: ...................................,   reprezentowanym przez:

.............................................................................................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”,

zwane dalej „Stronami” lub odpowiednio „Stroną”.

Niniejsza umowa została zawarta w trybie ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023, r. poz. 1605 ze zm. - dalej powołana jako „pzp”)  – tryb podstawowy bez negocjacji  i współfinansowana jest ze środków Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025 .

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu wyprzedzających badań archeologicznych oraz badań w trakcie realizacji inwestycji „Przebudowa i rozbudowa budynku Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu wraz z instalacjami, urządzeniami, małą architekturą i podziemnym zbiornikiem retencyjnym na wody opadowe na terenie przy ul. Prostej 32 przy realizacji zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa budynku Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu” na obszarze określonym w załączniku nr 1 i zgodnie z decyzją Nr ZAR.337.2023 Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 21.11.2023 r. stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy w następującym zakresie:

Pkt. B – budowy podziemnego zbiornika retencyjnego na wody opadowe (wykop o powierzchni 157 m2 do głębokości 3,5 m) – wykopaliskowe badania archeologiczne wyprzedzające realizację ww. inwestycji, z pełnym zakresem eksploracji i dokumentacji nawarstwień kulturowych, zabezpieczenie i wstępna konserwacja ruchomych zabytków archeologicznych;

- Pkt. C – zagospodarowanie terenu i budowa podziemnej infrastruktury technicznej – badania archeologiczne w trakcie realizacji inwestycji z pełnym zakresem eksploracji i dokumentacji nawarstwień kulturowych, zabezpieczenie i wstępna konserwacja ruchomych zabytków archeologicznych na terenie siedziby Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Prostej 32 w Toruniu na działkach nr 213, 216/1, 216/3 i 218 z obrębu 17 w kolizji z nieruchomym zabytkiem archeologicznym: AZP 40-43/766, nr w miejscowości 640 (zgodnie z mapką oraz programem badań załączonymi do SWZ).

- Dodatkowo w zakresie określonym w pkt. „B” ww. decyzji WKZ na prowadzenie badań archeologicznych składają się również:

- rozebranie kostki kamiennej na obszarze wykopu (ok. 157 m2), składowanie kamieni po rozbiórce na terenie KW PSP Toruń,

- humus i inny materiał ziemny należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

- wykonanie odpowiednich odwodnień umożliwiających prowadzenie prac,

- zapewnienie sprzętu mechanicznego i ręcznego do prowadzenia robót ziemnych i badań archeologicznych,

- ogrodzenie terenu badań archeologicznych,

- przygotowanie, prace w wykopie oraz zabezpieczenie wykopu w trakcie i po badaniach archeologicznych należy prowadzić z zachowaniem zasad BHP;

- Całość prac obejmujących przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i metodyki archeologicznej, w szczególności ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23.07.2003 r. (t.j. Dz.U. z 2022, poz. 840 ze zm.), rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2.08.2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków oraz ustawy z dnia 7.07.1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 682 ze zm.).

- Badaniami niniejszymi może kierować albo samodzielnie je wykonywać osoba spełniająca wymagania, o których mowa w art. 37 e ust. 1 ustawy o ochronie nad zabytkami – j. w.

- Wynikający z pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych obowiązek sporządzenia dokumentacji zgodnej z elementami dokumentacji badań archeologicznych zamieszczonym w załączniku do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 81 ze zm.) i przekazaniu jej do WUOZ od zakończenia badań spoczywa na Wykonawcy badań archeologicznych. Po dokonaniu protokolarnego odbioru całości prac archeologicznych przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz przedmiotową decyzją                     o pozwoleniu na prowadzenie badań archeologicznych  i przekaże ją do WUOZ.

- Z uwagi na zastosowane przez Zamawiającego przy wyborze Wykonawcy kryterium oceny oferty w postaci doświadczenia osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy posługując się następującymi osobami wskazanymi w ofercie przetargowej, tj.:

.......................... – kierownik badań archeologicznych.

§ 2

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy:

- posiadanie dokumentu potwierdzającego gotowość muzeum lub innej jednostki organizacyjnej do przyjęcia zabytków archeologicznych odkrytych w trakcie prowadzenia badań archeologicznych, zgłoszenie rozpoczęcia i zakończenia wskazanych w niniejszym zamówieniu badań archeologicznych;

- przekazanie danych osoby kierującej badaniami składających się z: imienia, nazwiska, adresu oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kierującymi badaniami wymagań o których mowa w art. 37e ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków o opiece nad zabytkami oraz oświadczenia kierującego badaniami o przyjęciu obowiązku kierowania badaniami albo samodzielnego wykonywania tych badań w terminie 14 dni przed dniem rozpoczęcia badań archeologicznych;

- organizacja zaplecza i terenu badań archeologicznych;

- inwentaryzacja, zabezpieczenie i wstępna konserwacja polegająca na oczyszczeniu pozyskanych ruchomych zabytków archeologicznych w celu  ich przekazania do muzeum lub innej jednostki organizacyjnej,

- inwentaryzacja, zabezpieczenie i wstępna konserwacja polegająca na oczyszczeniu i zabezpieczeniu odkrytych nieruchomych zabytków archeologicznych,

- wykonanie dokumentacji fotograficznej dla badań archeologicznych na stanowiskach wielowarstwowym z reliktami architektury,

- wykonanie prac pomiarowych z dowiązaniem do współrzędnych układu państwowego 2000, dla stanowiska jw.,

- dokumentowanie przebiegu prowadzonych badań archeologicznych oraz sporządzenie dokumentacji badań archeologicznych wraz z wykonaniem całości opracowań objętych decyzją o pozwoleniu na prowadzenie badań archeologicznych, w tym opracowanie wyników badań archeologicznych w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację i dokładną przestrzenną lokalizację wszystkich czynności oraz dokonanych odkryć, sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonych badań archeologicznych (zwanej dalej „dokumentacją powykonawczą”) i przekazanie jej do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu,

- stała współpraca z przedstawicielami Zamawiającego oraz przedstawicielami nadzoru  inwestorskiego i konserwatorskiego oraz wykonawcą robót budowlanych;

- stałe informowanie o przerwach we wskazanych w pozwoleniu badaniach archeologicznych, które mogą wpłynąć na zmianę programu tych badań;

- zapewnienie udziału upoważnionego przedstawiciela Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w odbiorach częściowych i końcowych badań archeologicznych.

- realizacja innych zadań wynikających z decyzji znak ZAR.337.2023 Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu z dnia 21 listopada 2023 r. na prowadzenie badań archeologicznych oraz obowiązujących przepisów;

§ 3

Terminy realizacji przedmiotu umowy ustala się następująco:

- rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy   -   w dniu  zawarcia umowy;

- zakończenie badań archeologicznych – nie później niż do 31 grudnia 2025 r.

§ 4

- Ustala się wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie z ceną ofertową  w wysokości ...................... zł brutto (słownie: ........................... ). Wynagrodzenie zawiera obowiązujący podatek VAT oraz wszystkie koszty umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, w tym m.in.: zakwaterowanie, dojazdy, diety, materiały biurowe, telefony, sprzęt i pracownicy do robót ziemnych, itp. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym w rozumieniu art. 632 k.c.

- Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbywać się będzie na podstawie faktur częściowych (wystawianych proporcjonalnie do zaawansowania wykonanych prac, do wysokości 70 % kwoty  wynagrodzenia brutto  określonego w ust. 1, nie częściej niż 1 raz w miesiącu) i faktury końcowej

- Pierwsze rozliczenie na podstawie faktury częściowej może nastąpić nie wcześniej niż 3 stycznia 2025 r.

- Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie potwierdzone przez Zamawiającego wykonanie przez Wykonawcę całości czynności objętych przedmiotem niniejszej umowy wraz z przekazaniem do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków całości dokumentacji powykonawczej (do faktury Wykonawca winien załączyć dowód przekazania).

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność wynikającą z prawidłowo wystawionych faktur na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

- W związku z konsolidacją VAT faktura powinna zostać wystawiona w następujący sposób:

Nabywca i Odbiorca:

Komenda Wojewódzka PSP w Toruniu

ul. Prosta 32

87-100 Toruń

NIP: 956-10-44-672

§ 5

- Ze strony Wykonawcy osobą kierującą badaniami archeologicznymi będzie ......................................................................................................................................................

- Wszelkie uzgodnienia w trakcie prowadzenia prac i potwierdzenia wykonania przedmiotu umowy w imieniu Zamawiającego sprawował będzie Naczelnik Wydziału Kwatermistrzowskiego KW PSP w Toruniu - mł. bryg. Tomasz Beciński.

§ 6

Zmiany zakresu badań archeologicznych może dokonać Wojewódzki  Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu w drodze decyzji administracyjnej działając z urzędu lub na wniosek Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą. Zamawiający może również odstąpić od realizacji przedmiotu umowy. W przypadku odstąpienia od realizacji przedmiotu umowy Wykonawcy nie przysługuje żadne odszkodowanie.

§ 7

- Z dniem odbioru na Zamawiającego przechodzą wszelkie autorskie prawa majątkowe  do opracowań objętych przedmiotem umowy.

- Zamawiającemu lub następcy prawnemu przysługuje prawo do: korzystania  z materiałów zawartych w pracy będącej przedmiotem niniejszej umowy w całości lub części (bez konieczności uzyskiwania odrębnej zgody Wykonawcy) poprzez powielenie utworu dowolną techniką i utrwalanie na dowolnych nośnikach informacji; udostępniania tego materiału osobom trzecim oraz upoważniania osób trzecich do korzystania z materiałów w zakresie przysługującym Zamawiającemu, materiał może być wykorzystany przy prowadzeniu prac konserwatorskich, budowlanych, remontowych oraz przy sporządzaniu wytycznych konserwatorskich. Całość lub drobne fragmenty mogą być wykorzystywane przez Zamawiającego w celach promocyjnych, edukacyjnych, naukowych.

§ 8

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:

- Za każdy stwierdzony przez Zamawiającego przypadek braku wywiązania się Wykonawcy z obowiązków umownych z przyczyn leżących po jego stronie – w wysokości 0,3 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1.

- W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, kara umowna w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1.

- Za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje kara umowna w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych, które mogą dochodzić Strony nie może przekroczyć 20 % kwoty wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 9

Jeżeli na skutek niewykonania lub niewłaściwego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający poniesie szkodę, Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia tej szkody w pełnej wysokości.

§ 10

- W przypadkach przewidzianych w art. 455 Pzp oraz umowie dopuszcza się wprowadzenie zmian za zgodą Stron umowy.

- Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę.

- Dopuszczalne jest dokonanie zmian umowy:

- jeżeli zmiana umowy, z przyczyn niezależnych od obu Stron dotyczyć będzie przedmiotu umowy, terminu wykonania lub wysokości wynagrodzenia (w szczególności zmiana umowy spowodowana będzie zmianą zakresu badań archeologicznych w stosunku do  określonego w uzyskanej decyzji o pozwoleniu na prowadzenie badań archeologicznych i wynikać będzie ze zmiany decyzji lub nowej decyzji);

- jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany osób wymienionych w § 1  ust. 5 oraz  § 5 ust. 1-2  na osoby o niegorszych kwalifikacjach zawodowych, z tym, że w przypadku zmiany osób wymienionych w § 1  ust. 5 oraz   § 5  ust. 1   zmiana może nastąpić jedynie na osobę  posiadającą kwalifikacje, o których mowa w art. 37e ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 840 ze zm.)  i doświadczenie nie gorsze niż osoby pierwotnie wskazane;

- jeżeli zmiana umowy spowodowana będzie siłą wyższą, w tym  epidemią, stanem zagrożenia epidemicznego, wojną, mobilizacją, działaniami wojennymi wroga, rekwizycją, embargiem, zarządzeniem władz, powodzią, trzęsieniem ziemi, huraganem i podobnymi zjawiskami pogodowymi, uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z niniejszą umową i obejmować będzie zmianę umowy w szczególności w zakresie przedmiotu lub terminu wykonania lub wysokości wynagrodzenia;

- z zastrzeżeniem, że w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności, o której mowa powyżej termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty;

- zmiany przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, w przypadku konieczności zrezygnowania przez Zamawiającego z części prac np. z powodu błędu w dokumentacji lub z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania robót lub ograniczenia albo przerwania dofinansowania zadania przez dysponenta środków finansowych, wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w niniejszej umowie zostanie pomniejszone o wartość niewykonanych usług na podstawie złożonego raportu.

- Do każdej propozycji zmiany umowy Strona inicjująca zmianę przedstawi opis zmiany wraz z uzasadnieniem. Zmiana nastąpi po akceptacji proponowanej zmiany przez Wykonawcę i Zamawiającego w formie aneksu do umowy.

§ 11

Oprócz wypadków wymienionych w przepisach kodeksu cywilnego Stronom do dnia ………….. r. przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej niewykonanej części w następujących sytuacjach:

1)   Zamawiającemu  przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy:

- wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- chociażby część majątku Wykonawcy służąca do realizacji umowy w tym np. wierzytelności o zapłatę wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy od Zamawiającego, zostanie zajęta w postępowaniu egzekucyjnym, uniemożliwiając prowadzenie lub kontynuowanie robót lub ich rozliczenie w tym poprzez umorzenie wierzytelności wskutek potrącenia (każde kolejne zajęcie stanowi niezależną przesłankę odstąpienia),

- Wykonawca nie rozpoczął czynności przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca przerwał czynności przedmiotu umowy bez uzasadnienia i przerwa trwa dłużej niż 1 tydzień pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca składał fałszywe oświadczenia na przedkładanych Zamawiającemu oświadczeniach i dokumentach,

- Wykonawca nie wykonuje przedmiotu zgodnie z postanowieniami umowy, w szczególności wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami § 1 ust 5 lub bez zachowania wymaganej staranności i mimo wezwania przez Zamawiającego do zmiany sposobu wykonywania prac i wyznaczenia odpowiedniego terminu Wykonawca nadal wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami umowy,

- Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie zastępuje podmiotu, z którego zdolności technicznych lub zawodowych, sytuacji ekonomicznej lub finansowej korzystał lub Wykonawca nie zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia po uprzednim wykazaniu odpowiednich zdolności.

Odstąpienie od umowy w przypadku wskazanym w  pkt 1 lit. a)  może nastąpić w terminie najpóźniej 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, w przypadkach wskazanych w pkt 1 lit. b), e), f), g) – w terminie najpóźniej 90 dni od powzięcia wiadomości, natomiast w przypadkach wskazanych w pkt 1 lit. c), d)  – w terminie najpóźniej 60 dni od upływu terminu wskazanego w wezwaniu na podjęcie lub zakończenie czynności,

2)   Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności  jeżeli:

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy,

- Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty należnego wynagrodzenia lub jego części mimo dodatkowego  wezwania  w terminie 1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę  określonego w niniejszej umowie i upływu wyznaczonego terminu nie krótszego niż 1 miesiąc,

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. W takim przypadku termin do złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy określa się na 1 miesiąc od otrzymania w/w zawiadomienia od Zamawiającego,

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać wskazane przyczyny odstąpienia,

- Strony przyjmują, że przyczyny odstąpienia wymienione w pkt 1  lit. b), c), d), e), f), g) są zależne od Wykonawcy i Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ich   zaistnienie.

- Zamawiającemu przysługuje także prawo odstąpienia od umowy w przypadku nie wykonywania prac przez realizatora robót lub zaprzestania wykonywania prac z jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie za prace wykonane do dnia odstąpienia, wg odrębnych ustaleń pomiędzy Stronami.

§ 12

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy  dla swojej ważności wymagają pisemnego aneksu.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i prawa zamówień publicznych oraz inne obowiązujące przepisy prawa odnoszące się do przedmiotu umowy.

- Rozstrzyganie sporów wynikłych przy wykonywaniu niniejszej umowy Strony zgodnie poddają  Sądowi właściwemu miejscowo dla Zamawiającego.

§ 13

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art.14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie spowodowanego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję że:

- Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest:

Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej 87-100 Toruń, ul. Prosta 32 tel. +48 47 75 12 010, e-mail: sekretariat@kujawy.straz.gov.pl

- W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (dane kontaktowe: 87-100 Toruń, ul. Prosta 32, e-mail: iod_kwpsp@kujawy.straz.gov.pl).

- Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. b RODO – w celu realizacji umowy.

- Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat liczonych od rozwiązania/wygaśnięcia umowy.

- Przysługuje Pani/Panu prawo do: 1) żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia  lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 2) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.

- Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

- Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji umowy.

- Przetwarzanie danych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

§ 14

Integralną cześć niniejszej umowy stanowią:

- Załącznik nr 1 - szkic obszaru planowanych badań archeologicznych,

- Załącznik nr 2 - decyzja WKZ  Nr ZAR.337.2023 z dnia 21.11.2023 r. udzielająca pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych,

§ 15

Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY:								WYKONAWCA: