Nr sprawy: RZP.271.9.2023

- Umowa nr RZP.272.9.2023

- z dnia …………… r.

W rezultacie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych

pomiędzy:

Miastem Kwidzyn, mającym swą siedzibę w Kwidzynie przy ul. Warszawskiej 19, 82-500 Kwidzyn, reprezentowanym przez:

- Piotra Widza - Zastępcę Burmistrza Miasta Kwidzyna

zwanym w dalszym tekście „Zamawiającym”,

a

firmą: ……………………………………………………………………………., zwaną w dalszym tekście „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

została zawarta umowa o następującej treści:

- § 1

- Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa i montaż wyposażenia kuchni w szkołach podstawowych w ramach realizacji inwestycji „Przebudowa pomieszczeń kuchni wraz z wyposażeniem w szkołach podstawowych” szczegółowo opisane w Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

§ 2

- Termin realizacji zamówienia: 28 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy tj.:

- od dnia ……...2023 r. do dnia …...08.2023 r.,

- w tym termin realizacji dostawy z montażem: od dnia ……...2023 r. do dnia …..08.2023 r.,

- okres odbioru: 7 dni tj. od dnia ….08.2023 r. do dnia …..08.2023 r.

- W dniu zakończenia robót Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru przekazując jednocześnie dokumentację powykonawczą.

- Za termin zakończenia przedmiotu umowy rozumie się termin podpisania protokołu odbioru końcowego kompletnej dostawy wraz z montażem oraz wymaganymi dokumentami (instrukcje obsługi w języku polskim, gwarancje, atesty, certyfikaty, itp.)

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy posiada właściwe atesty i/lub certyfikaty/aprobaty techniczne (wymagane na podstawie odrębnych przepisów).

- § 3

- Cena oferty  brutto (w tym 23% pod. VAT): …………………………. (słownie złotych: …………………………………………………….. złotych).

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania wszelkich zobowiązań określonych w umowie i obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, określonego w § 1, w tym w szczególności: koszty związane z dostawą, w tym transport, ubezpieczenie transportu, załadunek, rozładunek, montaż, uprzątnięcie terenu po realizacji montażu.

- Płatnikiem niniejszej umowy jest Miasto Kwidzyn, ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn, NIP: 581 19 56 166.

- Zapłata nastąpi w terminie do …………… kalendarzowych (zgodnie ze złożoną ofertą) od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

- § 4

- W przypadku, gdy przedmiot niniejszej Umowy będzie realizowany przy udziale Podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo w terminie nie późniejszym niż 7 dni przed jej zawarciem, przy czym Podwykonawca jest obowiązany dołączyć swoją zgodę na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem tej umowy.

- Wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oświadczenie Podwykonawcy, że nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp oraz odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

- Jeżeli Zamawiający, w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu Umowy o podwykonawstwo i do projektu jej zmiany, nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że zaakceptował ten projekt umowy.

- Zamawiający może zgłosić zastrzeżenia lub sprzeciw do przedłożonego projektu Umowy o podwykonawstwo i do projektu jej zmiany jeżeli nie będzie on spełniał określonych w SWZ wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo.

- Po akceptacji przez Zamawiającego projektu Umowy o podwykonawstwo lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca przedłoży poświadczony za zgodność z oryginałem odpis Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechanie działań, uchybienia i zaniedbania dostawców oraz Podwykonawców i ich pracowników (działania zawinione i niezawinione), w takim stopniu jakby to były działania, uchybienia, zaniedbania jego własne.

- Strony ustalają, iż wraz z umową o podwykonawstwo Wykonawca zawrze i przedłoży Zamawiającemu umowę cesji wierzytelności na rzecz Podwykonawcy, przysługujących mu od Zamawiającego za dostawy zrealizowane przez Podwykonawcę w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

- Na podstawie cesji, o której mowa w ust. 7 Zamawiający dokona przelewu należności na rzecz Podwykonawcy za zrealizowane przez dostawy, zgodnie z fakturą Wykonawcy, do kwot wynikających z umowy, o której mowa w ust. 5.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania innych wykonawców, którym powierzył zrealizowanie przedmiotu umowy.

- Wykonanie prac poprzez Podwykonawcę nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne..

- § 5

- Strony postanawiają, iż obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.

- Wykonawca w zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1 niniejszej umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2% wynagrodzenia  określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi za wady – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

  - dodatkowo z tytułu samego faktu istnienia w przedmiocie odbioru wad nie nadających się do usunięcia – w wysokości do 5% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1,

  - za nie przedłożenie do akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, potwierdzonego za zgodność z oryginałem odpisu Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 2 000 zł za każdy nie przedłożony do akceptacji projekt Umowy, lub jego zmianę, odpis Umowy lub jego zmianę,

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego naliczonych przez niego kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- W przypadku gdy wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 2 wyniesie więcej niż równowartość 30% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, Zamawiający po powiadomieniu Wykonawcy, może odstąpić od Umowy z terminem natychmiastowym.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających wysokość kar umownych.

- § 6

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w niżej wymienionych przypadkach:

- zmiany terminu realizacji:

- z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

- z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,

- z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego,

- z powodu zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacja finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,

- § 7

Zamawiający uprawniony będzie do rozwiązania Umowy z 7 dniowym okresem wypowiedzenia w przypadku gdy Wykonawca:

- podzleci wykonanie całości lub części przedmiotu niniejszej Umowy na zasadach sprzecznych z opisanymi w § 5 niniejszej umowy,

- staje się niewypłacalny, przechodzi w stan likwidacji, ma ustanowionego administratora lub układa się ze swoimi wierzycielami lub prowadzi przedsiębiorstwo z likwidatorem, kuratorem lub zarządcą w celu zabezpieczenia należności kredytodawców, lub jeżeli prowadzone jest jakiekolwiek działanie lub ma miejsce jakiekolwiek wydarzenie, które (według obowiązującego prawa) ma podobny skutek do któregokolwiek z wyżej wymienionych czynów lub wydarzeń.

- § 8

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony asortyment na okres ……….. miesiące liczone od dnia odbioru przez Zamawiającego (od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego) z zastrzeżeniem ust.2.

- Okres gwarancji ulega każdorazowo przedłużeniu o czas w ciągu którego na skutek wady sprzętu Zamawiający nie mógł z niego korzystać.

- W ramach gwarancji Wykonawca zapewnia, że dostarczony sprzęt w warunkach normalnej eksploatacji i prawidłowej obsługi będzie funkcjonował w sposób prawidłowy i zgodny z umową.

- Gwarancja obowiązuje co najmniej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

- Gwarancja udzielona przez Wykonawcę nie może ograniczać gwarancji producenta sprzętu.

- Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancji wykonywać nieodpłatnie wszelkie niezbędne dla zachowania uprawnień gwarancyjnych czynności przewidziane przez producenta sprzętu (serwis). Serwis będzie wykonywany w miejscu montażu, tj. na terenie szkoły podstawowej w Kwidzynie, w której została zgłoszona usterka, a w przypadku konieczności naprawy poza tym miejscem, Wykonawca pokryje koszty transportu sprzętu i ponosi ryzyko jego utraty lub uszkodzenia do czasu zwrotu Zamawiającemu.

- Serwis i naprawa sprzętu w ramach gwarancji świadczone będą przez upoważnionych specjalistów Wykonawcy, a wszystkie koszty z tym związane, w tym koszty dostarczenia Zamawiającemu sprzętu zastępczego, obciążają Wykonawcę.

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować swoje obowiązki gwarancyjne w ten sposób, aby nie naruszało to warunków standardowej gwarancji udzielanej przez producentów dostarczonego sprzętu.

- W przypadku stwierdzenia w okresie trwania gwarancji (przydatności do użycia) wad sprzętu Zamawiający zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę na numer tel. ………………….. i jednocześnie potwierdzi fakt dokonania zgłoszenia na jego adres e-mail ………………………………..  Wykonawca zobowiązany jest do odbioru zgłoszeń wad sprzętu od poniedziałku do piątku w godz.: …………………………….. i niezwłocznego potwierdzenia przyjęcie zgłoszenia na adres e-mail Zamawiającego info@kwidzyn.pl .

- W przypadku zgłoszenia wady sprzętu Wykonawca nieodpłatnie usunie wadę nie później niż w terminie do 14 dni roboczych od chwili zgłoszenia.

- W przypadku zgłoszenia wady sprzętu, której usunięcie nie jest możliwe w miejscu montażu w terminie wskazanym w ust. 11 Wykonawca zobowiązuje się w tym terminie do odbioru wadliwego sprzętu na swój koszt i własnym staraniem, jego naprawy i zwrotu w terminie 21 dni licząc od chwili odbioru od Zamawiającego.

- W terminie wskazanym w ust. 11 Wykonawca ma obowiązek na swój koszt i własnym staraniem zwrócić i zamontować naprawiony sprzęt lub dostarczyć i zamontować nowy o parametrach technicznych i funkcjonalnych nie gorszych niż opisane w umowie.

- W przypadku 2 - krotnego nieskutecznego usunięcia wady tego samego sprzętu Wykonawca zobowiązuje się w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego do nieodpłatnej wymiany wadliwego sprzętu na wolny od wad o parametrach technicznych i funkcjonalnych nie gorszych niż opisane w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (Rozdz. III SWZ). Wykonawca naprawi wadliwy sprzęt lub wymieni go na wolny od wad pokrywając wszelkie koszty w tym zakresie, w tym koszty dojazdu, transportu do i z siedziby Zamawiającego, koszty wymiany, itp. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia sprzętu od dnia jego protokolarnego wydania Wykonawcy do dnia jego protokolarnego zwrotu Zamawiającego ponosi Wykonawca.

- Gwarancja udzielana na sprzęt nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów prawa o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Zamawiający uprawniony jest do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- W przypadku stwierdzenia, w odniesieniu do towarów, o których mowa w ust. 2, w czasie obowiązywania okresu przydatności do użycia wad ukrytych lub braku właściwości deklarowanych przez producenta lub wynikających z ich przeznaczenia, Wykonawca (na własny koszt i ryzyko) zobowiązuje się do ich wymiany na pełnowartościowe, w zakresie w jakim ww. nieprawidłowości wystąpiły. Okres przydatności do użycia wymienionej partii towaru musi być nie krótszy niż 8 miesięcy.

- § 9

- Wykonawca wnosi na dzień podpisania niniejszej umowy zabezpieczenie należytego jej wykonania w wysokości 5% ceny oferty brutto tj. ………………….. (słownie: ……………………………………………………. …………) w formie: …………………….

- Wykonawca w trakcie realizacji niniejszej umowy ma prawo do dokonania zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form określonych w art. 450 ust. 1 ustawy PZP, pod warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości.

- Strony ustalają, że 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza się na zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy, zaś 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione:

- część przeznaczona na zabezpieczenie należytego wykonania robót w wysokości 70% zabezpieczenia, czyli w kwocie: …………………… zł, w terminie 30 dni po bezusterkowym odbiorze końcowym robót lub po usunięciu przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych 
w protokole odbioru końcowego

- część przeznaczona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady w wysokości 30% zabezpieczenia, czyli w kwocie: ………………………. zł, w terminie nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad i usterek w terminie wyznaczonym podczas przeglądu w okresie rękojmi za wady, Zamawiający ma prawo do opłacenia zastępczego wykonania dostaw, związanych z usunięciem tych wad i usterek, z części zabezpieczenia, o której mowa w ust. 4 pkt 2) niniejszego paragrafu. W takim przypadku zabezpieczenie, wnoszone w formie pieniądza, pomniejszone o koszt zastępczego usunięcia, zostanie zwrócone wraz z należnymi odsetkami bankowymi.

- Uprawnienia, o których mowa w ust. 5 dot. również sytuacji gdy Wykonawca nie usunie w terminie podanym w gwarancji stwierdzonych przez Zamawiającego wad.

- W przypadku nie zakończenia dostawy w terminie umownym, wydłużenia procedury odbiorowej, Wykonawca zobowiązany jest do stosownego przedłużenia wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w ten sposób aby okres gwarancji zgodnego z umową wykonania robót obejmował 30 dni od dnia bezusterkowego odbioru końcowego lub od dnia usunięcia ostatniej z wad wskazanych w protokole odbioru końcowego, a zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady obejmowało okres od dnia odbioru końcowego do 15 dni po upływie rękojmi. W przeciwnym razie Zamawiający ma prawo do potrącenia z faktury równowartości kwoty zabezpieczenia i utworzenia zabezpieczenia w pieniądzu.

- § 10

Oprócz wypadków wymienionych w treści Kodeksu cywilnego Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 6 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- zostanie ogłoszone rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- wobec Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie układowe lub egzekucyjne, które w ocenie Zamawiającego może uniemożliwić prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

- § 11

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

- Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE). w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 96/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) zwanego dalej RODO), uprzejmie informujemy że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Kwidzyna, ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn, tel.: 55 64 64 700, adres e-mail: info@kwidzyn.pl

- inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Kwidzynie jest Pan Grzegorz Szefler, e-mail: ioda@kwidzyn.pl, tel. 55 6464 781.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywających na Zamawiającym,

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.18 oraz art. 74 Pzp,

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp,

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,

- posiada Pani/Pan:

  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),

  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,

  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,

- nie przysługuje Pani/Panu:

  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

  - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art 6 ust. 1 lit c RODO.

- Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art 14 ust. 5 RODO.

- § 12

- W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy, w sprawie zamówienia publicznego Strony są zobowiązane przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

- Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Strony z tym, że okres złożenia reklamacji ustala się do dnia odbioru przedmiotu umowy.

- Strony mają obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego roszczenia w terminie 14 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

- W razie odmowy przez Strony uznania roszczenia, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 3 Strony uprawnione są do wystąpienia na drogę sądową.

- § 13

- W sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

- Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla Zamawiającego.

§ 14

Integralną część niniejszej umowy stanowią:

  - Specyfikacja Warunków Zamówienia,

  - Formularz ofertowy wraz z załącznikami,

§ 15

Umowę niniejszą sporządza się w czterech egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, trzy dla Zamawiającego.

Zamawiający 	Wykonawca