*Załącznik nr 9 do SWZ*

**Umowa nr ........./2025**

zawarta w dniu **……………. 2025 roku** w Bielsku-Białej pomiędzy **Powiatem Bielskim – Zarządem Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej z siedzibą w 43-382 Bielsko-Biała ul. Regera 81,** **NIP 937-21-85-644** - zwanym dalej „Zamawiającym”, w imieniu którego na podstawie udzielonego przez Zarząd Powiatu w Bielsku-Białej upoważnienia z dnia ……….. działa:

**………………………………………………..**

**a ..................... -** zwanym dalej „Wykonawcą”,

o następującej treści:

**1.**

**Postanowienia ogólne**

Podstawą zawarcia umowy jest rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – przeprowadzonego w trybie podstawowym – na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1320).

**§ 2.**

**Przedmiot Umowy**

1. **Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania bieżące utrzymanie mostów, wiaduktów i przepustów w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu bielskiego w w latach 2025-2026.**
2. Wykonanie przedmiotu umowy zgodnebędzieze złożoną ofertą przetargową Wykonawcy (formularz ofertowy z dnia ……………. r. stanowi załącznik nr 1 do SWZ) oraz warunkami określonymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych [STWiORB].
3. Asortyment robót został określony w tabeli elementów rozliczeniowych [zwanej dalej „TER”], stanowiącej załącznik nr 1 do Umowy.
4. Zamawiający wskazuje minimalną wartość świadczenia stron: na poziomie 60 % wartości oferty Wykonawcy.

**§ 3.**

**Termin wykonania zamówienia**

1. Umowa obowiązuje strony **od dnia zawarcia umowy** **do dnia 31 grudnia 2026 roku**.
2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania robót zgodnie z STWiORB oraz zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego każdorazowo w zleceniu, dotyczącymi lokalizacji, zakresu robót i terminu ich wykonania. O ile w zleceniu nie określono inaczej wykonawca powinien przystąpić do jego realizacji nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania zlecenia.
3. Zamawiający, w przypadkach szczególnie niebezpiecznych, stanowiących zagrożenie dla użytkowników dróg (nazwanych sytuacjami awaryjnymi), co zostanie wyraźnie wskazane przez osobę nadzorującą ze strony Zamawiającego w zleceniu telefonicznym i potwierdzone pisemnym zleceniem (najpóźniej w kolejnym dniu roboczym), wymaga od Wykonawcy niezwłocznego przystąpienia do robót (robót awaryjnych) polegających na wykonaniu oznakowania tymczasowego lub wykonaniu naprawy, w zakresie zapewniającym bezpieczeństwo uczestnikom ruchu.
4. W sytuacji awaryjnej, o której mowa w ust. 3, Wykonawca jest zobowiązany do reakcji (przystąpienia do robót, polegających na zlokalizowaniu miejsca zagrożenia, a następnie jego usunięciu lub zabezpieczeniu) najpóźniej w ciągu …… minut od momentu otrzymania zlecenia od Zamawiającego - zgodnie z pkt 2 formularza ofertowego.
5. W przypadku przekroczenia określonego w zleceniu terminu wykonania czynności, o których mowa w ust. 2, a także w przypadku nieterminowego podjęcia działań, o których mowa w ust. 4, Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne – na zasadach określonych w § 10.
6. W przypadku, jeśli Wykonawca nie przystąpi do robót awaryjnych, o których mowa w ust. 3, w terminie wskazanym w ust. 4, Zamawiający może zlecić wykonanie robót innemu podmiotowi, a kosztami za wykonanie robót obciążyć Wykonawcę.
7. Wykonawca zapewnia pełną dyspozycyjność całodobowo, niezależnie od dnia tygodnia.

**§ 4.**

**Osoby reprezentujące strony Umowy**

1. Osoba nadzorująca wykonywane robót ze strony Zamawiającego: **…………………...**
2. Osoby ze strony Wykonawcy:
3. osoba odpowiedzialna za kierowanie robotami objętymi umową: .................................
4. osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym: …………. /całodobowo dostępny numer telefonu kom.: ………… /.
5. Zmiana którejkolwiek z osób wymienionych w ust. 1 i 2 lub zmiana numeru telefonu, wymaga zachowania formy pisemnej i nie wymaga sporządzania aneksu do umowy, z zastrzeżeniem ust. 4.
6. W celu zmiany osoby, o której mowa w ust. 2, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu dokumenty potwierdzające spełnienie warunków określonych w SWZ dla wprowadzonej osoby, w stopniu, w jakim zostało to określone w SWZ.

**§ 5.**

**Zakres obowiązków Wykonawcy**

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania robót zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, dokumentami stanowiącymi integralną jej część oraz warunkami określonymi przez Zamawiającego każdorazowo w pisemnym zleceniu.
2. Zlecenie, o którym mowa w ust. 1, podpisane przez osoby reprezentujące strony umowy, winno zawierać: datę zlecenia oraz informacje dotyczące zakresu zleconych robót, lokalizacji i terminów wykonania robót.
3. W przypadku, gdy wystąpi sytuacja wymagająca wykonania robót w technologii zamiennej w stosunku do przewidzianej w STWiORB, tj. robót nie wycenionych w TER, warunkiem przystąpienia do tych robót będzie zaakceptowanie przez Zamawiającego wstępnej kalkulacji sporządzonej na podstawie cen nie wyższych od średnich cen SEKOCENBUD obowiązujących w poprzednim kwartale w stosunku do dnia sporządzania kalkulacji.
4. Wykonawca odpowiada za opracowanie projektu organizacji ruchu na czas robót, a także odpowiada i ponosi koszty wprowadzenia oznakowania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Za bezpieczeństwo na terenie robót od momentu jego przejęcia (data zlecenia) odpowiada Wykonawca, ponosi on zatem wszelkie koszty wynikłe z niewłaściwego zabezpieczenia terenu robót; powyższe dotyczy również bezpieczeństwa ruchu, w przypadku, jeśli na terenie robót odbywa się ruch pojazdów lub pieszych.
6. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska na terenie robót i w jego otoczeniu, ponosi zatem wszelkie koszty wynikające z roszczeń stron z tym związane.
7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za wszelkie szkody poniesione przez osoby trzecie wskutek niewłaściwego wywiązania się z obowiązków określonych w niniejszej umowie.
8. Jeżeli nastąpi strata lub uszkodzenie w robotach, materiałach i urządzeniach w okresie, w którym Wykonawca jest odpowiedzialny za roboty, Wykonawca naprawi stratę albo szkodę na koszt własny.
9. Uporządkowanie terenu robót przez Wykonawcę nastąpi niezwłocznie po zakończeniu robót, jednak nie później niż przed dokonaniem odbioru robót.
10. Wykonawca zobowiązuje się zgłaszać osobie nadzorującej roboty ze strony Zamawiającego roboty zanikające, celem dokonania ich odbioru. Potwierdzenie wykonania tych prac przez osobę nadzorującą reprezentującą Zamawiającego warunkuje kontynuowanie prac.
11. Materiały rozbiórkowe oraz odpadowe, nie będące własnością prywatną, Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie (na własny koszt i odpowiedzialność).
12. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić właściwy nadzór i przestrzeganie przepisów związanych z wykonaniem przedmiotu umowy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów ppoż. oraz ochrony środowiska, w tym zapewnić na własny koszt transport i utylizację odpadów wytworzonych w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

**§ 6.**

**Inne warunki dotyczące Wykonawcy**

1. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności. Na żądanie Zarządu Dróg, Wykonawca okaże kopie polis ubezpieczeniowych oraz dowody bieżącego opłacania składek.
2. Wykonawca zobowiązany jest zachować ciągłość ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, w całym okresie obowiązywania umowy.
3. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących bezpośrednie czynności w zakresie realizacji zamówienia **– w zakresie wszystkich robót wyszczególnionych w tabeli elementów rozliczeniowych, z wyjątkiem osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie**. Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy również sytuacji, w której wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca osobiście wykonuje powyższe czynności (w szczególności: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wspólnicy spółki cywilnej).
4. **Wykonawca przekaże Zamawiającemu, najpóźniej w dniu pierwszego protokolarnego przekazania zlecenia, wykaz osób, które będą wykonywały bezpośrednie czynności w zakresie realizacji zamówienia – w formie oświadczenia podpisanego przez Wykonawcę**. **Wykaz ten winien być aktualizowany w czasie trwania Umowy.**
5. Wykonawca zobowiązany jest, każdorazowo na pisemne żądanie Zamawiającego, w terminie do 3 dni roboczych licząc od dnia otrzymania żądania, przedłożyć do wglądu dokumenty potwierdzające spełnianie warunku, o którym mowa w ust. 3 np. kopie zanonimizowanych umów o pracę, zawartych przez pracodawcę z pracownikami wskazanymi w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 4; pracodawcą musi być odpowiednio wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca.
6. W przypadku niestosowania się Wykonawcy do warunków określonych w ust. 3 - 5, Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę do spełnienia powyższych warunków, pod rygorem naliczenia kary umownej, na zasadach określonych w § 10 ust. 1 lit. k.

**§ 7.**

**Warunki dokonywania odbiorów robót**

1. Strony postanawiają, że z czynności odbioru częściowego będzie spisany protokół odbioru częściowego.
2. W przypadku stwierdzenia wad w trakcie odbioru robót, robota nie zostanie odebrana i zostanie ustalony termin na usunięcie wad.
3. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, a termin wyznaczony na usunięcie wad nie przedłuża umownego terminu zakończenia poszczególnych robót, określonego w zleceniu.
4. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad w celu wyznaczenia terminu na odbiór robót zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych.
5. Zamawiający zachowuje prawo do naliczania Wykonawcy kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych w § 10.
6. Podpisany protokół odbioru robót stanowi podstawę do dokonania rozliczeń stron umowy.

**§ 8.**

**Gwarancja jakości i rękojmia za wady**

1. Na wykonane i protokolarnie odebrane roboty w ramach realizacji niniejszej umowy **o wartości poniżej 15 000,00 zł brutto**, zastosowane materiały oraz zamontowane urządzenia (wraz z ich nieodpłatną naprawą w okresie rękojmi) Wykonawca udziela Zamawiającemu **12 miesięcy gwarancji jakości, licząc od daty** **31 grudnia danego roku, w którym była wykonana robota.**
2. Na wykonane i protokolarnie odebrane roboty w ramach realizacji niniejszej umowy **o wartości powyżej 15 000,00 zł brutto (roboty wykonane w ramach danego zlecenia i dotyczące jednego obiektu)**, zastosowane materiały oraz zamontowane urządzenia (wraz z ich nieodpłatną naprawą w okresie rękojmi) Wykonawca udziela Zamawiającemu **…….miesięcy gwarancji jakości, licząc od daty 31 grudnia danego roku, w którym była wykonana robota** - zgodnie z pkt 3 formularza ofertowego.
3. Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, w tym użytych materiałów i urządzeń, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem okresu gwarancji jakości, o której mowa w ust. 1-2.
4. Strony ustalają, że w okresie trwania gwarancji/ rękojmi Zamawiający ma prawo w każdym czasie wyznaczyć termin przeglądu gwarancyjnego, z udziałem Wykonawcy i osoby nadzorującej roboty ze strony Zamawiającego.
5. W okresie trwania gwarancji/ rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek, w terminie odpowiednim dla danego zakresu prac, określonym pisemnie lub drogą elektroniczną przez Zamawiającego.
6. Uprawnienia z tytułu gwarancji jakości mogą być wykonywane niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi za wady.
7. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi. Jednakże w razie wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

**§ 9.**

**Wynagrodzenie i warunki płatności**

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter kosztorysowy.
2. Wynagrodzenie za wykonanie poszczególnych zlecanych robót będzie obliczane na podstawie cen jednostkowych podanych w tabeli elementów rozliczeniowych oraz ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót - każdorazowo potwierdzonych przez osobę nadzorującą reprezentującą Zamawiającego w oparciu o sporządzony obmiar.
3. Ceny jednostkowe określone w ofercie Wykonawcy (podane w TER) obowiązują w całym okresie trwania umowy i mogą podlegać waloryzacji na podstawie art. 436 pkt 4 lit. b oraz art. 439 ust. 1 ustawy Pzp, na zasadach opisanych w ust. 16-17.
4. Wartość wynagrodzenia za wykonanie robót objętych umową **nie może przekroczyć kwoty w wysokości** **…………** (słownie: ………………….. 00/100) **łącznie z …..% podatkiem VAT** , z zastrzeżeniem ust. 5 i 6.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zwiększania wartości wynagrodzenia, o której mowa w ust. 4, do wysokości środków zabezpieczonych na ten cel w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej.
6. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 5, winna być wprowadzona w formie aneksu do umowy.
7. W przypadku wystąpienia robót nie ujętych w tabeli elementów rozliczeniowych, roboty te będą rozliczane kosztorysem powykonawczym zatwierdzonym przez osobę nadzorującą reprezentującą Zamawiającego, sporządzonym przy założeniu cen jednostkowych (uwzględniających wskaźniki narzutów kosztów zakupu, kosztów pośrednich, zysku oraz stawek robocizny, cen materiałów, pracy i najmu sprzętu) nie wyższych od średnich cen SEKOCENBUD obowiązujących w poprzednim kwartale w stosunku do dnia sporządzania kalkulacji.
8. Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia kosztorysu powykonawczego, o którym mowa w ust. 7 i przekazania go Zamawiającemu, w terminie do 7 dni od umownej daty wykonania robót (określonej w zleceniu).
9. Podstawą zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę – w oparciu o sporządzoną powykonawczą tabelę elementów rozliczeniowych oraz protokół odbioru częściowego, podpisany przez osoby reprezentujące strony Umowy, określone w § 4 umowy, zatwierdzony przez Dyrektora Zarządu Dróg.
10. Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe, każdorazowo w uzgodnieniu z osobą reprezentującą Zamawiającego, nadzorującą wykonanie zamówienia.
11. **W przypadku realizacji robót przy udziale podwykonawców/dalszych podwykonawców, warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia (tj. faktur) za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawcę dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom/dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. W przypadku faktury końcowej wykonawca winien przedstawić oświadczenie podwykonawców/dalszych podwykonawców o pełnej zapłacie wierzytelności wynikającej z treści zrealizowanej umowy podwykonawczej. W przypadku nieprzedstawienia powyższych dokumentów i oświadczeń przed upływem terminu płatności faktury, Zamawiający ma prawo odmówić zapłaty – w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty lub wszcząć dalsze postępowanie zgodnie z § 11 ust. 14–19.**
12. Dane do faktury:
    * 1. **Nabywca – Powiat Bielski, NIP 937-21-85-644**
      2. **Odbiorca – Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej, ul. T. Regera 81, 43-382 Bielsko-Biała.**
13. Termin płatności faktur – do 30 dni od daty dostarczenia faktury do Odbiorcy.
14. Strony postanawiają, że Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
15. W przypadku Wykonawcy wspólnie wykonującego zamówienie zapłata wynagrodzenia należnego na podstawie niniejszej umowy na wskazany rachunek upoważnionego wykonawcy zwalnia Zamawiającego z zobowiązania do zapłaty wynagrodzenia w stosunku do pozostałych wykonawców wykonujących wspólnie to zamówienie.
16. W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających zastosowanie mechanizmu waloryzacji, wysokość umownego wynagrodzenia Wykonawcy (tj. wynagrodzenia wynikającego z oferty Wykonawcy – ceny ofertowej) może ulec zwiększeniu o wzrost kosztów wykonania niezrealizowanej części zamówienia z tego tytułu, przy czym łączne zwiększenie wynagrodzenia wykonawcy w tym trybie nie może przekroczyć 3% wartości wynagrodzenia określonej w ofercie (tj. ………. zł).

Zwiększanie wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, w ramach wskazanego limitu 3% nie stanowi zmiany umowy w sprawie zamówienia i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy, ale stanowi realizację klauzuli automatycznie dostosowującej – każdorazowe zwiększenie wysokości wynagrodzenia w tym trybie wdrażane jest na mocy pisemnego oświadczenia Zamawiającego potwierdzającego zasadność i uwzględnienie danego roszczenia waloryzacyjnego, po jego weryfikacji i rozpatrzeniu w świetle wymogów określonych w ust. 17.

Mając na uwadze i uwzględniając określoną w zdaniu drugim możliwość zwiększenia wysokości wynagrodzenia umownego względem wysokości ceny ofertowej w trybie niestanowiącym zmiany umowy w sprawie zamówienia (tzn. na podstawie klauzuli automatycznego dostosowania) maksymalna wartość umowy (wynagrodzenia umownego) wynosi **.......................... zł (słownie: ....................................) brutto**.

Zamawiający oświadcza, iż posiada zabezpieczone na realizację niniejszej umowy środki finansowe w ww. kwocie.

Powyżej przedmiotowego limitu 3% waloryzacja w tym trybie nie będzie miała zastosowania.

1. Klauzule waloryzacyjne (stosowane do chwili osiągnięcia limitu, o którym mowa w ust. 16):
2. Dopuszcza się możliwość zmiany wysokości umownego wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian implikowana jest zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących:
3. ustawowej stawki podatku od towarów i usług (VAT), czy podatku akcyzowego – wówczas w zależności od faktu, czy stawka została podwyższona czy zmniejszona, wynagrodzenie Wykonawcy może zostać zmienione (zwiększone lub obniżone); w szczególności zwiększenie wynagrodzenia będzie możliwe w przypadku wykazania przez Wykonawcę, iż zmiana ta wpływa na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę (wraz z określeniem konkretnego zakresu tego wpływu); przedmiotowe wykazanie (udowodnienie) wpływu zmian prawnych musi odnosić się do złożonej przez Wykonawcę oferty i zawierać szczegółowe uzasadnienie postulowanej wysokości wynagrodzenia oraz przedstawiać faktyczny i rzeczywisty wpływ na koszty wykonania zamówienia (wysokość wynagrodzenia Wykonawcy) zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług (VAT), czy podatku akcyzowego;
4. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – wówczas w przypadku wykazania przez Wykonawcę, iż zmiana ta wpływa na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę (wraz z określeniem konkretnego zakresu tego wpływu) wynagrodzenie Wykonawcy może zostać zmienione; przedmiotowe wykazanie (udowodnienie) wpływu zmian prawnych musi odnosić się do złożonej przez Wykonawcę oferty i zawierać szczegółowe uzasadnienie postulowanej wysokości wynagrodzenia oraz przedstawiać faktyczny i rzeczywisty wpływ na koszty wykonania zamówienia (wysokość wynagrodzenia Wykonawcy) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej;
5. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, czy też wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – wówczas w przypadku wykazania przez Wykonawcę, iż zmiana ta wpływa na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę (wraz z określeniem konkretnego zakresu tego wpływu) wynagrodzenie Wykonawcy może zostać zmienione; przedmiotowe wykazanie (udowodnienie) wpływu zmian prawnych musi odnosić się do złożonej przez Wykonawcę oferty i zawierać szczegółowe uzasadnienie postulowanej wysokości wynagrodzenia oraz przedstawiać faktyczny i rzeczywisty wpływ na koszty wykonania zamówienia (wysokość wynagrodzenia Wykonawcy) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, czy też wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
6. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 04.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) – wówczas w przypadku wykazania przez Wykonawcę, iż zmiana ta wpływa na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę (wraz z określeniem konkretnego zakresu tego wpływu) wynagrodzenie Wykonawcy może zostać zmienione; przedmiotowe wykazanie (udowodnienie) wpływu zmian prawnych musi odnosić się do złożonej przez Wykonawcę oferty i zawierać szczegółowe uzasadnienie postulowanej wysokości wynagrodzenia oraz przedstawiać faktyczny i rzeczywisty wpływ na koszty wykonania zamówienia (wysokość wynagrodzenia Wykonawcy) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do PPK, przy uwzględnieniu pkt 2.
7. Wynagrodzenie w zmienionej wysokości możliwe będzie:
8. od dnia wejścia w życie zmiany – w zakresie określonym w pkt 1 lit. a,
9. od momentu wykazanego rzeczywistego wpływu zmian na koszty realizacji zamówienia - w zakresie określonym w pkt 1 lit. b-d.
10. Dopuszcza się możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian implikowana jest zmianą cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia względem cen materiałów lub kosztów przyjętych i uwzględnionych w wynagrodzeniu Wykonawcy wynikającym z oferty, przy zachowaniu warunków określonych w pkt 4.
11. Zmiana wynagrodzenia wykonawcy w trybie określonym w pkt 3 będzie mogła nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, po spełnieniu poniższych warunków:
12. zmianie może ulec wynagrodzenie wyłącznie w zakresie niezrealizowanej części zamówienia, tj. robót zlecanych przez Zamawiającego po upływie dnia, w którym złożono wniosek o waloryzację;
13. zmiana, o której mowa w lit. a (zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia), nastąpi w oparciu o wskaźnik waloryzacji, o których mowa w lit. c, co oznacza, że wynagrodzenie będzie obliczone poprzez pomnożenie wartości danej pozycji TER (kalkulacja bazowa) przez wskaźnik waloryzacji, o którym mowa w lit. c;
14. wskaźnik waloryzacji zostanie obliczony wg następującego wzoru:

W – wskaźnik waloryzacji;

W1, W2, …, Wn-1, Wn – miesięczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszane w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego kolejno po dacie zawarcia niniejszej umowy,

n – liczba pełnych miesięcy od dnia zawarcia umowy, do daty złożenia wniosku o waloryzację, o którym mowa w lit. a;

1. wynagrodzenie za roboty wskazane pod lit. a może ulec zmianie tylko wówczas, gdy w wyniku wyliczenia waloryzacji wynagrodzenie zwiększy się o więcej niż 5% lub zmniejszy się o więcej niż 5% względem wynagrodzenia liczonego według cen jednostkowych obowiązujących w dniu podpisania umowy (tzn. w przypadku, gdy wskaźnik waloryzacji W przekroczy 1,05 lub wskaże wartość niższą niż 0,95);
2. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w trybie określonym w pkt 3 może następować nie częściej niż co 6 miesięcy.
3. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach, o których mowa w pkt 1 i/lub 3, będzie mogła nastąpić, jeżeli zmiany te będą powodowały udokumentowany wpływ (wzrost lub zmniejszenie) na koszty wykonania zamówienia. przez Wykonawcę, a wpływ ten zostanie wykazany w sposób konkretny i rzeczywisty. Wpływ zmian na koszty wykonania zamówienia winien zostać wykazany przez stronę, która wnioskuje o zmianę wysokości wynagrodzenia. W ramach wykazania tego wpływu należy przedstawić dokumenty niezbędne do dokonania przez zamawiającego oceny zasadności wnioskowanej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w szczególności: kalkulację kosztów wykonania zamówienia z uwzględnieniem zaistniałej zmiany będącej podstawą składanego wniosku (tzw. kalkulację wtórną – odnoszącą się do kalkulacji bazowej – kosztorysu ofertowego, pozwalającą na porównanie danych kalkulacyjnych) oraz dokumenty, dowody, informacje, itp. potwierdzające dane kalkulacyjne.
4. W terminie 7 dni od otrzymania wniosku Wykonawcy o waloryzację, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o jego uzupełnienie - poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów (np. zażądać oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałami). W terminie 14 dni od otrzymania kompletnego wniosku Zamawiający zobowiązany jest zając wobec niego pisemne stanowisko.
5. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z pkt 3, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen kosztów (wzrostu lub zmniejszenia cen kosztów) dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
6. przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi;
7. okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

**§ 10.**

**Kary umowne**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
2. z tytułu odstąpienia Zamawiającego lub Wykonawcy od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 20 000,00 zł brutto;
3. z tytułu przekroczenia terminu wykonania robót, określonego każdorazowo w zleceniu - w wysokości 200,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu wykonania robót określonego w zleceniu;
4. z tytułu przekroczenia terminu przystąpienia do robót w sytuacji awaryjnej, o której mowa w § 3 ust. 3 umowy - w wysokości 300,00 zł brutto za każdą zakończoną godzinę zwłoki;
5. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót - w wysokości 200,00 zł, za każdy dzień zwłoki, licząc od daty wyznaczonej na usunięcie wad; powyższa kara dotyczy tylko przypadku usuwania wad po przekroczeniu umownego terminu wykonania robót, określonego w zleceniu;
6. za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 300,00 zł za każdy ww. przypadek;
7. za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 300,00 zł za każdy ww. przypadek;
8. za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 300,00 zł za każdorazowy przypadek;
9. za brak dokonania zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 500,00 zł za każdorazowy przypadek;
10. za brak dokonania zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, o których mowa w § 9 ust. 17 pkt 7 – w wysokości 1 000,00 zł za każdorazowo stwierdzony przypadek;
11. w przypadku wykonywania robót objętych niniejszą umową przez inny podmiot, aniżeli Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, pomimo wezwania Zamawiającego, o którym mowa w § 11 ust. 24 – w wysokości 5 000,00 zł za każdorazowo stwierdzony przypadek;
12. za nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów/ oświadczeń, o których mowa w § 6 ust. 4 i 5 Umowy – w wysokości 600,00 zł brutto za każdorazowy przypadek,
13. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 4 Umowy.
14. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia Zamawiającego lub Wykonawcy od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający - w wysokości 20 000,00 zł brutto.
15. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie do 7 dni od daty skutecznego doręczenia Wykonawcy noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego, zawierającej żądanie zapłaty kary.
16. Zapłata kary przez Wykonawcę nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub innych zobowiązań wynikających z umowy.
17. W razie zwłoki w zapłacie kary umownej Zamawiający może potrącić należną mu karę   
    z dowolnej należności Wykonawcy.
18. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.

**§ 11.**

**Podwykonawcy**

1. Zamawiający nie ogranicza realizacji przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców
2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.
3. Wykonawca wykona przedmiot *umowy bez powierzania jego realizacji podwykonawcom/ z powierzeniem wykonania następujących części zamówienia przy udziale podwykonawców: ……………………………-* zgodnie z treścią złożonej oferty. Wykonawca we własnym zakresie powierza roboty podwykonawcom.
4. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzeń, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą.
5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane (lub zamierzający dokonać zmian zawartej umowy o podwykonawstwo), jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy (lub projektu zmian tej umowy), przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy (lub projektem zmian umowy).
6. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.
7. Zamawiający, po otrzymaniu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane (lub projektu zmian zawartej umowy o podwykonawstwo), w terminie do 7 dni od daty otrzymania powyższego projektu umowy (lub projektu zmian umowy), zgłasza do niego pisemne zastrzeżenia, jeśli:
8. umowa nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia;
9. przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 6;
10. zawiera postanowienia niezgodne z ust. 4.
11. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane (lub projektu zmian zawartej umowy o podwykonawstwo), w terminie określonym w ust. 7, uważa się za akceptację projektu umowy (lub projektu zmian umowy) przez Zamawiającego.
12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane (lub kopię aneksu do umowy o podwykonawstwo), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
13. Zamawiający, po otrzymaniu kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane (lub kopii aneksu do umowy o podwykonawstwo), w terminie do 7 dni od daty otrzymania powyższej umowy (lub aneksu do umowy) zgłasza do tej umowy (lub aneksu do umowy) pisemny sprzeciw w przypadkach, o których mowa w ust. 7 pkt 1-3.
14. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane (lub aneksu do umowy o podwykonawstwo), w terminie określonym w ust. 10, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji warunków zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł.
16. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 6, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej – zgodnie z § 10 ust. 1 lit. h umowy.
17. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.
18. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 14, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
19. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
20. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnie uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 14. Zamawiający informuje Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.
21. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:
22. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo
23. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
24. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
25. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 14, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
26. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 14, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy.
27. Wykonawca ponosi wobec zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców lub dalszych podwykonawców.
28. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego;

Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania każdego podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania.

1. Wykonawca będzie pozostawał w pełni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego za części zlecone do wykonania podwykonawcom.
2. W przypadku stwierdzenia wykonywania czynności objętych umową przez inny podmiot, aniżeli Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, Wykonawca zostanie wezwany do zapłaty kary umownej – zgodnie z § 10 ust. 1 lit. f i g, a także do wstrzymania wykonywania dalszych czynności przez niezgłoszony podmiot, do czasu jego oficjalnego zgłoszenia zgodnie z zapisami umowy, pod rygorem kary umownej, o której mowa w § 10 ust. 1 lit. j.
3. Dalsze zaniechanie Wykonawcy odnośnie uregulowania spraw związanych z uczestnictwem niezgłoszonych innych podmiotów w realizacji Umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy.

**§ 12.**

**Zmiany umowy**

* + - 1. Dopuszcza się zmianę treści umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, zgodnie z przepisami art. 455 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
      2. Dopuszcza się zmianę treści umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w zakresie dotyczącym:

1. zmiany kwoty, o której mowa w § 9 ust. 4 umowy, na warunkach określonych w § 9 ust. 5 umowy;
2. zmiany (wzrostu lub zmniejszenia) cen kosztów na podstawie art. 436 pkt 4 lit. b oraz art. 439 ust. 1 ustawy Pzp;
3. zmiany osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy, o których mowa w § 4 umowy, przy uwzględnieniu warunków określonych w SWZ dla tych osób;
4. zmiany adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy;
5. Wykonawcy – w przypadku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy;
6. Wykonawcy – w przypadku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców;
7. zadeklarowania przez Wykonawcę realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców i/lub zmiany zakresu zamówienia, które Wykonawca powierzy do wykonania podwykonawcom;

*jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spełnia warunki udziału określone w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, które swoimi zasobami potwierdził poprzedni podwykonawca;*

1. zmiany danych, które mogą wpływać na wystawianie i obieg faktur oraz ich księgowanie i rozliczanie dla celów podatkowych, takich jak nazwa firmy, numer konta, numer NIP.
   * + 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności.

**13.**

**Odstąpienia od umowy**

1. Oprócz wypadków wymienionych w przepisach K.C., Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
2. z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w ciągu 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
3. jeśli Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108;
4. w przypadku ogłoszenia likwidacji Wykonawcy z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przekształcenia;
5. jeżeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót oraz nie kontynuuje ich pomimo upływu 14 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania Zamawiającego;
6. jeżeli Wykonawca wykonuje prace w sposób wadliwy, niezgodny z warunkami niniejszej umowy i nie reaguje na otrzymane pisemne wezwanie Zarządu Dróg do usunięcia takiego naruszenia przez okres dłuższy niż 14 dni;
7. w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 20 Umowy;
8. w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 25 Umowy.
9. Odstąpienie od umowy określone w ust. 1 lit. b-g nastąpi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
10. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w ciągu 30 dni od dnia wystąpienia danej zmiany okoliczności uzasadniającej prawo odstąpienia.
11. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnego oświadczenia pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.
12. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy, tj. w zakresie robót odebranych przez Zamawiającego.
13. Osoba nadzorująca roboty reprezentująca Zamawiającego może wstrzymać prace   
    w następujących przypadkach:
14. niestosowania się do poleceń i instrukcji osoby z ramienia Zamawiającego odpowiedzialnej za nadzór i koordynację prac,
15. stwierdzenia wykonywania prac niezgodnie z STWiORB, sztuką budowlaną i obowiązującymi normami,
16. nieprzestrzegania przepisów BHP i P-poż,
17. nieprzestrzegania przepisów ochrony środowiska.
18. W przypadkach, o których mowa w ust. 6, wznowienie prac może nastąpić po ustaniu przyczyny ich przerwania i za pisemną zgodą osoby nadzorującej roboty reprezentującej Zamawiającego.

**§ 14.**

**Postanowienia końcowe**

1. Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki:
2. formularz ofertowy z dnia ………….r. (zał. nr 1 do SWZ) oraz oferta Wykonawcy,
3. TER - załącznik nr 1 do umowy,
4. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych [STWiORB],
5. Specyfikacja Warunków Zamówienia [SWZ] wraz z załącznikami.
6. Wykonawca zobowiązany jest podporządkować się zarządzeniom i przepisom obowiązującym przy wykonywaniu prac na drogach publicznych.
7. W sprawach nie uregulowanych mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1320) wraz z aktami wykonawczymi oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
8. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu przez właściwy sąd dla Zamawiającego.
9. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze z przeznaczeniem dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

**ZAMAWIAJĄCY** **WYKONAWCA**