Lubiel Nowy gm. Rząśnik, 27. 06. 2024

KOSZTORYS PRAC PROJEKTOWYCH I ROBÓT WYKONAWCZYCH DOTYCZĄCYCH REMONTU KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO, DZWONNICY I PLEBANI W LUBIELU NOWYM GM. RZĄŚNIK

Adres inwestycji:  07-207 Lubiel Nowy, Nowy Lubiel 13,

Inwestor: Proboszcz Parafii w Lubielu Nowym

Koszt wykonania wymienionych robót:

Koszt wykonania        –                                                    zł + podatek VAT 23%

Łączny koszt brutto    –                                                    zł

( …………………………………………………………………………………………… zł 00/100)

UWAGA !

Prace powinny być wykonywane przez doświadczony zespół posiadający stosowne uprawnienia i doświadczenie 
w zakresie prac projektowych i remontowo - konserwatorskich.

KOSZTY SZACUNKOWE:

I. Kościół pw. Świętej Anny

1. Wykonanie projektów konserwatorsko budowlanych .

2.Wykonanie zabiegów konserwatorskich powierzchni ścian drewnianych, w szczególności czyszczenie i impregnacja – pow. ok. 750 m2

3. Wykonanie zabiegów konserwatorskich podłóg drewnianych wewnątrz kościoła – naprawa, konserwacja pow. 
ok. 212 m2  co stanowi 50% całości posadzki.

II. Dzwonnica

1. Wykonanie projektów konserwatorsko budowlanych .

2. Wykonanie zabiegów konserwatorskich powierzchni ścian drewnianych, w szczególności czyszczenie i impregnacja – pow. ok. 150 m2

III. Plebania

1. Wykonanie projektów konserwatorsko budowlanych.

2. Wykonanie remontu pokrycia dachowego przez czyszczenie i zabezpieczenie powłoką hydroizolacyjną.

3. Wykonanie zabiegów konserwatorskich powierzchni ścian drewnianych werandy drewnianej, w szczególności czyszczenie i impregnacja – pow. ok. 150 m2

Planowane koszty założono na II kwartał 2024 r.

Cena szacunkowa zawiera podatek VAT w wysokości 23%

II. Podstawa opracowania

1. Krótki opis

1.1. Kościół pw. Świętej Anny

Kościół pw. Świętej Anny – rzymskokatolicki kościół wybudowany został w 1890 roku jako kościół parafii św. Stanisława BM na terenie wsi Nowy Lubiel. Jeden z pięciu zachowanych na terenie Mazowsza kościołów transeptowych wznoszonych na terenie Kurpi pod k. XIX w. Drewniany kościół posiada konstrukcję zrębową, oszalowany został od zewnątrz pionowymi deskami, z oblistwowaniem, posadowiony jest na fundamencie wymurowanym z polnych kamieni, posiada drewnianą krokwiowo-jętkową więźbę dachową, wzmocnioną stolcem, pokrytą blachą. W nawie i prezbiterium występują deskowe sklepienie kolebkowe, w ramionach transeptu stropy płaskie. Kościół zwrócony jest prezbiterium 
w stronę zachodnią, rozplanowany został na rzucie krzyża, nawa przecięta jest zamkniętym prostymi ścianami transeptem, prezbiterium zamknięte zostało trójbocznie, flankowane jest od strony południowej zakrystią, od północnej skarbczykiem. Bryła świątyni rozczłonkowana, z dachami o zróżnicowanej wysokości. Nawa i prezbiterium nakryte zostały oddzielnymi dachami dwuspadowymi, nad transeptem i prezbiterium przechodzącymi w trójpołaciowe. Zakrystia i skarbczyk nakryte dachami dwuspadowymi. Na kalenicy nawy od strony wschodniej usytuowana jest kwadratowa wieżyczka na sygnaturkę zwieńczona ośmioboczną wieżyczką z krzyżem. Krzyż wieńczy również dach prezbiterium od strony zachodniej.1

1 https://zabytek.pl/pl/obiekty/nowy-lubiel-kosciol-par-pw-sw-anny

1.2. Dzwonnica

Dzwonnica drewniana przy kościele parafialnym pw. Św. Anny z budowana pod koniec XIX w.

Drewniana dzwonnica, na planie kwadratu, wykonana została w konstrukcji słupowej, wzmocnionej ryglami i zastrzałami, z zewnątrz oszalowana pionowymi deskami, z oblistwowaniem, posadowiona na wykonanym z kamienia polnego, otynkowanym fundamencie. Bryła jednoprzestrzenna nakryta dachem namiotowym, pokrytym blachą, zwieńczonym cebulastym hełmem z krzyżem. W każdej elewacji umieszczone po dwa otwory dzwonowe w formie stojącego prostokąta przesłonięte drewnianą żaluzją. Budynek dwukondygnacyjny, ze stropem rozdzielającym kondygnacje na wysokości 3,5 m. Wejście usytuowane zostało w ścianie północnej. Wewnątrz, w górnej kondygnacji usytuowana została konstrukcja wykonana z bali drewnianych podtrzymujących trzy dzwony. Podłogę stanowi wylewka cementowa. Na górną kondygnację prowadzą drewniane, drabiniaste schody.2

2 https://zabytek.pl/pl/obiekty/g-253734

1.3. Plebania

Plebania – czas powstania 1924 - 1928

Wykonana została w konstrukcji zrębowej, z niskimi obustronnie otynkowanymi ścianami, nakryta wysokim  krokwiowo-jętkowym dachem łamanym, polskim, pokrytym blachą, z dwuspadowymi facjatami. Rozplanowana została na rzucie prostokąta, z dostawionym od strony południowej gankiem, werandą od strony północnej i przybudówką od strony wschodniej. Budynek jest jednokondygnacyjny, z dwoma facjatami na osi środkowej, niepodpiwniczony. Elewacja frontowa (południowa) jest siedmioosiowa, z umieszczonym centralnie na osi środkowej gankiem poprzedzonym dwoma kolumnami. Nad nim usytuowana została nakryta dwuspadowym dachem facjata z dwoma prostokątnymi oknami. W połaci dachowej, po obu stronach facjaty, umieszczone zostały dwa niewielkie świetliki. Elewacja zachodnia jest asymetryczna, z jednym oknem w osi północnej. Do elewacji wschodniej dostawiona została późniejsza dobudówka, przez którą prowadzi wejście do plebanii. Elewacja północna jest siedmioosiowa, z usytuowaną na osi środkowej werandą wspartą na czterech drewnianych słupach z ozdobną balustradą z tralek. Wnętrze budynku narożnie siedmiobiegowe, dwuosiowe, proste, z podłogami deskowymi, białymi, ścianami otynkowanymi i bielonymi oraz drewnianymi schodami jednobiegowymi prowadzącymi na poddasze. Stolarka drzwiowa jest drewniana, jedno- i dwuskrzydłowa, płycinowa, okienna również drewniana wielopolowa. 3

3 https://zabytek.pl/pl/obiekty/g-225102

2. Uzgodnienia z Inwestorem

3. Dane rynkowe

4. Wskaźniki cenowe zawarte w Biuletynach Sekocenbud I kwartał 2024 r,

5. Wizja lokalna

III. Składniki cenotwórcze

Założenia do kosztów szacunkowych wykonano na podstawie „Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004r.; w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.z dnia 8 czerwca 2004 r.)”,

Koszty szacunkowe ustalono na podstawie:

Danych rynkowych,

Biuletynu cen obiektów – BCO cz.1 i 2 - Sekocenbud II kwartał 2024 r,

Biuletynu Cen Modernizacji i Remontów – BCM - Sekocenbud II kwartał 2024 r,

Wartości Kosztorysowej Inwestycji - WKI - Sekocenbud II kwartał 2024 r,

KOSZTY SZACUNKOWE

I. Kościół pw. Świętej Anny

1. Wykonanie projektów konserwatorsko budowlanych .

2.Wykonanie zabiegów konserwatorskich powierzchni ścian drewnianych, w szczególności czyszczenie i impregnacja – pow. ok. 750 m2

3. Wykonanie zabiegów konserwatorskich podłóg drewnianych wewnątrz kościoła – naprawa, konserwacja pow. 
ok. 212 m2  co stanowi 50% całości posadzki.

II. Dzwonnica

1. Wykonanie projektów konserwatorsko budowlanych .

2. Wykonanie zabiegów konserwatorskich powierzchni ścian drewnianych, w szczególności czyszczenie i impregnacja – pow. ok. 150 m2

III. Plebania

1. Wykonanie projektów konserwatorsko budowlanych.

2. Wykonanie remontu pokrycia dachowego przez czyszczenie i zabezpieczenie powłoką hydroizolacyjną.

3. Wykonanie zabiegów konserwatorskich powierzchni ścian drewnianych werandy drewnianej, w szczególności czyszczenie i impregnacja – pow. ok. 150 m2

Ogólny zakres robót

SZACUNKOWA WARTOŚĆ ROBÓT    Poziom cen - II kwartał  2024 r

| l.p. | element robót | jedn. miary | ilość jednostek x cena jednostkowa /zł | wartość robót zł. BRUTTO | udział procentowy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Kościół pw. Świętej Anny |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Wykonanie projektów konserwatorsko budowlanych . – zał. nr 1 | kpl. | ----------- | ~ ………….. |  |  |
| 1.2. | Wykonanie zabiegów konserwatorskich powierzchni ścian drewnianych, w szczególności czyszczenie i impregnacja – pow. ok. 750 m2 | m2 powierz. ścian | ~ 750 m2 x …… zł/m2 | …………….. |  |  |
| 1.3. | Wykonanie zabiegów konserwatorskich podłóg drewnianych wewnątrz kościoła – naprawa, konserwacja pow. ok. 212 m2 co stanowi 50% całości posadzki. | m2 powierz. podłogi | ~ 212 m2 x ….. zł/m2 | ……………… |  |  |
| RAZEM p. 1 |  |  |  | …………….. |  |  |
| 2. Dzwonnica |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Wykonanie projektów konserwatorsko budowlanych . – zał. nr 2 | kpl. | ------------ | ………….. |  |  |
| 2.2. | Wykonanie zabiegów konserwatorskich powierzchni ścian drewnianych, w szczególności czyszczenie i impregnacja – pow. ok. 150 m2 | m2 powierz. ścian | ~ 150 m2 x ……. zł/m2 | ……………. |  |  |
| RAZEM p. 2 |  |  |  | …………….. |  |  |
| 3. Plebania |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Wykonanie projektów konserwatorsko budowlanych . – zał. nr 3 | kpl. | ------------ | ………………… |  |  |
| 3.2. | Wykonanie remontu pokrycia dachowego przez czyszczenie i zabezpieczenie powłoką hydroizolacyjną. | m2 powierz. pokrycia | ----------- | …………….. |  |  |
| 3.3. | Wykonanie zabiegów konserwatorskich powierzchni ścian drewnianych werandy drewnianej, w szczególności czyszczenie i impregnacja – pow. ok. 150 m2 | m2 powierz. ścian | ~ 150 m2 x ……… zł/m2 | ……………… |  |  |
| RAZEM p.3 |  |  |  | …………… |  |  |
| OGÓŁEM załącznik 1-3 BRUTTO |  |  |  | ………………. |  |  |

Słownie: ……………………………………………………………………………. zł

Nowa Lubiel   czerwiec  2024

Załącznik nr 1 -  Wycena prac projektowych – kościół pw. Świętej Anny

Lubiel Nowy gm. Rząśnik, 27. 06. 2024

I.

KOŚCIÓŁ PW. ŚWIĘTEJ ANNY

NR REJ. ZABYTKÓW RP: A-608, nr 323 z dnia 5.11.1992

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ wg zakresu planowanych robót:

Projekt konserwatorsko - budowlany zabiegów konserwatorskich powierzchni ścian drewnianych, w szczególności czyszczenie i impregnacja i wykonanie zabiegów konserwatorskich podłóg drewnianych wewnątrz kościoła – naprawa, konserwacja

1. Projekt składający się z:

1.1. Projekt Zagospodarowania Terenu (PZT),

1.2. Projekt architektoniczno – budowlany (PAB),

1.3. Projekt Techniczny (PT)

Podstawa wyceny: Środowiskowe Zasady Wyceny Prac Projektowych 2016

Wysokość stawki za umowną jednostkę nakładu pracy (j.n.p.), przy wycenach dokonywanych w roku 2023 na podstawie Środowiskowych Zasad Wycen Prac Projektowych, ustalono wg Izby Projektowania Budowlanego – ………………………. zł netto

Parametry do wyceny:

Kubatura obiektu  –  ok. 2 400,0 m3

Powierzchnia użytkowa – ok. 388,0 m2

Prace projektowe

Dane wyjściowe do wyceny: kategoria trudności dla całego zadania		4

1.  Projekt zagospodarowania działki lub terenu – dotyczy kościoła, dzwonnicy i plebanii.

Kategoria trudności		1

Tom 1, rozdz. 2 – tabela 10.2 poz 6/1 = ……………. jnp

Dodatki i współczynniki:

W 0001			    =  0,25 (ograniczenie pracy do niepełnego zakresu)

C1.0. = ……………………. x 0,25 x ……………………………. =  …………………………………. zł

zaokrąglono do 	                 …………………………………… zł

2.  Dokumentacja projektowa wg zakresu planowanych robót  PB + PT

2.1. Projekt architektoniczno budowlany + projekt techniczny

Kategoria trudności		4

Tom 2, część IV, podrozdział II-A/2.11.15 – tabela 104.2 poz 8/4 i 8/7 =     …………… + ………… jnp

Razem  ……………….. jnp

Dodatki i współczynniki:

D – 21102/b		1 + 0,30  =  1,30 (A+K)

W – 21103			    = 1,40 (A+K)

W 0001			    =  0,12 (ograniczenie pracy do niepełnego zakresu)

C2.1. = ……….. x 1,30 x 1,40 x 0,12 x …………. = ……………………. zł

zaokrąglono do 			            ……………………. zł

2.2. Przedmiar i kosztorys inwestorski

Zgodnie z rozdziałem 1, tabela 2.1 poz.1 dla przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego przyjmuje się 14 % wartości projektu architektonicznego( 8% przedmiar, 6% kosztorys inwestorski)

C2.2. = C2.1. x 14% = …………….. x 0,14 = ……………………… zł

zaokrąglono do 			………………………… zł

RAZEM PROJEKT KONSERWATORSKO - BUDOWLANY

Pt. 1 – 2 									 	          ……………… zł

Po doliczeniu obowiązującego  podatku VAT w wysokości 23% koszt opracowania dokumentacji wynosi  ………………………………… zł. brutto

( …………………………………………………………...  )

3. Ekspertyza mykologiczna elementów drewnianych ścian zewnętrznych – 8 - 10 szt. punktów pobrań próbek

przyjęto na podstawie badań rynkowych – 10 x 35 jnp = ……………. jnp

C3.0. = ……………….. x ………… = ………………. zł

zaokrąglono do         ………………… zł

OGÓŁEM KOSZT WYKONANIA DOKUMENTACJI NETTO - pkt 1-3					………… zł

Po doliczeniu obowiązującego  podatku VAT w wysokości 23% koszt dokumentacji wynosi               ………… zł. brutto

( słownie; ……………………………………………………………………. złotych 00/100 )

Załącznik nr 2 -  Wycena prac projektowych – dzwonnica przy kościele pw. Świętej Anny

Lubiel Nowy gm. Rząśnik, 27. 06. 2024

II.

DZWONNICA PRZY KOŚCIELE PW. ŚWIĘTEJ ANNY

NR REJ. ZABYTKÓW RP: A-608, nr 323 z dnia 5.11.1992

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ wg zakresu planowanych robót:

Projekt konserwatorsko - budowlany zabiegów konserwatorskich powierzchni ścian drewnianych, w szczególności czyszczenie i impregnacja.

1. Projekt składający się z:

1.1. Projekt Zagospodarowania Terenu (PZT),

1.2. Projekt architektoniczno – budowlany (PAB),

1.3. Projekt Techniczny (PT)

Podstawa wyceny: Środowiskowe Zasady Wyceny Prac Projektowych 2016

Wysokość stawki za umowną jednostkę nakładu pracy (j.n.p.), przy wycenach dokonywanych w roku 2023 na podstawie Środowiskowych Zasad Wycen Prac Projektowych, ustalono wg Izby Projektowania Budowlanego – …………… zł netto

Parametry do wyceny:

Kubatura obiektu  –  ok. 230,0 m3

Powierzchnia użytkowa – ok. 29,60 m2

Prace projektowe

Dane wyjściowe do wyceny: kategoria trudności dla całego zadania		4

1.  Projekt zagospodarowania działki lub terenu – załącznik nr 1

2.  Dokumentacja projektowa wg zakresu planowanych robót  PB + PT

2.1. Projekt architektoniczno budowlany + projekt techniczny

Kategoria trudności		4

Tom 2, część IV, podrozdział II-A/2.11.15 – tabela 103.2 poz 2/4 i 2/7 =     ……………. jnp

Razem  ………………. jnp

Dodatki i współczynniki:

D – 21102/b		1 + 0,30  =  1,30 (A+K)

W – 21103			    = 1,40 (A+K)

W 0001			    =  0,10 (ograniczenie pracy do niepełnego zakresu)

C2.1. = ……………. x ……….. x ………….. x 0,10 x …………….. = ……………… zł

zaokrąglono do 			            …………………….. zł

2.2. Przedmiar i kosztorys inwestorski

Zgodnie z rozdziałem 1, tabela 2.1 poz.1 dla przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego przyjmuje się 14 % wartości projektu architektonicznego( 8% przedmiar, 6% kosztorys inwestorski)

C2.2. = C2.1. x 14% = ………………. x 0,14 = …………………… zł

zaokrąglono do 			    …………………….. zł

RAZEM PROJEKT KONSERWATORSKO - BUDOWLANY

Pt. 1 – 2 									 	          …………….. zł

3. Ekspertyza mykologiczna elementów drewnianych ścian zewnętrznych – 2 - 3 szt. punktów pobrań próbek

przyjęto na podstawie badań rynkowych – 4 x ….. jnp = ……… jnp

C3.0. = …………….. x ………….. =   ……………… zł

zaokrąglono do         …………………………. zł

OGÓŁEM KOSZT WYKONANIA DOKUMENTACJI NETTO - pkt 1-3				        ……………….. zł

Po doliczeniu obowiązującego  podatku VAT w wysokości 23% koszt dokumentacji wynosi       ……………….. zł. brutto

( słownie; …………………………………… zł 20/100  )

Załącznik nr 3 -  Wycena prac projektowych – plebania przy kościele pw. Świętej Anny

Lubiel Nowy gm. Rząśnik, 27. 06. 2024

III.

PLEBANIA PRZY KOŚCIELE PW. ŚWIĘTEJ ANNY

NR REJ. ZABYTKÓW RP: A-608, nr 323 z dnia 5.11.1992

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ wg zakresu planowanych robót:

Projekt konserwatorsko - budowlany zabiegów konserwatorskich powierzchni ścian drewnianych werandy drewnianej, w szczególności czyszczenie i impregnacja i wykonanie robót naprawczych  pokrycia dachowego poprzez czyszczenie i zabezpieczenie powłoką hydroizolacyjną.

1. Projekt składający się z:

1.1. Projekt Zagospodarowania Terenu (PZT),

1.2. Projekt architektoniczno – budowlany (PAB),

1.3. Projekt Techniczny (PT)

Podstawa wyceny: Środowiskowe Zasady Wyceny Prac Projektowych 2016

Wysokość stawki za umowną jednostkę nakładu pracy (j.n.p.), przy wycenach dokonywanych w roku 2023 na podstawie Środowiskowych Zasad Wycen Prac Projektowych, ustalono wg Izby Projektowania Budowlanego – ……. zł netto

Parametry do wyceny:

Kubatura obiektu  –  ok. 1 300,0 m3

Powierzchnia użytkowa – ok. 285,0 m2

Prace projektowe

Dane wyjściowe do wyceny: kategoria trudności dla całego zadania		4

1.  Projekt zagospodarowania działki lub terenu – załącznik nr 1

2.  Dokumentacja projektowa wg zakresu planowanych robót  PB + PT

2.1. Projekt architektoniczno budowlany + projekt techniczny

Kategoria trudności		4

Tom 2, część IV, podrozdział II-A/2.11.15 – tabela 104.2 poz 6/4 i 6/7 =     …… + …………. jnp

Razem  …………. jnp

Dodatki i współczynniki:

D – 21102/b		1 + 0,30  =  1,30 (A+K)

W – 21103			    = 1,40 (A+K)

W 0001			    =  0,10 (ograniczenie pracy do niepełnego zakresu)

C2.1. = ………. x 1,30 x 1,40 x 0,10 x ……………. = …………………….  zł

zaokrąglono do 			            …………………………… zł

2.2. Przedmiar i kosztorys inwestorski

Zgodnie z rozdziałem 1, tabela 2.1 poz.1 dla przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego przyjmuje się 14 % wartości projektu architektonicznego( 8% przedmiar, 6% kosztorys inwestorski)

C2.2. = C2.1. x 14% = ………………………….. x 0,14 =   …………….. zł

zaokrąglono do 			    ……………….. zł

RAZEM PROJEKT KONSERWATORSKO - BUDOWLANY

Pt. 1 – 2 									 	          ……………… zł

OGÓŁEM KOSZT WYKONANIA DOKUMENTACJI NETTO					          ……………… zł

Po doliczeniu obowiązującego  podatku VAT w wysokości 23% koszt dokumentacji wynosi           ……………. zł. brutto

( słownie; ……………………………. zł 0/100 )