Chełmno, dnia 07.05.2021 r.

PZD.272.1.5.2021.KŻ

Wykonawcy zainteresowani

realizacją zamówienia

Dotyczy: wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej SWZ) dla postępowania nr PZD.272.1.2021.KŻ, którego przedmiotem jest wykonanie przedsięwzięcia pn. „Remont drogi powiatowej nr 1631C Wabcz - Linowiec, na odcinku według kilometrażu drogi od km 0+011,13 do km 4+383,26”.

W dniach 5-6 maja 2021 r. do Powiatu Chełmińskiego, za pośrednictwem strony internetowej prowadzonego postępowania, zostały skierowane zapytania, dotyczące wyżej wymienionego postępowania. Treść zapytań oraz wyjaśnienia przedstawiono poniżej:

- Prosimy o wskazanie wymaganego okresu gwarancji dla oznakowania poziomego (cienkowarstwowego).

Wyjaśnienie:

Okres gwarancji na wykonane oznakowanie poziome jest równy okresowi rękojmi i gwarancji jakości, jaki Wykonawca określi w Formularzu ofertowym, dla wszystkich robót objętych przedmiotem zamówienia.

- Na terenie budowy, w istniejących rowach przydrożnych znajdują się krzewy. W przekazanej dokumentacji i kosztorysie ofertowym nie ma informacji o potrzebie wykonania wycinek w ramach zadania. W związku z powyższym prosimy o informację, czy w ramach zadania Wykonawca będzie zobowiązany do wycięcia wszystkich krzewów znajdujących się w rowach przydrożnych?

Wyjaśnienie:

Na odcinkach, na których przewidziano odtworzenie i oczyszczenie istniejących rowów, zgodnie ze specyfikacją techniczną D-06.04.01, w celu właściwego wykonania prac należy usunąć krzaki rosnące w obrębie rowów.

- Czy Zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego? Jeżeli tak, prosimy o podanie dokładnej ilości m2, lokalizacji oraz konstrukcji odcinka próbnego.

Wyjaśnienie:

Zamawiający przewiduje wykonanie odcinka próbnego. Dotyczyć on będzie głównie warstw nawierzchni, a jego powierzchnia wynosić będzie, co najmniej 500 m2. Przewiduje się zlokalizowanie odcinka próbnego w odległości nie większej niż 3 km od terenu remontowanej drogi powiatowej nr 1631C. Dopuszcza się aby za zgodą Inspektora nadzoru i Zamawiającego odcinek próbny zlokalizowany był w ciągu remontowanej drogi. Szczegółowa lokalizacja odcinka próbnego zostanie wskazana przez Inspektora nadzoru na etapie realizacji przedsięwzięcia. Wykonawcę obowiązują zapisy dotyczące odcinków próbnych zawarte w poszczególnych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót (zwanych dalej ST), stanowiących załącznik nr 8 do SWZ.

- Prosimy o dołączenie planu rozbiórek. Jeżeli Zamawiający nie posiada planu rozbiórek to prosimy o potwierdzenie ilości z poz. 3-11 przedmiaru robót.

Wyjaśnienie:

Zamawiający potwierdza prawidłowość ilości prac rozbiórkowych, określonych we wskazanych pozycjach załącznika nr 6 do SWZ.

- Prosimy o potwierdzenie, że w ramach regulacji urządzeń obcych należy wykonać tylko regulację wysokościową (bez zakupu nowego materiału).

Wyjaśnienie:

Regulacja urządzeń uzbrojenia technicznego odbywać się będzie pod nadzorem przedstawiciela właściciela przedmiotowego uzbrojenia, zgodnie z jego zaleceniami.

Mając na względzie wątpliwości Wykonawców, w celu zapewnienia konkurencyjności oraz umożliwienia wszystkim Wykonawcom właściwego oszacowania wartości robót, Zamawiający ustala, że wszystkie elementy, przewidziane do regulacji, należy wymienić na nowe.

- Prosimy o dołączenie tabeli robót ziemnych lub o potwierdzenie ilości z poz. 14 przedmiaru robót.

Zamawiający potwierdza prawidłowość ilości robót ziemnych, określonych we wskazanej pozycji załącznika nr 6 do SWZ.

- W celu zapewnienia uczciwej konkurencji prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie geosiatki o parametrach zgodnych z normą EN15381 (wskazującej odpowiednią wytrzymałość i wydłużenie, bez dodatkowych parametrów sugerujących zawężony zakres produktów).

W nawiązaniu do zapisów ST D-05.03.26a geosiatka powinna być produkowana zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 15381. Zamawiający w podanej ST określił wymagania dla geosiatki, z jednoczesnym zaznaczeniem, że na etapie realizacji przedsięwzięcia, dopuszcza się, za zgodą Inspektora nadzoru zastosowanie rozwiązań równoważnych.

- Prosimy o informację czy nadmiar gruntu stanowi własność Zamawiającego czy Wykonawcy. Jeżeli Zamawiającego to prosimy o wskazanie miejsca wywozu.

Wyjaśnienie:

Wszystkie materiały z rozbiórek oraz materiały pozyskane z wykopów stanowią własność Zamawiającego. Decyzję o ich zagospodarowaniu podejmie na etapie realizacji przedsięwzięcia Inspektor nadzoru, działający w porozumieniu z Zamawiającym. Jeżeli materiały pochodzące z rozbiórek oraz pozyskane z wykopów nadają się do powtórnego wykorzystania, powinny zostać przewiezione na koszt Wykonawcy, na składowisko Zamawiającego wskazane przez Inspektora nadzoru (przewidywana odległość wywozu  do             10 km). Materiały nienadające się do dalszego wykorzystania, powinny być po akceptacji Inspektora nadzoru usunięte z terenu budowy przez Wykonawcę i na jego koszt                           (np. wywiezione na składowisko odpadów).

- Prosimy o podanie okresu gwarancji oznakowania poziomego.

Wyjaśnienie:

Zgodnie z wyjaśnieniami z pkt 1.

- Prosimy o informację czyją własność stanowią materiały z rozbiórki oraz o ewentualne wskazanie miejsce odwozu.

Wyjaśnienie:

Zgodnie z wyjaśnieniami z pkt 8.

- Prosimy o określenie gwarancji na oznakowanie poziome?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z wyjaśnieniami z pkt 1.

- Czy należy wykonać odcinek próbny? Jeżeli tak prosimy o podanie dokładnej lokalizacji, konstrukcji i ilości w m2 odcinka.

Wyjaśnienie:

Zgodnie z wyjaśnieniami z pkt 3.

- W pozycjach - regulacja, przestawienie kostki kamiennej, trylinki, kostki betonowej, krawężników należy doliczyć nowy materiał? Jeżeli tak prosimy o określenie ilości nowego materiału?
Wyjaśnienie:

Mając na względzie wątpliwości Wykonawców, w celu zapewnienia konkurencyjności oraz umożliwienia wszystkim Wykonawcom właściwego oszacowania wartości robót, Zamawiający ustala, że wszystkie elementy przewidziane do regulacji, tj. krawężniki, obrzeża, kostka kamienna i betonowa, trylinka, należy wymienić na nowe, natomiast istniejące elementy, rozebrane do regulacji, należy traktować, jako materiał z rozbiórki, który Wykonawca zagospodaruje, zgodnie z zapisami pkt 8 niniejszych wyjaśnień.