Załącznik nr 9b do SWZ - wzór umowy

UMOWA nr ……………………

Powiatem Ostrzeszowskim, ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów, NIP: 514-02-01-793, REGON:250854777

w imieniu którego działa Zarząd Powiatu, reprezentowany przez:

- ………………………………………………………………

- ………………………………………………………………

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Urszuli Mikołajczyk-Machoł

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”,

a …………………………………………………………………………………………. wpisanym do ………………………………………………………………………………. posiadającym: 
NIP: …………………………………….REGON: ………………………reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………

zwanym w dalszej części „Wykonawcą”, w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym,   o którym mowa w art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) i dokonanego w jego oparciu wyboru oferty najkorzystniejszej zawarto umowę o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem  zamówienia jest: Modernizacja dróg Powiatu ostrzeszowskiego na drogach nr 5333P Przygodziczki - Biskupice Zabaryczne, nr 5580P Ostrzeszów - Turze, nr 5576P Ostrzeszów – Doruchów – Część II: Modernizacja drogi powiatowej Ostrzeszów nr 5580P Ostrzeszów – Turze – formuła zaprojektuj i wybuduj w oparciu o Program Funkcjonalno – Użytkowy (PFU)

- Zakres umowy obejmuje :

        - Wykonanie prac projektowych wraz z uzyskaniem  niezbędnych opinii, uzgodnień oraz przygotowaniu materiałów do złożenia wniosku w celu uzyskania pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót lub decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) w imieniu i na rzecz zamawiającego oraz uzyskanie innych decyzji administracyjnych (niezbędnych do zrealizowania przedmiotowego zadania inwestycyjnego w oparciu o  Program Funkcjonalno – Użytkowy (PFU) oraz odpowiednie przepisy prawa.

        - Opracowanie i przedłożenie do uzgodnienia zamawiającemu koncepcji przebiegu drogi wraz z usunięciem ewentualnych kolizji z infrastrukturą techniczną.

        - Przedłożenie opracowanie dokumentacji dokumentację do akceptacji.

        - Wykonanie robót budowlanych na przedmiotowym zadaniu w oparciu o dokumentację projektową opracowaną przez Wykonawcę, STWiORB oraz odpowiednie przepisy prawa,

        - Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych do dnia upływu rękojmi za wady robót budowlanych.

        - Wykonanie robót budowlanych na przedmiotowym zadaniu w oparciu o dokumentację projektową opracowaną przez Wykonawcę, STWiORB oraz odpowiednie przepisy prawa,

        - Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych do dnia upływu rękojmi za wady robót budowlanych.

        - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wszystkimi informacjami niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 12 SWZ– Program funkcjonalno-użytkowy,

        - Wykonawca musi mieć świadomość, że rodzaje robót opisane w PFU są orientacyjne i poglądowe i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej (wynikającej z uzyskanych decyzji, opinii i uzgodnień oraz zastosowanych rozwiązań projektowych).

        - Strony ustalają, że brak znajomości rzeczywistego stanu terenu będącego terenem budowy stanowić będzie ryzyko wykonawcy w aspekcie ewentualnego ustalenia jego odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania umowy. Zastrzeżenia zgłoszone przez wykonawcę po podpisaniu umowy dotyczące terenu budowy nie będą stanowiły podstawy do dochodzenia roszczeń od zamawiającego oraz do żądania przez wykonawcę przesunięcia terminu zakończenia robót.

        - Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.

        - Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi normami, zaleceniami producentów urządzeń oraz z zachowaniem należytej staranności.

        - Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania porządku na terenie wykonywanych prac oraz zabezpieczenia placu budowy, a po zakończeniu robót doprowadzenie placu budowy  do stanu pierwotnego i uporządkowania terenu.

  - Roboty budowlane należy prowadzić w takim zakresie, aby w miarę możliwości udostępnić mieszkańcom dojazdy do posesji oraz do pół uprawnych.

  - Wyroby budowlane użyte do wykonania robót muszą posiadać wszelkie niezbędne atesty i aprobaty techniczne i odpowiadać wymaganiom określonym w Ustawie z dnia 
16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1213).

6. W ramach realizacji Umowy Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w Ofercie, („Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

7. Skorzystanie z Opcji może nastąpić przez cały okres realizacji Przedmiotu Umowy, o którym mowa wyżej.

8. Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w Ofercie. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ.

9. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy.

10. Zlecanie prac będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych prac, uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy, następować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku prac będących Przedmiotem Umowy.

§ 2

Okres realizacji umowy

        - Wykonawca zobowiązuje się do wykonania  przedmiotu umowy  w ciągu …….. miesięcy od daty zawarcia umowy.

        - Za datę wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, strony uznają datę odbioru stwierdzoną  protokołem odbioru końcowego.

( 3

Obwiązki wykonawcy

- Wykonawca zobowiązany jest  do informowania Zamawiającego na bieżąco o postępie i zaawansowaniu prac  oraz sygnalizowania pojawiającego się zagrożenia , przy usunięciu którego może być pomocne działanie zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu pisemnego oświadczenia, że dokumentacja będąca przedmiotem niniejszej umowy jest wykonana zgodnie z umową i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz zgodna z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

- Poprawy wykonanych projektów, bez dodatkowego wynagrodzenia, w przypadku zmian
przepisów lub zgłoszenia zastrzeżeń do wykonanej dokumentacji projektowej przez
wszelkie organy lub podmioty, na każdym etapie postępowania.

- Wykonawca stwierdza, że zapoznał się z miejscowymi warunkami, które mogą w jakikolwiek sposób wpłynąć na wykonanie zamówienia.

- Strony ustaliły, że prace będące przedmiotem umowy wykonane zostaną przy użyciu narzędzi i sprzętu będącego w dyspozycji Wykonawcy oraz dostarczonych przez niego wyrobów budowlanych.

- Wykonawca zobowiązany jest protokolarnego przejęcia terenu budowy,

- Dokonania wszelkich uzgodnień z właściwymi osobami wyznaczonymi przez Zamawiającego – niezbędnych do realizacji niniejszej umowy,

- Wyznaczenia kierownika budowy, sprawdzenia terenu budowy i zgłoszenia wszelkich uwag  i zastrzeżeń w protokole przejęcia terenu budowy,

- Zabezpieczenia i wygrodzenia terenu budowy,

- Prowadzenia dziennika budowy,

- Wykonawca przed przystąpieniem do kolejnego etapu prac obowiązany jest okazać  Wykonawcy  atesty i aprobaty materiałów, które będą wbudowywane. Usuwania wszelkich usterek i wad stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w uzgodnionym przez strony terminie, nie dłuższym jednak niż termin technicznie uzasadniony, konieczny do ich usunięcia,

- Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania porządku na terenie robót i nie gromadzenia nadmiernych ilości materiałów odpadowych które powinny być usuwane na bieżąco na jego koszt. Wszelkie materiały łatwopalne powinny być usuwane przez Wykonawcę codziennie z terenu budowy.

- Zapewnienia na własny koszt i ryzyko transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji,

- Jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z ustawy z dnia 27.04.2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2020.1219 t.j.) oraz ustawy z dnia 14.12.2012 roku o odpadach (Dz.U.2021.779 t.j.) powołane regulacje prawne wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie,

- Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu robót w sposób wymagany przepisami BHP.

- Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania dróg w sąsiedztwie budowy w stanie technicznym nie gorszym niż w dniu przekazania placu budowy. Wszelkie uszkodzenia dróg spowodowane pracą sprzętu budowalnego obsługującego budowę oraz samochodów dostarczających materiały i sprzęt na potrzeby budowy muszą być przez Wykonawcę na bieżąco naprawiane.

- Wykonawca ma obowiązek  usunięcia wszelkich szkód powstałych w wyniku działania bądź zaniechania Wykonawcy związane z prowadzeniem przez Wykonawcę robót objętych przedmiotem zamówienia.

- Wykonawca odpowiada za zawinione przez siebie uszkodzenia elementów uzbrojenia podziemnego i naziemnego, w zakresie realizowanych robót oraz ponosi koszty jego naprawy.

- Wykonawca zobowiązany jest przy wykonywaniu przedmiotowych dokumentacji
do zachowania przepisów Pzp. Przedmiotowa dokumentacja będzie stanowiła opis przedmiotu zamówienia robót budowlanych. W związku z tym Wykonawca zwróci szczególną uwagę na zapisy art. 99 Pzp, który określa, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Przedmiot zamówienia można opisać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli wykonawca nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny". Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany w sposób, o
którym mowa w zdaniu powyżej, należy wskazać w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności.

- Wykonawca przekaże zamawiającemu kompletne i zgodne z umową opracowania projektowe.

- Zamawiający w terminie 14 dni dokona sprawdzenia zgodności przekazanej dokumentacji
z zakresem umowy sporządzi protokół zdawczo–odbiorczy, w którym potwierdzi dokonanie końcowego odbioru prac projektowych.

- W razie stwierdzenia w przekazanej dokumentacji braku dokumentów, uzgodnień, opinii i innych elementów opracowania, wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia lub wymaganych w obowiązujących na dzień przekazania przepisach, Zamawiający zażąda ich uzupełnienia, bez podpisania protokołu odbioru oraz wyznaczy termin uzupełnienia braków.

- Do projektu Wykonawca załączy pisemne oświadczenie, że dokumentacja będąca przedmiotem niniejszej umowy jest wykonana zgodnie z umową i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz zgodna z obowiązującymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia umowy w stosunku do niego nie toczy się postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości, postępowanie upadłościowe (likwidacyjne, z możliwością zawarcia układu), nie zostało wszczęte w stosunku do niego postępowanie likwidacyjne, egzekucyjne na łączną kwotę powyżej 100.000,00 zł i zobowiązuje się zawiadomić Zamawiającego, niezwłocznie o fakcie wszczęcia postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości lub likwidacyjnego z inicjatywy Wykonawcy lub innych podmiotów niż Wykonawca oraz egzekucyjnego na łączną kwotę powyżej 100.000,00 zł  w stosunku do Wykonawcy. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje potencjałem maszynowym oraz potencjałem ludzkim posiadającym wiedzę, doświadczenie i odpowiednie kwalifikacje do należytego wykonania zobowiązań przyjętych na podstawie niniejszej umowy i nie istnieją żadne przeszkody prawne i faktyczne uniemożliwiające lub utrudniające mu wykonywanie przyjętych w niej zobowiązań.

- Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze złożoną Ofertą.

- Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót budowlanych będących przedmiotem Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci  …………. (nazwa podmiotu trzeciego),  na zasoby którego w zakresie wiedzy i/lub doświadczenia Wykonawca powoływał się składając Ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował przedmiot Umowy w zakresie ………………….. (w jakim wiedza i doświadczenie podmiotu trzeciego były deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na użytek postępowania o udzielenie zamówienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez …………… (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi wykonanie przedmiotu Umowy.

- Wykonawca zapewnia, że …………. (podmiot trzeci),  na zasoby którego w zakresie zasobów finansowych Wykonawca powoływał się składając Ofertę, będzie ponosił wraz z Wykonawcą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niewypłacalności będzie zobowiązany do przekazania Wykonawcy środków zapewniających wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i …………….. (podmiot trzeci) z tego tytułu nie obciążają Zamawiającego.

- Dokument potwierdzający zobowiązanie ………. (podmiot trzeci) do solidarnej odpowiedzialności wobec Zamawiającego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie zasobów finansowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy, określający szczegółowo wysokość zobowiązania oraz zasady wypłaty świadczenia stanowi załącznik do Umowy.

§ 4

Ubezpieczenie

1.	Wykonawca oświadcza że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i przyjmuje pełną odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone osobom trzecim w  związku z prowadzonymi robotami, na kwotę 500.00,00 zł i zobowiązuje się utrzymać ubezpieczenie przez czas realizacji umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć na własny koszt teren budowy oraz składowane na nim materiały przed dostępem osób nieupoważnionych.

§ 5

Obowiązki Zamawiającego

Strony postanawiają, iż Zamawiający zobowiązuje się do:

  - Protokolarnego przekazania terenu budowy wraz z dziennikiem budowy,

  - Zapewnienia nadzoru inwestorskiego przez cały czas realizacji przedmiotu umowy,

  - Odebrania przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania,

§ 6

Nadzór budowlany

- Zamawiający powołuje Inspektora Nadzoru w osobie  …………………. …………

- Ustanowiony Inspektor Nadzoru działa w ramach obowiązków ustalonych w art. 25 ustawy Prawo budowlane.

- Wykonawca oświadcza, że dysponuje  projektantem w osobie………………………

- Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie………………………………………

- W przypadku konieczności zmiany kierownika budowy w trakcie realizacji umowy wykonawca wystąpi do Zamawiającego z wnioskiem o zaakceptowanie nowej osoby. Zmiana ta nie będzie wymagała zmiany umowy. Nowa osoba będzie posiadała co najmniej równoważne uprawnienia oraz doświadczenie wymagane od danej osoby na etapie postępowania przetargowego.

- Zamawiający do kontaktów z Wykonawcą wyznacza …………………, tel. ……………………….

- Wykonawca do kontaktów z Zamawiającym wyznacza Pana………………………….. tel…..

§ 7

Podwykonawcy

- Strony postanawiają, iż Wykonawca może zlecić wykonanie robót będących przedmiotem umowy podwykonawcom, tylko i wyłącznie jeśli posiadają oni wiedzę, doświadczenie, odpowiednie kwalifikacje i umiejętności do ich wykonania.

- Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy samodzielnie/z udziałem podwykonawców.

- Podwykonawcy/om...................................................................................................................................................................................................................................

powierzone zostaną roboty budowane w całości albo w następującym zakresie:    ........................................................................................................................................................................................................................................................................

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność na podstawie niniejszej umowy i powszechnie obowiązujących przepisów prawa  za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz art. 415 Kc, art.429 Kc, art. 430 Kc i art. 474 Kc.

- Strony postanawiają, iż realizacja robót za pomocą podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie zobowiązań przyjętych na podstawie niniejszej umowy. Wykonawca  odpowiada za działania, zaniechania oraz uchybienia i zaniedbania podwykonawcy w takim zakresie, jak gdyby były one działaniami, zaniechaniami oraz uchybieniami i zaniedbaniami samego Wykonawcy.

- Wykonywanie robót przy pomocy Podwykonawców jest dopuszczalne tylko i wyłącznie  na zasadach określonych w art.  w art. 647¹ Kc.

- Wykonawca zobowiązuje się wskazać Zamawiającemu podwykonawców, którzy będą uczestniczyć w realizacji robót na podstawie niniejszej umowy, najpóźniej w dniu jej zawarcia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania od Wykonawcy w każdym czasie przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje wskazanego podwykonawcy lub podwykonawców. W takim przypadku, Zamawiający wyznaczy termin na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni robocze.

- Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się do przedkładania Zamawiającemu projektu umowy z podwykonawcą lub podwykonawcami, której przedmiotem są roboty objęte niniejszą umową, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy z podwykonawcą lub podwykonawcami, której przedmiotem są roboty objęte niniejszą umową i jej zmian.

- Strony postanawiają, iż Zamawiający w terminie 7 dni roboczych ma prawo do pisemnego zgłoszenia Wykonawcy zastrzeżeń do projektu umowy z podwykonawca lub podwykonawcami, której przedmiotem są roboty objęte niniejszą umową, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy z podwykonawcą lub podwykonawcami której przedmiotem są roboty objęte niniejszą umową, i do jej zmian.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy określonej w
§ 8 ust. 1 umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 
złotych.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 12, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 13 ust. 1 pkt.6.

- Wykonawca zobowiązuje się do załączenia do każdej faktury VAT sporządzonych w formie pisemnej pod rygorem nieważności oświadczeń, iż dokonał stosownej zapłaty na rzecz podwykonawców za wykonane roboty oraz sporządzonych w formie pisemnej pod rygorem nieważności oświadczeń podwykonawców, że otrzymali należne im kwoty wynagrodzenia i nie zgłaszają roszczeń finansowych do Wykonawcy za roboty objęte protokołem odbioru robót.

- Wykonawca oświadcza, że wyraża nieodwołalną zgodę na potrącenie przez Zamawiającego z kwoty wynagrodzenia kwot należnych, a nie zapłaconych przez Wykonawcę podwykonawcom, w przypadku powierzenia im przez Wykonawcę wykonania w całości albo w części robót  objętych niniejszą umową, zaś zapłata całkowitego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy zostanie dokonana po przedłożeniu przez Wykonawcę Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zapłatę wynagrodzenia na rzecz podwykonawców. W takim przypadku Wykonawca oświadcza, iż zrzeka się w stosunku do Zamawiającego roszczeń o zapłatę odsetek za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia.

§ 8

Wynagrodzenie

- Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie ……………………………złotych netto (słownie:…………………………….…………………………………………………….) oraz podatek VAT w wysokości 23 % w kwocie ………………złotych. Wynagrodzenie brutto łącznie z podatkiem VAT Zamawiający zapłaci Wykonawcy w kwocie ………………….………………………………… złotych (słownie: ………………………………………………………………………………………………)

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Wynagrodzenie określone w punkcie 1  obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy oraz koszty uzyskania dokumentów i czynności koniecznych do należytego wykonania zobowiązań przyjętych na podstawie umowy. Kwota wynagrodzenia brutto nie obejmuje prac wykonanych w ramach opcji.

- Strony postanawiają, iż rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w dwóch transzach, fakturą częściową oraz fakturą końcową. Przy czym faktura częściowa nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Wykonawca zapewni finansowanie w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego  na czas poprzedzający wypłaty z Promesy.

- Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy w całości nastąpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru inwestycji przez zamawiającego.

- Podstawą wystawienia faktury jest:

- pisemny protokół odbioru robót zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowym organizacji i wykonania robót,

- pisemne oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podwykonawców oraz pisemne oświadczenie podwykonawców o otrzymaniu od Wykonawcy należnych im kwot wynagrodzenia za wykonane prace.

- Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§9

Odbiór robót budowlanych

- Strony umowy postanawiają, iż roboty budowlane będą przedmiotem odbioru częściowego, końcowego oraz przed upływem okresu gwarancji lub rękojmi. Ponadto strony dopuszczają możliwość okresowych przeglądów technicznych wykonywania robót budowlanych na zasadach przez siebie ustalonych w drodze odrębnego porozumienia.

- Wykonawca zobowiązuje się zgłosić Zamawiającemu gotowość do odbiorów częściowych i odbioru końcowego oraz dokonać stosownego wpisu do dziennika budowy wraz z kompletną dokumentacją, stwierdzającego gotowość do danego odbioru częściowego bądź odbioru końcowego. Zamawiający zastrzega sobie prawo uznania gotowości do odbioru końcowego za skuteczną tylko i wyłącznie, jeśli zostanie ona potwierdzona przez Inspektora nadzoru inwestorskiego Zamawiającego. Uznanie gotowości odbioru końcowego jest warunkiem wyznaczenia przez Zamawiającego terminu rozpoczęcia tego odbioru.

- Wykonawca do odbioru końcowego przedkłada Zamawiającemu następujące dokumenty:

1) oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem budowlanym, ewentualnie projekt  powykonawczy uwzględniający zmiany,

2) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą lub oświadczenie geodety o złożeniu inwentaryzacji do ośrodka dokumentacji .

3) dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów i urządzeń.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad na koszt Wykonawcy,

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz żądania wyznaczenia terminu  odbioru robót zakwestionowanych uprzednio jako wadliwe.

- W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania na własny koszt i ryzyko wszelkich zgód, pozwoleń, zezwoleń, decyzji i innych aktów w przedmiocie użytkowania przedmiotu umowy w sposób zgodny z jego właściwościami i przeznaczeniem, a których wymóg uzyskania ustanawiają powszechnie obowiązujące przepisy prawa i doręczyć ich oryginały Zamawiającemu w toku czynności odbioru końcowego.

§ 10

Prawa autorskie

      - Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do nie naruszania praw majątkowych osób trzecich oraz do przekazania Zamawiającemu Dokumentacji projektowej i innych utworów z nią związanych, w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób.

- Niezależnie od innych postanowień umowy, w przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami wobec Zamawiającego wynikającymi z ewentualnych naruszeń praw autorskich, zarówno majątkowych jak i osobistych, powstałych w wyniku korzystania przez Zamawiającego z przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt wszelkich kroków prawnych zapewniających Zamawiającemu należytą ochronę przed takimi roszczeniami. W szczególności zobowiązuje się wstąpić w miejsce Zamawiającego lub w przypadku braku takiej możliwości przystąpić po stronie Zamawiającego do wszelkich postępowań toczących się przeciwko Zamawiającemu oraz zwrócić Zamawiającemu wypłacone przez niego kwoty odszkodowań i innych należności, w tym kosztów pomocy prawnej, wynikających z ewentualnych naruszeń ww. praw osób trzecich w terminie 14 dni od dnia przestawienia przez Zamawiającego pisemnego żądania ich zwrotu.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego określonego w § 1 niniejszej umowy, w programie funkcjonalno – użytkowym oraz w oparciu o dokumentację projektową stanowiącą przedmiot niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania kwalifikacji, w czasie wykonywania robót budowlanych, zamierzonych odstąpień od zatwierdzonego projektu budowlanego, a w przypadku uznania, że są one nieistotne, obowiązany jest zamieścić w projekcie budowlanym odpowiednie informacje dotyczące tego odstąpienia.

- Zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robót budowlanych, osoby wykonujące nadzór autorski dokumentować będą przez:
1) zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej,
2) rysunki lub szkice będące uszczegółowieniem lub uzupełnieniem projektu oraz naniesieniem zmian rozwiązań przewidzianych w dokumentacji projektowej, opatrzone datą i podpisem,

- protokoły lub notatki służbowe podpisane przez strony i załączone do dokumentacji.
W przypadku konieczności wykonana opracowań zamiennych i uzupełniających na skutek ujawnionych w trakcie realizacji robót budowlanych nieprawidłowości w dokumentacji, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia na własny koszt.

- W przypadku nie dostarczenia opracowań wymienionych w ust. 5, w wyznaczonym przez
Zamawiającego terminie, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia ich wykonania osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy.

§ 11

Gwarancja

- Wykonawca udziela ………………. letniej gwarancji na zastosowane przez siebie materiały oraz na wykonane roboty budowlane, której termin biegnie od daty skutecznie zakończonego odbioru końcowego. Umowa stanowi dokument gwarancyjny. Strony postanawiają, iż za skutecznie zakończony odbiór końcowy uznają podpisanie przez strony protokołów: odbioru końcowego oraz z czynności odbioru usunięcia wad wyszczególnionych przy odbiorze końcowym. Strony postanawiają, iż z chwilą zakończenia odbioru końcowego, Wykonawca przelewa na Zamawiającego uprawnienia z tytułu gwarancji na zamontowane urządzenia i przekazuje Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne.

- W związku z udzieleniem gwarancji Wykonawca oświadcza, iż zastosowane materiały oraz wykonane roboty budowlane zapewniają ich zdatność do umówionego użytku tj. odpowiadającemu celowi wynikającemu ze zwyczajnego ich przeznaczenia oraz są zgodne z odpowiednimi normami i uzasadnionymi oczekiwaniami Zamawiającego.

- Jeżeli materiały bądź roboty budowlane będą mieć wady (niezależnie od ich charakteru – wady istotne bądź nieistotne), Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania obniżenia wynagrodzenia określonego w ust. § 8 ust. 1 umowy w odpowiednim stosunku, co Wykonawca uznaje i akceptuje.

- Strony postanawiają, iż okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas odpowiadający usuwaniu przez Wykonawcę wad, przez co strony uznają dzień skonkretyzowania wad (wskazania materiałów, robót obciążonych wadą) przez Zamawiającego.

- Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Strony postanawiają, iż rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy za wady w ten sposób, że okres rękojmi za wady wynosi (długość okresu gwarancji)  którego termin biegnie od daty skutecznie zakończonego odbioru końcowego. Strony postanawiają, iż za skutecznie zakończony odbiór końcowy uznają podpisanie przez strony protokołów: odbioru końcowego oraz czynności odbioru usunięcia wad wyszczególnionych przy odbiorze końcowym.

- Przedłużenie okresu gwarancji powoduje przedłużenie okresu odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady.

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

- W przypadku nie wykonania napraw gwarancyjnych przez wykonawcę zamawiający ma prawo zlecić wykonanie robót innemu przedsiębiorcy,  a kosztami napraw obciążyć wykonawcę.

§ 12

Odstąpienie od umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o przyczynach uzasadniających odstąpienia:

  - w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

  - zostanie wszczęte postępowanie o ogłoszenie upadłości lub postępowanie likwidacyjne Wykonawcy,

  - Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie  kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

  - Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny 
z niniejszą umową, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, harmonogramem rzeczowo-finansowy organizacji i wykonania robót lub wskazaniami Zamawiającego.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający  powiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Zawiadomienie o odstąpieniu od umowy powinno mieć formę pisemną pod rygorem nieważności oraz zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia przez jedną ze stron od umowy, strony sporządzą protokół inwentaryzacji robót budowlanych będących w toku na dzień odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, Wykonawca zobowiązuje się uporządkować i oczyścić teren budowy niezwłocznie po sporządzeniu protokołu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym niniejszego ustępu.

- Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie 
z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy
i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin, po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§ 13

Kary umowne

- Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania będą stanowiły kary umowne naliczane z następujących tytułów:

  - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z ustalonym harmonogramem Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust 1. za każdy jeden dzień zwłoki,

  - za zwłokę w wykonaniu całości przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5 %  wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 za każdy jeden dzień zwłoki,

  - za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych przy odbiorze częściowym lub końcowym Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 za każdy jeden dzień zwłoki liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca zapłaci a rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 10,0 % wynagrodzenia  brutto określonego w § 8 ust. 1 umowy,

  - za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom Wykonawca zapłaci karę umowną na rzecz Zamawiającego w wysokości 20 000,00  zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych), za każdy jeden przypadek,

  - za niedokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o którym mowa w § 7 ust. 14 – w wysokości w wysokości 5 000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych), za każdy stwierdzony przypadek,

  - Za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należytego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust 5 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych), za każdy jeden przypadek

  - za nieprzedłożenia do zaakceptowania Zamawiającemu projektu umowy z podwykonawcą lub podwykonawcami, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany Wykonawca zapłaci karę umowną na rzecz Zamawiającego w wysokości 20 000,00  zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych), za każdy jeden przypadek,

  - za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy z podwykonawcą lub podwykonawcami lub jej zmiany Wykonawca zapłaci karę umowną na rzecz Zamawiającego w wysokości 20 000,00  zł (słownie : dwadzieścia tysięcy złotych), za każdy jeden przypadek,

- W przypadku naliczenia kar umownych Zamawiający zastrzega sobie prawo do ich potrącenia z wierzytelnościami przysługującymi Wykonawcy od Zamawiającego.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może przekroczyć 50% wartości umowy.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

- Kary umowne mogą być potrącone z zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz z faktur za wykonane roboty, na co niniejszym Wykonawca wyraża zgodę.

- Wykonawca nie może zbyć praw ani przenosić na rzecz osób trzecich praw 
i wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy (ekspektatywy przyszłych wierzytelności).

§ 14

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy (wypełnić jeżeli dotyczy)

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości ceny całkowitej podanej w ofercie (odpowiadającej wynagrodzeniu określonemu w § 8 ust. 1 umowy) tj. kwotę brutto ............................................. złotych (słownie: …………………………………..........................................) w formie (ach) określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych – tj. ………………………………………………………………………………………………….., z zastrzeżeniem, iż wniesienie należytego wykonania umowy w formie (ach) określonych w art. 450 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wymaga zgody Zamawiającego.

- Zamawiający zobowiązuje się zwrócić zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania robót budowlanych i uznania ich przez Zamawiającego za należycie wykonane. Strony postanawiają, iż za uznanie przez Zamawiającego robót budowlanych za należycie wykonane uznają podpisanie przez strony protokołów: odbioru końcowego oraz z czynności odbioru usunięcia wad wyszczególnionych przy odbiorze końcowym.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo pozostawienia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości kwotę 30 % wysokości zabezpieczenia (ust. 1). W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z tego prawa, Wykonawca zobowiązuje się, iż w razie wniesienia przez niego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie uniemożliwiającej pozostawienie kwoty określonej w zdaniu 1 niniejszego ustępu, dokona odpowiedniej zmiany formy zabezpieczenia niezwłocznie na wezwanie Zamawiającego.

- Zamawiający zobowiązuje się zwrócić kwotę 30 % wysokości zabezpieczenia (ust. 1), nie później niż w ciągu 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- Strony postanawiają, iż Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia z kwoty określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu, złożonej na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy, kwoty odpowiadające szkodom doznanym przez Zamawiającego lub kwotom z tytułu kar umownych należnych Zamawiającemu na podstawie niniejszej umowy.

§ 15

Obowiązki dotyczące zatrudnienia pracowników

- Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia:

- wykonywanie prac objętych zamówieniem w tym prac projektowych, robót fizycznych oraz operatorów sprzętu (z wyjątkiem obsługi geodezyjnej osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie, dostawców materiałów),  jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.

- Obowiązek ten dotyczy także Podwykonawców – Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia  na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności.

- Wykonawca składa wykaz osób oddelegowanych do realizacji zamówienia wraz z oświadczeniem o tym, że są zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę przed przystąpieniem do wykonywania robót. Zamawiający nie przekaże Wykonawcy palcu budowy do momentu otrzymania wykazu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. Wynikłe z tego opóźnienie w realizacji przedmiotu zamówienia będzie traktowane , jako opóźnienie z winy Wykonawcy.

- Każdorazowa zmiana wykazu osób, o którym mowa w ust.3. nie wymaga aneksu do umowy (Wykonawca przedstawia korektę listy osób oddelegowanych do wykonania zamówienia do wiadomości Zamawiającego).

- Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamówienia  w celu weryfikacji, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są osobami wskazanymi  przez Wykonawcę w wykazie o którym mowa w ust. 3. Osoby oddelegowane przez Wykonawcę są zobowiązane podać imię i nazwisko podczas kontroli  przeprowadzonej przez Zamawiającego. W razie odmowy podania danych umożliwiających identyfikację osób wykonujących prace na placu budowy Zamawiający wzywa kierownika budowy do wydania zakazu wykonywania przez te osoby prac do momentu wyjaśnienia podstawy ich zatrudnienia oraz wzywa Wykonawcę do złożenia pisemnego oświadczenia wskazującego dane osób, które odmówiły podania imienia i nazwiska podczas kontroli Zamawiającego.

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

  - oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

  - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

  - Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach  umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.

  - W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu:

- Oddelegowania do wykonywania prac wskazanych  w ust 1. Osób nie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas kontroli stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na umowę o pracę);

- Oddelegowania do wykonywania prac wskazanych  w ust 1. Osób nie wskazanych w wykazie, o którym mowa   w ust 3 – w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas kontroli stwierdzi, że nie jest ona wskazana w wykazie o którym mowa w ust. 3 – dotyczy to także osób zatrudnianych przez Podwykonawców)

- Odmowie podania danych umożliwiających identyfikację wykonujących czynności wskazane w ust. 1 na zasadach określonych w ust. 5 – w wysokości 1000,00 zł za każdy  stwierdzony przypadek) kara może być nakładana wielokrotnie wobec tej samej osoby w przypadku niewskazania jej danych przez Wykonawcę w drodze oświadczenia o którym mowa w ust 5.)

§ 16

Zmiany umowy

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności.

- Zgodnie z art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w następujących przypadkach:

- uzasadnionego  przedłużenia terminu realizacji umowy w razie wystąpienia:

- warunków atmosferycznych uniemożliwiających kontynuowanie robót, jednak nie dłużej, niż o czas trwania tych niesprzyjających warunków,

- konieczności udzielenia zamówienia dodatkowego,

- sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a mającej wpływ na realizację robót.

- zaistnienia siły wyższej (tj. działania i zamieszki wojenne, ataki terrorystyczne, klęski żywiołowe spowodowane przez burze , huragany, tajfuny, trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, ekonomiczne następstwa globalnego kryzysu finansowego);

- przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,

- zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po dniu zawarcia niniejszej umowy, a z których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian, mających wpływ na realizację umowy.

- zaistnieniu okoliczności uzasadniających zmianę niniejszej umowy, których wystąpienia nie można było przewidzieć na etapie zawierania umowy, m. in.:

- nieujęte (niezinwentaryzowane) uzbrojenie podziemne, które nie zostało uwzględnione na mapach do celów projektowych;

- związane z zatrzymaniem robót przez Urzędy Nadzoru Budowlanego;

- związane z odkryciem w gruncie przedmiotów niemożliwych do zidentyfikowania przed przystąpieniem do robót budowlanych, takich jak m. in. głazy, niewybuchy, przedmioty wymagające ochrony konserwatora zabytków;

- wynikające z nieprzewidzianych sytuacji takich jak kolizje z innymi urządzeniami podziemnymi, powodujące zniszczenia, uszkodzenia, wymagając naprawy;

- zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji umowy spowodowanych działaniem osób trzecich;

- konieczność zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.

- zmiany nazwy, adresu firmy, spowodowane zmianą formy organizacyjno-prawnej, przekształceniem lub połączeniem z inną firmą.

- zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości, na zasadach określonych w art. 450 ustawy.

- zmiany dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, zmianie 
w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;

- zmiany dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane - uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, pod warunkiem, że zmiana ta spowodowana będzie okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji robót budowlanych, których nie można było wcześniej przewidzieć;

- zmiany dokonanej podczas wykonywania robót i nie odstępującej w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane i dokonanej zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane;

- Zamawiający przewiduje również możliwość dokonania zmian i uzupełnień w niniejszej umowie, które nie stanowią istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy (zmiany zgodne 
z dyspozycją art. 455 ustawy), z tym zastrzeżeniem, iż zmiany te wymagają zgody Wykonawcy i nie będą naruszać naczelnych zasad udzielania zamówień publicznych, 
a w szczególności uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców oraz zmieniać zakresu i przedmiotu zamówienia oraz jego warunków i treść oferty.

- Warunki zmiany ceny

- W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy ulegnie obniżeniu stawka podatku od towarów i usług stanowiące Przedmiot niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia aneksu do niniejszej umowy, na mocy którego pomniejszona zostanie wysokość wynagrodzenia brutto Wykonawcy w ten sposób, iż zostanie ono pomniejszone o kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy kwotą podatku od towarów i usług obliczoną według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy i kwotą podatku od towarów i usług obliczoną według nowej stawki obowiązującej po wprowadzeniu zmiany w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa. Przedmiotowe postanowienie ma zastosowanie do tej części wynagrodzenia brutto Wykonawcy, do którego będzie miała zastosowanie obniżona stawka podatku VAT. W każdym przypadku podstawą wyliczenia kwoty podatku od towarów i usług jest kwota wynagrodzenia netto Wykonawcy, która nie ulegnie zmianie na skutek zmiany stawki podatku VAT.

- W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy ulegnie podwyższeniu stawka podatku od towarów i usług na usługi stanowiące Przedmiot niniejszej umowy, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy. W takim przypadku zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia brutto Wykonawcy w ten sposób, iż zostanie ono powiększone o kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy kwotą podatku od towarów i usług obliczoną według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy i kwotą podatku od towarów i usług obliczoną według nowej stawki obowiązującej po wprowadzeniu zmiany w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa. Przedmiotowe postanowienie ma zastosowanie do tej części wynagrodzenia brutto Wykonawcy, do którego będzie miała zastosowanie podwyższona stawka podatku VAT. Powyższa zmiana może być jednak dokonana pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę, że zmiana w zakresie stawki podatku od towarów i usług miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W każdym przypadku podstawą wyliczenia kwoty podatku od towarów i usług będzie kwota wynagrodzenia netto Wykonawcy, która nie ulegnie zmianie na skutek zmiany stawki podatku VAT. Zmiana wynagrodzenia wymaga stosownego aneksu dla swej ważności sporządzonego na piśmie.

- W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy ulegnie zmianie wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokość minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników wykonujących przedmiot umowy do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo do wysokości aktualnie obowiązującej minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników wykonujących przedmiot umowy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.

- W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy ulegną zmianie zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokość stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom wykonującym przedmiot umowy w postaci różnicy pomiędzy wysokością składek na ubezpieczenie społeczne odprowadzanych przez Wykonawcę przed zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmianą wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne a wysokością składek na ubezpieczenie społeczne odprowadzanych przez Wykonawcę po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmianą wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników wykonujących przedmiot umowy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.

- W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy ulegną zmianie zasady gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych, wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom wykonującym przedmiot umowy w postaci różnicy pomiędzy wysokością wpłat do pracowniczych planów kapitałowych dokonywanych przez Wykonawcę przed zmianą zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych a wysokością wpłat do pracowniczych planów kapitałowych dokonywanych przez Wykonawcę po zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników wykonujących przedmiot umowy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.

- Wynagrodzenie Wykonawcy może zostać zwaloryzowane dla oddania zmiany (wzrostu lub spadku) cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z poniższymi postanowieniami (dalej jako „waloryzacja wynagrodzenia ”):

      - Waloryzacja wynagrodzenia nastąpi w oparciu o miesięczny wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowych w miesiącu, w którym może nastąpić waloryzacja, w oparciu o wskaźnik wzrostu cen ogłoszony w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zmiana może nastąpić, gdy nastąpi wzrost lub spadek  wskaźnika o min. 4 % w porównaniu z analogicznym miesiącem roku poprzedniego,

      - Pierwsza waloryzacja może nastąpić po 12 miesiącach od podpisania umowy i  dotyczyć będzie robót nie zapłaconych. Wynagrodzenie podlegać będzie waloryzacji o Współczynnik waloryzacyjny (dalej jako Pn) według wzoru :

Pn = ( Wn * Ww)/100 ,

gdzie:

Pn – współczynnik waloryzacyjny obliczany na podstawie powyżej wskazanego wzoru stosowany do wynagrodzenia umownego,

Ww – miesięczny wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej w miesiącu, w którym może nastąpić waloryzacja w porównaniu z tym samym miesiącem z roku poprzedniego, ustalany w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,

Wn- wynagrodzenie, które należne jest z upływem terminów uprawniających do dokonania waloryzacji.

W przypadku likwidacji wskaźnika, o którym mowa w ust.1 lub zmiany podmiotu, który urzędowo go ustala, mechanizm, o którym mowa w ust. 1. stosuje się odpowiednio do wskaźnika i podmiotu, który zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastąpi dotychczasowy wskaźnik lub podmiot.

Maksymalna wartość zmiany  wynagrodzenia nie może przekroczyć 3 % wartości umowy.

- Wykonawcy/Zamawiającemu  przysługuje uprawnienie do złożenia wniosku o zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie bezpośrednio związanym ze zmianą, o której mowa w ust. 4 pkt.1) - 6) niniejszego paragrafu, przy czym Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że zmiany te mają bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia (Przedmiotu umowy) przez Wykonawcę oraz do przedstawienia Zamawiającemu pisemnego uzasadnienia zawierającego w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie oraz wskazanie daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Ewentualna zmiana wysokości Wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 4 pkt 3) - 6) niniejszego paragrafu, może ewentualnie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokość minimalnej stawki godzinowej, dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, bądź nastąpiła zmiana wysokości cen lub kosztów materiałów związanych z realizacją umowy. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których wynikać będzie, w jakim zakresie zmiany, o których mowa w ust.1 niniejszej paragrafu mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności:

        - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 3) - Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemne zestawienia wysokości wynagrodzeń (zarówno przed i jak i po zmianie) pracowników wykonujących przedmiot umowy wraz z określeniem zakresu (części etatu/ ilości godzin), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi;

        - w przypadku zmiany o, której mowa w ust. 4 pkt 4) - Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemne zestawienie wysokości wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników wykonujących przedmiot umowy, wraz z kwotami składek uiszczanych tytułem ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części) etatu, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi;

        - w przypadku zmiany o, której mowa w ust. 4 pkt 5) - Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemne zestawienie wysokości wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników wykonujących przedmiot umowy, wraz z kwotami wpłat do pracowniczych planów kapitałowych dokonywanych obligatoryjnie przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części) etatu, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi;

        - w przypadku zmiany o, której mowa w ust. 4 pkt 6) - Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemne zestawienie zmian ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia (zarówno przed jak i po zmianie) z określeniem zakresu, w jakim ma ta zmiana bezpośredni wpływ na koszty związane z realizacją Przedmiotu umowy przez Wykonawcę.

- Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało w tym zakresie zmienione, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy.

- Zmiany może inicjować każda ze stron umowy wyłącznie w formie pisemnej, określając warunki jej dokonania, biorąc pod uwagę w szczególności:

        - opis zmiany,

        - uzasadnienie zmiany,

        - koszt zmiany i sposób jego wyliczenia,

        - wpływ zmiany na wysokość wynagrodzenia,

        - czas wykonania zmiany,

        - wpływ zmiany na termin zakończenia wykonania zamówienia,

Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej

§ 19

Postanowienia końcowe

- W sprawach, które nie zostały uregulowane postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Strony niniejszej umowy zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego informowania 
o zmianach dotyczących osób uprawnionych do reprezentowania oraz zmianach swoich siedzib.

- Ewentualne spory, które mogą wyniknąć w trakcie wykonywania postanowień niniejszej umowy, strony zobowiązują się poddać rozstrzygnięciu właściwego dla Zamawiającego Sądu Powszechnego.

- Strony zobowiązują się do poddania ewentualnych sporów o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom  lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.

- Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy

- Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty:

1/ Specyfikacja warunków zamówienia

2/ Oferta przetargowa

3/ Program Funkcjonalno-użytkowy.

| Zamawiający | Wykonawca |
| --- | --- |

# Footnotes

Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.