Załącznik nr 2

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie analiz przedwdrożeniowych, opracowanie dokumentacji OPZ i SWZ oraz wsparcie w przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla projektu pn. „Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego WFOŚiGW w Poznaniu”.

- Zakres projektu obejmuje zakup licencji, wdrożenie i uruchomienie Zintegrowanego Systemu Informatycznego oraz szkolenia, w tym:

- System dziedzinowy do obsługi programów WFOŚiGW i NFOŚiGW – obsługa wniosków o dofinansowanie, umów, wniosków o płatność;

- Obsługa Zarządów WFOŚiGW w Poznaniu;

- Platforma Komunikacyjna z Beneficjentami;

- System Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją;

- System Finansowo-Księgowy;

- System do planowania i angażowanie środków finansowych;

- System Kadrowo-Płacowy;

- System RCP;

- System do Zarządzania Majątkiem;

- Integrator Systemowy;

- System do obsługi zamówień publicznych.

- Zadaniem Wykonawcy będzie wykonywanie niezbędnych zadań i czynności w ramach umowy oraz bieżąca współpraca z Zamawiającym celem osiągnięcia zaplanowanych rezultatów usług.

- Do szczegółowych obowiązków Wykonawcy należeć będzie:

- Analiza przedwdrożeniowa obejmująca audyt systemów WFOŚiGW w Poznaniu;

- Opracowanie Opisu Przedmiotu Zamówienia (dalej OPZ) stanowiącego załącznik do SWZ, który powinien być dostosowany odpowiednio do przedmiotu zamówienia i warunków Zamawiającego, w tym w szczególności:

- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,

- obowiązujące przepisy prawa regulujące zasady wykonania przedmiotu zamówienia,

- cele realizacji zamówienia

- zakres rzeczowy realizowanego zamówienia

- wymagania techniczne i technologiczne

- wymagania dotyczące usług asysty technicznej i konserwacji

- wymagania administracyjne i bezpieczeństwa

- wymagania bazodanowe

- wymagania dotyczące architektury systemu

- szczegółowe wymagania funkcjonalne modułów systemu

- wymagania funkcjonalne mechanizmów integrujących

- wymagania w zakresie szkoleń użytkowników

- wymagania instalacji i konfiguracji warstwy serwerowej

- wymagania w zakresie usług instalacyjnych, konfiguracyjnych i wdrożeniowych sprzętu komputerowego i sieciowego.

- Konsultacje zapisów OPZ z zespołem Projektowym Zamawiającego.

- Opracowanie Specyfikacji Warunków Zamówienia, (dalej SWZ), zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej Pzp (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), dla postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej progów unijnych ustalonych na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy Pzp oraz obowiązującym regulaminem udzielania zamówień publicznych w WFOŚiGW w Poznaniu, w tym w  szczególności:

- dokonanie  analizy potrzeb i wymagań Zamawiającego,

- opcjonalnie przeprowadzenie wstępnych konsultacji rynkowych w celu analizy rynku potencjalnych Wykonawców,

- określenie warunków udziału w postępowaniach,

- określenie opisów kryteriów, w tym poza cenowych, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert,

- przygotowanie wszystkich niezbędnych załączników do SWZ zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie Pzp (w tym oświadczeń, projektów umów).

- Przeprowadzanie szacowania wartości zamówienia we współpracy z Zamawiającym zgodnie z ustawą Pzp.

- Przygotowanie uzasadnienia niedzielenia lub konieczności podzielenia zamówienia na części zgodnie z art. 91 ustawy Pzp.

- Wsparcie merytoryczne przy prowadzeniu procedury przetargowej na dostawcę systemu, w szczególności ocena ofert złożonych w ramach przetargu, przygotowanie projektów odpowiedzi na pytania zadane przez oferentów, w tym:

- udział w pracach komisji przetargowej w charakterze członka lub biegłego,

- analiza złożonych ofert pod kątem zgodności technicznej z opisem przedmiotu zamówienia oraz wskazanie oferty optymalnej dla Zamawiającego,

- weryfikacja spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia,

- opracowanie projektów odpowiedzi wraz z uzasadnieniem na ewentualne odwołania składane przez wykonawców lub uprawnione podmioty - w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 24 godziny od momentu przesłania drogą elektroniczną (e-mail) przez Zamawiającego kopii złożonego odwołania,

- udział w postępowaniach odwoławczych w tym w szczególności przed KIO w charakterze doradcy,

- pisemne opiniowanie wskazanych przez Zamawiającego dokumentów składanych przez wykonawców w toku postępowań przetargowych, w tym m.in. gwarancji wadialnych, gwarancji należytego wykonania umowy, dokumentów potwierdzających ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej;

- Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień:

72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia,

72220000-3 - Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne

72224100-2 - Usługi w zakresie planowania wdrażania systemu

72110000-9 - Usługi doradcze w zakresie doboru sprzętu komputerowego