UMOWA NR ….../IRG/2018
O PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO

Zawarta w dniu .............................. w Starachowicach pomiędzy Gminą Starachowice, w imieniu której działa Prezydent Miasta Starachowice – Marek Materek,
27-200 Starachowice, ul. Radomska 45, NIP: 664-19-09-150, Regon: 291009892 przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Haliny Piwnik
zwaną dalej „Zamawiającym”,
a …………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
nazwa wykonawcy i jego podstawowe dane – w tym nr rejestru sądowego, nazwa i siedziba sądu rejestrowego
ewentualnie nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, nazwa i siedziba organu rejestrowego , nr NIP i REGON .
W przypadku spółek kapitałowych skład zarządu i wartość kapitału zakładowego lub akcyjnego (opłaconego)
zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:
1. ……………………………………………………………

Z uwagi na treść art. 4 pkt 8 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1579 z późn. zm.) do niniejszej umowy nie mają zastosowania przepisy tejże ustawy.

§ 1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie:
  „Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad realizacją inwestycji pn:
  „Wykonanie robót budowlanych w ul. Harcerskiej wraz z budową oświetlenia ulicznego i przebudową sieci kanalizacji deszczowej” w ramach zadania inwestycyjnego pn: "Zagospodarowanie terenu osiedla w rejonie ulicy Harcerskiej "
2. Zamówienie obejmuje świadczenie usługi w okresie realizacji oraz w okresie gwarancji i rękojmi za wady i polega na koordynacji, zarządzaniu, kontroli, nadzorowaniu i rozliczeniu robót budowlanych w tym ewentualnych robót dodatkowych i zamiennych.
3. Roboty budowlane będą wykonywane na podstawie odrębnej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych.
4. Główny zakres robót budowlanych podlegających nadzorowi obejmuje:
  Roboty drogowe:
  - frezowanie nawierzchni jezdni z mas mineralno–bitumicznych z odwiezieniem destruktu,
  - rozebranie krawężników betonowych,
  - przygotowanie terenu pod wykonanie nowych nawierzchni,
  - regulacja pionowa: kratek ściekowych ulicznych,
  - regulacja pionowa: włazów kanałowych,
  - wyrównanie profilu mieszanką mineralno – bitumiczną (0/16) na całym odcinku,
  - ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki SMA 8, grubości 4 cm, na całej długości projektowanego odcinka na pow. 1 510.00 m2 ,
  -wykonanie nowych chodników z kostki betonowej czerwonej gr 8 cm,
  - uporządkowanie terenu,
  - na przebudowanej nawierzchni planuje się odtworzenie oznakowania poziomego.
Odwodnienie.
- wykonanie odprowadzania wód opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej, nowo wykonanych wpustów deszczowych oraz 1 nowej studni fi 1000 żelbetowej włazowej, które będą zbierać będą wody opadowe z terenów jezdni oraz miejsc postojowych.
Oświetlenie
- Przedmiotowy zakres oświetlenia obejmuje wymianę istniejącego oświetlenia ulicznego na oświetlenie uliczne z oprawami typu LED 45 W na słupach o wysokości 8 m i oświetlenie z oprawami parkowymi typu LED 43W na słupach o wysokości 4 m.
- Dodatkowo na skrzyżowaniach z infrastrukturą teletechniczną oraz elektroenergetyczną osłonić istniejące kable rurami dwudzielnymi
§ 2
Zakres obowiązków i uprawnień Wykonawcy:
1. Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie obowiązków i uprawnień (łącznie z kontrolowaniem rozliczeń budowy) wynikających z art. 25 i 26 Prawa budowlanego.
2. Udział w przekazaniu przez Zamawiającego placu budowy wykonawcy robót.
3. Zapewnienie obecności inspektorów nadzoru na terenie budowy przez okres trwania realizacji przedmiotu zamówienia. Czas pracy inspektorów winien być dopasowany do pracy Wykonawcy robót i wymagań Zamawiającego. Zamawiający wymaga pobytu inspektora nadzoru, minimum 2x w tygodniu i na każde uzasadnione wezwanie Zamawiającego w branży w której prowadzone są roboty, a także organizowanie i prowadzenie narad koordynacyjnych oraz sporządzanie protokołów z tych narad, w sytuacjach wymagających omówienia problemów.
4. Na etapie realizacji zadania opiniowanie i przedstawienie do akceptacji przez Zamawiającego i projektanta – wszelkich zmian do projektu wnioskowanych przez wykonawcę robót budowlanych.
5. Systematyczne i bieżące monitorowanie przebiegu realizacji procesu inwestycyjnego oraz niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych nieprawidłowościach i przeszkodach w terminowym realizowaniu poszczególnych zadań.
6. Bieżąca kontrola zgodności realizacji inwestycji z zawartymi umowami, kontrola jakości wykonywanych robót, wbudowanych elementów i materiałów, zgodności robót z warunkami pozwoleń na budowę, zgłoszeń zamiaru wykonania robót, specyfikacjami technicznymi, przepisami techniczno- budowlanymi, normami i przepisami BHP oraz współczesnej wiedzy techniczne
7. Bieżąca kontrola oraz sprawdzanie pod względem merytorycznym i rachunkowym dokumentów rozliczeniowych sporządzonych przez Wykonawcę robót (wynagrodzenie Wykonawcy robót jest wynagrodzeniem kosztorysowym), uczestniczenie wraz z przedstawicielem Wykonawcy robót w sporządzaniu książki obmiaru,
8. Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją, w tym m.in. wymaganej przepisami Prawa budowlanego, kompletowanie przekazanych przez kierownika budowy wszelkich dokumentów takich jak: atesty materiałowe, aprobaty techniczne, wyniki badań, deklaracje zgodności dla dostarczonych materiałów, itp.
9. potwierdzenie zgłoszonej przez wykonawcę robót budowlanych gotowości do odbioru końcowego, sprawdzenie niezbędnej dokumentacji odbiorowej i powykonawczej.
10. Sporządzanie i przedstawianie Zamawiającemu „protokołów konieczności” dla robót dodatkowych oraz robót zamiennych.
11. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych oraz robót zamiennych – pełnienie nadzoru nad tymi robotami.
12. Sporządzanie rozliczenia rzeczowo - finansowego inwestycji.
13. Przygotowanie informacji do sporządzania dowodów przekazania – przejęcia na majątek środków trwałych OT.
14. Uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych (w okresie rękojmi) i nadzorowanie usuwania stwierdzonych protokolarnie wad i usterek.
15. Wykonawca czuwa nad prawidłową i terminową realizacją robót, zawiadamiając niezwłocznie Zamawiającego o ewentualnych zagrożeniach wpływających na przesunięcie terminu w/w robót.
16. Wykonawca w imieniu Zamawiającego dąży do oszczędnej realizacji inwestycji i zapobiega stratom i marnotrawstwu.
17. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie dokonania przez Zamawiającego wydatkowania środków na realizację inwestycji zgodnie z ustawa z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. Z 2017, poz. 2077 z późn. zm.), poprzez należyte wypełnienie obowiązków wynikających z umowy
§ 3
1. Wykonawca pełniąc czynności inspektora nadzoru inwestorskiego działa w imieniu i na rachunek Zamawiającego.
2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody, będące normalnym następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, ocenionego w granicach przewidzianych dla umów starannego działania. Nie ponosi natomiast odpowiedzialności za szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wykonawcy robót budowlanych oraz Zamawiającego lub innych uczestników procesu inwestycyjnego, chyba że akceptował czynności powodujące powstanie szkody.
§ 4
1. Wykonawca czuwa nad prawidłową i terminową realizacją robót, zawiadamiając niezwłocznie Zamawiającego o ewentualnych zagrożeniach wpływających na przesunięcie terminu w/w robót.
2. Wykonawca w imieniu Zamawiającego dąży do oszczędnej realizacji inwestycji i zapobiega stratom i marnotrawstwu.
3. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie dokonania przez Zamawiającego wydatkowania środków na realizację inwestycji zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2017 poz. 2077 z późn. zm.), poprzez należyte wypełnianie obowiązków wynikających z umowy.
  § 5
Wykonawca oświadcza, że prowadzi/nie prowadzi działalność gospodarczą i nie obejmują go przepisy o minimalnej stawce godzinowej przy umowie zleceniu.

§ 6
Zamawiający, na czas realizacji przedmiotu umowy, udostępni Wykonawcy następujące dokumenty:
1. Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych / pozwolenie na budowę,
2. Dokumentację projektową dotyczącą nadzorowanych robót.

§ 7
1. Zespołem Wykonawcy kierował będzie: …....................................
2. W skład zespołu Wykonawcy wchodzą osoby:
  1. Inspektor Nadzoru - branża drogowa – …................................., uprawnienia nr ….........
  2. Inspektor Nadzoru – branża elektryczna - …......................................, uprawnienia nr ….........
3. Zmiana członka zespołu Wykonawcy jest możliwa tylko za pisemną zgodą Zamawiającego.
4. Zmiana członka zespołu Wykonawcy nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 8
1. Strony ustalają że nadzór inwestorski będzie pełniony w trakcie realizacji robót przez wykonawcę robót budowlanych oraz w okresie gwarancji i rękojmi w terminach określonych w umowie z wykonawcą robót budowlanych.
2. Terminy określone w umowie na realizację inwestycji: termin zakończenia robót - do 30.11.2018 r.
3. Okres gwarancji i rękojmi określony w umowie z wykonawcą robót budowlanych wynosi 84 miesiące.
4. Zmiana terminu realizacji inwestycji nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
§ 9
1. Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy całkowite wynagrodzenie, zgodnie ze złożoną ofertą, w kwocie: …................................. zł netto;
  brutto …................................ zł, słownie brutto: …................................................../100 złotych.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust 1 obejmuje wszelkie czynności wynikające z niniejszej umowy, dotyczące nadzoru nad robotami budowlanymi podstawowymi jak i ewentualnymi robotami dodatkowymi i zamiennymi.
3. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym wszelkie opłaty publiczno-prawne, w tym podatek VAT.
4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1.
5. Wynagrodzenie zostanie wypłacone jednorazowo.
6. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru końcowego robót budowlanych podpisany przez strony.
7. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia przelewem na konto będące własnością Wykonawcy i wskazane na fakturze, w terminie do 30 dni licząc od daty jej doręczenia.
§ 10
Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
  1. za opóźnienie w wykonywaniu obowiązków wynikających z niniejszej umowy w wysokości 0,5% całkowitego wynagrodzenia brutto, za każdy dzień opóźnienia od wyznaczonego przez Zamawiającego terminu
  2. za nie stawienie się na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie w sprawie realizowanych robót lub w okresie rękojmi w wysokości 200 zł.
2. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto.
3. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez płacenia kar umownych w sytuacji wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, w terminie 30 dni od dnia, w którym Zamawiający dowiedział się o przyczynie uzasadniającej odstąpienie od umowy.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość kar umownych.
§ 11
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy bez płacenia kar umownych w przypadku rozwiązania umowy z wykonawcą robót budowlanych.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku wykonywania umowy przez Wykonawcę w sposób niezgodny z umową lub z obowiązującymi przepisami. W tym przypadku stosuje się § 10 ust 2.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 powyżej zapis § 10 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

§ 12
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo stosowania instytucji potrącenia z art. 498 i dalszych Kodeksu Cywilnego z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich należności z tytułu kar umownych i innych odszkodowań.
2. Prawa do wynagrodzenia nie mogą być przenoszone na rzecz osób trzecich bez uprzedniej zgody Zamawiającego.

§ 13
Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§ 14
Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 15
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego.
§ 16
Integralną część umowy stanowią:
1. zapytanie ofertowe
2. oferta Wykonawcy
§17
Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Wykonawca: Zamawiający:

OI/83/IRG 600/60016/6050