**Załącznik nr 4 do Umowy**

# Ramowy Harmonogram Realizacji Przedmiotu Umowy

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Kod czynności do rozliczenia |  |  | |  |  | Miesiące | | |  |  |  |  |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 1 | CW-W, CP-W, PODK-FORM | x | x | x | x | x |  |  |  | x | x | x | x |
| 2 | WYK-TAL40, WYK-TALOK, POP-TAL, PRZ-TALSA, WYK-FRECZ, WYK-PASCP, SADZ WIEL, SADZ POP, SAD-BRYŁ, DOW-SADZ |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | KOSZ UA, KOSZ UB, KOSZ UC |  |  |  |  | x | x | x | x | x |  |  |  |
| 4 | PORZ>100, PORZ-STOS, PORZ-ROZD, ROZDR-PP, PORZ MECH | x | x | x | x |  |  |  |  |  | x | x | x |
| 5 | K-GRODZEŃ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 6 | ZAW-BUD | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  | x | x |
| 7 | CZYSZ-BUD |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |
| 8 | GRODZ-DEM, GRODZ-SRG, GRODZ-SRN | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ZAB-REPEL |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |
| 10 | CWD-D, CWD-P, GODZ PILA, GODZ RH8, GODZ RH23, GODZ RU8, GODZ RU23, GODZ MH8, GODZ MH23 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 11 | ZB-NASBK, ZB-NASDB, ZB-NASKL |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |
| 12 | ZB-NASBRZ |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |
| 13 | ZB-NASLP, ZB-NASGB |  |  |  |  |  |  |  | x  n.z | x  n.z. |  |  |  |
| 14 | ZB-NASOL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |
| 15 | ZB-NASWZ |  |  |  |  | x  n.z. |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Prace z zakresu szkółkarstwa |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |

x – termin wykonywania czynności

n.z. – na zielono