Załącznik 5: Wymagania w zakresie Planu Jakości Wykonawcy

**WYMAGANIA I WYTYCZNE W ZAKRESIE PLANU JAKOŚCI**

Plan Jakości opracowany przez Wykonawcę powinien co najmniej zawierać poniższe elementy:

1. Zakres Prac – ogólny opis.

2. Harmonogram Prac /szczegółowy/

3. Harmonogram procesu projektowego w zakresie kompletnego projektu budowlanego i wykonawczego z uwzględnieniem 7 dniowego (dni kalendarzowe) czasu na akceptację lub odrzucenie przez konsultantów Zamawiającego. Każda faza robot musi być wykonywana na podstawie zaakceptowanego projektu budowlanego oraz wykonawczego.

*UWAGA NALEŻY UWZGLĘDNIĆ KONIECZNOŚĆ OPRACOWANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO*

*W zakresie Projekt wykonawczy*

*W zakresie projekty przyłączy + niezbędne uzgodnienia.*

4. Certyfikacja (ISO lub inna – w takim przypadku należy podać stosowane metody).

5. Schemat Organizacyjny Wykonawcy – podział zadań i odpowiedzialności przy:

a. Projektowaniu.

b. Zakupach i Dostawach Materiałów.

c. Nadzorze nad robotami na budowie.

d. Bezpieczeństwie przy wykonywaniu robot.

6. Zarządzanie pracami projektowymi wykonawcy wraz z metodami zatwierdzania i wydawania dokumentacji.

7. Kontrola obiegu korespondencji i dokumentacji projektowej.

8. Instrukcje Bezpiecznego Wykonywania Robot.

9. Zapewnienie zgodności z wymaganiami Ochrony Środowiska – w szczególności z Ustawą o Odpadach.

10. Gospodarowanie materiałami i urządzeniami dostarczanymi na budowę:

a. Magazynowanie.

b. Dysponowanie zakupami inwestorskimi (jeżeli tak uzgodniono).

11. **Wykaz Proponowanych Podwykonawców** wraz z zakresem ich podzleconych prac.

12. Plan Testów i Sprawdzeń