|  | Zakład Karny w Rzeszowie 35 – 322 Rzeszów, ul. Załęska 76 tel. 17 858 07 00, fax 17 853 54 20, email: zk_rzeszow@sw.gov.pl |
| --- | --- |

Rzeszów, 03.09.2024 r.

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 275 pkt 1 
(trybie podstawowym bez negocjacji) o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – dalej Pzp pn.

„BUDOWA ODCINKA MURU ZEWNĘTRZNEGO

W ZAKŁADZIE KARNYM W RZESZOWIE – ETAP I (RZESZÓW, WOJ. PODKARPACKIE)”

Z up. Dyrektora

Zakładu Karnego w Rzeszowie

ZASTĘPCA DYREKTORA

Zakładu Karnego w Rzeszowie

mjr Tadeusz Włodyka

zatwierdzam

(Podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)

- Znak sprawy: 2232/13/TP/24

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SWZ.

Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów,

oraz przedłożenia oferty nie odpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

ROZDZIAŁ I. 	ZAMAWIAJACY

ZAKŁAD KARNY W RZESZOWIE 35 – 322 RZESZÓW, UL. ZAŁĘSKA 76

REGON: 000590467 NIP: 8131452600

Adres poczty elektronicznej: zk_rzeszow@sw.gov.pl

Adres strony internetowej Zamawiającego: https://ssdip.bip.gov.pl/

Nr tel.: 17 858 07 00

Godziny urzędowania: 7:30 – 15:30 od poniedziałku do piątku

Zamawiający informuje, że nie jest czynnym płatnikiem podatku VAT.

ROZDZIAŁ II. ADRES STRONY INTERNETOWEJ PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA

Adres strony internetowej prowadzonego postepowania, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści niniejszej specyfikacji warunków zamówienia („SWZ”) oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://platformazakupowa.pl/pn/zk_rzeszow

#### ROZDZIAŁ III.  TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

- Postepowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na podstawie 
art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 
z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą” oraz zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SWZ”).

- Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla zamówień klasycznych o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – 
Prawo zamówień publicznych.

- W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia stosuje się zapisy ustawy Prawo zamówień publicznych, aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy oraz Kodeksu Cywilnego.

- W sprawie żądanych dokumentów stosuje się rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 
23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U z dnia 30 grudnia 2020 r. poz. 2415).

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów w postępowaniu.

- Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie Wykonawców, 
o których mowa w art. 94 Pzp.

- Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa 
w art. 95 Pzp.

- Zgodnie z art. 95 Pzp, wymaga aby prace fizyczne związane z wykonywaniem robót budowlano-montażowych (robotnicy) objętych zamówieniem wskazanych i opisanych w SWZ oraz załącznikach do niej, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę. Obowiązek ten dotyczy również podwykonawców – Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności.

- Szczegółowe wymagania dotyczące obowiązku zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w sposób określony w art. 22 § 1

- Kodeksu pracy zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy - Załącznik nr 12 do SWZ.

- Zatrudnianie pracowników na podstawie stosunku pracy powinno trwać przez cały okres realizacji Umowy.

- W trakcie realizacji zamówienia, Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy lub podwykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji Umowy.

- Zamawiający ma prawo do żądania:

- oświadczenia zatrudnionego pracownika;

- oświadczeń Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę;

- poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika;

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotowego zamówienia.

- W przypadku braku przedłożenia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa w ppkt. 1), w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający 
ma prawo do naliczania Wykonawcy kary umownej.

- W każdym przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenia kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

- W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy z osobami wykonującymi czynności wskazane 
w ppkt. 1), Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie o umowy o pracę przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę w miejsca tych osób, innych osób wykonujących prace będące w zakresie realizacji przedmiotowego zamówienia.

- W przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi dopuszcza się, by osobiście wykonywali czynności wskazane w ppkt. 1).

- Zamawiający nie wymaga zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 Pzp.

- Zamawiający nie przewiduje komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w tym przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 
i art. 69 Pzp.

ROZDZIA IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano-montażowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa odcinka muru zewnętrznego w Zakładzie Karnym w Rzeszowie – etap I (Rzeszów, 
woj. podkarpackie)” na terenie działki o nr ewid. 270/13 obr. 220, położonej przy ul. Załęskiej w Rzeszowie, woj. podkarpackie polegających na przebudowie ogrodzenia zewnętrznego jednostki wraz z wieńczeniem 
z drutu ostrzowego zgodnie z dokumentacją projektową.

Zestawienie prac związanych z realizacją całości zadania inwestycyjnego oraz obowiązki Wykonawcy zostały wyszczególnione w projektowanych postanowieniach umowy – Załącznik nr 12 do SWZ.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamówienie składa się z jednej części stanowiącej Załącznik nr 1 (formularz ofertowy) do SWZ.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w zakresie zamówienia według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 (formularz ofertowy) do SWZ. Złożenie większej liczby ofert na zamówienie spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- W skład dokumentacji projektowej (Załącznik nr 13 do SWZ) wchodzą:

1)			projekt zagospodarowania terenu-etap 1;

2)	projekt architektoniczno-budowlany – etap 1;

3)	projekt wykonawczy – etap 1;

4)	przedmiar robót – etap 1;

5)	specyfikacja techniczna wykonania robót i odbioru robót – etap 1

- Dokumentacja projektowa inwestycji znajduje się pod niżej podanym linkiem:

https://we.tl/t-h1Nripn2Ou - link ten będzie aktualizowany i podany na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

- Wykonawca wykonując przedmiot zamówienia uwzględni wymagania zawarte w powyższych dokumentach.

- Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie ze specyfiką terenu budowy znajdującego się w jednostce penitencjarnej, ze szczególną dbałością o obiekty budowlane znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie terenu budowy.

- Do każdej z nazw firm, znaków firmowych, itp., które zostały wymienione w specyfikacji warunków zamówienia, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarach robót (stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji) – dodaje się słowa 
„lub równoważne” Zamawiający rozumie rozwiązania techniczne, materiały lub urządzenia o nie gorszych parametrach niż wskazane w opisach. Wszelkie towary określone w dokumentacji, a pochodzące 
od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać, aby spełnić wymagania Zamawiającego. Wykonawca może zaproponować zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych opisanym w specyfikacji warunków zamówienia. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego towary (materiały i urządzenia) spełniają określone przez zamawiającego wymagania (kryteria równoważności). Wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane). Wykonawca ma obowiązek posiadać dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie wszystkich zastosowanych materiałów (atesty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości i inne niezbędne dokumenty).

- Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

- Kod CPV 45216113-9 Roboty budowlane w zakresie budynków więziennych

- Kod CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

2) Kod CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

3) Kod CPV 45220000-5 Roboty inżynieryjne budowlane

4) Kod CPV 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

5) Kod CPV 45443000-4 Roboty elewacyjne

- Zakres prac obejmuje m. in.:

1)	przebudowę ogrodzenia zewnętrznego na odcinku między wieżami strażniczymi nr 1 nr 8,

2)	przebudowę chodnika na odcinku miedzy wieżami strażniczymi nr 1 i nr 8

3)	przebudowę schodów zewnętrznych,

4)	remont fragmentu zadaszenia nad budynkiem administracyjnym,

5)	remont fragmentu zadaszenia nad budynkiem administracyjnym,

6)	remont wież strażniczych nr8 i nr1 – bieżąca konserwacja ścian nad płytą, remont płyty wieży nr 1 oraz ocieplenie ścian wieży nr 8 do poziomu płyty,

7)	remont ogrodzenia wewnętrznego śluzy wjazdowej,

8)	montaż kamer termowizyjnych,

9)	wykonanie tymczasowego wygrodzenia za wewnętrzna linią ogrodzenia zewnętrznego do czasu prowadzenia przebudowy linii zewnętrznej ogrodzenia.

- Szczegółowy zakres prac oraz warunki realizacji przedmiotu zamówienia określają:

1) dokumentacja projektowa stanowiąca Załącznik nr 13 do SWZ, zawierająca: projekt zagospodarowania terenu – etap 1, projekt architektoniczno-budowlany – etap 1, projekt wykonawczy – etap 1, przedmiar robót – etap 1, specyfikacja techniczna wykonania robót i odbioru robót – etap 1

2) projektowane postanowienia umowy – Załącznik nr 12 do SWZ.

- Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto wykonanie w ramach ceny ofertowej wszelkich prac pomocniczych 
i towarzyszących oraz robót tymczasowych innych, niezbędnych oraz pominiętych w wycenie i dokumentacji projektowej, lecz bez wykonania których nie będzie można ukończyć obiektu oraz przystąpić do jego użytkowania , a w szczególności:

- Wykonanie lub pozyskanie we własnym zakresie oraz poniesienie kosztów:

• 	uzgodnień, opinii, decyzji, analiz, badań itp., niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej,

•	projektów zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, uzyskanie niezbędnych opinii organów, zatwierdzenie projektu przez organ zarządzający ruchem,

•	geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

•	innych opracowań, prac i badań wymaganych dokumentacją projektową.

•	dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru, pomiarów, badań i sprawdzeń, które są niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

- Organizację, zagospodarowanie, utrzymanie i likwidację placu budowy oraz poniesienie kosztów z tym związanych

- Wywóz nadmiaru ziemi lub dowóz ziemi wraz z jej zakupem, jeżeli taka konieczność wystąpi, ewentualna wymiana gruntów lub ich zagęszczenie

- Wykonanie przekopów kontrolnych wraz z wykonaniem ewentualnych przekładek w przypadku kolizji 
z istniejącym uzbrojeniem

- Odtworzenie dróg i chodników

- Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz poniesienie kosztów z tym związanych

- Przygotowanie wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym oraz umieszczenie infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, uzyskanie decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych i powiatowych wraz z wykonaniem wszystkich prac i poniesieniem wszystkich kosztów związanych z zajęciem pasa drogowego drogi powiatowej i gminnych; koszty opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w/w dróg ponosi Zamawiający

- Wykonanie, utrzymanie i likwidację tymczasowej organizacji ruchu oraz poniesienie kosztów z tym związanych

- Uporządkowanie po zakończeniu robót terenu budowy, naprawa zniszczonych dróg dojazdowych do miejsca budowy po zakończeniu robót. Odpowiedzialność Wykonawcy za teren budowy i drogi dojazdowe 
do miejsca budowy rozpoczyna się z dniem przekazania placu budowy i trwa do zakończenia odbioru końcowego

- i innych wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia oraz wzorze umowy.

- Gwarancja na wykonany przedmiot zamówienia tj. roboty budowlano-montażowe na okres: 36 miesięcy 
od dnia odbioru końcowego, a na urządzenia i materiały wykorzystane przy realizacji robót, zgodnie z okresem gwarancji producenta od dnia odbioru końcowego.

- Roboty należy wykonać zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i Polskimi Normami, a nowo zamontowane urządzenia powinny spełniać wymogi określone w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
oraz powinny być nowe i pozbawione wad.

- Roboty będą wykonywane na nieruchomości czynnej Zakładzie Karnym w Rzeszowie, należy więc przestrzegać porządku i zasad współżycia społecznego. Zamawiający wymaga, by prace były wykonywane w dni robocze 
w godzinach od 7.00 do 18.00, a poza tymi godzinami oraz w dni ustawowo wolne od pracy za pisemną zgodą Zamawiającego.

- Zamawiający informuje, że roboty budowlane prowadzone będą w funkcjonującej jednostce penitencjarnej. Wykonawca jest zobowiązany w trakcie trwania robót zapewnić zabezpieczenie przedostania się do środka obiektu osób postronnych oraz przed rozpoczęciem prac przesłonić widok osobom postronnym teren wewnętrzny jednostki.

- Wykonawca zobowiązany jest w okresie trwania umowy do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia 
i przedłożenia umowy ubezpieczeniowej na żądanie Zamawiającego na kwotę nie niższą niż wskazaną 
w §6 ust. 2 umowy. Wykonawca będzie zobowiązany przed zawarciem umowy przedłożyć Zamawiającemu polisę ubezpieczenia.

- Zamawiający ustanawia obligatoryjny wymóg przeprowadzenia wizji lokalnej przez Wykonawcę. 
O udzielenie Zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy odbyli wizję lokalną i posiadają protokół 
z odbycia wizji lokalnej.

- Zamawiający zaleca, aby wykonawca dokonał oględzin terenu jednostki, w celu ustalenia podstawowych zasad prowadzenia robót i poruszania się po terenie jednostki z uwzględnieniem procedur i przepisów organizacyjnych i ochronnych, obowiązujących na terenie Zakładu Karnego w Rzeszowie.

- W czasie realizacji prac instalacyjnych Zamawiający, poza terenem budowy, nie zapewnia miejsca 
do składowania wytworzonych odpadów.

- Każdorazowo przy wejściu na teren i wyjściu z terenu Zakładu Karnego w Rzeszowie pracownicy Wykonawcy będą poddawani kontroli rzeczy, odzieży, pojazdów i narzędzi zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów 
z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowego trybu działań funkcjonariuszy Służby więziennej podczas wykonywania czynności służbowych.

- Pracownicy Wykonawcy zobowiązani będą do poddania się kontroli zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 
9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2023 r. poz.1683 z późn. zm.).

- Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu na etapie realizacji zamówienia wykaz wszystkich narzędzi, które będą używane w czasie realizacji zadania, które powinny być ewidencjonowane i odpowiednio zabezpieczone na terenie budowy.

- Wykonawca winien uwzględnić, że prace prowadzone będą na terenie, w którego okolicy poruszają się zarówno osadzeni jak i funkcjonariusze i pracownicy realizujący swoje obowiązki służbowe.

- Przed wbudowaniem jakichkolwiek wyrobów budowlanych i urządzeń Wykonawca zobowiązany będzie 
do uzyskania akceptacji osoby odpowiedzialnej za nadzór ze strony Zamawiającego na ich zastosowanie.

ROZDZIAŁ V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamawiający przewiduje termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 30.06.2025 r.

Z uwagi na przyznany plan finansowy w roku 2024 r. Wykonawca zobowiązany będzie wykonać w terminie do dnia 20 grudnia 2024 r., w tym wykonać, przedstawić do odbioru i zafakturować roboty budowlano-montażowe 
o łącznej wartości minimum: 483 150,00 zł brutto.

ROZDZIAŁ VI. INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH

Zamawiający nie przewiduje składania wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

ROZDZIA VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- spełniają warunki udziału w postępowaniu

- nie podlegają wykluczeniu z postepowania na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ.

- Zamawiający, na podstawie art. 112 Pzp określa następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

- uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika 
to z odrębnych przepisów:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

- zdolności technicznej lub zawodowej:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

W zakresie zdolności technicznej Zamawiający wymaga przedstawienia przez Wykonawcę wykazu robót budowlanych na co najmniej dwie roboty budowlane i żelbetowe o wartości nie mniejszej 
niż 2 000 000,00 zł brutto każda, w co najmniej dwóch inwestycjach, wykonanych nie wcześniej niż 
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, 
na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonywane, 
a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 
inne odpowiednie dokumenty. Zaleca się z skorzystanie z Załącznika nr 8 do SWZ.

W zakresie zdolności zawodowej Zamawiający wymaga przedstawienia przez Wykonawcę wykazu osób, które będą skierowane do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami 
w tym:

- osobę, która będzie pełnić funkcję Kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane 
bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadający co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe jako kierownik budowy, który był kierownikiem budowy co najmniej 2-wóch zakończonych inwestycji, przed upływem terminu składania ofert. 
Zaleca się z skorzystanie z Załącznika nr 9 do SWZ.

Przez „doświadczenie zawodowe" w pełnieniu danej funkcji należy rozumieć lata ciągłej przynależności do izby inżynierów, liczony od daty uzyskania stosownych uprawnień zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane.

Wskazane powyżej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi należy interpretować zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r., poz. 682, ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Inwestycji z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019, poz. 831).

- Poleganie za zasobach innych podmiotów.

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 
w niniejszej SWZ, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej 
lub ekonomicznej innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 118 – 123 Pzp.

- Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy, 
musi potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać w szczególności:

a)  zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

c) charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,

d) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

- Na ofertę Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składają się dokumenty:

− 	zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 
na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, 
że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 
Zaleca się z skorzystanie z Załącznika nr 5 do SWZ.

 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, należ złożyć wraz z ofertą pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

−	oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust 1 Pzp, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby. Zaleca się z skorzystanie z Załącznika nr 3 do SWZ.

 Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust 1 Pzp należ złożyć wraz z ofertą pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym 
lub podpisem osobistym.

− pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy /podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp, jeżeli w imieniu Wykonawcy/podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

- Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy zasoby zdolności technicznej lub zawodowych przez podmioty udostępniające pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału 
w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.

- Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzą spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, 
który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.

- Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie 
na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

- Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja)

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

- Wykonawcy, o których mowa w pkt 1 ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.

- Oferta musi być podpisania w sposób wiążący prawnie wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

- Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.

- Na ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składają się dokumenty:

−	oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust 1 Pzp – składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Zaleca się z skorzystanie z Załącznika nr 2 do SWZ.

 Oświadczenie,  o którym mowa w art. 125 ust 1 Pzp należ złożyć wraz z ofertą pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

− 	oświadczenie, z którego wynika, jaki zakres zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy. 
Zaleca się skorzystanie z Załącznika nr 4 do SWZ.

 Oświadczenie o treści przepisu art. 117 ust. 3 Pzp należy złożyć wraz z ofertą pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

- pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania 
ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

- Warunek udziału w postępowaniu dotyczący doświadczenia powinni spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie.

- Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie musi wykazać samodzielnie, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek określonych przez Zamawiającego.

- Jeżeli oferta Wykonawców zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający przed zawarciem umowy 
w sprawie zamówienia publicznego będzie żądać umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

- Informacja dla Wykonawców zamierzających powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom

1)   Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

2) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

3)	Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ).

4)  Brak wskazania w formularzu oferty zamiaru powierzenia części zamówienia podwykonawcy lub  brak  podania  nazwy  firm  podwykonawców,  będzie  oznaczało,  że Wykonawca zamierza osobiście wykonać zamówienie.

5)	Powierzenie części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

6) Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania podwykonawców jak własne.

8)   Sposób	postępowania	  w	przypadku 	powierzenia	 wykonania 	części zamówienia podwykonawcom zawarty został we projekcie umowy stanowiącym Załącznika nr 12 do SWZ.

- Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

ROZDZIAŁ VIII. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:

- w art. 108 ust. 1 Pzp tj. w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1) ustawy Zamawiający wykluczy Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

- udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

- handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

- o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054);

- finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy 
lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

- powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi , o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

- przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

- o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

- art. 108 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp Zamawiający wykluczy Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1) ustawy;

- art. 108 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp Zamawiający wykluczy Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu 
do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

- art. 108 ust. 1 pkt 4) Ustawy Zamawiający wykluczy Wykonawcę, wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

- art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy Zamawiający wykluczy Wykonawcę, jeżeli Zamawiający może stwierdzić, 
na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej 
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 275), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

- art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Zamawiający wykluczy Wykonawcę, jeżeli, w przypadkach, o których mowa 
w art. 85 ust. 1 ustawy, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- w art. 109 ust. 1 pkt. 4. Pzp tj.:

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator 
lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on 
w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

- w 	art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835).

- Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1), 2) 5) i 6) Pzp 
lub art. 109 ust. 1 pkt 4 jeżeli udowodni Zamawiającemu, że podjął niezbędne czynności wystarczające 
do wykazania swojej rzetelności i spełnił łącznie przesłanki, zgodnie z art. 110 ust. 2 Pzp (self-cleaning):

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym  przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi  za nieprawidłowe postępowanie Wykonawcy,

b) zreorganizował personel,

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów,  wewnętrznych regulacji lub standardów,

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

- Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 2 są wystarczające 
do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 2, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę.

- W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego (np. konsorcjum, spółka cywilna), warunek określone wyżej powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie.

- Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 Pzp.

ROZDZIAŁ IX. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPROWADZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ WIZJI LOKLNEJ 
LUB SPRAWDZENIA PRZEZ NIEGO DOKUMENTÓWNIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

- Zamawiający przewiduje obligatoryjny obowiązek odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej celem zapoznania 
ze stanem faktycznym terenu, na którym będzie realizowany przedmiot zamówienia.

- Zamawiający ustala termin wizji lokalnej w dniach od 04.09.2024 r. do 17.09.2024 r.

- Warunkiem odbycia wizji lokalnej jest uprzednie złożenie do Dyrektora Zakładu Karnego w Rzeszowie pisemnego wniosku o wstęp na teren jednostki w celu dokonania wizji lokalnej. Zaleca się z skorzystanie 
z Załącznika nr 6 do SWZ.

- Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

- Zamawiający na protokole z przeprowadzenia wizji lokalnej potwierdzi Wykonawcy jej odbycie.

ROZDZIAŁ X. WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH

I DOKUMENTY  SKŁADAJĄCE SIĘ NA OFERTĘ

    - Formularz oferty – Załącznik nr 1 do SWZ

    - Oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, aktualnych na dzień składania ofert, stanowiące dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. Zaleca się skorzystanie z Załącznika nr 2 do SWZ.

Wykonawca, w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców, oświadczenie 
o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp – składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Zaleca się z skorzystanie z Załącznika nr 2 do SWZ. (jeżeli dotyczy).

 Oświadczenie,  o którym mowa w art. 125 ust 1 Pzp należ złożyć wraz z ofertą pod rygorem nieważności, 
w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby. Zaleca się z skorzystanie z Załącznika nr 3 do SWZ. (jeżeli dotyczy).

 Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp należ złożyć wraz z ofertą pod rygorem nieważności, 
w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

    - Oświadczenie, potwierdzające, że Wykonawca nie jest podmiotem, o którym mowa w treści art. 7 ust. 1 ustawy 
z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji 
na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) zawarte jest w treści oświadczenia wykonawcy dotyczącego podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału 
w postępowaniu.

    - Oświadczenie o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które roboty budowlane/usługi/dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy. Zaleca się skorzystanie z Załącznika nr 4 do SWZ. (jeżeli dotyczy).

    - Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów. 
Zaleca się skorzystanie z Załącznika nr 5 do SWZ. (jeżeli dotyczy).

    - Protokół z przeprowadzenia wizji lokalnej.

    - pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. (jeżeli dotyczy).

    - pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy/podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp, jeżeli w imieniu Wykonawcy/podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. (jeżeli dotyczy).

II DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE

- Zamawiający zgodnie z uprawnieniem wynikającym z art. 273 ust. 1 Pzp żąda od Wykonawcy złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postepowaniu.

- Zgodnie z art. 274 ust. 1 Pzp, Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, 
do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających:

  - brak podstaw wykluczenia

    - odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 Pzp, sporządzony nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

    - oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
(Dz.U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Zaleca się z skorzystanie z Załącznika nr 10 do SWZ.

    - oświadczenie Wykonawcy dotyczące aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa 
w art. 125 ust. 1 Pzp. Zaleca się z skorzystanie z Załącznika nr 11 do SWZ.

  - Spełnianie warunków udziału w postepowaniu

    - w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:

- WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH na co najmniej dwie roboty budowlane i żelbetowe 
o wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł brutto każda, w co najmniej dwóch inwestycjach, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, 
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest 
w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Zaleca się z skorzystanie 
z Załącznika nr 8 do SWZ.

- WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA, które będą skierowane do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami w tym:

        - osobę, która będzie pełnić funkcję Kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane 
bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadający co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe jako kierownik budowy, który był kierownikiem budowy co najmniej 2-wóch zakończonych inwestycji, przed upływem terminu składania ofert. Zaleca się z skorzystanie z Załącznika nr 9 do SWZ.

- Dokumenty od podmiotów zagranicznych:

1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, 
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

−	nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, 
nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, 
o których mowa w ust. 1), lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów 
o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

- Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:

    - może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa 
w art. 125 ust. 1 Pzp, dane umożliwiające dostęp do tych środków.

    - podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, 
o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp.

- Podmiotowe środki dowodowe składane są w postaci:

- dokumentu złożonego w formie oryginału lub kopii w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

- oświadczenia składane są w formie oryginału.

- W przypadku wskazania przez Wykonawcę w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
i niepodleganiu wykluczeniu z postępowania możliwości uzyskania podmiotowych środków dowodowych, 
za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych podmiotowe środki dowodowe.

- Zamawiający może na każdym etapie postępowania, wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich 
lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.

- Jeżeli złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, 
aktualnych na dzień ich złożenia.

- W przypadku wątpliwości interpretacyjnych dotyczących rodzajów dokumentów oraz formy ich składania 
w niniejszym postępowaniu, rozstrzygającym jest rozporządzenie Ministra Rozwoju  z dnia 26 lipca 2016r. 
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający  od wykonawcy w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 1282 z późn. zm.).

ROZDZIAŁ XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

ROZDZIAŁ XII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI 
ORAZ PRZEKAZYWANIA ŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

- Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

• sprawy merytoryczne – mjr Łukasz Nosek – Wice Przewodniczący Komisji

– chor. sztab. Jan Turek – Sekretarz Komisji

– plut. Piotr Bajk – Członek Komisji

• procedura i przebieg postępowania – mł. chor. Joanna Wołoszyn – Przewodniczący Komisji

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00

- Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

- Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się w języku polskim w formie elektronicznej 
za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zk_rzeszow
zwanej w dalszej części również „Platformą”.

- We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postepowaniem Zamawiający i Wykonawca posługuje się numerem sprawy: 2232/13/TP/24

- Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, cyfrowego odwzorowania dokumentów w postaci papierowej (elektronicznych kopii dokumentów stworzonych w postaci papierowej) oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie - platformazakupowa.pl

- Za datę przekazania oferty lub wniosków przyjmuje się datę ich przekazania w systemie poprzez kliknięcie przycisku Złóż ofertę w drugim kroku i wyświetlaniu komunikatu, że oferta została złożona.

- Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje za pośrednictwem strony internetowej prowadzonego postępowania. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „Wiadomości”. Korespondencja, której adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej 
za pośrednictwem strony internetowej prowadzonego postępowania do konkretnego Wykonawcy.

- Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania przesłanych komunikatów i wiadomości bezpośrednio na stronie prowadzonego postępowania, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.

- Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

1) akceptuje warunki korzystania z Platformy zakupowej określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej Platformy zakupowej w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,

2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/zk_rzeszow

- Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych 
w niniejszym postepowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce 
”Instrukcje dla wykonawców”.

ROZDZIAŁ XIII.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Oferta powinna być:

- sporządzona w języku polskim, podpisana przez osobę upoważnioną;

- złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej poprzez stronę internetową prowadzonego postępowania tj. https://platformazakupowa.pl/pn/zk_rzeszow

- podpisana w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym 
lub podpisem osobistym; w procesie składania ofert, podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu.

- Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika 
z dokumentów rejestrowych (KRS, CEIDG lub innego właściwego rejestru), Wykonawca dołącza do oferty pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, 
jak składana oferta. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie 
do art. 97 par. 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym 
lub elektronicznym podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.

- Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego 
albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

- Każdy Wykonawca składa ofertę, sporządzoną zgodnie z wymogami określonymi w SWZ.

- Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne 
lub zawierają błędy, Zamawiający wzywa Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia 
lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że:

- oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub

- zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

- Tajemnica przedsiębiorstwa.

- Wykonawca w ofercie może zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 roku poz. 1913). Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

- Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 roku poz. 1233), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa i są przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, Wykonawca 
w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je wydzielone i odpowiednio oznaczone w postaci odrębnego pliku, który zostanie złożony wraz z ofertą, zgodnie z „Instrukcją dla Wykonawców platformazakupowa.pl” dostępnej na stronie Platformy zakupowej.

- Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. ustawy w momencie odmowy na wezwanie Zamawiającego do odtajnienia przez Wykonawcę tej części oferty, skutkować będzie odtajnieniem tej części oferty nie będącej tajemnicą przedsiębiorstwa przez Zamawiającego.

- Wykonawca, za pośrednictwem strony internetowej prowadzonego postępowania może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w „Instrukcji dla wykonawców”.

- Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.

- Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych 
i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”.

- Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem 
na .pdf

- W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:

a) .zip

b) .7Z

- Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.

- Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, 
który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej 
do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.

- Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

- Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.

- Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić 
do problemów w weryfikacji plików.

- Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.

- Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.

- Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert/wniosków.

- Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego 
ze skompresowanych plików.

- Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.

- Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.

ROZDZIAŁ XIV.  SPOSÓB OBLICZENIA CENY

- Ryczałtową cenę oferty brutto wraz z należnym podatkiem VAT za całość zadania należy podać w Formularzu oferty (Załącznik nr 1 do SWZ). Cenę oferty brutto (cyframi i słownie w złotych polskich).

- Oferowane ryczałtowe wynagrodzenie brutto winno obejmować wszystkie obowiązki Wykonawcy 
dla zrealizowania przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej specyfikacji i jej załącznikach. Oferowana cena musi uwzględniać wszystkie koszty roboty, materiałów, urządzeń, wyroby, konstrukcje wraz z kosztami ich zakupu, pracy sprzętu środków transportu technologicznego niezbędnych 
do wykonania zamówienia, wynikające wprost z dokumentacji wskazanej w SWZ, jak również koszty w niej nieujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia, w tym m.in.: koszty zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (woda, energia elektryczna), koszty wszelkich opinii, koszty prac towarzyszących 
(takich jak roboty przygotowawcze, porządkowe, usunięcie powstałych odpadów) i inne.

- Ryczałtowa cena oferty brutto, przedstawiona przez Wykonawcę w Formularzu oferty, musi być kompletna, jednoznaczna i ostateczna, zawierająca podatek VAT naliczony zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

- Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku 
z powyższym wymaga się, aby Wykonawca sprawdził w terenie warunki wykonania przedmiotu zamówienia.

- Do badania oferty i rozliczeń w trakcie realizacji umowy służyć będzie zgodnie z art. 7 pkt 1 Pzp wskazana przez Wykonawcę cena oferty brutto.

- Wykonawca zobowiązany jest zastosować stawkę VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Zastosowanie złej stawki VAT spowoduje odrzucenie oferty.

- Wykonawca może podać tylko jedną cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia. Oferty z cenami wariantowymi zostaną odrzucone.

- Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszej SWZ. W związku z tym, Wykonawca powinien uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty, w tym: koszty wskazane w pkt 3, wzrost cen materiałów, koszty prób, opinii itp., ewentualne bonifikaty, opusty, odzysk materiałów wtórnych, koszty projektu zagospodarowania odpadów, itp. tak, aby zapewnić realizację przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w niniejszej specyfikacji.

- Wartość oferty należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.

- W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podaną cyfrowo a słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta cena podana słownie.

- Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w projekcie umowy – Załącznik nr 12 do SWZ.

ROZDZIAŁ XV. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

- Ofertę należy złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej na Platformie zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/zk_rzeszow

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie oferty.

- Zaleca się, aby przed rozpoczęciem wypełniania Formularzu składania oferty Wykonawca zalogował się 
do systemu, a jeżeli nie posiada konta, założył bezpłatne konto. W przeciwnym wypadku Wykonawca będzie miał ograniczone funkcjonalności, np. brak widoku wiadomości prywatnych od Zamawiającego w systemie 
lub wycofania oferty lub wniosku bez kontaktu z Centrum Wsparcia Klienta.

- Wykonawca składa ofertę, za pośrednictwem Formularzu składania oferty dostępnego 
na https://platformazakupowa.pl/pn/zk_rzeszow w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.

- Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.

- Po wypełnieniu Formularza składania oferty i dołączenia wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.

- Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku „Złóż ofertę” i wyświetlenie komunikatu, że oferta została zaszyfrowana 
i złożona.

- Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.

- Termin składania ofert: 18 września 2024 r. do godz. 9:00

- Oferta, oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 oraz art. 273 ust. 2 Pzp oraz przedmiotowe środki dowodowe 
(jeżeli były wymagane) składane są w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

- W przypadku nieprawidłowego złożenia oferty, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe jej przesłanie lub przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.

- Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia oferty, zmiany i wycofania oferty znajduje się 
na stronie internetowej pod nazwą Instrukcja dla wykonawców.

- Wykonawca po upływie składania ofert nie może wycofać złożonej oferty.

- Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 Pzp.

ROZDZIAŁ XVI. TERMIN OTWARCIA OFERT

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 września 2024 roku o godz. 9:15 za pośrednictwem Platformy zakupowej.

- Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacją o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Otwarcie ofert dokonywane jest poprzez użycie mechanizmu odszyfrowania ofert.

- Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;

2) cenach zawartych w ofertach.

- W przypadku awarii ww. systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

- Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

- Otwarcie ofert jest niejawne. Zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert w sposób jawny z udziałem wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line, a ma jedynie takie uprawnienie.

ROZDZIAŁ XVII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 17.10.2024 r.

- W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwraca się jednokrotnie 
do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

- Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 1, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

- Zamawiający, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12 Pzp odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie zgodził się 
na przedłużenie terminu związania ofertą.

ROZDZIAŁ XVIII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium oceny ofert:

| Lp. | Kryterium | Znaczenie (waga) kryterium przy ocenie ofert | Maksymalna liczba punktów do otrzymania w kryterium |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cena oferty (K1) | 100% | 100 |

Maksymalnie oferta może uzyskać w sumie 100 pkt. (100% = 100 pkt.).

Z uwagi na określenie kryterium oceny ofert wzorem matematycznym, ocena złożonych ofert sporządzona zostanie w „zbiorczym zestawieniu złożonych ofert”. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc 
po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

Zasady oceny ofert w kryterium Cena:

Cena - waga 100%

Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać Wykonawca za niniejsze kryterium to 100 pkt.

Cena będzie oceniana metodą punktową wg wzoru:

Cn

Wc = ---------- x 100 x 100% = suma punktów

Cof

gdzie:

Wc - wartość oferty, w kryterium Cena

Cn  - cena najniższa brutto

Cof – cena oferty ocenianej brutto

Podstawą przyznania punktów w kryterium Cena będzie wartość brutto oferty podana przez Wykonawcę 
w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ).

      - Wybór najkorzystniejszej oferty:

Zamawiający udzieli zamówienia i podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria.

      - Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcą, którego oferta otrzymała najwyższą oceną, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.

      - W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 3, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się 
o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba 
że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

      - W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, 
że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia 
w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

ROZDZIAŁ XIX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY 
W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej.

- Zawarcie umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego lub w ten sposób, że Zamawiający prześle Wykonawcy wypełnioną i podpisania umowy w odpowiedniej liczbie egzemplarzy, a Wykonawca zobowiązany jest 
do odesłania na własny koszt dwóch podpisanych egzemplarzy umowy, na adres Zamawiającego. 
Datą podpisania umowy będzie data jej podpisania przez Zamawiającego.

- Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana, o planowanym terminie i miejscu podpisania umowy.

- Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza będzie zobowiązany do zawarcia umowy 
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego oferta została uznana 
za najkorzystniejszą zobowiązany jest dopełnić następujących formalności:

a) przedłożyć Zamawiającemu kopię umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia (np. umowę konsorcjum), jeżeli zamówienie będzie realizowane przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

b) wnieść zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości i formie określonej w części XXIII SWZ.

- Niedopełnienie wskazanych formalności będzie traktowane jako uchylanie się przez Wykonawcę od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy, powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów rejestrowych.

- W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może dokonać ponownego badania ofert i oceny ofert spośród ofert pozostałych 
w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.

ROZDZIAŁ XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM

- Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX Pzp tj. odwołanie i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze uregulowane zostało w przepisach art. 506-578 Pzp, a postępowanie skargowe w przepisach art. 579-590 Pzp.

- Odwołanie przysługuje na:

a) o	niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie        zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

b) o	zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był obowiązany 
na podstawie ustawy;

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się 
z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

- Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej bądź 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż elektroniczny.

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

- Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 4 i 5 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. 
Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych.

ROZDZIAŁ XXI. SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ.

2. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.

3. Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie.

4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/zk_rzeszow

5. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SWZ.

ROZDZIAŁ XXII. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, 
KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY

Postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy, zostały określone w projekcie umowy (Załącznik nr 12 do SWZ).

ROZDZIAŁ XXIII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie musiał wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ryczałtowej brutto określonej w § 6 ust. 2 umowy.

- Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru Wykonawcy, w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym 
że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
w formach wymienionych w art. 450 ust. 2 Pzp.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 
57 1010 1528 0034 0513 9120 1000 NBP O/Rzeszów.

- Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

- W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, 
o których mowa w art. 450 ust. 1 Pzp.

- Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

- Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

- Zamawiający może pozostawić na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji kwotę 
nie przekraczającą 30% zabezpieczenia ustalonego w ust. 1.

- Kwota, o której mowa w ust. 10, jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi 
za wady lub gwarancji.

- Część zabezpieczenia tj. 70% ustalonej w ust. 1 wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie do 30 dni od dnia wykonania zamówienia na podstawie protokołu odbioru końcowego bez uwag.

- Podane wyżej terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy rozpoczynają swój bieg 
po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz stwierdzonych 
w okresie rękojmi i gwarancji jakości.

- W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonywania lub niewykonania przedmiotu umowy 
i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego o usunięcie naruszeń, w terminie 14 dni, 
a następnie bezskutecznym upływie tego terminu, zabezpieczenie należytego wykonania, o którym mowa 
w ust. 1 staje się własnością Zamawiającego i będzie ono wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i pokrycia roszczeń z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady wykonanych robót.

ROZDZIAŁ XXIV. NEGOCJACJE Z WYKONAWCAMI

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia negocjacji.

ROZDZIAŁ XXV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

- Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.) – dalej: RODO – tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.

- Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zamówienia publicznego pn. BUDOWA ODCINKA MURU ZEWNĘTRZNEGO W ZAKŁADZIE KARNYM W RZESZOWIE – ETAP I 
(RZESZÓW, WOJ. PODKARPACKIE)”

- Odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z art. 74 oraz art. 78 Pzp, a także art. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

- Dane osobowe Wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

- Klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO, znajduje się w Załączniku nr 1 do SWZ.

- Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych Wykonawcy w celu innym niż cel określony w lit. b powyżej. Jeżeli administrator będzie planował przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane (tj. cel określony w lit. b powyżej), przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udzieli jej wszelkich innych stosownych informacji, 
o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO.

- Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalnoprawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Należą do nich obowiązki informacyjne z:

-	 art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego.

-	 art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane Wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które 
to dane wykonawca przekazuje Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego.

8)	W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem w postępowaniu, Wykonawca składa oświadczenie o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – treść oświadczenia została zawarta w Załączniku nr 1 do SWZ.

9) Zamawiający informuje, że:

- 	Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych), w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie.

-	Udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, 
z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność 
do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

-	W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, 
z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (związanych z prawem Wykonawcy do uzyskania 
od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem Wykonawcy 
do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych 
z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez Wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających 
na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

-	Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16 RODO 
(z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.

-	W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa 
w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

-	W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.

ROZDZIAŁ XXVI. ZAŁĄCZNIKI

Niżej wymienione załączniki stanowią integralną część SWZ:

- Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

- Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postepowaniu wykonawcy / wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

- Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postepowaniu podmiotu udostępniającego zasoby

- Załącznik nr 4 – Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, składane 
na podstawie art. 117 ust. 4 Pzp.

- Załącznik nr 5 – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby

- Załącznik nr 6  –  Wniosek o wstęp na teren Zakładu Karnego w Rzeszowie w celu przeprowadzenia wizji lokalnej

- Załącznik nr 7 – Protokół z przeprowadzonej wizji lokalnej

- Załącznik nr 8 – Wykaz robót budowlanych

- Załącznik nr 9 – Wykaz osób

- Załącznik nr 10 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

- Załącznik nr 11 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp.

- Załącznik nr 12 - Umowa – Projekt

- Załącznik nr 13 – Dokumentacja projektowa

- Załącznik nr 14 – Wytyczne nr 4 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 30 grudnia 2022 roku.

Nr sprawy: 2232/13/TP/24                                                                                    													     																                                      Zał. nr 1 do SWZ

### FORMULARZ  OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:

Kod pocztowy .............. - .................... miejscowość ......................................................... województwo ……………..……………………………..

ul. ........................................................................................... nr .................

tel. .......................................................... e-mail  ...................................................................................................................

NIP .................................................................... REGON ........................................................................................................

| Rodzaj Wykonawcy Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, małym przedsiębiorstwem czy średnim przedsiębiorstwem? *Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych. Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. | [] Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem [] Wykonawca jest małym przedsiębiorstwem [] Wykonawca jest średnim przedsiębiorstwem [] Wykonawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą [] Wykonawca jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej [] Inny rodzaj (właściwą odpowiedź zaznaczyć) |
| --- | --- |

I.

Oświadczam (-y), że w celu realizacji przedmiotu zamówienia powołuję się na zasoby innego podmiotu:

- NIE *

- TAK *

II.

Ofertę składam (-y) samodzielnie* / w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia*

Nazwy i siedziby wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, (jeżeli dotyczy).

Lider: .................................................................................................................................

adres .................................................................................................................................

Partnerzy:

Nazwa ...............................................................................................................................

adres .................................................................................................................................

Nazwa ...............................................................................................................................

adres .................................................................................................................................

Nazwa ...............................................................................................................................

Adres .................................................................................................................................

Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i/lub zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku składania oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcjum / spółka cywilna*) jest:

Stanowisko: .........................................................................................................................................

Imię i nazwisko: ...................................................................................................................................

tel. ........................................................................................ e-mail: ...................................................................................................

III.

Oświadczam, że przedmiot zamówienia zrealizuję:

- samodzielnie *

- z udziałem podwykonawców *

Podwykonawca/y - jeśli dotyczy.

Nazwa:

.............................................................................................................................................................................................................

Kod pocztowy .............. - .................... miejscowość ......................................................... województwo ……………..………………………

ul. ........................................................................................... nr .................

NIP .................................................................... REGON ........................................................................................................

Zakres zamówienia powierzony podwykonawcy: ………………………………………………………………………………………………………………………....

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nazwa:

.............................................................................................................................................................................................................

Kod pocztowy .............. - .................... miejscowość ......................................................... województwo ……………..………………………

ul. ........................................................................................... nr .................

NIP .................................................................... REGON ........................................................................................................

Zakres zamówienia powierzony podwykonawcy: ………………………………………………………………………………………………………………………....

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

IV.

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego oferuję(-my)* wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu  zamówienia i wymogami określonymi w SWZ, za następującą cenę ryczałtową brutto:

Wartość netto ogółem cyfrą: ........................................................................................................................................................................ Słownie: .................................................................................................................................................................... Wartość podatku VAT ……… % Wartość brutto ogółem Cyfrą: ........................................................................................................................................................................ Słownie: .................................................................................................................................................................... Sposób wyliczenia wartości brutto ogółem: wartość netto + wartość podatku = wartość brutto ogółem.

V.

Wykonawca oświadcza, że udziela gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia tj. roboty budowlano-montażowe
na okres: 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego, a na urządzenia i materiały wykorzystane przy realizacji robót, 
zgodnie z okresem gwarancji producenta od dnia odbioru końcowego.

VI.

Zobowiązuje/my* się w okresie trwania umowy do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia i przedłożenia umowy ubezpieczeniowej na żądanie Zamawiającego na kwotę nie niższą niż wskazaną w § 6 ust. 2 Umowy.

Zobowiązuje/my* się przed zawarciem umowy przedłożyć Zamawiającemu polisę ubezpieczenia.

VII.

Wniosę/wniesiemy* zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ryczałtowej brutto w jednej z form,
o której mowa w art. 450 ust. 1 Pzp. tj. w formie: …………………………………………………………………………………………………………………. .

VIII.

OŚWIADCZAM/MY, ŻE:

1. zapoznałem/zapoznaliśmy* się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia w tym z wzorem umowy i nie wnoszę/wnosimy* do nich zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nich zawarte;

2. uzyskałem/uzyskaliśmy* wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty i wykonania umowy;

3. posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia;

4. powyższa cena ryczałtowa brutto zawiera wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia;

5. zgodnie § 14 ust. 1 Umowy zatrudniam(-y)* na podstawie stosunku pracy osoby wykonujących pracę w rozumieniu 
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 z późn. zm.).

6. nie uczestniczę/nie uczestniczymy* w innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia;

7. uważam/uważamy* się za związanego niniejszą ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia określonego w SWZ;

8. w przypadku wyboru niniejszej oferty, zobowiązuję/zobowiązujemy* się do zawarcia umowy o treści zgodnej z wzorem  umowy, w miejscu, terminie i na zasadach wskazanych przez Zamawiającego;

9. wybór mojej/naszej* oferty będzie prowadził/nie będzie prowadził* do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów;

10. stosowanie do treści art. 225 ust. 1 PZP w przypadku gdy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego, Wykonawca zobowiązany jest do wskazania:

1) nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;

2)  wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku;

3)  stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

11. Niniejsza oferta:

- nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.)

-  zawiera na stronach od _____ do _____ informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.,). Poniżej załączam stosowne uzasadnienie zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

12. wypełniłem/wypełniliśmy* obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14  RODO1) wobec osób fizycznych, 
od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio  pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia  publicznego w niniejszym  postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób  fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi  wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, wykonawca nie składa treści oświadczenia zawartego w ust. 22 (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

13.  Oświadczam/oświadczamy*, że znana mi jest treść art. 297 § 1 kodeksu karnego.

Art. 297 § 1 kodeksu karnego: „Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od (...) organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - (...) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (...) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”

14. Przedstawicielami Wykonawcy uprawnionymi do kontaktów w związku z realizacją niniejszej umowy są:

- …………………………………………………. e-mail ………………………………………………. tel. ………………………………………………………..

- …………………………………………………. e-mail ………………………………………………. tel. ………………………………………………………..

15. Integralnymi załącznikami niniejszej oferty są:

- ………………………………………………………………………………………………………..

- ………………………………………………………………………………………………………..

- ………………………………………………………………………………………………………..

- ………………………………………………………………………………………………………..

Informacja dla Wykonawcy:

Dokument musi być złożony w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanych lub podpisem osobistym osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy.

* niepotrzebne skreślić

Nr sprawy: 2232/13/TP/24                                                                                                                               Zał. nr 2 do SWZ

Zamawiający:

Zakład Karny w Rzeszowie

ul. Załęska 76

35-322 Rzeszów

Wykonawca:

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

- Oświadczenie Wykonawcy / wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(dalej jako: ustawa Pzp) 
dotyczące podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu

UWZGLĘDNIAJĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH 
W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

Na potrzeby wykonania zamówienia publicznego pn. BUDOWA ODCINKA MURU ZEWNĘTRZNEGO W ZAKŁADZIE KARNYM W RZESZOWIE – ETAP I (RZESZÓW, WOJ. PODKARPACKIE).

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA:

- 1. Oświadczam/my, że nie podlegam/my wykluczeniu z postępowania z powodu niespełniania na podstawie 
art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

2. Oświadczam/my, że nie podlegam/my wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy 
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

3. Oświadczam/my, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania 
na podstawie art. ……….... ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 
lub art. 109 ust. 1 pkt. 4 Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie 
art. 110 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych podjąłem następujące środki naprawcze:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………

          - Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie 
art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) .

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

- Oświadczam/my, że spełniam/my warunki udziału w postepowaniu określone przez zamawiającego 
w Rozdziale VII SWZ, zgodnie z art. 112 ust. 2 pkt 2, 3, 4 dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej.

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI PODMIOTÓW UDOSTEPNIAJĄCYCH ZASOBY:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w Rozdziale VII SWZ, polegam na zdolnościach lub sytuacji następującego/ych podmiotu/ów udostępniających zasoby: (wskazać nazwę/y podmiotu/ów) ……………………………………………..………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

w następującym zakresie: …………………………………………………………………………………………………………………….………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………

(określić odpowiedni zakres udostępnianych zasobów dla wskazanego podmiotu).

OŚWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

- Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. art. 108 ust. 1 pkt 1-6 
lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że zachodzą w stosunku do podmiotu będącego podwykonawcą podstawy wykluczenia 
z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podwykonawca podjął następujące środki naprawcze 
i zapobiegawcze: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do podwykonawcy przesłanki wykluczenia z postępowania 
na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego 
(Dz. U. poz. 835).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne 
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych 
i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:

1) .....................................................................................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

2) .....................................................................................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

Informacja dla Wykonawcy:

Dokument musi być złożony w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanych lub podpisem osobistym osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy.

Nr sprawy: 2232/13/TP/24                                                                                                                               Zał. nr 3 do SWZ

Zamawiający:

Zakład Karny w Rzeszowie

ul. Załęska 76

35-322 Rzeszów

Podmiot udostępniający zasoby:

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

- Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby

składane na podstawie art. 273 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(dalej jako: ustawa Pzp)
dotyczące podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu

UWZGLĘDNIAJĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH 
W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

Na potrzeby wykonania zamówienia publicznego pn. BUDOWA ODCINKA MURU ZEWNĘTRZNEGO W ZAKŁADZIE KARNYM W RZESZOWIE – ETAP I (RZESZÓW, WOJ. PODKARPACKIE).

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA:

- 1. Oświadczam/my, że nie podlegam/my wykluczeniu z postępowania z powodu niespełniania na podstawie 
art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

2. Oświadczam/my, że nie podlegam/my wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy 
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

3. Oświadczam/my, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania 
na podstawie art. ……….... ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 
lub art. 109 ust. 1 pkt. 4 Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie 
art. 110 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych podjąłem następujące środki naprawcze:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie 
art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

- Oświadczam/my, że spełniam/my warunki udziału w postepowaniu określone przez zamawiającego 
w Rozdziale VII SWZ, zgodnie z art. 112 ust. 2 pkt 2, 3, 4 dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne 
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych 
i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:

1) .....................................................................................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

2) .....................................................................................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

Informacja dla Wykonawcy:

Dokument musi być złożony w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanych lub podpisem osobistym osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy.

## Nr sprawy: 2232/13/TP/24                                                                                                                                       Zał. nr 4 do SWZ

Zamawiający:

Zakład Karny w Rzeszowie

ul. Załęska 76

35-322 Rzeszów

Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia

składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

(dalej jako: ustawa Pzp)

dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu na potrzeby wykonania zamówienia publicznego pn. BUDOWA ODCINKA MURU ZEWNĘTRZNEGO

W ZAKŁADZIE KARNYM W RZESZOWIE – ETAP I (RZESZÓW, WOJ. PODKARPACKIE)

Podmioty, w imieniu których składane jest oświadczenie:

| Lp. | Pełniona funkcja | Nazwa firmy, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG |
| --- | --- | --- |
| 1 | Lider |  |
| 2 | Partner |  |
| … | Partner |  |

| 1 | Ustanowiony pełnomocnik do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i/lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku składania oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcjum / spółka cywilna*) | Imię i nazwisko |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Numer telefonu |  |
|  |  | E-mail |  |

| Lp. | Nazwa Wykonawcy | Zakres zamówienia, który zostanie wykonany przez poszczególnych Wykonawców (opis) |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

Informacja dla Wykonawcy:

Dokument musi być złożony w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanych lub podpisem osobistym osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy.

Dokument składają wyłącznie Wykonawcy WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

Nr sprawy: 2233/13/PZP/24                                                                                                                   Załącznik nr 5 do SWZ

Zamawiający:

Zakład Karny w Rzeszowie

ul. Załęska 76

35-322 Rzeszów

Podmiot udostępniający zasoby:

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby

składane na podstawie art. 118 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(dalej jako: ustawa Pzp)

Zobowiązuję się do oddania do dyspozycji:

…………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………

(nazwa i adres Wykonawcy, któremu podmiot udostępniający oddaje do dyspozycji zasoby)

niezbędnych zasobów na potrzeby wykonanie zamówienia publicznego pn. BUDOWA ODCINKA MURU ZEWNĘTRZNEGO W ZAKŁADZIE KARNYM W RZESZOWIE – ETAP I (RZESZÓW, WOJ. PODKARPACKIE).

- Zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby:

☐  sytuacja finansowa lub ekonomiczna

☐  zdolność techniczna lub zawodowa

- Sposób wykorzystania zasobów podmiotu udostępniającego zasoby, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia (podać):

…………………………….……………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………….……………………………………………………………………………………………………..………………………..………………….……………………

- Charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z podmiotem udostępniającym zasoby (podać):

…………………………….……………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………….……………………………………………………………………………………………………..………………………..………………….……………………

- Zakres i okres udziału podmiotu udostępniającego zasoby przy wykonywaniu zamówienia (wymagane jest wskazanie w jakim zakresie i okresie podmiot udostępniający zasoby będzie zrealizował dostawy lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą):

…………………………….……………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………….……………………………………………………………………………………………………..………………………..………………….……………………

Informacja dla Wykonawcy:

Dokument musi być złożony w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanych lub podpisem osobistym osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy.

Nr sprawy: 2233/13/PZP/24                                                                                                                   Załącznik nr 6 do SWZ

…..........................…........................................

(miejscowość, data)

Nazwa firmy:

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

(imię i nazwisko, nazwa i nr dokumentu tożsamości)

Pan Dyrektor

Zakład Karnego w Rzeszowie

ul. Załęska 76

35-322 Rzeszów

WNIOSEK

o wstęp na teren Zakładu Karnego w Rzeszowie w celu przeprowadzenia wizji lokalnej w związku 
z przygotowaniem oferty przetargowej

Proszę o wyrażenie zgody na wstęp na teren Zakładu Karnego w Rzeszowie (ul. Załęska 76, 35-322 Rzeszów) 
w dniu ...................2024 r. o godz. ………………….., w celu przeprowadzenia wizji lokalnej w związku 
z przygotowaniem oferty przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. BUDOWA ODCINKA MURU ZEWNĘTRZNEGO W ZAKŁADZIE KARNYM W RZESZOWIE – ETAP I 
(RZESZÓW, WOJ. PODKARPACKIE).

Informacja dla Wykonawcy:

Dokument musi być złożony w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanych lub podpisem osobistym osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy.

Nr sprawy: 2233/13/PZP/24                                                                                                                   Załącznik nr 7 do SWZ

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZENIA WIZJI LOKALNEJ

W dniu ………………….……. o godz. ………… w związku z przygotowaniem oferty przetargowej dla postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego pn. BUDOWA ODCINKA MURU ZEWNĘTRZNEGO W ZAKŁADZIE KARNYM 
W RZESZOWIE – ETAP I (RZESZÓW, WOJ. PODKARPACKIE).

- ………………………….…………………………………………………………………… (imię i nazwisko)

- ………………………….…………………………………………………………………… (imię i nazwisko)

- ………………………….…………………………………………………………………… (imię i nazwisko)

jako Przedstawiciel / -e Wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(nazwa i adres Wykonawcy)

dokonał / -li wizji lokalnej zgodnie z wymogiem wskazanym w Rozdziałem IX SWZ.

Przedstawiciel / -le Wykonawcy zapoznał się z terenem, którego dotyczy przedmiotowe zadanie.

..............................................				                                             ..................................................

(Przedstawiciel Wykonawcy)				                                                                                 (Przedstawiciel Zamawiającego)

Nr sprawy: 2233/13/PZP/24                                                                                                                   Załącznik nr 8 do SWZ

Zamawiający:

Zakład Karny w Rzeszowie

ul. Załęska 76

35-322 Rzeszów

Dane Wykonawcy:

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT

potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. BUDOWA ODCINKA MURU ZEWNĘTRZNEGO W ZAKŁADZIE KARNYM W RZESZOWIE – ETAP I 
(RZESZÓW, WOJ. PODKARPACKIE), przedstawiam wykaz robót budowlanych na co najmniej dwie roboty budowlane i żelbetowe o wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł brutto każda, w co najmniej dwóch inwestycjach, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, 
są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Wartość brutto zamówienia [PLN] | Termin realizacji [od dzień/miesiąc/rok do dzień/miesiąc/rok] | Odbiorca [podmiot, na rzecz którego zamówienie zastało wykonane] | Zakres robót |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

Do wykazu załączam(-y)* ……… szt. dowodów określających, czy roboty budowlane zostały wykonane należycie.

Oświadczam/y* że:

poz. ………. wykazu stanowi zdolność techniczną lub zawodową wykonawcy/wykonawców* składającego/składających* ofertę,

poz. ………. wykazu jest zdolnością techniczną lub zawodową oddaną do dyspozycji przez inny/inne* podmiot/y*

Informacja dla Wykonawcy:

Dokument musi być złożony w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanych lub podpisem osobistym osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy.

* niepotrzebne skreślić

Nr sprawy: 2233/13/PZP/24                                                                                                                                                        Załącznik nr 9 do SWZ

Zamawiający:

Zakład Karny w Rzeszowie

ul. Załęska 76

35-322 Rzeszów

Dane Wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu

w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami

na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego,

a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

- W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. BUDOWA ODCINKA MURU ZEWNĘTRZNEGO W ZAKŁADZIE KARNYM W RZESZOWIE – ETAP I (RZESZÓW, WOJ. PODKARPACKIE), oświadczam, że do realizacji zamówienia publicznego skierowana będzie następująca osoba:

| - Lp. | - Rodzaj uprawnień | - Pełniona funkcja - przy realizacji zamówienia | - Wykształcenie | - Imię i nazwisko - osoby, - która będzie - pełnić funkcję | - Nr uprawnień budowlanych - oraz - Nr członkowski - przynależności do - właściwej izby zawodowej | - Okres przynależności - do - właściwej izby zawodowej. - (wymagane minimum pięć lat) | - Doświadczenie zawodowe | - Podstawa dysponowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 |
| - 1. - poz. | - Budowlane bez ograniczeń - do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. | Kierownik budowy |  |  | nr .……………….... nr ..…………..……. |  | 1. ………….………………….……………………………………………………………… (Nazwa Inwestora) 2. ………….………………….……………………………………………………………… (Nazwa Inwestora) | Zasoby własne* / - zasoby innych podmiotów |

- Do poz. 1 załączam(-y)* (kopię):

- -	uprawnień budowlanych bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

- -   wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;

- -   ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Informacja dla Wykonawcy:

Dokument musi być złożony w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanych lub podpisem osobistym osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy.

* niepotrzebne skreślić

Nr sprawy: 2233/13/PZP/24                                                                                                                 Załącznik nr 10 do SWZ

Zamawiający:

Zakład Karny w Rzeszowie

ul. Załęska 76

35-322 Rzeszów

Dane Wykonawcy:

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

OŚWIADCZENIE

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej  w rozumieniu ustawy 
      z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2024 poz. 594)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. BUDOWA ODCINKA MURU ZEWNĘTRZNEGO

W ZAKŁADZIE KARNYM W RZESZOWIE – ETAP I (RZESZÓW, WOJ. PODKARPACKIE).

Niniejszym oświadczam, że należę/ nie należę (niepotrzebne skreślić) do tej samej grupy kapitałowej z innymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu.

Wykaz wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, którzy złożyli oferty:

| Lp. | Nazwa przedsiębiorcy, adres siedziby |
| --- | --- |

W załączeniu dowody wskazujące, że istniejące między wykonawcami należącymi do tej samej grupy kapitałowej, 	powiązania 	nie 	prowadzą 	do 	zakłócenia 	uczciwe konkurencji  w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Informacja dla Wykonawcy:

Dokument musi być złożony w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanych lub podpisem osobistym osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy.

Nr sprawy: 2233/13/PZP/24                                                                                                                 Załącznik nr 11 do SWZ

Zamawiający:

Zakład Karny w Rzeszowie

ul. Załęska 76

35-322 Rzeszów

Dane Wykonawcy:

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

OŚWIADCZENIE

o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust 1  ustawy

Prawo zamówień publicznych

(składane przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Oświadczam, że informacje zawarte w oświadczeniu złożonym wraz z ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. BUDOWA ODCINKA MURU ZEWNĘTRZNEGO W ZAKŁADZIE KARNYM W RZESZOWIE – ETAP I (RZESZÓW, WOJ. PODKARPACKIE), w zakresie podstaw wykluczenia  i spełniania warunków udziału 
w postępowaniu są nadal aktualne.

Informacja dla Wykonawcy:

Dokument musi być złożony w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanych lub podpisem osobistym osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy.