9/ZWiK/2024                                           Stronie Śląskie, 04.11.2024r.

Wyjaśnienie treści SWZ

Dotyczy postępowania: prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji pn.: MODERNIZACJA  SYSTEMU STEROWANIA

OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W STRONIU ŚLĄSKIM

I. Działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023r., poz. 1605 ze zm.- dalej ustawa Pzp) Zamawiający informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):

Pytanie nr 1: W zawiązku z zapisem OPZ dotyczącym stacji S1 w której należy zabudować zewnętrzny kontener -Zgodnie z Prawem budowlanym należy na elementy trwale związane z gruntem uzyskać pozwolenie na budowę.

1. Czy Plan zagospodarowania Oczyszczalni ścieków pozwala na taką inwestycję?

Odp.: TAK

Pytanie nr 2: Prosimy o potwierdzenie, że posadowienie kontenera na fundamencie wymagać będzie pozwolenia na budowę.

Odp.: NIE

Pytanie nr 3:  Jeśli wystąpi konieczność uzyskania pozwolenia na budowę to

a. Należy wykonać dokumentację niezbędną do uzyskania pozwolenia na budowę

b. termin przygotowania dokumentacji technicznej do Nadzoru budowlanego może spowodować przesunięcie zakończenia inwestycji o kolejne 2 miesiące niż wskazany termin przez Zamawiającego. Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu zakończenia prac?

Odp.: Nie jest wymagane pozwolenie na budowę.

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie, stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.

Prezes Zarządu – Stanisław Jaśkiewicz

…………………………….…………………………………….

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu