ZPZ-16/04/20 Załącznik nr 3 do SIWZ

Ramowy Harmonogram Projektu

Załącznik nr 3 do Umowy

# 

|  |  |
| --- | --- |
| **Zadania** | **Termin realizacji** |
| Zadanie 1 - Przygotowanie Projektu Wykonawczego;  Zadanie 2 - Dostawa Oprogramowania z Dokumentacją Standardową na potrzeby Systemu; | Do 60 dni od dnia zawarcia umowy |
| Zadanie 1 - Instalacja i konfiguracja z oprogramowania, uruchomienie Systemu;  Zadanie 2 - Instruktaże dla Użytkowników i Administratorów Systemu;  Zadanie 3 - Opracowanie i dostawa dokumentacji powykonawczej, odbiór końcowy. | Do 180 dni od dnia zawarcia umowy |

# Uwaga,

# Ww. harmonogram będzie podstawą do sporządzenia Harmonogramu Projektu po podpisaniu umowy z wybranym wykonawcą.