# UMOWA KDI.272. …. .2024

zawarta w dniu ……….…… 2024 rokuw Olkuszu pomiędzy

**Gminą Olkusz,** Rynek 1, 32–300 Olkusz, NIP: 6371998042 – Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, 32–300 Olkusz,

reprezentowaną przez …………………………………………………………………………………,

zwaną dalej **Zamawiającym**

a

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………...,

zwanym dalej **Wykonawcą**,

zwanymi dalej łącznie **Stronami**.

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego, realizowanego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1320) (dalej: ustawa Pzp) oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym pod numerem …………………………... .

**§ 1**

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zadanie: **„****Budowa drogi na działce nr 3292 w Olkuszu - ul. Hardego - budowa kanalizacji deszczowej”**
2. Szczegółowy zakres robót został określony w specyfikacji warunków zamówienia, projekcie architektoniczno-budowlanym, projekcie zagospodarowania terenu, projekcie technicznym, przedmiarze, szczegółowej specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych oraz ofercie wraz z kosztorysem ofertowym, stanowiących integralną część niniejszej umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane kwalifikacje do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, a także wykona go zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami i normami.

**§ 2**

1. Za należyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust 2, wynagrodzenie kosztorysowe, określone przez Wykonawcę w ofercie, w wysokości: **…………………. PLN** (słownie: ……………………………...…………….) brutto.

W kwocie tej zawarty już został należny podatek od towarów i usług w ……..% stawce, tj. ……………………. **PLN** (słownie: ………………………………………………………….).

1. Ostateczna wartość wynagrodzenia zostanie ustalona na podstawie kosztorysu powykonawczego, sporządzonego przez Wykonawcę i zaakceptowanego na piśmie przez Zamawiającego. Kosztorys ten zostanie sporządzony w oparciu o ceny podane przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy.
2. Wynagrodzenie brutto określone w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu niniejszej umowy, a w szczególności:
3. zagospodarowanie placu budowy;
4. wyznaczenie działek Gminy Olkusz przy prowadzeniu robót, celem uniknięcia wejścia

w teren działek osób prywatnych oraz wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej;

1. zabezpieczenie placu budowy przed dostępem osób trzecich;
2. wyłączenie mediów;
3. zużycie wody i energii;
4. zabezpieczenie robót budowlanych zgodnie z przepisami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;
5. koszty nadzoru właścicieli i użytkowników uzbrojenia technicznego oraz ewentualnych zabezpieczeń dodatkowych, zleconych przez tychże właścicieli i użytkowników w trakcie prowadzenia robót budowlanych;
6. wykonanie przekopów kontrolnych w celu zlokalizowania uzbrojenia podziemnego;
7. próby i badania wykonywane zgodnie z warunkami technicznymi wykonania oraz odbioru robót budowlanych, tj. nośności i zagęszczenia podbudowy;
8. odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim na skutek prowadzenia robót budowlanych;
9. zapewnienie i zabezpieczenie dojść oraz dojazdu do posesji w trakcie realizacji robót budowlanych;
10. prace porządkowe przyległego terenu: pobocza, uzupełnienie ziemi, sianie traw;
11. jeżeli występują: koszty regulacji urządzeń infrastruktury podziemnej: zasuwy wodociągowe i gazowe, studnie kanalizacyjne, instalacja telekomunikacyjna;
12. jeżeli wystąpi: zajęcie pasa drogowego;
13. jeżeli Wykonawca uzna to za konieczne: koszty oznakowania zgodnego z projektem tymczasowej organizacji ruchu drogowego;
14. koszty związane z próbą szczelności.
15. Należność płatna będzie ze środków Budżetu Miasta i Gminy Olkusz na 2024 rok:

**dział 600, rozdział 60016, § 6050 – Budowa drogi na działce nr 3292 w Olkuszu - ul. Hardego**.

**§ 3**

1. Funkcję Kierownika Budowy ze strony Wykonawcy pełnić będzie: …………………………….. .
2. Osobą bezpośrednio odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy ze strony Zamawiającego jest: ……………………………………………………………………………………………….. .
3. Osobą bezpośrednio odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy ze strony Wykonawcy jest: ……………………………………………………………………………………………….. .

**§ 4**

1. Przedmiot niniejszej umowy Wykonawca wykona w terminie **do 28 dni** od daty zawarcia niniejszej umowy **tj. do …...**
2. Za termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy Strony ustalają datę zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do jego odbioru wraz ze złożeniem kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz uporządkowaniem terenu prac, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, pod warunkiem, że Zamawiający nie odmówi przyjęcia zgłoszonych do odbioru robót lub nie zakwestionuje kompletności dokumentacji odbiorowej.
3. Wykonawca przejmie teren budowy w terminie **2 dni** **roboczych** (od poniedziałku do piątku) od daty zawarcia niniejszej umowy.

**§ 5**

1. Wykonawca wykona przedmiot niniejszej umowy zgodnie z: projektem architektoniczno-budowlanym, projektem zagospodarowania terenu, projektem technicznym, szczegółową specyfikacją wykonania i odbioru robót budowlanych, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
2. Zabudowane przez Wykonawcę materiały do realizacji przedmiotu niniejszej umowy będą posiadały wymagane prawem świadectwa jakości.
3. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, w terminie **10 dni** od dnia protokolarnego przekazania placu budowy, wykaz materiałów planowanych do wbudowania wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem atestami, certyfikatami oraz specyfikacjami technicznymi. Strony ustalają, że w przypadku niezgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń co do przedstawionych mu materiałów w terminie **7 dni** od ich przedstawienia, Zamawiający materiały te zaakceptował.
4. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem niniejszej umowy zapoznał się ze wszystkimi warunkami dotyczącymi wykonania przedmiotu niniejszej umowy i nie wnosi co do nich żadnych zastrzeżeń. Wykonawca oświadcza ponadto, że zapoznał się z obszarem, na jakim mają być wykonywane prace i potwierdza, że znane mu są warunki terenowe.
5. Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca dokona oznakowania drogi na czas ich prowadzenia, zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.
6. Od chwili protokolarnego przejęcia terenu objętego robotami budowlanymi, Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za wszelkie szkody powstałe na terenie budowy, w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi. W szczególności, Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za szkody będące następstwem nieszczęśliwych wypadków, dotyczące pracowników i innych osób przebywających na terenie budowy oraz polegające na zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia.
7. Podczas wykonywania przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zapewnieni bezpieczne warunki ruchu drogowego i pieszego poprzez odpowiednie oznakowanie oraz zabezpieczenie terenu objętego robotami budowlanymi.
8. Wykonawca będzie wykonywał przedmiot niniejszej umowy w sposób niepowodujący bez koniecznej potrzeby zniszczenia elementów pasa drogowego nieobjętego robotami, a także niepowodujący innych szkód, zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz bezpieczeństwa mienia, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska.
9. Wykonawcę obciążają wszelkie opłaty i kary za przekroczenie w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy norm określonych w odpowiednich przepisach, w szczególności z zakresu ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa ruchu.
10. Wykonawca zapewni na własny koszt organizację robót budowlanych oraz utrzymanie zaplecza związanego z ich organizacją.
11. Wykonawca będzie niezwłocznie usuwał z terenu objętego robotami budowlanymi materiały z rozbiórki, odpady, śmieci oraz niepotrzebne urządzenia. Po wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca uporządkuje ponadto teren budowy w terminie określonym w § 4 ust. 1 umowy.
12. Zamawiający wskaże Wykonawcy materiały pochodzące z rozbiórki, które Wykonawca dostarczy następnie w miejsce wskazane przez Zamawiającego na koszt własny. Sposób oraz miejsce składowania materiałów pochodzących z rozbiórki, co do których Zamawiający nie wskaże miejsca składowania, pozostanie natomiast w gestii Wykonawcy, natomiast koszty związane z ich wywozem oraz składowaniem poniesie Wykonawca. Za wszelkie szkody spowodowane nieprawidłowym składowaniem materiałów pochodzących z rozbiórki odpowiada Wykonawca.
13. Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mających wpływ na prawidłowe wykonywanie przedmiotu niniejszej umowy.
14. W ramach wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną konieczną do prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy oraz jego odbioru.
15. W ramach wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca pokryje wszystkie koszty wynikające ze sprawowania nadzoru przez inspektorów w zakresie koniecznych do przeprowadzenia w związku z wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy prac (robót) obejmujących urządzenia liniowe, znajdujące się w obrębie pasa drogowego - jeżeli inspektorzy ci zostaną wskazani przez właścicieli, użytkowników albo zarządców tychże urządzeń.

**§ 6**

1. Przedmiot niniejszej umowy Wykonawca może wykonać przy udziale Podwykonawcy lub dalszych podwykonawców.
2. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę wykonania przedmiotu niniejszej umowy Podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom bez zgody Zamawiającego, Zamawiający uzna Podwykonawcę lub dalszych podwykonawców oraz ich przedstawicieli lub pracowników za osoby nieupoważnione do wstępu na teren realizacji robót budowlanych.

**§ 7**

W przypadku powierzenia realizacji przedmiotu zamówienia lub jego części podwykonawcom obowiązują następujące zasady:

1. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy lub dalszych podwykonawców oraz ich przedstawicieli lub pracowników jak za własne działania lub zaniechania;
2. Wykonawca, udzielając Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot niniejszej umowy, udzieli jednocześnie gwarancji na prace budowlane wykonane przez Podwykonawcę lub dalszych podwykonawców;
3. w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy, nie później, niż **14 dni** przed planowanym rozpoczęciem robót budowlanych przez Podwykonawcę lub dalszych podwykonawców, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, przedłoży Zamawiającemu projekt tejże umowy;
4. w przypadku przedłożenia projektu umowy o podwykonawstwo, o której mowa w pkt 3 przez Wykonawcę, dołączy on do niego również odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub inny dokument właściwy dla statusu prawnego Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających tę umowę w imieniu Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do jego reprezentowania;
5. w przypadku przedłożenia projektu umowy o podwykonawstwo, o której mowa w pkt 3 niniejszego paragrafu, przez Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, dołączą oni do niego również zgodę Wykonawcy na zawarcie tejże umowy, o treści zgodnej z jej projektem;
6. w przypadku, gdy Podwykonawca lub dalsi podwykonawcy będą członkami konsorcjum, umowa Wykonawcy z Podwykonawcą lub dalszymi podwykonawcami będzie zawierana w imieniu i na rzecz wszystkich członków konsorcjum;
7. Zamawiający, w terminie **14 dni** od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, o której mowa w pkt 3 niniejszego paragrafu, będzie miał prawo zgłosić do niego zastrzeżenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności, jeżeli:
8. nie będzie spełniał wymagań określonych w niniejszej umowie;
9. będzie przewidywał, że termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy będzie dłuższy, niż **30 dni** od doręczenia rachunku lub faktury dokumentującej świadczenie usług dla celów podatku od towarów i usług.
10. Strony ustalają, że niezgłoszenie przez Zamawiającego, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, o której mowa w pkt 3 niniejszego paragrafu, zastrzeżeń, o których mowa w pkt 7 niniejszego paragrafu, będzie oznaczać, że Zamawiający zaakceptował ten projekt umowy;
11. po zaakceptowaniu przez Zamawiającego projektu umowy o podwykonawstwo, o której mowa w pkt 3 niniejszego paragrafu, lub niezgłoszeniu do niego w terminie zastrzeżeń, o których mowa w pkt 7 niniejszego paragrafu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, o której mowa w pkt 3 niniejszego paragrafu, w terminie **7 dni** od jej zawarcia;
12. Zamawiający, w terminie **14 dni** od dnia otrzymania umowy, o której mowa w pkt 9 niniejszego paragrafu, będzie miał prawo zgłosić do niej sprzeciw w formie pisemnej pod rygorem nieważności, jeżeli:
13. nie będzie spełniała wymagań określonych w niniejszej umowie;
14. będzie przewidywała, że termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy będzie dłuższy, niż **30 dni** od doręczenia rachunku lub faktury dokumentującej świadczenie usług dla celów podatku od towarów i usług.
15. Strony ustalają, że niezgłoszenie przez Zamawiającego, w terminie **14 dni** od otrzymania umowy, o której mowa w pkt 9 niniejszego paragrafu, sprzeciwu, o którym mowa w pkt 10 niniejszego paragrafu, będzie oznaczać, że Zamawiający zaakceptował tę umowę;
16. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie **7 dni** od dnia jej zawarcia. Obowiązek ten nie dotyczy umów o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, o wartości mniejszej, niż **0,5% wynagrodzenia brutto**, określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, jeżeli kwota ta nie przekracza **20 000 PLN** (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych);
17. jeżeli w umowie, o której mowa w pkt 12 niniejszego paragrafu, termin zapłaty wynagrodzenia będzie dłuższy, niż określony w art. 464 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do odpowiedniej zmiany umowy, o której mowa w pkt 12 niniejszego paragrafu, pod rygorem naliczenia mu kary umownej, o której mowa w § 11 ust. 1 pkt 1 lit. f. niniejszej umowy;
18. przepisy pkt 3–13 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane;
19. umowy Wykonawcy z Podwykonawcą lub dalszymi podwykonawcami nie mogą zawierać postanowień:
20. uzależniających zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszych podwykonawców przez Wykonawcę od zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego wynagrodzenia obejmującego zakres robót budowlanych wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszych podwykonawców;
21. uzależniających zwrot Podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia wykonania niniejszej umowy przez Zamawiającego.
22. Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom, wynikającego z zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub przedłożonej uprzednio Zamawiającemu w postaci poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminach określonych w zawartych z nimi umowach;
23. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszych podwykonawców, którzy zawrą zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub którzy zawrą, przedłożoną uprzednio Zamawiającemu w postaci poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii, umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylania się od tego obowiązku odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszych podwykonawców;
24. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 17 niniejszego paragrafu, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi;
25. Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszych podwykonawców przez Zamawiającego, o której mowa w pkt 17 niniejszego paragrafu, obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszym podwykonawców;
26. Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszych podwykonawców, o której mowa w pkt 17 niniejszego paragrafu, poinformuje Wykonawcę o możliwości zgłoszenia przez niego uwag dotyczących zasadności danej bezpośredniej zapłaty w terminie 7 dni od doręczenia mu tej informacji przez Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności;
27. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę w terminie uwag, o których mowa w pkt 20 niniejszego paragrafu, Zamawiający będzie miał prawo:
28. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszych podwykonawców, jeżeli Podwykonawca lub dalsi podwykonawcy wykażą zasadność takiej zapłaty albo
29. złożyć do depozytu sadowego kwotę równą wynagrodzeniu Podwykonawcy lub dalszych podwykonawców w przypadku powzięcia zasadniczej wątpliwości co do wysokości należnego wynagrodzenia lub podmiotu, któremu ma ono zostać wypłacone albo
30. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszych podwykonawców, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty.
31. Równowartość kwoty zapłaconej bezpośrednio Podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom albo skierowanej do depozytu sądowego Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy;
32. W przypadku konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom, o której mowa w pkt 17 lub konieczności dokonania takich bezpośrednich zapłat na kwotę większą, niż **5% wynagrodzenia brutto**, określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, Zamawiający będzie miał prawo odstąpić od niniejszej umowy bez konieczności zapłaty kary umownej, określonej w § 11 ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy;
33. Wykonawca przedłoży wraz z rozliczeniami należnego mu wynagrodzenia dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszych podwykonawców, wynikającego z zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub przedłożonej uprzednio Zamawiającemu w postaci poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, których termin upłynął w danym okresie rozliczeniowym. Dowody te będą potwierdzały brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeń Podwykonawców lub dalszych podwykonawców wynikających z tychże umów;
34. Zamawiający będzie ponosił odpowiedzialność za zapłatę Podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom należnego wynagrodzenia w wysokości ustalonej w umowie między Podwykonawcą lub dalszymi podwykonawcami a Wykonawcą, chyba że kwota ta będzie przekraczać wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika z zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub przedłożonej uprzednio Zamawiającemu w postaci poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, albo z niniejszej umowy, o ile zawiera ona szczegółowy przedmiot robót budowlanych wykonywanych przez oznaczonego Podwykonawcę. W takim przypadku odpowiedzialność Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom będzie ograniczona do wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika odpowiednio z wyżej wymienionych umów;
35. przepis pkt 25 stosuje się odpowiednio do solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy oraz Podwykonawcy lub dalszych podwykonawców, którzy zawarli umowę z dalszym podwykonawcą, za zapłatę wynagrodzenia należnego dalszemu podwykonawcy;
36. do solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszych podwykonawców z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej: Kodeks Cywilny), jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej;
37. jeżeli zobowiązania Podwykonawcy lub dalszych podwykonawców wobec Wykonawcy, wynikające z wykonanych robót lub dostarczonych materiałów, będą obejmowały okres dłuższy, niż okres obowiązywania gwarancji, o którym mowa w § 12 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca, po upływie okresu gwarancyjnego, na żądanie Zamawiającego, dokona na jego rzecz cesji korzyści wynikających z tych zobowiązań;
38. w przypadku zmiany Podwykonawcy lub dalszych podwykonawców biorących udział w wykonywaniu części przedmiotu niniejszej umowy, na których zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych dla zgłoszenia Podwykonawcy lub dalszych podwykonawców, albo ich rezygnacji, Wykonawca wykaże Zamawiającemu, że nowy proponowany Podwykonawca lub dalsi podwykonawcy spełniają te zasady w stopniu nie mniejszym, niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego konsekwencją jest niniejsza umowa;
39. Zamawiający będzie mógł żądać od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy lub dalszych podwykonawców, jeżeli poweźmie uzasadnione wątpliwości, że sprzęt techniczny oraz osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalsi podwykonawcy, nie dają rękojmi należytego oraz terminowego wykonania powierzonych im robót;
40. w przypadku powierzenia przez Wykonawcę wykonania robót budowlanych Podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom, niezgodnie z przepisami niniejszego paragrafu, Zamawiający uzna Podwykonawcę lub dalszych podwykonawców oraz ich przedstawicieli lub pracowników za osoby nieupoważnione do wstępu na teren budowy;
41. w przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę przepisów dotyczących podwykonawstwa, określonych w niniejszym paragrafie, Zamawiający będzie miał prawo żądać natychmiastowego usunięcia Podwykonawcy lub dalszych podwykonawców przez Wykonawcę.

**§ 8**

1. Zapłata wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy nastąpi na podstawie końcowej faktury dokumentującej świadczenie usług dla potrzeb podatku od towarów i usług, która zostanie wystawiona przez Wykonawcę po odbiorze końcowym przedmiotu niniejszej umowy, na podstawie protokołu podpisanego przez przedstawicieli Stron.
2. Jeżeli Wykonawca powierzy wykonanie przedmiotu niniejszej umowy lub jego części Podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom, warunkiem zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy będzie przedstawienie mu przez Wykonawcę dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy oraz ewentualnym dalszym podwykonawcom, wraz z oświadczeniem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (załącznik nr 2 do umowy) potwierdzającym, że otrzymał terminowo od Wykonawcy wynagrodzenie należne z tytułu wykonanego zakresu prac / robót.
3. Jeżeli Wykonawca powierzy wykonanie przedmiotu niniejszej umowy lub jego części Podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom i nie przedstawi Zamawiającemu wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiający wstrzyma wypłatę wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy w kwocie równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.
4. Fakturę należy wystawić w następujący sposób:
   * 1. Do dnia 31.01.2026 r.

Nabywca: **Gmina Olkusz, Rynek 1, 32-300 Olkusz, NIP 6371998042**,

Odbiorca: **Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, 32-300 Olkusz**.

* + 1. Od dnia 01.02.2026 r. dla wszystkich czynnych podatników podatku od towaru i usług, z wyłączeniem stosujących zwolnienia podmiotowe oraz wykonujących czynności wyłącznie zwolnione przedmiotowo z podatku od towaru i usług:

**Gmina Olkusz 32-300 Olkusz Rynek 1 NIP 6371998042**,

*(****Wykonawca zobowiązany jest do wskazania danych nabywcy****)*

z uzupełnieniem następujących danych:

**Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu 32-300 Olkusz Rynek 1 NIP 6370110882**

***(jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest do zamieszczenia danych odbiorcy).***

Faktury wystawiane od 01.02.2026 r. dla wszystkich czynnych podatników podatku od towaru i usług w sposób opisany jak powyżej winny być przesyłane Zamawiającemu za pośrednictwem Krajowego Systemu eFaktur (dalej KSEF).

W przypadku odsunięcia w czasie wprowadzenia obowiązku stosowania KSEF (ust. 4 pkt 2), stosuje się zasady określone w ust. 4 pkt 1) do dnia poprzedzającego wprowadzenie obowiązku stosowania KSEF.

1. Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie brutto, określone w ust. 1 niniejszego paragrafu, przelewem bankowym na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na wystawionej przez Wykonawcę fakturze, przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności, w terminie do **7 dni** od jej poprawnego wystawienia, przy czym fakturę należy dostarczyć do Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu niezwłocznie (nie później niż do 19.12.2024 r.).
2. Wobec obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności, zapłata części wynagrodzenia, stanowiącego podatek od towarów i usług, na odrębny rachunek VAT, powoduje wygaśnięcie długu po stronie Zamawiającego.

**§ 9**

Strony rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady w ten sposób, że Wykonawca będzie zobowiązany, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem okresu gwarancji, o którym mowa w § 12 ust. 1.

**§ 10**

1. Wykonanie przedmiotu niniejszej umowy oraz gotowość do jego odbioru Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej pod rygorem nieważności, przekazując mu jednocześnie komplet dokumentów odbiorowych (dokumentację powykonawczą, wyniki prób, świadectwa jakości materiałów i urządzeń oraz atesty higieniczne materiałów).
2. Zamawiający, w terminie do **2 dni** od otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, potwierdzi lub zakwestionuje wykonanie przedmiotu niniejszej umowy oraz kompletność dokumentów odbiorowych. W przypadku braku zastrzeżeń, wyznaczy on datę odbioru częściowego lub końcowego w terminie  **3 dni** od otrzymania zgłoszenia Wykonawcy.
3. Jeżeli w toku czynności odbiorowych stwierdzone zostaną wady, Zamawiający będzie miał prawo:
4. **jeżeli wady będą istotne:** nie dokonać odbioru oraz wyznaczyć Wykonawcy termin na ich usunięcie. Po ich usunięciu Wykonawca ponownie dokona zgłoszenia zakończenia prac, przy czym, zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 1) lit. a niniejszej umowy, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną za każdy dzień zwłoki;
5. **jeżeli wady nie będą istotne:** dokonać odbioru, wyznaczając jednocześnie Wykonawcy termin na ich usunięcie, oraz, zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 1) lit. b niniejszej umowy, naliczyć Wykonawcy karę umowną za każdy dzień zwłoki.
6. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o usunięciu wad w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
7. Za datę odbioru końcowego Strony ustalają:
8. **jeżeli dokonano odbioru bez wad lub z wadami nieistotnymi stwierdzonymi w protokole:** termin zgłoszenia przez Wykonawcę wykonania przedmiotu niniejszej umowy oraz gotowości do jego odbioru, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu;
9. **jeżeli nie dokonano odbioru z powodu wad przedmiotu niniejszej umowy lub braku kompletu dokumentacji odbiorowej:** datę spisania protokołu odbioru po ich usunięciu.

**§ 11**

1. Strony ustalają poniższe kary umowne, które będą naliczane w następujących przypadkach oraz wysokościach:
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu:
3. za zwłokę w terminowym wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy: w wysokości **0,5%** **wynagrodzenia brutto**, określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki;
4. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru przedmiotu niniejszej umowy lub podczas obowiązywania okresu rękojmi i gwarancji: w wysokości **0,3%** **wynagrodzenia brutto**, określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki. W przypadku rękojmi i gwarancji, zwłoka liczona będzie od upływu terminu określonego w § 12 ust. 3 niniejszej umowy lub terminu wyznaczonego przez Zamawiającego;
5. za odstąpienie od niniejszej umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca: w wysokości **20% wynagrodzenia brutto**, określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy;
6. jeżeli Wykonawca powierzy wykonanie przedmiotu niniejszej umowy lub jego części Podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom - z tytułu nieprzedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany do zaakceptowania: w wysokości **1% wynagrodzenia brutto**, określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy;
7. jeżeli Wykonawca powierzy wykonanie przedmiotu niniejszej umowy lub jego części Podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom - z tytułu nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany: w wysokości **1% wynagrodzenia brutto**, określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy;
8. jeżeli Wykonawca powierzy wykonanie przedmiotu niniejszej umowy lub jego części Podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom - z tytułu braku zmiany umowy, o której mowa w § 7 pkt 13 niniejszej umowy,w zakresie terminu zapłaty: w wysokości **1% wynagrodzenia brutto**, określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy;
9. jeżeli Wykonawca powierzy wykonanie przedmiotu niniejszej umowy lub jego części Podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom - z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom: w wysokości **0,3% wynagrodzenia brutto**, określonego w umowie o podwykonawstwo;
10. z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w § 14 ust. 1 niniejszej umowy: **500 PLN** (słownie: pięćset złotych) za każdy przypadek nieprzedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę dokumentów określonych w § 14 ust. 3 niniejszej umowy.
11. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od niniejszej umowy z przyczyn, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność, w wysokości **20% wynagrodzenia umownego brutto**, określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, z zastrzeżeniem przepisów ustawy Pzp, a w szczególności art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
12. Łączna wysokość kar umownych dla każdej ze Stron nie przekroczy 20% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.
13. Niezależnie od naliczonych kar umownych, Stron będą miały prawo do dochodzenia odszkodowania do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
14. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie potrącenia należnych Zamawiającemu kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

**§ 12**

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot niniejszej umowy na okres **……. miesięcy** (*minimum* ***3****6 miesięcy***)** od dnia dokonania odbioru końcowego protokołem odbioru końcowego.
2. Z tytułu gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne przedmiotu niniejszej umowy, zmniejszające jego wartość użytkową, techniczną oraz estetyczną.
3. W okresie obowiązywania gwarancji Wykonawca będzie bezpłatnie usuwał zaistniałe wady przedmiotu niniejszej umowy w terminie do **14 dni** od zgłoszenia ich przez Zamawiającego. W przypadku, gdy wykonanie naprawy w tym terminie nie będzie możliwe z uwagi na zbyt duży zakres prac lub warunki pogodowe, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę ujawnionych w okresie gwarancji wad przedmiotu zamówienia w terminie określonym w ust. 3, Wykonawca upoważnia Zamawiającego do powierzenia ich usunięcia podmiotowi trzeciemu i obciążenia Wykonawcy kosztami tejże naprawy.

**§ 13**

W czasie prowadzenia robót budowlanych, Wykonawca gwarantuje zabezpieczenie techniczne, zgodnie z przepisami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego, a także z uwzględnieniem wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia.

**§ 14**

* + - 1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności o charakterze robót fizycznych, tj. związanych z wykonywaniem robót przygotowawczych, ziemnych, związanych z budową kanalizacji deszczowej oraz prac porządkowych i wykończeniowych.
      2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
  1. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
  2. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
  3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
     + 1. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
     1. **oświadczenie Wykonawcy** lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk zatrudnionych pracowników, daty zawarcia umowy o pracę, rodzaju umowy o pracę, zakresu obowiązków pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
     2. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę **kopię umowy/umów o pracę** osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy PZP oraz RODO i ustawy o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika powinny być możliwe do zidentyfikowania;
     3. **zaświadczenie właściwego oddziału ZUS**, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
     4. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę **kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń,** zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy PZP (art. 143e) oraz RODO i ustawy o ochronie danych osobowych.
        1. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 11 ust. 1 ppkt 1 lit. h niniejszej umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.
        2. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
        3. Powyższy wymóg określony w ust. 1 dotyczy również podwykonawców wykonujących wskazane powyżej prace.
        4. W przypadku trzykrotnego nie wywiązania się z obowiązku wskazanego w ust. 3, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym.

**§ 15**

1. Zamawiający będzie miał prawo odstąpić od niniejszej umowy, bez konieczności zapłaty kary umownej, o której mowa w § 11 ust. 1 ppkt 2 niniejszej umowy, w przypadku, gdy:
2. Wykonawca nie przejmie terenu budowy w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 3 niniejszej umowy;
3. Wykonawca nie rozpocznie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy w terminie **7 dni** od przejęcia terenu budowy;
4. Wykonawca przerwie wykonywanie przedmiotu niniejszej umowy, z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność, na okres dłuższy, niż **7 dni**, po czym nie przystąpi do ich kontynuowania w terminie **7 dni** od wezwania Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Zamawiający może ponadto odstąpić od niniejszej umowy, bez konieczności zapłaty kary umownej, określonej w § 11 ust. 1 ppkt 2 niniejszej umowy, w terminie **14 dni** od uzyskania informacji o zajęciu, w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego, majątku Wykonawcy lub jego znacznej części, wskazującego na zagrożenie wykonania niniejszej umowy w ustalonym terminie.
6. Odstąpienie od niniejszej umowy musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie **30 dni** od uzyskania informacji o zaistnieniu okoliczności określonych w ust. 1 lub 2 oraz zawierać uzasadnienie.
7. W wypadku odstąpienia od niniejszej umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, w terminie **14 dni** od dnia odstąpienia od niniejszej umowy, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia od niniejszej umowy. Wykonawca zabezpieczy ponadto przerwane roboty w zakresie uzgodnionym przez Strony, przy czym koszty zabezpieczenia przerwanych robót poniesie Wykonawca, jeżeli odstąpienie od niniejszej umowy nastąpi z przyczyn, za które ponosi on odpowiedzialność.
8. Niestawiennictwo Wykonawcy nie wstrzyma czynności inwentaryzacyjnych, o których mowa w ust. 4 zdanie pierwsze niniejszego paragrafu.

**§ 16**

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Na wniosek Wykonawcy, złożony w formie pisemnej pod rygorem nieważności, niniejsza umowa może ulec zmianie w zakresie:
3. zmiany terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy, w przypadku:
4. przerw w wykonywaniu przedmiotu niniejszej umowy, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;
5. powierzenia Wykonawcy przez Zamawiającego wykonania zamówień dodatkowych lub robót zamiennych, jeżeli terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy;
6. uzgodnienia Stron o skróceniu terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności;
7. konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych, zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów;
8. wstrzymania wykonywania przedmiotu niniejszej umowy przez właściwe organy, uniemożliwiającego terminowe wykonanie przedmiotu niniejszej umowy;
9. długotrwałych niesprzyjających warunków atmosferycznych, tj. wystąpienie warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie zamówień/robót budowlanych, zgodnie z technologią ich wykonania w przypadku wystąpienia ciągłych opadów atmosferycznych uniemożliwiających realizację robót budowlanych przez okres min. 5 dni lub utrzymujących się temperatur powietrza poniżej -50 C przez okres min. 5 dni. Na umotywowany wniosek Wykonawcy wystąpi możliwość wydłużenia terminu realizacji zadania o czas równy ilości dni, w których w/w warunki atmosferyczne uniemożliwiały prowadzenie robót zgodnie z ich technologią;
10. konieczności wykonania robót niezwiązanych z przedmiotem niniejszej umowy a niezbędnych do jego wykonania;
11. wystąpienia „siły wyższej” w rozumieniu orzecznictwa sądowego.
12. zmiany w rozwiązaniach projektowych, uzasadnionej koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy, dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dalej: Prawo budowlane);
13. wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) Prawa budowlanego;
14. zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 w przypadku powierzenia przez Zamawiającego wykonania robót dodatkowych;
15. zmiany nazw, siedzib, numerów rachunków bankowych lub innych danych identyfikacyjnych Stron;
16. zmiany kierownika budowy;
17. zmiany wynagrodzenia na podstawie zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług.

**§ 17**

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Pzp.
2. Strony zobowiązują się do podjęcia wszelkich działań mających na celu polubowne rozwiązanie ewentualnych sporów wynikających z realizacji niniejszej umowy. Spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy, co do których Strony nie znajdą polubownego rozwiązania, będą natomiast rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
3. Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, dostępnej pod adresem: www.umig.olkusz.pl.

**§ 18**

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym otrzymuje każda ze Stron.

**Zamawiający: Wykonawca:**

*Załącznik nr 2 do umowy nr KDI.272………2024*

*……………………………………………….*

*……………………………………….………*

*………………………………………….……*

*(nazwa i adres Podwykonawcy/  
dalszego podwykonawcy\* oraz pieczęć)*

**OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY/**

**DALSZEGO PODWYKONAWCY**\*

1. Oświadczam, że reprezentowane przeze mnie przedsiębiorstwo otrzymało całość wymagalnego wynagrodzenia od Wykonawcy/Podwykonawcy\* ………….……………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

*(nazwa i adres Wykonawcy/Podwykonawcy\*)*

za wykonaneroboty budowlane/dostawy/usługi\*w ramach realizacji zadania **„Budowa drogi na działce nr 3292 w Olkuszu - ul. Hardego - budowa kanalizacji deszczowej”.**

1. W związku z powyższym oświadczam, że wszelkie roszczenia w związku z jakimikolwiek pracami, dostawami czy usługami wykonanymi przy wyżej wymienionej inwestycji zostały całkowicie zaspokojone.
2. Oświadczam i zapewniam, że nie zgłaszam i nie będę zgłaszał w przyszłości względem Zamawiającego roszczeń o zapłatę jakichkolwiek kwot dodatkowych.

............................................., dnia ..................... …..............................................................

*podpis(y) oraz pieczęcie osoby(osób)*

*uprawnionej(ych) do reprezentowania Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy*

*\*niepotrzebne skreślić*