- PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY                                                        Załącznik nr 3 do SWZ

UMOWA

Nr _______, zwana dalej Umową,

zawarta w dniu __________________ r. w Szczawnicy pomiędzy:

Miastem i Gmina Szczawnica, adres siedziby: 34-460 Szczawnica, ul. Szalaya 103, NIP 735-10-26-738, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Grzegorza Niezgoda– Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica,

a

________, NIP ______, zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: _____________

o następującej treści:

- Umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty w postępowaniu wszczętym i przeprowadzonym w trybie podstawowym przez Zamawiającego pod numerem ………………………………………..

Przedmiot Umowy

§ 1.

- Wykonawca zobowiązuje się na warunkach określonych Umową, w tym zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zmówienia, zwanym dalej opisem zamówienia i stanowiącym załącznik do Umowy, do zrealizowania na rzecz i zlecenie Zamawiającego zadania pn. Opracowanie dokumentacji na rozbudowę / przebudowę drogi powiatowej nr 1636K Krościenko - Szczawnica w miejscowości Szczawnica ul. Szlachtowska w km 7+019 do 7+857 zwanego dalej Zadaniem, a także do zrealizowania innych obowiązków określonych Umową.

- Zadanie obejmuje swym zakresem wykonanie (opracowanie) dokumentacji i uzyskanie stosownych pozwoleń i uzgodnień, określonych w opisie zamówienia i na zasadach tam wskazanych. Zadanie swoim zakresem obejmuje również opracowanie dokumentacji wskazanej w ust. 6 pkt 1, o ile Zamawiający zleci Wykonawcy opracowanie tej dokumentacji na zasadach określonych Umową.

- Szczegółowy i pełny zakres Zadania, został określony w opisie przedmiotu zamówienia. Szczegółowy zakres wymagań, które musi spełnić Wykonawca przy realizacji Zadania, oraz obowiązków Wykonawcy z tym związanych, określa opis przedmiotu zamówienia.

- W ramach Umowy i wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 Umowy Wykonawca zobowiązany jest do udzielania na wezwanie Zamawiającego wyjaśnień na pytania dotyczące dokumentacji opracowanej w ramach Zadania i zawartych w niej rozwiązań na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót w oparciu o sporządzoną przez Wykonawcę dokumentację na podstawie Umowy, w terminie 24 godzin od daty każdego wezwania Zamawiającego do udzielania wyjaśnienia przesłanego Wykonawcy pocztą elektroniczną bądź na piśmie, a także ewentualnie uzupełniania tej dokumentacji w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 24 godziny, pod rygorem zapłaty kary umownej. Wykonawca wyjaśnień i uzupełnień dokumentacji przewidzianych w zdaniu poprzednim dokonywał będzie w formie wskazanej przez Zamawiającego.

- W przypadku odwołań od rozstrzygnięć wydanych w związku z realizacją Umowy (stanowiących przedmiot Umowy) Wykonawca ma obowiązek czynnie uczestniczyć w postępowaniu odwoławczym udzielając wyjaśnień wraz z ewentualnym odwoływaniem się od wydanych rozstrzygnięć do czasu uzyskania ostateczności lub uprawomocnienia się przedmiotowych rozstrzygnięć, w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1.

- W ramach Umowy i za wynagrodzeniem określonym odpowiednio w § 3 ust. 2 i § 3 ust. 3 Umowy Zamawiający uprawniony jest, w oparciu o przysługujące mu prawo opcji, do zlecenia Wykonawcy:

  - opracowania dokumentu w postaci raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia objętego Zadaniem na środowisko wraz z dokumentami niezbędnymi do opracowania tego raportu,

  - świadczenia usługi polegającej na sprawowaniu nadzoru autorskiego w rozumieniu art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane nad realizacją robót na podstawie dokumentacji objętej Zadaniem, obejmującej w szczególności obowiązki określone w § 16 Umowy po ich zleceniu do wykonania.

- Zakres opcjonalny określony w ust. 6 stanowi przedmiot Umowy, przy czym konieczność jego realizacji aktualizuje się w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z zastrzeżonego prawa opcji zgodnie z zapisami Umowy (w zakresie, w jakim opcja jest uruchamiana). Wykonawca nie jest obowiązany do realizacji zamówienia objętego prawem opcji w zakresie, w jakim zastrzeżone prawo opcji nie zostało uruchomione przez Zamawiającego zgodnie z zapisami Umowy, jak również Wykonawca nie może domagać się jego realizacji.

- Uprawnienie Zamawiającego, o którym mowa w ust. 6, jest uprawnieniem, z którego Zamawiający może ale nie musi skorzystać, tak w części jak i w całości. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia, w tym odszkodowawcze, w przypadku gdy Zamawiający nie skorzysta w całości bądź w części z uprawnienia określonego w ust. 6.

- Szczegółowe postanowienia dot. opcji zawierają § 15 i 16 Umowy.

- Strony dopuszczają możliwość zmiany:

- zakresu Zadania w sytuacji zaistnienia niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia i niezależnych od Stron okoliczności powodujących niecelowość, zbędność czy bezzasadność realizacji poszczególnych elementów Zadania z punktu widzenia Zamawiającego, przy jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia umownego o wartość niezrealizowanych elementów Zadania, a także wystąpienia sytuacji braku możliwości realizacji poszczególnych elementów Zadania przyjętych w opisie zamówienia z uwagi na protesty mieszkańców czy protesty społeczne, uwarunkowania techniczne czy okoliczności formalno- prawne, przy jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia umownego o wartość niezrealizowanych elementów Zadania,

- zakresu, formy oraz wymagań dotyczących Zadania w sytuacji zmiany obowiązującego prawa,

- sposobu i warunków realizacji Zadania w sytuacji:

  - konieczności, zasadności lub celowości zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

  - wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do usunięcia lub uniknięcia tych kolizji,

  - wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

- /*zmiany sposobu i warunków realizacji przedmiotu Umowy w sytuacji rezygnacji z podwykonawcy _____, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art.118 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację przedmiotu Umowy, o których mowa w rozdziale XIII ust.1 pkt 2 SWZ, w zakresie który miał realizować ten podwykonawca pod warunkiem, że Wykonawca samodzielnie spełnia wspomniane warunki, (dot. przypadku, gdy Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o których mowa wyżej, polegał na podmiocie/tach udostępniających zasoby), /*usunąć, jeśli nie dotyczy.

Termin realizacji

§ 2.

- Terminy opracowania i wydania dokumentacji objętej Zadaniem określa harmonogram realizacji Zadania, stanowiący załącznik do Umowy. Dokumentacja objęta Zadaniem wydawana będzie Zamawiającemu w czterech częściach, określonych w harmonogramie realizacji Zadania jako: etap I Zadania, etap II Zadania, etap III Zadania oraz etap IV Zadania. Harmonogram, o którym mowa w niniejszym ustępie, określa ponadto terminy realizacji poszczególnych części Zadania w ramach każdego z wyżej wskazanych etapów Zadania. Ustalony w harmonogramie jw. termin realizacji danego etapu Zadania uważa się za zachowany, jeżeli Wykonawca złoży w tym terminie w siedzibie Zamawiającego dokumentację składającą się na etap Zadania wraz z wnioskiem o odebranie tej dokumentacji, pod warunkiem, iż Zamawiający nie odmówi jej odbioru (przyjęcia).

- Strony ustalają, iż całe Zadanie zostanie wykonane przez Wykonawcę w terminie do 395 dni od daty zawarcia Umowy, tj. do dnia ____. Termin ten uważa się za zachowany, jeżeli Wykonawca złoży w tym terminie w siedzibie Zamawiającego dokumentację składającą się na Zadanie wraz z wnioskiem o odebranie tej dokumentacji, pod warunkiem, iż Zamawiający nie odmówi jej odbioru (przyjęcia). Termin ten ulegnie wydłużeniu o okres wskazany w ust. 4 pkt 1 w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji wskazanej w § 1 ust. 6 pkt 1 Umowy.

- Okres wskazany w harmonogramie uwzględnia czas, jaki przysługuje Zamawiającemu na podstawie Umowy na zajęcie stanowiska/ zaopiniowanie/uzgodnienie, a w przypadku etapu I-III Zadania uwzględnia czas na dokonanie odbioru złożonej dokumentacji.

- Termin wykonania części przedmiotu Umowy objętej prawem opcji w przypadku:

  - opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia objętego Zadaniem na środowisko wraz z dokumentami niezbędnymi do opracowania tego raportu wynosi 3 miesiące licząc od daty złożenia oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji w tym zakresie, przy czym za zachowanie tego terminu uznaje się datę złożenia raportu Zamawiającemu,

  - świadczenia usługi polegającej na sprawowaniu nadzoru autorskiego ustala się na okres realizacji robót wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej objętej Zadaniem.

- Strony ponadto dopuszczają możliwość zmiany terminów wykonania Umowy, o których mowa w ust. 2 i 4 pkt 1 oraz terminów wskazanych w harmonogramie realizacji Zadania, w tym terminów realizacji etapów Zadania wskazanych w harmonogramie realizacji Zadania, o czas opóźnienia realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli takie opóźnienie wystąpi i będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy, w sytuacji:

  - wstrzymania (zawieszenia) realizacji Zadania (w części lub w całości) na żądanie Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i obiektywnie uzasadnionych na okres trwający łącznie ponad 48 godzin,

  - nieterminowego zaakceptowania przez Zamawiającego projektu wstępnego lub budowlanego,

  - zmiany terminu dokonania odbioru Zadania lub jego części dokonanej z przyczyny (przyczyn) niezależnych od Wykonawcy,

  - warunków atmosferycznych, w szczególności zalegającego w terenie śniegu, uniemożliwiających realizację Zadania bądź sprawdzenie poprawności jego wykonania,

  - określenia przez właściwy organ, w związku z koniecznością opracowania dokumentu w postaci raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, takiego zakresu tego raportu, który nie pozwala na jego opracowanie w terminie 3 miesięcy,

  - przedłużających się konsultacji społecznych, protestów mieszkańców uniemożliwiających realizację Zadania w całości bądź w części,

  - wystąpienia siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, stan epidemii, etc.) uniemożliwiającej wykonanie Zadania zgodnie z jej postanowieniami,

  - przekroczenia przez organy administracji lub instytucje branżowe ustawowych terminów wydania decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. dot. Zadania, a także odmowy wydania przez w/w podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., jak i wydania negatywnych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.,

  - niedopuszczenia do realizacji przedmiotu Umowy (w części lub w całości) bądź wstrzymania (zawieszenia) realizacji przedmiotu Umowy (w części lub w całości) przez uprawniony organ z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

  - zmian w zaakceptowanej lub uzgodnionej dokumentacji na wniosek Zamawiającego lub uprawnionych organów,

  - wystąpienia niemożności realizacji Zadania z uwagi na brak zajęcia stanowiska, a także brak wydania stosownego rozstrzygnięcia przez właściwe w tym zakresie podmioty,

  - wystąpienia sprzeciwu właścicieli / władających terenem na wykonanie prac przygotowawczych (np. pomiarów geodezyjnych, odkrywek geologicznych, etc.), mającego wpływ na termin i tryb realizacji zamówienia,

  - zmiany przepisów prawnych mających wpływ na termin i tryb realizacji Zadania,

  - wystąpienia nadzwyczajnych warunków pogodowych niepozwalających na wykonanie Zadania w terminie

- pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego, przy czym termin realizacji Zadania może ulec wydłużeniu o czas trwania okoliczności stanowiących przeszkody w realizacji przedmiotu Umowy mające wpływ na tryb i termin jego wykonania.

Wynagrodzenie

§ 3.

- Za wykonanie Zadania zgodnie z Umową Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego w wysokości wynoszącej brutto ______ złotych (słownie złotych: ______), a netto _____ zł (słownie złotych: _______). Wynagrodzenie to nie obejmuje należności za opracowanie dokumentacji wskazanej w § 1 ust. 6 pkt 1 Umowy oraz świadczenie usługi wskazanej w § 1 ust. 6 pkt 2 Umowy.

- Za opracowanie dokumentu w postaci raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia objętego Zadaniem na środowisko wraz z dokumentami niezbędnymi do opracowania tego raportu Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 kodeksu cywilnego w wysokości wynoszącej brutto _____ złotych (słownie złotych: _______), a netto _____ zł (słownie złotych: ______).

- Za świadczenie usługi w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego w rozumieniu art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy – Prawo budowlane i zgodnie z Umową Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 kodeksu cywilnego w wysokości wynoszącej brutto _______ złotych (słownie złotych: ______), a netto ____ zł (słownie złotych: _____).

- Zastrzega się, iż zawarcie Umowy nie powoduje powstania po stronie Zamawiającego zobowiązania do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2 i 3 – w tym w momencie zawarcia Umowy nie powstaje po stronie Zamawiającego żadne zobowiązanie, w tym finansowe. Zobowiązanie do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2 i 3 (tj. zaciągnięcie przez Zamawiającego zobowiązania finansowego w tym zakresie), powstaje dopiero w momencie złożenia Wykonawcy przez Zamawiającego oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji (zgodnie z postanowieniami Umowy) i jest ograniczone jedynie do wysokości wynagrodzenia przewidzianego za realizację świadczeń objętych daną opcją na mocy stosownego oświadczenia Zamawiającego.

- Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1-3, może ulec zmianie w przypadku zmiany:

- stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę Zadania bądź rozszerzonego zamówienia w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji na podstawie Umowy.

- W przypadku wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 5 pkt 1, wynagrodzenie należne Wykonawcy zgodnie z umową zostanie podwyższone lub obniżone:

- na pisemny wniosek Wykonawcy o podwyższenie wynagrodzenia w związku z powyższymi zmianami, przy czym:

- wniosek Wykonawcy powinien zostać złożony w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica i może dotyczyć wyłącznie okresu, po złożeniu wniosku przez Wykonawcę,

- we wniosku Wykonawca powinien zawrzeć uzasadnienie faktyczne i prawne, które powinno zawierać dokładne wyliczenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy w związku z zmianą stawki podatku oraz wyjaśnienie w jakim zakresie zmiana tego podatku wpłynęła na koszty wykonania Zadania przez Wykonawcę,

- wynagrodzenie zostanie podwyższone przez Zamawiającego w drodze pisemnego aneksu do Umowy o kwotę wynikającą z wprowadzonych zmian, w zakresie, w jakim Zamawiający uzna, iż miały one wpływ na koszt wykonania Zadania przez Wykonawcę, a zmiana nastąpi od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym weszły w życie zmiany w przepisach prawa dotyczące podwyższenia stawki podatków,

- na pisemne wezwanie Zamawiającego o obniżenie wynagrodzenia w związku z powyższymi zmianami, przy czym:

- na pisemny wniosek Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w terminie do 10 dni od przekazania wniosku kalkulację kosztów obrazującą wpływ zmiany stawek na koszt wykonania Zadania,

- zmiana nastąpi od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym weszły w życie zmiany w przepisach prawa dotyczące obniżenia stawki podatków,

- zmiana następuje w drodze aneksu do Umowy.

- W przypadku zmian, o których mowa w ust. 5 pkt 2, wynagrodzenie należne Wykonawcy zgodnie z Umową zostanie podwyższone lub obniżone:

  - na pisemny wniosek Wykonawcy o podwyższenie wynagrodzenia w związku z powyższymi zmianami, przy czym:

- wniosek Wykonawcy powinien zostać złożony w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica i może dotyczyć wyłącznie okresu, po złożeniu wniosku przez Wykonawcę,

- we wniosku Wykonawca powinien zawrzeć uzasadnienie faktyczne i prawne, które powinno zawierać m. in. dokładne wyliczenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy w związku z zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej stawki godzinowej oraz wyjaśnienie w jakich zakresie zmiana tego wynagrodzenia wpłynie na koszty wykonania Zadania przez Wykonawcę,

- wynagrodzenie zostanie podwyższone przez Zamawiającego w drodze aneksu w formie pisemnej o kwotę wynikającą z wprowadzonych zmian, w zakresie, w jakim Zamawiający uzna, iż miały one wpływ na koszt wykonania Zadania przez Wykonawcę,

- pierwsza waloryzacja wynagrodzenia z uwagi na zmianę wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej może nastąpić nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2023 r.,

- na pisemne wezwanie Zamawiającego o obniżenie wynagrodzenia, aneksem w formie pisemnej w terminie do 30 dni od daty otrzymania wezwania przez Wykonawcę, przy czym:

- wezwanie Zamawiającego powinno zawierać zobowiązanie Wykonawcy do przedłożenia zestawienia, z którego wynikać będzie w jaki sposób obniżenie minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokości minimalnej stawki godzinowej wpłynie na koszty wykonania Zadania przez Wykonawcę,

- na zestawieniu Wykonawca powinien umieścić oświadczenie, iż dane w nim zawarte są zgodne z jego najlepszą wiedzą, a oświadczenie to złożone będzie w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania i oświadczenia,

- Zamawiający przygotuje aneks w oparciu o informacje posiadane przez siebie oraz przekazane mu przez Wykonawcę,

- jeżeli Wykonawca nie złoży Zamawiającemu zestawienia w terminie, Zamawiający będzie uprawniony do przygotowania aneksu zgodnie z danymi przez siebie posiadanymi, a w przypadku odmowy zawarcia aneksu, Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo dokonania zapłaty wynagrodzenia w kwocie uwzględniającej zmiany wynikające z obniżenia minimalnego wynagrodzenia albo wysokości stawki godzinowej ze skutkiem wygaśnięcia zobowiązania do zapłaty wynagrodzenia,

- zmiana nastąpi od pierwszego dnia miesiąca, w którym weszły przepisy prawa dotyczące obniżenia minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej stawki godzinowej.

- W przypadku zmian, o których mowa w ust. 5 pkt 3, wynagrodzenie należne Wykonawcy zgodnie z Umową zostanie podwyższone lub obniżone:

  - na pisemny wniosek Wykonawcy o podwyższenie wynagrodzenia w związku z powyższymi zmianami, przy czym:

  - wniosek Wykonawcy powinien zostać złożony w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica i może dotyczyć wyłącznie okresu, po złożeniu wniosku przez Wykonawcę,

  - we wniosku Wykonawca powinien zawrzeć uzasadnienie faktyczne i prawne, które powinno zawierać m. in. dokładne wyliczenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy w związku ze zmianą powyższych zasad oraz wyjaśnienie w jakich zakresie zmiana tych zasad wpłynie na koszty wykonania Zadania przez Wykonawcę,

  - wynagrodzenie zostanie podwyższone przez Zamawiającego w drodze pisemnego aneksu o kwotę wynikającą z wprowadzonych zmian, w zakresie, w jakim uzna, iż miały one wpływ na koszt wykonania Zadania przez Wykonawcę,

- na pisemne wezwanie Zamawiającego o obniżenie wynagrodzenia, aneksem w terminie do 30 dni od daty otrzymania wezwania przez Wykonawcę, przy czym:

- wezwanie Zamawiającego powinno zawierać zobowiązanie Wykonawcy do przedłożenia zestawienia, z którego wynikać będzie w jaki sposób zmiana powyższych zasad wpłynie na koszty wykonania Zadania przez Wykonawcę,

- na zestawieniu Wykonawca powinien umieścić oświadczenie, iż dane w nim zawarte są zgodne z jego najlepszą wiedzą a oświadczenie to zostanie złożone w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania i oświadczenia,

- Zamawiający przygotuje aneks w oparciu o informacje posiadane przez siebie oraz przekazane mu przez Wykonawcę,

- jeżeli Wykonawca nie złoży Zamawiającemu zestawienia w terminie, Zamawiający będzie uprawniony do przygotowania aneksu zgodnie z danymi przez siebie posiadanymi, a w przypadku odmowy zawarcia aneksu, Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo dokonania zapłaty wynagrodzenia w kwocie uwzględniającej zmiany wynikające ze zmiany powyższych zasad ze skutkiem wygaśnięcia zobowiązania do zapłaty wynagrodzenia,

- zmiana nastąpi od pierwszego dnia miesiąca, w którym weszły przepisy prawa dotyczące obniżenia minimalnego wynagrodzenia.

- W przypadku zmian, o których mowa w ust. 5 pkt 4, Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem w formie pisemnej o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. We wniosku tym Wykonawca zobowiązany jest wskazać kwotę, o którą wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem zawierającym szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie. Wykonawca zobowiązany jest również do wskazania daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Zadania. Ciężar dowodu w tym zakresie obciąża Wykonawcę. Wynagrodzenie zostanie podwyższone przez Zamawiającego w drodze pisemnego aneksu o kwotę wynikającą z wprowadzonych zmian, w zakresie, w jakim Zamawiający uzna, iż miały one wpływ na koszt wykonania Zadania przez Wykonawcę.

- W przypadkach określonych w ust. 5-9, zmiany wynagrodzenia na wniosek Wykonawcy mogą nastąpić wyłącznie, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Zadania przez Wykonawcę bądź rozszerzonego zamówienia w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji na podstawie Umowy. Zmiany te są możliwe wyłącznie w stosunku do niewykonanej części Zadania w przypadku udowodnienia przez Wykonawcę, że wskazana zmiana ma wpływ na koszty ich wykonania. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedłożył w tym celu szczegółową kalkulację wraz z załączeniem dowodów w postaci między innymi kopii umów o pracę i/lub umów cywilnoprawnych. Ciężar dowodu spoczywa na Wykonawcy.

- W przypadku złożenia wniosku przez Wykonawcę, Zamawiający po zaakceptowaniu wniosku wyznacza datę podpisania aneksu do umowy w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia wniosku przez Wykonawcę. Zmiana umowy skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy.

- Zmiany wynagrodzenia opisane wyżej mogą nastąpić najwcześniej po upływie 12 miesięcy realizacji Umowy.

- W przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Zadania bądź rozszerzonego zamówienia w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji na podstawie Umowy (za wyjątkiem kosztów o których mowa w ust. 5 stanowiących odrębną podstawę do zamiany wynagrodzenia Wykonawcy) wynagrodzenie Wykonawcy będzie podlegało zmianom zgodnie z zasadami opisanymi poniżej:

- przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie Wykonawcy,

- Strony Umowy będą uprawnione do żądania zmiany wynagrodzenia, o ile poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, spowoduje zmianę kosztów Wykonawcy o 15%, przy czym w celu ustalenia poziomu zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Zadania bądź rozszerzonego zamówienia w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji na podstawie Umowy, Wykonawca zobowiązany jest – pod rygorem nieuwzględnienia jego wniosku - przedstawić Zamawiającemu w miesiącu styczniu każdego roku realizacji Zadania, uaktualnione kalkulacje cenowe, o których mowa w niniejszym ustępie,

- zmiana wynagrodzenia nastąpi raz w danym roku, w ciągu pierwszego kwartału danego roku, o ile poziom zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia osiągnie wysokość wskazaną w pkt 2,

- zmiana wynagrodzenia odnosić się będzie do tej części Zadania bądź rozszerzonego zamówienia w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji na podstawie Umowy, która jeszcze nie została zrealizowana (działa na przyszłość od momentu dokonania zamiany),

- zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, opublikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

- wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie zmienione:

- na pisemny wniosek Wykonawcy o podwyższenie wynagrodzenia, przy czym:

-	wniosek Wykonawcy powinien zostać złożony w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica i może dotyczyć wyłącznie okresu, po złożeniu wniosku przez Wykonawcę,

-	we wniosku należy wskazać: kwotę, o którą ma ulec zmianie wynagrodzenie Wykonawcy oraz całkowite wynagrodzenie Wykonawcy po zmianie, a do wniosku należy dołączyć kalkulację oraz dokumenty rzeczowe i finansowe potwierdzające zasadność dokonania zmiany,

-	zmiana wynagrodzenia może nastąpić wyłącznie, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, przy czym ciężar dowodu w tym zakresie obciąża Wykonawcę,

-	wynagrodzenie zostanie podwyższone przez Zamawiającego w drodze aneksu zawartego w formie pisemnej pod rygorem nieważności,

-	zmiana wynagrodzenia obowiązuje od pierwszego dnia następnego miesiąca, licząc od dnia złożenia wniosku,

- na pisemny wniosek Zamawiającego o obniżenie wynagrodzenia, przy czym:

-	wniosek Zamawiającego opierać się będzie na uaktualnionej kalkulacji cenowej złożonej przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniem pkt 2,

-	w przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi takiej kalkulacji, Zamawiający złoży wniosek o obniżenie wynagrodzenia w oparciu o własne wyliczenia, a wynagrodzenie zostanie obniżone przez Zamawiającego w drodze aneksu zawartego w formie pisemnej pod rygorem nieważności licząc od dnia złożenia wniosku,

-	zmiana wynagrodzenia obowiązuje od pierwszego dnia następnego miesiąca, licząc od dnia złożenia wniosku.

- Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione w trybie określonym w ust. 13, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli przedmiotem umowy są usługi, a okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy.

- Wykonawca w terminie do 21 dni od daty zawarcia Umowy przedstawi pisemnie szczegółową kalkulację kosztów wykonania zamówienia (opartą na kalkulacji ceny ofertowej) z uwzględnieniem wyszczególnienia wpływu na przedmiotowe koszty obowiązujące w momencie sporządzenia oferty na wykonanie zamówienia stanowiącego przedmiot Umowy okoliczności i aspektów, o których mowa w ust. 5 i 13 (tzn. poziomu przyjętych i uwzględnionych w ofercie cen i kosztów w tym zakresie związanych z realizację prac objętych przedmiotem Umowy, w tym ryzyk z tym związanych oraz różnic względem wskaźników GUS). Kalkulacja ta będzie stanowiła w szczególności bazowy materiał porównawczy w stosunku m.in. do kalkulacji wtórnej, o której mowa w ust.16, w przypadku wnioskowania o zmianę wysokości wynagrodzenia. Nieprzekazanie przedmiotowej kalkulacji lub przekazanie kalkulacji niekompletnej, nieprecyzyjnej, niejasnej, nierzetelnej, czy niespójnej będzie stanowić podstawę do odmowy uwzględnienia wniosku o zmianę wynagrodzenia umownego w trybie określonym w ust. 6-9 lub 13 z uwagi na brak możliwości realnej weryfikacji takiego wniosku względem uwarunkowań ofertowych (tj. kontekstu ustalenia wpływu zmian na koszty realizacji zamówienia).

- W przypadku wnioskowania przez Wykonawcę o zmianę wynagrodzenia na podstawie ust. 5 lub 13 Wykonawca zobowiązany jest dołączyć uaktualnioną kalkulację odnoszącą się do kalkulacji bazowej, o której mowa w ust.15, pozwalającą na porównanie danych kalkulacyjnych.

- Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach, o których mowa w ust. 5 i 13, będzie mogła nastąpić, jeżeli zmiany te będą powodowały udokumentowany wzrost (lub zmniejszenie) kosztów niewykonanych jeszcze prac o więcej niż 3 % wynagrodzenia przewidywanego za ich realizację.

- Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wynosi 10% pierwotnego wynagrodzenia Wykonawcy określonego Umową.

- Wykonawca oświadcza, iż cena ofertowa stanowiąca wynagrodzenie umowne, o którym mowa w ust. 1-3, została ustalona z uwzględnieniem obowiązujących regulacji prawnych dotyczących minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej, w szczególności w sposób gwarantujący, iż wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonywania prac będących przedmiotem Umowy jest nie niższa, niż wysokość obowiązującej minimalnej stawki godzinowej.

§ 4.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, regulowane będzie częściami w oparciu o wyłącznie cztery faktury, tj. trzy faktury częściowe i jedną fakturę końcową, wystawione przez Wykonawcę, przy uwzględnieniu w szczególności zasad określonych w ust. 2-5.

- Pierwsza faktura częściowa wystawiona zostanie po zrealizowaniu przez Wykonawcę I etapu Zadania wskazanego w harmonogramie realizacji Zadania stanowiącym załącznik do Umowy, tj. po zaakceptowaniu przez Zamawiającego projektu wstępnego. Podstawą do wystawienia tej faktury będzie protokół odbioru Zadania, podpisany przez Strony po zrealizowaniu wspomnianego etapu Zadania. Wynagrodzenie ujęte na pierwszej fakturze częściowej będzie wynosiło brutto ______ złotych (słownie złotych: _________), co stanowi ___% kwoty wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 Umowy.

- Druga faktura częściowa wystawiona zostanie po zrealizowaniu przez Wykonawcę II etapu Zadania wskazanego w harmonogramie realizacji Zadania stanowiącym załącznik do Umowy, tj. po przedłożeniu Zamawiającemu dokumentacji składającej się na etap II Zadania. Podstawą do wystawienia tej faktury będzie protokół odbioru II etapu Zadania, podpisany przez Strony po zrealizowaniu wspomnianego etapu Zadania. Wynagrodzenie ujęte na drugiej fakturze częściowej będzie wynosiło brutto ______________ złotych (słownie złotych: __________), co stanowi ___% kwoty wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 Umowy.

- Trzecia faktura częściowa wystawiona zostanie po zrealizowaniu przez Wykonawcę III etapu Zadania wskazanego w harmonogramie realizacji Zadania stanowiącym załącznik do Umowy, tj. po przedłożeniu Zamawiającemu dokumentacji składającej się na etap III Zadania. Podstawą do wystawienia tej faktury będzie protokół odbioru III etapu Zadania, podpisany przez Strony po zrealizowaniu wspomnianego etapu Zadania. Wynagrodzenie ujęte na trzeciej fakturze częściowej będzie wynosiło brutto _________ złotych (słownie złotych: ______), co stanowi ___% kwoty wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 Umowy.

- Zapłata częściowa za etapy I-III Zadania i ich odebranie nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku, bez prawa domagania się dodatkowego wynagrodzenia, dokonywania zmian w przekazanych Zamawiającemu opracowaniach, wynikających z dokonanych później uzgodnień, bądź pozyskanych opinii czy też decyzji wydanych przez właściwe organy.

- Faktura końcowa wystawiona zostanie po zrealizowaniu całego Zadania. Podstawą do wystawienia faktury końcowej przez Wykonawcę będzie protokół odbioru końcowego Zadania, podpisany przez Strony. Wynagrodzenie ujęte na fakturze końcowej będzie wynosiło brutto _________ złotych (słownie złotych: ______), co stanowi ___% kwoty wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 Umowy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust. 2 Umowy uregulowane zostanie w oparciu o wyłącznie jedną fakturę, wystawioną przez Wykonawcę. Podstawą do wystawienia tej faktury będzie uzyskanie przez Wykonawcę ostatecznej/ prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, potwierdzone na piśmie przez osobę działającą z ramienia Zamawiającego.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust. 3 Umowy, uregulowane zostanie w oparciu o wyłącznie jedną fakturę, wystawioną przez Wykonawcę po odbiorze przez Zamawiającego (inwestora) robót objętych nadzorem autorskim. Podstawą do wystawienia faktury wskazanej w zdaniu poprzednim będzie pisemne potwierdzenie prawidłowego świadczenia usługi polegającej na świadczeniu nadzoru autorskiego nad robotami objętymi tym nadzorem podpisane przez osobę działającą z ramienia Zamawiającego.

- Na każdej wystawionej fakturze Wykonawca zobowiązany jest wskazać jako nabywcę i odbiorcę Miasto i Gmina Szczawnica wraz z podaniem jego adresu i numeru NIP.

- Należność Wykonawcy oparta na wystawionej fakturze zostanie przelana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany przez Wykonawcę na wystawionej przez niego fakturze, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury. Zapłata należności na rzecz Wykonawcy nastąpi przy zachowaniu procedury podzielnej płatności VAT obowiązującej u Zamawiającego zgodnie z regułami przez niego przyjętymi. Termin płatności uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego nastąpi w wyżej wymienionym terminie.

- Przyjęcie przez Zamawiającego faktury z wystawienia Wykonawcy, określającej termin zapłaty odmiennie niż w ust. 10, nie powoduje zmiany terminu zapłaty określonego tamże.

- Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy w zakresie:

- sposobu płatności dotyczące możliwości wprowadzenia dodatkowej faktury przejściowej lub zmiany ilości faktur przejściowych – z uwagi na istotne przyczyny ekonomiczne czy istotne niedogodności zaistniałe z przyczyn dotyczących którejkolwiek Strony,

- sposobu rozliczenia Umowy lub dokonania płatności na rzecz Wykonawcy w związku z zawarciem umowy o dofinansowanie zamówienia przez Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia.

Zobowiązania i uprawnienia Stron

§ 5.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Zadania z należytą starannością i niewadliwego, kompletnego, zgodnie z: obowiązującymi przepisami, w tym Umową i aktualnymi Polskimi Normami, aktualną wiedzą techniczną, oraz zaleceniami i wskazówkami Zamawiającego.

- Wykonawca w trakcie realizacja Zadania zobowiązany jest, poza innymi obowiązkami wskazanymi w Umowie, do:

- uzgadniania z Zamawiającym proponowanych rozwiązań projektowych, przy czym Zamawiający zastrzega sobie, na każdym etapie realizacji Umowy, prawo do wnoszenia wiążących uwag dotyczących zastosowanych przez Wykonawcę rozwiązań,

- niezwłocznego informowania Zamawiającego na piśmie bądź za pomocą poczty elektronicznej o wszelkich problemach i okolicznościach mogących wpłynąć na realizację Zadania i termin jego wykonania,

- przekazywania Zamawiającemu za pomocą poczty elektronicznej skanów wszystkich złożonych przez siebie pism i wniosków w danym miesiącu kalendarzowym (wraz potwierdzeniem daty ich wysłania /złożenia) a także wszystkich uzyskanych w tym miesiącu kalendarzowym dokumentów (wraz z potwierdzeniem daty ich otrzymania), które związane są z realizacją Umowy, w szczególności dot.: warunków technicznych, uzgodnień, pozwoleń, zawiadomień, wezwań czy informacji, w terminie 10 dni po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, w którym wspomniane dokumenty Wykonawca odpowiednio złożył bądź uzyskał,

- przesyłania za pomocą poczty elektronicznej miesięcznych sprawozdań za każdy miesiąc kalendarzowy obejmujących informacje o postępie prac i zaistniałych zdarzeniach związanych z realizacją Zadania, w terminie 10 dni po zakończeniu miesiąca kalendarzowego,

- przedstawiania postępu prac związanych z realizacją Zadania na każde pisemne wezwanie Zamawiającego w terminie 7 dni od przekazania wezwania.

- W dacie zawarcia Umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy wszystkie będące w jego posiadaniu dane i opracowania służące do zrealizowania Zadania.

- W celu wykonania Zadania w zakresie uzyskania w szczególności decyzji, opinii i uzgodnień nim objętych, Zamawiający udzieli Wykonawcy, względnie osobie trzeciej wskazanej przez Wykonawcę, stosownego pełnomocnictwa, w terminie ustalonym przez Strony.

- Strony ustalają, że Zadanie w zakresie dokumentacji opracowanej przez Wykonawcę zostanie wykonane w formie graficzno- pisemnej (papierowej) w ilości egzemplarzy określonej w opisie zamówienia. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest również dostarczyć Zamawiającemu Zadanie, w zakresie wskazanym w zdaniu poprzednim, w formie elektronicznej na płycie CD, w ilości, zakresie i formie określonych w opisie zamówienia. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zachowania zgodności wersji papierowej i elektronicznej dokumentacji opracowanej przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest w terminie wskazanym przez Zamawiającego do usunięcia jakichkolwiek niezgodności pomiędzy wskazanymi w zdaniu poprzednim formami dokumentacji przez niego opracowanej.

- Wykonawca zobowiązany jest zwrócić najpóźniej w dniu przekazania Zadania, wszystkie udostępnione mu przez Zamawiającego materiały służące do realizacji Zadania.

§ 6.

Wykonawca oświadcza, iż przed zawarciem Umowy zapoznał się ze wszystkimi warunkami dotyczącymi wykonania przedmiotu Umowy i nie wnosi co do nich żadnych zastrzeżeń.

Osoba pełniąca funkcję projektanta, osoby reprezentujące strony

§ 7.

- Strony ustalają, iż osobą pełniącą funkcję projektanta specjalności (branży) drogowej przy realizacji dokumentacji objętej Zadaniem będzie _________.

- Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt i we własnym zakresie zapewnić projektantów innych branż, jeżeli zajdzie taka konieczność.

- Wykonawca w terminie do 7 dni od daty zawarcia Umowy przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień przez osobę pełniącą funkcję projektanta, o którym mowa w ust. 1, oraz aktualne wymagane zaświadczenie właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub odpowiadające mu zaświadczenie zgodnie z polskim prawem budowlanym.

- Projektant opracowujący dokumentację objętą Zadaniem zobowiązany jest do działania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane, w szczególności zgodnie z art. 20 tejże ustawy.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia aby projektant, o którym mowa w ust. 1, uczestniczył na wezwanie Zamawiającego skierowane do Wykonawcy, dokonane z wyprzedzeniem 24 godzin, w radach projektu i wizytach roboczych organizowanych przez Zamawiającego w terminach i miejscu wskazanych przez Zamawiającego.

- Strony dopuszczają możliwość zmiany osoby wskazanej w umowie jako projektant, o której mowa w ust. 1, w sytuacjach których nie można było przewidzieć z chwilą wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, w szczególności w przypadkach zdarzeń losowych dotyczących tej osoby lub w przypadku rozwiązania stosunku prawnego łączącego Wykonawcę z tą osobą lub z powodu siły wyższej, pod warunkiem posiadania przez nową osobę odpowiednich uprawnień budowlanych oraz doświadczenia nie mniejszego niż wskazane w rozdziale XIII ust. 1 pkt 2 specyfikacji warunków zamówienia. Zmiana osoby projektanta nastąpi w drodze aneksu po wcześniejszym przedłożeniu Zamawiającemu dokumentów potwierdzających posiadane odpowiednich uprawnień budowlanych oraz doświadczenia.

§ 8.

- Osobą reprezentującą Zamawiającego w sprawach bieżących uzgodnień techniczno-organizacyjnych związanych z realizacją Umowy jest _____________.

- Wykonawca wyznaczy osobę, która w jego imieniu będzie się kontaktować z Zamawiającym we wszystkich sprawach związanych z wykonywaniem Umowy. Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 5 dni od dnia zawarcia Umowy, przekazać Zamawiającemu za pomocą poczty elektronicznej lub na piśmie dane kontaktowe (imię i nazwisko, nr telefonu) tej osoby.

- Strony dopuszczają możliwość zmiany osoby, o której mowa w ust. 1, na wniosek Zamawiającego.

Spotkania w sprawie dokumentacji projektowej

§ 9.

- Bieżący nadzór nad zgodnością przebiegu procesu projektowego z wymaganiami Umowy wykonywany będzie przez Zamawiającego w szczególności podczas spotkań z Wykonawcą.

- Podczas trwania procesu projektowego wystąpią następujące rodzaje spotkań w sprawie dokumentacji projektowej:

- rada projektu – spotkanie w siedzibie Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy, Zamawiającego, oraz ew. innych zaproszonych osób, której głównymi celami są:

- prezentacja przez Wykonawcę sprawozdania z bieżącego postępu wykonywania dokumentacji projektowej przed Zamawiającym,

- prezentacja przez Zamawiającego wniosków z własnych przeglądów opracowań projektowych,

- omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie problemów, do których rozstrzygania upoważniony jest jedynie Zamawiający,

- omówienie warunków i uzgodnień otrzymanych od instytucji i osób trzecich,

- uzgodnienie zaproponowanych rozwiązań technicznych dotyczących Zadania (m.in. obiektów inżynierskich),

- wizyta robocza - spotkania poza siedzibą Zamawiającego i Wykonawcy, przy udziale Wykonawcy, Zamawiającego i innych osób, której celem jest dokonanie wyjaśnień i ustaleń roboczych, połączone z wizytą na miejscu, którego dotyczą opracowania projektowe lub z wizytą w siedzibie strony.

- Rady projektu odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego w terminach wskazanych przez Zamawiającego. Skład uczestników rad projektu będzie każdorazowo dostosowany do omawianej problematyki.

- Ze wszystkich spotkań z Zamawiającym, które będą odbywać się w trakcie opracowywania dokumentacji zostaną sporządzone protokoły lub notatki służbowe zawierające treść ustaleń dokonywanych w trybie roboczym. Notatki powinny być przekazywane obu Stronom (Wykonawcy i Zamawiającemu) oraz, w razie potrzeby, innym osobom uczestniczącym w spotkaniach. Zatwierdzony przez Zamawiającego protokół lub notatka służbowa zostanie przekazana Wykonawcy w terminie do 7 dni roboczych (dni urzędowania Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica) od daty spotkania.

- Wizyty robocze odbywać się będą z inicjatywy Wykonawcy lub Zamawiającego, w terminach wskazanych przez Zamawiającego.

- Zamawiający i Wykonawca mogą od siebie wzajemnie zażądać uczestniczenia w spotkaniach osób mających wpływ na terminowość i prawidłowość wykonania opracowań objętych Umową.

Postanowienia dot. przeniesienia praw autorskich

§ 10.

- W ramach wynagrodzenia z tytułu zrealizowania Zadania Wykonawca przenosi na Zamawiającego z chwilą protokolarnego odbioru całego Zadania autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwanej dalej ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wytworzonych w trakcie realizacji Zadania, w szczególności takich jak: mapy, wykresy, rysunki, plany, raporty, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstałe przy realizacji Umowy, zwanych dalej utworami oraz zezwala na wykonywanie przez Zamawiającego praw zależnych tj. zezwala Zamawiającemu na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworów.

- Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, następuje w zakresie wszystkich pól eksploatacji wymienionych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności w zakresie:

- wykorzystywania utworów przez Zamawiającego oraz osoby trzecie w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego (w szczególności w celu wykonywania i korzystania z obiektów będących przedmiotem utworów),

- utrwalania i zwielokrotniania utworów wszelkimi znanymi technikami w tym technikami cyfrowymi i drukarskimi i na wszelkich rodzajach nośników,

- wprowadzania utworów do obrotu,

- wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

- wprowadzania zmian (w tym min.: aktualizacji, adaptacji, przeróbek) utworów oraz wykorzystywania utworów do wykonywania nowych opracowań,

- tłumaczenia utworów,

- publicznego udostępniania utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp 
w miejscu i w czasie przez niego wybranym.

- W ramach wynagrodzenia z tytułu zrealizowania Zadania:

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania autorskich praw osobistych do utworów (w tym m.in. do wprowadzania zmian i sprawowania nadzoru autorskiego przez inny podmiot) oraz ich opracowań i dalszych opracowań i w przypadku wykonywania tych praw przez Zamawiającego lub osoby przez niego upoważnione, zobowiązuje się do niewykonywania osobistych praw autorskich,

- równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów, Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy (nośników), na których zostały one utrwalone,

- Zamawiającemu przysługuje prawo przeniesienia uprawnień i obowiązków wynikających z Umowy na osoby trzecie w zakresie, w jakim prawa i obowiązki te wynikają z niniejszego paragrafu oraz udzielania dalszych upoważnień w sprawach, w których Zamawiający został upoważniony przez Wykonawcę na podstawie niniejszego paragrafu.

- Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń.

- Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w niniejszym paragrafie następuje z chwilą wydania Zamawiającemu egzemplarzy poszczególnych utworów (dokumentacji) składających się na Zadanie oraz bez ograniczeń co do terytorium, czasu i liczby egzemplarzy.

Podwykonawstwo

§ 11.

  - Wykonawca zrealizuje osobiście Zadanie w zakresie objętym Umową - za wyjątkiem tego zakresu Zadania, który określony został jako powierzony do wykonania podwykonawcy (podwykonawcom) w ofercie Wykonawcy, złożonej w postępowaniu przeprowadzonym przez Zamawiającego pod numerem ……………………………….,/* tj. za wyjątkiem zakresu prac obejmującego ____________, /* z czego cały zakres obejmujący________ zostanie zrealizowany w ramach polegania na zdolnościach (doświadczeniu) podmiotów udostępniających zasoby w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu /*usunąć, jeśli nie dotyczy.

  - Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania osób trzecich, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy, w tym za prace zrealizowane przez te osoby, jak również za ewentualne szkody powstałe w wyniku działań czy zaniechań tych osób. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób wskazanych w zadaniu poprzednim podwykonawcy jak za własne działania i zaniechania.

  - Strony dopuszczają możliwość zmiany w zakresie podwykonawstwa związanej w szczególności z powierzeniem wykonania innych niż określone w Umowie części zamówienia lub powierzenia wykonania części zamówienia, mimo iż w ofercie Wykonawca nie wskazał zamiaru powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, lub rezygnacji z podwykonawstwa, przy uwzględnieniu następujących reguł i warunków:

- jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu udostępniającego, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,

- jeżeli Zamawiający stwierdzi, że podwykonawca, który ma zastąpić podmiot udostępniający zasoby nie spełnia warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Wykonawca na żądanie Zamawiającego w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpi ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykaże, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Odbiór Zadania

§ 12.

  - Zadanie będzie odbierane częściami w siedzibie Zamawiającego, po zrealizowaniu przez Wykonawcę każdego z etapów Zadania wskazanych w harmonogramie realizacji Zadania stanowiącym załącznik do Umowy, w oparciu o podpisane przez Strony protokoły odbioru, tj. w oparciu o trzy protokoły odbioru częściowego Zadania oraz protokół odbioru końcowego Zadania.

  - Strony przystąpią do odbioru pierwszej części Zadania, obejmującej wskazaną w harmonogramie realizacji Zadania dokumentację składającą się na I etap Zadania, zatwierdzoną uprzednio przez Zamawiającego (przed jej odbiorem), po złożeniu tej dokumentacji przez Wykonawcę do odbioru w siedzibie Zamawiającego wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru składanej dokumentacji, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, przypadającym na okres 5 dni od daty złożenia tej dokumentacji wraz z ww. wnioskiem pod warunkiem uprzedniego zaakceptowania tej dokumentacji przez Zamawiającego. Strony przystąpią do odbioru drugiej części Zadania, obejmującej wskazaną w harmonogramie realizacji Zadnia dokumentację składającą się na II etap Zadania, po złożeniu tej dokumentacji przez Wykonawcę do odbioru w siedzibie Zamawiającego wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru składanej dokumentacji, w terminie wskazanym przez Zamawiającego przypadającym na okres 15 dni od daty złożenia tej dokumentacji wraz z ww. wnioskiem. Strony przystąpią do odbioru trzeciej części Zadania, obejmującej wskazaną w harmonogramie realizacji Zadnia dokumentację składającą się na III etap Zadania, po złożeniu tej dokumentacji przez Wykonawcę do odbioru w siedzibie Zamawiającego wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru składanej dokumentacji, w terminie wskazanym przez Zamawiającego przypadającym na okres 15 dni od daty złożenia tej dokumentacji wraz z ww. wnioskiem.

  - Przy odbiorze trzeciej części Zadania, Wykonawca złoży pisemne oświadczenie, pod rygorem odmowy odbioru trzeciej części Zadania, iż dokumentacja składająca się na tą część jest wykonana zgodnie z Umową, aktualnie obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz że została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, oraz że jest wolna od wad. Oświadczenie to stanowić będzie załącznik do protokołu odbioru trzeciej części Zadania.

  - Wykonawca ma zapewnić na dzień odbioru trzeciej części Zadania, przez co najmniej 2 miesiące licząc od daty tego odbioru, aktualność wszystkich pozyskanych w trakcie opracowania Zadania warunków, uzgodnień, pozwoleń i decyzji, pod rygorem odmowy odbioru tej części Zadania.

  - Dowodem potwierdzającym odbiór dokumentacji wskazanej w ust. 2 będzie każdorazowo protokół częściowego odbioru Zadania podpisany przez Strony, zawierający w szczególności:

  - datę odbioru,

  - nazwę i zakres części Zadania objętego odbiorem oraz oznaczenie Umowy,

  - nazwę Stron oraz imiona i nazwiska członków komisji odbiorowej,

  - wskazanie dokumentów będących przedmiotem odbioru wraz z podaniem ilości egzemplarzy,

  - ewentualne uwagi.

  - Podpisanie wspomnianego w ust. 5 protokołu przez Zamawiającego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych odbieranej dokumentacji.

  - W przypadku przekazania niekompletnej dokumentacji wskazanej w ust. 2 Zamawiający w ciągu 10 dni od dnia jej przekazania wskaże Wykonawcy w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej - braki w tej dokumentacji. Wykonawca po uzupełnieniu braków złoży ponownie wniosek o dokonanie odbioru ww. dokumentacji. Odbiór dokumentacji objętej ponownym zgłoszeniem zostanie dokonany na zasadach określonych jak wyżej.

  - Jeżeli w toku czynności odbioru dokumentacji wskazanej w ust. 2 części Zadania zostaną stwierdzone wady, to Zamawiający w przypadku wad dokumentacji objętej odbiorem dających się usunąć może odmówić przyjęcia tej dokumentacji określając jednocześnie termin (terminy) usunięcia tych wad i ponownego odbioru wspomnianej dokumentacji lub może przyjąć tą dokumentację z jednoczesnym opisaniem stwierdzonych wad w protokole odbioru i określeniem terminu ich usunięcia przez Wykonawcę. W przypadku wad, których usunąć się nie da, Zamawiający może, w przypadku wad istotnych, żądać wykonania dokumentacji jw. od nowa lub odstąpić od Umowy w części bądź w całości ze skutkiem natychmiastowym w terminie 45 dni od dnia stwierdzenia tych wad, w przypadku zaś wad nieistotnych może żądać stosunkowego obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego Umową. Koszty usunięcia wad związanych z nieprawidłowym wykonaniem Zadania ponosi Wykonawca.

  - Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy w zakresie ilości odbiorów Zadania – z uwagi na istotne przyczyny ekonomiczne czy istotne niedogodności zaistniałe z przyczyn dotyczących którejkolwiek Strony.

§ 13.

- Strony przystąpią do końcowego odbioru Zadania po przedłożeniu przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego kompletnej dokumentacji składającej się stosownie do treści harmonogramu realizacji Zadania na dokumentację IV etapu Zadania, wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru całego Zadania, w terminie wskazanym przez Zamawiającego przypadającym w okresie 10 dni od daty złożenia tej dokumentacji. Do wniosku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca zobowiązany jest załączyć materiały dostarczone przez Zamawiającego w związku z realizacją Umowy, pod rygorem odmowy zgłoszonej do odbioru dokumentacji.

- Dokumentem potwierdzającym odbiór całej dokumentacji objętej Zadaniem będzie podpisany przez Strony protokół końcowy odbioru Zadania zawierający w szczególności informacje wskazane w § 12 ust. 5 Umowy. Podpisanie wspomnianego protokołu przez Zamawiającego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych odbieranej dokumentacji.

- Przy końcowym odbiorze Zadania, Wykonawca złoży pisemne oświadczenie, pod rygorem odmowy odbioru Zadania, iż dokumentacja składająca się na Zadanie jest wykonana zgodnie z Umową, aktualnie obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz że została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, oraz że jest wolna od wad. Oświadczenie to stanowić będzie załącznik do protokołu końcowego odbioru Zadania.

- W przypadku przekazania niekompletnej dokumentacji wskazanej w ust. 1 Zamawiający w ciągu 10 dni od dnia jej przekazania wskaże Wykonawcy w formie pisemnej braki w tej dokumentacji. Wykonawca po uzupełnieniu braków złoży ponownie wniosek o dokonanie odbioru zadania. Odbiór zadania zostanie dokonany na zasadach określonych jak wyżej.

- Jeżeli w toku czynności odbioru dokumentacji wskazanej w ust. 1 zostaną stwierdzone wady, to Zamawiający w przypadku wad dokumentacji objętej odbiorem dających się usunąć może odmówić przyjęcia tej dokumentacji określając jednocześnie termin (terminy) usunięcia tych wad i ponownego odbioru wspomnianej dokumentacji lub może przyjąć tą dokumentację z jednoczesnym opisaniem stwierdzonych wad w protokole odbioru i określeniem terminu ich usunięcia przez Wykonawcę. W przypadku wad, których usunąć się nie da, Zamawiający może, w przypadku wad istotnych, żądać wykonania dokumentacji jw. od nowa lub odstąpić od Umowy w części bądź w całości ze skutkiem natychmiastowym w terminie 45 dni od dnia stwierdzenia tych wad, w przypadku zaś wad nieistotnych może żądać stosunkowego obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego Umową. Koszty usunięcia wad związanych z nieprawidłowym wykonaniem Zadania ponosi Wykonawca.

Rękojmia za wady i gwarancja jakości

§ 14.

  - Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne z tytułu rękojmi za wykonane Zadanie w zakresie dokumentacji sporządzonej przez Wykonawcę na podstawie Umowy. Do rękojmi stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, z uwzględnieniem zapisów Umowy.

  - Rękojmia trwa 3 (trzy) lata od daty odbioru końcowego Zadania.

  - Zatwierdzenie przez Zamawiającego dokumentacji projektowej lub sporządzenie protokołu odbioru Zadania nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności z tytułu wad Zadania lub jego części.

  - Z tytułu rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad Zadania w zakresie dokumentacji wskazanej w ust. 1, w terminie wskazanym przez Zamawiającego na piśmie. Odbiór poprawionego Zadania nastąpi na podstawie protokołu.

  - W przypadku zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad zgłoszonych przez Zamawiającego, Wykonawca upoważnia Zamawiającego (bez upoważnienia Sądu) do zlecenia ich usunięcia innemu podmiotowi według wyboru Zamawiającego, na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnień z tytułu rękojmi. Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę co najmniej 5 dni wcześniej o zamiarze zlecenia usunięcia wad innemu podmiotowi. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do obciążenia go kosztami, o których mowa w zdaniu poprzednim, i zobowiązuje się je pokryć w terminie 14 dni od otrzymania od Zamawiającego dokumentu określającego wysokość kwoty do zapłaty z tytułu wspomnianych kosztów.

  - Na opracowaną w ramach Umowy dokumentację Wykonawca udziela gwarancji zgodnie z dokumentem gwarancyjnym stanowiącym załącznik do Umowy.

  - Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji nie uchybiają uprawnieniom przysługującym mu z tytułu rękojmi za wady.

  - Okres rękojmi lub gwarancji przedłuża się o okres usuwania wady, przy czym początkiem biegu tego okresu jest data zawiadomienia Wykonawcy o wadzie, natomiast końcem okresu jest data potwierdzenia usunięcia wady.

  - Do obliczenia biegu rękojmi i gwarancji stosuje się art. 581 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego.

Opcja - raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia objętego Zadaniem na środowisko wraz z dokumentami niezbędnymi do jego opracowania

§ 15.

- Zamawiający skorzysta z prawa opcji w zakresie, o którym mowa w § 1 ust. 6 pkt 1 Umowy, jeżeli organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach orzeknie o konieczności opracowania dokumentu w postaci raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia objętego Zadaniem.

- Zlecenie opcji następuje poprzez złożenie przez Zamawiającego w okresie realizacji II etapu Umowy pisemnego oświadczenia woli przekazanego Wykonawcy na piśmie lub za pomocą poczty elektronicznej.

- Oświadczenie o skorzystaniu przez Zamawiającego z prawa opcji może zostać złożone nie później niż w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania przez Zamawiającego postanowienia o konieczności opracowania raportu. Po upływie tego terminu prawo opcji (w zakresie, w jakim nie została uruchomione) wygasa, w związku z czym Zamawiający po upływie tego terminu nie może już z niego skorzystać.

- Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentu w postaci raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia objętego Zadaniem na środowisko wraz z dokumentami niezbędnymi do opracowania tego raportu w zakresie określonym przez organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz jego poprawiania lub uzupełniania - na żądanie właściwych organów lub Zamawiającego.

Opcja - nadzór autorski

§ 16.

- Zamawiający skorzysta z prawa opcji w zakresie, o którym mowa w § 1 ust. 6 pkt 2, jeżeli w trakcie realizacji robót na podstawie dokumentacji objętej Zadaniem zajdzie w ocenie Zamawiającego taka konieczność oraz Zamawiający będzie posiadał możliwości finansowe.

- Zlecenie opcji w zakresie świadczenia usługi polegającej na sprawowaniu nadzoru autorskiego następuje poprzez złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli przekazanego Wykonawcy na piśmie lub za pomocą poczty elektronicznej.

- Oświadczenie o skorzystaniu przez Zamawiającego z prawa opcji może zostać złożone nie później niż w terminie 3 (trzech) lat od daty odbioru końcowego Zadania. Po upływie tego terminu zastrzeżone prawo opcji (w zakresie, w jakim nie zostało uruchomione) wygasa, w związku z czym Zamawiający po upływie tego terminu nie może już z niego skorzystać.

- Wykonawca na żądanie Zamawiającego zapewni świadczenie usługi polegającej na pełnieniu nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji w oparciu o dokumentację objętą Zadaniem, w zakresie całej bądź części tej inwestycji, przez projektanta wskazanego w § 7 ust. 1 Umowy, przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawa i postanowień Umowy. W przypadku obiektywnej niemożliwości realizowania usługi polegającej na pełnieniu nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji przez wspomnianego projektanta, Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest zapewnić pełnienie wspomnianej usługi przez osobę posiadającą do tego stosowne uprawnienia i umocowania, przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawa i postanowień Umowy.

- Usługa związana z pełnieniem nadzoru autorskiego obejmować będzie swoim zakresem obowiązki przewidziane obowiązującymi przepisami, w tym obowiązki przewidziane w art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane, a w szczególności obowiązki polegające na:

- czuwaniu w toku wykonywania robót, realizowanych w oparciu o dokumentację objętą Zadaniem, nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z opracowaną dokumentacją w ramach Zadania, przepisami techniczno-budowlanymi oraz obowiązującymi Polskimi Normami,

- udzielaniu wyjaśnień Zamawiającemu (inwestorowi) jak i wykonawcy robót, realizowanych w oparciu o dokumentację objętą Zadaniem, w terminie i sposób wskazany przez Zamawiającego, odnośnie wszelkich wątpliwości dotyczących wspomnianej dokumentacji,

- uzgadnianiu z podmiotami jak niżej i ocenie zasadności wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do materiałów, urządzeń i konstrukcji przewidzianych w dokumentacji opracowanej w ramach Zadania, w tym kwalifikowanie proponowanych rozwiązań zamiennych jako istotnych lub nieistotnych, zgłaszanych przez Zamawiającego bądź wykonawcę robót, realizowanych na podstawie dokumentacji objętej Zadaniem, w terminie do 7 dni od dnia ich zgłoszenia,

- bieżącego sporządzania rysunków oraz opisów dotyczących zmian stanowiących nieistotne odstępstwo od dokumentacji opracowanej w ramach Zadania,

- udziale w komisjach i nardach technicznych na wezwanie Zamawiającego oraz uczestnictwo w odbiorach robót, w tym odbiorze końcowym, realizowanych na podstawie dokumentacji objętej Zadaniem.

- Termin początkowy jak i końcowy realizacji usługi wskazanej w ust. 2, a także zakres inwestycji objętej tą usługą, określony zostanie przez Zamawiającego w wezwaniu do świadczenia usługi polegającej na pełnieniu nadzoru autorskiego, skierowanym do Wykonawcy na piśmie lub za pomocą poczty elektronicznej, przy czym wezwanie to winno być dostarczone Wykonawcy z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni przed wyznaczoną datą przystąpienia do tej usługi. Usługa objęta niniejszym paragrafem może być świadczona jedynie na żądanie Zamawiającego.

Odstąpienie od Umowy i rozwiązanie Umowy

§ 17.

- Strony przewidują możliwość rozwiązania za porozumieniem stron (w trybie polubownym) Umowy w całości lub w części wraz z dokonaniem pomiędzy stronami rozliczenia Umowy poprzez wypłatę wynagrodzenia za zrealizowany zakres Umowy i przy uwzględnieniu niewypłacenia wynagrodzenia za niezrealizowany zakres Umowy, w szczególności w przypadku, gdyby w toku wykonywania przedmiotu Umowy okazało się, iż jego dokończenie byłoby niemożliwe, niezasadne, niecelowe lub bezprzedmiotowe ze względów ekonomicznych, technicznych, społecznych, lub innych istotnych z punktu widzenia Wykonawcy, Zamawiającego lub interesu publicznego, w szczególności w razie stwierdzenia technicznej niemożliwości czy niezasadności wykonania przedmiotu Umowy w świetle wymagań określonych przez Zamawiającego, znacznego zwiększenia kosztów wykonania przedmiotu Umowy w świetle wymagań określonych przez Zamawiającego, znacznego pogorszenia się sytuacji ekonomiczno-finansowej Wykonawcy, ogłoszenia upadłości lub otwarcia / zarządzenia likwidacji Wykonawcy, czy też wystąpienia innych okoliczności faktycznych, prawnych, ekonomicznych czy technicznych / technologicznych, które mogą zwiększać ryzyko niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia albo wykonania zamówienia niezasadnego, ekonomicznie niewspółmiernego, niemożliwego, czy niecelowego.

- Porozumienie, o którym mowa w ust. 1, winno zostać zawarte w formie pisemnej (ewentualnie w formie elektronicznej – jeżeli Umowa została zawarta w takiej formie) pod rygorem nieważności.

§ 18.

- Strony mogą odstąpić od Umowy w przypadkach i na zasadach przewidzianych prawem, w tym ustawą – Prawo zamówień publicznych i Kodeksem cywilnym, a także Umową.

- W przypadku wadliwego wykonywania Zadania Zamawiający wezwie Wykonawcę do zaprzestania wadliwego wykonywania Zadania. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający może wstrzymać realizację części bądź całego Zadania.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad w odebranej dokumentacji objętej którymkolwiek z etapów Zadania wskazanych w harmonogramie realizacji Zadania, Zamawiający może wstrzymać się z zapłatą Wykonawcy wynagrodzenia za dokumentację objętą danym etapem Zadania, do czasu usunięcia jej wad.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w całości jak i w części ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach określonych Umową, w tym gdy:

- zostanie rozwiązane przedsiębiorstwo Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia całego lub znacznej części majątku Wykonawcy,

- Wykonawca dopuszcza się zwłoki przekraczającej 21 dni w zrealizowaniu któregokolwiek z etapów Zadania wskazanego w harmonogramie realizacji Zadania stanowiącym załącznik do Umowy lub w opracowaniu dokumentu, o którym mowa w
§ 1 ust. 6 pkt 1 Umowy, w tym zwłoki przekraczającej 21 dni w zrealizowaniu całego Zadania,

- Wykonawca narusza jakiekolwiek postanowienie Umowy poprzez jego nierealizowanie lub wadliwe realizowanie, w tym m. in.: nie realizuje obowiązku, o którym mowa w § 3 ust.14 i § 5 ust 5, wykonuje Zadanie w sposób niezgodny z Umową bądź go nie realizuje lub zaprzestał jego realizacji, pomimo wezwania Zamawiającego do zaprzestania naruszania wskazanego przez Zamawiającego postanowienia umownego, w tym wezwania Wykonawcy do zaprzestania wadliwego wykonywania Zadania bądź podjęcia jego realizacji, przy czym regulacja ta nie odnosi się do naruszenia obowiązku w zakresie terminowego realizowania poszczególnych etapów Zadania bądź całego Zadania,

- zaistnieją okoliczności, o których mowa § 3 ust. 5 Umowy, skutkujące zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy przekraczającym 10% wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w § 3 ust. 1 Umowy,

- wysokość kary umownej naliczonej w przypadkach wskazanych w § 19 ust. 1 pkt 2-11 Umowy przekroczy wysokość stanowiącą równowartość 25% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.

- Zamawiający może odstąpić od Umowy, w każdym przypadku wskazanym w ust. 4, w terminie 45 dni od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu którejkolwiek przyczyny określonej w ust. 4 stanowiącej podstawę odstąpienia od Umowy.

- Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonanie prawa odstąpienia wywoła skutki ex nunc.

Kary umowne

§ 19.

- Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia od Wykonawcy kar umownych w wysokości:

- 10 % wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 Umowy, jeżeli Zamawiający odstąpi od Umowy w całości bądź w części z jednej z przyczyn wskazanych w § 18 ust. 4 pkt 3-5 Umowy, w tym także gdy Zamawiający odstąpi od Umowy w przypadkach wskazanym w § 12 ust. 8 Umowy oraz w § 13 ust. 5 Umowy, pomniejszonego o wartość wynagrodzenia za tą część Zadania która została odebrana przez Zamawiającego,

- 0,1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za wykonanie któregokolwiek etapu Zadania określonego w harmonogramie realizacji Zadania stanowiącym załącznik do Umowy - za każdą rozpoczętą dobę (24 godziny) zwłoki Wykonawcy w realizacji danego etapu Zadania zgodnie z harmonogramem realizacji Zadania,

- 0,1% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 2 Umowy za każdą rozpoczętą dobę (24 godziny) zwłoki Wykonawcy w opracowaniu dokumentu, o którym mowa w § 1 ust. 6 pkt 1 Umowy w terminie wskazanym w § 2 ust. 4 pkt 1 Umowy,

- 500 złotych za każdą rozpoczętą dobę (24 godziny) zwłoki Wykonawcy w wywiązaniu w terminie z któregokolwiek obowiązku określonego wskazanego w § 1 ust. 4 Umowy,

- 250 złotych za każdy rozpoczętą dobę (24 godziny) zwłoki Wykonawcy w realizacji w terminie któregokolwiek z obowiązków określonych w Umowie w: § 3 ust. 15, § 5 ust. 2 pkt 3-5, § 7 ust. 3 oraz § 8 ust. 2,

- 500 złotych za każdy przypadek nie wywiązania się Wykonawcy z obowiązku wskazanego w § 7 ust. 5 Umowy,

- 500 złotych za każdą rozpoczętą dobę (24 godziny) zwłoki w wywiązaniu się z obowiązku zapewnienia przez Wykonawcę świadczenia usługi wskazanej w § 16 Umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego,

- 0,1% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 Umowy - za każdą rozpoczętą dobę (24 godziny) zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad Zadania,

- 600,00 złotych za każdy rozpoczęty dzień realizacji Zadania z pominięciem podmiotu udostępniającego, na zasobach którego polegał Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu przeprowadzonym przez Zamawiającego pod numerem PZD-ZP.261.13.2022.MW, w sytuacji nie spełniania tych warunków przez Wykonawcę,

- 0,1% wartości brutto kwoty wynagrodzenia określonej w § 3 ust. 1 Umowy - za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy, z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 3 ust. 14 Umowy,

- 500,- złotych za każdy przypadek nierealizowania lub wadliwego realizowania przez Wykonawcę któregoś z obowiązków objętych Umową, w tym któregokolwiek obowiązku dot. usługi związanej ze świadczeniem nadzoru autorskiego – z wyłączeniem naruszeń wskazanych powyżej w pkt 2-10),

- Kary, o których mowa w ust. 1 pkt 2-11), nie mogą przekroczyć 35% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo potrącania należnych od Wykonawcy kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, tak wymagalnego jak i niewymagalnego. Do dokonania potrącenia wystarczające jest oświadczenie Zamawiającego złożone Wykonawcy.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych oraz innych należności wynikających z Umowy z należnego mu wynagrodzenia.

§ 20.

Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowań przewyższających wysokość zastrzeżonych kar umownych.

Cesja wierzytelności

§ 21.

Żadna ze Stron nie może bez pisemnej zgody drugiej Strony przenieść na osobę trzecią swojej wierzytelności wobec drugiej Strony z tytułu Umowy.

Zmiany Umowy

§ 22.

1.	Poza przypadkami określonymi powyżej w Umowie, Strony dopuszczają możliwość nieistotnych zmian Umowy, w szczególności w zakresie zmiany danych teleadresowych Stron, zmiany osób reprezentujących firmę (Zamawiającego, Wykonawcę) – na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy.

2.	Strony dopuszczają ponadto dokonywanie zmian w Umowie w przypadkach przewidzianych ustawą – Prawo zamówień publicznych.

3.	Wszelkie zmiany Umowy wymagają zawarcia aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Informacja o administratorze danych

§ 23.

- Zamawiający, realizując obowiązek informacyjny z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. EU nr 119 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, oświadcza, że administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica.

- Zamawiający wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym Wykonawca może skontaktować się kierując korespondencję na adres e- mail: iod@szczawnica.pl

- Zamawiający będzie przetwarzał dane osobowe Wykonawcy w celu realizacji Umowy, wykonania obowiązków podatkowych, informacyjnych i archiwalnych wynikających z przepisów prawa oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami powstałymi na tle wykonania Umowy.

- Dane osobowe przetwarzane będą przez Zamawiającego w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem Umowy, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO, wykonania przez Zamawiającego prawnie ciążących na nim obowiązków zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie, w jakim przewidują to przepisy szczególne.

- Zamawiający przetwarza następujące kategorie danych osobowych Wykonawcy: nazwę obejmującą imię i nazwisko i nazwę działalności, adres obejmujący miasto, kod pocztowy, ulicę, numer lokalu, NIP, REGON, adres e – mail,  numer telefonu.

- Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby upoważnione przez Zamawiającego, organy administracji publicznej oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Zamawiającego.

- Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres trwania i wykonywania Umowy,  a po tym czasie będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach szczególnych.

- Wykonawcy przysługuje prawo żądania od Zamawiającego dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu, w granicach określonych prawem.

- Wykonawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie przez Zamawiającego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

- Podanie danych osobowych przez Wykonawcę, o których mowa w ust. 5 jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji Umowy, a odmowa ich podania uniemożliwi realizację Umowy.

- Przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Klauzule waloryzacyjne

§24.

1.	W związku z tym, że Umowa obejmuje usługi świadczone przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, Zamawiający wprowadza postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy. Przez zmianę cen materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem cen lub kosztów przyjętych celem ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w Umowie.

2.	Strony mogą wnioskować o zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy po upływnie 6 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy oraz nie częściej niż po upływie kolejnych 6 miesięcy licząc od dnia zmiany umowy zmieniającej wysokość wynagrodzenia Wykonawcy.

3. Strony mogą wnioskować o zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku, gdy zmiana ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją niniejszej umowy będzie odpowiednio wyższa lub niższa, o co najmniej 5% niż wysokość średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług ogłoszonego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

4. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanej w ust. 2 Wykonawca lub Zamawiający może złożyć wniosek odpowiednio Zamawiającemu lub Wykonawcy o zmianę wynagrodzenia, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

5. Wykonawca wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2 jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu pisemną kalkulację szczegółowo uzasadniającą zmianę cen materiałów lub kosztów. Z uprawnienia tego może skorzystać także Zamawiający.

6. Zamawiający w terminie do 21 dni roboczych od daty otrzymania kompletnego wniosku od Wykonawcy, rozpatrzy wniosek o zmianę umowy w zakresie określonym w ust. 2, Zamawiający uprawniony jest do:

1) dokonania zmiany umowy w przypadku uznania zasadności złożonego wniosku, tj. jeżeli przedłożona kalkulacja potwierdzi że zmiany ceny materiałów i kosztów wpływają na wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy lub

2) niewyrażenia zgody na dokonanie zmiany umowy w przypadku uznania braku zasadności złożonego wniosku, tj. jeżeli przedłożona kalkulacja nie potwierdzi, że zmiany ceny materiałów i kosztów wpływają na wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy. O swoim stanowisku Zamawiający powiadomi Wykonawcę w formie pisemnej.

3) Zmiana wynagrodzenia wchodzi w życie z dniem zawarcia pisemnego aneksu do umowy, nastąpi od daty wprowadzenia zmiany w umowie i dotyczy wyłącznie niezrealizowanej części Umowy.

7. Zamawiający wskazuje, że maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza w efekcie zastosowania waloryzacji wynagrodzenia, to 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.

8. Wynagrodzenie w wyniku waloryzacji zostanie ustalone z zastosowaniem stawki podatku VAT obowiązującej w dniu, na który dokonuje się waloryzacji.

9. W przypadku zmiany wysokości należnego Wykonawcy wynagrodzenia w związku ze zmianą cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zagospodarowania odpadów., Wykonawca zobowiązany będzie do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom wynikającym z waloryzacji, jeżeli przedmiotem Umowy są usługi oraz okres obowiązywania Umowy przekracza 6 miesięcy.

Postanowienia końcowe

§ 25.

- Strony ustalają, że Wykonawca wszelką korespondencję do Zamawiającego będzie kierował do Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica na adres: 34-460 Szczawnica, ul. Szalaya 103 a przesyłaną za pomocą poczty elektronicznej na adres: architekt@szczawnica.pl  Zamawiający wszelką korespondencję do Wykonawcy będzie kierował na adres:______ a przesyłaną za pomocą poczty elektronicznej na adres:_______.

- Każda ze Stron zobowiązana jest do pisemnego bezzwłocznego zawiadomienia drugiej Strony o zmianie swego adresu wskazanego w ust. 1. W razie uchybienia temu obowiązkowi przez Stronę, pismo wysłane pod dotychczasowy adres tej Strony uważa się za skutecznie doręczone, chyba że nowy adres Strony, która dokonała zmiany adresu, jest znany drugiej Stronie.

§ 26.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy, jak i aneksów do Umowy, wymagają dla swej ważności zgody obu Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Integralną częścią Umowy są dokumenty wskazane poniżej jako załączniki.

- W przypadku sprzeczności pomiędzy Umową a dokumentami wskazanymi jako załączniki do Umowy - pierwszeństwo mają postanowienia Umowy.

§ 27.

Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji Umowy Strony będą rozstrzygać polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 28.

W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Prawa budowlanego, Prawa zamówień publicznych oraz inne przepisy szczegółowe.

§ 29.

Umowa sporządzona została w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

Załączniki:

1. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,

2. oferta Wykonawcy,

3. dokument gwarancyjny,

4. harmonogram realizacji Zadania.

Zamawiający:		                                                                               	Wykonawca: