U M O W A    nr   …………….

zawarta  dnia ……………………. w  Kańczudze  pomiędzy:

Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne – Lasy Państwowe – Nadleśnictwo  Kańczuga

37-220 Kańczuga  ul. Węgierska 32

NIP 794-000-31-62, REGON: 650016822

reprezentowanym  przez:   Tadeusza Ogonowskiego  -  Nadleśniczego

zwanym  w  dalszej  części  umowy  Zamawiającym,

a Firmą:

……………………………………………………

……………………………………………………

NIP ………………………….. REGON ………………………………..

reprezentowaną  przez:

………………………………….

zwanym  w  dalszej  części  umowy  Wykonawcą,

§  1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Budowa dróg leśnych”

Część …………………………………………….

- Lokalizacja

Część …………………………………………….

§ 2

Obowiązki stron

    - Do obowiązków Zamawiającego należy:

- przekazanie inspektorowi kopii umowy z wykonawcą robót budowlanych,

- przekazanie dokumentacji robót zleconych,

- przekazanie pisemnych uzgodnień pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą robót budowlanych

- zapłata wynagrodzenia na warunkach ustalonych w umowie

  - Do obowiązków Wykonawcy (inspektora nadzoru inwestorskiego) należy:

  - działanie w interesie i na rzecz Zamawiającego, reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

  - sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych 
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

  - sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 
w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia potrzeby odbioru przez kierownika budowy,

  - uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych oraz udział w czynnościach odbioru końcowego i gwarancyjnego,

  - potwierdzanie faktycznie wykonanych elementów robót oraz usunięcia wad,

  - wydawanie Wykonawcy robót  poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących:

- usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń,

- żądania od kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót,

- wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie

  - uzgadnianie z Zamawiającym konieczności wykonania przez Wykonawcę (robót budowlanych), robót dodatkowych i/lub zamiennych, oraz zakresu robót zaniechanych.

Bez zgody Zamawiającego Wykonawca (Inspektor Nadzoru) nie jest upoważniony do wydawania Wykonawcy robót budowlanych polecenia wykonania lub zaniechania powyższych robót,

  - sprawdzanie i weryfikowanie kosztorysów wykonawcy robót budowlanych na roboty dodatkowe 
i/lub zamienne,

  - kontrolowanie przebiegu realizacji robót budowlanych, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, występowanie z odpowiednimi wnioskami do Zamawiającego,

  - kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego wykonania robót,

  - sprawdzanie jakości i kompletności dokumentacji powykonawczej, wraz z odnotowaniem tego faktu w dzienniku budowy.

  - kontrolowanie rozliczeń budowy

  - Inspektor nadzoru zobowiązany jest do dostosowania godzin pracy do wykonawcy robót budowlanych, przy czym Zamawiający wymaga pełnej dyspozycyjności i inspekcji na terenie prowadzenia robót budowlanych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania inspektora nadzoru na teren budowy w razie potrzeby.

  - Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o zgodności wykonanych robót z zakresem przewidzianym w umowie z Wykonawcą robót budowlanych i przepisami technicznymi, najpóźniej na dzień zgłoszenia robót do odbioru końcowego.

  - Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody, będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, ocenianego 
w granicach przewidzianych dla umów starannego działania. Nie ponosi natomiast odpowiedzialności za szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań Wykonawcy oraz Zamawiającego lub innych uczestników procesu inwestycyjnego, chyba że akceptował czynności powodujące powstanie szkody.

  - Strony zobowiązane są, każda w swoim zakresie, do współdziałania przy wykonywaniu niniejszej umowy.

  - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – pełniący nadzór inwestorski – jest zobowiązany do posiadania zaświadczenia o przynależności do  izby inżynierów  budownictwa przez cały okres obowiązywania umowy.

§  3

Termin wykonania umowy

- Zamówienie winno zostać zrealizowane w terminie:

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania zamówienia:

- rozpoczęcie z dniem podpisania umowy z Wykonawcą robót budowlanych. Jeżeli Umowa z Wykonawcą robót budowlanych została już podpisana wówczas rozpoczęcie wykonania zamówienia przez Inspektora Nadzoru – od dnia podpisania umowy z Inspektorem Nadzoru

- zakończenie z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego robót z wykonawcą robót budowlanych.

Zakończenie: z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego robót z wykonawcą robót budowlanych. Planowany okres realizacji zamówienia:

Część 1. Budowa drogi nr 6 w leśnictwie Rączyna (SZ 05-6)  -18 miesięcy (*)

Nadzór inwestorski przy realizacji zadania Część 2. Budowa drogi nr 11 w leśnictwie Węgierka (SZ 09-11)  -12 miesięcy  (*)

§  4

Dopuszczalne zmiany treści umowy

      - Zmiana terminów zakończenia ustalonych usług, w przypadku zmiany pierwotnego terminu wykonania robót z wykonawcą robót budowlanych, wynikającego z poniższych przyczyn:

  - jeżeli uzasadnione to będzie okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego, 
w szczególności sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi,

  - jeżeli uzasadnione to będzie okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia 
w chwili zawarcia umowy, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, 
np. niekorzystne warunki atmosferyczne, klęski żywiołowe, sytuacja ekonomiczna, zmiana prawa,

  - w razie konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji wywołanych zmianami 
w przepisach prawa lub rozporządzeniach będących podstawą wykonania dokumentacji

  - w przypadku wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową i/lub dodatkowych, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego 
z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami

Zmiana terminów zakończenia usługi nie wymaga aneksu do umowy.

      - Dopuszcza się wprowadzenie odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany:

- stawki podatku od towarów i usług, od chwili zmiany podatek w nowej stawce będzie doliczany do dotychczasowych cen netto

      - Zmiany Podwykonawców – pod warunkiem, że zmiana wynika z okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a Wykonawca zamiar zlecenia prac Podwykonawcy zawarł w ofercie. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

      - Dopuszczalna jest zmiana osób wyznaczonych do realizacji zadania

    - na żądanie Zamawiającego w przypadku nienależytego wykonania powierzonych prac

    - na pisemny wniosek Wykonawcy po przedstawieniu Zamawiającemu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego kandydatury innej osoby spełniającej warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  odnośnie doświadczenia oraz  dostarczeniu odpowiednich dokumentów potwierdzających uprawnienia.

      - Akceptacja winna być potwierdzona przez Zamawiającego w formie pisemnej i nie wymaga aneksu do umowy.

      - Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności (za wyjątkiem zmiany osób wyznaczonych do realizacji zadania).

§   5

Osoby odpowiedzialne za realizację umowy

- Wykonawca oświadcza, że funkcję inspektora nadzoru inwestycyjnego pełnić będzie:

…………………

- Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333ze zm.).

- Inspektor nadzoru jest przedstawicielem Zamawiającego na placu budowy i jest upoważniony do wydawania dyspozycji niezbędnych do zgodnej z umową realizacji robót.

§  6

Warunki płatności

- Strony ustalają, że rozliczenie za wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego nad budową drogi, nastąpi na podstawie faktur częściowych po zakończeniu i odebraniu poszczególnych zakresów robót budowlanych pod warunkiem, że faktura końcowa za pełnienie nadzoru nie będzie niższa niż 30% wynagrodzenia określonego w § 7 ust.7.1 niniejszej umowy.

- Zamawiający dokona zapłaty za wykonaną usługę przelewem w terminie do 14 dni od daty
dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu na konto wskazane na fakturze.

- Od płatności przeterminowanych, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek 
w ustawowej wysokości.

- W przypadku, gdy część zamówienia wykonuje podwykonawca wykazany w ofercie płatność za przedmiot umowy nastąpi w dwóch ratach:

- dla części zamówienia wykonywanej przez wykonawcę – po wykonaniu umowy

- dla części zamówienia wykonywanej przez podwykonawcę – po dostarczeniu Zamawiającemu oświadczenia od Podwykonawcy, że wynagrodzenie należne Podwykonawcy zostało zapłacone i jego roszczenia wobec Wykonawcy są zaspokojone.

- Zamawiający za dowód zapłaty przez wykonawcę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom uzna oświadczenie podwykonawcy o otrzymaniu zapłaty o treści: „Wszelkie roszczenia Podwykonawcy………………………………… o wynagrodzenie z umowy nr………z dnia……… realizowane w ramach zadania …………………….., wymagalne do dnia złożenia niniejszego oświadczenia zostały zaspokojone w całości przez Wykonawcę tj ……………………………………… w pełnej wysokości. Między Podwykonawcą, a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje lub może skutkować powstaniem lub zmianą roszczeń Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia za wykonane usługi, z datą nie wcześniejszą niż data wystawienia faktury przez Wykonawcę.”

oraz dokument uznania środków na rachunku podwykonawcy, z koniecznością wskazania na tych dokumentach numeru umowy i etapu/zakresu usług jakich dotyczą.

- W przypadku odstąpienia od wykonywania robót budowlanych płatność za nadzór się nie należy.

- Zmiana terminu realizacji robót budowlanych, a w konsekwencji wydłużenie pełnienia funkcji inspektora nadzoru, nie stanowi podstawy wynagrodzenia wynikającego z § 7 ust 7.1 umowy

- W przypadku wystąpienia robót dodatkowych – wynagrodzenie dodatkowe nie należy się.

§  7

Wynagrodzenie wykonawcy

- Łączne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi:

wartość netto:...................................................... zł

słownie wartość netto zł: .....................................................................................................

cenę brutto: ......................................... zł

słownie cena brutto zł: .........................................................................................................

podatek VAT...................................... zł

słownie podatek VAT zł: .....................................................................................................

w tym:

- Wynagrodzenie powyższe zostało ustalone w oparciu o formularz ofertowy Wykonawcy oraz 
i jest to wynagrodzenie ryczałtowe.

- Kwota wymieniona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania, niezbędne do jego wykonania, a w szczególności: koszty wynagrodzenia, uzgodnień, opinii, koszty materiału, dojazdów, wizji lokalnej, ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę, ewentualne koszty wynikające z wydłużenia terminu odbioru robót budowlanych i wystąpienia robót dodatkowych i/lub zamiennych oraz inne czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

- Strony przyjmują zasadę, że należny podatek VAT naliczony zostanie do wartości netto 
w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury. Jeżeli w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana ustawowej stawki podatku od towarów i usług (VAT), od chwili zmiany podatek w nowej stawce będzie doliczany do dotychczasowych cen netto.

- Strony ustalają, że dopuszczają redukcję zakresu zadań do wykonania, a zmniejszenie wynagrodzenia będzie obliczone w oparciu o stawki jednostkowe wymienione w ofercie 
z uwzględnieniem ilości rzeczywiście wykonanych prac.

- Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.

- W przypadku, o którym mowa w ust.7.5 niniejszego paragrafu Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego za rzeczywiście wykonaną część umowy.

- Jeżeli Wykonawca jest czynnym płatnikiem VAT -wówczas oświadcza, iż w dacie wystawienia każdej z faktur pozostaje czynnym płatnikiem VAT w rozumieniu Ustawy 
o podatku od towarów i usług, zaś wskazany na fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem znajdującym się w prowadzonym przez Krajową Administrację Skarbową rejestrze podatników VAT ( tzw. „Biała Lista”)  W razie zmiany tego rachunku należy poinformować niezwłocznie Nadleśnictwo. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem Umowy dokonał rzetelnej analizy przedmiotu umowy oraz, zapoznał się z wymogami określonymi przez Zamawiającego, terminarzem realizacji przedmiotu Umowy, z terenem na którym ma być realizowany przedmiot umowy
 i jego otoczeniem oraz z lokalnymi warunkami, z klimatem i jego możliwymi zmianami 
i wahaniami, zapoznał się z wszelkimi ograniczeniami i utrudnieniami związanymi 
z realizacją przedmiotu Umowy. Uzyskał wszelkie informacje, niezbędne do wykonywania usługi, objętej przedmiotem Umowy oraz niezbędne do określenia jej kosztów oraz uważa je za wystarczające i jednoznaczne, zarówno do określenia zakresu i wartości wykonywanej usługi jak i prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy oraz oświadcza, że uwzględnił wszystkie powyższe warunki i okoliczności w wynagrodzeniu określonym w Umowie i stwierdza, że powyższe jest kompletne i wystarczające z punktu widzenia celu, jakiemu służy, w związku z czym nie będzie domagał się w przyszłości zwiększenia wynagrodzenia.

- Strony ustalają, że wierzytelności powstałe w wyniku realizacji Umowy nie mogą być, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przeniesione na osoby trzecie. Jakakolwiek cesja dokonana przez Wykonawcę bez uzyskania takiej pisemnej zgody Zamawiającego będzie nieskuteczna 
i będzie stanowić istotne naruszenie postanowień Umowy, a tym samym może stanowić podstawę do jej rozwiązania lub odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

§ 8

Podwykonawcy

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom

- Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.

- Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

- Zamawiający żąda przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo której przedmiotem są usługi, oraz ich zmian. Przedkładający kopię umowy może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopie umowy o podwykonawstwo.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia wykonawcy, faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy usługi.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę,

- Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 8.6 niniejszego paragrafu, dotyczy wyłącznie należności powstałych po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, o których mowa w pkt 8.6 niniejszego paragrafu. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt 8.9 niniejszego paragrafu, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 
w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy o którym mowa w pkt. 8.6 niniejszego paragrafu, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia 
z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, o których mowa w pkt. 8.6 niniejszego paragrafu,  lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

- Umowa pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W razie wytoczenia powództwa przez Podwykonawcę przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca – na żądanie Zamawiającego – zobowiązuje się do wzięcia udziału na swój koszt w postępowaniu w zakresie niezbędnym do ochrony Zamawiającego przed odpowiedzialnością wobec Podwykonawcy.

- W przypadku wytoczenia przez Podwykonawcę powództwa Zamawiającemu, o zapłatę 
w trybie art. 6471 § 5 Kodeksu Cywilnego, Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu poniesionych przez Zamawiającego kosztów sądowych.

§  9

Odstąpienie od umowy

- Zamawiający  może  odstąpić  od  umowy w przypadkach przewidzianych przepisami Kodeksu Cywilnego.

- Zamawiający  może  odstąpić  od  umowy:

  - w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

  - Zostanie rozpoczęta likwidacja firmy Wykonawcy

  - kiedy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy (w zakresie uniemożliwiającym wykonanie przedmiotu umowy)

  - jeżeli w ciągu 14 dni od wyznaczonego terminu Wykonawca nie rozpocznie prac

  - jeżeli Wykonawca zaniechał realizacji umowy tj. bez uzasadnienia na piśmie nie realizuje jej
przez okres 14 dni.

  - jeżeli Wykonawca przy dwukrotnym upomnieniu na piśmie ze strony Zamawiającego nie wykonuje usług zgodnie z umową.

- Odstąpienie od umowy należy uzasadnić pisemnie.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności, 
o których mowa w ust 9.2 niniejszego paragrafu, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- W przypadku niewywiązywania się przez Wykonawcę z obowiązków zawartych w Umowie, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia zakresu objętego Umową innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez zgody właściwego sądu, na co niniejszym Wykonawca wyraża zgodę.

- Poza przypadkami określonymi niniejszą Umową, odstąpienie od umowy nie wpływa na prawo Stron do naliczenia stosownych kar umownych.

§  10

Kary Umowne

Strony zastrzegają możliwość stosowania kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych, w następujących wypadkach i wysokościach:

- Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 7.1.

- Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust 7.1

- Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w art. 471 Kodeksu Cywilnego do wysokości poniesionej szkody.

- Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie umowy w całości lub części, spowodowane siłą wyższą. Za siłę wyższa w rozumieniu postanowień niniejszej umowy uważa się zdarzenia niezależne od woli i wiedzy Stron umowy, których Strony przy dochowaniu należytej staranności nie mogły przewidzieć, takie jak: stan wojny, stan wyjątkowy, powodzie, huragany, inne klęski żywiołowe, decyzje władz publicznych lub samorządowych uniemożliwiające realizację postanowień niniejszej umowy.

§  11

Siła wyższa

- Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, jeśli jest ono następstwem siły wyższej, to jest zdarzeń zewnętrznych pozostających poza ich kontrolą, w tym w szczególności, choć nie wyłącznie: wojny, powodzi, pożarów, innych klęsk żywiołowych, aktów terroru, strajków, wypadków, innych niż na dzień podpisywania umowy skutków epidemii wywołanej wirusem COVID – 19, w tym w szczególności działaniami władz państwowych lub lokalnych, mających na celu przeciwdziałanie COVID – 19 - takich jak: ponowne ograniczenie lub zaostrzenie  istniejących restrykcji w zakresie zgromadzeń, możliwości przemieszczania się, itp. nałożonych przez ww.  władze.

- W przypadku wystąpienia siły wyższej, o której mowa w  ust. 11.1 powyżej,  Strony mają obowiązek niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o zaistniałych okolicznościach 
i zagrożeniu wykonania Umowy. Strony podejmą wspólne działania aby zminimalizować powstałe zagrożenie, niemniej niezależnie od okoliczności Zamawiający, będzie mieć prawo do odstąpienia od Umowy, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.

- Strona może powołać się na okoliczność siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje ona 
o tym pisemnie drugą stronę w ciągu 7 dni od powstania tych okoliczności.

- Okoliczności zaistnienia siły wyższej powinny zostać udowodnione przez Stronę, która się na nie powołuje.

§ 12

Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania osób trzecich, którymi będzie się posługiwał przy wykonaniu Umowy jak za swoje własne działania i zaniechania.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w trakcie realizacji Umowy.

- Wykonawca i Zamawiający deklarują, że podejmą wysiłki w dobrej wierze, aby spory mogące powstać w trakcie realizacji niniejszej umowy, zostały rozwiązane polubownie 
w drodze bezpośrednich negocjacji.

- Nierozstrzygnięte spory będą rozpoznawane na drodze postępowania sądowego, właściwego dla siedziby Zamawiającego.

- Integralną część umowy stanowi Zapytanie Ofertowe oraz formularz oferty.

- Jeśli jakiekolwiek postanowienie umowy stanie się lub okaże się nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia będą ważne i skuteczne tak, jakby nieważne lub nieskuteczne postanowienie nie stanowiło części Umowy. W takim przypadku Strony rozpoczną negocjacje 
w dobrej wierze w celu ustalenia brzmienia skutecznego postanowienia mającego zastąpić nieważne lub nieskuteczne postanowienie umowy (klauzula salwatoryjna).

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – 2 egz. dla 
Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.

§  13

Ochrona danych osobowych

- Wszystkie dane ujawniane Wykonawcy przez Zamawiającego na mocy niniejszej Umowy oraz niniejsza Umowa, późniejsze aneksy i zmiany dokonane zgodnie z jej postanowieniami stanowią Informacje Chronione. Strony postanawiają, że Informacje Chronione:

  - pozostaną własnością Zamawiającego będą wykorzystywane przez Wykonawcę jedynie w celach związanych z realizacją niniejszej Umowy,

  - nie mogą być ujawnianie stronom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, chyba że ujawnienie takie wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego,

  - będą chronione przez Wykonawcę, co najmniej w takim samym zakresie, w jakim Wykonawca chroni własne informacje poufne w rozumieniu Kodeksu cywilnego przed ujawnieniem.

- Strony umowy oświadczają, że udostępnione im dane osobowe w związku z zawarciem i realizacją niniejszej umowy będą przetwarzać z zachowaniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO)

(*) – niepotrzebne skreślić/usunąć)

# Z A M A W I A J Ą C Y					W Y K O N A W C A

...........................................					......................................