UMOWA   NR

W dniu  ……………………………. w Jelczu-Laskowicach zawarto umowę pomiędzy:

Gminą Jelcz-Laskowice z siedzibą: ul. Wincentego Witosa 24, 55-220 Jelcz-Laskowice,

zwaną dalej  ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowaną przez:

Burmistrza Jelcza-Laskowic		   – Bogdana Szczęśniaka

przy kontrasygnacie Skarbnika		   – Elżbiety Harań-Klimek,

a firmą

…………………………………….. z siedzibą ul. …………………………………………,  NIP ………………………………………..,

zwaną dalej WYKONAWCĄ, reprezentowaną przez:

Właściciel/Prezes Zarządu	   	   	    – ……………………………….

o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace w zakresie: „Renowacja parkietów w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Jelczu-Laskowicach”

2. Przedmiotem zamówienia jest renowacja parkietów w Przedszkolu Publicznym nr 2 przy ul. Liliowej 3 w Jelczu-Laskowicach z ofertą Wykonawcy z dnia ……………………….. r.,   według następującego zestawienia:

a) cyklinowanie podłogi drewnianej o powierzchni ok. 356 m2 w salach dziecięcych oraz oczyszczenie, odpylenie podłogi, szpachlowanie ubytków oraz pomalowanie podłogi trzema warstwami nowego lakieru nietoksycznego posiadającego odpowiednie atesty i normę na trudno zapalność, przeznaczony do stosowania w obiektach użyteczności publicznej,

c) podklejenie 10% powierzchni parkietu

d) wymiana listew przypodłogowych na listwy o wys. 6 cm z drewna sosnowego.

3. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w zakresie obowiązujących przepisów i kompletne 
z punktu widzenia celu jakiemu mają służyć.

§ 2

1. Termin zakończenia zadania:  od. 01.08.2023 do 25.08.2023 r.

§ 3

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ………………………. zł brutto (słownie: ……………………………/100 złotych brutto), w tym podatek VAT 23%, kwota netto: ………………………….. zł.

2. Wartość całkowita przedmiotu umowy, ani ceny, nie będą waloryzowane w okresie realizacji umowy.

§ 4

1. Przedstawicielem Zamawiającego będzie: Izabela Adamczyk.

§ 5

- Zakończenie wykonania prac Wykonawca zgłasza na piśmie Zamawiającemu.

- Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru końcowego wykonanych prac w ciągu 14 dni 
od daty zgłoszenia ich zakończenia. Zamawiający dokonuje odbioru z udziałem Wykonawcy.

- Wykonawca w dniu odbioru przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą pozwalającą 
na ocenę prawidłowego wykonania umowy.

- Zamawiający sporządza protokół odbioru robót, który podpisują strony umowy.

§ 6

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe z jego winy lub zaniedbania podczas wykonywania robót.

2. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedłuża terminu umownego.

3. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace oraz zastosowane materiały na okres 
24 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

4. W przypadku stwierdzenia powstałych usterek lub awarii w okresie udzielonej gwarancji, Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę i wyznaczy termin na dokonanie naprawy gwarancyjnej.

§ 7

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia umownego w ciągu 30 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Płatność wykonana zostanie metodą podzielonej płatności (split payment).

3. W razie nieterminowej zapłaty, Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty ustawowych odsetek  Wykonawcy.

§ 8

1.   Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu odszkodowanie w wysokości 10% umownego wynagrodzenia brutto, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, 
w wysokości 0,2% należnego wynagrodzenia.

3. Łączna wartość naliczonych i egzekwowanych kar umownych nie może przekroczyć 50 % wartości brutto łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

4.     W razie zwłoki w wykonaniu robót budowlanych powyżej 14 dni Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

5.  Odstąpienie od umowy nie powoduje utraty możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania i naliczenia kary umownej.

6.      Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym odszkodowania uzupełniającego, w przypadku gdy wysokość szkody jest większa niż wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 9

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży                          w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości 
o powyższych okolicznościach.

2. W przypadku, o którym mowa w pkt 1, Wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego                       z tylko z wykonanych robót budowlanych.

§ 10

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej                     w postaci aneksu.

# W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Ewentualne spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego .

§ 11

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY:                               			      WYKONAWCA: