#### ***SPECYFIKACJA***

#### ***WARUNKÓW ZAMÓWIENIA***



Projekt realizowany w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

*Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 września 2019 r. ustawa Prawo zamówień publicznych*

*(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1720 z późn. zm.).*

***„Modernizacja infrastruktury drogowej w m. Bobolice: ul. Brzozowa, Kolejowa i Kochanowskiego oraz w m. Chociwle”***

kod CPV:

45233140-2 – roboty drogowe

71320000-7 – usługi inżynierskie w zakresie projektowania,

45100000-8 – przygotowanie terenu pod budowę,

45111300-1 – roboty rozbiórkowe,

45113000-2 – roboty na placu budowy,

45233120-6 – roboty w zakresie budowy dróg,

45233220-7 – roboty w zakresie nawierzchni dróg,

45233223-8 – wymiana nawierzchni drogowej,

45233226-9 – roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych,

45233290-8 – instalowanie znaków drogowych.

71247000-1 – nadzór nad robotami budowlanymi,

71248000-8 – nadzór nad projektem i dokumentacją,

Zatwierdzono w dniu 21.03.2024 r.

Z up. Burmistrza Bobolic

Sekretarz Gminy

**/-/**

Krzysztof Dziadul

Bobolice, dn. **2024-03-21**

**Nr sprawy: ZP.042.3.2024.SZ**

**SPIS TREŚCI:**

**ROZDZIAŁ A – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW**

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego strona 3
2. Ochrona danych osobowych strona 3
3. Tryb udzielenia zamówienia strona 4
4. Opis przedmiotu zamówienia strona 6
5. Opis części zamówienia strona 6
6. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 strona 7
7. Termin wykonania zamówienia strona 7
8. Warunki udziału w postępowaniu strona 7
9. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia

spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw wykluczenia strona 12

1. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania

oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób upoważnionych do porozumiewania

 się z Wykonawcami strona 14

1. Wymagania dotyczące wadium strona 16
2. Termin związania ofertą strona 16
3. Opis sposobu przygotowania oferty strona 17
4. Miejsce i termin składania ofert strona 18
5. Opis sposobu obliczania ceny strona 19
6. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem

wag tych kryteriów i sposobu oceny oferty strona 20

1. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia

umowy w sprawie zamówienia publicznego strona 21

1. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy strona 22
2. Istotne dla zmian postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy strona 23

1. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym

a Wykonawcą strona 28

1. Wysokość zwrotu kosztów w postępowaniu strona 28
2. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania

o udzielenie zamówienia strona 28

1. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia strona 30

**ROZDZIAŁ B – PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY** strona 31

**ROZDZIAŁ C – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO** strona 44

**Załączniki DO SWZ od 1 do 11**

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące o spełniania warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 1

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania- Załącznik nr 1

Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – Załącznik nr 2

Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby – Załącznik nr 3

Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji

Zamówień - Załącznik nr 4

Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 – Załącznik nr 5

Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia publicznego– Załącznik nr 6

Wykaz robót budowlanych – Załącznik nr 7

Wzór Umowy Roboty budowlane Zadanie nr 1– Załącznik nr 8

Promesa wstępna – Załącznik nr 3 do Umowy dla Zadania nr 1

Protokół przekazania placu budowy Wzór – Załącznik nr 4 do Umowy dla Zadania nr 1

Kosztorys zbiorczy wzór – Załącznik nr 9 dla Zadania nr 1

Wzór Umowy Nadzór Zadanie nr 2 – Załącznik nr 10

Formularz ofertowy – Załącznik nr 11

**Załączniki do PFU:**

Załącznik nr 1 - Plan orientacyjny,

Załącznik nr 2 – Lokalizacja inwestycji –Bobolice: ul. Brzozowa, Kolejowa, Kochanowskiego

Załącznik nr 3 – Lokalizacja inwestycji -droga w miejscowości Chociwle,

Załącznik nr 4 – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa
lub z państwowych funduszy celowych ,

Załącznik nr 5 - Wzór tablicy informującej o dofinansowaniu ,

Załącznik nr 6 – Dokumentacja projektowa ul. Kochanowskiego.

**ROZDZIAŁ A – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW**

1. **Nazwa oraz adres Zamawiającego.**

 **Zamawiający:**

Gmina Bobolice

ul. Ratuszowa 1,

76 – 020 Bobolice,

tel. (094) 345-84-01

Godziny urzędowania:

od poniedziałku do środy od godz. 700 do godz. 1500,

w czwartki od godz. 700 do godz. 1700,

w piątki od godz. 700 do godz. 1300 .

Adres e–mail: zamowieniapubliczne@bobolice.pl.

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie, i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą:<https://platformazakupowa.pl/pn/bobolice>

1. **Ochrona danych osobowych.**

 **ZADANIE NR 1 i ZADANIE NR 2**

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
2. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Bobolice z siedzibą – Urząd Miejski w Bobolicach, ul. Ratuszowa 1, 76 – 020 Bobolice,
3. inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Bobolice jest Przemysław Chojnowski, e-mail: iod@bobolice.pl, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego pn **„Modernizacja infrastruktury drogowej
w m. Bobolice: ul. Brzozowa, Kolejowa i Kochanowskiego oraz w m. Chociwle”,** nr postępowania **ZP.042.3.2024.SZ**, prowadzonym w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji (art. 275 pkt. 2 ustawy Pzp),
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP,
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,
8. posiada Pani/Pan:
9. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
10. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (*skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników*);
11. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (*prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub
w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego*);
12. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
13. nie przysługuje Pani/Panu:
14. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
15. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
16. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
17. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne
z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
18. **Tryb udzielenia zamówienia.**

 **ZADANIE NR 1 i ZADANIE NR 2**

1. Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym
z możliwością przeprowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści ofert, które podlegają ocenie
w ramach kryteriów oceny ofert, zgodnie z art. 275 pkt. 2 ustawy z dnia  11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1720 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, aktów wykonawczych do ustawy oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia zwanej dalej „SWZ”.
2. **Zamawiający** przewiduje wybór oferty najkorzystniejszej z możliwością przeprowadzenia negocjacji. Negocjacje prowadzone będą w celu ulepszenia treści ofert, które podlegają ocenie
w ramach kryteriów oceny ofert.
3. W przypadku podjęcia decyzji przez **Zamawiającego** o przeprowadzeniu negocjacji, **Zamawiający** zaprosi do negocjacji wszystkich **Wykonawców**, którzy złożyli oferty
w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, i których oferty nie podlegają odrzuceniu.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, **Zamawiający** informuje równocześnie wszystkich **Wykonawców**, którzy w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu złożyli oferty,
o **Wykonawcach**:
	* + - 1. których oferty nie zostały odrzucone oraz punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji,
				2. których oferty zostały odrzucone,
				3. którzy nie zostali zakwalifikowani do negocjacji oraz punktacji przyznanej ich ofertom
				w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji, w przypadku, o którym mowa w art. 288 ust. 1 ustawy Pzp – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
5. **Zamawiający** w zaproszeniu do negocjacji wskaże miejsce, termin i sposób prowadzenia negocjacji oraz kryteria oceny ofert, w ramach których będą prowadzone negocjacje w celu ulepszenia treści ofert.
6. Podczas negocjacji ofert **Zamawiający** zapewnia równe traktowanie wszystkich **Wykonawców,**
a prowadzone negocjacje mają poufny charakter. Żadna ze Stron nie może, bez zgody drugiej Strony, ujawniać informacji technicznych i handlowych związanych z negocjacjami. Zgoda jest udzielana w odniesieniu do konkretnych informacji i przed ich ujawnieniem.
7. Negocjacje mogą dotyczyć wyłącznie elementów treści ofert, które podlegają ocenie
w ramach kryteriów oceny ofert i nie mogą prowadzić do zmiany treści SWZ.
8. **Zamawiający** informuje równocześnie wszystkich **Wykonawców**, których oferty złożone
w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu nie zostały odrzucone, o zakończeniu negocjacji
oraz zaprasza ich do składania ofert dodatkowych.
9. W zaproszeniu **Zamawiający** wyznaczy termin na złożenie ofert dodatkowych uwzględniając czas potrzebny na przygotowanie tych ofert, z tym że termin ten nie może być krótszy niż niż 5 dni,
od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert dodatkowych.
10. Zaproszenie do złożenia ofert dodatkowych będzie zawierać co najmniej:
11. nazwę oraz adres Zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej prowadzonego postępowania;
12. sposób i termin składania ofert dodatkowych oraz język, w jakich muszą one być sporządzone, oraz termin otwarcia tych ofert.
13. **Wykonawca** może złożyć ofertę dodatkową, która zawiera nowe propozycje w zakresie treści oferty podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert wskazanych przez **Zamawiającego**
w zaproszeniu do negocjacji.
14. Oferta dodatkowa nie może być mniej korzystna w żadnym z kryteriów oceny ofert wskazanych
w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.
15. Oferta przestaje wiązać **Wykonawcę** w zakresie, w jakim złoży on ofertę dodatkową zawierającą korzystniejsze propozycje w ramach każdego z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji.
16. Oferta dodatkowa, która jest mniej korzystna w którymkolwiek z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie
o zamówieniu, podlega odrzuceniu.
17. Zamawiający **nie przewiduje możliwości ograniczenia liczby Wykonawców**, których zaprosi do negocjacji ofert.
18. W przypadku, gdy **Zamawiający** nie prowadzi negocjacji, dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty spośród niepodlegających odrzuceniu ofert złożonych
w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.
19. Zamówienie udzielane jest na podstawie szczegółowych warunków i zasad Regulaminu Naboru Wniosków o dofinansowanie **z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,** ustanowionego Uchwałą Rady Ministrów nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r.
z póź. zm. oraz Wstępnej Promesy dot. dofinansowania inwestycji z powyższego Programu
Nr Edycja8/2023/3790/PolskiLad z dnia 11 sierpnia 2023r.
20. **Na podstawie art. 310 ustawy „Pzp”** **Zamawiający może unieważnić postępowanie
o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane,
a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana
w ogłoszeniu o zamówieniu** **w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym.**
21. Wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy Pzp.
22. **Zamawiający** nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
23. **Zamawiający** nie przewiduje aukcji elektronicznej.
24. **Zamawiający** nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.
25. **Zamawiający** nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.
26. **Zamawiający** nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez **Wykonawców**, o których mowa w art. 94 Pzp.
27. **Zamawiający** nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób,
o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt. 2 Pzp.
28. **Opis przedmiotu zamówienia.**

 **ZADANIE NR 1**

Zadanie obejmuje zakresem przebudowę ulic Brzozowej, Kolejowej, Kochanowskiego,
w Bobolicach oraz drogi w miejscowości Chociwle. Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowej do zgłoszenia przebudowy dróg, specyfikacji technicznej, projektów stałej organizacji ruchu oraz organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, wykonania i odbioru robót budowlanych oraz realizacji robot budowlanych związanych z przebudową dróg oraz towarzyszącą infrastrukturą. Zadanie polega na wykonaniu prac na drogach, które obecnie są bardzo  zdegradowane, z licznymi, znacznymi ubytkami. Zakres:

* + - ul. Brzozowa – przebudowa jezdni na odcinku 175 m, szerokość 4 m, budowa chodnika na odcinku 90 m, szerokość 1,5 m, przebudowa rowu na odcinku 90 m, wycinka drzew (4-6 szt. brzozy), nasadzenia kompensacyjne.
		- ul. Kolejowa przebudowa jezdni na odcinku 655m, szerokość 5 m, remont chodnika na odcinku 405 m, szer. 1,5 m, przebudowa skrzyżowania z ul. Głowackiego i przebudowa skrzyżowania
		z ul. Mieszka I i Parkową.
		- ul. Kochanowskiego – odcinek od skrzyżowania z ul. Kolejową do skrzyżowania
		z ul. Langiewicza przebudowa nawierzchni jezdni odcinek długości 220 m, szerokość 6 m
		z lokalnym zwężeniem do 3 m; odcinek od skrzyżowania z ul. Langiewicza do skrzyżowania
		z ul. Traugutta – przebudowa drogi zgodnie z załączoną dokumentacją i pozwoleniem
		na budowę. Odcinek długości 220 m, szerokość jezdni 5 m, budowa ciągu pieszo – rowerowego o szerokości 3 m, budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa oświetlenia ulicznego.
		- Chociwle przebudowa jezdni na odcinku 285 m, szerokość jezdni 3,5 m

Realizacja przedmiotu zamówienia zgodnie z Programem Funkcjonalno – użytkowym, SWZ oraz wzorem umowy w sprawie zamówienia publicznego.

**ZADANIE NR 2**

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych – zadaniem pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej w m. Bobolice: ul. Brzozowa, Kolejowa
i Kochanowskiego oraz w m. Chociwle” W ZAKRESIE BUDOWY ODCINKA ULICY KOCHANOWSKIEGO OD SKRZYŻOWANIA Z UL. LANGIEWICZA DO SKRZYŻOWANIA Z UL. TRAUGUTTA W BOBOLICACH – odcinek realizowany w oparciu o Decyzję Starosty Koszalińskiego nr B/672/2023 z dnia 02 listopada 2023 r. o pozwoleniu na budowę. W ramach zadania będzie realizowana przebudowa na odcinku oznaczonym kolorem czerwonym (ul. Kochanowskiego odc. 2) na załączniku nr 2 do PFU. Dokumentacja projektowa stanowi załącznik do postępowania.

**Wszystkie zapisy SWZ i załączniki dotyczące przedmiotu zamówienia rozpatrywać należy łącznie – wraz ze wszystkimi załączonymi dokumentami (kompleksowo).**

1. **Opis części zamówienia.**

 **ZADANIE NR 1 i ZADANIE NR 2**

**Zamawiający** zakłada składanie ofert częściowych, zgodnie z art. 91 pkt.1 i pkt.3.

**Zamawiający** dokonał podziału zamówienia na dwie części (dwa zadania)**:**

**Zadanie nr 1** *Roboty budowlane i projektowe „Modernizacja infrastruktury drogowej
w m. Bobolice: ul. Brzozowa, Kolejowa i Kochanowskiego oraz w m. Chociwle”*

**Zadanie nr 2** *Nadzór inwestorski (wyłącznie dla ul. Kochanowskiego na odcinku realizowanym
w oparciu o pozwolenie na budowę) „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem
pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej w m. Bobolice: ul. Brzozowa, Kolejowa
i Kochanowskiego oraz w m. Chociwle” w zakresie budowy ul. Kochanowskiego na odcinku
od skrzyżowania ul. Kochanowskiego z ul. Langiewicza do skrzyżowania z ul. Traugutta.”*

**Maksymalnie jedna część zamówienia może zostać udzielona temu samemu Wykonawcy, zgodnie z zapisem art. 24 Prawa Budowlanego, gdzie łączenie funkcji kierownika budowy
i inspektora nadzoru inwestorskiego nie jest dopuszczalne (dotyczy to także odpowiednio funkcji kierownika robót).**

1. **Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7.**

 **ZADANIE NR 1 i ZADANIE NR 2**

**Zamawiający** przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp - zamówienia udzielane w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu **Wykonawcy** robót budowlanych, polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zakres robót budowlanych udzielanych w ramach zamówienia podobnego będzie zgodny z całością lub częścią zakresu robót budowlanych udzielonych w ramach zakresu zamówienia podstawowego. Warunkiem udzielenia zamówienia podobnego będzie brak wykonywania tożsamego zakresu prac na tym samym obiekcie przez innego **Wykonawcę.**

1. **Termin wykonania zamówienia.**

 **ZADANIE NR 1 i ZADANIE NR 2**

Termin wykonania zamówienia obejmuje okres:

Roboty budowlane: **do 18 miesięcy od daty zawarcia umowy.**

Nadzór inwestorski: **do 6 miesięcy od daty zawarcia umowy.**

1. **Warunki udziału w postępowaniu.**

 **ZADANIE NR 1 i ZADANIE NR 2**

* 1. **O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:**
1. **nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4**;
2. Na podstawie art. 108 ustawy z postępowania o udzielenia zamówienia **Zamawiający** wykluczy **Wykonawcę**:
3. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
	1. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
	2. handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
	3. o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
	4. finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa
	w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia,
	o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
	5. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego,
	lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
	6. powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa
	w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
	7. przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa
	w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
	8. o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.
	o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

1. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo – akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo,
o którym mowa w pkt. 1;
2. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne, chyba że **Wykonawca** odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
3. wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
4. jeżeli **Zamawiający** może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek,
że **Wykonawca** zawarł z innymi **Wykonawcami** porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie
od siebie;
5. jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy
lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba
że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
6. Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy z postępowania o udzielenia zamówienia **Zamawiający** wykluczy **Wykonawcę** w stosunku, do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ
z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje
się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej
w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się **Wykonawcy**, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
Z postępowania wykluczony zostanie **Wykonawca**, który jest:
	* 1. obywatelem rosyjskim, osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem
		z siedzibą w Rosji;
		2. osobą prawną, podmiotem lub organem, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
		3. osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem działającym w imieniu lub pod kierunkiem:
		4. obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów
		z siedzibą w Rosji lub
		5. osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji, oraz żaden z jego podwykonawców, dostawców i podmiotów, na których zdolności Wykonawca polega, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia, nie należy do żadnej z powyższych kategorii podmiotów.
8. **spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące**:
	1. **zdolności do występowania w obrocie gospodarczym**: **Zamawiający** nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
	2. **sytuacji ekonomicznej lub finansowej**: **Zamawiający** uzna ten warunek za spełniony,
	gdy **Wykonawca** posiada aktualną – opłaconą polisę**,** a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że **Wykonawca** jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. na sumę ubezpieczenia OC nie niższą niż **500.000,00 zł** (słownie:pięćset tysięcy złotych 00/100) na jedno i na wszystkie zdarzenia **– dla Zadania nr 1** oraz **100.000,00 zł** (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) **dla Zadania nr 2.** W przypadku, gdy z treści polisy lub dokumentu ubezpieczenia nie będzie wynikało, że ubezpieczenie jest opłacone, **Wykonawca** zobowiązany jest do napisania i podpisania na kserokopii polisy dokumentu ubezpieczenia krótkiego oświadczenia, które będzie się zawierało
	w następującym stwierdzeniu: ubezpieczenie zostało opłacone. Natomiast w przypadku gdy zostanie złożony oryginał polisy dokumentu ubezpieczenia, **Wykonawca** zobowiązany jest złożyć odrębne oświadczenie, potwierdzające, że ubezpieczenie zostało opłacone.
	3. **zdolności technicznej lub zawodowej** – gdy **Wykonawca** wykaże, że:

**c.1**.) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał taką samą lub podobną co przedmiot zamówienia, 1 (jedną) robotę o łącznej wartości nie mniejszej
niż **3.500.000,00 zł brutto** (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych 00/100 brutto)
**dla Zadania nr 1** oraz w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie nadzorował
1 (jedną) robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż **3.500.000,00 zł brutto** (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych 00/100 brutto) **dla Zadania nr 2**. Do wykazu należy załączyć dowody określające czy te zadania zostały wykonane należycie, w szczególności podanie informacji o ich wartości, przedmiocie, datach wykonania, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego zadania były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze **Wykonawca** nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty - **Załącznik nr 7 do SWZ** (Wykaz robót budowlanych/nadzór robót budowlanych, druk do wypełnienia).

**c**.2.) dysponuje lub będzie dysponować, jedną osobą pełniącą funkcję kierownika budowy
w specjalności drogowej, posiadającą aktualne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia tych funkcji oraz minimum jedną osobę pełniącą funkcję projektanta z uprawnieniami do projektowania w zakresie przedmiotu zamówienia
- **Załącznik nr 6 do SWZ** (Wykaz osób, druk do wypełnienia) **tylko dla Zadanie nr 1.**

*W przypadku składania oferty wspólnej* ***Wykonawcy*** *składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz za zgodność z oryginałem.*

*Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z ich treścią decyzji o ich nadaniu w oparciu
o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. W związku z powyższym, Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r.
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65). Wszystkie osoby przewidziane do realizacji zamówienia muszą biegle posługiwać się językiem polskim. W przeciwnym wypadku Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia wystarczającej liczby kompetentnych tłumaczy, wykazujących znajomość języka technicznego w zakresie terminologii budowlanej, we wszystkich specjalnościach występujących przy realizacji zamówienia.*

*W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden
z* ***Wykonawców*** *w całości. W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca
ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej,* ***Zamawiający*** *przeliczy tę wartość
na walutę polską na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego, dla danej waluty, z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania* ***Zamawiający*** *uznaje datę umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu
w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP,* ***Zamawiający*** *przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.*

* 1. **Zamawiający** może, na każdym etapie postępowania, uznać, że **Wykonawca** nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych **Wykonawcy** w inne przedsięwzięcia gospodarcze **Wykonawcy** może mieć negatywny wpływ
	na realizację zamówienia.
	2. **Wykonawca** będzie dysponował na placu budowy w związku z wykonaniem robót takimi pracownikami technicznymi i robotnikami, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dbają o dobre wykonanie swoich prac.
	3. **Zamawiający** ma prawo zgłaszać **Wykonawcy** uwagi w stosunku do osób, które jego zdaniem są niekompetentne lub niedbałe w wykonywaniu swojej pracy, lub których obecność na terenie placu budowy jest uznana przez niego na niepożądaną.
	4. Zgodnie z art. 95 oraz 438 ustawy Pzp **Zamawiający** wymaga, aby **Wykonawca** lub **Podwykonawca/(y)** zatrudnialina podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1465 z póź. zm.) wszystkie osoby, które wykonywać będą następujące czynności podczas realizacji zamówienia:
1. Kierowanie robotami drogowymi.
	1. **Wykonawca** w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy przekaże **Zamawiającemu** wykaz osób, które realizują przedmiot umowy z wyraźnym wskazaniem osób, które będą wykonywać czynności wskazane w ust. 5 a). Wykaz winien zawierać: liczbę osób, imię i nazwisko tych osób, rodzaj umowy o pracę i wymiaru etatu. Wraz z wykazem **Wykonawca** przedkłada oświadczenie **Wykonawcy** lub **Podwykonawcy**,które powinno zawierać w szczególności:
2. dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,
3. datę złożenia oświadczenia,
4. oświadczenie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione przez **Wykonawcę** lub **Podwykonawcę** na podstawie umowy o pracę;
5. oświadczenie o opłacaniu przez **Wykonawcę** lub **Podwykonawcę** składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
6. oświadczenie o zgłoszeniu pracownika/ów przez **Wykonawcę** lub **Podwykonawcę** do ubezpieczeń.
7. Ww. dokumenty winny być podpisane przez osobę uprawnioną do ich złożenia w imieniu **Wykonawcy** lub **Podwykonawcy**.
8. **Wykonawca** zobowiązany jest do aktualizacji wykazu wraz z oświadczeniem
i przekazywaniu dokumentów **Zamawiającemu** w ciągu 7 kalendarzowych dni od dnia dokonania zmiany. Zmiana osób wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do umowy.
9. **Zamawiający** uprawniony jest w szczególności do:
	* 1. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
		2. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
		3. przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robót w celu zweryfikowania obowiązku **Wykonawcy**, czy osoby wykonujące czynności wskazane w pkt. 7 są osobami wskazanymi
		w wykazie osób, o którym mowa w pkt. 8.
10. **Zamawiający** zastrzega sobie prawo kontroli wypełniania przez **Wykonawcę** obowiązku określonego w pkt. 5 - 9 w trakcie całego okresu realizacji umowy. **Wykonawca** każdorazowo na wezwanie **Zamawiającego** jest zobowiązany przedstawić dowody zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w wykazie, o którym mowa w pkt. 6 w terminie wskazanym przez **Zamawiającego**, lecz nie krótszym niż 7 dni kalendarzowych.
11. W trakcie realizacji niniejszej umowy na każde wezwanie **Zamawiającego** w terminie, o którym mowa pkt. 10 **Wykonawca** przedłoży **Zamawiającemu** wskazane poniżej dowody
w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez **Wykonawcę** lub podwykonawcę w trakcie realizacji niniejszej umowy:
12. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez **Wykonawcę** lub podwykonawcę **kopię umowy/umów o pracę** osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, o których mowa w pkt. 6 (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
13. **zaświadczenia właściwego oddziału ZUS,** potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia
na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
14. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez **Wykonawcę** lub podwykonawcę **kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń**, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych*.* Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
15. **Zamawiający** może żądać przedłożenia jednocześnie wszystkich lub też każdego z osobna dowodów określonych w pkt. 11.
16. Brak przedłożenia **Zamawiającemu** dowodów określonych w pkt. 11, w terminie wyznaczonym przez **Zamawiającego**, **Zamawiający** uzna za brak zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.
17. **Wykonawca** może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
18. **Wykonawca**, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić **Zamawiającemu**, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając (wraz z ofertą) zobowiązanie tych podmiotów
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia
– **Załącznik nr 4 do SWZ**.
19. **Zamawiający** ocenia, czy udostępniane **Wykonawcy** przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez **Wykonawcę** spełniania warunków udziału
w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,
o których mowa w art. 108 oraz 109.
20. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu,
o którym mowa w SWZ, Rozdział A pkt. VIII.1.2, nie potwierdzają spełnienia przez **Wykonawcę** warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, **Zamawiający** żąda, aby **Wykonawca** w terminie określonym przez **Zamawiającego**:
	* + - 1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
				2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w SWZ, Rozdział A pkt. VIII.1.2) lit. c).
21. **Zamawiający** żąda, aby **Wykonawca** w Formularzu oferty pkt. IV.3, wskazał części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podanie firm podwykonawców.
22. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby **Wykonawca** powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, **Wykonawca** jest obowiązany wykazać **Zamawiającemu**, że proponowany inny podwykonawca lub **Wykonawca** samodzielnie spełnia
je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby **Wykonawca** powoływał
się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
23. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty następuje
w trakcie jego realizacji, **Wykonawca** na żądanie **Zamawiającego** przedstawia oświadczenie,
o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
24. Jeżeli **Zamawiający** stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, **Wykonawca** obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
25. Przepisy SWZ, Rozdziału A pkt. VIII, stosuje się wobec dalszych podwykonawców.
26. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia **Wykonawcy**z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. Warunki udziału w postępowaniu mają na celu zweryfikowanie zdolności **Wykonawcy** do należytego wykonania udzielanego zamówienia. **Zamawiający** dokona oceny spełniania przez **Wykonawców** warunków określonych w SWZ wg formuły „spełnia - nie spełnia”, na podstawie oświadczeń i dokumentów określonych
w SWZ. Niespełnienie któregokolwiek z warunków spowoduje wykluczenie **Wykonawcy**z postępowania.
27. **Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw wykluczenia.**

 **ZADANIE NR 1 i ZADANIE NR 2**

1. **Dokumenty wymagane przez Zamawiającego, które należy dołączyć do oferty:**
2. **Formularz oferty** – **Załącznik nr 11 do SWZ**.

 *W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz.*

1. **Kosztorys zbiorczy** **wzór** sporządzony przez **Wykonawcę** w oparciu o własną, opartą na rachunku ekonomicznym, kalkulację cenową. **Wykonawca** jest zobowiązany załączyć do oferty kosztorys zbiorczy. Wzór kosztorysu jest załącznikiem do umowy. Złożony kosztorys nie musi być identyczny ze wzorem podanym przez **Zamawiającego – Załącznik nr 9 do SWZ tylko dla Zadania nr 1.**
2. **Wykaz robót** budowlanych/nadzór nad robotami budowlanymi **– Załacznik nr 7 do SWZ.**
3. **Wykaz osób** skierowanych do realizacji zamówienia **– Załacznik nr 6 – tylko dla Zadania nr 1.**
4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – **Załącznik nr 1 do SWZ**.

 *W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z* ***Wykonawców*** *składających ofertę wspólną –* **Załącznik nr 2 do SWZ.**

1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania **– Załącznik nr 1 do SWZ**.

*W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z* ***Wykonawców*** *składających ofertę wspólną*

1. **Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji** niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli **Wykonawca** polega na zdolnościach lub sytuacjach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 Ustawy Pzp (jeżeli dotyczy)
– **Załącznik nr 4 do SWZ**.

*Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej.*

1. Oświadczenie **Wykonawcy** o powierzeniu podwykonawcom wykonania wskazanych części (zakresu) zamówienia (jeżeli są już znani), zawarte w Formularzu oferty pkt. IV.3, stanowiącym **Załącznik nr 11 do SWZ**.

*Oświadczenie należy wypełnić, jeżeli* ***Wykonawca*** *przewiduje udział podwykonawców.*

1. Pełnomocnictwo zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, wystawione dla osoby (osób) upoważnionych do reprezentowania **Wykonawcy** w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o ile nie wynika ono z przedstawionych dokumentów. Pełnomocnictwo winno być załączone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pełnomocnictwo powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez mocodawców, czyli osoby upoważnione do reprezentowania poszczególnych członków konsorcjum lub przez wspólników spółki cywilnej.
2. **Zamawiający wezwie Wykonawcę**, na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp **Zamawiający**, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym
niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia
w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. tj.:
	* + - 1. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji
				o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu (odpowiednio:**Wykonawcy** lub podmiotu udostępniającego zasoby)
				jest umocowana do jego reprezentowania.**Wykonawca** nie jest zobowiązany do złożenie
				ww. dokumentów, jeżeli **Zamawiający** może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile **Wykonawca** wskazał w **Załączniku nr 11 do SWZ** (Formularz oferty) dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
				2. Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 - o braku przynależności
				do tej samej grupy kapitałowej – **Załącznik nr 5 do SWZ.**
3. **Wykonawcy** zagraniczni – **Zamawiający** nie wymaga złożenia dokumentów, o których mowa w §4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać **Zamawiający** od **Wykonawcy**.
4. **Zamawiający** nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
5. może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile **Wykonawca** wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków;
6. podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.
7. **Wykonawca** nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które **Zamawiający** posiada, jeżeli **Wykonawca** wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość
i aktualność.
8. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez **Wykonawcę** w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać **Zamawiający** od **Wykonawcy** oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
9. **Zamawiający** może wykluczyć **Wykonawcę** na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
10. W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom, **Wykonawca** składa **opis rozwiązań** **równoważnych** – jeżeli **Wykonawca** przewiduje
ich zastosowanie (w przypadku o którym mowa w SWZ, w Rozdziale B Program Funkcjonalno
– Użytkowy w Części opisowej). Brak opisu rozwiązań równoważnych będzie traktowane tak, jakby **Wykonawca** oferował materiały opisane w SWZ. Zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy Pzp **Wykonawca**, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez **Zamawiającego**, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty, usługi, dostawy spełniają wymagania określone przez **Zamawiającego**.
11. Na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp **Zamawiający** wzywa **Wykonawcę**, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu
o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
12. **Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:**
13. Ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.
14. Muszą ustanowić pełnomocnika **Wykonawców** występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty wspólnej. Pełnomocnictwo powinno być opatrzone podpisem elektronicznym przez mocodawców, czyli osoby upoważnione do reprezentowania poszczególnych członków konsorcjum lub przez wspólników spółki cywilnej.
15. Pełnomocnictwo musi jednocześnie wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną. Fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych
do oferty dokumentów, wszelka korespondencja **Zamawiającego** prowadzona będzie
z Pełnomocnikiem.
16. Przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie publiczne, jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, **Zamawiający** może żądać kopii umowy regulującej współpracę tych **Wykonawców**, obejmującą m.in.:

- zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia;

- określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,

- czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż okres obejmujący realizację zamówienia.

1. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej **Wykonawców** musi być zgodna
z postanowieniami SWZ.
2. **Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób upoważnionych
do porozumiewania się z Wykonawcami.**

 **ZADANIE NR 1 i ZADANIE NR 2**

1. Osobą uprawnioną do kontaktu z **Wykonawcami** jest: p. Sylwia Zadubiec,
tel. 94-345 84 19, e-mail: zamowieniapubliczne@bobolice.pl.
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl/) pod adresem: [**https://platformazakupowa.pl/pn/bobolice**](https://platformazakupowa.pl/pn/bobolice).
3. Korzystanie z platformy zakupowej przez **Wykonawcę** jest bezpłatne.
4. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między **Zamawiającym** a **Wykonawcami** w zakresie:
5. przesyłania **Zamawiającemu** pytań do treści SWZ;
6. przesyłania odpowiedzi na wezwanie **Zamawiającego** do złożenia podmiotowych środków dowodowych;
7. przesyłania odpowiedzi na wezwanie **Zamawiającego** do złożenia/poprawienia/uzupełnienia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;
8. przesyłania odpowiedzi na wezwanie **Zamawiającego** do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;
9. przesyłania odpowiedzi na wezwanie **Zamawiającego** do złożenia wyjaśnień dot. treści przedmiotowych środków dowodowych;
10. przesłania odpowiedzi na inne wezwania **Zamawiającego** wynikające z ustawy - Prawo zamówień publicznych;
11. przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń **Wykonawcy**;
12. przesyłania odwołania/inne,

odbywała się za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl) i formularza „Wyślij wiadomość do **Zamawiającego**”.

Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje
się datę ich przesłania za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl) poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do **Zamawiającego**”, po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do **Zamawiającego**. **Zamawiający** dopuszcza, opcjonalnie, komunikację
za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej
do kontaktu z **Wykonawcami**: zamowieniapubliczne@bobolice.pl **(nie dotyczy składania ofert)**.

1. **Zamawiający** będzie przekazywał **Wykonawcom** informacje w formie elektronicznej
za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl). Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert **Zamawiający** będzie zamieszczał
na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny **Wykonawca**, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl) do konkretnego **Wykonawcy**.
2. **Wykonawca** jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów
i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez **Zamawiającego**,
gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
3. **Zamawiający**, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl/), tj.:
	1. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
	2. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
	3. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa. Uwaga! od dnia 17 sierpnia 2021 r.,
	ze względu na zakończenie wspierania przeglądarki Internet Explorer przez firmę Microsoft, stosowanie przeglądarki Internet Explorer nie będzie dopuszczalne;
	4. włączona obsługa JavaScript,
	5. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików pdf,
	6. platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej
	- kodowanie UTF8,
	7. oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera z synchronizowanego
	z zegarem Głównego Urzędu Miar.
4. **Wykonawca**, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
	1. akceptuje warunki korzystania z [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl/) określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej [pod linkiem](https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin) w zakładce „Regulamin" oraz uznaje
	go za wiążący,
	2. zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej [pod linkiem](pod%20linkiem) https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view.
5. **Zamawiający** nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny
z Instrukcją korzystania z [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl), w szczególności za sytuację,
gdy **Zamawiający** zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert
(np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do **Zamawiającego**”). Taka oferta zostanie uznana przez **Zamawiającego** za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
6. **Zamawiający** informuje, że instrukcje korzystania z [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl) dotyczące
w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl) znajdują się w zakładce „Instrukcje dla **Wykonawców**” na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>.
7. **Wykonawca** może zwrócić się do **Zamawiającego** z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. **Zamawiający** jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później
niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek
o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do **Zamawiającego** nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.
8. Jeżeli **Zamawiający** nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt. 11 SWZ, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych **Wykonawców** z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.
9. W przypadku, gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w pkt. 11 **Zamawiający** nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.
10. Przedłużenie terminu składania ofert, o którym mowa w pkt. 13, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.
11. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami **Zamawiający** udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
12. W uzasadnionych przypadkach **Zamawiający** może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ.
13. W przypadku, gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga
od **Wykonawców** dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ
i przygotowanie ofert, **Zamawiający** przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny
na ich przygotowanie.
14. **Zamawiający** informuje **Wykonawców** o przedłużonym terminie składania ofert przez zamieszczenie informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania, na której została udostępniona SWZ.
15. Informację o przedłużonym terminie składania ofert **Zamawiający** zamieszcza w ogłoszeniu
o zmianie ogłoszenia.
16. Dokonaną zmianę treści SWZ **Zamawiający** udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
17. **Wymagania dotyczące wadium.**

 **ZADANIE NR 1 i ZADANIE NR 2**

**Zamawiajacy** nie wymaga wniesienia wadium.

1. **Termin związania ofertą.**

 **ZADANIE NR 1 i ZADANIE NR 2**

* + 1. **Wykonawca** składając ofertę pozostaje nią związany przez okres **30 dni,** tj. do dnia **09.05.2024 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
		2. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt. XII.1, **Zamawiający** przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do **Wykonawców** o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu
		o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
		3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt. XII.2, wymaga złożenia przez **Wykonawcę** pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
		4. W przypadku, gdy **Zamawiający** żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt. XII.1, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
1. **Opis sposobu przygotowania ofert.**

 **ZADANIE NR 1 i ZADANIE NR 2**

1. Oferta musi być sporządzona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
W procesie składania oferty na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty **Wykonawca** składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła
do systemu.
2. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio **Wykonawca**, podmiot,
na którego zdolnościach lub sytuacji polega **Wykonawca**, **Wykonawcy** wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
3. Oferta powinna być:
	1. sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim,
	2. złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl/),
	3. podpisana [**kwalifikowanym podpisem elektronicznym**](https://www.nccert.pl/) lub [**podpisem zaufanym**](https://moj.gov.pl/nforms/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER)
	lub [**podpisem osobistym**](https://www.gov.pl/web/mswia/oprogramowanie-do-pobrania) przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
4. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez **Wykonawców** do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych
na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.
5. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny **Zamawiający** wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES.
6. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli **Wykonawca**, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia,
iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.
7. **Wykonawca**, za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl/) może przed upływem terminu
do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>
8. Każdy z **Wykonawców** może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert
lub oferty zawierającej propozycje wariantowe podlegać będzie odrzuceniu.
9. Dokumenty i oświadczenia składane przez **Wykonawcę** powinny być w języku polskim.
W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, **Wykonawca** zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.
10. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art.3 ustęp 2 Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne
z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot,
na którego zdolnościach lub sytuacji polega **Wykonawca**, albo przez podwykonawcę.
11. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy
do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast, przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
12. **Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne
z** Załącznikiem nr 2 do “Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”, zwanego dalej Rozporządzeniem KRI.
13. **Zamawiający** rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg)
**ze szczególnym wskazaniem na .pdf**
14. W celu ewentualnej kompresji danych **Zamawiający** rekomenduje wykorzystanie jednego
z rozszerzeń:
	1. .zip
	2. .7Z
15. Wśród rozszerzeń powszechnych, a **niewystępujących** w Rozporządzeniu KRI występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. **Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.**
16. **Zamawiający** zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi **maksymalnie 10MB**, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi **maksymalnie 5MB**.
17. W przypadku stosowania przez **Wykonawcę** kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
18. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu **Zamawiający** zaleca, w miarę możliwości, **przekonwertowanie plików składających się na ofertę na rozszerzenie .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES.**
19. Pliki w innych formatach niż PDF **zaleca się opatrzyć podpisem w formacie XAdES
o typie zewnętrznym**. **Wykonawca** powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
20. **Zamawiający** rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.
21. **Zamawiający** zaleca, aby **w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju.** Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym
i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.
22. **Zamawiający** zaleca, aby **Wykonawca** z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.
23. Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.
24. Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert. Sugeruje się złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert.
25. Jeśli **Wykonawca** pakuje dokumenty np. w plik o rozszerzeniu .zip, zaleca się wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.
26. **Zamawiający** żąda, aby **nie** wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu
ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików,
co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty.
27. **Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.**

 **ZADANIE NR 1 i ZADANIE NR 2**

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl)
pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/bobolice>   w myśl Ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 10.04.2024 r. do godziny 09:00.**
2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.
3. Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.
4. Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty
za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl), **Wykonawca** powinien złożyć podpis bezpośrednio
na dokumentach przesłanych za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl). Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust 1
oraz ust.2 Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 sporządza się, pod rygorem nieważności,
w postaci lub formie elektronicznej i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
5. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu,
że oferta została zaszyfrowana i złożona.
6. Szczegółowa instrukcja dla **Wykonawców** dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>
7. Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 10.04.2024 r. o godz. 09:10.**
8. **Zamawiający**, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
9. Otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, tj. za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl/), w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez **Zamawiającego**, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.
10. **Zamawiający** poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
11. **Zamawiający**, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
	* 1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania **Wykonawców**, których oferty zostały otwarte,
		2. cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

 Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl) w sekcji ,,Komunikaty”.

1. **Opis sposobu obliczenia ceny.**

 **ZADANIE NR 1 i ZADANIE NR 2**

1. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert.
2. **Wykonawca** zobowiązany jest do zapoznania się z przedmiotem zamówienia objętym niniejszym postępowaniem.
3. **Wykonawca** określi cenę oferty brutto w oparciu o zapisy niniejszej SWZ, za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Zaproponowana przez **Wykonawcę** cena jest ceną ryczałtową, którą należy wpisać wraz
z proponowanym terminem gwarancji do Formularza oferty (Załącznik nr 11 do SWZ) **w pkt. II**– **oferowana cena i okres gwarancji – dla Zadania nr 1** oraz **oferowana cena dla Zadania
nr 2.**
5. Dla wyliczenia ceny oferty **Wykonawca** obowiązany jest wykonać kosztorys zbiorczy, obejmujący wszystkie roboty konieczne do realizacji zadania. Proponowane przez **Wykonawcę** materiały i urządzenia muszą odpowiadać wymaganiom SWZ i dokumentacji – **dla Zadania nr 1.**
6. **Wykonawca** sporządza kosztorys zbiorczy w oparciu o własną, opartą na rachunku ekonomicznym, kalkulację cenową. Wzór kosztorysu będzie załącznikiem do umowy. Złożony kosztorys nie musi być identyczny ze wzorem podanym przez Zamaiwającego **(Załącznik nr 9 dla Zadania nr 1).**
7. Ogólna cena ofertowa powinna obejmować koszty wykonania przedmiotu zamówienia bezpośrednio wynikających z dokumentacji, powinna także obejmować koszty przedmiotu zamówienia nie ujętych w PFU, a których wykonanie niezbędne jest dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, jak m.in. podatek VAT, inflację w okresie realizacji przedmiotu zamówienia, odszkodowań za wyrządzone szkody w uprawach i elementach zagospodarowania zewnętrznego oraz wszelkie koszty konieczne do poniesienia celem terminowej i prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia oraz tzw. „koszty ryzyka”.
8. **Zamawiający** nie zapłaci za pozycje, za które nie zostanie podana przez **Wykonawcę** żadna cena. Kiedy takie prace zostaną wykonane, będzie się uważało, że zostały one ujęte w innych cenach elementów.
9. Wyliczeń dla obliczenia ceny oferty należy dokonać z zaokrągleniem do dwóch miejsc
po przecinku, przy czym końcówki od 1 do 4 należy zaokrąglić w dół, a od 5 do 9 w górę. Cena oferty powinna zostać określona cyfrowo i słownie.
10. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. **Zamawiający** nie przewiduje rozliczenia się z **Wykonawcą** w walutach obcych.
11. Wszystkie ceny powinny zawierać w sobie ewentualne upusty proponowane przez **Wykonawcę** (niedopuszczalne są żadne negocjacje cenowe).
12. Cenę oferty należy wpisać do Formularza oferty i musi być ona zgodna z załączonym kosztorysem zbiorczym.
13. Cena nie podlega waloryzacji.
14. Rozliczenia pomiędzy **Wykonawcą** a **Zamawiającym** będą dokonywane w złotych polskich.
15. Harmonogramy rzeczowo – finansowe realizacji zamówienia będą przygotowane po zawarciu umowy.
16. Cena oferty powinna obejmować kompletne wykonanie zamówienia publicznego i nie podlegać będzie zmianie.
17. Ceny jednostkowe i stawki określone przez **Wykonawcę** w kosztorysie zbiorczym nie będą zmieniane w toku realizacji zamówienia.
18. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u **Zamawiającego** obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, **Zamawiający** w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. **Wykonawca**, składając ofertę, informuje **Zamawiającego**, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u **Zamawiającego** obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa
lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku, należy odpowiednio zaznaczyć w Załączniku nr 11 do SWZ, Formularz ofertowy
pkt. IV. 4.
19. **Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.**

 **ZADANIE NR 1 i ZADANIE NR 2**

1. Ocenie będą podlegać wyłącznie zakwalifikowane oferty, spełniające wszystkie wymogi formalne i techniczne oraz kryteria kwalifikacyjne (wymagane warunki).
2. Przy wyborze oferty **Zamawiający** będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

**2.1. DLA ZADANIA NR 1**

* + 1. cena oferty– **60%** - według zasad wskazanych w SWZ, Rozdział A pkt. XVI.4,
		2. termin gwarancji – **40%** - według zasad wskazanych w SWZ, Rozdział A pkt. XVI.5.

**2.2. DLA ZADANIA NR 2**

**a)** cena oferty – **100%** - według zasad wskazanych w SWZ, Rozdział A, pkt. XVI 6.

**Zamawiający** dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach powyższych kryteriów oceny ofert przyjmując, zasadę, że 1% = 1 punkt**.**

Liczba punktów zostanie przyznana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

1. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta **Wykonawcy,** która uzyska największą liczbę punktów wynikającą z sumy liczby punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach.
2. **Sposób obliczania punktów dla kryterium cena oferty – Zadanie nr 1**

**Oferta o najniższej cenie otrzyma maksymalną liczbę punktów, tj. 60.** Pozostałe oferty zostaną ocenione przy zastosowaniu poniższego wzoru:

****100x 60%

*Gdzie:*

KC - ilość punktów przyznanych **Wykonawcy** w kryterium cena oferty,

CN - najniższa zaoferowana cena brutto,

COB - cena brutto zaoferowana w ofercie badanej.

Liczba punktów w kryterium cena oferty zostanie przyznana z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku.

**Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach tego kryterium oceny ofert przyjmując, zasadę, że 1% = 1 punkt, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.**

1. **Sposób obliczania punktów dla kryterium termin gwarancji – Zadanie nr 1**

Kryterium termin gwarancji (KG) będzie wyliczone według zasad wskazanych w tabeli. Maksymalna ilość punktów możliwa do przyznania wynosi 40 pkt.

|  |  |
| --- | --- |
| **Termin gwarancji w latach** | **Liczba punktów** |
| 5 | 10 |
| 6 | 20 |
| 7 | 30 |
| 8 | 40 |

**Uwaga:**

Oferta z terminem krótszym niż 5 lat zostanie uznana za niezgodną z zapisami SWZ.

Oferta z terminem gwarancji dłuższym niż 8 lat, przy ocenie ofert otrzyma ilość punktów jak dla terminu gwarancji 8 lat.

1. **Oferta o najniższej cenie otrzyma maksymalną liczbę punktów, tj. 100 – Zadanie nr 2** Pozostałe oferty zostaną ocenione przy zastosowaniu poniższego wzoru:

100%

*Gdzie:*

KC - ilość punktów przyznanych **Wykonawcy** w kryterium cena oferty,

CN - najniższa zaoferowana cena brutto,

COB - cena brutto zaoferowana w ofercie badanej.

Liczba punktów w kryterium cena oferty zostanie przyznana z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku.

**Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach tego kryterium oceny ofert przyjmując, zasadę, że 1% = 1 punkt, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.**

1. **Łączna wartość punktowa zostanie obliczona według wzoru:**

P = KC + KG

*Gdzie:*

P – łączna wartość punktowa,

KC – ilość punktów przyznanych **Wykonawcy** w kryterium cena oferty,

KG – ilość punktów przyznanych **Wykonawcy** w kryterium termin gwarancji.

Łączna wartość punktowa zostanie przyznana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

1. **Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.**

 **ZADANIE NR 1 i ZADANIE NR 2**

Osoby reprezentujące **Wykonawcę** przy podpisywaniu Umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania Umowy, o ile umocowanie
to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

W przypadku nie dołączenia do oferty umowy zawartej między **Wykonawcami** wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia, **Zamawiający** zastrzega sobie prawo żądania kopii umowy regulującej współpracę tych **Wykonawców**, jeżeli ich oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem Umowy o udzielenie zamówienia. Umowa powinna zawierać, co najmniej: zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia, określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, czas obowiązywania umowy, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa konsorcjum, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

Postanowienia ustalone w **Załączniku nr 8 do SWZ dla Zadania nr 1** oraz w **Załączniku nr 10 do SWZ dla Zadania nr 2 -** wzory Umów nie podlegają negocjacjom.

**Zamawiający** zawiera Umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 577,
w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

**Zamawiający** może zawrzeć Umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w punkcie jak wyżej, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę.

Jeżeli **Wykonawca**, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia Umowy w sprawie zamówienia publicznego, **Zamawiający** może dokonać ponownego badania
i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu **Wykonawców** oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie, o których mowa w art. 263 ustawy Pzp.

**Przed podpisaniem Umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu następujących dokumentów, tj.:**

1. **dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,**
2. **opłaconą (wraz z dowodem opłaty składki) polisę ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej, a w przypadku jej braku inny dokument na sumę ubezpieczenia
OC nie niższą niż 500.000,00 zł brutto dla Zadania nr 1 oraz 100.000,00 zł brutto dla Zadania nr 2.**
3. **w przypadku Wykonawców, którzy wspólnie będą realizować przedmiot Umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania umowy zawartej między tymi Wykonawcami.**

**Nie wywiązanie się z powyższych zobowiązań będzie skutkowało nie zawarciem Umowy
z wybranym Wykonawcą.**

1. **Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.**

 **ZADANIE NR 1 i ZADANIE NR 2**

1. **Zamawiający** wymaga wniesienia przez **Wykonawcę**, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. Zabezpieczenie służy pokryciu wszelkich roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
2. **Wykonawca** najpóźniej w dniu podpisania Umowy, lecz przed jej podpisaniemwniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
3. **Wykonawca,** którego oferta zostanie **wybrana będzie musiał wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 1%** ceny całkowitej podanej w ofercie.
4. **Wykonawca** zobowiązany jest do wniesienia pełnej kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed zawarciem Umowy.
5. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu **Wykonawca** zobowiązany będzie wpłacić przelewem
na rachunek bankowy **Zamawiającego**: **PKO BP IO/Koszalin nr: 21 1020 2791 0000 7102 0287 3115** z podaniem tytułu wpłaty: zabezpieczenie należytego wykonania umowy
**– Zadanie nr 1** „Modernizacja infrastruktury drogowej w m. Bobolice: ul. Brzozowa, Kolejowa
i Kochanowskiego oraz w m. Chociwle” lub **Zadanie nr 2** „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej w m. Bobolice: ul. Brzozowa, Kolejowa
i Kochanowskiego oraz w m. Chociwle”.
6. Zabezpieczenie wniesione w formie innej niż w pieniądzu winno być **bezwarunkowe**, **nieodwołalne i** **płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego**. **Zamawiający** wymaga, aby zabezpieczenie w swojej treści zawierało pokrycie wszelkich roszczeń **Zamawiającego,** w tym m. in. kary umowne z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy lub jego części.
7. Kwota zabezpieczenia podlega zwrotowi na rzecz **Wykonawcy dla Zadania nr 1:**

**7.1.** 70 % w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznaniu przez **Zamawiającego**
za należycie wykonane,

**7.2.** w pozostałej części, nieużytej na usunięcie ewentualnych wad, wraz z odsetkami,
nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

1. Kwota zabezpieczenia podlega zwrotowi na rzecz **Wykonawcy dla Zadania nr 2:**

**8.1.** 100 % w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznaniu przez **Zamawiającego** za należycie wykonane

1. Za zgodą **Zamawiającego** dopuszcza się możliwość zmiany zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na jedną lub kilka form bezwarunkowych, płatnych na każde żądanie **Zamawiającego**,
o których mowa w art. 450 ust. 2 ustawy.
2. W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy wniesione zabezpieczenie przechodzi na rachunek **Zamawiającego** i stanowi jego własność i będzie wykorzystane do zgodnego z Umową wykonania przedmiotu zamówienia.
3. **Wykonawcy** realizujący wspólnie zamówienie (konsorcjanci) ponoszą solidarną odpowiedzialność za należyte wykonanie Umowy i wniesienie zabezpieczenia jej należytego wykonania.
4. W przypadku przedłużenia okresu realizacji przedmiotu umowy i zmiany terminu wykonania zamówienia lub w skutek innych okoliczności nie określonych niniejszą umową **Wykonawca** zobowiązany jest do niezwłocznego (jednak nie później niż w ostatnim dniu obowiązywania poprzedniego zabezpieczenia należytego wykonania umowy) przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia wniesionego w formie innej niż pieniężna zachowując jego ciągłość lub wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej.
5. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, **Zamawiający** zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
6. Zmiana formy zabezpieczenia będzie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia
i bez zmniejszenia jego wysokości.
7. **Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki Umowy albo wzór Umowy.**

 **ZADANIE NR 1 i ZADANIE NR 2**

Istotne postanowienia Umowy zawarte zostały we wzorze Umów stanowiących **Załącznik
nr 8 do SWZ dla Zadania nr 1 oraz Załącznik nr 10 do SWZ dla Zadania nr 2.** Wzory Umów nie mogą być zmienione ani modyfikowane przez **Wykonawcę**.

Zakres świadczenia **Wykonawcy** wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie lub ofercie dodatkowej w przypadku przeprowadzonych negocjacji.

Zgodnie z zasadami dotyczącymi warunków wypłaty wynagrodzenia określonymi
w Szczegółowych zasadach i trybie dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Wstępnej Promesie dotyczącej dofinansowania inwestycji
z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
nr Edycja8/2023/3790/PolskiLad z dnia 11 paździenika 2023 r., **Wykonawca** Inwestycji zapewnia finansowanie zadania w części niepokrytej udziałem własnym **Zamawiającego**, na czas poprzedzający wypłatę środków na zasadach opisanych w Promesie, z jednoczesnym zastrzeżeniem, iż zapłata wynagrodzenia **Wykonawcy** w całości nastąpi po wykonaniu Inwestycji.

**Zamawiający** przewiduje możliwość zmiany zawartej Umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454 – 455 ustawy Pzp oraz wskazanym we wzorach Umów, stanowiących **Załącznik nr 8 do SWZ dla Zadania nr 1 oraz Załącznik nr 10 do SWZ dla Zadania nr 2.**

Przed zawarciem Umowy o niniejsze zamówienie publiczne, jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, **Zamawiający** może żądać kopii umowy regulującej współpracę tych **Wykonawców**, obejmującą m.in.:

- zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia;

- określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,

- czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż okres obejmujący realizację zamówienia.

**Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy**, bez skutków finansowych i prawnych dla **Zamawiającego**, obejmujących w szczególności wszystkie roszczenia odszkodowawcze **Wykonawcy** wobec **Zamawiającego**, w przypadku:

* 1. zmiany danych adresowych **Zamawiającego** lub **Wykonawcy** w szczególności: zmiana nr rachunku bankowego, nr NIP, Regon. W razie zaniedbania przez **Wykonawcę** obowiązku złożenia informacji o zmianie siedziby, doręczenie wszelkiej korespondencji pod znanym **Zamawiającemu** adresem, ma skutek prawny,
	2. wystąpienia siły wyższej, w szczególności: katastrofy, awarie, akty wandalizmu. Siła wyższa stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli Stron, lub też takie, którego skutki są niemożliwe do zapobieżenia, uniemożliwiające wykonanie przedmiotu Umowy
	w całości lub części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec
	ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. W przypadku wystąpienia siły wyższej Strona dotknięta jej działaniem niezwłocznie poinformuje pisemnie drugą stronę
	o jej zaistnieniu oraz, o ile będzie to możliwe, przedstawi nie budzące wątpliwości dokumenty potwierdzające jej wystąpienie. Obie Strony niezwłocznie od dnia otrzymania powyższej informacji uzgodnią tryb dalszego postępowania. W takich szczególnych przypadkach **Wykonawca** zobowiązany będzie w uzgodnieniu z **Zamawiającym** do powiadomienia upoważnionych przedstawicieli **Zamawiającego** o okresowych zmianach. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy będące bezpośrednio następstwem okoliczności, które stanowią skutek działania siły wyższej,
	3. wystąpienia wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technologicznej i obowiązującymi przepisami,
	4. konieczności wykonania prac archeologicznych,
	5. w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie sporządzenia oferty, a które są niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, np. zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści Umowy do aktualnego stanu prawnego,
	6. gdy wykonanie przedmiotu Umowy w pełnym zakresie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego zamówienia wynagrodzenie należne **Wykonawcy** zostanie pomniejszone o roboty, zgodnie
	z kosztorysem zbiorczym, a w szczególności na zasadach obowiązujących strony z Umową. Rozliczenie nastąpi po przeprowadzeniu inwentaryzacji robót,
	7. wprowadzenia zmian w opisie przedmiotu umowy w granicach przewidzianych Prawem budowlanym (Dz.U. z 2023 r., poz. 682), tj.: jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia standardu i jakości, zwiększenia bezpieczeństwa wykonania robót
	lub usprawnienia procesu budowlanego, jeżeli wynikają one z przyjętych za zgodą **Zamawiającego** rozwiązań zamiennych i dotyczą zmian nieistotnych względem zatwierdzonego projektu. Decyzje dotyczące zmian w dokumentacji projektowej należą
	do kompetencji **Zamawiającego**, który w razie konieczności, uzasadnionej przez **Wykonawcę** zleci dokonanie zmian. W przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian
	do dokumentacji projektowej, strony za zgodą **Zamawiającego** mogą dokonać odpowiednich zmian w harmonogramie rzeczowo – finansowym i postanowieniach umowy,
	8. wystąpienia robót dodatkowych, od wykonania których uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego mających wpływ na zmianę terminu realizacji Umowy,
	9. wstrzymania robót przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających z winy **Wykonawcy** mających wpływ na zmianę terminu realizacji Umowy,
	10. rezygnacji z wykonania części robót nieprzekraczających jednak **20%** wynagrodzenia należnego **Wykonawcy**,
	11. braku zadeklarowania realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców na etapie składania ofert **Zamawiający** przewiduje możliwość zawarcia umowy o podwykonawstwo
	na etapie realizacji umowy zgodnie z zapisami umowy ROZDZIAŁ II ust. 7, bez konieczności sporządzania aneksu,
	12. **Zamawiający** zastrzega sobie prawo podpisania Umowy po dokonaniu zmiany uchwały budżetowej przez Radę Miejską w Bobolicach zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o finansach publicznych, spowodowane zwiększeniem budżetu na realizację przedmiotu umowy.
	13. **Zamawiający** dopuszcza zmianę realizacji elementów robót określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym w odniesieniu do okresu rozliczeniowego pod warunkiem, że wartość robót w danym okresie nie ulegnie zmianie. Zmiana będzie wykazana w protokole odbioru robót częściowym. Zmiana nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

Termin realizacji przedmiotu Umowy w odniesieniu do pkt.6 ppkt. 2),3),4),5),8),9),12) może ulec skróceniu lub przedłużeniu jedynie o czas trwania powyższych okoliczności.

Warunkami zmiany w odniesieniu do pkt. 6 ppkt. 7), mogą być:

* 1. obniżenie kosztu eksploatacji (użytkowania) obiektu oraz usprawnienia w trakcie użytkowania obiektu, lub
	2. poprawa wartości i jakości lub podniesienie sprawności ukończonych robót budowlanych, lub
	3. podniesienie bezpieczeństwa wykonanych robót.

W odniesieniu do pkt. 6 ppkt. 2), 3), 4), 5), 7), 8), 9), 10), 12) może ulec zmianie lub modyfikacji harmonogram rzeczowo - finansowy i kosztorys zbiorczy.

Wszystkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności z wyłączeniem okoliczności określonych we wzorze Umowy.

**Stronom przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w następujących sytuacjach:**

**11.1. Zamawiającemu** przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

* + 1. **Wykonawca** nie rozpoczął robót w ciągu dwóch tygodni od zawarcia umowy oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania **Zamawiającego** złożonego na piśmie.
		2. **Wykonawca** nie realizuje prac budowlanych zgodnie z umową lub nie dotrzymuje swoich obowiązków wynikających z umowy.
		3. **Wykonawca** przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 15 dni, z przyczyn leżących po stronie **Wykonawcy.**
		4. **Wykonawca** opóźnia się z wykonywaniem przedmiotu umowy, elementu lub jego etapu robót ponad jeden miesiąc, przekraczając terminy (lub termin) określone w harmonogramie.
		5. W razie zmiany formy organizacyjno – prawnej **Wykonawcy**.
		6. W przypadku niedotrzymania terminu realizacji robót wg harmonogramu rzeczowo
		– finansowego.
		7. W razie gdy świadczenie **Wykonawcy** stało się niemożliwe z powodu okoliczności, za które odpowiada **Wykonawca**.
		8. W przypadku wad robót, gdy wady są istotne i nieusuwalne oraz gdy mimo wyznaczonego terminu do usunięcia wad **Wykonawca** wad nie usunął.
		9. Gdy **Wykonawca** utraci możliwość realizacji zamówienia przy udziale **Podwykonawcy**, na którego zasoby **Wykonawca** powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, których mowa w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w ciągu 7 dni od dnia, w którym **Wykonawca** utracił możliwość realizacji zamówienia przy udziale tego **Podwykonawcy**, **Wykonawca** nie wskaże innego odpowiedniego **Podwykonawcy**, który spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia lub **Wykonawca** nie wykaże, iż samodzielnie spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż **Podwykonawca**, na którego zasoby **Wykonawca** powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
		10. Wystąpiła konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonywania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż **5%** wartości Umowy.
		11. W przypadku nie uzyskania dofinansowania z Polskiego Ładu Programu Inwestycji Strategicznych.
		12. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie Umowy
		nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, **Zamawiający** może odstąpić
		od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,
		bez obowiązku zapłaty kar umownych.
	1. **Wykonawcy** przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w szczególności, jeżeli:
1. **Zamawiający** nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie do 30 dni od upływu terminu za zapłatę faktur określonego w niniejszej umowie,
2. **Zamawiający** odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokółu odbioru.
3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
4. W przypadku odstąpienia od umowy **Wykonawcę** oraz **Zamawiającego** obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
	* 1. w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy **Wykonawca** przy udziale **Zamawiającego** sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacyjny robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,
		2. **Wykonawca** zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, która odpowiada za odstąpienie od Umowy,
		3. **Wykonawca** sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez **Wykonawcę** do realizacji innych robót, nieobjętych niniejszą Umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,
		4. **Wykonawca** zgłosi do dokonania przez **Zamawiającego** odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które **Wykonawca**
		nie odpowiada,
		5. **Zamawiający** w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które **Wykonawca** nie odpowiada, obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia,

- odkupienie materiałów, konstrukcji lub urządzeń,

- przejęcia od **Wykonawcy** pod swój dozór terenu budowy.

**14. Zamawiający** zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tytułu poniesionych strat
i utraconych korzyści w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie **Wykonawcy**.

**15. Klauzule waloryzacyjne zawarte we Wzorze Umowy – Załącznik nr 8 do SWZ dla Zadania nr 1.**

1. **Zamawiający** przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego
w Rozdziale V ust. 3 Umowy w następujących przypadkach:
	1. w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług,
	2. w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
	3. w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
	4. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
	(Dz.U. z 2020 r., poz. 1342) jeśli zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez **Wykonawcę.**
	5. W przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia;
2. Poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia uprawniający **Strony** Umowy do żądania zmiany wynagrodzenia ustala się na **10 %** w stosunku do poziomu cen tych samych materiałów lub kosztów z dnia składania ofert. Początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala się na dzień zaistnienia przesłanki w postaci wzrostu wynagrodzenia ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia o **10 %.**
3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust 23, pkt. 1 ppkt 1.1 Umowy **Wykonawca** jest uprawniony złożyć **Zamawiającemu** pisemny wniosek o zmianę Umowy
w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne wraz z kalkulacją i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego **Wykonawcy** po zmianie Umowy.
4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust 23, pkt. 1 ppkt 1.2 Umowy **Wykonawca** jest uprawniony złożyć **Zamawiającemu** pisemny wniosek o zmianę Umowy
w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego **Wykonawcy** po zmianie Umowy, w szczególności **Wykonawca** zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które **Wykonawca** obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. **Zamawiający** oświadcza, iż nie będzie akceptował kosztów wynikających
z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom **Wykonawcy,** które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej.
5. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 23, pkt. 1 ppkt 1.3 i 1.4 Umowy **Wykonawca** jest uprawniony złożyć **Zamawiającemu** pisemny wniosek o zmianę Umowy
w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne bądź zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat
do pracowniczych planów kapitałowych. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia **Wykonawcy** po zmianie Umowy, w szczególności **Wykonawca** zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które **Wykonawca** obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad.
6. W sytuacji wzrostu ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia powyżej **10%** **Wykonawca** jest uprawniony złożyć **Zamawiającemu** pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz kalkulację, dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia **Wykonawcy** po zmianie Umowy.
7. W sytuacji spadku ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia powyżej
**10%** **Zamawiający** jest uprawniony złożyć **Wykonawcy** pisemną informację o zmianie Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Informacja powinna zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia **Wykonawcy** po zmianie Umowy.
8. Wysokość wynagrodzenia **Wykonawcy** określonego w rozliczeniu częściowym ulegnie waloryzacji o zmianę wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej, ustalanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” .W przypadku gdyby wskaźniki przestały być dostępne, zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźnikipublikowane przez Prezesa GUS.
9. Wniosek o którym mowa w ust 6 i 7 można złożyć nie wcześniej niż po upływie 11 miesięcy
od dnia zawarcia umowy (początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia).
10. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 23, pkt. 1 ppkt. 1.1-1.5 umowy obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i składki
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano.
11. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 23, pkt. 1 ppkt. 1.1-1.5 umowy
na zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w Rozdziale IV ust. 16 Umowy, należy
do **Wykonawcy** pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez **Zamawiającego.**
12. Maksymalna wartość poszczególnej zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza **Zamawiający**
w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia to **5%** wynagrodzenia za zakres Przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez **Wykonawcę** i nieodebrany przez **Zamawiającego** przed dniem złożenia wniosku,
a łączna maksymalna wartość wszystkich zmian wynagrodzenia, jaką dopuszcza **Zamawiający** w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia to **2%** wynagrodzenia, o którym mowa w Rozdziale IV ust. 16 Umowy.
13. Przez maksymalną wartość korekt, o której mowa w ust. 12 należy rozumieć wartość wzrostu
lub spadku wynagrodzenia **Wykonawcy** wynikającą z waloryzacji.
14. Wartość zmiany wynagrodzenia (WZ) określa się na podstawie wzoru:

WZ = (W x F)/100, przy czym:

W - wynagrodzenie netto za zakres Przedmiotu Umowy, za zakres Przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez **Wykonawcę** i nieodebrany przez **Zamawiającego** przed dniem złożenia wniosku,

F – średnia arytmetyczna czterech następujących po sobie wartości zmiany cen materiałów
lub kosztów związanych z realizacją Przedmiotu umowy wynikających z komunikatów Prezesa GUS.

1. Postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu,
o którym mowa w ust. 12.
2. **Wykonawca**, którego wynagrodzenie zostało zmienione, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcom.
3. **Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą.**

 **ZADANIE NR 1 i ZADANIE NR 2**

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w walucie polskiej - PLN.

1. **Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.**

 **ZADANIE NR 1 i ZADANIE NR 2**

1. **Zamawiający** nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
2. **Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.**

 **ZADANIE NR 1 i ZADANIE NR 2**

**Wykonawcy** oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez **Zamawiającego** przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej (odwołanie i skarga) przewidziane w Dziale IX ustawy Pzp.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt. 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

**Zamawiający** zapewnia, iż w przypadku zaistnienia ewentualnych sporów w relacjach
z **Wykonawcą** o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody
jest dopuszczalne, o poddaniu tych sporów mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązania sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.

Odwołanie przysługuje na:

* + 1. niezgodną z przepisami ustawy czynność **Zamawiającego**, podjętą w postępowaniu
		o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie Umowy;
		2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której **Zamawiający**
		był obowiązany na podstawie ustawy;
		3. zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo
		że **Zamawiający** był do tego obowiązany.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, zwanej dalej Izbą. Odwołujący przekazuje **Zamawiającemu** odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać
się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Domniemywa się, że **Zamawiający** mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Odwołanie wnosi się w terminie:

* + 1. 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności **Zamawiającego** stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
		2. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności **Zamawiającego** stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony
		w 6 ppkt.1.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia
lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej (<https://platformazakupowa.pl/pn/bobolice>).

Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 6 i 7 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Jeżeli **Zamawiający,** mimo takiego obowiązku, nie przesłał **Wykonawcy** zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1. 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania;
2. miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli **Zamawiający** nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania.

Odwołanie zawiera elementy wskazane w art. 516 ustawy Pzp.

Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy apelacji ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, jeżeli przepisy Działu IX ustawy nie stanowią inaczej.

Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.

Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe
jest równoznaczne z jej wniesieniem.

Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, ze wskazaniem, czy jest ono zaskarżone
w całości, czy w części, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów,
a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części,
z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany.

Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

Skargę kasacyjną może wnieść strona oraz Prezes Urzędu.

1. **Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.**

 **ZADANIE NR 1 i ZADANIE NR 2**

**Zamawiający** nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez **Wykonawcę** kluczowych części zamówienia.

**Zamawiający** żąda, aby **Wykonawca** w Formularzu oferty, wskazał części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.

**Rozdział B**

**PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY**

**STRONA TYTUŁOWA**

1. Nazwa zadania:

„Modernizacja infrastruktury drogowej w m. Bobolice: ul. Brzozowa, Kolejowa i Kochanowskiego oraz w m. Chociwle”.

1. Adres obiektów budowlanych:
	1. Ul. Brzozowa zlokalizowanych na działkach o numerach ewidencyjnych: 6, 617 obręb Bobolice 3. Działka numer 6 obręb ewidencyjny Bobolice stanowi własność Powiatu Koszalińskiego, zt. PZD w Koszalinie, działka 617 obręb Bobolice 3 stanowi własność Gminy Bobolice.
	2. Ul. Kolejowa zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych 601/17 obręb Bobolice 3, 291/12 obręb Bobolice 2, 601/29 obręb Bobolice 3, 629 obręb Bobolice 3, 239 obręb Bobolice 2 - działki stanowią własność Gminy Bobolice.
	3. Ul. Kochanowskiego zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych 18 obręb Bobolice 2, 7/34 obręb Bobolice 2, 7/24 obręb Bobolice 2, – działki stanowią własność Gminy Bobolice.
	4. Droga w miejscowości Chociwle zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych 47, 74, 67/5 obręb Chociwle. Działka numer 47 – własność – Województwo Zachodniopomorskie, zt. ZZDW w Koszalinie. Działki 74, 67/5 obręb Chociwle stanowią własności Gminy Bobolice.
2. Nazwa i kody

71320000-7 Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

45113000-2 Roboty na placu budowy

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

45233140-2 Roboty drogowe

45233220-1 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej

45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

45233290-8 Instalowanie znaków drogowych

1. Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Bobolice

ul. Ratuszowa 1

76-020 Bobolice

1. Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego:

**I CZĘŚĆ OPISOWA**

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia
	1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych
	2. Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamówienia
	3. Ogólne właściwości funkcjonalno użytkowe
	4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe
	5. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.
	6. Wymagania materiałowe
	7. Wymagania dotyczące zawartości dokumentacji projektowej
	8. Pozostałe wymagania dla dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych
	9. Informacja dot. rozliczenia inwestycji
	10. Inne ustalenia

**II CZĘŚĆ INFORMACYJNA**

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamieszenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi
z odrębnych przepisów.
2. Oświadczenie zamawiającego posiadanym prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
3. Wskazanie przepisów prawnych i norm związanych z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.
4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych.
5. Imię i nazwisko osoby opracowującej program funkcjonalno użytkowy:

Agata Tomkowska – podinspektor ds. inwestycji drogowych, Urząd Miejski w Bobolicach, ul. Ratuszowa 1, 76-020 Bobolice.

**I CZĘŚĆ OPISOWA**

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Zadanie obejmuje zakresem przebudowę ulic Brzozowej, Kolejowej, Kochanowskiego,
w Bobolicach oraz drogi w miejscowości Chociwle. Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowej do zgłoszenia przebudowy dróg, specyfikacji technicznej, projektów stałej organizacji ruchu oraz organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, wykonania i odbioru robót budowlanych oraz realizacji robot budowlanych związanych z przebudową dróg oraz towarzyszącą infrastrukturą. Zadanie polega
na wykonaniu prac na drogach, które obecnie są bardzo  zdegradowane, z licznymi, znacznymi ubytkami. Zakres:

* ul. Brzozowa – przebudowa jezdni na odcinku 175 m, szerokość 4 m, budowa chodnika na odcinku 90 m, szerokość 1,5 m, przebudowa rowu na odcinku 90 m, wycinka drzew (4-6 szt. brzozy), nasadzenia kompensacyjne.
* ul. Kolejowa przebudowa jezdni na odcinku 655m, szerokość 5 m, remont chodnika
na odcinku 405 m, szer. 1,5 m, przebudowa skrzyżowania z ul. Głowackiego
i przebudowa skrzyżowania z ul. Mieszka I i Parkową.
* ul. Kochanowskiego – odcinek od skrzyżowania z ul. Kolejową do skrzyżowania
z ul. Langiewicza przebudowa nawierzchni jezdni odcinek długości 220 m, szerokość
6 m z lokalnym zwężeniem do 3 m; odcinek od skrzyżowania z ul. Langiewicza
do skrzyżowania z ul. Traugutta – przebudowa drogi zgodnie z załączoną dokumentacją i pozwoleniem na budowę. Odcinek długości 220 m, szerokość jezdni 5 m, budowa ciągu pieszo – rowerowego o szerokości 3 m, budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa oświetlenia ulicznego.
* Chociwle przebudowa jezdni na odcinku 285 m, szerokość jezdni 3,5 m

UWAGA:

WYKONAWCA ROZPOCZNIE ROBOTY OD BUDOWY ULICY KOCHANOWSKIEGO NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z ULICĄ TRAUGUTTA W KIERUNKU SKRZYŻOWANIA Z UL. LANGIEWICZA – ODCINEK REALIZOWANY W OPARCIU O DECYZJĘ O POZWOLENIU NA BUDOWĘ. WYKONAWCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO ZREALIZOWANIA ROBÓT W CIĄGU
6 MIESIĘCY OD DATY PODPISANIA UMOWY.

Nawierzchnie jezdni mają być wykonane z kostki betonowej lub bitumiczne – do wyboru wykonawcy. Nawierzchnie chodników z kostki betonowej.

Ponadto dla wszystkich ww. dróg: utwardzenie poboczy przy jezdni od strony, przy której nie występuje chodnik, regulacja/ naprawa urządzeń melioracyjnych (jeśli wystąpi taka konieczność), remont istniejących zjazdów i wykonanie nowych, pomiary, badania jakościowe, obsiew trawą terenu przyległego, nasadzenia, wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg, wykonanie projektów stałej organizacji ruchu i projektów organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, oznakowanie pionowe i poziome,  zakup
i montaż tablic informacyjnych o dofinansowaniu, budowa kanału technologicznego.

* 1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych
		1. Ul. Brzozowa, droga publiczna numer 147002Z

Klasa techniczna L,

Kategoria ruchu KR2,

Długość drogi 175 m,

Szerokość pobocza 0,5 m,

Szerokość jezdni 4,0 m,

Długość chodnika 90 m

Szerokość chodnika 1,5 m

przebudowa rowu na odcinku 90 m

* + 1. Ul. Kolejowa, droga publiczna numer 147009Z

Klasa techniczna L,

Kategoria ruchu KR2,

Długość Drogi 665 m,

Szerokość pobocza 0,5 m,

Szerokość jezdni 5 m,

Długość chodnika 405 m

Szerokość chodnika 1,5 m

* + 1. Ul. Kochanowskiego odc. 1 droga publiczna numer 147008Z

Klasa techniczna L,

Kategoria ruchu KR2,

Długość drogi 220 m,

Szerokość pobocza 0,5 m ,

Szerokość jezdni 6 m, z lokalnym zwężeniem do 3 m

* + 1. Ul. Kochanowskiego odc. 2 droga publiczna numer 147008Z – budowa realizowana zgodnie z załączoną dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę, w zakresie określonym na załączniku nr 2 do PFU.

Klasa techniczna L,

Kategoria ruchu KR2

Długość drogi 220 m

szerokość pobocza 0,5m

Szerokość jezdni 5 m

Ciąg pieszo-rowerowy długość 220 m

Szerokość ciągu pieszo-rowerowego 3m

Budowa kanalizacji deszczowej,

Przebudowa oświetlenia drogowego

* + 1. Drogi w miejscowości Chociwle droga publiczna numer 146022Z z wyłączeniem działki 67/5 obr. Chociwle

Klasa techniczna L

Kategoria ruchu KR2

Długość dróg 285 m

Szerokość pobocza 0,5 m

Szerokość jezdni 3,5 m

Dla wszystkich dróg:

* wycinka drzew kolidujących z przedmiotową drogą oraz infrastrukturą będzie wynikała z zaprojektowanej trasy ujętej na mapach do celów projektowych
w rozwiązaniach projektowych,
* zjazdy do nieruchomości przyległych – zamawiający wymaga uzgodnienia lokalizacji zjazdów z właścicielami do nieruchomości przyległych w obrębie pasa drogowego,
* docelowa organizacja ruchu – w zakresie dróg objętych inwestycją zamawiający wymaga sporządzenia projektów Stałej Organizacji Ruchu w zakresie odpowiadającym inwestycji oraz wykonania oznakowania pionowego oraz poziomego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków drogowych pionowych, poziomych i warunków umieszczania ich na drogach, uzyskania zatwierdzenia dokumentacji przez organ zarządzający ruchem oraz wykonania oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z zaprojektowaną organizacją ruchu.
* pobocza z mieszanki drogowej kruszywa niezwiązanego C50/30 gr. 15 cm
po zagęszczeniu,
* obsiew trawą terenu przyległego, w obrębie pasa drogowego,
* Regulacja/naprawa/dostosowanie do rzędnej niwelety urządzeń melioracyjnych jeśli wystąpi potrzeba,
* w ramach realizacji zamówienia wykonawca wykona nasadzenia kompensacyjne wynikające z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
	1. Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamówienia
		1. Ul. Brzozowa

Droga publiczna numer 147002Z. Droga o nawierzchni bitumicznej. Szerokość jezdni 3,5-4 m. Brak kanalizacji deszczowej, istniejące przydrożne rowy. Uzbrojenie podziemne: kanalizacja sanitarna, gaz, telekomunikacja, wodociąg, światłowód, przewody elektroenergetyczne. Skrzyżowanie z powiatową drogą – ul. Jedności Narodowej.

* + 1. Ul. Kolejowa

Droga publiczna numer 147009Z. Droga o nawierzchni bitumicznej, szerokość 5-6m. Trzy odcinki chodnika z płyt betonowych długość 50m, szer. 1,5m; długość 75 m, szer. 1,5m; długość 150m, szer. 1,5m. Uzbrojenie podziemne: odcinkowo kanalizacja deszczowa, ogólnospławna, oświetlenie drogi, wodociąg, gaz, energia, telekomunikacja.

* + 1. Ul. Kochanowskiego odc. 1

Droga publiczna numer 147008Z. Droga o nawierzchni bitumicznej o szerokości 6 m.
Przy drodze zlokalizowany jest chodnik, który nie będzie przebudowany. Uzbrojenie podziemne: odcinkowo kanalizacja deszczowa, sanitarna, oświetlenie drogi, wodociąg, gaz, energia, telekomunikacja.

* + 1. Ul. Kochanowskiego odc. 2

Droga publiczna numer 147008Z. Droga o nawierzchni bitumicznej o szerokości 5 m.
Przy drodze chodnik długość 220, szerokość 2m. Uzbrojenie podziemne: deszczowa, sanitarna, oświetlenie drogi, wodociąg, gaz, energia, telekomunikacja.

* + 1. Droga Chociwle

Droga publiczna 146022Z (z wyłączyłam działki 67/5 obr. Chociwle). Drogi o nawierzchni betonowej, szerokości 3,5-4 m. Uzbrojenie podziemne: kanalizacja, sanitarna, wodociąg, energia, telekomunikacja.

* 1. Ogólne właściwości funkcjonalno użytkowe:
		1. Przebudowa ul Brzozowej

Zaprojektować i wykonać przebudowę ulicy na odcinku 175 m, szerokość jezdni 4 m,
a także odcinki o przekroju dwukierunkowym umożliwiające wyminięcie się pojazdów, tzw. mijanki. Zaprojektować chodnik o długości 90 m, szerokość wymagana minimalna, od strony ul. Jedności Narodowej do skrzyżowania z ul. Spokojną. Projekt przebudowy skrzyżowania ul. Brzozowej z ul. Jedności Narodowej uzgodnić z Powiatowym Zarządem Dróg w Koszalinie. Zaprojektować przebudowę rowu/rowów celem wykonania poszerzenia drogi i budowy chodnika. Drzewa kolidujące z inwestycją należy wyciąć
i dokonać nasadzeń zastępczych. Wodę opadową odprowadzać do rowów.
Przy skrzyżowaniu z ul. Kolejową wodę opadową odprowadzać do kanalizacji,
a istniejący wpust poddać regulacji. W przypadku kolizji istniejącego oświetlenia
z infrastrukturą drogową uzyskać warunki od właściciela sieci oraz przebudować oświetlenie poza obszar kolizyjny. Zaprojektować zjazd na ul. Spokojną i parking przy cmentarzu komunalnym w obrębie pasa drogowego ul. Brzozowej. Pozostałe zjazdy zaprojektować z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców w zakresie zagospodarowania terenu. Zaprojektować i wykonać kanał technologiczny.

* + 1. Przebudowa ul. Kolejowej

Zaprojektować i wykonać przebudowę ulicy na odcinku 665 m, szerokość jezdni 5 m.
Od skrzyżowania ul. Kolejowej z ul. Kochanowskiego zlokalizowane są chodniki
po jednej stronie jezdni. Chodniki należy rozebrać i wykonać z nowych materiałów
z dostosowaniem szerokości do minimalnych obowiązujących wymagań, jednak
nie mniejszej niż 1,5 m. Wodę opadową odprowadzać do istniejącej kanalizacji deszczowej- poddać regulacji istniejące wpusty deszczowe. Zaprojektować dodatkowe wpusty do kanalizacji w obrębie skrzyżowań. W przypadku kolizji istniejącego oświetlenia z infrastrukturą drogową uzyskać warunki od właściciela sieci oraz przebudować oświetlenie poza obszar kolizyjny. Skrzyżowanie ulic Kolejowa, Parkowa
i Mieszka I zaprojektować jako wyniesione w celu uspokojenia ruchu oraz przebudować część chodnika na ul. Parkowej w obrębie skrzyżowania.

* + 1. Przebudowa ul. Kochanowskiego odc. 1

Zaprojektować i wykonać przebudowę ulicy na odcinku o długości 220 m, szerokość jezdni 6 m, z lokalnym zwężeniem do 3 m. Istniejący chodnik nie podlega przebudowie. Wodę opadową odprowadzać do istniejącej kanalizacji deszczowej a istniejące wpusty poddać regulacji wysokościowej lub remontowi.

* + 1. Przebudowa ul. Kochanowskiego odc. 2

Wykonać roboty budowlane na odcinku 220 m, szerokość jezdni 5m, szerokość ciągu pieszo-roweroweo 3m, zgodnie z dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę załączone do postępowania w zakresie branży drogowej i branży sanitarnej.

Uwaga!

Załączona dokumentacja projektowa stanowi opracowanie dla większego obszaru. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest odcinek ulicy Kochanowskiego
od skrzyżowania z ul. Langiewicza do ronda (bez ronda) ulic Kochanowskiego
i Traugutta. W przypadku kolizji istniejącego oświetlenia z infrastrukturą drogową uzyskać warunki od właściciela sieci oraz przebudować oświetlenie poza obszar kolizyjny.

* + 1. Przebudowa drogi w m. Chociwle.

Wykonać roboty budowlane na odcinku 285 m, szerokość jezdni 3,5m.

* + 1. W ramach zadania wykonawca wykona powykonawczą inwentaryzację geodezyjną.
		2. W kalkulacji oferty należy ująć konieczność zastosowania odcinków o przekroju dwukierunkowym umożliwiające wyminięcie się pojazdów (jeśli jest wymagane przepisami, ze względu na przyjęte szerokości drogi).

**UWAGA**

W przypadku gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (SWZ wraz z załącznikami) nazw materiałów, urządzeń lub producentów, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę należy je rozumieć jako przykładowe parametry minimalne oczekiwane przez zamawiającego. Zamawiający dopuszcza użycie materiałów równoważnych opisywanym. Wykonawca który na etapie realizacji umowy powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego jest zobowiązany wykazać że oferowane przez niego roboty, usługi, dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

* 1. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe:
		1. Drogi objęte zamówieniem zlokalizowane są na krawędzi jezdni z drogami:
			1. powiatową (ul. Jedności Narodowej) – ul. Brzozowa
			2. wojewódzką (DW 205) – droga w m. Chociwle
			3. gminną – pozostałe drogi

Wszystkie zjazdy i skrzyżowania z dróg wyższych kategorii należy uzgodnić
z zarządcą tych dróg.

* + 1. Wodę opadową z projektowanych nawierzchni przewiduje się odprowadzać powierzchniowo za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych do istniejących rowów , studni, kanalizacji i na przyległa zieleń.
		2. Roboty ziemne na przedmiotowych drogach sprowadzają się do:
* wykonania wykopów i nasypów, bądź jedynie korytowania pod projektowane konstrukcje elementów drogi,
* profilowanie skarp nasypów i wykopów,
* humusowanie,
* przebudowy istniejących rowów,
	+ 1. Podbudowy konstrukcji jezdni, zjazdów, utwardzeń należy układać na podłożu zagęszczonym do Wz=1.0. W Przypadku trudności w uzyskaniu wymaganego wskaźnika zagęszczenia zastosować należy metody polepszające zagęszczalność gruntu, np. doziarnienie lub stabilizację chemiczną. Przed przystąpieniem do prac ziemnych,
		w ramach robót przygotowawczych należy zebrać warstwę ziemi urodzajnej, roślinnej.
		2. Roboty ziemne wykonywać mechanicznie, jedynie w miejscach występowania uzbrojenia podziemnego należy je wykonywać ręcznie przy zachowaniu szczególnej ostrożności, po przeprowadzeniu przekopów próbnych w celu ustalenia lokalizacji sieci.
		3. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania robót ziemnych, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. Spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu, koryta w czasie postępu robót ziemnych.
		4. W przypadku wystąpienia wody gruntowej lub innych źródeł wody, odsłoniętych przy wykonywaniu robót ziemnych (w tym niezinwentaryzowane nigdzie drenaże), należy ująć je w rowy lub igłofiltry i odprowadzić do np. beczkowozów, a dla drenów wykonać stosowne przełączenia. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. Odprowadzenie wód, podczas prowadzenia robót, do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających Wykonawca uzgodni
		z odpowiednimi instytucjami oraz uzyska zgody od właściciela terenu.
		5. Wykonanie robót ziemnych i robót odwodnieniowych powinno przebiegać w kolejności zapewniającej stałe odprowadzenie wód gruntowych i opadowych. Nasyp należy wykonywać warstwami o grubości max. 20cm. Każdą warstwę należy zagęścić mechanicznie natychmiast po wbudowaniu do wymaganych w przepisach wskaźników zagęszczenia.
		6. Wykonanie nasypów przewidziane jest głównie w miejscach wykonywania poszerzeń jezdni. Należy je wykonać z gruntu niewysadzinowego, piaszczystego. Grunt pozyskany z wykopów może być wykorzystany do wbudowania w nasyp. Nadmiar gruntu pozyskanego z wykopu oraz ten który nie nadaje się do ponownego wbudowania w nasyp należy wywieźć lub zagospodarować w miejsce wskazane przez Zamawiającego do 10 km od placu budowy.
		7. Wykonawca robót jest zobowiązany do uwzględnienia ochrony środowiska
		na obszarze prowadzenia prac, w tym do ochrony gleby. Przy prowadzeniu prac budowlanych Wykonawca winien dążyć, aby wykorzystanie i przekształcanie elementów przyrodniczych (gleby) odbywało się wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w związku z realizacją inwestycji. Jeżeli ochrona elementów przyrodniczych nie będzie możliwa, należy podjąć działania mające na celu naprawienie wyrządzonych szkód, w szczególności przez kompensację przyrodniczą. Ściągniętą glebę (humus), należy składować w pryzmach z zabezpieczeniem do ponownego wbudowania, w miejscach przewidzianych do humusowania. Pozostałą część należy zagospodarować zgodnie z ustawą o odpadach w zakresie odspojonych niezanieczyszczonych mas ziemi i gleby, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązku ochrony gleby i ziemi.
		8. Roboty budowlane winny być prowadzone w sposób niedopuszczający
		do zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód. Jeżeli w trakcie robót dojdzie
		do zanieczyszczenia gleby lub ziemi, które przekroczą standardy jakości gleby i ziemi, o których mowa w ustawie o ochronie środowiska, postępowanie z takimi wydobytymi masami ziemnymi winno być zgodne z przepisami ustawy o odpadach. Przy czym, gleby i ziemi nie uznaje się za zanieczyszczone, jeżeli zanieczyszczenie spowodowały substancje pochodzenia naturalnego.
		9. Sieci Uzbrojenia terenu - obszar planowanych robót jest uzbrojony w sieci. Wszystkie studnie, zawory, wpusty, kraty, pokrywy itp. należy poddać regulacji wysokościowej.
		10. Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytkowania przedmiotu zamówienia musi być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane. Wykonanie i oddanie do użytku musi być również zgodne z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia,
		z przepisami techniczno- budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca musi liczyć
		się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości określone w pkt. 1.1 programu funkcjonalno
		-użytkowego są orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Poszczególne zadania stanowiące przedmiot niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego powinny spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno
		-budowlanych dotyczących dróg publicznych.
		11. W celu oszacowania wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się:
* wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych,
* wynikami pomiarów własnych,
* wynikami opracowań własnych,
* zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego.
	+ 1. Minimalne wymagania dot. konstrukcji jezdni

Zamawiający dopuszcza wariantowość nawierzchni dróg do wyboru Wykonawcy
przy składaniu oferty. Dopuszcza się zastosowanie nawierzchni bitumicznej
lub nawierzchni z kostki betonowej:

Minimalne wymagania dla konstrukcji i nawierzchni jezdni bitumicznej:

* warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4 cm,
* warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16S, gr. 8 cm,
* podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/30 gr. 25 cm,
* warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o BRC>20% gr. 20 cm,

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania innej konstrukcji lub wykorzystania istniejącej infrastruktury jako podbudowę pod nowe nawierzchnie pod warunkiem spełnienia warunków wytrzymałościowych dla danej drogi.

Minimalne wymagania dot, konstrukcji jezdni z kostki betonowej i chodnika:

* warstwa ścieralna z kostki betonowej, gr. 8cm, (kostka teowa dla dróg, kostka prostokątna dla chodników)
* podsypka c-p R28>14 MPa, gr. 5 cm,
* podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/30 gr. 20cm,
* warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR.20% gr. 15 cm,
* jezdnia okrawężnikowana krawężnikami betonowymi najazdowymi 15x22cm
na ławie betonowej z oporem. W miejscach wyokrągleń stosować krawężniki łukowe prefabrykowane o odpowiednim promieniu.

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania innej konstrukcji lub wykorzystania istniejącej infrastruktury jako podbudowę pod nowe nawierzchnie pod warunkiem spełnienia warunków wytrzymałościowych dla danej drogi.

* + 1. Minimalne wymagania dot. utwardzonego pobocza
* warstwa wierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/30 gr. 15 cm

Uwaga: Zakres i dobór konstrukcji wszystkich elementów drogi należy uzgodnić
z Zamawiającym. Propozycja rozwiązań przedstawiona w niniejszym PFU jest jedynie wymogiem minimalnym stawianym przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania innej konstrukcji lub wykorzystania istniejącej infrastruktury jako podbudowę pod nowe nawierzchnie, pod warunkiem zachowania odpowiednich parametrów wytrzymałościowych.

* + 1. Minimalne wymagania dot. organizacji ruchu dla poszczególnych dróg:
			1. Ul. Brzozowa, Kolejowa, Kochanowskiego,

zaprojektować oznakowanie drogowe w zakresie oznakowania skrzyżowań dróg podporządkowanych i dróg z pierwszeństwem przejazdu, zaprojektować dwa progi zwalniające na ul. Kolejowej, wyniesione skrzyżowanie ulic Kolejowej, Mieszka I, Parkowej, zaprojektować tablice z nazwami ulic.

* + - 1. Droga w m. Chociwle

zaprojektować oznakowanie drogowe w zakresie oznakowania skrzyżowań dróg podporządkowanych i dróg z pierwszeństwem przejazdu, zaprojektować tablice z nazwą miejscowości i końca miejscowości.

Do wskazanego oznakowania należy zakupić niezbędne słupki. Znaki winny
być zabetonowane. Ilość słupków zależna od ustawienia znaków. Ilości tablic, oznakowania mogą zostać zmienione w uzasadnionych przypadkach lub ze względu
na obowiązujące przepisy.

Przedmiot zamówienia obejmuje także wykonanie i umieszczenie przy każdej z dróg tablicy informacyjnej o dofinansowaniu, która musi spełniać wymagania określone
w Załączniku nr 5 i Załączniku nr 6 do PFU.

* + 1. Dla dróg publicznych należy zaprojektować i wykonać kanał technologiczny
		o minimalnych parametrach wymaganych dla tych dróg.
	1. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do:

* + 1. Dokonanie zgłoszenia o którym mowa w art. 30 Prawa budowlanego oraz przygotowanie dokumentacji do zgłoszenia robót. Uzgodnienia z zarządcami dróg wyższych kategorii przebudowanych zjazdów/skrzyżowań. Zamawiający prowadzi postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przebudowy ulic Brzozowej, Kolejowej, Kochanowskiego.
		2. Opracowania i przedłożenia do uzgodnienia Zamawiającemu koncepcji przebiegu drogi wraz z usunięciem ew. kolizji z infrastrukturą techniczną.
		3. Opracowanie i przedłożenie do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych na wszystkie elementy realizowanych robót.
		4. Opracowanie i przedłożenie do zatwierdzenia organowi zarządzającemu ruchem organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz docelowego projektu organizacji ruchu.
		5. Realizacja robót w oparciu o zatwierdzoną przez zamawiającego dokumentację projektową i wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę Wykonawcy.
		6. Prowadzenie pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami ST.
		7. Przygotowanie harmonogramu badań kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu realizacji robot.
		8. Prowadzenie dziennika budowy.
		9. Przygotowanie rozliczenia końcowego robót ma zawierać: badania materiałów, recepty, wyniki pomiarów: wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, aprobaty, sprawozdanie techniczne, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą przyjętą do powiatowego zasobu geodezyjnego, oświadczenia uprawnionych kierowników robót o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami, zakres rzeczowy.
		10. Przekazania zrealizowanych projektów Zamawiającemu.
		11. Zakresem prac projektowych należy objąć zakres przedstawiony na załącznikach graficznych i wynikających z opisu. Dokumentacja projektowa powinna przewidywać możliwość etapowania realizacji inwestycji. Etapy inwestycji i podział
		na odpowiednie zakresy należy uzgodnić z zamawiającym i dostosować
		do harmonogramu rzeczowo- finansowego.
		12. Realizacja powyższego zakresu robót winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy ( w tym w szczególności przepisy: Prawa budowlanego) przez Wykonawcę posiadające stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz przez osoby
		o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.
		13. Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy:

Plac budowy

Wykonawca po przejęciu terenu budowy od Zamawiającego, zabezpieczy oraz zapewnieni dozór mienia na terenie budowy na własny koszt. Teren udostępniony Wykonawcy przez Zamawiającego (w tym przez innych zarządców dróg wyższych klas) nie może być używany przez Wykonawcę dla celów innych niż realizacja niniejszego zamówienia, w szczególności Wykonawca nie może umieszczać żadnych reklam na terenie, gdzie realizowany jest przedmiot umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, a także bez stosownej zgody zarządcy lub właściciela terenu. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska na placu budowy, z uwzględnieniem zanieczyszczenia powietrza, wody, gruntu oraz postępowania z odpadami. Wykonawca będzie dbał o porządek na terenie budowy oraz będzie utrzymywał teren w należytym stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych. Ponadto Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p. poż i dozór mienia na terenie budowy, jak
i za wszystkie szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w trakcie robót na terenie przejętym przez Zamawiającego.

Zaplecze placu budowy

Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy terenów na przygotowanie zaplecza placu budowy, zasilania w media, tymczasowych składowisk materiałów itp. Elementy
te Wykonawca winien zabezpieczyć i wykonać własnym staraniem i na własny koszt w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia. Wszystkie powstające podczas robót odpady są własnością Wykonawcy. Wykonawca zagospodaruje
je we własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozpoczęcie robót

Warunkiem rozpoczęcia robót budowlanych jest uzyskanie przez Wykonawcę w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia prawomocnego/ych pozwolenia/ń
na budowę lub zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę oraz wypełnienie innych wymagań wynikających z umowy i przepisów prawnych,
tj. wszelkie decyzje, warunki, uzgodnienia. Wykonawca z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem powiadomi użytkowników i właścicieli posesji o wykonywanych pracach oraz o wynikających z nich uwarunkowaniach i ograniczeniach.

Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze w zakresie prac pomiarowych powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych, ich oznaczeń i zabezpieczenie w czasie trwania robót. W przypadku zniszczenia Wykonawca musi
je odtworzyć na koszt własny.

Roboty ziemne i rozbiórkowe

Roboty ziemne Wykonawca jest zobowiązany prowadzić bez naruszenia urządzeń obcych znajdujących się na terenach działek objętych zamierzeniami inwestycyjnymi oraz jest zobowiązany prowadzić roboty w sposób nie powodując destrukcji podłoża i jego nawodnienia. Inwestor nie dokonuje wskazań, co do miejsca składowania urobku pochodzącego z korytowania, jak i gruzu betonowego pochodzącego z rozbiórki elementów przebudowywanych obiektów. Utylizacja na koszt własny Wykonawcy.

Roboty drogowe

Roboty drogowe muszą być wykonane w optymalnych warunkach pogodowych przy zachowaniu właściwych dla danej grupy robót reżimów technologicznych, w sposób nie powodujący szkód w przyległych obiektach.

Podbudowy i nawierzchnie

Przyjęcie proponowanych rozwiązań w zakresie podbudowy i nawierzchni będzie uwarunkowane:

* wykonaniem nawierzchni z kruszywa w przypadku nawierzchni poboczy,
* wykonaniem nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych lub nawierzchni
z kostki betonowej w przypadku jezdni przedmiotowych dróg,
* wykonaniem podbudowy spełniającej warunek kategorii ruchu oraz warunek mrozoodporności podłoża nawierzchni,
* wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki betonowej w przypadku nawierzchni zjazdów, ciągu pieszo-rowerowego i chodników.

Odwodnienie wgłębne i powierzchniowe

Wykonawca robót ma obowiązek poinformowania właścicieli lub użytkowników sieci podziemnych o przystąpieniu do wykonania robót. Przebudowa i regulacja urządzeń uzbrojenia podziemnego w razie konieczności podlega odbiorowi przez właścicieli lub użytkowników tych urządzeń. W zależności od rodzaju urządzeń odbiorowi podlegają wszelkie roboty i instalacje wykonane zgodnie z uzgodnionym projektem wykonawczym. Wykonawca ponosi wszelkie opłaty związane z nadzorem prowadzonym przez administratorów sieci.

Oznakowanie robót

Projekt organizacji ruchu na czas trwania robót musi w swym zakresie zapewniać możliwość dojazdów do działek właścicielom i użytkownikom poszczególnych nieruchomości, możliwość odbioru nieczystości oraz odpadów przez służby komunalne oraz możliwość dojazdu odpowiednich służb ratunkowych i pojazdów komunikacji zbiorowej. W przypadku braku możliwości należy powiadomić o tym fakcie mieszkańców odpowiednio wcześniej, minimum na 1 dzień przed wystąpieniem takich okoliczności.

Istniejące uzbrojenie

Ukształtowanie wysokościowe przedmiotowych obiektów należy zaprojektować tak aby w stopniu optymalnym wykorzystać uwarunkowania terenowe. Ewentualne uzbrojenie kolidujące z przebudowywaną drogą Wykonawca przebuduje na własny koszt (w tym wykona wszelką niezbędną dokumentacje techniczną i uzyska wymagane prawem pozwolenia decyzje na własny koszt).

Zieleń

Projekt przebudowy drogi będzie zwierał dane dotyczące terenów zielonych, przylegających do miejsca prowadzenia robót. Podczas realizacji prac należy zwrócić szczególną uwagę na drzewa i krzewy rosnące w pasie drogowym a nie podlegające wycince.

* 1. Wymagania materiałowe

Wykonawca musi stosować tylko takie materiały, które spełniają wymagania ustawy Prawo Budowlane, są zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane oraz materiały, które posiadają wymagane przepisami aprobaty, certyfikaty
i deklaracje zgodności. Do budowy przedmiotowych obiektów należy zastosować materiały klasy I. Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów ponosi odpowiedzialność Wykonawca robót.

* 1. Wymagania dotyczące zawartości dokumentacji projektowej: Obiekt budowlany i urządzenia należy projektować i wykonać tak, aby zapewnić optymalną ekonomiczność budowy, eksploatacji, konserwacji i remontów oraz zgodnie z obecnymi zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą wszystkie branże wchodzące
	w skład przedmiotowej inwestycji i na ich podstawie uzyska zgłoszenia bądź decyzje pozwalające na realizację przedmiotowych zadań. Projekt należy wykonać dla wszystkich elementów planowanej inwestycji, oddzielnie dla każdej branży. Projekty muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego. Wykonawca realizujący roboty budowlane będzie musiał przygotować odpowiednie dokumenty formalno-prawne i uzyskać na ich podstawie, w imieniu Zamawiającego, zgodę właściwego organu na prowadzenie robót, w oparciu
	o obowiązujące przepisy, a w szczególności ustawę z dnia 7 lipca1994 r. Prawo budowlane. Wykonawca wypełni należycie wszelkie wskazania w przypadku, gdy organ wyrażający zgodę na prowadzenie robót nałoży szczegółowe warunki w zakresie prowadzenia robót oraz oddania do użytkowania obiektu po zakończeniu robót.
	2. Pozostałe wymagania dla dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych:
		1. Wykonawca będzie zobligowany do sporządzenia harmonogramu szczegółowego wykonania poszczególnych opracowań projektowych, uzyskania poszczególnych opinii, uzgodnień i decyzji oraz wykonania robót budowlanych. Harmonogram będzie zgodny z harmonogramem rzeczowo – finansowym.
		2. Wykonawca będzie zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji inwestycji.
		3. Ilości egzemplarzy opracowań projektowych dla Zamawiającego:
* dokumentacja projektowa - 1 egz.
* przedmiary robót, kosztorysy powykonawcze 1 egz.
* projekt docelowej organizacji ruchu – 1 egz. Zatwierdzony przez Organ Zarządzający Ruchem,
* pozostałe opracowania projektowe( operaty wodno prawne , organizacje ruchu na czas budowy itp.) po 1 ezg. dla każdego rodzaju.

Ponadto Wykonawca sporządzi taką ilość egzemplarzy poszczególnych opracowań projektowych jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji oraz dla potrzeb wykonawstwa robót. Wykonawca będzie zobowiązany umową
do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie:

* organizacji robót budowlanych,
* zabezpieczenia interesów osób trzecich,
* ochrony środowiska,
* warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego,
* warunków bezpieczeństwa pracy,

Wyroby budowlane i materiały stosowane w zakresie wykonywanych robót budowlanych muszą spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające wymagane parametry. Zamawiający przewiduje bieżącą wyrywkową kontrolę wykonywanych robót budowlanych.

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:

* odbiór dokumentacji wraz ze zgodą właściwego organu na prowadzenie robót,
* odbiór robót zanikających,
* odbiór oznakowania na czas prowadzenia robót,
* odbiory częściowe robót wynikające z harmonogramu rzeczowo – finansowego,
* odbiory robót zanikających,
* odbiór końcowy,
* przegląd gwarancyjny,
* przegląd pogwarancyjny.

Wszystkie materiały wyjściowe, uzgodnienia, decyzje i opinie pozyska we własnym zakresie Wykonawca z upoważnienia Zamawiającego, który w tym celu udzieli mu stosownych upoważnień. Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Zamawiający wymaga również opracowania przez Wykonawcę projektów organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.

* 1. Informacja dotycząca rozliczenia inwestycji:

Inwestycja jest realizowana z Dofinansowania Inwestycji Z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Edycja 8

Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy:

* Rozliczenie częściowe (trzy transze) za prace wykonane w okresach realizacji umowy. Rozliczenie za wykonane roboty następować może wyłącznie w okresach zgodnych
z harmonogramem rzeczowo finansowym inwestycji (stanowiący integralną część umowy), na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego ilości robót prawidłowo wykonanych w danym etapie.
* Rozliczenie końcowe (czwarta transza) nastąpi fakturą końcową wystawioną w oparciu o sporządzony i podpisany przez strony protokół odbioru końcowego robót.

Wartości procentowe transz oraz terminy realizacji danych etapów są określone w harmonogramie rzeczowo – finansowym, stanowiącym załącznik do oferty Wykonawcy. Wykonawca uzupełni harmonogram po skalkulowaniu oferty.

* 1. Inne ustalenia:
		1. Szczegółowe specyfikacje techniczne, przyjęte konstrukcje nawierzchni, jak
		i technologia robót muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego.
		2. Materiały pochodzące z rozbiórek, stanowiące odpad są własnością Wykonawcy robót.
		3. Wykonawca będzie musiał zorganizować minimum jedną naradę techniczną miesięcznie, celem omówienia postępu prac projektowych i ewentualnych problemów związanych z realizacją zamówienia.
		4. Wykonawca w terminie 14 dni od zatwierdzenia dokumentacji projektowej przedłoży Zamawiającemu uszczegółowiony harmonogram rzeczowo-finansowy.

**II CZĘŚĆ INFORMACYJNA**

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamieszenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi
z odrębnych przepisów:

Wykonawca pozyska we własnym zakresie wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.

Zamawiający prowadzi postępowanie w sprawie wydania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla przebudowy ul. Kochanowskiego, Kolejowej, Brzozowej.

1. Oświadczenie zamawiającego posiadanym prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane:

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach stanowiących własność Gminy Bobolice oraz częściowo na działkach należących do zarządców dróg klas wyższych. Zjazdy z dróg wyższych kategorii należy uzgodnić z zarządcami tych dróg.

1. Wskazanie przepisów prawnych i norm związanych z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego
	1. Ustawa Prawo budowlane,
	2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego;
	3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa
	i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
	4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno
	-użytkowym;
	5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbiór robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego;
	6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 2022 r. w sprawie przepisów techniczno
	-budowlanych dotyczących dróg publicznych;
	7. Ustawa o drogach publicznych;
	8. Ustawa prawo ochrony środowiska;
	9. Ustawa prawo wodne;
	10. Ustawa prawo o ruchu drogowym;
	11. Ustawa o finansach publicznych;
	12. Ustawa Kodeks Cywilny;
	13. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
	14. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;
	15. Obowiązujące normy i przepisy;

**UWAGA:**

W PRZYPADKU WEJŚCIA W ŻYCIE NOWYCH PRZEPISÓW USTAW REGULUJĄCYCH PROJEKTY, WYKONASTWO – WYKONAWCA PRZEDMIOTOWEJ INWESTYCJI WINIEN DOSTOSOWAĆ SIĘ DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW WŁASNYM STARANIEM I NA WŁASNY KOSZT

1. Inne posiadane informacje i dokumenty do zaprojektowania robót budowlanych:
	1. Załącznik nr 1 - Plan orientacyjny,
	2. Załącznik nr 2 – lokalizacja inwestycji –Bobolice: ul. Brzozowa, Kolejowa, Kochanowskiego
	3. Załącznik nr 3 – lokalizacja inwestycji -droga w miejscowości Chociwle,
	4. Załącznik nr 4 – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane
	lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych ,
	5. Załącznik nr 5 - Wzór tablicy informującej o dofinansowaniu ,
	6. Załącznik nr 6 – dokumentacja projektowa ul. Kochanowskiego.

**ROZDZIAŁ C**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.**

**„Modernizacja infrastruktury drogowej w m. Bobolice: ul. Brzozowa, Kolejowa
i Kochanowskiego oraz w m. Chociwle" w zakresie budowy ul. Kochanowskiego
na odcinku od skrzyżowania ul. Kochanowskiego z ul. Langiewicza do skrzyżowania
z ul. Traugutta.**

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych – zadaniem pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej w m. Bobolice: ul. Brzozowa, Kolejowa
i Kochanowskiego oraz w m. Chociwle” W ZAKRESIE BUDOWY ODCINKA ULICY KOCHANOWSKIEGO OD SKRZYŻOWANIA Z UL. LANGIEWICZA DO SKRZYŻOWANIA Z UL. TRAUGUTTA W BOBOLICACH – odcinek realizowany w oparciu o Decyzję Starosty Koszalińskiego nr B/672/2023 z dnia 02 listopada 2023 r. o pozwoleniu na budowę. W ramach zadania będzie realizowana przebudowa na odcinku oznaczonym kolorem czerwonym
(ul. Kochanowskiego odc. 2) na załączniku nr 2 do PFU. Dokumentacja projektowa stanowi załącznik do postępowania.
2. Adres inwestycji:
	1. Ul. Kochanowskiego zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych 18 obręb Bobolice 2, 7/34 obręb Bobolice 2, 7/24 obręb Bobolice 2, – działki stanowią własność Gminy Bobolice.
3. Nadzór inwestorski obejmuje wszystkie branże wynikające ze specyfikacji technicznej
oraz opracowanej dokumentacji projektowej i odbioru robót budowlanych, w szczególności branże:
	1. Drogową
	2. Sanitarną,
	3. Elektryczną.
4. Usługa pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego związana jest z organizacją, koordynacją, nadzorowaniem, zarządzaniem procesu przebudowy, egzekwowaniem warunków Umowy od Wykonawcy robót budowlanych.
5. Inspektor nadzoru jest przedstawicielem Zamawiającego, upoważnionym do podejmowania decyzji dotyczących zagadnień technicznych w ramach dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz Umowy o realizację robót budowlanych w ścisłym porozumieniu z Zamawiającym, którym
dla przedmiotowego zadania jest Gmina Bobolice.
6. Inspektor nadzoru musi prowadzić kontrolę nad zgodnością wykonywanych robót z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, wydanymi decyzjami administracyjnymi,
w tym dokonywania kontroli w czasie dostarczania materiałów i urządzeń, które będą niezbędne
do realizacji robót.
7. Inspektor nadzoru musi być dyspozycyjny, także w przypadkach nagłych.
8. Narady budowy mające na celu ocenę zaawansowania prac będą odbywać się na budowie. Pozostałe narady mogą odbywać się za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
9. Wykonywanie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego musi być zgodne z przepisami prawa obowiązującego w Polsce, w szczególności z art. 25 i art. 26. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2023 poz. 682 z późn. zm.), a ponadto obejmuje:
	1. Dokładne zapoznanie się z przekazaną przez Zamawiającego wszelką dokumentacją dotyczącą zadania i przekazanie Zamawiającemu ewentualnych uwag.
	2. Dokonywanie wpisów w dzienniku budowy, w tym szczególnie odpowiedniego wpisu
	o objęciu funkcji inspektora nadzoru, jak również wszelkich zmian w sprawowaniu tej funkcji
	i czynności w toku realizacji budowy.
	3. Informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych, uzupełniających i innych zgodnie z Umową i z zachowaniem zasad ustawy Pzp.
	4. W czasie każdorazowego pobytu na terenie wykonywania robót Inspektor zobowiązany
	jest do dokonania bieżącego przeglądu dziennika budowy.
	5. Weryfikacja planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
	6. Współpraca z nadzorem autorskim.
	7. Reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności
	jej realizacji z projektem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
	8. Sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z art. 10 Prawa budowlanego.
	9. Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających w ciągu 1 dnia od zgłoszenia Wykonawcy robót budowlanych, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w próbach
	i czynnościach odbioru gotowego obiektu i przekazanie go do użytkowania.
	10. Zapewnienie systematycznego monitorowania przebiegu realizacji inwestycji
	oraz niezwłocznego informowania Zamawiającego o zaistniałych nieprawidłowościach
	lub o zamiarze zaprzestania realizacji zadania przez Wykonawcę robót budowlanych.
	11. Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy poprzez potwierdzenie wykonanego przez wykonawcę robót budowlanych zakresu rzeczowego i finansowego zadania, w szczególności w zakresie zgodności założeń przyjętych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, w protokołach częściowych odbioru robót oraz protokole końcowym, stanowiących podstawę do wystawiania faktur przez Wykonawcę robót budowlanych.
	12. Udział w naradach roboczych/radach budowy na etapie realizacji inwestycji mających na celu m.in. rozstrzyganie technicznych spraw budowy, omawianie przebiegu realizacji budowy.
	13. Udział w procesie przygotowania i kompletowania wniosku o uzyskanie pozwolenia
	na użytkowanie.
	14. Sprawdzanie pod względem merytorycznym i formalnym, uprawnień i dokumentów takich jak: przynależność do izby samorządu zawodowego, ubezpieczenie Kierownika Budowy
	i Kierowników Robót Wykonawcy robót.
	15. W razie konieczności, sporządzenie pisemnej opinii (w ciągu 7 dni od złożonego, przez stronę umowy, wniosku do Inspektora) w zakresie formalnym i merytorycznym dotyczącej zmiany kierownika budowy, kierowników robót wskazanych w ofercie Wykonawcy robót, jeśli
	z takim wnioskiem wystąpi jedna ze stron umowy na roboty budowlane.
	16. Wydawanie Wykonawcy robót, kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania
	w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych, potwierdzonych wpisem do Dziennika Budowy.
	17. Żądanie od Wykonawcy, kierownika budowy lub kierownika robót, dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót budowlanych, a także wstrzymania ich dalszego wykonywania w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.
	18. Sprawdzanie faktur pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym, potwierdzone własnoręcznym podpisem na fakturze oraz sprawdzanie uregulowania płatności względem Podwykonawców, a w przypadku jej braku, przekazanie informacji Zamawiającemu.
	19. Opracowanie opinii dotyczącej wad obiektu uznanych za nienadające się do usunięcia oraz wnioskowanie o obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy robót z określeniem utraty wartości robót budowlanych i kwot obniżonego wynagrodzenia za te roboty.
	20. Sprawdzanie ubezpieczeń, zabezpieczeń, gwarancji, praw własności itd., za które Wykonawca robót jest odpowiedzialny zgodnie z zapisami umowy.
	21. Mediacje i rozjemstwo w sporach oraz wspieranie działań Zamawiającego związane
	z realizacją zadania.
	22. Bieżącą kontrolę realizacji umowy z Wykonawcą robót budowlanych poprzez reprezentowanie Zamawiającego na budowie, sprawowanie kontroli zgodności realizacji zadania z Dokumentacją projektową, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej.
	23. Kontrolę prawidłowości rozliczeń wartości wykonanych robót w stosunku do harmonogramu rzeczowo – finansowego i faktycznie wykonanych przez Wykonawcę prac.
	24. Sprawdzanie jakości robót i użytych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania
	w budownictwie.
	25. Prowadzenie wszelkich spraw formalno – prawnych związanych z wykonywaniem, odbiorami i zakończeniem robót.
	26. Stwierdzanie gotowości do odbioru wykonanych robót oraz udział w czynnościach odbiorowych wraz z odbiorem końcowym robót, w tym sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych.
	27. Inspektor będzie niezwłocznie informował Zamawiającego o występujących
	i/lub przewidywanych problemach oraz natychmiast podejmował działania zapobiegawcze
	i naprawcze.
	28. Akceptacja wniosków materiałowych Wykonawcy dla materiałów zgodnych z wymaganiami specyfikacji technicznych ze źródeł wskazanych przez Wykonawcę robót budowlanych;
	29. Stwierdzenie zakończenia robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości wymaganej dokumentacji powykonawczej oraz przedłożenie jej do akceptacji Zamawiającego.
10. Inspektor nie będzie miał prawa:
	1. Wnosić poprawek do Projektu, Umowy bez zgody Zamawiającego.
	2. Zwolnić Wykonawcę robót z jakichkolwiek zobowiązań lub odpowiedzialności wynikających z Umowy.
	3. Wyrażać zgody na ograniczenie zakresu robót budowlanych.
	4. Zawierać umów z wykonawcami robót i innymi osobami czy instytucjami w imieniu Zamawiającego.
11. Wynagrodzenie inspektora nadzoru, winno obejmować wszystkie czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Ponadto winno zawierać wszelkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, jak i uwzględniać zysk Inspektora. Wynagrodzenie Inspektora jest wynagrodzeniem ryczałtowym.
12. Koszty dojazdu na plac budowy ponosi inspektor nadzoru inwestorskiego.
13. Umowa wykonywana będzie w okresie od jej podpisania do dnia zakończenia i ostatecznego rozliczenia zadania W ZAKRESIE BUDOWY ODCINKA ULICY KOCHANOWSKIEGO
OD SKRZYŻOWANIA Z UL. LANGIEWICZA DO SKRZYŻOWANIA Z UL. TRAUGUTTA
W BOBOLICACH, lecz nie dłużej niż 6 miesięcy od daty zawarcia umowy.
14. Warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu jest posiadanie doświadczenia min. 1 nadzoru
o wartości robót o podobnym zakresie - minimum 3.500.000,00 zł brutto w okresie ostatnich 3 lat
nad robotą budowlaną.
15. Dokumenty jakie należy załączyć do oferty :
	1. Wykaz wykonanych usług pełnienia nadzoru inwestorskiego (rodzaj usług, opis, zakres, specjalność), Zamawiający (nazwa, adres, tel.), miejsce wykonania usługi, rozpoczęcie wykonania, zakończenie wykonania, wartość usługi brutto, wartość robót nadzorowanych brutto).
	2. Świadectwo posiadanych uprawnień budowlanych.