Starachowice, 07.08.2018 r.</el:data>
Znak: GKDŚ.7021.3.9.2018.KMa

# ZAPYTANIE OFERTOWE

Referat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Starachowicach w imieniu Zamawiającego - Gminy Starachowice, zaprasza do złożenia oferty dla niżej opisanego zamówienia.

Zamówienie i opis przedmiotu zamówienia:
budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV dla oświetlenia parkowego alejek parku leśnego na odcinku od stacji benzynowej przy ul Leśnej do ronda u zbiegu ulic Leśnej z ul. Kościelną w ramach zadania z Budżetu Obywatelskiego 2018 pn: „Budowa oświetlenia parkowego”.
Zadanie obejmuje ustawienie 8 szt słupów oświetleniowych, montaż 8 szt opraw parkowych typ LED i wykonanie linii kablowej do 1 kV na długości 243 m z podłączeniem do istniejącej sieci energetycznej (słup nr 9/2) zlącze SOU Kościelna stacja trafo „Skałka A” w Starachowicach.
Szczegółowy zakres wykonania opisuje i przedstawia dokumentacja budowlana, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedstawiony poglądowo przedmiar robót – załączona w formie elektronicznej na platformie Open Nexus.

II.	Termin wykonania zamówienia:

wymagany do 30.11.2018 r.

Datą zakończenia będzie data spisania protokołu odbioru robót podpisane goprzez wszystkie strony.

III.	Cena ofertowa – wynagrodzenie wykonawcy.
Cena ofertowa nie podlega zmianom - jest wynagrodzeniem ryczałtowym.
Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie ofertowej wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym wszelkie opłaty publiczno-prawne (podatek VAT czy w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej – składki ZUS pracodawcy/zatrudniającego).

Wynagrodzenie będzie płatne na zasadach określonych w projekcie umowy.

IV.	Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych	warunków.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia ;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia.

V.	Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
Oferty należy składać za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus!

VI. Opis kryteriów oceny ofert.
Złożone oferty będą oceniane tylko w jednym kryterium – najniższa cena ofertowa.
Zamawiający nie przewiduje negocjacji ceny.
VII. Informacja o osobach uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcą.
Kazimierz Sławek kierownik Referatu GKDŚ, telefon – 41 273 83 41,
Maciej Kiciński – Referat GKDŚ, telefon – 41 273 82 99,
e-mail: komunalny@starachowice.eu

VIII. Projekt umowy.
Załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego jest projekt umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą.
IX. Informacje końcowe.
Po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty.
Wybranemu wykonawcy zamawiający poda informacje dotyczące przygotowania i podpisania umowy.

Z uwagi na treść art. 4 pkt 8 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy tejże ustawy.