# Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim Sp. z o.o.

ul. Strzelecka 16, 89-430 Kamień Krajeński

Załącznik nr 6

UMOWA NR ………………

(PROJEKT)

zawarta w dniu ……………………. w ……………….. pomiędzy:

Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim Sp. z o.o., ul. Strzelecka 16, 89-430 Kamień Krajeński wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000234166, o kapitale zakładowym 2 882 500,00 zł, NIP: 5040013477, REGON: 340035950,

reprezentowaną przez:

Prezesa Zarządu – Łukasz Krawczyk

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

……………………………………………………………………………………………………………

………………… ………………… – ………………… …………………

………………… ………………… – ………………… …………………

zwaną dalej „Wykonawcą”;

zwanymi także dalej w treści umowy każde z osobna „Stroną” lub wspólnie „Stronami”

- 1

[przedmiot zamówienia]

- Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa, montaż i uruchomienie układu kompensacji mocy biernej na stacji uzdatniania wody w Kamieniu Krajeńskim” zgodnie opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zamówienia.

- 2

[postanowienia wstępne]

Wykonawca oświadcza, że:

- realizacja umowy przeprowadzona będzie zgodnie z umową, z przyjętą przez Zamawiającego ofertą, dokumentami zamówienia oraz obowiązującymi przepisami prawa;

- posiada wiedzę, umiejętności i kwalifikacje do prawidłowego i zgodnego z prawem wykonania przedmiotu umowy;

- zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o wszystkich zdarzeniach mających lub mogących mieć wpływ na wykonywanie umowy;

- zagospodaruje na własny koszt i odpowiedzialność wszelkie odpady powstałe podczas realizacji zamówienia.

- 3

[miejsce dostawy]

- Miejsce dostawy układu kompensacji mocy biernej – stacja uzdatniania wody w Kamieniu Krajeńskim, działka nr 488/3, obręb Kamień Krajeński, 89-430 Kamień Krajeński.

- Koszty związane z dostawą pokrywa Wykonawca.

- Do momentu odbioru przedmiotu zamówienia ryzyko związane z uszkodzeniem lub utratą układu kompensacji mocy biernej pozostaje po stronie Wykonawcy.

- 4

[termin realizacji]

Termin realizacji zamówienia wynosi do 40 dni od dnia zawarcia umowy.

- 5

[odbiór przedmiotu zamówienia]

- Odbiór przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym.

- Protokół zdawczo-odbiorczy potwierdzał będzie:

  - zgodne z umową wykonanie dostawy, montażu i uruchomienie układu kompensacji mocy biernej;

  - przeszkolenie pracowników;

  - wykonanie pozostałych czynności, o których mowa w § 1, z zastrzeżeniem wskazania okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady.

- Upoważnione do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego mają również osoby wskazane w niniejszej umowie, jako osoby odpowiedzialne za realizację zamówienia.

    - 6

[wynagrodzenie, zasady rozliczeń]

- Wynagrodzenie za zrealizowany przedmiot zamówienia wynosi ……… ………,…… zł brutto, tj. ……… ………,…… zł netto + VAT w stawce …… % za dostawę, montaż i uruchomienie układu kompensacji mocy biernej na stacji uzdatniania wody w Kamieniu Krajeńskim.

- Całkowita wartość umowy wynika z oferty Wykonawcy i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją umowy, w tym: cenę układu kompensacji mocy biernej, koszty dostawy, ubezpieczenia na czas transportu, koszty montażu i uruchomienia, koszty szkolenia, oraz wykonania pozostałych czynności, w szczególności: koszty wykonywania przeglądów i konserwacji (w okresie gwarancji) oraz materiałów eksploatacyjnych, potrzebnych do ich wykonywania, zyski, narzuty, ewentualne upusty, oraz pozostałe czynniki cenotwórcze, i koszty wszelkich innych świadczeń niezbędnych do prawidłowej realizacji umowy.

- Wysokość należnego wynagrodzenia jest stała i nie będzie podlegać waloryzacji.

- Płatność za przedmiot umowy zrealizowana będzie przelewem na wskazany na fakturze rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

- Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany przez Strony protokół zdawczo-odbiorczy bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego.

- Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca wskaże bank oraz numeru rachunku bankowego na fakturze.

- 7

[gwarancja jakości i rękojmia za wady]

- Wykonawca udziela na przedmiot zamówienia gwarancji jakości i rękojmi za wady na okres 36 miesięcy.

- Okres gwarancji i rękojmi rozpoczyna się z dniem podpisania przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego.

- Dokument gwarancyjny nie obowiązuje w zakresie, w jakim jest niezgodny z niniejszą umową.

- Wykonawca, w ramach odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi, ponosi koszty naprawy, dojazdu, części zamiennych oraz wszystkie inne koszty, których poniesienie jest niezbędne w celu usunięcia wady (usterki).

- Reakcja Wykonawcy na zgłoszenie wady (usterki) powinna nastąpić w terminie do 24 godzin od momentu wysłania tego zgłoszenia przez Zamawiającego e-mailem lub telefonicznie (zgłoszenie telefoniczne winno być niezwłocznie potwierdzone e-mailem).

- Termin usunięcia wady (usterki) każdorazowo zostanie ustalony przez Strony, przy czym nie powinien on być dłuższy niż 7 dni od zgłoszenia reklamacji lub wady (termin maksymalny). Jeżeli dotrzymanie maksymalnego terminu, o którym mowa w zdaniu 1, nie będzie możliwe z przyczyn obiektywnych, wówczas Zamawiający może wyrazić zgodę na wydłużenie tego terminu.

- W przypadku, gdy Wykonawca w ustalonym terminie nie usunie wady (usterki) Zamawiający ma prawo do usunięcia wady (usterki) na koszt i ryzyko Wykonawcy, w tym poprzez zlecenie usunięcia wady (usterki) podmiotowi trzeciemu.

- Ponadto 5 krotna awaria lub wadliwe działanie w okresie gwarancyjnym zamontowanego urządzenia będzie je kwalifikować do wymiany na nowe wolne od wad.

- Na koniec okresu gwarancji i rękojmi (tj. 1 miesiąc (30 dni kalendarzowych) przed upływem okresu gwarancji lub ustalonym przez Strony terminie) Wykonawca przeprowadzi przegląd gwarancyjny zakończony wykonaniem niezbędnych testów funkcjonalnych i pomiarów.

- 8

[odstąpienie od umowy]

- Zamawiający może odstąpić od umowy, bez konsekwencji naliczenia kar umownych przez Wykonawcę, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Zamawiający ma także prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

  - jeżeli Wykonawca realizuje umowę w sposób niezgodny z umową, dokumentami zamówienia lub z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;

  - jeżeli Wykonawca dopuszcza się zwłoki w wykonaniu jakiegokolwiek obowiązku wskazanego w umowie, pomimo wyznaczenia mu dodatkowego 7 dniowego terminu, z zastrzeżeniem, iż wyznaczenie terminu nie wyłącza możliwości naliczenia kar umownych;

  - jeżeli łączna wysokość kar umownych, naliczonych Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem niniejszej umowy, osiągnie wysokość 10 % całkowitej wartości umowy netto, o której mowa w § 6 ust. 1 (przy czym prawo odstąpienia przysługuje niezależnie od naliczonych kar);

  - jeżeli wobec Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe, układowe lub w wypadku otwarcia likwidacji Wykonawcy albo wykreślenia Wykonawcy z właściwego rejestru; jeżeli zaistnieją okoliczności wskazane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności w przepisach Kodeksu cywilnego.

- Odstąpienie może nastąpić w terminie 30 dni od daty powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę tego odstąpienia.

- W przypadku odstąpienia Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. W wypadkach zawinionych przez Wykonawcę prawo żądania wynagrodzenia dopuszczalne jest tylko w sytuacji, gdy wykonana część umowy jest możliwa do odbioru i wykorzystania przez Zamawiającego.

- Umowne prawo odstąpienia nie narusza przepisów prawa dot. prawa Stron do odstąpienia od umowy.

    - 9

[kary umowne]

- Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych z następujących tytułów i w podanych niżej wysokościach:

  - za zawinione przez Wykonawcę niedotrzymanie terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 4, za każdy dzień zwłoki zostanie naliczona kara umowna w wysokości 0,5 % całkowitej wartości umowy netto, o której mowa w § 6 ust. 1.

  - za zawinione przez Wykonawcę niedotrzymanie czasu reakcji na zgłoszenie wady, o którym mowa w § 7 ust. 5, za każde kolejne 24 godziny opóźnienia zostanie naliczona kara umowna w wysokości 0,3 % całkowitej wartości umowy netto, o której mowa w § 6 ust. 1.

  - za zawinione przez Wykonawcę niedotrzymanie terminu usunięcia wady (usterki), o którym mowa w § 7 ust. 6, za każdy dzień opóźnienia zostanie naliczona kara umowna w wysokości 0,3 % całkowitej wartości umowy netto, o której mowa w § 6 ust. 1.

  - za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokości 10 % całkowitej wartości umowy netto, o której mowa w § 6 ust. 1.

- Wykonawca jest zobowiązany pokryć wszelkie koszty lub kary, jakie Zamawiający poniesie w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonywaniem umowy przez Wykonawcę.

- Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia Zamawiającemu kar umownych z następujących tytułów i w podanych niżej wysokościach:

1) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zależnych od Zamawiającego zostanie naliczona kara umowna w wysokości 10 % całkowitej wartości umowy netto, o której mowa w § 6 ust. 1, przy czym kara taka nie ma zastosowania w sytuacji, o której mowa w § 8 ust. 1.

- Kary umowne, o których mowa w niniejszym paragrafie, stają się wymagalne następnego dnia po zajściu zdarzenia wywołującego obowiązek ich zapłaty.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie wymagalnych kar umownych z wystawionej faktury.

  - Maksymalny poziom kar, które mogą być naliczone i dochodzone przez każdą ze Stron umowy wynosi 10 % całkowitej wartości umowy netto, o której mowa w § 6 ust. 1.

7.	Stronom w przypadku wystąpienia szkody wynikłej na tle realizacji niniejszej umowy i przewyższającej wartością wysokość kar umownych, określonych w niniejszym paragrafie, przysługuje prawo dochodzenia naprawiania szkody na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

        - 8

[zmiany umowy]

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają sporządzenia aneksu w formie elektronicznej lub pisemnej pod rygorem nieważności.

- Okoliczności uzasadniające zmianę umowy:

  - wystąpienie  uzasadnionej  konieczności  zmiany  któregokolwiek  z  terminów  wskazanych

      - umowie;

  - dokonanie zmiany umowy jest korzystne dla Zamawiającego, a w szczególności:

    - może przyczynić się do podniesienia bezpieczeństwa wykonania przedmiotu zamówienia,

    - może przyczynić się do podniesienia jakości wykonania przedmiotu zamówienia;

  - zmiany umowy dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych i liczbowych, zmiany układu graficznego umowy, numeracji jednostek redakcyjnych, śródtytułów, lub uzupełnień treści niepowodujących zmiany celu i istoty umowy;

  - podczas wykonania przedmiotu umowy zaistnieje konieczność dokonania uszczegółowienia, wykładni lub doprecyzowania poszczególnych zapisów umowy, niepowodujących zmiany celu

      - istoty umowy;

  - obiektywnie jest to niezbędne dla zachowania i realizacji celów umowy, dla których została ona zawarta;

  - w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy, przy zachowaniu jej dotychczasowej treści, nie leży w interesie Zamawiającego lub w interesie publicznym;

  - w przypadku zaistnienia innych okoliczności uzasadniających zmianę umowy, których wystąpienia, przy zachowaniu należytej staranności, nie można było przewidzieć na etapie zawierania umowy.

- Zamawiający przewiduje także możliwość dokonania zmian i uzupełnień w umowie, które nie stanowią istotnej zmiany niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z tym zastrzeżeniem, iż zmiany te wymagają zgody Wykonawcy i nie powinny w szczególności naruszać zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz modyfikować zakresu i przedmiotu zamówienia oraz jego warunków i treści oferty.

- Ilekroć w treści umowy jest mowa o zmianach umowy, należy przez to rozumieć także jej uzupełnienia.

- Zmiany osób uprawnionych do reprezentacji Stron, a także zmiana siedziby lub nazwy Stron, nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu niniejszego paragrafu i nie wymagają aneksu, przy czym wymagane jest skuteczne doręczenie drugiej Stronie pisemnej informacji o dokonaniu zmiany, wraz z załącznikiem w postaci aktualnego odpisu z właściwego rejestru.

- 9

[osoby odpowiedzialne za realizację zamówienia]

- Osoby odpowiedzialne za realizację zamówienia:

  - po stronie Zamawiającego: Kierownik ds. technicznych – Arkadiusz Szczubiał,

tel.: +48 662 197 457, e-mail: arkadiusz.szczubial@zgkimkamien.pl

  - po stronie Wykonawcy: …………… …………………………,

tel.: ………………, e-mail: ……………@……………

- Osoby odpowiedzialne za realizację zamówienia upoważnione są do dokonywania czynności oraz składania oświadczeń w imieniu Stron, które mają na celu realizacje zamówienia, z wyłączeniem zmian umowy, w szczególności w zakresie zmiany przedmiotu, terminu realizacji oraz należnego wynagrodzenia.

- 10

[postanowienia końcowe]

- Nieważność jakiegokolwiek postanowienia niniejszej umowy nie wywołuje nieważności całej umowy, zaś w miejsce postanowień nieważnych będą mieć zastosowanie przepisy prawa, a w razie ich braku Strony uzgodnią takie nowe postanowienia, które pozwolą na wykonywanie umowy zgodnie z jej celem i wspólnym zamiarem Stron, którym kierowały się one w chwili zawierania umowy.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

- Ewentualne spory Stron na tle realizacji niniejszej umowy Strony poddają rozstrzygnięciu przez Sąd miejscowo i rzeczowo właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

- Umowę niniejszą sporządzono w 2 egzemplarzach, w tym 1 dla Wykonawcy i 1 dla Zamawiającego

- Załączniki stanowiące integralną część niniejszej umowy:

- Zapytanie ofertowe;

- Opis Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 1;

- Oferta Wykonawcy – załącznik nr 2;

ZAMAWIAJĄCY 								WYKONAWCA