**- Nasadzenia kompensacyjne -**

**Podstawa :** Decyzja o wycince drzew

**Miejsce nasadzenia :** Taborowa 22

1. **Zakres zlecenia oraz wymagania :**
2. Wykonawca uzgodni zasady i termin wejścia na teren działki (miejsce nasadzeń) bezpośrednio z osobą wymienioną w pkt. II a
3. termin wykonania nasadzeń kompensacyjnych :30.11.2020r.
4. zachowanie żywotności nasadzeń (okres gwarancji) : do 15 listopada 2023 r
5. gatunek drzewa: choinka serbska
6. ilość drzew: 10 szt.

dokładna lokalizacja nasadzeń zostanie wskazana przez dysponenta terenu,

1. nasadzenia należy dokonać w odpowiednich dla danego gatunku odstępach, tak aby nowo sadzone drzewa mogły swobodnie się rozrastać i zachować dobrą kondycję dendrologiczną.
2. drzewa wykorzystane do nasadzeń powinny być rozrośnięte i mieć wykształconą koronę, muszą odznaczać się dobrą jakością,
3. należy przygotować teren do nasadzeń- możliwe wystąpienie gruzu, betonu w gruncie wyznaczonym do nasadzenia,
4. drzewa należy posadzić w doły zaprawione urodzajną ziemią,
5. nowo posadzone drzewa należy opalikować,
6. wykonane prace podlegają odbiorowi w terminie do 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru Zamawiającemu,
7. płatność nastąpi przelewem w terminie do 30 dni od daty odbioru,
8. Wykonawca przekaże najpóźniej w dniu odbioru instrukcję pielęgnacji drzew zawierającą co najmniej informacje dotyczące sposobu nawożenia, rodzaju nawozu, ewentualnych oprysków lub innych zabiegów (instrukcja - w dwóch egzemplarzach – po jednym dla osób wymienionych w pkt. II),
9. **Osoby upoważnione do kontaktu oraz uczestnictwa w odbiorze prac**
10. przedstawiciel Zamawiającego

Henryka Łuczka, Dorota Kozłowska

e-mail: dorota.kozlowska@po.policja.gov.pl

tel. 47 77 124 70, 47 77 132 69