Załącznik nr 5b do SWZ

- PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY (WZÓR UMOWY ZLECENIE)

- dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, 
na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo 
zamówień publicznych, o wartości poniżej 221 000 euro pod nazwą

- Usługa pod nazwą:

- Nadzór inwestorski przy budowie budynków, uzbrojenia, zagospodarowania terenu, pogłębiania, wyposażenia nabrzeża ul. Dębogórska, w ramach POSRM – branże budowlana, elektryczna, teletechniczna, sanitarna, drogowa, hydrotechniczna – zamówienie w częściach

- Nr sprawy: AR/262-19/24

## UMOWA – ZLECENIE

## nr …………………..*

zawarta w dniu ……………. r. pomiędzy:

- POLITECHNIKĄ MORSKĄ w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1-2, NIP: 851-000-63-88, REGON: 000145129, PKD: 85.42.Z., reprezentowaną przez ……………………………………………., zwaną dalej „Zleceniodawcą”, a

- ………………………………………………………………………………….…………………...

(imiona i nazwisko)

ur. dnia**..................................... zam. w ………….………....................................................................,

(dzień, m-c, rok)						(kod pocztowy i adres)

NIP-**1)................................., PESEL-**2).......................................... zwanym/ą/ dalej „Zleceniobiorcą”.

Urząd Skarbowy podatnika:**.................................................................................................................

W związku z rozstrzygnięciem postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego 
nr AR/262-19/24 prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy 
z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 
z późn. zm.) dalej: „PZP”) oraz dokonaniem w jego wyniku wyboru jako najkorzystniejszej oferty Zleceniobiorcy, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, Strony zawarły Umowę zlecenie 
o następującej treści:

§ 1.

- Zleceniobiorca  zobowiązuje się w okresie od podpisania umowy, w terminach wynikających z § 2 ust. 1, wykonywać w granicach liczby zleconych godzin wyszczególnionej w § 3 ust. 1, następujące czynności dla Zleceniodawcy:

pełnienie nadzoru inwestorskiego przy budowie budynków, uzbrojenia, zagospodarowania terenu, pogłębiania, wyposażenia nabrzeża ul. Dębogórska, w ramach POSRM – 
w branży******/branżach******/: konstrukcyjno-budowlanej******, elektrycznej******, teletechnicznej******, sanitarnej******, drogowej******, hydrotechnicznej******.

Usługi nadzoru inwestorskiego wykonywane w ramach niniejszej umowy będą pełnione na budowach prowadzonych w ramach:

- zadań inwestycyjnych realizowanych przez wykonawców wyłonionych 
w trwających lub zakończonych postępowaniach przetargowych pn.:

- „Roboty drogowe i towarzyszące na dz. nr 28/8 przy ul. Dębogórskiej w Szczecinie – etap II – 
w ramach programu wieloletniego pn. „Budowa Polskiego Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego w Szczecinie”

Numer sprawy: AR/262-06/24

- „Roboty budowlane związane z budową budynku nr 1 oraz budynku nr 2 w ramach programu wieloletniego pn. „Budowa Polskiego Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego 
w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu, instalacjami zewnętrznymi i przyłączami  (część I) oraz wykonaniem kanalizacji deszczowej na rzecz Gminy Miasto Szczecin (część II)”

Numer sprawy: AR/262-10/24

- „Sieci i instalacje elektryczne i telekomunikacyjne, oświetlenie terenu, CCTV na działce nr 28/8 przy ul. Dębogórskiej w ramach programu wieloletniego pn. „Budowa Polskiego Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego w Szczecinie”

Numer sprawy: AR/262-16/24

- „Roboty budowlane IV Etapu przebudowy nabrzeża na działce 28/8 w ramach Programu Wieloletniego pn. Budowa Polskiego Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego 
w  Szczecinie – wyposażenie nabrzeża oraz roboty czerpalne”

Numer sprawy: AR/262-18/24

- zadań inwestycyjnych planowanych do zlecenia przez Zamawiającego w ramach zaplanowanych postępowań przetargowych pn.:

5.	„Roboty budowlane związane z budową wiaty do zimowania jednostek pływających wraz ze zbiornikiem wód deszczowych na cz. Dz. 29 przy ul. Dębogórskiej w Szczecinie”

Numer sprawy: AR/262-21/24

- Jeżeli Zleceniobiorca jest jednocześnie pracownikiem Zleceniodawcy, zobowiązuje się on do wykonania przedmiotu umowy poza godzinami służbowymi.

- Zleceniobiorca oświadcza, że jest w posiadaniu wszelkich niezbędnych danych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

§ 2.

- Usługa będąca przedmiotem niniejszej umowy zlecenie wykonywana będzie przez Zleceniobiorcę 
w terminie od dnia podpisania umowy przez:

        - cały okres realizacji robót budowlanych objętych nadzorem (termin na wykonanie robót będących przedmiotem umowy na roboty budowlane wynosi – liczone od dnia przekazania placu budowy:

A. BUDOWA BUDYNKÓW  w tym:

-	budynku zajęć teoretycznych Politechniki Morskiej w Szczecinie (budynek nr 1) na działce nr 28/8 przy ul. Dębogórskiej – dotyczy części 1,2,3,4 * (termin wrzesień 2024 – grudzień 2025);

-	hali z komorą rozgorzeniowo-dymową (budynek nr 2) na działce nr 28/8 przy 
ul. Dębogórskiej – dotyczy części 1,2,4 * (termin wrzesień 2024 – marzec 2025);

-	wiaty do zimowania jednostek pływających wraz ze zbiornikiem wód deszczowych na cz. dz. nr 29 przy ul. Dębogórskiej – dotyczy części 1,2,4 * (termin wrzesień 2024 – grudzień 2024);

B. UZBROJENIE terenu w tym:

-	kanalizacja deszczowa fi 1000 na działce 28/8 (zakres Gminy Miasto Szczecin) – dotyczy części 4 * (termin sierpień 2024 – luty 2025);

-	sieci elektryczne i teletechniczne, oświetlenie terenu, CCTV na działce 28/8 – dotyczy części 2,3 * (termin sierpień 2024 – grudzień 2024);

- 	podłączenie kanalizacji deszczowej z parkingów na działce 28/8 do kanalizacji deszczowej zakres Gminy Miasto Szczecin – dotyczy części 4 * (termin sierpień 2024 – grudzień 2024);

- 	odwodnienie liniowe wraz z systemowymi studzienkami, regulacja istniejących studni 
i wpustów w granicach zakresu zadania, wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej PCV 400 od studni D26 do osadnik OPI wraz z tym osadnikiem, podwyższenie studni istniejącej wraz z obsypaniem do rzędnej, humusowaniem i obsianiem trawą wskazanego na załączniku graficznym terenu – dotyczy części 4 * (termin sierpień 2024 – grudzień 2024);

- 	wyposażenie punktu odbioru ścieków POS wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji kan. sanitarnej – dotyczy części 4 * (termin sierpień 2024 – grudzień 2024);

-	wyposażenie punktu poboru wody PPW wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji wodociągowej – dotyczy części 4 * (termin sierpień 2024 – grudzień 2024);

-	uzbrojenie terenu przyległego do budynku nr 1 – dotyczy części 2,3,4 * (termin wrzesień 2024 – grudzień 2025);

-	uzbrojenie terenu przyległego do nr 2 – dotyczy części 2,4 * (termin wrzesień 2024 – marzec 2025);

-	uzbrojenie terenu przyległego do wiaty – dotyczy części 2,4 * (termin wrzesień 2024 - grudzień 2024);

C. ZAGOSPODAROWANIE TERENU w tym:

-	budowa drogi (etap II), placów, parkingów, chodników, poligonu pożarowego wraz z tacami żelbetowymi i torami kolejowymi – dotyczy części 5 * (termin sierpień 2024 - grudzień 2024);

- 	schody terenowe – dotyczy części 5 * (termin sierpień 2024 - grudzień 2024);

- 	rozbiórka ogrodzenia i istniejących elementów betonowych, w tym istniejących schodów – dotyczy części 5 * (termin sierpień 2024 - grudzień 2024);

-	wykonanie trawników wraz z humusowaniem – dotyczy części 5 *(termin sierpień 2024 - grudzień 2024);

-	wykonanie fundamentu żurawia przy nabrzeżu  – dotyczy części 1 * (termin sierpień 2024 - wrzesień 2024);

- 	regulacja wjazdu  – dotyczy części 5 (termin wrzesień 2024 - grudzień 2024);

- 	uzbrojenie terenu przyległego do budynku nr 1 – dotyczy części 5 * (termin wrzesień 2024 – grudzień 2025);

- 	uzbrojenie terenu przyległego do budynku nr 2 – dotyczy części 5 * (termin wrzesień 2024 – marzec 2025);

- 	zagospodarowanie terenu przyległego do budynku wiaty – dotyczy części 5 * (termin wrzesień 2024 - grudzień 2024);

D. POGŁĘBIANIA tj. roboty czerpalne  przy nabrzeżu „DRAB I” – dotyczy części 6 * (termin wrzesień 2024 - grudzień 2024);

E. WYPOSAŻENIA NABRZEŻA działki 28/8 w tym:

-	wyposażenie hydrotechniczne – dotyczy części 6 * (termin wrzesień 2024 - grudzień 2024);

-	wyposażenie ślusarskie nabrzeża – dotyczy części 6 * (termin wrzesień 2024 - grudzień 2024).

* Powyżej w podpunktach A-E niedotyczące zlecanego zakresu (części zamówienia) skreślić.

        - cały okres odbiorów i rozliczania robót budowlanych, który trwa od daty zgłoszenia zakończenia robót budowlanych do daty odbioru końcowego bez zastrzeżeń – rozliczenie robót budowlanych planowane jest w terminach jak wyżej.

        - oraz przez 63 miesiące w okresie gwarancji i rękojmi wykonawcy robót (liczone od dnia odbioru końcowego bez zastrzeżeń przedmiotu umowy z wykonawcą robót budowlanych) – w przypadku wystąpienia wad lub usterek, a także podczas ostatecznego odbioru dokonywanego przez Zamawiającego pod koniec czasu trwania okresu gwarancji i rękojmi wykonawcy robót.

- Czas trwania nadzoru może zostać przedłużony lub skrócony stosownie do czasu wykonania robót budowlanych.

- Przesunięcie planowanego terminu zakończenia robót określonych w ust. 1 nie stanowi podstawy do podwyższenia wysokości wynagrodzenia.

- Nadzór inwestorski będzie pełnił/ła/:

Zadanie nr 1: ******

………… posiadający/ca/ aktualne uprawnienia i kwalifikacje budowlane nr …………. z dnia ……………. r. w specjalności instalacyjnej w zakresie …………;  będący członkiem …………, nr członkowski: ……………..

Zadanie nr 2: ******

………… posiadający/ca/ aktualne uprawnienia i kwalifikacje budowlane nr …………. z dnia ……………. r. w specjalności instalacyjnej w zakresie …………; będący członkiem …………, nr członkowski: ……………..

Zadanie nr 3: ******

………… posiadający/ca/ aktualne uprawnienia i kwalifikacje budowlane nr …………. z dnia ……………. r. w specjalności instalacyjnej w zakresie …………;  będący członkiem …………, nr członkowski: ……………..

Zadanie nr 4: ******

………… posiadający/ca/ aktualne uprawnienia i kwalifikacje budowlane nr …………. z dnia ……………. r. w specjalności instalacyjnej w zakresie …………; będący członkiem …………, nr członkowski: ……………..

Zadanie nr 5: ******

………… posiadający/ca/ aktualne uprawnienia i kwalifikacje budowlane nr …………. z dnia ……………. r. w specjalności instalacyjnej w zakresie …………; będący członkiem …………, nr członkowski: ……………..

Zadanie nr 6: ******

………… posiadający/ca/ aktualne uprawnienia i kwalifikacje budowlane nr …………. z dnia ……………. r. w specjalności instalacyjnej w zakresie …………; będący członkiem …………, nr członkowski: ……………..

- Zleceniobiorca oświadcza, iż powierzone obowiązki będzie wykonywał z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy.

- Zleceniobiorca w szczególności zobowiązuje się wykonywać, w granicach liczby zleconych godzin wskazanej 
w § 3 ust. 1, następujące czynności dla Zleceniodawcy:

- sprawowanie nadzoru inwestorskiego zgodnie z wymogami ustawy prawo budowlane i warunkami pozwolenia na budowę,

- uczestnictwo w przekazaniu wykonawcy robót placu budowy, frontów robót,

- reprezentowanie Zleceniodawcy na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji 
z dokumentacją techniczną i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz zawartą przez Zleceniodawcę z wykonawcą robót budowlanych umową,

- nadzorowanie budowy w takich odstępach czasu, aby zapewniona była skuteczność nadzoru oraz zależnie od potrzeb wykonawcy robót i Zleceniodawcy (na każde pisemne lub telefoniczne wezwanie) - przy czym każda wizyta inspektora na budowie musi być udokumentowana wpisem do dziennika budowy; każda wizyta inspektora na budowie musi być związana z obchodem budowy, odbiorem zgłoszonych robót zanikających lub ulegających zakryciu, analizą dokumentów przedstawionych przez wykonawcę robót oraz dziennika budowy i rozmową z kierownikiem budowy/robót na temat bieżącej sytuacji na budowie; obecności na naradzie koordynacyjnej oraz na comiesięcznym częściowym odbiorze robót również będą uznawane za wizyty na budowie w rozumieniu zapisów niniejszego punktu dotyczących ilości wizyt,

- kontrolowanie stosowania przez wykonawcę robót budowlanych przepisów dotyczących ochrony środowiska, zasad BHP i przepisów przeciwpożarowych,

- sprawowanie kontroli nad zgodnością organizowania transportu na budowie,

- kontrolowanie zgodności tempa i postępu realizacji robót,

- sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania 
w budownictwie oraz niezgodnych ze specyfikacją i dokumentacją techniczną,

- akceptacja kart zatwierdzenia wyrobów budowlanych zgłaszanych przez wykonawcę robót, po wcześniejszym każdorazowym uzgodnieniu kart ze Zleceniodawcą,

- częściowe odbiory robót zgłaszanych przez wykonawcę robót, zatwierdzanie protokołów 
w celach rozliczeń z wykonawcą robót,

- uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych,

- uczestniczenie w rozwiązywaniu problemów i kwestii technicznych pojawiających się w toku prowadzonych robót budowlanych, proponowanie wykonawcy robót rozsądnych z technicznego 
i ekonomicznego punktu widzenia rozwiązań technologicznych,

- współpraca z autorami projektów budowlanych, wykonawczych i technicznych,

- uczestnictwo w naradach koordynacyjnych,

- przeprowadzanie niezapowiedzianych kontroli prac,

- przybycie na budowę na wezwanie telefoniczne Zleceniodawcy,

- opracowywanie treści pism do wykonawcy robót w przypadku niezgodności,

- opiniowanie, uzgadnianie wniosków wykonawcy robót o stwierdzenie konieczności wykonania robót dodatkowych/zamiennych, sporządzenie protokołów konieczności wykonania robót dodatkowych/zamiennych (bez prawa zaciągania zobowiązań finansowych), z tym, że wszystkie takie protokoły wymagają zgody Zleceniodawcy,

- sprawdzanie i zatwierdzanie kosztorysów sporządzonych przez wykonawcę robót budowlanych na roboty dodatkowe i zamienne,

- przyjmowanie od wykonawcy robót budowlanych informacji i wniosków o stwierdzonych brakach 
i błędach w dokumentacji projektowej,

- przekazywanie wykonawcy robót wszelkich decyzji, opinii, wyjaśnień, uzgodnień, aprobat oraz poleceń w formie pisemnej, z określeniem terminu ich realizacji,

- współpraca, konsultowanie i uzgadnianie z projektantami i Zleceniodawcą propozycji w zakresie zmian 
w dokumentacji projektowej,

- sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających oraz przygotowanie 
i udział w czynnościach odbioru końcowego robót a także sprawdzanie dokumentów odbiorowych,

- dbanie o interesy Zleceniodawcy oraz podejmowanie czynności zapewniających techniczną poprawność realizowanych robót,

- przyjęcie od wykonawcy robót, sprawdzenie, zaakceptowanie i przekazanie Zleceniodawcy kompletnej dokumentacji powykonawczej, sporządzonej przez wykonawcę robót.

- Zleceniobiorca ma prawo:

- wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych oraz informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów, zgodnie z art. 10,  ustawy z 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2024 poz. 725 z późn. zm.) a także informacji i dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych;

- żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

- żądać utrzymania przez wykonawcę robót terenu budowy w stanie wolnym od zbędnych przeszkód oraz usuwania na bieżąco wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadków i śmieci, opakowań i innych pozostałości po zużytych materiałach, które nie są potrzebne.

- Zleceniodawca w czasie trwania umowy może udzielać Zleceniobiorcy wskazówek, co do sposobu jej wykonania, a Zleceniobiorca zobowiązany jest stosować się do tych wskazówek.

- Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania powyższych czynności osobie trzeciej bez uprzedniej zgody Zleceniodawcy.

- Zleceniobiorca zobowiązany jest również uczestniczyć w przeglądach gwarancyjnych zrealizowanych robót budowlanych przez cały okres gwarancji jakości i rękojmi udzielony przez Zleceniobiorcę robót, o których mowa w ust. 1 tj. w okresie od dnia odbioru końcowego robót do końca okresu gwarancji i rękojmi.

- Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zleceniobiorca w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) brutto.

- Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 50,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) za każdy dzień nie pełnienia nadzoru w wyznaczonym przez Zleceniodawcę dniu, bądź 
w przypadku odmowy przybycia na wezwanie Zleceniodawcy, liczony od otrzymania wezwania.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie ust. 11 i ust. 12 umowy nie przekroczy 20% wartości wynagrodzenia brutto należnego za zadanie/zadania wskazane w § 1 ust. 1 umowy.

- Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- W razie nie przystąpienia przez Zleceniobiorcę do czynności odbioru robót mimo uprzedniego wezwania, Zleceniodawca zastrzega sobie prawo powierzenia wykonania zastępczego przedmiotowej usługi osobie trzeciej na koszt i ryzyko Zleceniobiorcy bez upoważnienia sądu.

- Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość potrącenia naliczonych kar umownych o których mowa w ust. 11-12 oraz kosztów wykonania zastępczego przedmiotowej usługi osobie trzeciej o którym mowa 
w ust. 15, z wynagrodzenia Zleceniobiorcy.

- Zleceniodawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni od dnia w którym powziął wiedzę o zaistnieniu zdarzenia uprawniającego do odstąpienia, które ma miejsce w przypadku:

- nieprzystąpienia przez Zleceniobiorcę do czynności odbioru robót mimo uprzedniego wezwania,

- realizacji umowy z nienależytą starannością;

- w przypadku, gdy wykonanie niniejszej umowy stanie się niemożliwe z przyczyn od niego niezależnych lub w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że kontynuacja umowy nie leży w interesie publicznym.

- Odstąpienie od umowy nastąpi w formie pisemnej, z chwilą, gdy Zleceniobiorca zapoznał się 
z treścią oświadczenia Zleceniodawcy o odstąpieniu od umowy lub z chwilą, gdy Zleceniobiorca mógł się zapoznać z taką treścią.

- Niezależnie od odpowiedzialności zawodowej Zleceniobiorca ponosić będzie względem Zleceniodawcy odpowiedzialność materialną za szkody wynikłe z niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.

§ 3.

- Za należyte wykonanie zleconych czynności w ramach zleconych godzin Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie wg wyliczenia:

| Nr zadania | Liczba zleconych godzin | Stawka godzinowa brutto w zł | Łączne wynagrodzenie brutto (wartość przedmiotu umowy) w zł (b x c) |
| --- | --- | --- | --- |
| a | b | c | d |
| Zadanie nr 1 ****** Inspektor nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych |  |  |  |
| Zadanie nr 2 ****** Inspektor nadzoru robót elektrycznych |  |  |  |
| Zadanie nr 3 ****** Inspektor nadzoru robót teletechnicznych |  |  |  |
| Zadanie nr 4 ****** Inspektor nadzoru robót sanitarnych |  |  |  |
| Zadanie nr 6 ****** Inspektor nadzoru robót hydrotechnicznych |  |  |  |

[UWAGA – wartość wynagrodzenia brutto niniejszej umowy zlecenie zostanie wyliczona poprzez odjęcie od zaoferowanej przez Zleceniobiorcę w ofercie kwoty niezbędnych składek i należności publiczno-prawnych ponoszonych przez Zleceniodawcę, a niewchodzących w skład wynagrodzenia brutto umowy zlecenie, wyliczanego zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Tak wyliczone wynagrodzenie umowy zlecenie brutto pomniejszone zostanie o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, należne składki na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne oraz należne składki na rachunek Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).

- Wynagrodzenie zostanie zapłacone za faktycznie wykonane godziny zlecenia. Za niewłaściwe wykonanie umowy Zleceniodawca może obniżyć kwotę ustalonej zapłaty, a w rażących przypadkach może całkowicie tej zapłaty odmówić.

- Wynagrodzenie Zleceniobiorcy rozliczane będzie za wykonaną usługę w trakcie realizacji robót budowlanych zgodnie z § 3 ust. 8 w okresach rozliczeniowych miesięcznych, w którym nadzór inwestorski był faktycznie pełniony przez Zleceniobiorcę i prowadzone były roboty budowlane lub wykonywane były usługi projektowania do czasu wygaśnięcia terminu umownego bądź do czasu wykorzystania całkowitej kwoty przeznaczonej na realizację umowy tj. do wysokości ………… zł brutto – dla zadania 1*, ………… zł brutto – dla zadania 2*, ………… zł brutto – dla zadania 3*, ………. zł brutto – dla zadania 4*, ………. zł brutto – dla zadania 5*, ………. zł brutto – dla zadania 6*.

- Na potrzeby wystawianych co miesiąc rachunków Strony zgodnie ustalają, że rozkład nakładów godzinowych pełnionych usług, a co za tym idzie wynagrodzenie za poszczególne miesiące, dokonuje się 
w sposób proporcjonalny, zgodnie z liczbą miesięcy wynikającą z § 2 ust. 1. lit. a)-b) – przy czym miesiąc podpisania umowy traktuje się jako miesiąc pełny.

- W treści rachunku należy zawrzeć informację o ilości faktycznie przepracowanych godzin w miesiącu, za który wystawiany jest rachunek.

- Ewentualne szkody wyrządzone przez Zleceniobiorcę w majątku Zleceniodawcy mogą być przez Zleceniodawcę potrącone z kwoty przypadającej do wypłaty.

- Zleceniobiorca (nie dotyczy pracowników Uczelni) oświadcza, że w razie spełnienia warunków uczestnictwa w PPK z tytułu niniejszej umowy, wyraża wolę:

przystąpienia do PPK, przy czym Zleceniobiorca, który ukończył 55. rok życia i nie ukończył 70. roku życia składa wniosek do Zleceniodawcy o zawarcie w imieniu i na rzecz Zleceniobiorcy umowy 
o prowadzenie PPK (Zleceniodawca udostępnia wzór wniosku),

rezygnacji z PPK, składając Zleceniodawcy pisemną deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK wg obowiązującego wzoru.

- Wypłata wynagrodzenia nastąpi:

- w okresach rozliczeniowych, tj.:

- za okresy miesięczne –,

- w następujący sposób:

- z kasy Zleceniodawcy albo

- na rachunek bankowy nr ...................................................................................................................,

po uprzednim przedłożeniu przez Zleceniobiorcę rachunku, 20-go dnia danego m-ca jeśli komplet dokumentów do wypłaty zostanie dostarczony co najmniej na 10 dni przed terminem wypłaty, w przeciwnym wypadku wypłata nastąpi 20-go dnia następnego m-ca. Ostatni rachunek w danym roku należy przedłożyć najpóźniej do dnia 13 grudnia tego roku, w którym prace (godziny) zlecone zostały wykonane. Rachunki złożone po tym terminie będą przez Zleceniodawcę honorowane tylko po uzyskaniu odrębnej jego zgody i płatne w ponownie ustalonym terminie płatności.

- Wynagrodzenie płatne będzie z funduszu I.2010.23

- Całość wynagrodzenia za realizację usług będących przedmiotem niniejszej umowy zostanie Zleceniobiorcy wypłacona w ramach terminów wynikających z § 2 ust. 1 lit. a)-b). Wynagrodzenie za ewentualne przyszłe czynności pełnione w ramach § 2 ust. 1 lit. c) jest ujęte w wynagrodzeniu ryczałtowym rozliczonym zgodnie ze zdaniem poprzednim.

§ 4.

- Zleceniobiorca składa oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy oraz zobowiązuje się do składania aktualnych oświadczeń przy każdym rachunku. Oświadczenia nie wypełniają pracownicy Politechnice Morskiej w Szczecinie chyba, że Dział Płac będzie tego wymagał.

- Zleceniobiorca przedkłada Zleceniodawcy wraz z rachunkiem informację o liczbie godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług. W przypadku zawarcia umowy z kilkoma zleceniobiorcami, potwierdzanie liczby wykonanych w ramach umowy godzin następuje odrębnie w stosunku do każdej z tych osób. Brak złożenia w okresie rozliczeniowym rachunku wraz z informacją o ilości wykonanych godzin będzie traktowane, jako niewykonanie żadnych zleconych godzin w tym okresie rozliczeniowym (miesiącu). Zleceniobiorca – pod rygorem uznania niniejszej umowy za bezskuteczną – zobowiązany jest do terminowego wypełnienia i podpisania obowiązujących dokumentów ubezpieczeniowych rejestrowych związanych z niniejszą umową w terminie 3 dni od zawarcia umowy.  Dokumenty ubezpieczeniowe wraz z umową (która wcześniej podlega akceptacji przez Kwestora Uczelni) przedkłada się do Kwestury – Działu Płac w siedzibie Zleceniodawcy.

§ 5.

Zleceniobiorca oświadcza, że w stosunku do jego osoby został spełniony obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§ 6.

Wszelkie zmiany do umowy winny być wnoszone na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 7.

W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 8.

Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy będą rozstrzygane polubownie a w przypadku braku porozumienia właściwym będzie sąd w Szczecinie.

§ 9.

Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla Zleceniodawcy i 1 egzemplarz dla Zleceniobiorcy.

§ 10.

Integralną część umowy stanowią załączniki:

| - załącznik nr 1 | - | Wzór Oświadczenia Zleceniobiorcy |
| --- | --- | --- |
| - załącznik nr 2 | - | Opis przedmiotu zamówienia (OPZ), |
| - załącznik nr 3 | - | Oferta Wykonawcy, |
| - załącznik nr 4 | - - | Kserokopie uprawnień budowlanych oraz zaświadczenia z właściwych izb samorządu zawodowego wszystkich osób wskazanych przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu umowy |

| ..................................................... (podpis Zleceniobiorcy) | ..................................................... (kontrasygnata Kwestora)*** | ..................................................... (podpis Zleceniodawcy) |
| --- | --- | --- |

| .............................................. (podpis pracownika odpowiedzialnego merytorycznie) | Dział Kadr ****; Dział Płac*****; Radca prawny. ……………..; …………………………; …………………………. |
| --- | --- |

## * Numer w centralnym rejestrze zamówień publicznych, prowadzonym w programie informatycznym, wygenerowany w oparciu o indywidualny numer wniosku 
o udzielenie zamówienia publicznego.

## ** Nie dotyczy lub nie wypełniają osoby będące pracownikami PM w Szczecinie.

*** Podpis Kwestora (kontrasygnata) jest wymagany,   jeżeli umowa opiewa na kwotę przekraczającą 5.000 zł

## **** Podpis jest wymagany tylko w przypadku zawierania umowy pracownikiem PM

## ***** Podpis nie jest wymagany w przypadku zawierania umowy z pracownikiem PM

****** Niepotrzebne skreślić

## 1) NIP tylko w przypadku gdy Zleceniobiorca ma zarejestrowaną działalność gospodarczą

## 2) PESEL tylko w przypadku niepodania NIP

## Załącznik nr 1 do umowy zlecenia nr …………….. z dnia ……………..

- ………………………………………

miejscowość, data

- Oświadczenie zleceniobiorcy

(Uwaga! Oświadczenia nie wypełniają pracownicy Politechniki Morskiej w Szczecinie chyba, że Dział Płac będzie tego wymagał.

W razie wątpliwości, jak wypełnić oświadczenie, pomocy udziela Dział Płac Zleceniodawcy)

Ja, niżej podpisany:

Imię i nazwisko:		…………………………………………………

PESEL:			………………………………………………….

Tel. kontaktowy		……..……………………………………………

Okres trwania umowy     od…………………………………… do …………………………………..

Pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania z art. 233 § 1 kodeksu karnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1138, z późn. zm.), oświadczam co następuje:

- jestem zatrudniony na podstawie umowy o pracę

- TAK                    - NIE

jeśli TAK to z tego tytułu osiągam przychód w przeliczeniu na okres miesiąca równy co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu*

- TAK                    - NIE

- jestem zatrudniony na podstawie n.w. umów**:

| Lp. | Forma zatrudnienia: (np. umowa zlecenia itp.) | Nazwa zatrudniającego | Osiągam przychód w przeliczeniu na okres miesiąca równy co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu** | Wynagrodzenie jest objęte obowiązkową składką na ubezpieczenie społeczne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  | - TAK - NIE | - TAK - NIE |
| 2 |  |  | - TAK - NIE | - TAK - NIE |
| 3 |  |  | - TAK - NIE | - TAK - NIE |

- przebywam na urlopie bezpłatnym

- TAK                    - NIE

- przebywam na urlopie wychowawczym

- TAK                    - NIE

- posiadam ustalone prawo do emerytury lub renty

- TAK                    - NIE

jeśli TAK proszę podać  nr świadczenia ………………………………

- mam ustalony stopnień niepełnosprawności

- TAK                    - NIE

jeśli TAK proszę podać  stopień ………………………………

- prowadzę pozarolniczą działalność gospodarczą

- TAK                    - NIE

jeśli TAK to:

a) oświadczam,  że:

- opłacam składki od preferencyjnej podstawy wynoszącej 30% minimalnego wynagrodzenia;

- jestem uprawniony do opłacania preferencyjnych składek, a mimo to odprowadzam z jej tytułu składki od podstawy wynoszącej co najmniej kwotę minimalnego wynagrodzenia;

- opłacam standardowe składki – od podstawy wymiaru wynoszącej co najmniej 60% prognozowanej przeciętnej płacy minimalnej;

- opłacam tylko składkę zdrowotną

b)	oświadczam, że przedmiot niniejszej umowy nie wchodzi w zakres wskazanej działalności gospodarczej

- jestem uczniem***, studentem****

- TAK                    - NIE

jeśli TAK to ukończyłem 26 lat

- TAK                    - NIE

- wnoszę o objęcie mnie dobrowolnym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym

- TAK                    - NIE

- wnoszę o objęcie mnie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym

- TAK                    - NIE

Jednocześnie oświadczam, iż:

- o wszelkich zmianach dotyczących podanych informacji zobowiązuję się powiadomić Zleceniodawcę w formie pisemnej w terminie 3 dni od dnia wystąpienia zmiany;

- w przypadku podania błędnych lub nieprawdziwych informacji, a także w przypadku nieprzekazania informacji o zmianie danych, które mają wpływ na opłacanie należnych składek zobowiązuję się zwrócić Zleceniodawcy opłacone przez niego do ZUS składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne finansowane ze środków ubezpieczonego oraz odsetki od powstałego zadłużenia;

- jestem świadom, iż niezłożenie oświadczenia aktualizującego powyższe dane jest równoznaczne ze złożeniem nieprawdziwego oświadczenia.

..............................................

czytelny podpis

Objaśnienia:

* aktualnie obowiązujące minimalne wynagrodzenie za pracę ustalone na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

**  pkt 2 wraz z tabelą wypełniają osoby, które w pkt 1 zaznaczyły „nie”,

***status ucznia posiada osoba do dnia 31 sierpnia roku, w którym ukończyła szkołę,

****statusu studenta nie posiada osoba, która już ukończyła studia pierwszego stopnia, a nie rozpoczęła jeszcze studiów drugiego stopnia (ponowny status studenta osoba ta uzyskuje z dniem rozpoczęcia studiów drugiego stopnia).

...............................................................

(imię i nazwisko wystawcy rachunku)

RACHUNEK

do umowy – zlecenia nr ………………. z dnia ...............................

dla POLITECHNIKI MORSKIEJ w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1-2

na kwotę brutto ............................. złotych (słownie: ......................................................................

…........................................................................................................................................................)

- za wykonanie zgodnie z w. w. umową następujących czynności (określić ich rodzaj i ilość):

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Ponadto w związku z ww. umową zleceniem składam:

- w załączeniu oświadczenie aktualizujące (zał. nr 1 do umowy zlecenia),*

- informację o liczbie godzin wykonania zlecenia w okresie rozliczeniowym, za który jest wystawiony rachunek wraz ze szczegółowym rozliczeniem:

| Zleceniobiorca (imię i nazwisko) | Okres rozliczeniowy (miesiąc lub okres od – do) | Nr zadania | Liczba wykonanych godzin w okresie rozliczeniowym | Umowna stawka godzinowa brutto w zł. | Wynagrodzenie brutto w ramach rachunku w zł. (4x5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

...............................................

(data i podpis wystawcy rachunku)

Praca (usługa) została wykonana zgodnie z umową – zleceniem i bez zastrzeżeń

...........................................................     .........................................................

(jednostka organizacyjna) 		(rodzaj działalności, nr zlecenia)

..............................................................

(czytelny podpis)

Sprawdzono pod względem

merytorycznym

........................................................

(data i podpis)

Sprawdzono pod względem

formalno-rachunkowym

........................................................

( podpis)

* Oświadczenia nie wypełniają pracownicy Politechniki Morskiej w Szczecinie chyba, że Dział Płac będzie tego wymagał.