***WARUNKI ZAMÓWIENIA***

Przedmiotem zamówienia jest **pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu** przy realizacji przedsięwzięcia:

**„*Adaptacja poddasza na cele mieszkalne w nowo budowanym budynku zamieszkania zbiorowego na trenie Szkoły Policji w Pile*”**

***CPV:***

***71.24.70.00-1 – Usługi w zakresie nadzoru nad robotami budowlanymi***

1. ***OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA***

**1. Zakres robót budowlanych** objętych nadzorem inwestorskim obejmuje w szczególności:

1) adaptacja poddasza na cele mieszkalne budynku zamieszkania zbiorowego Szkoły Policji w Pile wraz
z jego wyposażeniem;

2) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie;

3) rozruch i oddanie do eksploatacji;

4) wykonanie opisanych w umowie dokumentacji.

 Zakres robót budowlanych podlegających nadzorowi zawiera projekt budowlany i projekt wykonawczy adaptacji poddasza budynku zamieszkania zbiorowego Szkoły Policji w Pile.

***Wartość podpisanej umowy na roboty budowlane: netto 2.387.376 zł***

***Planowany termin podpisania umowy z Inżynierem kontraktu: sierpień 2019 r.***

***Termin zakończenia inwestycji 20.09.2019 r.***

***Zamawiający informuje iż teren budowy obiektu (działka nr 700) jest TERENEM ZAMKNIĘTYM ( w myśl Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne)***

**2 . Zakres obowiązków i czynności Zespołu Inżyniera Kontraktu** należy między innymi:

* 1. zapoznanie się z dokumentacją techniczną inwestycji i dokumentacją budowy. Wniesienie uwag do otrzymanej dokumentacji **w terminie 1 tygodnia** od daty przekazania jej przez **Zamawiającego**;
	2. **pełnienie nadzoru inwestorskiego** zgodnie z obowiązującym polskim Prawem Budowlanym
	i obowiązkami nałożonymi w pozostałych uzyskanych dla przedmiotowej inwestycji decyzjach
	i uzgodnieniach;
	3. **kontrola, nadzór i sprawdzanie zgodności z zapisami umowy na roboty budowlane**

(wzór umowy z Wykonawcą robót budowlanych: kopia umowy będzie stanowić załącznik do umowy na sprawowanie funkcji inżyniera kontraktu.

* 1. stworzenie funkcjonalnego i skutecznego sposobu bieżącej i nieprzerwanej w czasie trwania umowy komunikacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami Projektu;
	2. analizowanie i sugerowanie wszelkich zmian w projektach i specyfikacjach, które mogą okazać się niezbędne lub pożądane w trakcie lub po wykonaniu prac budowlanych;
	3. nadzór i kontrola nad właściwym i terminowym wdrażaniem inwestycji;
	4. reprezentowanie interesów **Zamawiającego** na budowie w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego, umowy na realizację inwestycji z wykonawcą robót, przyznanego dofinansowania;
	5. zabezpieczenie profesjonalnego i kompletnego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami;
	6. **wspieranie i pomoc** **Zamawiającemu** we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych
	i finansowych związanych z realizacją przedsięwzięcia;
	7. **zapewnienie codziennej dyspozycyjności osób nadzoru na placu budowy**;
	8. **kontrola** i zapewnienie zgodności wykonanych robót z **technicznymi i umownymi** wymaganiami wykonania robót;
	9. prowadzenie rejestrów oraz zarządzanie analizy dokumentacji projektowej zamiennej i uzupełniającej;
	10. nadzór i akceptacja przeprowadzonych badań i sprawdzeń, testów i technologicznych rozruchów;
	11. rozwiązywanie bieżących problemów technicznych w trakcie realizacji zadania;
	12. nadzór rzeczowo-terminowy w zakresie przygotowania dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie;
	13. kontrolowanie wytwórni materiałów w celu sprawdzenia zgodności i akceptacji stosowania metod wytwarzania;
	14. rzeczowe i finansowe rozliczenie robót budowlanych;
	15. zachowanie poufności informacji;
	16. utrzymywanie na bieżąco łączności i sprawozdawczości między wszystkimi uczestnikami inwestycji;
	17. zatwierdzanie rysunków zamiennych i uzupełniających wykonanych w ramach nadzoru autorskiego;
	18. kontrola i nadzór nad zgodnością realizacji robót z odpowiednimi wymaganiami bezpieczeństwa
	i ochrony zdrowia, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, przepisów związanych z ochroną środowiska;
	19. zatwierdzanie i kontrolowanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów i ich zgodności z obowiązującymi normami, przepisami i specyfikacją techniczną;
	20. zatwierdzanie proponowanych metod i technologii wykonywania robót budowlanych, włączając w to roboty tymczasowe, zaproponowane przez Wykonawcę robót;
	21. **kontrolowanie zgodności** wykonanych robót z dokumentacją projektową, **umową** i obowiązującym w trakcie realizacji harmonogramem robót;
	22. sprawdzanie przed wbudowaniem stosowanych urządzeń i materiałów w zakresie dopuszczenia do stosowania zgodnie z wymogami określonymi w art. 10 Prawa budowlanego oraz innymi przepisami;
	23. rekomendowanie wszystkich zmian w planach i specyfikacjach, które mogą okazać się niezbędne lub pożądane podczas lub w następstwie wykonywania robót budowlanych;
	24. szacowanie i weryfikowanie robót dodatkowych, zamiennych zaproponowanych przez Wykonawcę robót, w zakresie wartości fizycznych i finansowych;
	25. uzgadnianie z **Zamawiającym** wszelkich zmian dotyczących wartości robót;
	26. negocjowanie z wykonawcą robót i pisemne rekomendowanie **Zamawiającemu** na bieżąco wszystkich robót spoza harmonogramu;
	27. weryfikacja, sprawdzenie i rekomendowanie **Zamawiającemu** protokołów konieczności w przypadku potrzeby wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, uzasadnienie konieczności wykonywania tych prac oraz wnioskowanie do **Zamawiającego** o ich wykonanie;
	28. sprawdzanie ilości i jakości wykonywanych robót, dokonywanie odbiorów częściowych, dokonywanie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu;
	29. udział, minimum raz w tygodniu (**lub jeśli zaistnieje potrzeba częściej**), w radach budowy dotyczących postępu robót z ewentualnym udziałem przedstawicieli **Zamawiającego**, wykonawcy robót oraz sporządzanie protokołów dla zainteresowanych stron;
	30. weryfikacja rysunków powykonawczych, robót zinwentaryzowanych na geodezyjnych mapach powykonawczych dostarczonych przez wykonawcę robót;
	31. organizacja oraz przeprowadzanie odbiorów częściowych, końcowych i gwarancyjnych tj. podjęcie wszelkich niezbędnych czynności dla prawidłowego przeprowadzenia odbiorów, łącznie
	z przygotowaniem protokołów odbioru w porozumieniu z **Zamawiającym** a odbiorów gwarancyjnych również w porozumieniu z *Użytkownikiem*;
	32. przygotowanie protokołów końcowych;
	33. rozliczenie wykonawcy robót budowlanych pod względem rzeczowym i finansowym;
	34. zatwierdzanie wniosków materiałowych oraz weryfikacja świadectw przyjęcia dostaw oraz kontrola, weryfikacja materiałów dostarczanych na plac budowy
	35. nadzór i sprawdzenie poprawności wykonania inwentaryzacji środków trwałych w poszczególnych obiektach oraz przygotowanie wsadu merytorycznego do dokumentów OT zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przepisami wewnętrznymi **Zamawiającego**;
	36. informowanie **Zamawiającego** na bieżąco o postępach w realizacji robót, stwierdzonych nieprawidłowościach lub zagrożeniach w realizacji robót wynikających z zatwierdzonego przez **Zamawiającego** harmonogramu robót oraz informowanie o sposobach ich rozwiązywania i/lub działaniach korygujących, mających na celu usuwanie tych problemów;
	37. wyjaśnianie wątpliwości, przygotowanie wspólnie z **Zamawiającym** pisemnych wyjaśnień – jeśli taka konieczność zaistnieje;
	38. czynna współpraca z **Zamawiającym** i pomoc **w egzekwowaniu postanowień umowy** na roboty budowlane;
	39. kontrola, weryfikacja i egzekwowanie postanowień umowy na roboty budowlane (przy udziale systemu kontroli dostępu) w zakresie ruchu osobowego na placu budowy
	40. weryfikacja i akceptacja wpisów w dzienniku pogody
	41. ocenianie i rozstrzyganie wszelkich roszczeń, związanych z realizacją umowy na roboty budowlane, problemów powstałych podczas robót, zapobieganie sporom i opóźnieniom, gdy jest to wykonalne;
	42. organizowanie i uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych (minimum 2 razy w roku), odbiorowych oraz innych, mogących powstać w okresie udzielonej przez wykonawcę robót rękojmi i gwarancji, sporządzanie i dystrybucję protokołów z tych przeglądów dla zainteresowanych stron;
	43. **każdorazowe uczestnictwo w przeglądach w przypadku pojawienia się wad**, zgłaszanych wykonawcy robót, okresowej inspekcji wad usuwanych przez wykonawcę robót;
	44. uczestnictwo w rozwiązywaniu sporów wynikłych na tle realizacji umowy o roboty budowlane
	w okresie gwarancyjnym;
	45. rekomendowanie zwrotu zobowiązań wynikających z umowy z wykonawcą robót;
	46. weryfikacja dokumentacji powykonawczej wraz instrukcjami użytkowania obiektu mając na uwadze późniejsze prawidłowe funkcjonowanie obiektu przez **Zamawiającego**;
	47. Wykonanie raportu końcowego

Raport Końcowy z realizacji robót budowlanych powinien zawierać w szczególności:

1. wykaz wszystkich wykonywanych robót;
2. wykaz zmian w dokumentacji projektowej;

b) analizę problemów i zastosowanych środków zaradczych, które wystąpiły w trakcie realizacji;

c) wykaz zatwierdzonych wyrobów do stosowania;

d) podsumowanie działań związanych z ochroną środowiska podczas realizacji robót budowlanych;

e) kompletną korespondencje, prowadzoną przez Inżyniera Kontraktu w trakcie trwania realizacji robót

budowlanych dla danego zadania;

f) potwierdzenie przekazania dokumentacji powykonawczej (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane)

i zrealizowanych obiektów wraz ze spisem dokumentów wchodzących w skład dokumentacji

powykonawczej;

g) analiza i podsumowanie realizacji budowy w kontekście przepisów Prawa budowlanego

z wyspecyfikowaniem wszelkich decyzji administracyjnych i ich rozliczenia;

h) potwierdzone przez Inżyniera Kontraktu, za zgodność z oryginałem kopie:

- protokołów dokonanych odbiorów robót zanikających,

- protokołów z prób, rozruchów i odbiorów instalacji i urządzeń,

- protokołów odzysku materiałów pochodzących z rozbiórki,

- protokołów usuwania materiałów niebezpiecznych,

- protokołów przekazania złomu,

1. ***Termin*** *wykonania zamówienia*

**Termin składania ofert do 12.08.2019 r. do godziny 14.00**

**Termin rozpoczęcia prac budowlanych po 14 czerwca 2019 r.**

**Termin realizacji zamówienia do 31 października 2019r.**

Od momentu zakończenia inwestycji, czyli daty podpisania odbioru końcowego dla wykonawcy robót

budowlanych należy uwzględnić okres gwarancji udzielony przez wykonawcę robót **(5 lat),** w którym Inżynier Kontraktu będzie zobowiązany **uczestniczyć w czynnościach związanych z przeglądami gwarancyjnymi (minimum dwa razy w roku)**, **odbiorowymi oraz innymi, mogącymi powstać**

**w okresie udzielonej przez wykonawcę robót rękojmi i gwarancji**. Po upływie okresu zgłaszania wad Inżynier Kontraktu będzie pełnił swe usługi przez okres 1 miesiąca do ostatecznego rozliczenia Kontraktu. Koszty tej dostępności powinny być wliczone do ceny oferty.

1. ***Podwykonawstwo***

Zamawiający żąda wskazania przez Inżyniera Kontraktu części zamówienia, której wykonanie zamierza

powierzyć podwykonawcy oraz podania przez Inżyniera Kontraktu nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Inżynier Kontraktu powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp.,

w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy

Pzp. Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia dojdzie do zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, a taka zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Inżynier Kontraktu powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp., w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Inżynier Kontraktu będzie obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

1. ***Warunki udziału w postępowaniu***
	* 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu,
		o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp:
	1. **Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.**

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia **(wzór załącznik nr 2).**

* 1. **Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.**

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: wykonał co najmniej **jedną** usługę, której przedmiotem zamówienia było **pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu lub sprawowanie nadzoru inwestorskiego lub podobnej funkcji** dla **obiektu kubaturowego użyteczności publicznej lub obiektu zamieszkania zbiorowego** o wartości nie mniejszej niż **2,5 mln PLN brutto**.

Zamawiający uzna wyłącznie roboty budowlane polegające na budowie nowego lub przebudowie budynku użyteczności publicznej, z wyłączeniem robót budowlanych polegających na odbudowie,

rozbudowie czy nadbudowie budynków użyteczności publicznej. Budowa i przebudowa będą rozumiane zgodnie z definicjami zawartymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.).

Przez obiekt użyteczności publicznej Zamawiający będzie rozumiał obiekt użyteczności publicznej

w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r., poz. 1422 ze zm.) tzn.: budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.

Przez budynek zamieszkania zbiorowego w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie należy rozumieć budynku zamieszkania zbiorowego należy rozumieć budynek przeznaczony do okresowego pobytu ludzi, w szczególności hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, dom wycieczkowy, schronisko młodzieżowe, schronisko, internat, dom studencki, budynek koszarowy, budynek zakwaterowania na terenie zakładu karnego, aresztu śledczego, zakładu poprawczego, schroniska dla nieletnich, a także budynek do stałego pobytu ludzi, w szczególności dom dziecka, dom rencistów i dom zakonny;

Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia **(wzór załącznik nr 6) Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.**

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami posiadającymi doświadczenie i kwalifikacje odpowiednie do stanowisk, jakie zostaną tym osobom powierzone, spełniającymi poniższe wymagania:

**a) Lider zespołu**:

- wykształcenie wyższe techniczne lub ekonomiczne,

- co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu zespołem ludzi prowadzącym

nadzór nad inwestycjami budowlanymi,

- **doświadczenie zawodowe obejmujące pełnienie funkcji lidera zespołu Inżyniera/ przedstawiciela wykonawcy/ lub zbliżonej przy** **realizacji co najmniej jednej inwestycji
o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 2,5 mln PLN brutto.** Wskazane zadanie winno być zakończone i rozliczone (to znaczy doprowadzone do świadectwa przejęcia lub odbioru końcowego) pod kierunkiem osoby desygnowanej na to stanowisko.

**b) Inspektor nadzoru robót konstrukcyjno – budowlanych:**

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów ustawy Prawo budowlane lub ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów, lub osoby których kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. m.in. w ustawie o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 22 grudnia 2015 r.

- co najmniej 5-letnie doświadczenie (liczone od daty uzyskania uprawnień budowlanych) w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w kierowaniu lub nadzorowaniu robót konstrukcyjno - budowlanych **przy realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie obiektu kubaturowego o wartości kontraktu 2,5 mln PLN brutto**;

- aktualny wpis do właściwej izby samorządu zawodowego

**c) Inspektor nadzoru robót sanitarnych:**

- uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów ustawy Prawo budowlane lub ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów, lub osoby których kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. m.in. w ustawie o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 22 grudnia 2015 r. upoważniające do kierowania robotami sanitarnymi objętymi przedmiotowym zamówieniem,

- co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnień (liczone od daty uzyskania uprawnień budowlanych) w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w kierowaniu lub nadzorowaniu robót przy realizacji **co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie instalacji sanitarnej o wartości kontraktu 500.000,00 PLN brutto**;

- aktualny wpis do właściwej izby samorządu zawodowego.

**d) Inspektor nadzoru robót elektroenergetycznych:**

- uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów ustawy Prawo budowlane lub ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów, lub osoby których kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. m.in. w ustawie o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 18 marca 2008 r. upoważniające do kierowania robotami elektrycznymi objętymi przedmiotowym zamówieniem,

- co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnień (liczone od daty uzyskania uprawnień budowlanych) w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w kierowaniu lub nadzorowaniu robót **przy realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie instalacji elektroenergetycznej o wartości kontraktu 500.000,00 PLN brutto;**

- aktualny wpis do właściwej izby samorządu zawodowego;

**e) Inspektor nadzoru robót teletechnicznych:**

– uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów ustawy Prawo budowlane lub ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów, lub osoby których kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. m.in. w ustawie o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 22 grudnia 2015 r. upoważniające do kierowania robotami objętymi przedmiotowym zamówieniem;

- co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnień (liczone od daty uzyskania uprawnień budowlanych) w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w kierowaniu lub nadzorowaniu robót **przy realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie instalacji teletechnicznych w tym BMS**

- aktualny wpis do właściwej izby samorządu zawodowego.

**g) Specjalista ds. rozliczeń:**

- co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w sporządzaniu i weryfikacji kosztorysów robót budowlano – montażowych,

- doświadczenie w rozliczeniu inwestycji**.**

***UWAGA:***

**Dopuszcza się możliwość łączenia przez jedną osobę tylko funkcji Lidera Zespołu i Inspektora nadzoru robót konstrukcyjno - budowlanych. Każda z kandydatur musi spełniać wymagania Zamawiającego.**

Zamawiający wymaga, aby uprawnienia osób, o których mowa powyżej były uprawnieniami zgodnymi
z ustawą z dnia 07.07.1994 roku Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202, ze zm.)
i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014 r., w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia poszczególnych funkcji w odpowiednim zakresie, lub odpowiadającymi im uprawnieniami wydanymi obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2272 z późn. zm.).

Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia **(wzór załącznik nr 5).**

1. **Oświadczenia i dokumenty jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu**
2. Formularz ofertowy zgodny z wzorem stanowiącym **załącznik nr 1;**
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodny z wzorem stanowiącym **załącznik nr 2;**
4. Tabela elementów składowych ofertyzgodna ze wzorem stanowiącym **załącznik nr 3;**
5. Oświadczenie o posiadaniu uprawnień zgodny z wzorem stanowiącym **załącznik nr 5;**
6. Wykaz usług zgodny z wzorem stanowiącym **załącznik nr 6;**
7. **Termin związania ofertą**

1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

1. ***Opis sposobu przygotowania oferty***

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności na formularzu oferty stanowiącym ***załącznik nr 1***

***wraz pozostałymi załącznikami***, w formie elektronicznej (skan) w języku polskim, pismem czytelnym, trwałym środkiem pisarskim.

3. **Załączniki** należy **wypełni, podpisać** a następnie **zeskanować i załączyć** w formie elektronicznej (\*.pdf)

4. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania.

5. Oferta winna zawierać co najmniej następujące informacje:

a) dane Wykonawcy (nazwę, dokładny adres, NIP, telefon, faks, e-mail)

b) przedmiot oferty

c) cenę brutto. Cena powinna być określona cyfrowo i słownie. W razie rozbieżności będzie

przyjmowana cena określona słownie.

d) wypełnione wszystkie załączniki

6. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca. Zamawiający nie

przewiduje możliwości zwrotu kosztów przygotowania oferty. Wykonawca powinien

zapoznać się z całością zapytania, której integralną część stanowią załączniki.

7. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie składania ofert

oraz zwraca ofertę (bez otwierania) po upływie terminu do wniesienia odwołania.

1. ***Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami oraz opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia***

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zmiany, wyjaśnienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem (numer faksu 67 352 23 24) lub drogą elektroniczną (adres poczty elektronicznej: sekretariat@sppila.policja.gov.pl), z wyłączeniem złożenia oferty, dla której wymagana jest forma elektroniczna za pośrednictwem platformy zakupowej.

2. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami

w zakresie dotyczącym zagadnień formalno – prawnych:

imię nazwisko: Jakub Sztekel

Tel. 0673522271 lub 695820184

3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić

treść zamówienia. Dokonaną zmianę Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim

Wykonawcom oraz zamieszcza ja na stronie internetowej.

1. ***Opis sposobu obliczania ceny oferty***
2. Za wykonanie całego przedmiotu zamówienia ustala się **wynagrodzenie umowne - ryczałtowe.**
3. Cena zostanie wyliczona przez Wykonawcę na Formularzu Oferty, stanowiącym załącznik nr 1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku***.*** Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej zamówienia oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej
z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
4. Wykonawca podaje w Formularzu Oferty cenę za świadczenie usług w podstawowym zakresie zamówienia oraz za świadczenie usług w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji.
5. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiający zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
7. Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe stosownie do treści art. 87 ustawy Pzp Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o poprawieniu omyłki rachunkowej. Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego, w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w poprzednim zdaniu, o zgodzie bądź zgody na dokonane przez Zamawiającego poprawienie omyłki rachunkowej.
8. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we wzorze umowy.
9. Cena brutto podana przez Wykonawcę ustalana jest na cały okres obowiązywania umowy i nie podlega podwyższeniu.
10. Cena brutto winna zawierać stawkę podatku VAT określaną zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( tj. Dz. U. z 2018, poz. 2174 ze zm).
11. ***Kryteria oceny ofert i opis sposobu ich obliczania***

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął następujące kryterium przypisując mu

odpowiednio wagę procentową:

- cena brutto – 100 %

1. ***Unieważnienie postępowania***

Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny – przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem usługodawcy.

1. ***Zabezpieczenie należytego wykonania umowy***

**Nie dotyczy**

1. ***Istotne dla stron postanowienia umowy, wzór umowy***

Wzór umowy określony został w **załączniku nr 4**.