- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest:

  - Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej dla zadania polegającego na budowie drogi rowerowej wzdłuż ul. Ogrodowej w Trzciance o dł. 2,1 km wraz z uzyskaniem  stosownych decyzji administracyjnych uprawniających do wykonania robót budowlanych objętych zakresem przedkładanej dokumentacji.

  - Przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej oraz innych dokumentów wytworzonych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia.

  - Minimalny okres rękojmi- 24 miesiące.

  - Wynagrodzenie będzie płatne w następujący sposób:

    - 10 % wynagrodzenia- po opracowaniu koncepcji przebiegu drogi rowerowej (termin realizacji: do 9 tygodni od dnia zawarcia umowy);

    - 40 % wynagrodzenia- po złożeniu kompletnego wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej oraz uzyskaniu ostateczności tej decyzji (termin realizacji: do 35 tygodni od dnia zawarcia umowy);

    - 50% wynagrodzenia- po przekazaniu Zamawiającemu projektu technicznego, wykonawczego oraz dokumentacji przetargowej (termin realizacji: do 43 tygodni od dnia zawarcia umowy) i dokonaniu przez Zamawiającego odbioru końcowego Przedmiotu umowy.

- Dane wyjściowe do projektowania

  - Ulica Ogrodowa w Trzciance: droga gminna nr 163132P, klasa techniczna: L.

  - Należy założyć:

    - początek opracowania: skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1327P,

    - koniec opracowania: skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 180

łączna długość odcinka wynosi ok. 2,1 km.

  - Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ustaleniami z Zamawiającym, warunkami określonymi w umowie i OPZ, warunkami określonymi                    w decyzjach i postanowieniach, opiniach, uzgodnieniach oraz warunkach gestorów sieci obcych uzyskiwanych w trakcie wykonywania zamówienia.

  - Zakres projektowanych robót, których realizacja nastąpi w trybie ZRID, obejmuje m.in.:

    - budowę drogi rowerowej wzdłuż drogi gminnej nr 163132P na odcinku od km 0+000 do km 2+095;

    - rozbudowę istniejącego lub budowę nowego systemu odwodnienia;

    - przebudowę/ budowę miejsc dostępu do drogi publicznej, w oparciu o parametry właściwe dla funkcji zjazdu;

    - przebudowę lub zabezpieczenie w niezbędnym zakresie, urządzeń obcych (branż: elektroenergetycznych, teletechnicznych, sanitarnych i innych) kolidujących                                z projektowaną ścieżką (jeżeli zajdzie taka potrzeba);

    - zagospodarowanie zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego; należy uwzględnić niezbędną wycinkę drzew, krzaków (ująć wykarczowanie pni po usuniętych drzewach) oraz zaprojektować odpowiednie nasadzenia (jeżeli decyzja                                    o środowiskowych uwarunkowaniach narzuci obowiązek dokonania nasadzeń).

- Obowiązki Wykonawcy- do zakresu obowiązków Wykonawcy należy m.in.:

  - pozyskanie wszelkich niezbędnych informacji, uzgodnień, opinii, warunków technicznych;

  - opracowanie i przygotowanie wszystkich niezbędnych materiałów i załączników do wniosków o wydanie decyzji administracyjnych;

  - udzielanie informacji i przygotowywanie odpowiedzi na wszelkie zapytania związane 
z prowadzonym przez właściwy organ postępowaniem;

  - wspieranie Zamawiającego oraz czynny udział w prowadzonych przez właściwe organy postępowaniach administracyjnych;

  - prezentacja proponowanych rozwiązań;

  - uwzględnienie w dokumentacji projektowej uwag i wniosków, które zostały wniesione na etapie spotkań i uwzględnione w porozumieniu z Zamawiającym;

  - wykonanie dokumentacji uzupełniającej i pokrycia w całości kosztów jej wykonania w przypadku stwierdzenia niekompletności dokumentacji;

  - czynny udział w procedurze przetargowej na realizację zadania (doradztwo przy sporządzaniu SWZ oraz udzielenie odpowiedzi i wyjaśnień na pytania zadawane przez uczestników ubiegających się o zamówienie publiczne na realizację zadania w zakresie dotyczącym opracowanej dokumentacji).

- Wymagania w zakresie dokumentacji projektowej

  - Projekt należy opracować na aktualnej mapie do celów projektowych w skali 1:500  oraz wykonać niezbędne pomiary uzupełniające i sprawdzające aktualność podkładów geodezyjnych w miejscach charakterystycznych. Mapa powinna zostać wykonana w formie cyfrowej oraz powinna być wynikiem bezpośrednich pomiarów geodezyjnych a nie digitalizacji map kreskowych. Mapa musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

  - Plan orientacyjny należy opracować na cyfrowej ortofotomapie o rozdzielczości 5 cm sporządzonej na bazie zdjęć lotniczych. Plan orientacyjny powinien przybliżać zakres inwestycji.

  - Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i warunki: należy zamieścić wykaz i kopie: stanowisk, uzgodnień, opinii, warunków i innych pism  uzyskanych w trakcie wykonywania opracowania wraz z ich omówieniem. W przypadku pozyskania przez Wykonawcę decyzji należy do projektu budowlanego załączyć decyzję z klauzulą wykonalności wraz z kompletem wymienionej w niej załączników.

  - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia – jest nadrzędna w stosunku do innych dokumentów. Wszelkie dane  i wymagania dotyczące rozwiązań realizacyjnych i technicznych związanych z ochroną środowiska zawarte w innych częściach niniejszego opracowania należy interpretować zgodnie  z postanowieniami tej decyzji.

  - Wykonawca opracuje operat wodnoprawny oraz uzyska zgodę wodnoprawną zgodnie z ustawą                z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

  - Dokumentacja geotechniczna:

    - Opinia geotechniczna jest opracowaniem ustalającym przydatność gruntów budownictwa                    i określającym geotechniczne warunki posadowienia oraz ustaloną przez projektanta kategorię geotechniczną obiektu budowlanego. Opracowanie ww. opinii jest obligatoryjne dla obiektów budowlanych wszystkich kategorii geotechnicznych,

    - Badania geologiczne powinny dać wyraźny obraz warunków zalegania gruntów oraz właściwości poszczególnych warstw. Wyniki badań powinny pozwolić na zastosowanie przez projektanta drogi odpowiednich rozwiązań projektowych,

    - Badania geotechniczne należy wykonać w terenie, po którym planowany jest przebieg trasy.

Celem badań jest określenie m.in. grubości i głębokości poszczególnych warstw gruntu oraz warunki odpływu i działania wód gruntowych, rozmywania gruntu. Zawartość dokumentacji geotechnicznej.

  - Skład dokumentacji projektowej:

    - Materiały do wniosku o wydanie decyzji ZRID:

      - Mapę w skali co najmniej 1:5000 przedstawiającą proponowany przebieg drogi,                              z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych oraz istniejące uzbrojenie terenu;

      - Analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi;

      - Mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie                             z odrębnymi przepisami; projekt podziału na osobnym arkuszu dla każdej działki,                a w przypadku różnic w dokumentach dotyczących nieruchomości należy wykonać wykaz synchronizacyjny;

      - Określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu;

      - Wymagane przepisami opinie.

    - Projekt budowlany przygotowany zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane:

      - Projekt zagospodarowania terenu,

      - Projekt architektoniczno-budowlany: projekt branży drogowej, projekt obiektów inżynierskich, projekty branżowe (każda branża oddzielnie) oraz inne wynikające                         z uzyskanych uzgodnień  i warunków,

      - Projekt rozbiórek,

      - Materiały informacyjne do wykorzystania przy opracowywaniu planu BIOZ,

  - Projekt techniczny obejmujący: projektowane rozwiązania konstrukcyjne obiektu, projektowane niezbędne rozwiązania techniczne oraz materiałowe, dokumentację geologiczno-inżynierską lub geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych,

  - Projekty wykonawcze,

  - Zatwierdzony projekt docelowej  organizacji ruchu,

  - Zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu na czas wykonywanych robót,

  - Plan wycinki drzew  lub krzewów oraz ewentualnych nasadzeń, jeżeli będzie to konieczne,

  - Operat geodezyjny przedstawiający punkty umożliwiające prawidłowe wytyczenie obiektu budowlanego.

- Zawartość dokumentacji przetargowej:

  - Kosztorys inwestorski z podziałem na branże,

  - Materiały przetargowe: przedmiar robót, tabela elementów rozliczeniowych, Szczegółowe Specyfikacje Techniczne opracowane na bazie Ogólnych Specyfikacji Technicznych                       w odniesieniu do przedmiotowego zadania,

- Ilość materiałów do przekazania:

|  | Wersja papierowa | Na cyfrowym nośniku pamięci |
| --- | --- | --- |
| Dokumentacja projektowa (pkt 9) | 4 |  |
| Materiały przetargowe (pkt 10) | 2 |  |
| Pozostałe materiały niezbędne do uzyskania opinii, uzgodnień, decyzji | w ilościach niezbędnych do uzyskania opinii |  |

- Termin opracowania przedmiotu zamówienia- zgodnie z umową.

- Dokumentacja powinna spełniać wszelkie wymagania określone obowiązującymi przepisami prawa.

- Całość dokumentacji należy na roboczo uzgadniać z Zamawiającym.

- Wszystkie niezbędne poprawki i uzupełnienia do w/w opracowań, jakie wynikną po ich sprawdzeniu, Wykonawca wykona w ramach ceny zawartej umowy.