**- Nasadzenia kompensacyjne -**

**Podstawa :** Decyzja o wycince drzew KOS.III.6131.2.135.2019

**Miejsce nasadzenia :** Taborowa 22

1. **Zakres zlecenia oraz wymagania :**
2. Wykonawca uzgodni zasady i termin wejścia na teren działki (miejsce nasadzeń) bezpośrednio z osobą wymienioną w pkt. II a
3. termin wykonania nasadzeń kompensacyjnych :30.11.2020r.
4. zachowanie żywotności nasadzeń (okres gwarancji) : do 15 listopada 2023 r
5. gatunek drzewa: klon polny
6. ilość drzew: 1 szt.
7. wymiary drzew: **drzewa o** **obwodzie pnia minimum 8-10 cm ( na wysokości 1m)**
8. dokładna lokalizacja nasadzeń zostanie wskazana przez dysponenta terenu,
9. nasadzenia należy dokonać w odpowiednich dla danego gatunku odstępach, tak aby nowo sadzone drzewa mogły swobodnie się rozrastać i zachować dobrą kondycję dendrologiczną.
10. drzewa wykorzystane do nasadzeń powinny być rozrośnięte i mieć wykształconą koronę, muszą odznaczać się dobrą jakością,
11. należy przygotować teren do nasadzeń- możliwe wystąpienie gruzu, betonu w gruncie wyznaczonym do nasadzenia,
12. drzewa należy posadzić w doły zaprawione urodzajną ziemią,
13. nowo posadzone drzewa należy opalikować,
14. wykonane prace podlegają odbiorowi w terminie do 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru Zamawiającemu,
15. płatność nastąpi przelewem w terminie do 30 dni od daty odbioru,
16. Wykonawca przekaże najpóźniej w dniu odbioru instrukcję pielęgnacji drzew zawierającą co najmniej informacje dotyczące sposobu nawożenia, rodzaju nawozu, ewentualnych oprysków lub innych zabiegów (instrukcja - w dwóch egzemplarzach – po jednym dla osób wymienionych w pkt. II),
17. **Osoby upoważnione do kontaktu oraz uczestnictwa w odbiorze prac**
18. przedstawiciel Zamawiającego

Henryka Łuczka, Dorota Kozłowska

e-mail: dorota.kozlowska@po.policja.gov.pl

tel. 47 77 124 70, 47 77 132 69