Pruszcz Gdański, dnia 26.10.2022 r.

## Znak sprawy: ZP.271.27.2022 /21

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych 
w dniu 19.10.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00399463/01

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – wariant I - bez negocjacji 
na robotę budowlaną pn.: „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy 
ul. Tysiąclecia 5 w Pruszczu Gdańskim”, o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 382 000 EURO

Strona internetowa

prowadzonego postępowania

INFORMACJA   DLA   WYKONAWCÓW   NR  2

- wnioski (zapytania o wyjaśnienie treści SWZ),

- wyjaśnienia treści SWZ,

- zmiana treści SWZ

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. 2022 r., poz. 1710 z późn. zm. (dalej: ustawa Pzp), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ) wraz z wyjaśnieniami oraz zmianę treści SWZ.

Zamawiający informuje, że kolejnym wnioskom (zapytaniom o wyjaśnienie treści SWZ) 
do treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) są nadawane indywidualne numery 
i prosi Wykonawców o posługiwanie się tą numeracją w ewentualnej dalszej korespondencji w sprawie tych wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ).

Zamawiający przekazuje również treść wniosków (zapytań) o wyjaśnienie treści SWZ na które jeszcze nie udzielił odpowiedzi. Jednocześnie Zamawiający informuje, że treść wyjaśnień 
w odpowiedzi na zapytania do treści SWZ, na które Zamawiający jeszcze nie udzielił odpowiedzi, zostanie przekazana i udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania w najbliższym czasie.

- Treść zapytań do SWZ:

Zapytanie nr 2 (pisownia oryginalna)

Wykonawca w swojej ofercie musi m.in. uwzględnić koszty związane z wykonaniem geodezji, zajęciem pasa drogowego czy też ubezpieczeniem budowy wg SWZ. Związku z powyższym proszę o dodanie w kosztorysie ofertowym zał. nr 6 IDW dodatkowego działu np. pozostałe koszta.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że nie zmienia treści SWZ. Zamawiający wyjaśnia, że „koszty związane z wykonaniem geodezji, zajęciem pasa drogowego czy też ubezpieczeniem budowy wg SWZ” oraz inne towarzyszące koszty budowy, wynikające z zapisów Umowy,  Wykonawca powinien skalkulować w ramach poszczególnych pozycji kosztorysowych, jako koszty pośrednie budowy.

Zapytanie nr 3 (pisownia oryginalna)

We wzorze umowy jest zapis: "Wykonawca nie może korzystać z: terenów istniejących obiektów sportowych, placów zabaw, terenu pomiędzy budynkiem szkoły a ul. Tysiąclecia, miejsc postojowych. Wykonawca może korzystać jedynie z terenów uzgodnionych 
z Zamawiającym lub Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 2" tym samym proszę o zaznaczenie na PZT jaka część terenu i w jakim miejscu będzie do dyspozycji Wykonawcy, ponieważ Wykonawca musi mieć miejsce na zaplecze, sprzęt i materiał. Jeśli się okaże teren zbyt mały musi skalkulować wynajem/dzierżawę terenu do oferty.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że udostępnia plik pod nazwą „27_22 SWZ Tom II DP - Teren budowy dostępny dla Wykonawcy.pdf”, gdzie zaznaczono część terenu budowy, która będzie do dyspozycji Wykonawcy na potrzeby zaplecza budowy, postoju maszyn, składowania materiałów, urobku, gruzu, itd.

Zamawiający zaznacza, że zgodnie z § 2 ust. 9 pkt 27 wzoru Umowy (Tom IV SWZ – Umowa  
- wzór), załączonej do postępowania, Wykonawca zobowiązuje się w szczególności 
do „uporządkowania terenu budowy i jego zaplecza oraz terenów przyległych bezpośrednio 
z nim sąsiadujących, a zajętych przez Wykonawcę na potrzeby prowadzonych Robót, łącznie z przywróceniem pierwotnego zagospodarowania terenów i naprawy dróg, chodników, trawników i innych elementów obiektów oraz zagospodarowania terenu przy szkole, uszkodzonych w trakcie wykonywania Umowy”.

Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia plik w  formacie PDF: 27_22 SWZ Tom II DP - Teren budowy dostępny dla Wykonawcy.pdf

Zapytanie nr 4 (pisownia oryginalna)

Czy Wykonawca może wykonywać wszelkie prace w tym głośne w ciągu dnia 
w nowobudowanej części. Zapis w umowie mówi o zakazie /ustaleniach z Panią-Panem Dyrektorem w części istniejącej: "25) realizacji Robót w budynku istniejącej szkoły tylko 
w terminach poza godzinami pracy szkoły, w szczególności w soboty, niedziele, wakacje, ferie, dni ustawowo wolne od pracy itd. oraz jednocześnie tylko i wyłącznie terminach uzgodnionych z Dyrektorem szkoły podstawowej nr 2"

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że udostępnia plik pod nazwą „27_22 SWZ Tom IV Umowa (wzór) ZMIENIONY1.docx”, gdzie zmieniono postanowienia § 2 ust. 9 pkt 25 i 26.

Punkty 25 i 26 § 2 ust. 9 otrzymują brzmienie:

„25) realizacji Robót w budynku istniejącej szkoły tylko w terminach poza godzinami pracy szkoły, w szczególności w soboty, niedziele, wakacje, ferie, dni ustawowo wolne od pracy itd. oraz jednocześnie tylko i wyłącznie terminach uzgodnionych z Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 2; zabrania się prowadzenia jakichkolwiek Robót zarówno w części istniejącej, nowobudowanej, jak i na zewnątrz w dniach od 23 do 25 maja 2023 r. oraz w dniach od 12 do 14 czerwca 2023 r.,

26) sukcesywnego uzgadniania z Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 2 harmonogramu prac i prowadzenia Robót oraz dostosowania i zmiany harmonogramu prac i prowadzenia Robót na polecenie i wg wytycznych Zamawiającego lub Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2, mając na względzie, że Roboty będą wykonywane w obrębie czynnego obiektu szkoły; w przypadku konieczności wprowadzenia zmiany organizacji wejść i wyjść z budynku, dojść i dojazdów do budynku, obiektów sportowych i placów zabaw Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia propozycji takiej zmiany do akceptacji Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 z 7-dniowym wyprzedzeniem,”.

Ponadto Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca może realizować wszelkie prace, w tym głośne w ciągu dnia w części nowobudowanej, z wyjątkiem terminów od 23 do 25 maja 2023 r. oraz od 12 do 14 czerwca 2023 r., kiedy Wykonawca w ogóle nie może prowadzić Robót (zmiana zapisu § 2 ust. 9 pkt 25 wzoru Umowy).

Jednocześnie Zamawiający podkreśla zapisy wzoru Umowy w zakresie konieczności sukcesywnego uzgadniania z Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 2 harmonogramu prac 
i prowadzenia Robót, w szczególności zmieniony zapis § 2 ust. 9 pkt 26.

Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia plik w formacie DOCX: 27_22 SWZ Tom IV Umowa (wzór) ZMIENIONY1.docx

Zapytanie nr 5 (pisownia oryginalna)

W jakim terminie odbędzie się odbiór zgłoszonych robót (odbiór częściowy robót 
i końcowy)?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że odbiór zgłoszonych robót (odbiór częściowy robót i końcowy) odbędzie się po spełnieniu umownych warunków, niezbędnych do dokonania odbioru, w najwcześniejszym możliwym terminie.

Zapytanie nr 6 (pisownia oryginalna)

Pozwolenie o użytkowanie jest po stronie Zamawiającego?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisami wzoru Umowy, udostępnionej Wykonawcom w ramach postępowania, Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania dla Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie rozbudowanego obiektu (łącznie cały zakres Robót, zarówno dla części nowobudowanej, jak i obiektu istniejącego).

Zapytanie nr 7 (pisownia oryginalna)

Czy po stronie Wykonawcy są np. badania wody lub inne?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisami wzoru Umowy, udostępnionej Wykonawcom w ramach postępowania, po stronie Wykonawcy leżą wszelkie badania i pomiary, w tym te niezbędne do uzyskania dla Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, w tym w szczególności badanie wody.

Zapytanie nr 8 (pisownia oryginalna)

Zamawiający przewiduje, ale czy Zamawiający udzieli Wykonawcy zaliczki na poczet części wynagrodzenia w 2022r i 2022r? Proszę o określenie max pierwszej kwoty zaliczki w roku 2022 oraz w 2023

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z postanowieniami wzoru Umowy, udostępnionej 
Wykonawcom w ramach postępowania, udzieli Wykonawcy zaliczki na poczet części wynagrodzenia w 2022 r. i 2023 r., o ile Wykonawca spełni warunki konieczne do udzielenia zaliczki, określone w Umowie. Łączna wartość (płatności) zaliczek lub wynagrodzenia Wykonawcy w 2022 r. nie może przekroczyć 2 000 000,00 zł, a pozostała część wynagrodzenia będzie płatna, na zasadach określonych w Umowie, w roku 2023 r.

Zapytanie nr 9 (pisownia oryginalna)

Prosimy o zamieszczenie dokumentacji dotyczącej wyposażenia sali sportowej.

- Załączniki:

- plik w  formacie PDF: 27_22 SWZ Tom II DP - Teren budowy dostępny dla Wykonawcy.pdf,

- plik w  formacie DOCX: 27_22 SWZ Tom IV Umowa (wzór) ZMIENIONY1.docx.

- Zamawiający oświadcza oraz informuje, że:

- Niniejsza informacja stanowi integralną część SWZ.

- Niniejszą informację Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania: (https://platformazakupowa.pl/pn/um_pruszczgdanski).