1. Przedmiotem wykonania zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego oraz projektu technicznego na:
   1. Budowę chodnika w pasie drogi gminnej nr 330035P Trzebaw - Będlewo (ul. Mosińska, Trzebaw) po stronie zabudowań na odcinku około 180 mb do kanału.
2. Zakres prac obejmuje:
   1. uzyskanie podkładów geodezyjnych do celów projektowych;
   2. wykonanie mapy stanu prawnego (jeżeli wymagane);
   3. przeprowadzenie niezbędnych badań np. geotechnicznych;
   4. uzyskanie niezbędnych uzgodnień i opinii właściwych organów a także innych dokumentów wymaganych przepisami szczegółowymi;
   5. opracowanie operatów oraz uzyskanie ostatecznych pozwoleń potrzebnych do realizacji projektu;
   6. opracowanie projektów budowlanych i technicznych (w tym po 2 egzemplarze dla Zamawiającego)
   7. dokonanie zgłoszenia robót budowlanych wraz z 1 egzemplarzem projektu budowlanego;
   8. opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywanie robót wraz z jego zatwierdzeniem;
   9. opracowanie projektu stałej organizacji ruchu wraz z jego zatwierdzeniem;
   10. . opracowanie szczegółowej specyfikacji technicznych dla projektowanych robót  
        – 2 egz.
   11. Sporządzenie kosztorysów w wersji pdf oraz ath:

2.11.1 kosztorys inwestorski – 2 egz.

2.11.2. przedmiar robót – 2 egz.

2.11.3. kosztorys ofertowy uproszczony łącznie z zestawieniami RMS – 2 egz.

2.12. przekazanie w/w opracowań w wersji elektronicznej (w wersji edytowalnej i pdf) – 2 egz.

1. Termin wykonania projektu:
   1. 6 miesięcy od podpisania umowy