Załącznik nr 4 do SWZ

Projektowane postanowienia umowy

Użyte w niniejszej umowie terminy mają następujące znaczenie:

„Zamawiający” – Powiat Tarnogórski,

„ustawa” – ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 1129 z póżn.zm.),

„Kodeks Cywilny” - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U.  z 2020 r., poz. 1740 póżn.zm).

„PGiK” - ustawa  z dnia  17 maja 1989r Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tj. Dz.U z 2021r. poz.1990 ze zm.).

§1  PREAMBUŁA

- Zamawiający udziela zamówienia w trybie podstawowym, bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy.

- Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym przez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

§2 PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę „Projekt modernizacji i założenia szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy na obszarze Powiatu Tarnogórskiego”  zwaną dalej „przedmiotem umowy” według następujących założeń:

#### Lokalizacja

Powiat: 2413 _Tarnowskie Góry

Obszar opracowania: Powiat Tarnogórski o powierzchni geodezyjnej ok. 644 km2.

- Realizacja przedmiotu umowy nastąpi zgodnie z:

- wymaganiami i przepisami prawnymi wskazanymi w SWZ oraz Warunkach Technicznych (WT), stanowiącymi załącznik nr 5 do SWZ,

- ofertą Wykonawcy.

- Usługa polega na:

- Sporządzeniu projektu szczegółowej osnowy wysokościowej z uwzględnieniem istniejących i nadających się do utrzymania punktów osnowy wysokościowej.

- Uzgodnieniu z Zamawiającym położenia punktów w zmodernizowanej sieci wysokościowej oraz stanu jej zagęszczenia.

- Opracowaniu projektu technicznego (mapa projektu i opis projektu) oraz przedłożenie go do zatwierdzenia.

- Stabilizacji nowych punktów osnowy wysokościowej.

- Sporządzeniu opisów topograficznych  oraz dokumentacji fotograficznej dla nowo założonych punktów osnowy wysokościowej.

- Sporządzeniu operatu technicznego.

- Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawierają Warunki Techniczne (WT), stanowiące załącznik do SWZ.

§3 TERMIN REALIZACJI UMOWY

Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia.

Pracę podzielono na dwa etapy, które opisano w warunkach technicznych z terminem zakończenia:

Etap I – trzy miesiące od  dnia podpisania umowy.

Etap II – cztery miesiące od zakończenia etapu I.

§4 WYNAGRODZENIE

- Wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu umowy będzie stanowiła kwota …………………..złotych brutto (słownie: ……………………………….. /100 groszy) w tym podatek VAT ………………………… złotych (słownie: …………………………………../100 groszy), za całość przedmiotu umowy.

- Wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu umowy będzie płatne w dwóch częściach. Za realizację I etapu I części w wysokości 40% kwoty określonej w ustępie 1, natomiast za realizację II etapu pozostała kwota określona w ustępie 1 z zastrzeżeniem § 8 ust.11 i 12.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 ma charakter ryczałtowy, co oznacza, że obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy i jest niezmienne przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy. Wykonawca ponosi ryzyko z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 zawiera również wszelkie koszty prac niewymienionych w dokumentacji zamówienia i w niniejszej umowie, a niezbędnych do wykonania całości przedmiotu umowy zgodnie z umową oraz obowiązującymi przepisami prawa.

- Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

§5 OBOWIĄZKI WYKONAWCY

- Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:

  - zgłoszenia pracy w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Tarnowskich Górach,

  - wykonania przedmiotu niniejszej umowy określonego w § 2 z należytą starannością, bez wad pomniejszających wartość prac lub uniemożliwiających korzystanie z nich zgodnie z ich przeznaczeniem, zgodnie z Warunkami Technicznymi stanowiącymi załącznik do SWZ, obowiązującymi  przepisami  i  normami technicznymi  oraz złożoną  przez Wykonawcę ofertą,

  - bieżącego informowania Zamawiającego o wszystkich okolicznościach dotyczących prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy,

  - prowadzenia dziennika prac, w którym na bieżąco Wykonawca będzie wpisywał wykonywane czynności i sposób realizacji prac,

  - zapewnienia Zamawiającemu oraz osobom przez niego upoważnionym na każde żądanie dostępu do dziennika prac,

  - stosowania się do wszelkich poleceń i wskazówek Zamawiającego mających związek z przedmiotem umowy, uzgodnionych w dzienniku prac.

  - współpracy z Zamawiającym, w tym udzielania wyjaśnień dotyczących sposobu realizacji przedmiotu umowy oraz informacji dotyczących postępu prac i wyników tych prac,

  - wykonania przedmiotu umowy w całości z użyciem własnego sprzętu i urządzeń.

- Wykonawca, ani osoby działające w jego imieniu nie mają prawa do udostępniania, przekazywania lub sprzedaży jakichkolwiek materiałów powstałych w wyniku realizacji umowy osobom trzecim, ani do wykorzystywania tych materiałów do innych celów, niż będących przedmiotem umowy.

- Po upływie okresu gwarancji, Wykonawca usunie ze wszystkich nośników informatycznych, zbiory danych pobrane z zasobu geodezyjnego i kartograficznego związane z realizacją przedmiotu umowy, a także zniszczy materiały nieelektroniczne, stanowiące kopie tych materiałów, w sposób uniemożliwiający odczytanie danych.

- Wykonawca zobowiązany jest zachować w tajemnicy wszelkie informacje, w których posiadanie wszedł wykonując przedmiot zamówienia.

§6 OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający zobowiązuje się do:

- udostępnienia Wykonawcy materiałów i informacji niezbędnych do realizacji niniejszej umowy,

- odebrania wykonanych prac zgodnie z umową i Wytycznymi Technicznymi,

- zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy na zasadach określonych w niniejszej umowie.

§7 OSOBY REALIZUJĄCE UMOWĘ

- Wykonawca oświadcza, że postanowienia niniejszej umowy wykona z zachowaniem zasady najwyższej staranności, zgodnie ze swoimi kwalifikacjami i posiadaną wiedzą fachową, przy uwzględnieniu zawodowego charakteru działalności.

- Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa

- W imieniu Zamawiającego osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą w sprawach technicznych dotyczących realizacji umowy jest pan Tomasz Bonk – starszy inspektor w referacie systemów informacji przestrzennej  lub osoba go zastępująca.

- Wykonawca oświadcza, że kieruje do realizacji zamówienia:

- Panią/a …………………………… - nr dowodu osobistego …………….. Adres zamieszkania:………………………., pełniącą rolę kierownika prac geodezyjnych, posiadającą uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii nadane na podstawie art. 43 pkt 1 i 3 ustawy PGiK.

- Panią/a    ………………………….. -  nr dowodu osobistego: …………………….; Adres zamieszkania:…………………………….. odpowiadającego za odbiór i zwrot materiałów.

- Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie w zakresie kierowania/nadzoru nad projektem wyłącznie za pomocą osoby wskazanej w ust. 4 pkt 1.

- We wszystkich sprawach związanych z wykonaniem umowy innych niż wykazane w ust. 3 Wykonawca kontaktować się będzie bezpośrednio i wyłącznie z Zamawiającym, w imieniu którego występował będzie Geodeta Powiatowy Roman Kurtyka lub osoba zastępująca.

- Za nadzór nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego odpowiedzialny jest kierownik referatu Zasobu geodezyjnego i kartograficznego Pan Jarosław Leńdźwa lub osoba zastępująca.

§8 ZASADY ODBIORU

- Strony ustalają następujący sposób odbioru prac:

  - Powstała dokumentacja jest przekazywana etapami z terminem odbioru:

Etap I – trzy miesiące od daty podpisania umowy.

Etap II – cztery miesiące od zakończenia etapu I., termin ten jest jednocześnie  terminem zakończenia całości prac.

- Wykonawca po zakończeniu każdego etapu prac zgłasza w formie pisemnej Zamawiającemu gotowość do kontroli i odbioru przedmiotu umowy wraz z kompletną dokumentacją sporządzoną w wyniku wykonania przedmiotu umowy, zgodną z wymogami określonymi w Warunkach Technicznych,

- Wykonawca przedkłada oświadczenie, że dokumentacja przekazywana Zamawiającemu do kontroli jest kompletna, wolna od wszelkich wad i w pełni zgodna z wymaganiami niniejszej umowy i Warunkami Technicznymi stanowiącymi załącznik do SWZ.

- W dniu przekazania przez Wykonawcę przedmiotu umowy do kontroli spisany zostanie protokół przekazania, jednakże nie stanowi on potwierdzenia prawidłowego wykonania pracy pod względem ilościowym i jakościowym. Przyjęcie przedmiotu umowy do sprawdzenia nie jest równoznaczne z odbiorem prac i nie upoważnia Wykonawcy do wystawienia faktury.

- Zamawiający przeprowadzi kontrolę przedmiotu umowy w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia przekazania przez Wykonawcę prac do kontroli za protokołem przekazania, o którym mowa powyżej w ust. 2.

- Zamawiający przeprowadzi kontrolę w następujący sposób: najpierw kontrolę ilościową, a jeśli ta zakończy się wynikiem pozytywnym, kontrolę jakościową pracy.

- Kontrola ilościowa będzie polegała na sprawdzeniu kompletności przedłożonego do kontroli materiału, w tym w komputerowej bazie danych, wszystkich informacji, wymaganych przez Wytyczne Techniczne i przepisy prawa obowiązujące w tym zakresie.

- Jeżeli kontrola ilościowa wykaże wady lub braki, to Zamawiający uzna, że przedłożony przez Wykonawcę  przedmiot umowy został sporządzony niezgodnie z wymogami umowy i odmówi jego odbioru oraz zwróci go Wykonawcy do poprawy z wykazem stwierdzonych wad i braków.

- Dodatkowe kontrole przedmiotu umowy, wynikające z konieczności powtórnego sprawdzenia przedmiotu umowy po usunięciu wad i braków przez Wykonawcę i przedłożeniu go Zamawiającemu, będą wykonywane przez Zamawiającego w terminie  do 10 dni roboczych.

- Po wykonaniu poprawy, Wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu Zamawiającemu.

- Wszelkie braki lub wady stwierdzone w wyniku kontroli i odbioru przedmiotu umowy stwierdzone i wskazane przez Zamawiającego, Wykonawca poprawi niezwłocznie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

- Termin dodatkowych kontroli i poprawy przedmiotu umowy będzie wliczany do terminu faktycznej realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę.

- Po zrealizowaniu przez Wykonawcę poszczególnych etapów przedmiotu umowy i stwierdzeniu przez Zamawiającego, że przedłożony do kontroli i odbioru etap przedmiotu umowy został sporządzony przez Wykonawcę zgodnie z wymogami umowy, Zamawiający sporządzi protokół bezusterkowego odbioru danego etapu prac, który podpisany przez strony i kierownika prac geodezyjnych, będzie stanowił dla Wykonawcy podstawę do wystawienia faktury za wykonany etap przedmiotu umowy.

- Protokół  z odbioru II etapu zrealizowanych prac, jednocześnie będzie stanowił bezusterkowy, końcowy protokół odbioru całości przedmiotu umowy

§9 SPOSÓB PŁATNOŚCI

- Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez Wykonawcę, Zamawiającego i kierownika prac geodezyjnych, bezusterkowy protokół odbioru etapu przedmiotu umowy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w §4 niniejszej umowy płatne będzie przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania  przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

- Za dotrzymanie terminu zapłaty uznaje się moment obciążania rachunku Zamawiającego w terminie, o którym mowa w ust. 2.

- Błędnie wystawiona faktura spowoduje, że 14-dniowy termin płatności, rozpocznie swój bieg od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury, stanowiącej podstawę do uiszczenia zapłaty.

- Wykonawca wystawi fakturę na rzecz:

Powiat Tarnogórski

ul. Karłuszowiec 5

42-600 Tarnowskie Góry

NIP 645-251-31-03

REGON: 276255170

§10 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca wniesie przed podpisaniem umowy w formie ...........………………………... w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia określonego w § 4 niniejszej umowy, tj. ……............................ złotych, słownie: ……………………………………..............................………

- Zabezpieczenie musi być wniesione najpóźniej w dniu zawarcia umowy w pełnej wysokości.

- Zamawiający zwróci 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia 
i uznania przez zamawiającego za należyte wykonanie przedmiotu zamówienia. Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji pozostanie 30 % wysokości zabezpieczenia określonego w ust. 1, które zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.

§11 KARY UMOWNE

- Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1, w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę lub Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

- Każdy dzień zwłoki Wykonawcy w realizacji przedmiotu Zamówienia uprawnia Zamawiającego do naliczenia kary umownej za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,25% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 umowy.

- Każdy dzień zwłoki Wykonawcy w usunięciu Wykonawcy wad w okresie rękojmi, lub gwarancji uprawnia Zamawiającego do naliczenia kary umownej w wysokości 0,25% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki w  usunięciu wad w ramach rękojmi lub gwarancji.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

- Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy powstanie szkoda przewyższająca zastrzeżone kary umowne, Zamawiającemu oprócz tych  kar przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

- Kary umowne o których mowa w ust. 1-3 podlegają sumowaniu. Dla uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie oświadczają, że przy dochodzeniu kar umownych Zamawiający nie ma obowiązku wykazywania poniesionej szkody.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 50% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy.

§12 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.	Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości lub części w przypadkach, gdy:

- przedmiot umowy jest realizowany w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub uprzednio wskazanymi przez Zamawiającego wytycznymi;

- Wykonawca istotnie narusza warunki umowy i nie zaprzestaje lub nie naprawia naruszenia po upływie 14 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego;

- Wykonawca nie rozpoczął prac lub przerwał prace na okres dłuższy niż 14 dni oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego;

- bezskutecznie upłynie termin wyznaczony na poprawienie przez Wykonawcę przedmiotu umowy zawierającego braki lub wady;

- po poprawieniu przedmiot umowy nadal wykonany jest w sposób sprzeczny z umową i zawiera braki lub wady;

- zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja Wykonawcy, albo zostanie wszczęte postępowanie restrukturyzacyjne względem Wykonawcy.

- w trybie postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego zostanie zajęty majątek Wykonawcy i Wykonawca nie będzie mógł realizować umowy na warunkach w niej określonych.

- Odstąpienie od umowy w sytuacjach określonych w ust. 1 może nastąpić w terminie 30 dni od daty powzięcia informacji przez Zamawiającego o powyższych okolicznościach.

- Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności ze wskazaniem podstawy odstąpienia.

- W wypadku odstąpienia od Umowy którejkolwiek ze Stron, w terminie 7 dni od daty odstąpienia Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji wykonanych prac według stanu na dzień odstąpienia.

- Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie prac oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi Strona, z której winy doszło do odstąpienia od umowy.

§13 ZASADY RĘKOJMI I GWARANCJI

- Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że wykonany i dostarczony do Zamawiającego przedmiot umowy będzie należytej jakości, wolny od wad oraz będzie spełniać wszelkie wymogi określone w SWZ,  umowie lub Warunkach Technicznych.

- Bieg terminu rękojmi dla przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem podpisania przez Zamawiającego, Wykonawcę i Kierownika prac geodezyjnych, bezusterkowego, końcowego protokołu odbioru całości przedmiotu umowy, a kończy się po upływie …. miesięcy, licząc od dnia podpisania tego protokołu.

- Jeżeli w okresie rękojmi okaże się, że wykonany przedmiot umowy posiada wady, Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia wad w terminie 14 dni.

- Udzieloną przez Wykonawcę rękojmię przedłuża się o okres upływający od dnia zawiadomienia Wykonawcy o wykryciu wady do dnia jej usunięcia, potwierdzonego pisemnie przez Zamawiającego.

- Usuwanie wad w ramach rękojmi odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- W przypadku zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi, Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 6 Wykonawca zostanie obciążony kosztami na podstawie faktury wystawionej przez Zamawiającego, której termin zapłaty będzie wynosić 14 dni od daty doręczenia.

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu zgodnie z ofertą ……….miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego, Wykonawcę i Kierownika prac geodezyjnych, bezusterkowego, końcowego protokołu odbioru całości wykonanych prac.

- Zamawiający nie dopuszcza różnych okresów gwarancji i rękojmi (okres gwarancji i rękojmi muszą być tożsame).

- Zamawiający może wykonywać według swojego wyboru uprawnienie z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

§14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wykonawca nie może, bez zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności,  przenieść obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

- Nie dopuszcza się cesji wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia  17 maja  1989 r.  Prawo geodezyjne i kartograficzne.

- Wykonawca i Zamawiający poddają spory pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

………………………………………………                       ………………………………………………

ZAMAWIAJĄCY                                              	WYKONAWCA