## Wzór UMOWA nr     /2023

zawarta w Słupsku w dniu …………………………………. 2023r. pomiędzy:

Miastem Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk w imieniu i na rzecz którego działa                               Zarząd Infrastruktury Miejskiej w  Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Artura Grottgera 13

zwanym w dalszej części umowy  „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

Tomasza Orłowskiego – Dyrektora,

przy kontrasygnacie Bożeny Stryszko – Głównego Księgowego,

a ………………………. prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą …………………………….,   posiadającą wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, NIP ………………… REGON …………………………zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

…………………………………………………..

łącznie dalej zwanych „Stronami” lub z osobna „Stroną”.

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej od kwoty 130 000,00 zł netto została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

  - Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia pn. Opracowanie dokumentacji projektowej w podziale na dwie części:

      - część I dla „Przebudowy ulicy Niemcewicza”

      - część II dla „Przebudowy ulicy Moniuszki”

w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Program poprawy bezpieczeństwa i funkcjonalności układu komunikacyjnego obszaru rewitalizacji – etap I”.

  - Wykonawca zapewnia, że posiada specjalistyczną wiedzę, kwalifikacje i umiejętności oraz doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia z należytą starannością.

  - Wykonawca oświadcza, że:

  - zamówienie przyjmuje do realizacji bez zastrzeżeń i zakres prac wynikający z opisu przedmiotu                 zamówienia niniejszej umowy oraz wytycznych Zamawiającego  wykona z należytą starannością,              według obowiązujących przepisów prawnych i zasad wiedzy, za cenę podaną w ofercie,

  - dysponuje odpowiednio wystarczającymi środkami technicznymi do wykonania niniejszej umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami i normatywami stosowanymi                                 w budownictwie.

  - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków              realizacji zamówienia.

  - Postanowienia umowy są interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego.

§ 2.

PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej                       z kosztorysem inwestorskim, przedmiarem robót,  kosztorysem ofertowym oraz Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, wraz z uzyskaniem na rzecz i w imieniu Zamawiającego wszelkich wymaganych prawem i niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, umożliwiających na ich podstawie złożenia wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę obejmującego:

a) część I: przebudowę ulicy Niemcewicza

b) część II: przebudowę ulicy Moniuszki

w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Program poprawy bezpieczeństwa i funkcjonalności układu komunikacyjnego obszaru rewitalizacji – etap I”.

Położenie:

część I: miasto Słupsk - droga gminna nr 116160G ul. Niemcewicza, dz. 235 obr. 6;

Lokalizacja i zakres opracowania, do wykonania zgodnie z oznaczeniem kolorystycznym na załączonej mapie.

część II: miasto Słupsk - droga gminna nr 116149G ul. Moniuszki, dz. 464, 460 (ul. Rybacka) obr. 13;

Lokalizacja i zakres opracowania, do wykonania zgodnie z oznaczeniem kolorystycznym na załączonej mapie.

- Dokumentacja projektowa winna spełniać warunki określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego odpowiednio dla terenu objętego opracowaniem:

–  dla części I: Plan miejscowy (149) „Poniatowskiego - C” uchwała Rady Miejskiej w Słupsku nr XLV/619/17;

–  dla części II: Plan miejscowy (106) „Park Kultury” uchwała Rady Miejskiej w Słupsku nr XI/127/11;

- Wykonawca winien uzyskać aktualną mapę do celów projektowych dla każdej z części.

- W Projekcie budowlano – wykonawczym należy uwzględnić poniższe założenia:

dla części I: przebudowa ulicy Niemcewicza

- branża drogowa

- przebudowę ulicy poprzez wymianę nawierzchni bitumicznej wraz z warstwami konstrukcyjnymi jezdni na odcinku ok 420 m;

- drogę gminną klasy L, prędkość projektowa – 20 km/h, szerokość jezdni – istniejąca;

- dostosowanie konstrukcji oraz nawierzchni drogi do prognozowanego obciążenia ruchem                         i warunków gruntowych (obliczenie kategorii ruchu, zaproponowanie konstrukcji nawierzchni jezdni, skrzyżowań, zjazdów, itp.);

- rozwiązanie kolizji z infrastrukturą obcą w tym w razie potrzeby opracowanie projektu usunięcia kolizji;

- sporządzenie z zatwierdzeniem Projektu Stałej Organizacji Ruchu;

- branża elektryczna i teletechniczna

- relokację istniejącego oświetlenia w przypadku wystąpienia takiej konieczności;

- branża sanitarna

- budowę kanalizacji deszczowej na całej długości rozbudowywanej ulicy, zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, o które Wykonawca wystąpi przed przystąpieniem do prac projektowych;

dla części II: przebudowa ulicy Moniuszki

- branża drogowa

- przebudowę ulicy poprzez wymianę nawierzchni bitumicznej wraz z warstwami konstrukcyjnymi jezdni na odcinku ok 190 m;

- drogę gminną klasy L, prędkość projektowa – 20 km/h, szerokość jezdni – istniejąca;

- dostosowanie konstrukcji oraz nawierzchni drogi do prognozowanego obciążenia ruchem                         i warunków gruntowych (obliczenie kategorii ruchu, zaproponowanie konstrukcji nawierzchni jezdni, skrzyżowań, zjazdów, itp.);

- rozwiązanie kolizji z infrastrukturą obcą w tym w razie potrzeby opracowanie projektu usunięcia kolizji;

- sporządzenie z zatwierdzeniem Projektu Stałej Organizacji Ruchu;

- branża elektryczna i teletechniczna

- relokację istniejącego oświetlenia w przypadku wystąpienia takiej konieczności;

- branża sanitarna

- budowę kanalizacji deszczowej na całej długości rozbudowywanej ulicy, zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, o które Wykonawca wystąpi przed przystąpieniem do prac projektowych;

Tryb inwestycji: pozwolenie na budowę dla każdej z części.

- Dokumentację projektową (odrębną dla każdej z części) wraz z niezbędnymi zgodami i opiniami, należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1679), rozporządzenia Ministra Rozwoju  i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454) oraz Rozporządzenie Ministra Rozwoju                                  i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458), tak aby na podstawie dokumentacji projektowej wystąpić z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na budowę.

- Przed przystąpieniem do prac projektowych Wykonawca uzgodni z Zamawiającym założenia wyjściowe do opracowania dokumentacji projektowej i Wykonawca wystąpi do ZIM w Słupsku o wydanie warunków technicznych dla branży teletechnicznej, sanitarnej oraz zieleni.

- Wykonawca uzyska aktualną mapę do celów projektowych dla każdej z części.

- Wykonawca dla każdej z części w terminie do 45 dni od zawarcia umowy musi przedstawić Zamawiającemu wstępną koncepcję rozwiązań projektowych. Koncepcja po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego będzie stanowić podstawę dla Wykonawcy do kontynuowania dalszych prac projektowych.

- Dokumentację projektową (odrębną dla każdej z części) projektant zobowiązuje się dostarczyć w wersji elektronicznej na płytach CD/DVD, w formacie pdf, dwg, dgn, - projekt oraz pdf  docx, xls, ath, rds –                         w przypadku opisów i pozostałych materiałów oraz w formie papierowej,  w ilości:

- Mapa do celów projektowych   –  1 egz.

- Dokumentacja projektowa – 5 egz.

- Kosztorys inwestorski  –  2 egz.

- Przedmiar robót i Kosztorys ofertowy – po 2 egz.

- Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) -  2 kpl.

- Zatwierdzony przez Miejskiego Inżyniera Ruchu projekt stałej organizacji ruchu – 5 egz.

- sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), w przypadku gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów

- Zaleca się, by Wykonawca przeprowadził szczegółową wizję lokalną celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do zawarcia umowy i do przygotowania dokumentacji.

- Dokumentacje powinny zawierać opis materiałów i rozwiązań projektowych za pomocą cech technicznych i jakościowych z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy.

- Przyjęte rozwiązania określone w dokumentacji projektowej muszą uwzględniać potrzeby Zamawiającego  i odpowiadać wiedzy technicznej, obowiązującym polskim normom i normom branżowym przenoszącym normy europejskie i przepisom techniczno-budowlanym;

- Dane do opracowania dokumentacji, badania, pomiary, uzgodnienia oraz materiały niezbędne do jej sporządzenia Wykonawca uzyska we własnym zakresie i na własny koszt;

- W dniu zakończenia realizacji całości zamówienia potwierdzonego protokołem odbioru, Zamawiający przejmie na własność w ramach wypłaconego wynagrodzenia wszystkie wytworzone w ramach dokumentacji projektowej kompletne opracowania w formie pisemnej (oryginały), w postaci elektronicznej zarchiwizowane na płytach CD/DVD oraz wszelkie inne utwory powstałe w związku                            z realizacją zamówienia.

- Wszelkie dokumenty i opracowania powstałe w trakcie niniejszego postępowania będą „utworem”            w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 2509).

- Zamawiający wymaga, aby flota wykorzystywana przez Wykonawcę do realizacji zamówienia zawierała co najmniej 10% pojazdów napędzanych energią elektryczną lub gazem ziemnym.

- Wykonawca przygotuje dokumentację projektową według wymogów dla zamierzenia budowlanego zgodnie ustawą  z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2240).

- Opisywanie w wykonywanej dokumentacji projektowej rozwiązań technologicznych i zastosowanych materiałów w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. W dokumentacji projektowej nie mogą być wskazane nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie oraz sformułowania, które mogłyby utrudniać uczciwą konkurencję. W przypadku gdy jest to uzasadnione specyfiką zamówienia i brakiem możliwości precyzyjnego określenia rozwiązań technologicznych oraz materiałów za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, Wykonawca może zastosować określenia wskazane w zdaniu poprzednim, pod warunkiem bezwzględnego zamieszczenia zapisu „lub równoważne”, wskazując równocześnie na minimalne wymagania techniczne materiałów lub technologii równoważnych. W przypadku użycia nazw własnych, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia oraz sformułowań, które mogłyby utrudnić uczciwą konkurencję, Wykonawca powinien przedłożyć pisemne uzasadnienie ich użycia.

- Wykonawca na bieżąco z Zamawiającym będzie uzgadniał zastosowanie rozwiązań projektowych                        w ramach przedmiotu zamówienia, zwłaszcza w zakresie istotnych elementów mających wpływ na koszty związane z realizacją robót budowlanych w oparciu o wykonaną  dokumentację.

§ 3.

OBOWIĄZKI STRON UMOWY

- Wykonawca zobowiązany jest do:

- Nieodpłatnego dokonania uzupełnień, korekty lub wyjaśnień dotyczących dokumentacji projektowej, w tym przedmiarów robót i/lub kosztorysów, w związku ze zgłoszonymi przez Zamawiającego                    i uczestników postępowania na wykonanie robót budowlanych zapytaniami – w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

- nieodpłatnego dokonania aktualizacji kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami robót                            w przypadku zawiadomienia przez Zamawiającego o konieczności takiej aktualizacji – w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

- niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszystkich zdarzeniach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie umowy,

- dokonania poprawek, uzupełnień, o których mowa  § 5 ust. 4 i 5, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

- pełnienia nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót na podstawie sporządzonych dokumentacji projektowych;

- Zamawiający zobowiązany jest do:

- dostarczenia Wykonawcy wszelkich, materiałów i informacji niezbędnych do należytego                     wykonania zamówienia,

- współpracy z Wykonawcą w zakresie realizacji przedmiotu umowy,

- zapłaty wynagrodzenia za prawidłowo wykonany i odebrany bez wad i usterek przedmiot zamówienia.

§ 4.

TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć kompletną dokumentację projektową objętą przedmiotem umowy, o której mowa w §1 i §2, w terminie od dnia zawarcia umowy do 30 września 2023r. dla każdej         z części.

- Dokumentację projektową (odrębną dla każdej z części) należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego wraz z zestawieniem/ protokołem dostarczonych elementów opracowania, sporządzonym przez Wykonawcę. Zamawiający potwierdzi  termin jej złożenia i dokona sprawdzenia kompletności przedłożonej  dokumentacji.

- W przypadku zastrzeżeń Zamawiającego dotyczących przedmiotu niniejszej umowy, a w  szczególności jego kompletności i poprawności, Zamawiający wezwie do uzupełnienia Wykonawcę, podając termin              usunięcia stwierdzonych braków, usterek i wad. Wykonawca na koszt  własny  usunie stwierdzone usterki/ wady i braki w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

§ 5.

ODBIÓR

      - Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu jedynie takiego opracowania, które zostało wykonane zgodnie z Umową i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (obowiązującymi na dzień przekazania opracowania Zamawiającemu), w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu przedmiot Umowy ma służyć.

      - Po dostarczeniu przez Wykonawcę dokumentacji projektowej do siedziby Zamawiającego Zamawiający                 w terminie do 10 dni roboczych dokona oceny poprawności i zgodności z Umową przedstawionego przez Wykonawcę kompletnego opracowania.

      - Przekazanie dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot Umowy nie jest równoznaczne                              z dokonaniem przez Zamawiającego jej odbioru.

      - Jeżeli Zamawiający stwierdzi, iż dokumentacja zawiera usterki nie będące wadami (np. omyłki pisarskie, błędy stylistyczne, niejednoznaczności opisu technicznego, braki podpisów) wyznaczy termin dłuższy niż 7 dni na usunięcie usterek.

      - Jeżeli Zamawiający stwierdzi, iż przekazana dokumentacja zawiera wady wpływające na przydatność dokumentacji do celu, któremu ma służyć lub została wykonana niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, wówczas odmówi jej odbioru do czasu usunięcia zgłoszonych zastrzeżeń (wad) i wyznaczy czas na usuniecie stwierdzonych wad. W takim przypadku termin odbioru końcowego dokumentacji projektowej ulega zmianie.

      - Nieusunięcie usterek i wad w terminach określonych odpowiednio w ust. 4 i 5 uznaje się za wykonanie przedmiotu Umowy niezgodnie z postanowieniami Umowy i będzie skutkować naliczeniem kary,                     w wysokości określonej w §7 ust. 2 pkt 1) lit. b.

      - Wykonawca przekaże Zamawiającemu poprawioną dokumentację projektową, stanowiącą przedmiot Umowy, w zakresie i ilościach określonych w § 2 niniejszej umowy.

      - Potwierdzenie należytego wykonania dostarczonego Zamawiającemu kompletnego opracowania stanowić będzie protokół odbioru podpisany przez Strony umowy, nie zawierający zastrzeżeń Zamawiającego.

      - Wykonawca dołączy do opracowania:

- Oświadczenie, że opracowanie jest wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, że zostało wykonane w stanie kompletnym               z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Oświadczenie o zgodności rozwiązań projektowych z Kosztorysem Inwestorskim i Przedmiarem Robót, które  winny być sprawdzone i podpisane przez projektanta/ projektantów.

- Oświadczenie, że zawartość wersji elektronicznej projektu jest zgodna (identyczna) z wersją papierową.

§ 6.

WYNAGRODZENIE I PŁATNOŚCI

- Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym odpowiadającym zakresowi określonemu w Zapytaniu ofertowym                i niniejszej umowie.

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z ofertą wynosi:

1) Przebudowa ulicy Niemcewicza

| Wyszczególnienie elementu rozliczeniowego | netto w zł | podatek VAT | brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | % | zł |  |
| Opracowanie dokumentacji projektowej dla „Przebudowy ulicy Niemcewicza” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Program poprawy bezpieczeństwa i funkcjonalności układu komunikacyjnego obszaru rewitalizacji – etap I” |  |  |  |  |
| Słownie cena brutto : |  |

2) Przebudowa ulicy Moniuszki

| Wyszczególnienie elementu rozliczeniowego | netto w zł | podatek VAT | brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | % | zł |  |
| Opracowanie dokumentacji projektowej dla „Przebudowy ulicy Moniuszki” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Program poprawy bezpieczeństwa i funkcjonalności układu komunikacyjnego obszaru rewitalizacji – etap I” |  |  |  |  |
| Słownie cena brutto : |  |

- Wynagrodzenie określone w ust. 2 pkt 1-2 niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu umowy.

- Cena netto oferty nie ulega zmianie przez cały okres trwania umowy i nie podlega waloryzacji.

- W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług w trakcie trwania Umowy oraz                  w przypadkach, o których mowa w § 8 ust. 1 Umowy, zmianie ulega także odpowiednia część wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

- Wykonanie przedmiotu umowy potwierdzone protokołem/(-ami) zdawczo - odbiorczym(-i) podpisanym przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, będzie podstawą do wystawienia  faktury zawierającej poniższe dane:

Nabywca: Miasto Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk, NIP 839-10-05-507.

Odbiorca:  Zarząd Infrastruktury Miejskiej w  Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Artura Grottgera 13.

- Zapłata wynagrodzenia z tytułu realizacji niniejszej umowy nastąpi w oparciu o protokół odbioru wskazany w § 5  ust. 8, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

- Przeniesienie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy lub powstałych przy jej realizacji wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zmianie swoich danych teleadresowych oraz konta bankowego, NIP i REGON.

- Strony oświadczają, że płatność wynikająca z niniejszej Umowy będzie dokonana za pośrednictwem metody podzielonej płatności (split payment). Ponadto Wykonawca oświadcza, że wskazany w fakturze VAT rachunek należy do Wykonawcy Umowy i służy do prowadzenia działalności gospodarczej.

- W przypadku wystąpienia okoliczności uprawniających do wystąpienia korekty faktury VAT in minus dokonuje się ustalenia , że okresem rozliczeniowym dla wystąpienia korekty faktury Vat jest okres,                       w którym została wystawiona faktura korygująca – art. 29a ust 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (VAT).

§ 7.

# KARY UMOWNE

- Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych, na niżej opisanych zasadach.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- w przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości:

- 1,0% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 6 ust. 2 niniejszej umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w opracowaniu i przekazaniu kompletnej dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia, w odniesieniu do terminu określonego w § 4 ust. 1, a faktycznym dniem zakończenia prac,

- 0,7% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 2 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki                 w terminie wyznaczonym na usunięcie odpowiednio usterek lub wad, stwierdzonych po odbiorze,                      o których mowa w § 5 ust. 4 lub 5, oraz w okresie rękojmi, liczony od dnia upływu terminu wyznaczonego przez Strony na usunięcie wad i usterek,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% kwoty określonej                                           w § 6 ust. 2 brutto,

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych  od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 2.

- W przypadku opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu niniejszej umowy przekraczającej 30 dni kalendarzowych, Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia. Zamawiający potrąci należne kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy po pisemnym powiadomieniu z rachunku/ faktury końcowej. Wykonawca wyraża na to zgodę.

- W przypadku braku możliwości dokonania potrącenia w sposób, o którym mowa w pkt. 3 kary umowne lub inne należności Zamawiającego wynikające z umowy będą płacone w ciągu 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę wezwania do zapłaty.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

- Za zwłokę w zapłacie faktury Wykonawcy  przysługiwać będą odsetki ustawowe.

- Każdej ze Stron przysługuje prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych według Kodeksu cywilnego                 w części przekraczającej zastrzeżone kary umowne oraz z tytułów nieobjętych zastrzeżonymi karami umownymi.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 8.

ZMIANY UMOWY

      - Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy z zastrzeżeniem, iż zmiany te nie będą wykraczały poza określenie przedmiotu zamówienia, oraz strony umowy wyraziły zgodę na wprowadzenie zmian, w niżej wymienionych przypadkach:

- zmiany (zwiększenia lub zmniejszenia) zakresu prac będących przedmiotem zamówienia pod warunkiem, że zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- zmiany wynagrodzenia w przypadku:

- zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w tym zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług VAT,

- w przypadku określonym w ust. 1 pkt 1) niniejszego paragrafu,

- zmian terminu w przypadkach:

- wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia zmian przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, co wpłynie na realizację zamówienia i spowoduje konieczność dostosowania opracowania do tych zmian,

- wystąpienia opóźnień niezawinionych przez Wykonawcę w uzyskaniu danych koniecznych do wykonania dokumentów stanowiących integralną część przedmiotu zamówienia, w tym  uzgodnień, opinii lub decyzji niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia. Zamawiający uzna, że wystąpiło opóźnienie, jeżeli Wykonawca otrzyma ww. dokumenty po upływie 7 dni od terminów wskazanych przepisami prawa, zgodnie z którymi organy upoważnione są do wydania uzgodnień, opinii lub decyzji,

- zaistnienia przyczyn losowych, poprzez wystąpienie działania siły wyższej to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania zamówienia;

- wydania polecenia zmiany lub udzielenia Wykonawcy zamówienia dodatkowego lub uzupełniającego;

- konieczności wprowadzenia zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy wskutek zaistnienia okoliczności wynikających z istotnych powodów podanych przez Wykonawcę lub Zamawiającego.

- powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać wyjaśnienie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony.

      - Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę.

      - Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 1 jest złożenie wniosku uzasadniającego konieczność dokonania zmian.

      - Jeżeli Zamawiający uzna, że zaistniałe okoliczności nie stanowią podstawy do zmiany
w umowie, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartymi                   w umowie.

      - Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9.

# PRAWA AUTORSKIE

  - Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów
w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu umowy dokumentów i opracowań z prawem do wyłącznego korzystania z nich na wszystkich polach eksploatacji oraz do rozporządzania nimi.

  - Przejście autorskich praw majątkowych nastąpi z dniem zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 6              ust. 2 niniejszej umowy, obejmującym również wynagrodzenie za przeniesienie tych praw.

  - Wykonawca oświadcza, że będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 2509) i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób.

§ 10

RĘKOJMIA

1. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy przez okres 24 miesięcy, licząc od dnia obustronnie podpisanego protokołu zdawczo- odbiorczego dokumentacji projektowej. Dotyczy między innymi sytuacji, gdy:

    - występują wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel, jakiemu ma służyć, nie ma właściwości, o których Wykonawca zapewniał, nie zawiera kompletnych informacji, zawiera informacje nieaktualne lub niezgodne z rzeczywistym stanem,

    - narusza uzasadnione prawa osób trzecich, w tym prawa własności, prawa autorskie lub prawa pokrewne lub też jest obciążony prawami osób trzecich.

2. W okresie rękojmi Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie na swój koszt wszelkich wad dokumentacji projektowej. Z tytułu usunięcia wad Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie dodatkowe.

3. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w dokumentacji projektowej, ujawnionych w okresie, o którym mowa              w ust. 1 w terminie niezbędnym do ich usunięcia, określonym na piśmie przez Zamawiającego, Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

4. W okresie rękojmi Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność odszkodowawczą za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu w związku z wykonywaniem robót budowlanych, prowadzonych w oparciu o dokumentację projektową będącą przedmiotem Umowy, jeżeli roboty te wykonywane były zgodnie z tą dokumentacją, a szkoda powstała w związku lub z powodu wad w tej dokumentacji.

5. W okresie rękojmi Projektant będzie wyjaśniał wszelkie nieprawidłowości bądź niejasności związane                         z dokumentacją projektową oraz będzie zobowiązany do aktualizacji dokumentacji projektowej.

§ 11.

# ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- W przypadku określonym w § 7 ust. 3 niniejszej umowy.

- Odstąpienie od umowy lub jej części powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Uprawnienie odstąpienia od umowy Zamawiający może zrealizować w terminie 30 dni od powzięcia informacji o przesłankach odstąpienia.

§ 12.

# ROSZCZENIA I SPORY

- W przypadku wystąpienia w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia potrzeby rozstrzygnięcia spraw lub problemów – Strony będą je podejmować i rozstrzygać bez zbędnej zwłoki.

- W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do Zamawiającego.

- Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczeń Wykonawcy w ciągu            7 dni od chwili ich zgłoszenia.

- Jeżeli Zamawiający odmówi uznania roszczenia w terminie, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu Wykonawca może zwrócić się do sądu powszechnego o rozstrzygnięcie sporu.

- Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzyga sąd właściwy dla Zamawiającego.

§ 13.

# ROZWIĄZANIE UMOWY

- Za zgodą Stron umowa na mocy porozumienia może być rozwiązana w każdym czasie.

- W wypadku rozwiązania umowy w sposób, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Strony                     zobowiązane są do tego, aby:

- w terminie 7 dni przed datą rozwiązania umowy na mocy porozumienia, Wykonawca przy                 udziale Zamawiającego ustalił zakres i termin zakończenia prac, które są w toku,

- Wykonawca zachowuje prawo do wynagrodzenia w wysokości poniesionych, udokumentowanych                 i uznanych przez Zamawiającego kosztów.

- Zamawiający ma prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, w przypadku nie przestrzegania przez Wykonawcę warunków umowy.

§ 14.

REGULACJE RODO

- W wyniku postępowania, o którym mowa na wstępie niniejszej umowy, zwanego w dalszej części „Postępowaniem” są przetwarzane dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z przepisami RODO. Dane te dotyczą Wykonawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, jego pełnomocnika (osoby fizycznej), Podwykonawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, jego pełnomocnika (osoby fizycznej), informacji o osobach, które Wykonawca przedłożył                   w ww. postępowaniu celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, jak i potwierdzenia wymogów Zamawiającego dotyczących wykonania przedmiotu zamówienia (np. osób, których dane służą do wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, osób kierowanych do realizacji zamówienia, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które zostaną wskazane jako podwykonawca).

- Regulacje RODO związane z ochroną danych osobowych mają zastosowanie do niniejszej umowy oraz do dokumentacji zgromadzonej w związku z Postępowaniem.

- Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO Zamawiający informuje, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, który działa w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk

- adres Zamawiającego: 76-200 Słupsk, ul. Artura Grottgera 13;

- numer telefonu: +48 59 841 00 91;

- numer faksu: +48 59 848 37 35;

- adres e-mail: zim@zimslupsk.pl;

- adres strony internetowej: http://zimslupsk.pl;

- Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych adres e-mail: iod@zimslupsk.pl;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym            z niniejszym postępowaniem, w tym z przetwarzaniem dokumentacji zgromadzonej w związku                                   z przeprowadzeniem tego postępowania oraz w celu wykonania niniejszej umowy;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie             dokumentacja przedmiotowego Postępowania w oparciu o Zarządzenie Nr 41/ZIM/2020 z dnia 31 grudnia 2020r. Dyrektora Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku w sprawie Regulaminu procedur udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz                    niniejsza umowa w oparciu o zapisy ustaw: o rachunkowości, o finansach publicznych, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz o dostępie do informacji publicznej;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez                administratora (a po tym czasie przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania               i archiwizacji dokumentacji);

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

- na podstawie art. 15 RODO posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO posiada Pani/Pan prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,               z zastrzeżeniem, że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ogłoszonym zapytaniem ofertowym;

- na podstawie art. 18 RODO posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub                    z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;

- posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych osobowych;

- w związku z art. 20 RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych;

- na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- Obowiązek informacyjny wskazany w ust. 3 niniejszego paragrafu ma także zastosowanie w toku realizacji niniejszej umowy w przypadku pozyskiwania danych osobowych bezpośrednio od Wykonawcy, gdy Zamawiający uzyska od Wykonawcy dane osobowe dotyczące innych osób (np. w przypadku zmiany osób, których dane służą do wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w niniejszym postępowaniu, osób kierowanych do realizacji zamówienia, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które zostały wskazane w niniejszym postępowaniu jako podwykonawca). Obowiązek ten jest uregulowany w art. 14 RODO.

- Zamawiający może odstąpić od obowiązku indywidualnego informowania każdej z osób wskazanych                w ust. 4 niniejszego paragrafu, w przypadkach, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO, np. w sytuacji, gdy osoba ta dysponuje już tymi informacjami, albo gdy wymagałoby to ze strony Zamawiającego niewspółmiernie dużego wysiłku.

- Obowiązek informacyjny określony przepisami RODO spoczywa także na Wykonawcy, jeżeli pozyskuje dane osobowe osób trzecich, innych niż wskazane w niniejszym postępowaniu, w celu przekazania ich           Zamawiającemu w toku realizacji niniejszej umowy. Dla uzyskania przez Zamawiającego potwierdzenia, że osoby, których dane osobowe są przekazywane Zamawiającemu, dysponują już wskazanymi informacjami, jak również w celu właściwego zabezpieczenia i ochrony danych tych osób, z których Wykonawca będzie korzystał, przekazanych przez Wykonawcę w toku realizacji niniejszej umowy wymagane jest Oświadczenie Wykonawcy dotyczące pozyskania przez Wykonawcę danych osobowych od osób trzecich, sporządzone wg załącznika nr 1 do niniejszej umowy.

§ 14.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

# 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się w szczególności przepisy:

- ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r., poz. 2351 z późn. zm),

- ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1360)

i akty prawne wydane na podstawie wyżej wymienionych ustaw, oraz

- ustawy z dnia 04 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 2509)

2. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego                  i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:                                                    WYKONAWCA:

Załącznik nr 1

do umowy nr ………./2023

z dnia ……. 2023r.

Oświadczam(-y), że w toku realizacji niniejszej umowy będę (będziemy) wypełniać obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem(am)(liśmy):

…………..……………………………………

WYKONAWCA3

__________________________________________________________________

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

3 W przypadku Wykonawców wspólnie realizujących niniejszą umowę, oświadczenie to składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o  zamówienie.