Umowa (WZÓR)/SZP/2022

Zawarta w  dniu ………………….. Chrzanowie pomiędzy:

Szpitalem Powiatowym w Chrzanowie, ul. Topolowa 16, 32-500 Chrzanów

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS: 0000015881, NIP: 628-19-16-916

reprezentowanym przez:

Dyrektora                      Artur Baranowski

zwanym w dalszej części "Zamawiającym",

a

……………………………………………………………………

reprezentowanym przez:

1. ………………………………………………

zwanym dalej "Wykonawcą"

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzenia procedury przetargowej – trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1 p.z.p. –sprawa 28/2022.

§1

- Przedmiotem umowy jest: „Rozbudowa poczty pneumatycznej o dodatkowe punkty nadawczo-odbiorcze w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie”.

- Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy systemu poczty pneumatycznej marki Aerocom AC 3000. Rozbudowa instalacji o dodatkowe 2 punkty nadawczo-odbiorcze zlokalizowane w Oddziale Intensywnej Terapii oraz w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnejtj.

- Przedmiot zamówienie obejmuje:

- opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy istniejącej poczty pneumatycznej.

- rozbudowa systemu poczty wraz  z niezbędnymi pracami oraz szkoleniem obsługi technicznej szpitala.

- Treść wzajemnych obowiązków stron  określona została w:

- mniejszej umowie,

- swz,

- złożonej ofercie.

§2

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, o którym jest mowa w 
§ 1 niniejszej umowy w terminie: do 30 dni od daty zawarcia umowy, tj. do ………………

- Poprzez termin zakończenia przedmiotu umowy, o którym jest mowa 
w ust. 1, uważa  się termin, podpisania przez strony umowy bezusterkowego protokołu odbioru.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, najpóźniej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem czynności odbioru, o którym mowa w ust.2:

  - certyfikaty, atesty, świadectwa na materiały użyte w trakcie wykonywania przedmiotu umowy,

  - wykaz podwykonawców i dalszych podwykonawców biorących udział w realizacji umowy wraz zakresem rzeczowym i finansowym, jaki został im powierzony*(jeżeli dotyczy)

- Jeżeli  w toku czynności odbioru końcowego stwierdzone zostaną wady, które możliwe są do usunięcia to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- w przypadku stwierdzania poważnych usterek uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu umowy do czasu usunięcia wad, wyznaczając jednocześnie Wykonawcy nowy termin odbioru lub dokonać odbioru przedmiotu umowy wyznaczając Wykonawcy termin na usuniecie usterek.

- w przypadku stwierdzenia usterek umożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy może dokonać odbioru wraz ze sporządzeniem wykazu usterek 
i terminem ich usunięcia.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego stwierdzone zostaną, wady, które nie są możliwe do usunięcia to Zamawiającemu przysługują, następujące uprawnienia:

- W przypadku stwierdzenia wad nie nadających się do usunięcia, 
a które to wady nie uniemożliwiają, użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy

- W przypadku stwierdzenia wad nie nadających się do usunięcia, 
a które to wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie 
z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy 1ub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego 
o usunięciu wad, o których mowa w ust. 5 oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

§3

- W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, o którym mowa w §1 ust. 3 ppkt.a Wykonawca zobowiązuje się :

- zinwentaryzować istniejącą infrastrukturę pod kątem planowanych prac,

- wykonać projekt budowlany i wykonawczy,

- wykonać specyfikacje techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,

- organizacja pracy wraz z planem bezpieczeństwa,

- sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizacji prac budowlanych związanych z projektem,

- wykonać dokumentację powykonawczą.

- Dokumentacja projektowa winna na etapie opracowania uwzględniać wskazania Zamawiającego oraz zawierać oświadczenie projektanta o prawidłowości projektu – zgodności z aktualnymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

- W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1  ust. 3 ppkt.b Wykonawca zobowiązuje się wykonać rozbudowę systemu poczty pneumatycznej- założenia:

- Instalacja jednoliniowa

- 2 szpitalne stacje automatyczne nadawczo-odbiorcze typowe

- 2 sygnalizatory optyczno-akustyczne nadejścia przesyłki

- 1 zwrotnica systemowa

- łącznie 5 pojemników z RFiD (zaprogramowanych obustronnie) - typowych

- atestowane przejścia pożarowe

- odcinek rurociągu PVC Ø 110 mm - łącznie do 20 m

- Wymagania ogólne:

- Nowe urządzenia muszą w pełni poprawnie współdziałać z istniejącym systemem poczty pneumatycznej bez konieczności stosowania dodatkowych modułów, przejściówek. Nowo dostarczone części i urządzenia muszą być w pełni kompatybilne z obecnie eksploatowanymi urządzeniami i muszą być wzajemnie połączone. Musi być również zapewniona kompatybilność całego systemu bez jakiegokolwiek ograniczenia warunków gwarancyjnych i pozostałych odnoszących się do obecnego systemu, włącznie z zachowaniem wszystkich parametrów funkcyjnych istniejącej technologii. Jako całość musi zostać dostarczony w pełni sprawny system zintegrowany z istniejącym systemem. Rozszerzony system zostanie podłączony do istniejących rozprowadzeń/technologii – musi więc dojść do jego pełnowartościowego przyłączenia tak, aby pojemniki transportowe było można wysyłać automatycznie bezobsługowo także do i z tych nowych stanowisk. Przeprowadzona rozbudowa poczty nie może w żaden sposób pogorszyć parametrów fizycznych i funkcjonalnych istniejącego systemu poczty pneumatycznej. Należy zapewnić możliwość wysyłania pojemników transportowych między wszystkimi stacjami wzajemnie. Cały systemu musi być sterowana przez jednostkę sterującą i jej oprogramowanie nadrzędne. Ponieważ obecny system poczty pneumatycznej w istniejących obiektach aktualnie jest w ruchu i jest objęty gwarancją jego wykonawcy oraz warunkami licencyjnymi producenta, nie ma możliwości w jakikolwiek sposób ingerować w tę technologię, co spowodowałoby jego wyłączenie z ruchu, niesprawność, utratę gwarancji, naruszenie uzgodnień licencyjnych itp.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia wszelkich szkód spowodowanych naruszeniem któregokolwiek z obowiązków wskazanych powyżej, w szczególności kosztów naprawy istniejącego systemu poczty pneumatycznej Zamawiającego oraz kosztów związanych z wydaniem ewentualnych opinii/ekspertyz w tym zakresie.

- Szpitalny system poczty pneumatycznej, przeznaczony jest do transportu próbek materiału biologicznego, dokumentów medycznych, krwi i jej preparatów zgodnie z przepisami szczegółowymi obowiązującymi w obiektach służby zdrowia.

- Procesy adresowania i wysyłki jak również odbioru powinny być automatyczne. System powinien wykorzystywać technologię RFID służącą do identyfikacji pojemników transportowych oraz wspomagania procesu wysyłki.

- Szybkość transportowa przesyłek musi być odpowiednia do charakteru przesyłanych materiałów. W szczególności dotyczy to próbek krwi i krwi, których transport nie powinien powodować zmian parametrów analitycznych.

- W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia projektu wykonawczego rozbudowy systemu poczty pneumatycznej – który musi zostać zaakceptowany przez Zlecającego przez rozpoczęciem prac. Rozbudowa musi być przeprowadzona zgodnie z zatwierdzonym projektem wykonawczym, co jest warunkiem dokonania odbioru końcowego inwestycji przez Zamawiającego.

- Ze względu na fakt, że Zamawiający intensywnie wykorzystuje istniejący system poczty pneumatycznej, prowadzenie prac związanych z rozbudową nie może wpływać i zakłócać pracy istniejącego systemu poczty pneumatycznej. Połączenie systemu rozbudowywanego i istniejącego musi odbyć się w sposób który zminimalizuje ewentualną przerwę w działania systemu. Okres przewidywanej przerwy musi zostać wskazany projekcie wykonawczym i zaakceptowany przez Zamawiającego przez rozpoczęciem prac przez Wykonawcę.

- Elementem dostawy musi być szczegółowa instrukcja obsługi w języku polskim.

- Stacja nadawczo-odbiorcza

  - Karty dostępowe RFID

Dostęp do stacji, będzie kontrolowany poprzez identyfikatory RFID (spersonalizowane karty zbliżeniowe), działające w najbardziej powszechnie stosowanym standardzie 125 kHz. Wszelkie operacje użycia kart w stacjach będą autoryzowane przez jednostkę sterującą. Identyfikacja RFID powinna skutecznie wyeliminować ryzyko dostępu do stacji dla osób nie będących pracownikami Szpitala.

  - Stacja nadawczo-odbiorcze w wykonaniu bezpiecznym

Stacja powinna być umieszczona na ścianie, w miejscu łatwo dostępnym i nie mogą ograniczać funkcjonalności pomieszczeń. Obudowa stacji nadawczo-odbiorczej powinna być polakierowana proszkowo. Panel sterujący stacji powinien być wyposażony w klawiaturę o podwyższonej trwałości, do wyboru adresu wysyłki oraz czytelny, kolorowy, podświetlany wyświetlacz do komunikacji z operatorem. Zamiennie, stacja można wyposażyć w trwały, dotykowy wyświetlacz kolorowy, mający funkcje klawiatury lub czytelny, nie kolorowy, podświetlany wyświetlacz, ale uzupełniony kolorowymi diodami LED komunikującymi o stanie pracy systemu oraz klawiaturę o podwyższonej trwałości. Komunikaty na wyświetlaczu będą w języku polskim. Konstrukcja stacji powinna zapewniać łagodny start i wyhamowanie nadchodzącej przesyłki, jak również uniemożliwiać wydostawanie się do jej otoczenia powietrza z wnętrza rurociągu oraz chronić przed czerpaniem powietrza z bezpośredniego otoczenia stacji. Nadejście przesyłki musi być sygnalizowane komunikatem na wyświetlaczu stacji oraz sygnałem dźwiękowym lub dźwiękowo-świetlnym. W stanie wyłączonym stacja nie wysyła i nie odbiera pojemników i jest widziana przez kontroler systemu jako nieaktywna. Stacje powinny spełniać następujące wymogi: dyrektywy EC 2004/108/EC oraz norm 61000-6-2 oraz EN 61000-6-3.

W celu ograniczenia dostępu do odbioru przesyłek leków i dokumentów medycznych przez osoby nieuprawnione wymaga się dostarczenia szafek wyposażonych w zamek ze zworą magnetyczną otwieranych przy pomocy kart dostępowych. Szafka otworzy się dopiero po przyłożeniu do czytnika karty dostępowej.

- Pojemniki transportowe

  - Pojemniki transportowe powinny być wykonane z trwałego i mechanicznie odpornego tworzywa sztucznego. Zamknięcie pojemnika musi działać pewnie i precyzyjnie. Należy uwzględnić przystosowanie pojemników do mycia i dezynfekcji. Z uwagi na wymagany system RFID każdy pojemnik będzie wyposażony w 2 chipy (transpondery pasywne) na obu końcach obudowy.

  - Przedmiotem dostawy będą pojemniki standardowe. Wodoszczelność tych pojemników nie jest wymagana.

- Orurowanie

Prowadzone rurociągi systemu poczty powietrznej nie mogą w żaden sposób ograniczać funkcjonalności istniejących ciągów komunikacyjnych. Rurociągi systemu poczty powietrznej należy wykonać z rur PCV o średnicy wewnętrznej 110 mm, łączonych mufami klejonymi. Odpowiednie przewody zasilające i sterujące montować wraz z rurami. Ponadto należy załączyć certyfikat lub deklarację producenta potwierdzającą brak toksycznych substancji w składzie zastosowanego tworzywa PCV. Stosowane rury powinny posiadać wymagane atesty oraz być dedykowane do stosowania w obiektach służby zdrowia. Przejścia rur przez stropy, ściany oraz strefy ogniowe uwzględniać muszą zastosowanie atestowanych zabezpieczeń ogniochronnych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Długość rurociągu będzie wynikać z oceny dokonanej w trakcie wizji lokalnej i będzie uwzględniać wszystkie niezbędne połączenia pomiędzy elementami systemu wraz z odcinkami łączącymi poszczególne budynki szpitalne. Nowy rurociąg zostanie doprowadzony od miejsca posadowienia stacji do najbliższych dogodnych lokalizacji linii użytkowanej oraz połączony przy pomocy dodatkowej zwrotnicy liniowej. Położenie rurociągu zapewni dogodny montaż kolejnych stacji w przyszłości Na granicach stref pożarowych zostanie wyposażony w atestowane bariery p-pożarowe klasy EI120.

- Gwarancja całego systemu

  - Wykonawca zapewni zamawiającemu m.in. bezpłatny gwarancyjny szpitalny pakiet serwisowy obejmujący:

    - Bezpłatne usunięcie wad powstałych z przyczyn tkwiących w dostarczonych instalacjach,

    - Bezpłatne konsultacje telefoniczne

    - Bezpłatne zdalne monitorowanie i ocena przyczyn awarii,

    - Bezpłatne aktualizacje systemu nadrzędnego.

- Realizacja zamówienia musi być wykona zgodnie zapisami SWZ, obowiązującymi przepisami prawa dla przedmiotu zamówienia, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Każdorazowe wejście Wykonawcy na teren Szpitala w celu dokonania prac musi być odnotowane w książce ruchu dyspozytora Szpitala.

- W czasie wykonywania prac Wykonawca zabezpieczy warunki bezpiecznej pracy szpitala i komunikacji osób.

- Zastosowane materiały powinny odpowiadać co do jakości warunkom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o wyrobach budowlanych.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych prac oraz za jakość zastosowanych material6w.

- Na terenie budowy Wykonawca składował będzie tylko materiały 
i urządzenia niezbędne do bieżących prac budowlanych.

- Wszelkie roboty będą mogły być prowadzone przez Wykonawcę  od poniedziałku do soboty w godzinach od 7:00 do 18.

- Wykonawca dokona wygrodzenia miejsc, w których prowadzone będą roboty budowlane w sposób skutecznie zapobiegający przedostawaniu się zanieczyszczeń poza obręb prowadzonych prac oraz umożliwiający bezpieczną komunikacje.

- Wykonawca każdorazowo, bezpośrednio po wykonaniu robot uporządkuje miejsca prowadzenia robót. W przypadku nie uporządkowania terenu Zamawiający obciąży Wykonawcę  kosztami wszelkich robot porządkowych

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za materiały i wyroby budowlane zgromadzone na terenie budowy. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia ich we własnym zakresie.

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących w Szpitalu przepisów z zakresu BHP, procedur i standardów Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnie z normami ISO 9001:2015; ISO 14000:2015, ISO/ICE 27001:2013; ISO 45001:2018, stanowiących załącznik nr …. do niniejszej umowy.

§3a

Prawa autorskie

- Z chwilą przyjęcia przedmiotu umowy (projektu) bez zastrzeżeń, na Zamawiającego przechodzą autorskie prawa majątkowe do projektu na następujących polach eksploatacji:

a)	w zakresie utrwalania i zwielokrotniania projektów – wytwarzania projektu wszelkimi technikami i na wszelkich nośnikach znanych w chwili zawarcia nin. Umowy,

b)	w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami projektu – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału oraz egzemplarzy,

c)	w zakresie rozpowszechniania projektu w sposób inny niż określony w lit. b) tj. publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu  i w czasie przez siebie wybranym.

- Ponadto, z chwilą przyjęcia projektu, na Zamawiającego z mocy prawa przechodzi prawo do wykonywania prawa zależnego do opracowań projektu (zmian, wariantów itp., bez względu na formę utrwalenia lub wyrażenia itp.) na wszelkich polach eksploatacji, wymienionych w ust. 1 lit. a-c, bez konieczności uzyskiwania każdorazowo zgody Wykonawcy oraz twórców projektu.

- Na polach eksploatacji wymienionych w ust. 1 i ust. 2, Zamawiający może wykorzystywać projekty oraz opracowania projektów w dowolnych celach komercyjnych i niekomercyjnych.

- Przeniesienie praw, o którym mowa w niniejszym paragrafie, następuje na czas trwania autorskich praw majątkowych do utworu i obejmie obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranicy.

- Wykonawca oświadcza i zapewnia, że wykonanie niniejszej Umowy, w tym, w zakresie wynikającym z niniejszego paragrafu nie będzie naruszało ani ograniczało praw osób trzecich, w tym twórców projektów.

- Z chwilą przekazania projektów, na Zamawiającego przechodzi również własność nośników, na których Projekt został utrwalony.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, obejmuje również odpłatność za przeniesienie majątkowych prawa autorskich (w tym wykonywania praw zależnych) na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w ust. 1 i ust. 2 oraz własności nośników, na których projekty zostały utrwalone.

- Wykonawca pokryje wszelkie szkody, jakie poniesie Zamawiający, w przypadku, gdy przedmiot umowy (projekt) będzie naruszał prawa osób trzecich w tym, w szczególności prawa autorskie.

§4

- Z tytułu wykonania przedmiotu niniejszej Umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego łączne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ……………….. zł netto, ……………………. zł brutto.

- Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 uwzględnia wszelkie koszty wynikające z dokumentów i danych udostępnionych przez Zamawiającego, przeprowadzonej wizji lokalnej oraz oświadcza, że zapoznał się z wszelkimi warunkami i okolicznościami na placu budowy mającymi wpływ na finansową, rzeczową i terminową realizację zadania inwestycyjnego.

- Podstawą wystawienia faktury będzie zatwierdzenie przez Zamawiającego protokołu końcowego odbioru robót.

- Podstawą wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy jest dostarczenie prawidłowej faktury do Zamawiającego. Faktura może zostać wystawiona po podpisaniu protokołu odbioru przez strony umowy.

- Jednoczenie strony  zgodnie ustalają iż Zamawiający wyraża zgodę na dostarczanie faktur drogą elektroniczną (art. 106n ustawy o podatku od towarów i usług).

- Termin zapłaty należności z faktury Wykonawcy ustala się do 60 dni od daty wystawienia faktury.

- Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

- Wykonawca zobowiązuje się do złożenia Zamawiającemu wraz z każdą  fakturą za roboty budowlane pisemnego oświadczenia Podwykonawców, których wierzytelności są częścią składową wystawionej faktury, 
o otrzymaniu zapłaty przez tych Podwykonawców. W przypadku niedostarczenia wraz z fakturą przez Wykonawcę powyższego oświadczenia Zamawiający zatrzyma płatność faktury do czasu otrzymania tego oświadczenia. W przypadku braku podwykonawców, Wykonawca dołączy do faktury pisemne oświadczenie, iż nie posiada żadnych podwykonawców 
i wszystkie prace zostały wykonane siłami własnymi. *

* -gdy zamówienie wykonane jest przy udziale podwykonawców.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.

- Wykonawca oświadcza że: jest / nie jest*(niepotrzebne skreślić ) dużym przedsiębiorstwem w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych z dnia 13 grudnia 2019r

§5

- Z chwilą przekazania Wykonawcy placu budowy do dnia odbioru końcowego, na Wykonawcę przechodzi pełna odpowiedzialność za:

- szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich przebywających na terenie budowy,

- szkody wynikające ze zniszczenia obiektów oraz ze zniszczenia i/lub kradzieży materiałów, sprzętu i innego mienia związanego 
z prowadzeniem robót podczas realizacji przedmiotu umowy,

- szkody wynikające ze zniszczenia i/lub kradzieży własności osób trzecich spowodowane zaniedbaniem Wykonawcy.

§6

Rękojmia za wady i gwarancja

- Na wykonane prace Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi: ……… miesięcy od dnia końcowego odbioru (systemu i prac budowlanych).

- W ramach niniejszej umowy, w okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do usuwania wad fizycznych dotyczących wykonanych prac i systemu zgłoszonych przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się stawić w siedzibie Zamawiającego niezwłocznie po zgłoszeniu wady, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od momentu otrzymania zgłoszenia.

- Czas usunięcia wad nie powinien przekroczyć 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia wady.

- W przypadku odmowy usunięcia wad lub tez nieusunięcia wad 
w wyznaczonym terminie, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu, Zamawiający może powierzyć usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Gwarancja i rękojmia ma objąć wszystkie elementy systemu,  dotyczyć zjawisk zaistniałych na skutek wad ukrytych zastosowanych elementów oraz błędów montażu.

- Serwis gwarancyjny systemu poczty dostępny w pełnym zakresie m.in nadzór zdalny, przeglądy prewencyjne, naprawy systemu.

- W ramach niniejszej umowy, w okresie gwarancji i rękojmi, Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzania bezpłatnych przeglądów serwisowych systemu poczty pneumatycznej (co najmniej 1 raz w roku), potwierdzonych stosownym protokołem.

§7

Kontakt w sprawie realizacji zamówienia:

- z ramienia Wykonawcy pod nr tel. ………......................……

- z ramienia Zamawiającego pod nr tel. (32) 624-70-42; 519-307-608,

§8

Kary umowne

- Zamawiający ma prawo naliczania i egzekwowania  kar umownych 
w następujących wypadkach i w następujących wysokościach:

- za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 100 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- w przypadku niedotrzymania terminu wykonania obowiązków wynikających z gwarancji i/lub rękojmi w wysokości 100 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 
lub nieusunięcia wad do terminu odbioru -w wysokości 10% wartości umowy brutto wskazanej w § 4 ust. 1,

- w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10% wartości umowy brutto wskazanej w § 4 ust. 1,

- w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki,*

- w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki,*

- w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy   o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki,*

- w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki,*

- w przypadku wprowadzenia na teren prac podwykonawcy, który nie został zgłoszony Zamawiającemu zgodnie z zapisami umowy, w wysokości 200zł.*

- za niedostarczenie do zamawiającego dokumentów, o których mowa w §13 ust. 2 i 3, wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki.

* -gdy zamówienie wykonane jest przy udziale podwykonawców.

- W przypadku zwłoki, o którym mowa w ust. 1 pkt a-j przekraczającego 14 dni, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz naliczenia kar umownych w sposób określony w ust. 1 pkt d.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, kary umowne naliczone do dnia odstąpienia nadal są należne.

- W przypadku, gdy kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

- Zamawiający może naliczyć kary umowne tak za zwłokę, jak i za odstąpienie od umowy oraz z innych przyczyn przewidzianych w umowie, z zastrzeżeniem, że maksymalna wysokość kar nie może przekroczyć 20% wartości wynagrodzenia przysługującego wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia. Wysokość kar umownych dotyczy całego okresu realizacji umowy.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia, 
o którym mowa w § 4 ust. 1 z zastrzeżeniem postanowień zawartych w art. 15r1 ustawy z dnia 2.03.2020  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

§9

Odstąpienie od umowy

- Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w Kodeksie Cywilnym.

- W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy, Zamawiający zobowiązany jest do:

- dokonania odbioru wykonanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za faktycznie wykonany przedmiot umowy do dnia odstąpienia.

- W razie odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego

sporządzi protokół inwentaryzacji robót i wyposażenia w toku na dzień odstąpienia oraz Wykonawca zabezpieczy roboty przerwane w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, z przyczyny której nastąpiło odstąpienie od umowy. Jednocześnie Wykonawca udostępni Zamawiającemu wszelkie instrukcje, certyfikaty, karty gwarancyjne na zamontowane wyposażenie.

§10

- Wykonawca wykonana zamówienie:

- samodzielnie (bez udziału podwykonawców).*

- przy pomocy podwykonawcy/ów w zakresie  …………………………. , zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.*

*Zgodnie z oświadczeniem złożonym w ofercie

- Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonywania zamówienia nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wyrażona poprzez akceptację umowy o podwykonawstwo.

§11*

Podwykonawcy

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca  jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu projekt umowy lub zmianę projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od sporządzenia projektu lub zmiany projektu, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodniej z projektem umowy.

- Zamawiający, w terminie 5 dni zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 
i do projektu jej zmian:

a) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia;

b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni.

- Niezgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 5 dni od dnia otrzymania projektu lub jego zmian, zastrzeżeń w formie pisemnej, uważa się za akceptację projektu umowy lub jego zmiany.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca  jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu poświadczona za zgodność z oryginałem umowę o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia jak również zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 5 dni od dnia otrzymania umowy 
o podwykonawstwo lub zmian do umowy o podwykonawstwo nie zgłosi w formie pisemnej sprzeciwu, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robót budowlanych zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu, zawarte umowy poświadczone za zgodność  z oryginałem, których przedmiotem są dostawy lub usługi 
w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Umowa pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą musi zawierać zapisy określone w SWZ. Załącznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo. Postanowienia te dotyczą również umów zawieranych pomiędzy dalszymi podwykonawcami.

- Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących Podwykonawców.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców.

- Niezależnie od postanowień § 10 niniejszej umowy, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren robót, w celu wykonania zakresu robót określonego 
w ofercie, Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu z co najmniej 5 - dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może umożliwić Podwykonawcy wejścia na teren robót   i rozpoczęcia prac, zaś sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postępowanie Wykonawcy poczytywane będzie za nienależyte wykonanie umowy. Postanowienia dotyczą również umów zawieranych pomiędzy dalszymi podwykonawcami.

§ 12*

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

    - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

    - złożyć do depozytu sadowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

    - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

2*uwaga: zgodnie z oświadczeniem złożonym w ofercie wykonawcy.

§13

- Zamawiający wymaga aby osoby które w trakcie realizacji zamówienia będą wykonywały czynności w zakresie montażu instalacji poczty pneumatycznej , wykonaniu podłączeń i instalacji elektrycznej, prac ogólnobudowlanych -   zatrudnione były przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie  umowy o pracę.

- Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest do dostarczenia do Zamawiającego wraz z fakturą o której mowa w §4 niniejszej umowy, aktualnego oświadczenia potwierdzającego wymóg zatrudnienia osób na podstawie umowy 
o pracę, o którym mowa w ust.1. Oświadczenie to powinno zawierać 
w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że dane czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

- W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego 
w wyznaczonym, w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę:

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących 
w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w tym w szczególności bez podania imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników lub innych danych które podlegają anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę 
i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne 
i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy

- Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane 
w ust.1 czynności, Zamawiający przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w §8ust.1j.

- Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów, w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust.1 czynności.

§14

- Termin wykonania umowy, może ulec przesunięciu w przypadku:

- działania siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania zamówienia (o wystąpieniu siły wyższej Wykonawca winien w formie pisemnej powiadomić Zamawiającego niezwłocznie),

- sytuacji o której mowa w art. 15r ustawy z dnia 2.03.2020  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

- wystąpienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które uniemożliwiają wykonanie umowy, wynikające z bieżącej działalności Szpitala.

- W przypadkach o których mowa w ust.1, strony ustalą nowy termin realizacji umowy, z tym że max. okres przesunięcia terminu będzie równy okresowi przerwy.

§15

- W sprawach nieuregulowanych niniejsza. umowa mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Wszystkie zmiany umowy wymagają. formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wszelkie spory rozstrzygane będą. przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach jeden dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

Wykonawca                                                            Zamawiający