załącznik nr 5 do swz

UMOWA Nr…....../ZBiLK/2023

zawarta w Szczecinie w dniu ..................... 2023 roku pomiędzy Gminą Miasto Szczecin -             Zarządem Budynków i Lokali Komunalnych z siedzibą w Szczecinie (w skrócie ZBiLK) przy                  ul. Mariackiej 25

reprezentowaną przez:

Tomasza Srokę    	-  Dyrektora ZBiLK

za akceptacją finansową

Natalii Wiechetek             	 - Głównej Księgowej ZBiLK

zwanym dalej Zamawiającym

a

................................................................................................................................................

NIP   .........................................                                              REGON  ...............................

zwanym dalej Wykonawcą.

o następującej treści:

- Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w wyniku postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”

- Strony umowy zgodnie stwierdzają, że Specyfikacja Warunków Zamówienia (w skrócie swz) stanowi integralną część umowy.

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę  polegającą na „Wykonaniu w latach 2023-2024 pięcioletnich przeglądów polegających na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania instalacji elektrycznych oraz ochrony odgromowej budynków będących w zasobach Gminy Miasto Szczecin zarządzanych przez ZBiLK” (zgodnie z wykazami stanowiącymi załącznik nr 1 do umowy).

- Przedmiot umowy obejmuje w szczególności:

  - kontrolę instalacji elektrycznych w lokalach mieszkalnych i użytkowych 
wraz z naprawą lub wymianą gniazd wtykowych wymagających bolców ochrony przeciwporażeniowej,

  - kontrolę instalacji elektrycznych oświetlenia administracyjnego (klatka schodowa, strych, piwnice, pomieszczenia w.c. poza lokalem),

  - kontrolę instalacji elektrycznej wewnętrznej linii zasilającej (wlz) w klatce schodowej,

  - kontrolę instalacji piorunochronnej obiektu (budynku) zgodnie z wymogami obowiązujących norm i przepisów.

3. Przeprowadzenie w/w kontroli ma na celu sprawdzenie czy w trakcie eksploatacji stan techniczny instalacji lub urządzeń elektrycznych nie uległ pogorszeniu w stopniu stwarzającym zagrożenie dla ich dalszego bezpiecznego użytkowania, oraz czy ich dalsze użytkowanie zapewnia ochronę interesów użytkowników innych lokali korzystających z tej instalacji oraz osób trzecich. Kontrola winna obejmować co najmniej:

1) oględziny w zakresie ochrony przed dotykiem bezpośrednim i ochrony przeciwporażeniowej,

2) pomiary rezystancji izolacji

3) badania ciągłości przewodów ochronnych

4) badania przed dotykiem pośrednim,

5) próby działania urządzeń różnicowo-prądowych.

Oprócz dokumentu drukowanego, dołączenie wersji elektronicznej przeglądów (płyta CD – PDF: stan na dzień 30.11.2023r. i 30.11.2024r.) i dostarczenie jej do siedziby Działu Techniczno-Eksploatacyjnego ZBiLK przy ul. Jagiellońskiej 34c w Szczecinie.

4. Przeglądy powinny obejmować w szczególności:

1) przegląd instalacji w mieszkaniach i lokalach użytkowych, w tym:

a) przeglądy tablic elektrycznych w mieszkaniach i lokalach użytkowych,

b) sprawdzenie stanu techn. wkładek topikowych lub wyłączników nadmiarowo-prądowych i wyłączników  różnicowo-prądowych,

c) sprawdzenie tablic licznikowych i licznika,

d) sprawdzenie stanu gniazd wtykowych i wyłączników oświetlenia, naprawę 
lub wymianę gniazd wtykowych wymagających bolca ochrony przeciwporażeniowej,

e) ciągłości przewodów ochronnych , w tym połączeń wyrównawczych,

f) wykonanie badań oraz sporządzenie protokołów,

-  skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie zasilania,

- skuteczności środków ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym,

- rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,

- sprawdzenie skuteczności działania wyłącznika różnicowo-prądowego.

2) przegląd instalacji na klatkach schodowych, strychach, w piwnicach  oraz w.c. poza lokalem (instalacje oświetl. administracyjnego), w tym:

a) przegląd i ocena sprawności wyłączników, przycisków oraz opraw oświetleniowych,

b) sprawdzenie stanu techn. wkładek topik. lub wyłączników nadmiarowo-prądowych w tabl. administracyjnej,

c) wykonanie badań oraz sporządzenie protokołów:

- skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie zasilania,

- rezystancji izolacji instalacji elektrycznej.

3) przegląd instalacji wewnętrznej linii zasilania (wlz) w klatce schodowej, w tym:

a) sprawdzenie stanu technicznego zabezpieczenia budynku (przegląd, ocena sprawności techn. od strony mechanicznej),

b) przegląd tablic rozdzielczych piętrowych,

c) sprawdzenie stanu technicznego wkładek topikowych  lub wyłączników nadprądowych,

d) sprawdzenie tablic licznikowych i liczników (obwodów administracyjnych),

e) sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych, w tym połączeń wyrównawczych,

f) wykonanie badań i sporządzenie protokołów:

- skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie zasilania,

- rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,

- sprawdzenie rozdzielnic tablicowych.

4) przegląd w zakresie instalacji piorunochronnej obiektu, w szczególności:

a) oględziny instalacji części naziemnej,

b) sprawdzenie ciągłości połączeń części naziemnej,

c) pomiar rezystancji uziemienia,

d) sprawdzenie stanu uziomów i sporządzenie protokołu oporności.

5. Przeglądy w  budynkach należy wykonać w kolejności gwarantującej uniknięcie przeterminowania ważności badań, wg dat zgodnie z załącznikiem nr 1 (wykaz adresowy budynków) poczynając od najstarszej lub ustalić kolejność przeglądów z upoważnionymi przedstawicielami poszczególnych Rejonów. Uzgodnioną zmianę kolejności wykonywania przeglądu w budynkach, należy na wykazie adresowym parafować.

6. Wykonawca, będzie dostarczał do siedziby Działu Techniczno-Eksploatacyjnego ZBiLK przy ul. Jagiellońskiej 34c sukcesywnie w terminie 7 dni po wykonaniu przeglądu, jednak nie później niż w dniu wskazanym jako „data ostatniego przeglądu”:

1) oryginał protokołu przeglądu,

2) wykaz adresowy wykonanych przeglądów wraz z rozliczeniem jednostkowym.

7. Zamawiający w ciągu 14 dni kalendarzowych sprawdzi przedłożone protokoły. W przypadku zgłoszonych wad i usterek do protokołów Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawienia i ponownego przedłożenia w ciągu 7 dni kalendarzowych, pod rygorem zlecenia wykonania oznaczonej usługi osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy lub odstąpienia od umowy w całości lub części. Koszt ten zostanie potrącony z wynagrodzenia Wykonawcy.

8. Wykonawca przed przystąpieniem do kontroli okresowej powinien:

1) najpóźniej w terminie 7 dni od podpisania umowy skontaktować się z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego wskazanym w § 3 ust. 2,

2) zapoznać się z protokołami z poprzednich kontroli, zgłoszeniami użytkowników lokali dotyczącymi usterek, wad, uszkodzeń lub zniszczeniem elementów instalacji oraz informacjami o dokonanych naprawach.

9. Protokół z przeglądu nie może być sporządzony wcześniej niż na 30 dni przed upływem ważności aktualnego przeglądu i nie później niż w ostatnim dniu ważności aktualnego przeglądu.

10. Protokoły należy również wykonać w wersji elektronicznej (zapisane na pendrive w formacie PDF: stan na dzień 30.11.2023 roku oraz 30.11.2024 roku) i dostarczenie ich do siedziby działu Techniczno-Eksploatacyjnego ZBiLK przy ul. Jagiellońskiej 34c.

11. Wraz z protokołami z wykonanych przeglądów Wykonawca przedłoży:

1) kserokopie stosownych uprawnień osób realizujących przedmiot zamówienia, tj.: uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru w zakresie prac kontrolno-pomiarowych oraz uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w zakresie prac kontrolno-pomiarowych, wymagane przy prowadzeniu prac kontrolno-pomiarowych, objętych przedmiotem zamówienia,

2) kserokopie aktualnych świadectw wzorcowania mierników wielkości elektrycznych użytych podczas dokonywania pomiarów, wydanych przez jednostkę upoważnioną przez Główny Urząd Miar (GUM) z datą wydania nie starszą niż 12 miesięcy.

12. Wzór protokołu kontroli okresowej instalacji elektrycznej (przegląd 5-letni) zgodny z wymogami aktualnych norm i przepisów, należy uzgodnić przed przystąpieniem do pomiarów elektrycznych z poszczególnymi inspektorami nadzoru, wyznaczonymi w umowie do koordynowania prac objętych przedmiotem umowy ze strony Zamawiającego.

13. Wykaz budynków stanowiący załącznik nr 1 do umowy może ulec zmianie w okresie obowiązywania umowy, o czym Zamawiający powiadomi Wykonawcę.

14. Strony dopuszczają możliwość dostarczenia protokołów z przeglądów w terminie późniejszym niż wskazany jako „wymagana data kontroli” w załączniku nr 1 do umowy, jedynie w przypadku:

1) udokumentowanego zgodnie z zapisami ust. 17-18 umowy, braku możliwości wejścia do lokalu mieszkalnego,

2) ustalenia innej kolejności wykonania kontroli okresowej niż określona w załączniku nr 1 do umowy, stanowiącym wykaz adresowy, z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego.

15. Protokoły z przeglądów dokonanych w lokalach mieszkalnych i użytkowych muszą być potwierdzone  czytelnym podpisem użytkownika lokalu.

16. Wykonawca zawiadomi lokatorów o planowanych przeglądach instalacji elektrycznych w budynku oraz w lokalach, poprzez umieszczenie informacji o terminie przeglądu w widocznym miejscu na klatce schodowej lub na budynku, z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.

17. W przypadku nieobecności użytkownika lokalu należy podać daty i godziny co najmniej trzech wizyt. Pożądany jest również podpis sąsiada w celu potwierdzenia powtarzających się nieobecności użytkownika danego lokalu.

18. Informacje o braku dostępu do lokali należy przekazać w formie pisemnego wykazu, do upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, wskazanego w § 3 ust. 2. Zamawiający wraz z Wykonawcą dołoży wszelkich starań w celu udostępnienia przez użytkownika lokalu, do którego mimo trzykrotnej próby Wykonawca nie dostał się.

19. W przypadku braku możliwości wykonania zlecenia jednostkowego w wyznaczonym terminie (np. z powodu braku dostępu do lokalu objętego /lokali objętych zleceniem), strony umowy sporządzą na tę okoliczność stosowny protokół podając faktyczną przyczynę niemożności wykonania zlecenia.

20. Po wykonaniu przeglądów Wykonawca usunie informację o której mowa w ust. 14.

21. W związku z przekazanymi przez Wykonawcę danymi osobowymi pracowników upoważnionych do kontaktu ze ZBiLK w zakresie objętym przedmiotem niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w imieniu ZBiLK obowiązku informacyjnego w stosunku do ww. pracowników wynikającego z art. 14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Klauzula Informacyjna ZBiLK jako Administratora danych stanowi załącznik  do niniejszej umowy.

22. Wykonawca zobowiązany jest do likwidacji szkód powstałych w toku realizacji przedmiotu umowy.

23. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą w stosunku do Zamawiającego i osób trzecich z tytułu szkód wyrządzonych przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

24. Wykonawca oświadcza, że przy wykonywaniu przedmiotu niniejszej umowy będzie wykorzystywał pojazdy samochodowe oraz oświadcza, że udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu niniejszej umowy zgodny będzie z wymogami określonymi w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. 2022 poz. 1083 ze zm.). Wykonawca w dniu zawarcia umowy przekaże Zamawiającemu oświadczenie o spełnieniu wymogu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

25. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, ze zmianami) wszystkie osoby, które wykonywać będą przeglądy 5-letnie instalacji elektrycznych i ochrony odgromowej.

26. Zatrudnienie, o którym mowa w ust. 25 powinno trwać przez cały okres realizacji zamówienia.

27. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia kopii umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z pracownikami, o których mowa w ust. 25, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych. Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu i zakres obowiązków pracownika.

28. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z pracownikami w terminie, o którym mowa w ust. 27, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę.

29. W przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w ust. 25 lub nie przedstawienia dowodów potwierdzających ich zatrudnienie, Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna określona w § 8 ust. 1 pkt 8 umowy.

§ 2

1.Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia ………………… 2023 r. do dnia 30.11.2024 r.

2.Wykonawca powinien uprzedzić Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia wykonania usługi, podając przyczyny i skutki opóźnienia oraz czas o jaki termin wykonania usługi może ulec przesunięciu.

3.Jeżeli w stosunku do terminu wykonania usługi (wyznaczonego w załączniku nr 1 do umowy lub uzgodnionego z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego) z winy Wykonawcy nastąpi znaczne opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy o co najmniej 10 dni, Zamawiający może przerwać wykonanie prac przez Wykonawcę i odstąpić od umowy w całości lub w oznaczonej części.

4.Jeżeli do dnia oznaczonego jako wymagany termin wykonania kontroli okresowej zgodnie z postanowieniami § 1 ust. 9, Wykonawca nie dostarczy aktualnego protokołu, Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę do wykonania i przedłożenia protokołu, wyznaczając pięciodniowy termin wykonania usługi, pod rygorem zlecenia wykonania oznaczonej usługi osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt ten zostanie potrącony z wynagrodzenia Wykonawcy.

5.Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego zlecić wykonania usług osobie trzeciej, pod rygorem natychmiastowego wypowiedzenia przez Zamawiającego umowy, bez obowiązku zwrotu poniesionych nakładów przez Wykonawcę.

§ 3

- Do kierowania pracami stanowiącymi przedmiot umowy ze strony Wykonawcy wyznacza się ……………………………………………….

- Jako koordynatora w zakresie realizacji przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego wyznacza się ……………………………………….

§ 4

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w sposób i na warunkach określonych w niniejszej umowie oraz zgodnie z przepisami prawa, w tym prawa miejscowego.

- Jeżeli Wykonawcę stanowi Konsorcjum lub inne, nie mające osobowości prawnej, ugrupowanie dwóch lub więcej osób (Wykonawców wspólnie realizujących przedmiot umowy, np. Spółka cywilna), to:

- osoby te będą uważane za solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiającym za wykonanie przedmiotu umowy,

- osoby te powiadomią Zamawiającego o swoim partnerze wiodącym (Lider Konsorcjum), który będzie miał pełnomocnictwa do podejmowania wiążących Lidera i wszystkich członków Konsorcjum decyzji,

- Lider i wszyscy członkowie Konsorcjum będą solidarnie odpowiedzialni wobec Zamawiającego za należyte wykonanie umów o podwykonawstwo, w szczególności za zapłatę wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców umowy o podwykonawstwo będą zawierane przez wszystkich członków Konsorcjum,

- faktury będą wystawiane przez partnera wiodącego (Lidera Konsorcjum), a każdorazowa płatność wynagrodzenia zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy wskazany każdorazowo w fakturze przez Lidera Konsorcjum, zgodnie z postanowieniami §8,

- Wykonawca nie zmieni swojego składu ani statusu prawnego do zakończenia terminu realizacji umowy.

- W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy Podwykonawców, Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wszystkie działania lub zaniechania Podwykonawców, jak za własne.

- Wykonawca zawrze z Podwykonawcą umowę o świadczenie usług, które mają być świadczone przez Podwykonawcę pod warunkiem, że Zamawiający nie sprzeciwi się jej zawarciu.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu zawartej z Podwykonawcą warunkowej umowy w terminie 3 dni od daty jej zawarcia.

- Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego w terminie wskazanym w 
ust. 5 jaki/e zakres/y czynności przedmiotu umowy będzie/będą wykonywany/e przez Podwykonawcę/ów.

- Zamawiający uprawniony jest do zgłoszenia w terminie 10 dni od daty otrzymania umowy opisanej w ust. 5 sprzeciwu co do powierzenia przez Wykonawcę wykonywania usług objętych warunkową umową przez wskazanego w niej Podwykonawcę.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu jednego egzemplarza podpisanej przez Wykonawcę i Podwykonawcę umowy o świadczenie usług oraz oświadczenia Podwykonawcy, iż znana jest mu treść niniejszej umowy. Dokumenty te Wykonawca zobowiązany jest doręczyć Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy z Podwykonawcą.

- W przypadku, gdy w trakcie realizacji postanowień niniejszej umowy, umowa Wykonawcy z Podwykonawcą wygaśnie albo ulegnie rozwiązaniu albo Wykonawca bądź Podwykonawca odstąpi od zawartej umowy o świadczenie przez Podwykonawcę usług, Wykonawca, który zamierza w dalszym ciągu realizować przedmiot umowy przy pomocy Podwykonawcy. zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu nowej umowy z Podwykonawcą w terminie 3 dni od daty jej zawarcia. Postanowienia ust. 4-7 stosuje się.

§ 5

  - Wykonawca jest zobowiązany posiadać w ciągu trwania niniejszej umowy opłaconą aktualną polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności, na kwotę nie niższą niż  100 000,00 zł.

2.  Jednocześnie w przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest nie później niż 7 dni przed wygaśnięciem okresu ubezpieczenia przedłożyć Zamawiającemu, polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na kolejny okres.

- Jeżeli Wykonawca nie zrealizuje któregokolwiek z obowiązków wynikających z niniejszego paragrafu Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do naliczenia kary umownej zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 5 lub rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży potwierdzenia opłacenia wszystkich wymagalnych składek ubezpieczeniowych.

- Zmiany warunków ubezpieczenia mogą być dokonane jedynie za pisemną zgodą Zamawiającego pod rygorem nieważności, po przedstawieniu pełnej treści wszystkich mających mieć zastosowanie warunków ubezpieczenia.

- W przypadku zamiaru przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, skutkującego tym, że okres obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z polisy, o której mowa w niniejszym paragrafie byłby krótszy, aniżeli przedłużony okres wykonywania przedmiotu umowy, przed dokonaniem z Zamawiającym takiej zmiany umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu polisy obowiązującej na okres wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z uzgadnianym terminem jej zakończenia.

- Jeżeli Wykonawca nie wykona obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 6, wówczas Zamawiający ubezpieczy Wykonawcę na jego koszt i ryzyko. Koszty poniesione przez Zamawiającego na ubezpieczenie Wykonawcy zostaną potrącone z wynagrodzenia, a gdyby potrącenie takie nie było możliwe, zostaną zaspokojone z zabezpieczenia.

- Wykonawca oświadcza, iż wyraża zgodę na zawarcie umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 7 oraz na potrącenie kosztów poniesionych przez Zamawiającego z wynagrodzenia lub z zabezpieczenia.

§ 6

- Strony postanawiają, że rozliczenie wykonania usługi odbywać się będzie etapami, nie częściej niż raz w miesiącu,  w oparciu o cenę jednostkową zaoferowaną w Formularzu Cenowym, w wysokości:

  - ………….. zł/brutto  za wykonanie………….

  - ………. zł/brutto za wykonanie………..

  - ………….. zł/brutto  za wykonanie………….

oraz ilości przeglądów wykonanych w danym miesiącu.

- Maksymalne wynagrodzenie przysługujące wykonawcy z tytułu realizacji umowy nie przekroczy kwoty: ………………… zł brutto (słownie: ………….………………).

- W przypadku gdy wartość wynagrodzenia Wykonawcy będzie równa kwocie określonej w ust. 2, umowa niniejsza wygasa.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji umowy w niepełnym wymiarze kwotowym, nie niższym jednak niż 85 % kwoty brutto, o której mowa w ust. 2 umowy. Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.

- W  chwili wyczerpania 85% wynagrodzenia określonego w ust. 2, Wykonawca ma obowiązek pisemnie poprzez e-mail poinformować Zamawiającego o mogącym nastąpić w trakcie obowiązywania umowy, przekroczeniu maksymalnej wartości wynagrodzenia, a niezastosowanie się do wyżej wymienionego obowiązku skutkować będzie odmową zapłaty za wykonane prace wykraczające swoją wartością poza wynagrodzenie umowne.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia za zrealizowane usługi, w terminie do 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego. Na fakturze należy wskazać numer umowy w oparciu, o którą nastąpi płatność.

- Faktury należy wystawiać miesięcznie, w rozbiciu na usługi wykonane w budynkach mieszkalnych i użytkowych.

- Do faktury Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo dołączyć zbiorcze zestawienie wykonanych w danym miesiącu przeglądów okresowych, wg wzoru na załączniku nr 2 do umowy, potwierdzone przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do koordynowania w zakresie realizacji przedmiotu umowy.

- Płatność zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, z zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzony przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazie.

- Płatność nastąpi z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (Split Payment).

- Wykonawca wystawi fakturę na następujące dane:

Nabywca:     Gmina Miasto Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin

NIP 851-030-94-10

Płatnik:   Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych Jednostka Budżetowa

ul. Mariacka 25  70-546  Szczecin

- Na fakturze nie należy podawać numeru NIP Płatnika a jedynie Nabywcy.

- Zamawiający udostępnia Wykonawcy możliwość złożenia faktury elektronicznej za pośrednictwem Platformy Fakturowania Elektronicznego.

- Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.

- Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 7

- W celu zabezpieczenia pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3 % maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania wynikającego z umowy, tj. w kwocie  ………zł  (słownie: ………….).

- 100 % zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji ubezpieczeniowych musi obejmować okres realizacji umowy + 30 dni,

- Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym. Kwota zabezpieczenia zostanie zwrócona z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszona o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- W przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy lub przesunięcia terminu jego wykonania, termin zwrotu zabezpieczenia wniesionego w gotówce ulega odpowiedniemu przedłużeniu, z zachowaniem zasad określonych w ust. 2-3. W przypadku zabezpieczenia wniesionego w innej formie, Wykonawca zobowiązuje się odpowiednio wydłużyć okres ważności zabezpieczenia i przedłożyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające odpowiednie przedłużenie okresu jego ważności najpóźniej na 7 (siedem) dni przed upływem pierwotnego terminu jego obowiązywania.

- W przypadku przedłużenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawca przed dokonaniem takiej zmiany umowy, zobowiązany jest do przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia w taki sposób, by po zmianie umowy w zakresie terminu wykonania umowy, pokrywał się on z terminami wynikającymi z umowy i przedłużenia oraz przedłożenia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego takie przedłużenie przed zawarciem aneksu do umowy wydłużającego termin jej wykonania. Brak takiego dokumentu stanowi podstawę do odmowy zawarcia aneksu do umowy wydłużającego termin jej wykonania z wyłącznej winy Wykonawcy.

- Zwrot zabezpieczenia nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy, w terminie 30 dni liczonych od dnia wykonania przedmiotu umowy – zakończenia świadczenia usług i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Wykonawca złoży Zamawiającemu zabezpieczenie należytego wykonania umowy, przed jej zawarciem.

- Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu należy wpłacić na konto Zamawiającego Nr 89 1020 4795 0000 9502 0292 7663

§ 8

- Wykonawca  zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

    - za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, w wysokości 300,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,

    - za niewykonanie przeglądu, w terminie o którym mowa w § 1 ust. 5 i 9, w wysokości 300,00 zł, za każdy stwierdzony przypadek,

    - za zwłokę w dostarczeniu protokołu przeglądu, w stosunku do terminów o których w § 1 ust. 6, w wysokości ………(zgodnie z ofertą) zł za każdy dzień zwłoki, za każdy stwierdzony przypadek,

    - za zwłokę w usunięciu wad lub usterek w terminie wskazanym w § 1 ust. 7, w wysokości 60,00 zł, za każdy stwierdzony przypadek,

    - za niewykonanie (naruszenie) obowiązku określonego w § 5 w wysokości 1 000,00 zł,

    - w przypadku określonym w § 10 ust. 3 pkt 2, w wysokości 500,00 zł,

    - za rozwiązanie lub odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 2, za wyjątkiem przypadku określonego w ust. 5 pkt 7,

    - w przypadku o którym mowa w § 1 ust. 29 umowy w wysokości 1 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek.

    - za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa  w § 10 ust. 4, w wysokości 2 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek.

- Wierzytelności z tytułu kar umownych oraz szkód, wynikających z nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę Zamawiający jest uprawniony do skompensowania z należnym Wykonawcy wynagrodzeniem, nawet, jeśli którakolwiek z wierzytelności nie jest jeszcze wymagalna.                        Do kompensaty dochodzi poprzez złożenie przez Zamawiającego Wykonawcy oświadczenia o dokonaniu kompensaty wraz z wyjaśnieniem podstaw powstania wierzytelności po stronie Zamawiającego. Złożenie takiego oświadczenia ma skutek dokonania zapłaty.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 25% wartości wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 2.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:

  - właściwy sąd rejestrowy orzeknie, choćby nieprawomocnie, o rozwiązaniu spółki Wykonawcy lub podjęta została uchwała o rozwiązaniu spółki,

  - zostanie zajęty majątek Wykonawcy,

  - Wykonawca z własnej winy przerwał realizację usług i nie realizuje ich przez okres co najmniej 3 dni, lub pozostaje w zwłoce w wykonaniu poszczególnych elementów przedmiotu umowy o co najmniej 3 dni,

  - Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął wykonywania usług pomimo wezwania  Zamawiającego i wyznaczenia mu dodatkowego 3 dniowego terminu do podjęcia wykonania usług,

  - Wykonawca wykonuje usługę niezgodnie z niniejszą umową.

  - w przypadku nienależytego wykonywania przedmiotu umowy,

  - wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży                       w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,

- Zamawiający może odstąpić od umowy bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu wykonania usług.

- Oświadczenie o odstąpieniu od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 5 pkt 1)-6), powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia, w terminie 60 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust. 5 pkt 1)-6), natomiast odstąpienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 5 pkt 7), powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia, w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust.5 pkt 7).

§ 9

1. Strony zobowiązują się do poinformowania wzajemnie o zmianie adresu swojej siedziby.

2. W przypadku niedokonania powyższego, wszelkie pisemne oświadczenia kierowane na adresy podane w umowie, uznane zostaną za skuteczne.

§ 10

- Zmiana niniejszej umowy dla swojej ważności wymaga zachowania formy pisemnej w postaci aneksu.

- Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że zachodzą okoliczności wskazane w art. 455 ust.1, ust. 2 i ust. 4 ustawy Pzp, przy uwzględnieniu postanowień ust. 3 poniżej.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie:

  - Terminu wykonania przedmiotu umowy, poza przesłankami określonymi w art. 455 ustawy Pzp., będzie możliwa w przypadku:

    - okoliczności nieprzewidzianych i niezależnych od Wykonawcy, przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy, tj. braku dostępu do lokalu, udokumentowanego zgodnie z zapisami § 1 ust. 17-18 lub zmiany wykazu adresowego wpływającego na termin wykonania kontroli okresowej,

    - wystąpienia  przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. „siły wyższej”. Strony zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania się nawzajem o wystąpieniu ww. przeszkód,

  - osób przewidzianych do realizacji umowy po stronie Wykonawcy (ujętych w wykazie), pod warunkiem, że nowe osoby będą posiadały kwalifikacje zgodne z wymogiem opisanym w swz. Zmiana taka będzie dopuszczalna w szczególnych przypadkach losowych (choroba itp.) lub w sytuacji, gdy osoba przewidziana do realizacji umowy, nie wywiązuje się należycie ze swoich obowiązków lub innej niezależnej od Wykonawcy przyczyny. Zmiana osób wymaga zgody Zamawiającego, pod rygorem odstąpienia od umowy lub zapłaty kary umownej wskazanej w § 8 ust. 1 pkt 6.

- Zamawiający na podstawie art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1 w przypadku zmiany cen materiałów i kosztów związanych z realizacją zamówienia. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie waloryzowane o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem (kwartalny), ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (dalej jako „Wskaźnik waloryzacji”), przy łącznym spełnieniu następujących postanowień:

  - każda ze stron umowy jest uprawniona do żądania zmiany wysokości wynagrodzenia nie częściej niż raz na kwartał (na koniec każdego kwartału trwania umowy o wskaźnik waloryzacji dla poprzedniego kwartału), przy czym,

  - kolejne waloryzacje nastąpią nie częściej niż po upływie kwartału od poprzedniej waloryzacji i będą dokonywane o wskaźnik waloryzacji w stosunku do poprzedniego kwartału przy czym,

  - strona może wystąpić z wnioskiem przy wzroście lub obniżeniu Wskaźnika waloryzacji określonej powyżej, o co najmniej 2%, obliczonego na podstawie średniej Wskaźników waloryzacji za dwa ostatnie kwartały  poprzedzające złożenie wniosku o waloryzację,

  - waloryzacja nie dotyczy usług wykonanych przed datą złożenia wniosku przez którąkolwiek ze stron, przy czym,

  - w przypadku wzrostu lub obniżeniu wskaźnika waloryzacji waloryzacja będzie polegała odpowiednio na wzroście lub obniżeniu wynagrodzenia za usługi pozostałe do wykonania po dniu złożenia wniosku o wartość procentową wskaźnika waloryzacji, przy czym,

  - w przypadku wskaźnika waloryzacji lub zmiany podmiotu, który urzędowo go ustala, mechanizm, o którym mowa powyżej, stosuje się odpowiednio do wskaźnika i podmiotu, który zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastąpi dotychczasowy wskaźnik lub podmiot, przy czym,

  - maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia brutto, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania niniejszych postanowień, nie przekroczy 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 2 umowy.

- W przypadkach, o których mowa w ust. 4, do wniosku o waloryzację Wykonawca (a w przypadku obniżenia wynagrodzenia Zamawiający) winien złożyć drugiej stronie pisemne oświadczenie o wysokości dodatkowych kosztów wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w tych przypadkach. Do oświadczenia należy dołączyć dowody księgowe i wyliczenia wskazujące na wysokość zmiany wynagrodzenia. Wyliczenia te będą przedmiotem weryfikacji drugiej strony. Zmiana wynagrodzenia będzie wymagała zawarcia aneksu do umowy.

- Wniosek, o którym mowa w ust. 5 powinien zawierać propozycję zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumenty niezbędne do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa w ust. 4 mają lub będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonych w umowie, a w szczególności:

  - przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania umowy oraz złożenia, co do wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wykonania umowy, wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń;

  - wykazanie wpływu zmian na wysokość kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę;

  - szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy oraz wykazanie adekwatności propozycji do zmiany wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę.

- Zmiany, o których mowa w ust. 4 mogą nastąpić po 6 miesiącach od daty zawarcia umowy.

- Strony postanawiają, że dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w przypadku wystąpienia którejkolwiek ze zmian wskazanych w art. 436 pkt 4 lit. b) ustawy Pzp, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę:

  - zmiany stawki podatku od towarów i usług;

  - zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

  - zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

  - zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 8 pkt 1) a, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy realizowanej po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług, o ile zmiana ta ma wpływ na koszty realizacji umowy. W takim przypadku wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 8 pkt 2), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy, wyłącznie w odniesieniu do części wynagrodzenia pracowników odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 8 pkt 3), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy, wyłącznie w odniesieniu do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 8 pkt 4), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy, wyłącznie w odniesieniu do części wynagrodzenia pracowników odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.

- W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 1, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Przy sporządzaniu wyliczeń, należy uwzględnić wymiar etatów i liczbę osób, która została uwzględniona w kalkulacji ceny ofertowej.

- W przypadku zmian, o których mowa w ust. 8 pkt 2)- 4), jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności:

  - pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 8 pkt 2),

  - pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi, - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 8 pkt 3),

  - pisemne zestawienie opisujące sposób i podstawę wyliczenia zmienionego wynagrodzenia, uwzględniające sumę wzrostu kosztów realizacji zamówienia wynikającą z wpływów do PPK dokonywanych przez zatrudniającego.

- Wszystkie okoliczności wymienione w niniejszym paragrafie stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, a które nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

- W przypadku, gdy Wykonawca wystąpi z inicjatywą zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powołał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 57 ustawy, Wykonawca zobowiązany będzie wykazać Zamawiającemu, że:

  - proponowany inny Podwykonawca spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia lub

  - Wykonawca samodzielnie spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca,  na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności, przenieść wierzytelności z tytułu niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej.

§ 11

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa w szczególności Prawo Zamówień Publicznych i Kodeksu cywilnego.

- Strony ustalają, że spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, przez  właściwy  Sąd  w Szczecinie.

- Niniejsza umowa stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonym w ww. ustawie.

- Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy:

Załącznik nr 1 do umowy – Wykaz adresowy nieruchomości 2023-2024

Załącznik nr 2 do umowy – Zbiorcze zestawienie usług wykonanych

ZAMAWIAJĄCY:                                                                   WYKONAWCA:

załącznik  do umowy

KLAUZULA  INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO

− informujemy, że:

I. Administrator danych osobowych

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, ul. Mariacka 25, 70-546 Szczecin jest Administratorem Twoich danych osobowych.

II. Inspektor Ochrony Danych

Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w

sprawach ochrony swoich danych pod adresem iod@zbilk.szczecin.pl

III. Cele i podstawy przetwarzania

Określono cele przetwarzania Twoich danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane w celu:

- wykonania umowy zwartej z naszym kontrahentem (wykonawcą) ..........................................., będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

-  ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

-  w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

IV. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich

Danych, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Twoich danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

V. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy zawartej z naszym kontrahentem (wykonawcą) ............................................a także po jej zakończeniu, w celach:

- dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, zakończeniem jej obowiązywania, rozliczeniem umowy,

-  wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa,

- statystycznych i archiwizacyjnych.

VI. Odbiorcy danych

Twoje dane mogą być udostępniane podmiotom i organom, którym Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom  uprawnionym do otrzymania od Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Odbiorcami danych osobowych będą również:

- podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu uczestniczącym w naszym imieniu w wykonywaniu naszych czynności:

- podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne i teleinformatyczne,

- podmiotom świadczącym nam usługi audytowe, pomoc prawną i usługi doradcze;

- innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:

- podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską.

Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

VII. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Jeżeli przetwarzanie Państwa danych nie jest konieczne do zawarcia umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych. Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w dowolnym momencie cofnąć (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

IX. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)

X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany