        UMOWA NR ...............................
O PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO

Zawarta w dniu ..............................w Starachowicach pomiędzy Gminą Starachowice, w imieniu której działa Prezydent Miasta Starachowice – Marek Materek,
27-200 Starachowice, ul. Radomska 45, NIP: 664-19-09-150, Regon: 291009892 przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Haliny Piwnik
zwaną dalej „Zamawiającym”,
a …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
NIP ………………., Regon …………………...
nazwa wykonawcy i jego podstawowe dane – w tym nr rejestru sądowego, nazwa i siedziba sądu rejestrowego ewentualnie nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, nazwa i siedziba organu rejestrowego , nr NIP i REGON
zwanym dalej „ Wykonawcą”, reprezentowanym przez:
………………………………………………………………………………………………………….

Z uwagi na treść art. 4 pkt 8 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) do niniejszej umowy nie mają zastosowania przepisy tejże ustawy.
§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie:
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru (łącznie z okresem gwarancji i rękojmi za wady), zgodnie z wymogami określonymi w przepisach ustawy Prawo budowlane nad realizacją zadania pn.: „Budowa połączenia ulicy Batalionów Chłopskich z drogą powiatową nr 0907T (ulica Szkolna) w ciągu ulicy Batalionów Chłopskich w Starachowicach” w ramach zadania inwestycyjnego w budżecie „Budowa połączenia ulicy Batalionów Chłopskich z drogą powiatową nr 0907T (ulica Szkolna) w ciągu ulicy Batalionów Chłopskich”
1. Zamówienie obejmuje świadczenie usługi w okresie realizacji oraz w okresie rękojmi za wady i polega na koordynacji, zarządzaniu, kontroli, nadzorowaniu i rozliczeniu robót budowlanych w tym ewentualnych robót dodatkowych i zamiennych.
2. Roboty budowlane będą wykonywane na podstawie odrębnej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą robót budowlanych.
Główny zakres nadzorowanych prac:
- budowa nowego odcinka drogi o nawierzchni bitumicznej,
- budowę chodnika i ścieżki rowerowej z kostki betonowej,
- przebudowę linii energetycznych SN,
- wykonanie kanalizacji deszczowej,
- wykonanie oświetlenia ulicznego.

§ 2
Integralną część umowy stanowią:
1.	zapytanie ofertowe
2.	oferta Wykonawcy.

§ 3

Zakres obowiązków i uprawnień Wykonawcy:
  1. pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie obowiązków
     i uprawnień (łącznie z kontrolowaniem rozliczeń budowy) wynikających z art. 25 i 26 Prawa budowlanego,
  2. udział w przekazaniu przez Zamawiającego placu budowy wykonawcy robót,
  3. zapewnienie obecności inspektorów nadzoru na terenie budowy przez okres trwania realizacji przedmiotu zamówienia, czas pracy inspektorów winien być dostosowany do pracy Wykonawcy robót i wymagań Zamawiającego,
  4. opiniowanie i przedstawianie do akceptacji przez Zamawiającego i projektanta - wszelkich zmian do projektu wnioskowanych przez wykonawcę robót budowlanych,
  5. bieżąca kontrola i zatwierdzanie faktur i dokumentów rozliczeniowych (w tym obmiaru) pod względem merytorycznym i rachunkowym
  6. potwierdzenie zgłoszonej przez wykonawcę robót budowlanych gotowości do odbioru końcowego, sprawdzenie niezbędnej dokumentacji odbiorowej i powykonawczej
  7. sporządzanie i przedstawianie Zamawiającemu „protokołów konieczności” dla robót dodatkowych i zamiennych,
  8. w przypadku wystąpienia robót dodatkowych i zamiennych - pełnienie nad nimi nadzoru w oparciu o sporządzone przez siebie protokoły konieczności,
  9. kontrola zgodności przebiegu robót z obowiązującym harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz terminowości ich wykonania,
  10. organizowania oraz przewodniczenia cotygodniowym naradom, dotyczącym postępu robót w których udział biorą przedstawiciele zaangażowanych w realizację zadania inwestycyjnego stron oraz zaproszeni w razie potrzeby przedstawiciele innych instytucji – w celu podejmowania decyzji dotyczących zagadnień mających wpływ na postęp robót oraz sporządzania protokołów z tych narad i przekazywania ich Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia narady;
  11. sporządzenie rozliczenia rzeczowo-finansowego inwestycji,
  12. przygotowanie informacji do sporządzenia dowodów przekazania – przejęcia na majątek środków trwałych OT,
  13. uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych (w okresie gwarancji i rękojmi) i nadzorowanie usuwania stwierdzonych protokolarnie wad i usterek,

§ 4
1. Wykonawca pełniąc czynności inspektora nadzoru inwestorskiego działa w imieniu i na rachunek Zamawiającego.
2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody, będące normalnym następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, ocenionego w granicach przewidzianych dla umów starannego działania. Nie ponosi natomiast odpowiedzialności za szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wykonawcy robót budowlanych oraz Zamawiającego lub innych uczestników procesu inwestycyjnego, chyba że akceptował czynności powodujące powstanie szkody.

§ 5
1. Wykonawca czuwa nad prawidłową i terminową realizacją robót, zawiadamiając niezwłocznie Zamawiającego o ewentualnych zagrożeniach wpływających na przesunięcie terminu w/w robót.
2. Wykonawca w imieniu Zamawiającego dąży do oszczędnej realizacji inwestycji i zapobiega stratom i marnotrawstwu.
3. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie dokonania przez Zamawiającego wydatkowania środków na realizację inwestycji zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. 2016 poz. 1870 z póź. zm.), poprzez należyte wypełnianie obowiązków wynikających z umowy.
§ 6

Zamawiający, na czas realizacji przedmiotu umowy, udostępni Wykonawcy następujące dokumenty:
1. Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych/pozwolenie na budowę,
2. Dokumentację projektową dotyczącą nadzorowanych robót.

§ 7

  1. Zespołem Wykonawcy kierował będzie:………………………………………………………....
  2. W skład zespołu Wykonawcy wchodzą osoby:
1. a) Inspektor Nadzoru - branża drogowa i konstrukcyjna –……………., uprawnienia nr …........................
        b) Inspektor Nadzoru - branża instalacyjna - …………………………., uprawnienia nr
        ….....................................
c) Inspektor Nadzoru – branża elektryczna – ………………………….., uprawnienia nr
        ….....................................
  1. Zmiana członka zespołu Wykonawcy jest możliwa tylko za pisemną zgodą Zamawiającego.
  2. Zmiana członka zespołu Wykonawcy nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 8
1. Strony ustalają że nadzór inwestorski będzie pełniony w trakcie realizacji robót przez	wykonawcę robót budowlanych oraz w okresie gwarancji i rękojmi w terminach określonych w	umowie z wykonawcą robót budowlanych.
2. Terminy określone w umowie na realizację inwestycji: termin zakończenia robót 15.11.2017r.
3. Okres gwarancji i rękojmi określony w umowie z wykonawcą robót budowlanych wynosi …... miesiące.
4. Zmiana terminu realizacji inwestycji nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
§ 9
1. Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy całkowite wynagrodzenie w kwocie: ………………………………………… zł,
  słownie brutto: ……………………………………………………………………………………….. , zgodnie ze złożoną ofertą
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust 1 obejmuje wszelkie czynności wynikające z niniejszej
   umowy, dotyczące nadzoru nad robotami budowlanymi podstawowymi jak i ewentualnymi robotami dodatkowymi i zamiennymi.
3. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym wszelkie opłaty publiczno-prawne, w tym podatek VAT a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej – oprócz wynagrodzenia brutto dla Wykonawcy również składki ZUS i składki na Fundusz Pracy pracodawcy / zatrudniającego stanowiące koszty Zamawiającego – w tym przypadku na wynagrodzenie składa się: wynagrodzenie brutto Wykonawcy według rachunku, plus składki ZUS i na Fundusz Pracy od wynagrodzenia brutto stanowiące koszty Zamawiającego nieujmowane w rachunku brutto przedkładanym przez Wykonawcę.
4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1.
5. Wynagrodzenie zostanie wypłacone jednorazowo.
6. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru końcowego robót budowlanych podpisany przez strony.
7. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie do 30 dni licząc od daty jej doręczenia.

§ 10
Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
  a) za opóźnienie w wykonywaniu obowiązków wynikających z niniejszej umowy w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia brutto, za każdy dzień opóźnienia od wyznaczonego przez Zamawiającego terminu
  b) za nie stawienie się na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie w sprawie realizowanych robót lub w okresie rękojmi w wysokości 200 zł.
2. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto.
3. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto.
   Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez płacenia kar umownych w sytuacji wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy
4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, w terminie 30 dni od dnia, w którym Zamawiający dowiedział się o przyczynie uzasadniającej odstąpienie od umowy.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość kar umownych.
§ 11
1.	Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku rozwiązania	umowy z wykonawcą robót budowlanych.
2.	Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku wykonywania umowy przez Wykonawcę w sposób niezgodny z umową lub z obowiązującymi przepisami.
3. Zapis § 10 ust. 4 stosuje odpowiednio.

§ 12
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo stosowania instytucji potrącenia z art. 498 i dalszych Kodeksu Cywilnego z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich należności z tytułu kar umownych i innych odszkodowań.
2. Prawa do wynagrodzenia nie mogą być przenoszone na rzecz osób trzecich bez uprzedniej zgody Zamawiającego.
 § 13
Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.
 § 14
Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 15
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego.
§16
Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Wykonawca: Zamawiający: