# Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Odnowienie oznakowania poziomego na drogach będących w zarządzie                                Burmistrza Miasta Kwidzyna.

- Na przedmiot zamówienia składa się:

- Odnowienie oznakowania poziomego farbą chemoutwardzalną cienkowarstwowo               koloru białego w ilości około 5150 m2

- Odnowienie oznakowania poziomego farbą chemoutwardzalną cienkowarstwowo               koloru niebieskiego w ilości około 270 m2

- Frezowanie starego oznakowania poziomego w ilości około 20 m2

- Termin rozpoczęcia robót:		29.06.2020 r.

- Termin zakończenia robót:		1 miesiąc od podpisania umowy

- Termin zakończenia robót może ulec zmianie, jest uzależniony od warunków atmosferycznych, ale tylko o tyle dni w ilu wystąpiły złe warunki atmosferyczne uniemożliwiające realizację zadania. Wystąpienie złych warunków atmosferycznych musi być potwierdzone wpisem do dziennika robót dokonanym przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Wykonawcę zobowiązuje się do prowadzenia robót poza godzinami szczytowego natężenia ruchu . Roboty będą prowadzone w dniach od poniedziałku do piątku po godzinie 1700 , natomiast w sobotę i niedzielę bez ograniczeń

- Wszystkie użyte materiały budowlane powinny posiadać ważną aprobatę techniczną           i świadectwa jakości.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Podpis