Załącznik nr 6 do SWZ

# UMOWA  nr ...............( wzór)

zawarta w dniu ..................... w Inowrocławiu pomiędzy:

Szpitalem Wielospecjalistycznym im. dr Ludwika Błażka w Inowrocławiu, przy ul. Poznańskiej 97, 88-100 Inowrocław, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000002494, posiadający nr identyfikacji podatkowej NIP 556-22-39-217, REGON 092358780,

reprezentowanym przez:

dr n. med. Eligiusza Patalasa – Dyrektora

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

................................................................................................................................................

reprezentowanym przez:……………………………………………………….

zwane dalej „Wykonawcą”

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, bez negocjacji, na podstawie przepisu art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku, Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 2019) - dalej Pzp.

§ 1

- Przedmiotem umowy jest przebudowa, modernizacja istniejącej stacji sprężarek powietrza medycznego i budowa stacji sprężarek powietrza pozamedycznego wraz z dokumentacją projektową w Szpitalu Specjalistycznym im. dr Ludwika Błażka w Inowrocławiu.

- Przedmiot umowy wykonany zostanie zgodnie z ofertą, koncepcją przebudowy, oraz zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę projektem, o którym mowa w § 3 ust. 1 lit a)-e), stanowiącymi Załączniki nr 1, 2 oraz 3 do umowy, będącymi jej integralną częścią.

- Przedmiot umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonać zgodnie z opisem zawartym w  Specyfikacji Warunków Zamówienia, złożoną przez siebie ofertą, dokumentami, o których mowa w ust.1, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

- W przypadku rozbieżności w treści postanowień umowy, SWZ i oferty Wykonawcy, wiążąca jest treść postanowień umowy i SWZ.

- Strony zobowiązują się do wykonywania umowy, koordynowania jej realizacji oraz kontroli właściwego wykonywania usług, objętych przedmiotem umowy na zasadach określonych w umowie, SWZ i ofercie Wykonawcy.

§ 2

  - Wykonawca wykona przedmiot umowy w okresie do maksymalnie ......... dni, licząc od dnia podpisania umowy.

- Przekazanie Wykonawcy przez Zamawiającego terenu budowy nastąpi protokolarnie w terminie 5 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.

§ 3

Zakres robót objętych przedmiotem umowy dzieli się na następujące etapy :

- przygotowanie dokumentacji projektowej opisanej w punktach a) – e) na podstawie koncepcji, która stanowi załącznik nr 3 do umowy, obejmującej:

- projekt technologiczny stacji sprężarek opracowany w branży gazy medyczne;

- projekt w branży budowlanej obejmujący roboty budowlane, związane z przebudową istniejącej stacji sprężarek – wyburzenia istniejących fundamentów pod sprężarki tłokowe, wykonanie nowej posadzki, uzupełnienia ubytków tynku po robotach demontażowych, malowania pomieszczenia stacji sprężarek;

- projekt wentylacji mechanicznej pomieszczenia stacji sprężarek, dostosowany do nowych sprężarek, o znacznie większej mocy silników elektrycznych, a co za tym idzie wymaganej znacznie większej ilości powietrza wentylacyjnego;

- projekt instalacji elektrycznych dla zasilania urządzeń technologicznych oraz wentylacji, przebudowanej stacji sprężarek powietrza medycznego oraz stacji sprężarek powietrza pozamedycznego;

- projektu w branży teletechnicznej, zasilania i okablowania systemu alarmów eksploatacyjnych – monitoring źródeł zasilania, który będzie budowany od podstaw, począwszy od przebudowywanej i modernizowanej stacji sprężarek powietrza medycznego i pozamedycznego;

- demontaż istniejącej stacji sprężarek;

- modernizacja i przebudowa stacji sprężarek powietrza medycznego w istniejącej lokalizacji

(w poziomie -3,30 budynku kuchni), jako docelowe źródło zasilania dla instalacji powietrza

medycznego o ciśnieniu 5 bar, dla całego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika

Błażka w Inowrocławiu oraz powietrza medycznego o ciśnieniu 8 bar (Air    
Motor) przeznaczonego dla napędu narzędzi chirurgicznych, wykorzystywanego w obszarze

Bloku Operacyjnego;

- budowa stacji sprężarek powietrza pozamedycznego – technologicznego oraz budowa            niezależnego systemu rurociągowego i jego podłączenie, przeznaczonego dla zasilania           urządzeń w Centralnej Sterylizatorni Szpitala;

- wykonanie wentylacji mechanicznej pomieszczenia stacji sprężarek;

- wykonanie instalacji elektrycznej dla zasilania urządzeń technologicznych oraz wentylacji;

- wykonanie instalacji branży teletechnicznej, zasilania i okablowania systemu alarmów eksploatacyjnych.

§ 4

- Poza innymi obowiązkami wynikającymi z niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:

- protokolarnego przejęcia od Zamawiającego terenu budowy w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 2,

- urządzenia terenu budowy we własnym zakresie i na własny koszt, zamontowania wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczeń,

- utrzymywania porządku na terenie budowy, składowania materiałów i sprzętu w wyznaczonym miejscu, a po wykonaniu przedmiotu umowy do likwidacji i uporządkowania terenu budowy w terminie nie późniejszym niż dzień zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego,

- zabezpieczenia miejsca wykonywania robót przed kradzieżą i innymi ujemnymi oddziaływaniami, dozoru mienia i ponoszenia za nie pełnej odpowiedzialności materialnej,

- ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe w obrębie wykonywania robót, które pozostają z nimi w związku przyczynowym,

- zabezpieczenia instalacji i urządzeń w miejscu wykonywania robót oraz w bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem,

- bezzwłocznego powiadamiania Zamawiającego o wszelkich możliwych wydarzeniach i okolicznościach mogących wpłynąć na koszt inwestycji lub opóźnienie robót,

- uzgadniania z przedstawicielem Zamawiającego wykonywania robót powodujących zakłócenia w funkcjonowaniu Szpitala.

- Wykonawca zobowiązuje się posiadać w czasie wykonywania przedmiotu umowy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za wszelkie wypadki i szkody wyrządzone podczas i w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy – kopia polisy ubezpieczeniowej stanowi załącznik nr .... do umowy.

- Wykonawca ma obowiązek powierzyć kierowanie robotami budowlanymi osobom o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, posiadającym odpowiednie uprawnienia budowlane i legitymującym się przynależnością do odpowiedniego organu samorządu zawodowego.

- Wykonawcę w czasie realizacji przedmiotu umowy będzie reprezentował Pan ..........................................................

- Wykonawca wykonywać będzie przedmiot umowy uwzględniając przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w tym względzie kierownik budowy opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

§ 5

  - Zamawiający zobowiązany jest do:

    - uzyskania wymaganych obowiązującymi przepisami prawa pozwoleń lub decyzji właściwych organów oraz dokonania zgłoszeń niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy,

    - protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie wskazanym w § 2 ust. 2,

    - stałej współpracy z Wykonawcą w zakresie, w jakim będzie tego wymagała realizacja przedmiotu umowy.

  - Z upoważnienia Zamawiającego nadzór inwestorski nad prowadzonymi robotami oraz nad  realizacją umowy sprawował będzie mgr inż. Arkadiusz Dreliszak tel. 52 3545277

§ 6

- Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów własnych Wykonawcy.

- Materiały stosowane przez Wykonawcę powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

- Przed dokonaniem odbioru końcowego przedmiotu umowy, Wykonawca obowiązany jest bez dodatkowego wezwania dostarczyć Zamawiającemu wszystkie wymagane prawem atesty i certyfikaty na zastosowane materiały, pod rygorem odmowy dokonania przez Zamawiającego odbioru robót.

- Wykonawca oświadcza, że posiada środki, maszyny i urządzenia oraz doświadczenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.

§ 7

Strony ustalają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów:

- odbiór robót zanikających, ulegających zakryciu, w terminie 3 dni od dokonania zgłoszenia przez Wykonawcę zgodnie z § 8 ust. 1,

- odbiory częściowych etapów robót określonych w § 3, w terminie 3 dni od dokonania zgłoszenia przez Wykonawcę wykonania kolejnych etapów zgodnie z § 8 ust. 1,

- odbiór końcowy w terminie 5 dni, od dokonania zgłoszenia przez Wykonawcę zgodnie                               z § 9 ust. 1,

- odbiór ostateczny na zasadach określonych w § 10.

§ 8

  - Zamawiający przystąpi do protokolarnego odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu oraz częściowych etapów robót, w terminie 3 dni (roboczych) od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę wykonania tych robót wpisem w dzienniku budowy.

  - W przypadku niezgłoszenia do odbioru przez Wykonawcę robót zanikających oraz ulegających zakryciu w terminie 3 dni roboczych od dnia ich wykonania, Wykonawca na żądanie inspektora nadzoru inwestorskiego będzie zobowiązany do ich odkrycia na własny koszt oraz do doprowadzenia do wymaganego stanu.

  - Z czynności odbiorów, o których mowa w ust. 1, strony sporządzą protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku tych odbioru.

§ 9

- Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłosi Zamawiającemu wpisem w dzienniku budowy najpóźniej w terminie 3 dni roboczych przed upływem okresu określonego w § 2 ust. 1. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia  przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, zawiadamiając go o tym na piśmie.

- Podczas odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu wszystkich dokumentów wymaganych przepisami art. 57 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Budowlane.

- Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu zrealizowanego przedmiotu umowy, po sprawdzeniu jego należytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych przepisami prawa badań, prób technicznych i innych.

- Z czynności odbioru końcowego sporządzony zostanie protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczególności ujawnione wady.

- W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru końcowego wad przedmiotu umowy, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

- jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

- Jeżeli stwierdzone podczas odbioru końcowego wady nadają się do usunięcia, w protokole odbioru końcowego zostanie określony termin na ich usunięcie przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu tych wad.

- Na czas usunięcia wad czynności odbioru końcowego zostaną przerwane, a dalsze czynności odbioru zostaną podjęte w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia przez Wykonawcę o usunięciu wad.

- Podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego nie oznacza potwierdzenia braku wad przedmiotu umowy wykonanego przez Wykonawcę.

§ 10

- Na 14 dni roboczych przed upływem gwarancji Zamawiający zorganizuje przegląd ostateczny przedmiotu umowy w celu dokonania ustalenia, czy istnieją wady przedmiotu umowy oraz ich usunięcia.

- Odbiór ostateczny zostanie dokonany przez Zamawiającego i przedstawiciela Wykonawcy
w formie protokołu ostatecznego odbioru po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w 
okresie gwarancji.

§ 11

Na zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca złoży zabezpieczenie w formie ............................................... w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 15 ust. 1 umowy, tj. w wysokości .............................. (słownie: ...............................................................).

§ 12

- Wykonawca oświadcza, że zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawa zamówień publicznych, przy realizacji przedmiotu umowy zatrudni na podstawie umowy o pracę, na okres nie krótszy niż okres realizacji umowy, wszystkie osoby wykonujące czynności związane z wykonywaniem przedmiotu umowy. Ponadto Wykonawca oświadcza, że obowiązek, o którym mowa powyżej, stanowić będzie treść umowy z podwykonawcą.

- Zakres czynności obejmuje, o których mowa w ust. 1:

  - czynności nadzorujące prace będące przedmiotem zamówienia,

  - roboty demontażowe,

  - roboty montażowe.

- W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy oraz podwykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 2.

- W celu umożliwienia wykonania przez Zamawiającego uprawnienia, o którym mowa w ust. 3 uprawniony jest on w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę wymogów, o których mowa w ust. 1 oraz dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę wymogów, o których mowa w ust. 1,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy.

- W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia wymogu, o którym mowa w ust. 1, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w pisemnym wezwaniu, przedłoży Zamawiającemu oświadczenie własne lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

- Nie złożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia tych osób na podstawie umowy o pracę.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 13

- Przy wykonywaniu usług objętych przedmiotem umowy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy  Zamawiający powołuje koordynatorów do spraw BHP w osobach: Agnieszka Tomaszewska oraz Agnieszka Krzyżańska którzy są uprawnieni do nadzoru i kontroli w zakresie przestrzegania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przez pracowników Wykonawcy.

- Wyznaczenie koordynatora do spraw BHP nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i przestrzegania ogólnych zasad BHP Zamawiającego.

§ 14

- Wykonawca może powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia będącego przedmiotem niniejszej umowy.

- Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektów jej zmian.

- Umowa z podwykonawcami powinna zawierać co najmniej:

  - zakres powierzonych podwykonawcy części zamówienia,

  - termin wykonania robót powierzonych podwykonawcy, z zastrzeżeniem, iż termin ten nie może przekraczać terminu wykonania robót ustalonego w niniejszej umowie z Wykonawcą,

  - termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury potwierdzającej wykonanie przez podwykonawcę zleconych jemu robót,

  - określenie czynności, które będą wymagały zatrudnienia przez podwykonawcę osób wykonujących przedmiot niniejszej umowy na podstawie umowy o pracę,

  - że zmiana postanowień umowy o podwykonawstwo wymaga zgody Zamawiającego oraz formy pisemnej pod rygorem nieważności,

  - zobowiązanie podwykonawcy do zatrudnienia przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z art. 95 ust. 1 PZP, na podstawie umowy o pracę, na okres nie krótszy niż okres realizacji umowy, wszystkich osób wykonujących czynności związane z wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy,

  - zobowiązanie do zapewnienia możliwości wykonania przez Zamawiającego czynności kontrolnych, o których mowa w § 12, w zakresie spełnienia przez podwykonawcę obowiązku, o którym mowa pod lit. f) powyżej.

- Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy, o której mowa w ust. 2 lub jej zmian, ma prawo zgłosić do nich pisemne zastrzeżenia, jeżeli nie spełniają one wymagań określonych w ust. 3 lub w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

- Nie zgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego jemu projektu umowy o podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 4, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Postanowienie to ma również zastosowanie do wszelkich zmian tej umowy.

- Nie zgłoszenie przez Zamawiającego pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, a także do zmian tej umowy w terminie 7 dni od dnia otrzymania kopii tej umowy lub jej zmian, uważa się za ich akceptację przez Zamawiającego.

- Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami niniejszej umowy i przepisami obowiązującego prawa.

- Postanowienia ust. 1 – 8 stosuje się odpowiednio do zasad zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami oraz ich zmian. Przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany złożyć Zamawiającemu także zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo oraz na ich zmianę, o treści zgodnej z projektem umowy lub jej zmiany, który został przedłożony Zamawiającemu.

§ 15

      - Za wykonane roboty Zamawiający zapłaci Wykonawcy zryczałtowane wynagrodzenie w wysokości:

…................ zł netto + …...... %VAT= …................ zł brutto (słownie: ….......... 00/100).

      - Wynagrodzenie określone w ust. 1 będzie zapłacone przez Zamawiającego w trzech częściach :

- I część w kwocie …………………., po wykonaniu przez Wykonawcę etapów określonych w § 3 pkt 1 i 2,

- II część w kwocie ……………… po wykonaniu przez Wykonawcę etapów określonych w § 3 pkt 3 i 4,

- III część w kwocie ……………..  po wykonaniu przez Wykonawcę całego przedmiotu umowy.

      - Zapłata części wynagrodzenia określonych w ust. 2 lit. a) i b), dokonana zostanie przez Zamawiającego w terminie 60 dni od dnia otrzymania faktur, które Wykonawca będzie uprawniony wystawić na podstawie sporządzonych przez strony protokołów odbiorów częściowych, dotyczących odpowiednio etapów robót określonych w § 3 pkt 1 i 2 oraz w § 3 pkt 3 i 4.

      - Zapłata części wynagrodzenia określonej w ust. 2 lit. c), dokonana zostanie przez Zamawiającego w terminie 60 dni od dnia otrzymania faktury, którą Wykonawca będzie uprawniony wystawić na podstawie sporządzonego przez strony protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 9.

      - Zamawiający sprawdza zestawienie wartości wykonanych prac i rozliczenie ich wartości, dokonuje ewentualnych korekt przedłożonych zestawień oraz potwierdza kwoty należne do zapłaty wykonawcy w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania zestawień.

      - W przypadku, gdy Wykonawca powierzy podwykonawcom realizację części przedmiotu umowy, zobowiązany jest on do doręczenia Zamawiającemu przed podpisaniem przez strony protokołów odbioru, o których mowa w § 7 lit. b) i c), pisemnych potwierdzeń podwykonawcy, którego wierzytelność będzie częścią składową faktury, którą Wykonawca zamierza wystawić w związku z dokonanym odbiorem robót, o dokonaniu terminowej zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę na rzecz tego podwykonawcy, a w przypadku niedotrzymania terminu określonego w umowie lub przepisach prawa, o otrzymaniu przez podwykonawcę należnych mu odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty.

      - W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę potwierdzenia podwykonawcy, o którym mowa w ust. 6, Zamawiający zatrzyma do czasu otrzymania tego potwierdzenia, z wynagrodzenia należnego Wykonawcy kwotę w wysokości równej należności przysługującej podwykonawcy.

§ 16

      - Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy licząc od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy.

      - O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić Wykonawcę na piśmie, niezwłocznie po jej ujawnieniu.

      - Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia wady w terminie 7 dni od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na oględziny zgłoszonej wady.  Za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie, termin usunięcia wady może zostać przedłużony.

      - Jeżeli w wykonaniu obowiązków gwarancyjnych Wykonawca dokonał usunięcia wad zgłoszonych przez Zamawiającego, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usunięcia takiej wady. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym wada była usuwana.

      - Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 3, Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia wykonania tych czynności osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, przy czym przed dokonaniem takiego zlecenia, Zamawiający powinien udzielić Wykonawcy dodatkowego pięciodniowego terminu.

      - Pomimo wygaśnięcia gwarancji lub rękojmi Wykonawca zobowiązany jest usunąć w terminie określonym w ust. 3 wady, które zostały zgłoszone przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji lub rękojmi.

§ 17

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

  - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, ustalonego w § 15 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,

  - za zwłokę w usunięciu wady w okresie gwarancji lub rękojmi za wady fizyczne, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 15 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,

- za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 15 ust.1,

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

    - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 15 ust. 1 w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

    - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 15 ust. 1 w razie nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

    - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 15 ust. 1 w razie nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany.

- Łączna wartość kar umownych nie przekroczy 10% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 15 ust.1.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne, w przypadku gdy jego rzeczywista szkoda jest wyższa od ustalonych kar umownych.

§ 18

- Zamawiający może odstąpić od umowy:

  - w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;

  - jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

    - dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 PZP;

    - wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 PZP;

    - Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej stwierdził, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a), Zamawiający odstępuje od umowy w części, której dotyczy zmiana okoliczności.

- W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania tej części umowy, która została wykonana do dnia odstąpienia od umowy

- Poza innymi przypadkami wynikającymi z przepisów powszechnie obowiązujących Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku:

- realizowania przez Wykonawcę robót w sposób sprzeczny z umową,

- opóźnienia Wykonawcy w wykonywaniu przedmiotu umowy zgodnie z umową, trwającego ponad 30 dni kalendarzowych w stosunku do terminów wynikających z oferty,

- stwierdzenia w trakcie odbioru robót wadliwego wykonania przedmiotu umowy, w taki sposób, że nie jest możliwe usunięcie wad,

- opóźnienia przez Wykonawcę w rozpoczęciu wykonywania przedmiotu umowy poza terminy określone w umowie tak dalece, iż nie jest prawdopodobne, aby roboty zostały ukończone w umówionym terminie.

§ 19

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 20

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa zamówień publicznych.

§ 21

      - Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

      - Wykonawca oświadcza, że w ramach wykonywania niniejszej Umowy oraz przetwarzania danych, o których mowa w ust. 1 powyżej, gwarantuje wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

§ 22

Czynność prawna mająca na celu zmianę Wierzyciela Zamawiającego, wymaga zgody podmiotu tworzącego Zamawiającego, tj. Powiatu Inowrocławskiego.

§ 23

Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 24

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Zamawiający								Wykonawca

data, podpis