|  |
| --- |
| 1. Opis przedmiotu zamówienia 2. Postanowienia ogólne    1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie: „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branży drogowej w ramach zadania pn.: „Przebudowa sięgacza ul. T. Kościuszki (Folwark) w miejscowości Iwiny”” 3. Zakres usługi nadzoru inwestorskiego    1. Usługa Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jest to usługa polegająca na pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej zgodnie z zawartą umową oraz przepisami prawa obowiązującego w Polsce, w szczególności ustawy Prawo budowlane,    2. Celem świadczenia usługi jest zapewnienie kontroli prawidłowości realizacji umowy na roboty budowlane z warunkami technicznymi i technologicznymi, dokumentacją projektową, przepisami i warunkami określonymi w tych pozwoleniach oraz uzgodnieniach branżowych oraz kontroli dotrzymania terminów realizacji robót budowlanych i zapewnienie należytej jakości prac i dostaw.    3. Wykonawca wykonywał będzie obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z zawartą umową i przepisami prawa obowiązującego w Polsce, w szczególności ustawy Prawo budowlane oraz zarządzał zadaniem inwestycyjnym.    4. Zakres obowiązków Inspektora Nadzoru został szczegółowo opisany w umowie. 4. Zakres robót budowlanych nad którymi pełniony będzie nadzór inwestorski:    1. Inwestycja będzie realizowana na działkach nr 190, 194, 198, 202), obręb Iwiny, jednostka ewidencyjna Siechnice.    2. W ramach inwestycji planuje się wykonanie wszystkich robót budowlanych określonych w dokumentacji projektowej oraz opisie przedmiotu zamówienia dla robót budowlanych, a w szczególności:       1. Przebudowa istniejącej jezdni na jezdnię o nawierzchni z kostki betonowej,       2. Budowa obustronnego pobocza utwardzonego kruszywem,       3. Budowa zjazdów o szerokości 3,5m,       4. Budowa nawierzchni dojścia do posesji z kostki betonowej,       5. Budowa krawężników i obrzeży,       6. Wykonanie drenażu francuskiego wzdłuż części drogi,       7. Likwidacja wpustów deszczowych,       8. Regulację wysokościową istniejących elementów sieci,    3. Roboty budowlane realizowane będą w oparciu o dokumentację projektową opracowaną przez firmę:   NOVA-PROJECT Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Parkowej 25/70b, na którą składają się:   * + 1. Projekt wykonawczy branży drogowej     2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych branży drogowej     3. Projekt docelowej organizacji ruchu     4. Projekt tymczasowej organizacji ruchu     5. Przedmiar(UWAGA: PRZEDMIAR MA CHARAKTER POMOCNICZY I NIE STANOWI OPZ)     6. Opinie, uzgodnienia i decyzje, w tym:        1. Opinia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,        2. Opinia Zarządu Powiatu Wrocławskiego dot. możliwości wydania zezwolenia na odprowadzenie wód z projektowanej kanalizacji deszczowej,  1. Dostępność:    1. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami z uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami następuje, o ile jest to możliwe, z uwzględnieniem uniwersalnego projektowania oraz jest adekwatne do zakresu zadania. 2. Załączniki:    1. Dokumentacja projektowa wymieniona w pkt.3.    2. Zarządzenie Nr 123/2015 z dnia 02.12.2015 r.    3. Wzór protokołu odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,    4. Wzór świadectwa wykonania robót,    5. Wzór karty zatwierdzenia materiałowego/technologii wykonania robót/urządzeń,    6. Wzór protokołu częściowego odbioru robót budowlano – montażowych lub elementów,    7. Wzór protokołu konieczności na udzielenie zamówienia na roboty dodatkowe,    8. Wzór protokołu konieczności na udzielenie zamówienia na roboty zamienne/zaniechane,    9. Wzór harmonogramu rzeczowo – finansowego   5.10.Procedura – Dokumentacja powykonawcza   * 1. Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,   2. Wzór upoważnienia |
|  |

Opracowała: Kamila Pyzio

……………………………..

data i podpis