**Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego**

**z dnia 25.03.2024 r.**

**- projekt -**

# UMOWA

zawarta w dniu .................... 2024 r.

pomiędzy:

**Powiatem Świdnickim,** ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7, 58-100 Świdnica reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Świdnicy w imieniu, którego występuje:

1. Piotr Fedorowicz - Starosta Świdnicki
2. Zygmunt Worsa - Wicestarosta Świdnicki

zwanym dalej w treści Umowy **"Zamawiającym**"

a

…………………………………………………………………………….., NIP………...………......,

reprezentowanym przez ………………………………………………………………...………….…, zwanym dalej w treści Umowy **"Wykonawcą**"

o następującej treści:

**§ 1**

1. Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający powierza Wykonawcy, a Wykonawca przyjmuje do realizacji niżej wymienione prace związane z realizacją zadania pn. **„Zagospodarowanie terenu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Świdnicy – II Etap”:**
2. **usunięcie 3 szt. drzew** z terenu działki nr 2943 (Świdnica, obręb Śródmieście) objętych decyzją Prezydenta Miasta Świdnicy nr 15/ 24 z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie BOŚ.6131.25.2024 dotyczącą zezwolenia na usunięcie drzew;
3. **usunięcie 2 szt. leszczyn** (jak w przekazanej Wykonawcy dokumentacji zdjęciowej) z terenu posesji I Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy przy ul. Pionierów Ziemi Świdnickiej 30 (działka nr 2943)
4. W ramach realizacji przedmiotu umowy w zakresie usunięcia drzew Wykonawca zobowiązuje się do:
5. oględzin drzew przed przystąpieniem do prac pod kątem zasiedlenia przez ptaki, a w przypadku stwierdzenia siedlisk ptaków do kontaktu z Zamawiającym w celu podjęcia decyzji;
6. wycinki dwóch sosen pospolitych o rzeczywistych obwodach pni 119 cm i 84 cm i daglezji zielonej o rzeczywistym obwodzie pnia 63 cm zgodnie z decyzją jak w ust. 1 pkt 1;
7. wycinki 2 szt. leszczyn (jak w dokumentacji zdjęciowej),
8. frezowania pni wyciętych drzew (mechaniczne usuwanie pozostałości od 20-40 cm w głąb karpy/gruntu),
9. pozyskania drewna pochodzącego z wycinki ww. drzew;
10. uzupełnienia ziemi w miejscu wyciętego drzewa;
11. uporządkowania terenu polegającego m.in. na zebraniu i wywiezieniu pozyskanego drewna; zgrabieniu i/lub pozamiataniu terenu, na którym prowadzono prace związane z wycinką drzew; zebraniu i wywiezieniu wszystkich odpadów powstałych w wyniku prowadzonych prac.
12. Przy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do:
13. wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz szczegółowymi uzgodnieniami z Zamawiającym,
14. zabezpieczenia/ oznakowania terenu wykonywania prac,
15. przestrzegania zasad BHP podczas prowadzenia robót,
16. usuwania ewentualnych usterek na żądanie Zamawiającego,
17. zgłaszania Zamawiającemu na bieżąco trudności przy realizacji zleconych prac,
18. odkupienia pozyskanego drewna ze ścinki drzewa **za cenę 526,08 zł brutto.**

**§ 2**

Termin wykonania przedmiotu umowy strony określają **do 30 dni od dnia podpisania niniejszej umowy.**

**§ 3**

1. Nadzór nad wykonaniem przedmiotu umowy sprawuje: Łukasz Pełka Dyrektor Wydziału Inwestycji, Remontów i Przetargów Starostwa Powiatowego w Świdnicy, tel. 74/ 85-00-486.

2. Nadzór nad wykonaniem zadania ze strony Wykonawcy pełnić będzie: ………………**.**

**§ 4**

1. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone podczas wykonywanych prac związanych z realizacją przedmiotu umowy.
2. Strony ustalają, że w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowości w realizowaniu przedmiotu umowy lub powstania szkody na terenie posesji przy budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy przy ul. Pionierów Ziemi Świdnickiej 30 lub na terenach przyległych, a także wobec osób trzecich, Zamawiający wezwie Wykonawcę do wyeliminowania nieprawidłowości lub usunięcia szkody.
3. Jeżeli Wykonawca nie wyeliminuje nieprawidłowości lub nie usunie szkody w terminie podanym przez Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo do usunięcia nieprawidłowości lub pokrycia szkody na koszt Wykonawcy.

**§ 5**

Strony ustalają następujące warunki odbioru robót:

1. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu na piśmie gotowość do odbioru.
2. Zamawiający wyznaczy termin odbioru w ciągu 5 dni roboczych od daty zawiadomienia go o gotowości do odbioru.
3. Zamawiający odbierze prace zgłoszone przez Wykonawcę do odbioru, pod warunkiem, że prace te będą wykonane zgodnie z opisem przedmiotu umowy.
4. Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze.

**§ 6**

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie brutto zgodnie ze złożoną ofertą w wysokości:

**netto ……………… zł,** podatek VAT ……… %   
**brutto …………….. zł** (słownie: …………………………………………..…. 00/100).

1. Wykonawca wyraża zgodę Zamawiającemu na potrącenie z jego wynagrodzenia należności za pozyskane drewno ze ścinki drzewa, wyliczonych zgodnie z § 1 ust. 3 pkt 6 niniejszej umowy.
2. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru.
3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi jedną fakturą po zakończeniu całości zadania.
4. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w ciągu 14 dni, licząc od daty jej doręczenia wraz  
   z protokołem odbioru.
5. Faktura za zleconą usługę zostanie wystawiona na Powiat Świdnicki według następującego schematu:

**Nabywca:** Powiat Świdnicki, ul. Marii Skłodowskiej - Curie 7, 58 - 100 Świdnica

NIP 884-23-69-827;

**Odbiorca**: Starostwo Powiatowe w Świdnicy, ul. M. Skłodowskiej - Curie 7,58 - 100 Świdnica.

1. Jeżeli wynagrodzenie nie zostanie zapłacone w ustalonym terminie, Zamawiający będzie płacił Wykonawcy odsetki ustawowe za opóźnienie, od dnia następnego po dniu ich wymagalności.
2. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego wskazany przez niego w wystawionych rachunkach czy fakturach jest numerem właściwym do dokonywania rozliczeń na zasadach podzielonej płatności (split payment), zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
3. Ponadto Wykonawca oświadcza, że jest zgłoszony do białej listy podatników, a Zamawiający zastrzega, że płatność za należności z faktur Wykonawcy nie zostanie zrealizowana w terminie  
   w przypadku braku rachunku bankowego Wykonawcy w białej liście podatników VAT - do czasu jego umieszczenia lub wskazania prawidłowego numeru rachunku. Za czas opóźnienia związanego ze zgłoszeniem przez Wykonawcę takiego rachunku nie będą należne odsetki za opóźnienie.
4. Przepisy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych nie dotyczą niniejszej umowy.
5. Zamawiający oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 pkt. 6) ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
6. Wykonawca wskazuje, że właściwym dla niego Urzędem Skarbowym jest …………………….…… /wypełnione wg wskazań Wykonawcy/.
7. Wykonawca oświadcza, że jest/ nie jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 pkt. 6) ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

**§ 7**

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Zamawiającego wskutek niewykonania albo nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
2. Strony postanawiają, że oprócz przypadków przewidzianych w przepisach kodeksu cywilnego, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących okolicznościach:
3. jeżeli Wykonawca nie podejmie się wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy w ciągu 5 dni od podpisania niniejszej umowy, przerwał ich wykonywanie i nie realizuje ich przez okres 7 dni pomimo pisemnych wezwań Zamawiającego,
4. jeżeli Wykonawca będzie wykonywał obowiązki wynikające z niniejszej umowy w sposób nienależyty i pomimo wezwania Zamawiającego nie będzie następowała poprawa w ich

wykonaniu.

1. Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia od umowy Zamawiający ma prawo złożyć w terminie do 14 dni od zaistnienia przyczyny wskazanej w ust. 2 niniejszego paragrafu.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.
3. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.
4. Kary umowne będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
   1. w przypadku odstąpienia od umowy z winy jednej ze stron, wysokość kary umownej należnej drugiej stronie wynosi 10 % wartości przedmiotu umowy brutto określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,
   2. za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,2 % wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia.
5. Wynagrodzenie Wykonawcy może zostać pomniejszone o kwotę równą wysokości kary (potrącenie umowne).
6. Obowiązek zapłaty kary umownej powstaje w terminie 7 dni od doręczenia zawiadomienia jej naliczeniu.
7. Jeżeli zastrzeżone kary nie pokryją szkody powstałej w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy - strony zastrzegają dochodzenie odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych.
8. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający zastrzega prawo do odszkodowania i kary umownej.
9. Zamawiający może odstąpić od umowy, bez konieczności zapłaty karny umownej, w przypadku kiedy realizacja zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1, nie dojdzie do skutku.

**§ 8**

Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w formie pisemnej – aneksem zaakceptowanym przez obie strony w następujących przypadkach:

1. gdy nowy wykonawca ma zastąpić dotychczasowego Wykonawcę w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
2. jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy,
3. gdy zachodzi konieczność zmiany terminu realizacji umowy ze względu brak możliwości prowadzenia do prac związanych z wycinką drzew z uwagi na to, że drzewa przeznaczone do wycinki zasiedlone są przez ptaki oraz w innych przypadkach, kiedy drzewa nie mogą być wycięte ze względów niezależnych od Wykonawcy.

**§ 9**

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Termin realizacji przedmiotu umowy może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia na drzewie siedlisk ptaków. Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia zostanie wprowadzona w formie aneksu do umowy.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
4. Ewentualne spory powstałe na tle wykonania obowiązków wynikających z treści niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. Wykonawca został poinformowany o zasadach przetwarzania swoich danych osobowych przez Zamawiającego zgodnie z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.
6. Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w niniejszej umowie w postaci numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej dla celów kontaktowych realizowanych przez Zamawiającego oraz podmioty uczestniczące w realizacji zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy. Przetwarzanie danych osobowych. odbywać się będzie zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz.U. UE.L. 2016.119.1), przy zachowaniu postanowień dotyczących gwarancji ochrony przetwarzania tych danych, w tym wglądu Wykonawcy w swoje dane osobowe i możliwości ich zmiany.
7. Niniejsza umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a trzy Zamawiający.

**WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY:**