Załącznik nr 1 do pisma z dnia 01.03.2023 r. w sprawie zmiany treści SWZ

Zał. Nr 9.2 do SWZ – Projekt umowy– CZĘŚĆ II zamówienia

        UMOWA NR: ……………………….

zawarta w dniu ........................2023 r. w Brzegu
pomiędzy:
Powiatem Brzeskim z siedzibą w Brzegu przy ul. Robotniczej 20, 49-300 Brzeg,
NIP 7471567388, REGON 531412444,
zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Brzeskiego, w imieniu którego działają:

1. …………………………………………………..
2. …………………………………………………..
przy kontrasygnacie ……………………………….

a

.................................................. z siedzibą w ................................................., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej/zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla
miasta ..................., Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS ................................., będącą podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i posiadającą NIP.......................... posługującą się numerem REGON.......................
reprezentowaną przez:
1. ………………………………………………………………..
zwaną dalej „Wykonawcą”,

zwanymi dalej łącznie „Stronami”.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm., dalej: „ustawa PZP”) znak sprawy ZAM.272.1.2.2023 – część II zamówienia, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Zamówienie udzielane jest na podstawie szczegółowych warunków i zasad Regulaminu Naboru Wniosków o dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. (zmienionej uchwałą nr 176/2021 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2021 r., uchwałą nr 87/2022 Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2022 r. oraz uchwałą nr 205/2022 Rady Ministrów z dnia 13 października 2022 r.) w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, zwanej dalej „Uchwałą RM” i Regulaminu Drugiej Edycji Naboru Wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych zwanego dalej „Regulaminem Edycji 2” oraz Wstępnej Promesy dot. dofinansowania inwestycji z powyższego Programu NR Edycja2/2021/2202/PolskiLad z dnia 15 czerwca 2022 r.

§ 2
Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje obowiązek wykonania usługi pełnienia wielobranżowego Nadzoru Inwestorskiego nad modernizacją dwóch Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Skorogoszczy oraz budowy obiektów małej architektury w ramach zadania pn.: „Poprawa warunków życia dzieci w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Brzeskiego – budowa nowych i modernizacja istniejących placówek” w miejscowości Skorogoszcz 23 dz. nr 194/2 (dalej: „inwestycja”, „zadanie”), w sposób określony w niniejszej Umowie oraz załącznikach do niej.
2. Zakres robót i wymagania jakościowe w zakresie inwestycji, o której mowa w ust. 1, określa dostarczona dokumentacja projektowa, obowiązujące przepisy prawa i zawarta umowa o roboty budowlane wraz z harmonogramem rzeczowo-terminowo-finansowym i załącznikami, które są znane Wykonawcy.
3. Przedmiot umowy obejmuje nadzór inwestorski całego zadania oraz wszystkie czynności wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2021 r., poz. 2351
z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. z 2023 r., poz. 45) oraz umowy z wykonawcą robót budowlanych.
4. Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może wprowadzić żadnych zmian
w zakresie realizacji umowy na wykonanie robót budowlanych.
5. Miejsce realizacji zadania: Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Skorogoszczy, ul. Zamkowa 23, 49-345 Skorogoszcz.

§ 3
Termin realizacji

1. Wykonawca zobowiązuje się pełnić czynności nadzoru inwestorskiego określone niniejszą umową w czasie trwania robót objętych zadaniem, o którym mowa w §2 ust.1 niniejszej umowy oraz w okresie gwarancji na te roboty, tj. w okresie od dnia przekazania wykonawcy robót budowlanych placu budowy do czasu ostatecznego rozliczenia z wykonawcą robót po zakończeniu okresu gwarancji.
2. Umowny termin realizacji zadania inwestycyjnego przez wykonawcę robót budowlanych ustalono na okres 6 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy, a okres gwarancji – ……….* miesięcy licząc od dnia zakończenia odbioru końcowego zadania (*termin gwarancji zostanie uzupełniony o dane zawarte w umowie na wykonanie robót, bowiem termin gwarancji stanowi jedno z kryterium oceny ofert na wykonawstwo robót – min. 36 m-cy , max 72 m-ce).
3. Termin zawarcia umowy z Wykonawcą nie stanowi terminu rozpoczęcia świadczenia usługi. Za termin rozpoczęcia świadczenia usługi uznaje się termin faktycznego rozpoczęcia robót budowlanych. Za okres od dnia zawarcia umowy do dnia przekazania placu budowy wykonawcy robót - Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie.
4. Termin, o którym mowa w ust. 2, jest terminem wiążącym wykonawcę robót budowlanych, jednak może ulec zmianie na zasadach określonych w umowie z wykonawcą robót budowlanych oraz po spełnieniu przesłanek wskazanych w art. 454-455 ustawy Pzp.
5. Za ewentualne przesunięcia czasowe, zarówno w rozpoczęciu, jak i w zakończeniu realizacji zamówienia, Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

§ 4
Obowiązki Zamawiającego

Zamawiający dostarczy Wykonawcy wszelkie niezbędne informacje oraz kopię dokumentacji, dotyczącej inwestycji, o której mowa w § 2 ust. 1 umowy, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej Umowy.

§ 5
Obowiązki, uprawnienia i zobowiązania Wykonawcy

1. Wykonawca oświadcza, iż zlecone obowiązki będzie wykonywał z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami, zasadami wiedzy technicznej, etyką zawodową oraz postanowieniami niniejszej umowy.
2. W ramach niniejszej umowy Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązki wymienione w Specyfikacji warunków zamówienia (dalej: „SWZ”), Opisie przedmiotu zamówienia, będącego integralną częścią niniejszej umowy, tj. w szczególności:
1)	Zapoznanie się z dokumentacją budowlaną powierzonego zadania inwestycyjnego;
2)	Udział w weryfikacji harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego zadania i jego ewentualnych aktualizacji;
3)	Zapoznanie się z terenem inwestycji,
4)	Sprawowanie kontroli w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów Zamawiającego, w tym:
a) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów
stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót (ilości, jakości, wartości robót); w czasie każdorazowego pobytu na budowie Wykonawca ma obowiązek bieżącego przeglądu dziennika budowy oraz potwierdzenia bytności poprzez dokonanie stosownego zapisu;
b)	potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także końcowe rozliczenie finansowe i ilościowe budowy;
c)	kontrolowanie rozliczeń budowy (w tym weryfikacja kosztów ewentualnych zmian
w zakresie zadania w stosunku do oferty wykonawcy robót budowlanych);
d)	skompletowanie dokumentacji budowy i jej przekazanie Zamawiającemu przed odbiorem końcowym;
5)	Rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiającego wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii autora projektu budowlanego;
6) Organizowanie i prowadzenie rad budowy;
7)	Sprawdzanie posiadania przez kierownika robót odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, wyników badań), dotyczących elementów prefabrykowanych i innych wyrobów, których oceny jakości dokonuje na placu budowy przed ich wbudowaniem. W razie braku wymaganych dokumentów stwierdzających właściwą jakość lub też w razie zastrzeżeń dotyczących „jakości” wyrobu przewidzianego do wbudowania, Wykonawca ma obowiązek wstrzymania robót i żądania od wykonawcy robót budowlanych odpowiednich badań i przedstawienia ekspertyz technicznych lub zamiany „wadliwego” materiału
z równoczesnym powiadomieniem Zamawiającego o zaistniałym fakcie;
8)	Czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materiałów i wyrobów niedopuszczonych do stosowania w budownictwie lub niewiadomego pochodzenia.
W przypadku stwierdzenia niezgodności wykonywania robót budowlanych z dokumentacją techniczną nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia niewłaściwych materiałów, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robót w sposób powodujący i mogący narazić Zamawiającego na straty, Wykonawca dokonuje odpowiednich wpisów w dzienniku budowy do wstrzymania robót włącznie informując o tym fakcie Zamawiającego i kierownika budowy;
9)	Sprawdzanie kompletności przedstawionych przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentów i zaświadczeń wymaganych przez Zamawiającego i niezbędnych do przeprowadzenia odbioru;
10)	Branie udziału w komisjach powołanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie trwania gwarancji i rękojmi robót budowlanych;
11)	Nadzorowanie i pisemne informowanie Zamawiającego o zabezpieczeniach stosowanych na terenie budowy, przeciwdziałanie nieprawidłowościom mogącym spowodować zagrożenia dla osób przebywających na terenie, na którym realizowane będą prace budowlane;
12)	Pisemne informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót odbiegających od założeń projektowych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania w celu ewentualnego uczestnictwa Zamawiającego w czynnościach odbioru tych robót;
13)	Pisemne informowanie Zamawiającego o problemach i możliwych nieprawidłowościach mogących powstać w wyniku realizacji przedmiotu umowy;
14) Branie udziału w przeglądach gwarancyjnych robót budowlanych.
10. Wykonawca będzie nadzorował budowę (w trakcie jej realizacji) w takich odstępach czasu aby była zapewniona skuteczność nadzoru, nie rzadziej jednak niż 2 razy w tygodniu, oraz na wezwanie kierownika budowy lub Zamawiającego, przy czym czas reakcji Wykonawcy na wezwanie powinien nastąpić nie później niż w następnym dniu roboczym po zgłoszeniu, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
11. Wykonawca usługi nie jest uprawniony do zaciągania żadnych zobowiązań w imieniu Zamawiającego bez uprzedniej jego zgody.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzyskiwania bezpośrednich informacji i danych od Wykonawcy co do postępu realizacji inwestycji.
13. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania robót poprawkowych w okresie trwania gwarancji na roboty budowlane, Wykonawca zobowiązany będzie, po uprzednim wezwaniu przez Zamawiającego, do udziału w określeniu zakresu i technologii robót poprawkowych
w uzgodnieniu z Zamawiającym i do bezpośredniego nadzoru w trakcie ich realizacji.
14. W przypadku niewywiązania się Wykonawcy ze swoich obowiązków w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, Zamawiający może zlecić wykonanie przedmiotowej usługi stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usługi będą egzekwowane na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

§ 6
Personel Wykonawcy

1. Wykonawca skieruje do wykonywania zamówienia personel, który będzie posiadał kwalifikacje i doświadczenie określone w SWZ (Zespół Wykonawcy).
2. Zespół Wykonawcy wyznaczony do wykonywania zamówienia składa się z następujących osób:
1. Inspektor robót branży budowlano-konstrukcyjnej – ………………………………………, posiadający uprawnienia nr ……………………... wydane w dniu …………………………, e-mail: ……………….., tel. …………………………..;
2. Inspektor robót branży sanitarnej – ………………………………, posiadający uprawnienia nr ………………………. wydane w dniu …………………………, e-mail: ……………….., tel. …………………………… .
1. Wykonawca oświadcza, iż Zespołem Wykonawcy przy realizacji przedmiotu umowy będzie kierował Inspektor Nadzoru branży budowlano-konstrukcyjnej, wskazany w ust. 2 pkt 1.
2. Wszelkie czynności związane z wykonywaniem zleconego niniejszą umową nadzoru, Wykonawca wykonywać będzie przy udziale osób wskazanych w ust. 2.
3. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie oraz wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 5 dni roboczych od dnia przedłożenia propozycji i wyłączenie wtedy, gdy kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe wskazanych osób będą nie gorsze od kwalifikacji i doświadczenia zastępowanych przez nie osób, określonych w ust. 2.
4. Z zastrzeżeniem ust. 8, Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany,
   o której mowa w ust. 5, nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem którejkolwiek osoby do pełnienia usługi, o której mowa w § 2 ust. 1 umowy. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Nadzoru Inwestorskiego nad robotami będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy.
5. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osób określonych w ust. 2 winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga zawarcia przez Strony aneksu do niniejszej umowy.
6. W przypadku zaistnienia nagłych zdarzeń wywołanych przyczyną zewnętrzną, losową, dopuszcza się przedłożenie Zamawiającemu przez Wykonawcę propozycji zmiany, o której mowa w ust. 5, najpóźniej w dniu poprzedzającym zmianę. Zamawiający zaakceptuje zmianę
   w możliwie najkrótszym terminie od dnia przedłożenia propozycji i wyłączenie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanych osób będą nie gorsze od kwalifikacji i doświadczenia zastępowanych przez nie osób, określonych w ust. 2.

§ 7
Wynagrodzenie

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia będzie umowne wynagrodzenie ryczałtowe.
2. Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy wyraża się kwotą w wysokości:
netto:……………………..zł (słownie: …………………………………………………….…….),
podatek VAT …%: …..….zł (słownie:……………………….…………………………….…….),
brutto: …………………...zł (słownie: ………………………………………….………..………),
(w cenie uwzględniono również wynagrodzenie za pełnienie nadzoru nad robotami
poprawkowymi w okresie gwarancji i rękojmi za wady).
1. Rozliczenie wykonanych robót odbywać się będzie fakturami częściowymi do 70% kwoty wskazanej w ust.2 i fakturą końcową wystawionymi przez Wykonawcę usługi.
2. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktur częściowych, obejmujących płatności częściowe będą protokoły odbioru częściowego z wykonania poszczególnych etapów robót budowlanych, podpisane przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych.
3. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej, obejmującej płatność końcową, będzie protokół odbioru końcowego z wykonania robót budowlanych, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych.
4. Należności Wykonawcy z tytułu realizacji umowy płatne będą przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy do 35 dni od dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.
5. Za dzień dokonania płatności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Faktury należy wystawić na dane Zamawiającego, tj. Powiat Brzeski, ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg, NIP 747 156 73 88.
7. Płatności w sytuacji powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia do realizacji podwykonawcy realizowane będą zgodnie z § 8 ust. 5 umowy.
8. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych/zamiennych w ramach inwestycji, o której mowa § 2 umowy, wynagrodzenie Wykonawcy nie ulega zmianie.

§ 8
Podwykonawcy

  1. Wykonawca jest uprawniony do posłużenia się przy wykonaniu niniejszej umowy osobami trzecimi (podwykonawcy), za które ponosi pełną odpowiedzialność na zasadzie ryzyka. Powierzenie wykonania części przedmiotu niniejszej umowy podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy w żadnym zakresie z osobistej odpowiedzialności za należyte wykonanie niniejszej umowy.
  2. Wykonawca ma obowiązek przedkładania Zamawiającemu poświadczonej przez siebie za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są usługi lub dostawy, oraz ich zmian w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są usługi lub dostawy, których wartość jest mniejsza niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł.
  3. Ustalenia zawarte w umowie o podwykonawstwo oraz jej zmiany nie mogą być sprzeczne z wymogami SWZ, a w szczególności powinny spełniać następujące wymagania:
  1. termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom nie może być dłuższy niż 30 dni do dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
  2. wartość wynagrodzenia umownego należnego podwykonawcy za wykonanie części zamówienia nie może być wyższa niż wartość wynikająca z oferty Wykonawcy,
  3. podwykonawca lub dalszy podwykonawca są zobowiązani do przedstawienia Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo.
  1. Zasady zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami są zgodne z zasadami określonymi dla umów zawieranych pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą.
  2. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia do realizacji podwykonawcy w zakresie płatności obowiązują następujące zasady:
1. Warunkiem zapłaty drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia Wykonawcy jest przedłożenie przez Wykonawcę w dniu złożenia faktury dowodów (np. potwierdzonych za zgodność z oryginałem: faktury oraz dowodu przelewu należnej podwykonawcy kwoty), potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom, uczestniczących w zrealizowanej części usługi. W przypadku braku wymagalnego wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia oświadczenia o braku wymagalnych zobowiązań wobec podwykonawców i przedstawienia wykazu niezapłaconych faktur. W przypadku płatności końcowej Wykonawca oprócz potwierdzenia zapłaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawców, dodatkowo zobowiązany jest do dostarczenia, w terminie 7 dni przed terminem zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, oświadczenia podwykonawców potwierdzające, iż należne im wynagrodzenie zostało zapłacone, oraz że na dzień złożenia oświadczenia nie mają żadnych wierzytelności wynikających z faktur za zrealizowane usługi objęte przedmiotem umowy z Wykonawcą.
2. W przypadku niewykazania dokonania płatności należnej podwykonawcy Zamawiający uprawniony będzie do wstrzymania wypłaty należnego wynagrodzenia w części równej sumie niedokonanych wypłat wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy.
3. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub dostawy, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem pkt 5. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej dotyczy wyłącznie należności powstałych po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie (należność główna), bez odsetek.
4. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, o której mowa w pkt 3, Zamawiający wzywa Wykonawcę do zgłoszenia w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od doręczenia wezwania. Niezgłoszenie uwag w zakreślonym terminie będzie uważane za brak zastrzeżeń Wykonawcy, co do zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie, w jakim podmioty te domagają się tej zapłaty.
5. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag co do zasadności bezpośredniej zapłaty z umowy podwykonawczej, Zamawiający może:
1. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo
2. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
3. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty, a uwagi Wykonawcy w tym zakresie Zamawiający uzna za niewiarygodne.
W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa powyżej, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
§ 9
Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia

  1. Podmiotem udostępniającym zasoby jest podmiot, o którym mowa w art. 118 i nast. ustawy PZP, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
  2. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca poda Zamawiającemu nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawców zaangażowanych w realizację umowy, jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części umowy.
  3. Zamawiający może badać, czy nie zachodzą wobec podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 i art. 109 ustawy PZP. Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, lub podmiotowe środki dowodowe dotyczące tego podwykonawcy.
  4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji części zamówienia.
  5. W sytuacji zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach opisanych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 ustawy PZP stosuje się odpowiednio.

§ 10
Kary umowne

1. Strony ustalają, iż Zamawiający posiada uprawnienie do naliczenia Wykonawca kar umownych w następujących przypadkach i w podanych wysokościach:
1. w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność – w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 1 umowy;
2. za brak stawiennictwa Wykonawcy podczas wyznaczonego odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających – w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 1 umowy;
3. za brak stawiennictwa Wykonawcy podczas wyznaczonego odbioru częściowego robót budowlanych – w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 1 umowy;
4. za brak stawiennictwa Wykonawcy podczas wyznaczonego odbioru końcowego robót budowanych – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 1 umowy;
5. za nieterminowe dokonywanie, z przyczyn zależnych od Wykonawcy, odbiorów robót ulegających zakryciu lub zanikających lub spowodowanie opóźnień w terminie wyznaczanych tych odbiorów – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki w odbiorze;
6. za nieterminowe dokonanie odbioru częściowego lub końcowego, z przyczyn zależnych od Wykonawcy, lub spowodowanie opóźnień w terminie wyznaczanych odbiorów – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki;
7. za nieterminowe przeprowadzenie przez Wykonawcę rozliczenia końcowego z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki;
8. za każdą nieobecności na budowie, bez pisemnej zgody Zamawiającego, w godzinach pracy Wykonawcy robót – w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy;
9. w przypadku braku zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 5% niezapłaconej należności, za każdy przypadek braku zapłaty wynagrodzenia – w stosunku do każdego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;
10. w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,1% wartości każdorazowej nieterminowej zapłaty za każdy dzień zwłoki;
11. w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy;
12. w przypadku braku zmiany przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy PZP – w wysokości 0,05% wartości umowy o podwykonawstwo za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu terminu określonego przez Zamawiającego w wezwaniu do dokonania wskazanej zmiany;
13. w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 12 ust. 12 umowy – w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy;
14. każdorazowo w sytuacji naruszenia innego obowiązku określonego niniejszą umową niż obowiązki wskazane w pkt 2-13 – w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 1 umowy, natomiast w przypadku przekroczenia terminu jego wykonania wskazanego w umowie – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki.
2.	Żądanie kary umownej nie wyklucza uprawnień Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli szkoda przekroczy wartość zastrzeżonej kary umownej oraz z tytułów nie objętych karami umownymi, do wartości rzeczywiście poniesionej szkody oraz utraconych korzyści.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy, bez odrębnego wezwania lub powiadomienia, na co Wykonawca wyraża zgodę.
4. Kary umowne podlegają sumowaniu. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, które Zamawiający może naliczyć Wykonawcy ze wszystkich tytułów nie może przekroczyć …% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy.
5. Niezależnie od odpowiedzialności zawodowej Wykonawca ponosić będzie względem Zamawiającego odpowiedzialność materialną za szkody wynikłe z nienależytego wykonania umowy na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.

§ 11
Zmiany w umowie

      1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą Stron wyrażoną
         w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
      2. Tryb wprowadzania zmian do umowy bez względu na ich podstawę prawną lub umowną obejmuje, w zależności od kontekstu wprowadzanej zmiany oraz uwarunkowań prawnych jej wprowadzania:
1. wniosek zainteresowanej Strony wraz z uzasadnieniem
2. podpisanie aneksu do umowy.
      1. Zmiana umowy może być dokonana w następujących przypadkach:
. 1)	zmianie uległy stawki lub zasady naliczania podatku VAT,
2)	zmianie uległa nazwa, adres, spowodowane zmianą formy organizacyjno-prawnej,
przekształceniem lub połączeniem z innym podmiotem dot. Zamawiającego i/lub
Wykonawcy.
3.	Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu określonego w §3 ust. 2 w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:
1)	zmianie uległy przepisy prawa istotne dla realizacji przedmiotu umowy i mające wpływ na zakres lub termin wykonania przedmiotu zamówienia,
2)	wystąpi przedłużenie, w stosunku do terminów określonych przepisami prawa, czasu
trwania procedur administracyjnych, mających wpływ na termin wykonania przedmiotu
zamówienia, a nie wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
3)	wystąpiła jakakolwiek sytuacja mająca wpływ na zmianę terminu wykonania robót
i została ona opisana w warunkach zamówienia pn.: „Poprawa warunków życia dzieci w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Brzeskiego – budowa nowych i modernizacja istniejących placówek”
4)	z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie usługi, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron,
5) wystąpienia „siły wyższej”. „Siła wyższa” oznacza wydarzenia nieprzewidywalne
i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy,
a powodujące niemożliwość wykonania umowy.
4.	W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności, o której mowa w ust. 3, zmiana terminu następuje tylko o taką ilość dni, ile wynosi rzeczywisty czas trwania tej okoliczności.

§ 12
Waloryzacja wynagrodzenia z uwagi na zmianę kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia

1. Stosownie do treści art. 439 ustawy PZP Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 7 umowy w przypadku zmiany kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.
2. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku, o którym mowa w ust. 1, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku ze zmianą kosztów związanych z realizacją umowy.
3. Przez zmianę kosztów rozumie się wzrost kosztów, jak i ich obniżenie, względem kosztu przyjętego w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.
4. Waloryzacja będzie odbywać się w oparciu o kwartalny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w Biuletynie Statystycznym. W przypadku, gdyby wskaźnik przestał być dostępny, zastosowanie znajdzie wskazany przez Zamawiającego inny, najbardziej zbliżony, wskaźnik publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
5. Za początkowy termin ustalania zmiany wynagrodzenia przyjmuje się poziom cen w I kwartale 2023 r.
6. Poziom zmiany kosztów uprawniający Strony do żądania zmiany wynagrodzenia przyjmuje się na poziomie 2% w stosunku do I kwartału 2023 r.
7. Dokonana w oparciu o klauzulę waloryzacyjną zmiana wysokości wynagrodzenia dotyczy wyłącznie niezafakturowanej wartości usługi.
8. Pierwsza zmiana wynagrodzenia na zasadach określonych w niniejszym paragrafie może nastąpić najwcześniej po 3 miesiącach od dnia rozpoczęcia realizacji usługi objętej umową, a kolejne zmiany mogą następować nie częściej niż co 3 miesiące.
9. Strona umowy wnioskująca o zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie ust. 1 będzie zobowiązana wykazać zasadność zmiany, tj.:
1. przedstawić pisemną kalkulację oraz inne dowody uzasadniające wpływ zaistniałej zmiany kosztów związanych z realizacją zamówienia na odpowiednio wzrost albo obniżenie faktycznych kosztów realizacji przedmiotu umowy;
2. wskazać datę, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania zamówienia uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
1. W terminie 14 dni od dnia przekazania wniosku o zmianę wynagrodzenia Wykonawcy, Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie umowne powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.
2. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy nie może przekroczyć 5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy.
3. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione na podstawie ust. 1, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę w zakresie odpowiadającym zmianom kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
1. przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi;
2. okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

§ 13
Odstąpienie od umowy

1.	Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania Umowy i odstąpienia od niej w całości lub w części w trybie natychmiastowym, jeżeli:
1)	Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy w terminie 14 dni od daty jej podpisania;
2)	Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni;
3)	suma kar umownych naliczonych Wykonawcy przekroczy kwotę równą 10% wartości umowy, o której mowa w § 7 ust. 1 umowy;
5)	Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z postanowieniami umowy
i poleceniami Zamawiającego, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania go przez Zamawiającego do wykonania zobowiązań wynikających z umowy, w określonym w wezwaniu terminie, z zastrzeżeniem, iż w razie niezastosowania się do treści wezwania, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy;
6)	w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy;
7) Zamawiający stwierdzi przypadek skierowania przez Wykonawcę, bez akceptacji Zamawiającego, do pełnienia usługi, o której mowa w § 2 ust. 1 umowy, osoby innej niż wskazane w § 6 ust. 2 umowy lub osoby, która nie została zaakceptowana przez Zamawiającego na pisemny wniosek Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 5 i 8 umowy.
1. Odstąpienie od umowy w przypadkach, o których mowa w ust. 1, może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu przesłanek uprawniających Zamawiającego do odstąpienia od umowy. Termin jest liczony od każdego z naruszeń z osobna, a przypadku, gdy ten sam rodzaj naruszenia jest powielony, od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o zaistnieniu ostatniego z naruszeń.
2. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej i zawiera uzasadnienie.

        § 14
        Ochrona danych osobowych

Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że:
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że:
1)	administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Powiat Brzeski- Starostwo
Powiatowe w Brzegu z siedzibą w Brzegu 49-300, przy ul. Robotniczej 20;
2)	z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Brzegu można skontaktować się pod nr tel. 77 444 79 34, adres j.w.; e-mail odo@brzeg-powiat.pl;
3)	dane osobowe Wykonawcy, przetwarzane będą w celu wykonania i na podstawie niniejszej umowy (podstawa z rt.. 6 ust. 1 lit. b RODO);
4)	podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy;
5)	dane osobowe Wykonawcy mogą być przekazane wyłącznie podmiotom uprawnionym do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, tj. sądom, organom ścigania,
instytucjom publicznym oraz podmiotom, z którymi współpracuje Administrator: dostawcy systemów informatycznych wykonujących czynności związane z utrzymaniem systemu,
w których przechowywane są dane, dostawcy poczty elektronicznej, podmioty zapewniające asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych;
6)	dane osobowe Wykonawcy nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej;
7)	dane osobowe Wykonawcy przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowy–h - 10 lat; Dane osobowe mogą być także przechowywane przez okres dłuższy, oraz przetwarzane do celów archiwalnych, oraz
w interesie publicznym;
8)	Wykonawcy przysługuje prawo do dostępu do swoich danych, prawo do uzyskania kopii tych danych, sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, usunięcia danych oraz przenoszenia danych w przypadkach określonych rt.ar–. 15 - 22 RODO;
9)	Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych; ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; w przypadku uznania, że
przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;
10)	Dane Wykonawcy nie będą podlegały wyłącznie zautomatyzowanemu przetwarzaniu przy
podejmowaniu decyzji i nie będą podlegały profilowaniu.

§ 15
Prawo właściwe i rozstrzyganie sporów

1. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.
2. Strony umowy zobowiązują się do poddania mediacjom ewentualnych sporów wynikających z niniejszej umowy przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.
3. W sytuacji, w której Strony nie dojdą do porozumienia na drodze mediacji spór rozstrzygany będzie przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

     § 16
Postanowienia końcowe

      1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
      2. Załączniki stanowią integralną część umowy:
1. Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia,
2. Załącznik nr 2 - Dokumentacja Techniczna, STWiORB, przedmiar robót,
3. Załącznik nr 3 - Oferta Wykonawcy.
      1. Pisma przesłane na adresy Stron określone w komparycji umowy uważa się za skutecznie doręczone, chyba że Strony poinformują się w formie pisemnej o zmianie adresu.
      2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

WYKONAWCA:	ZAMAWIAJĄCY: