**Załącznik nr 1 do pisma ZPP.22.2022.PK z dnia
11 kwietnia 2022 r.**

**Wytyczne do sporządzenia oferty w sprawie wykonania zadania „Odnowienie powierzchni leśnej na terenach dz. ewid. 92/8 i 92/9 obrębu Kierzkowo oraz 13/3 obrębu Wójcin”.**

1. **Nazwa i adres zamawiającego.**

Zamawiającym w sprawie zadania - **„Odnowienie powierzchni leśnej na terenach
dz. ewid. 92/8 i 92/9 obrębu Kierzkowo oraz 13/3 obrębu Wójcin”** jest Gmina Żnin
z siedzibą przy ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin.

1. **Opis przedmiotu zamówienia.**

**W granicach działki ewidencyjnej 13/3 obrębu Wójcin tj. pododdział 9a obrębu Wójcin:**

1. **Przygotowanie gleby**

- Wyorywanie bruzd bez spulchniania (w przypadku wykonywania prac w okresie wiosennym)

-Wyorywanie bruzd ze spulchnianiem (w przypadku wyorywania bruzd pługiem leśnym w okresie jesiennym niezbędne jest głębokie, bo do 40 cm, spulchnienie obejmujące możliwie największą część szerokości bruzdy.)

Termin przygotowania gleby – przed sadzeniem

Powierzchni przygotowania gleby – 0,12 ha.

1. **Sadzenie drzew**

- Sadzenie w jamkę – stosowane przy sadzeniu sadzonek wieloletnich
z silnie rozwiniętym systemem korzeniowym.

Warunki sadzenia:

- Sadzonki z odkrytym systemem korzeniowym - nie mogą być przesuszone.

 - System korzeniowy przy sadzeniu nie może być zawinięty.

 - System korzeniowy musi być dokładnie zaciśnięty w glebie.

- Sadzonka musi być posadzona w taki sposób, aby miała zakrytą szyję korzeniową, sadzonkę umieszcza się w glebie na taka głębokość na jakiej rosła w szkółce, lub o 1-2 cm głębiej.

- System korzeniowy każdej sadzonki powinien zostać zabezpieczona hydrożelem.

Zakup sadzonek zgodnych z regionalizacją przyrodniczo-leśną, po stronie wykonawcy.

1. **Pozostałe informacje**

Należy nasadzić:

- 800 sztuk wieloletnich sadzonek gatunku buk zwyczajny, w więźbie wynoszącej 1,5 x 1,0 m – kępowo;

- 50 sztuk wieloletnich sadzonek drzew gatunku jabłoń dzika w więźbie wynoszącej 1,5 x 1,2 m – jednostkowo, - zgodnie z miejscem wskazanym w planie odnowienia.

Łączna powierzchni wykonania odnowienia wynosi 0,12 ha.

**W obrębie działki ewidencyjnej 92/8 i 92/9 obrębu Kierzkowo tj. pododdział 4a obrębu Kierzkowo**

1. **Przygotowanie gleby**

- wyorywanie bruzd bez spulchniania (w przypadku wykonywania prac w okresie wiosennym)

-wyorywanie bruzd ze spulchnianiem (w przypadku wyorywania bruzd pługiem leśnym w okresie jesiennym niezbędne jest głębokie, bo do 40 cm, spulchnienie obejmujące możliwie największą część szerokości bruzdy.)

Usunięcie części drzew uszkodzonych w wyniku wiatrów wraz ze zrywką oraz uformowaniem stosów w pobliżu drogi powiatowej przyległej do powierzchni - dotyczy drzew bezpośrednio kolidujących z pracami.

Termin przygotowania gleby – przed sadzeniem

Powierzchni przygotowania gleby – 4,16 ha.

1. **Sadzenie sadzonek drzew**

- Sadzenie w jamkę – stosowane przy sadzeniu sadzonek wieloletnich z silnie rozwiniętym systemem korzeniowym.

Warunki sadzenia

- Sadzonki z odkrytym systemem korzeniowym,- nie mogą być przesuszone.

 - System korzeniowy przy sadzeniu nie może być zawinięty.

 - System korzeniowy musi być dokładnie zaciśnięty w glebie,

- Sadzonka musi być posadzona w taki sposób, aby miała zakrytą szyję korzeniową, sadzonkę umieszcza się w glebie na taka głębokość na jakiej rosła w szkółce lub o 1-2 cm głębiej.

- System korzeniowy każdej sadzonki powinien zostać zabezpieczona hydrożelem.

Zakup sadzonek zgodnych z regionalizacją przyrodniczo-leśną, po stronie wykonawcy.

1. **Pozostałe informacje**

Należy nasadzić:

- 37 290 sadzonek wieloletnich, drzew gatunku sosna zwyczajna w więźbie wynoszącej 1,5 x 0,7 m, na powierzchni 3,95 ha, - forma zmieszania wielkokępowa.

- 1400 sadzonek wieloletnich drzew gatunku świerk pospolity w więźbie wynoszącej 1,5 m x 1,0 m, na powierzchni 0,21 ha – w formie zmieszania kępowej, - zgodnie z miejscem wskazanym w planie odnowienia.

- 100 sadzonek wieloletnich drzew gatunku jabłoń dzika w więźbie wynoszącej 1,5 m x 1,2 m – jednostkowo - zgodnie z miejscem wskazanym w planie odnowienia.

1. **Termin realizacji zamówienia.**

Całość prac stanowiących przedmiot zamówienia, wraz z wystawieniem faktury VAT należy wykonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 listopada 2022 r. Prac objętych niniejszym zleceniem związanych z sadzeniem drzew do gruntu nie należy prowadzić
w okresie od początku czerwca do końca września bez uzyskania wcześniejszej zgody Zamawiającego. Poprawność wykonania prac zostanie potwierdzona protokołem odbioru podpisanym przez Wykonawcę oraz Zamawiającego.

1. **Dokumenty i oświadczenia jakie muszą złożyć wykonawcy.**

Dokumentem, który należy złożyć jest poprawnie wypełniony oraz podpisany formularz ofertowy. Należy przedłożyć także poświadczenie wykonania przynajmniej jednej usługi polegającej na odnowieniu dowolnej powierzchni leśnej (np. kopia faktury).

1. **Warunki udziału w postępowaniu.**

Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie poprawnie uzupełnionego oraz podpisanego formularza ofertowego przez platformę zakupową Open nexus.

1. **Wymagania dotyczące sposobu sporządzenia oferty.**

Formularz ofertowy powinien posiadać uzupełnione wszystkie miejsca, przeznaczone
do wypełnienia przez biorącego udział w postępowaniu. Formularz powinien zawierać także datę wypełnienia oraz być poświadczony własnoręcznym podpisem. Przez platformę zakupową należy zamieścić skan poprawnie wypełnionej oferty.

1. **Miejsce i termin składania ofert.**

Oferty zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do pisma ŚR.ZPP.22.2022 należy złożyć przez platformę zakupową Open nexus do dnia 26 kwietnia 2022 r. do godziny 13.00.

1. **Opis sposobu komunikacji Zamawiającego z Wykonawcami, zwłaszcza w zakresie wyjaśnienia treści zapytania ofertowego, możliwości jego modyfikacji**.

Wszelkie zapytania dotyczące niniejszego postępowania należy kierować drogą elektroniczną na adres p.kowalczyk@gminaznin.pl lub telefonicznie pod numerem 503 949 266. Jednocześnie informuję o możliwości dokonania wizji lokalnej
po wcześniejszym wyznaczeniu terminu oraz miejsca przez Zamawiającego.

1. **Miejsce i termin otwarcia ofert.**

Otwarcie ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi dnia 26 kwietnia 2022 r.
o godzinie 13.15.

1. **Kryteria oceny oferty z podaniem ich znaczenia.**

W toku postępowania w sprawie wykonania zadania zostanie wybrany Wykonawca, który złoży ofertę najkorzystniejszą cenowo.

1. **Zamawiający zastrzega sobie prawo umorzenia postępowania w całości lub w części wraz z unieważnieniem wyboru oferty, od chwili wszczęcia postępowania do momentu podpisania przez Wykonawcę stosownego zlecenia lub umowy.**