Umowa FZ.38.108.2019.AJ 		                Załącznik nr 6

zawarta w dniu ........................... r. w Toruniu pomiędzy:

Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., 87-100 Toruń, ul. Rybaki 31-35,

zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Rejestrze Przedsiębiorców w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000014934, o kapitale zakładowym w wysokości 390986500, 00 zł,  NIP 956-20-18-145, zwaną dalej „Zamawiającym” lub „Stroną”, reprezentowaną przez:

Władysława Majewskiego 			Prezesa Zarządu

Waldemara Daraża 				Z-cę Prezesa

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………

NIP ……………………………………..……				REGON ……………………………………………

zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

…………………………………..………				……………………………….……

§ 1

- Umowa została zawarta w wyniku postępowania przeprowadzonego poprzez Platformę zakupową, zgodnie z zapisami Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o. o.

- Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie dwukrotnego kompleksowego czyszczenia podczyszczalni wód deszczowych przy ul. Winnica, Turystyczna i Szosa Bydgoska oraz piaskownika i separatora oleju zlokalizowanego przy   ul. Starotoruńskiej w Toruniu w 2019 i 2020 r.

- Zakres rzeczowy przedmiotu umowy szczegółowo określa opis przedmiotu zamówienia zawarty w zaproszeniu do składania ofert, który stanowi  załącznik  nr 1 oraz oferta Wykonawcy, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

§ 2

- Strony ustalają, że zamówienie zostanie wykonane we wrześniu 2019 i wrześniu 2020r.

§ 3

- Zamawiający ustanawia Pana Grzegorza Świetlikowskiego (nr tel. /+48 .../ ...................................................), jako Osobę upoważnioną do nadzoru Wykonawcy podczas realizacji niniejszej umowy i zwaną dalej „Przedstawicielem Zamawiającego”.

- Wykonawca ustanawia Pana(nią) ..................................., (nr tel. /+48 .../ ...................................................), jako Osobę upoważnioną do nadzoru prac na rzecz Zamawiającego oraz do kontaktów z Zamawiającym i zwaną dalej „Przedstawicielem Wykonawcy”.

§ 4

- Przedstawiciel Zamawiającego będzie uzgadniał telefonicznie zakres prac z Przedstawicielem Wykonawcy.

- Zamawiający przewiduje odbiory częściowe dla każdej z trzech podczyszczalni wód deszczowych oraz piaskownika i separatora przy ul. Starotoruńskiej.

- Wykonawca, będzie zgłaszał Zamawiającemu -poprzez w/w Osoby- w formie pisemnej gotowość do odbioru.

- Odbiór zostanie dokonany przez Przedstawiciela Zamawiającego przy udziale Przedstawiciela Wykonawcy.

- Z czynności odbioru spisane zostaną „Protokóły Odbioru”, które po zaakceptowaniu przez Przedstawiciela Zamawiającego, będą stanowiły podstawę do wystawienia faktury wymienionej w § 6.

§ 5

- Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie na podstawie uzgodnionych cen jednostkowych wyszczególnionych w Formularzu Oferty, zaakceptowanym przez Zamawiającego oraz ilości faktycznie wykonanych i odebranych prac.

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się w kwocie netto: ............... zł (słownie: ............................................ złotych) + należny podatek VAT w wysokości obowiązującej na dzień wystawienia faktury.

- Kwota wymieniona w ust. 2 stanowi orientacyjne wynagrodzenie Wykonawcy za realizację całego zadania.

§ 6

- Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane prace zrealizowane zostanie na podstawie faktury wystawionej po zakończeniu i odbiorze prac.

- Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę: ………………………………………………..

- Podstawą wystawienia w/w faktury będzie protokół odbioru, o którym mowa w § 4 ust. 5. oraz dokument potwierdzający przyjęcie osadów niebezpiecznych w miejscu utylizacji .

- Do w/w faktury Wykonawca dołączy dokument stanowiący podstawę jej wystawienia, o którym mowa w ust. 3.

- Ustala się, że datą dokonania płatności jest data obciążenia konta bankowego Zamawiającego.

§ 7

- Zasady odbioru prac:

  - Przedstawiciel Wykonawcy zgłosi Przedstawicielowi Zamawiającego gotowość do odbioru prac.

  - Przedstawiciel Zamawiającego wyznaczy termin i przeprowadzi odbiór w ciągu 3 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Przedstawiciela Wykonawcy.

- Jeżeli w toku czynności zostaną stwierdzone wady, to Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad.

- Z czynności odbioru będzie spisany w/w „Protokół Odbioru”, zwierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad.

§ 8

- Wykonawca zobowiązany jest w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia elementów drogi, bądź urządzeń na niej posadowionych, z winy Wykonawcy w toku realizacji – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

- Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia terenu prac oraz prowadzenia ich zgodnie z przepisami BHP oraz P/POŻ., a także do dbania o porządek i utrzymywanie terenu prac w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie zbędnych materiałów, odpadów i śmieci.

- Wykonawca usługi jest wytwórcą odpadów powstających podczas opróżniania i oczyszczania osadników i separatorów.

§ 9

Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania swoich pracowników, wykonujących przedmiotowe zamówienie dla Zamawiającego, z informacjami w zakresie „Wytycznych postępowania dla Wykonawców i Dostawców działających na zlecenie Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o.„, oraz „Polityce Jakości i Środowiska Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o.”, które stanowią załączniki do niniejszej umowy (nr 3 i 4). Wykonawca oświadcza, że jego pracownicy wykonujący zamówienie będą przestrzegali zasad określonych w w/w dokumentach.

§ 10

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., informuje, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.

ul. Rybaki 31-35

87-100 Toruń

tel. 56 658 64 00 fax. 56 654 01 51

e-mail: sekretariat@wodociagi.torun.com.pl

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych – e-mail: iod@wodociagi.torun.com.pl

Dane są przetwarzane w celu zawierania umów oraz realizacji ich postanowień i zapewnienia sprawnej współpracy z kontrahentami.

Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres: 5 lat od zakończenia trwania umowy

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie zawartej umowy.

Jednocześnie posiadają Państwo możliwość dostępu i aktualizacji podanych danych.

Przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu. W ramach realizowanego przetwarzania nie występuje profilowanie.

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż wynikającym z przepisów prawa.

§ 11

Zamawiający, zgodnie z art. 4 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191) w związku z art. 132 ust. 1 pkt. 4), ust. 1a, ust. 2, art. 133 ust. 1 oraz art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), wyłącza możliwość stosowania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz wysyłania i odbierania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych za pomocą Platformy Elektronicznego Fakturowania.

§ 12

  - Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania są niżej wymienione kary umowne.

  - Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

1) 	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za opóźnienia w zakończeniu prac - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia 	umownego

netto określonego w § 5 ust. 2 umowy, za każdy dzień opóźnienia.

b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w 	wysokości

10% wynagrodzenia umownego netto  określonego w § 5 ust. 2 umowy.

2) 	Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w 	wysokości 10 %

wynagrodzenia umownego netto określonego w § 5 ust. 2 umowy.

  - Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach ogólnych.

  - W przypadkach wymagających natychmiastowej interwencji Wykonawca przystąpi niezwłocznie do prac po zgłoszeniu przez Przedstawiciela Zamawiającego.

§ 13

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec następnego miesiąca kalendarzowego.

- W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy polskiego prawa w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz postanowienia „Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.” opublikowanym na stronie www.wodociagi.torun.com.pl w dziale „ Przetargi/ regulacje wewnętrzne”.

- Sądem właściwym miejscowo do rozstrzygania sporów powstałych na tle niniejszej umowy jest sąd w Toruniu.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Oferta Wykonawcy

- Wytyczne postępowania dla Wykonawców i Dostawców działających na zlecenie Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o.

- Polityka Jakości i Środowiska Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o.

ZAMAWIAJĄCY:							   WYKONAWCA: