zawarta w dniu …………………………… 2021r. w warcie Bolesławieckiej pomiędzy:

Gminą Warta Bolesławicka, z siedzibą: Warta Bolesławiecka 40c, 59-720 Warta Bolesławiecka, NIP 6121636289, REGON 390648115, reprezentowaną przez Mirosława Haniszewskiego – Wójta Gminy, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Ewy Tambur zwaną dalej Zamawiającym

a

……………………………………….……..…………………., z siedzibą………………….…………………………………… NIP …………………, REGON …………………. , reprezentowaną przez: ……………………………………..……, zwaną dalej Wykonawcą.

W związku z przeprowadzonym przez Zamawiającego postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wymiana istniejącego wiatrołapu od frontu budynku 
oraz montaż ścianek przy daszku bocznego wejścia do budynku Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka.”, prowadzonym w formie zapytania ofertowego, na podstawie art.2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 
z późn. zm.) (dalej PZP) oraz Zarządzenia Nr SOG.Z.1.2021 Wójta Gminy Warta Bolesławiecka z dnia 04.01.2021 r., została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest zadanie pn.: „Wymiana istniejącego wiatrołapu od frontu oraz montaż ścianek przy daszku bocznego wejścia budynku Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka”.

- Zakres zadania obejmuje:

- wymianę istniejącego wiatrołapu przy budynku Urzędu Gminy, znajdującego się na dz. nr 196/3 w miejscowości Warta Bolesławiecka na nowy, który stanowić będzie barierę przed wiatrem, deszczem i śniegiem. Zakres: Wymiana istniejącego wiatrołapu w części południowej budynku przy wejściu głównym frontowym polegająca na wykonaniu nowego zadaszenia, dwóch ścianek bocznych oraz drzwi dwuskrzydłowych na całej szerokości o zbliżonych wymiarach: długość: 2,00 m, szerokość 2,40 m (odległość między ściankami), wysokość na środku konstrukcji 2,50m. Przewidywany zakres robót:

- demontaż istniejącego wiatrołapu,

- montaż nowego wiatrołapu o konstrukcji aluminiowej z wypełnieniem szklanym – szyba antywłamaniowa min. P4 (preferowany daszek dwuspadowy, bądź nawiązujący do istniejącego).

- montażu dwóch ścianek bocznych do daszku z płyty żelbetowej w części wschodniej budynku – przy wejściu bocznym o przybliżonych wymiarach: długość 0,8 m, wysokość ścianek 2,14m i 2,10m, szerokość 2,21m (odległość między ściankami).

§ 2

Termin wykonania zamówienia

- Wykonywanie przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem podpisania umowy.

- Zakończenie robót nastąpi w terminie 3 miesięcy od dnia podpisania niniejszej umowy.

§ 3

Obowiązki Wykonawcy

- Przed przystąpieniem do wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić 
z Zamawiającym koncepcję robót.

- Wykonawca zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej terenu i otoczenia przyszłej inwestycji, w celu uzyskania wszelkich informacji koniecznych do wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania własnym staraniem i na własny koszt wszelkich prac związanych z przedmiotem umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnia porządku i przestrzegania obowiązujących reguł BHP w miejscu wykonywanych robót.

- Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć teren budowy przed dostępem osób trzecich.

- Wykonawca zobowiązuje się do przekazania zamawiającemu dostępnej dokumentacji oraz zobowiązuje się przez okres trwania gwarancji do wykonywania bezpłatnych prac serwisowo-technicznych.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, normami, stosownymi aktami prawnymi i normami prawa polskiego.

§ 4

- Zamawiający ma prawo weryfikacji dostarczonych elementów oraz sposobu ich montażu pod względem zgodności z niniejszą umową oraz z obowiązującymi przepisami.

- Zastosowane materiały muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania 
w budownictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

- Wykonawca wyraża niniejszym zgodę na przeprowadzenie czynności, o których mowa 
w ust. 1 oraz zobowiązuje się do czynnego wspierania tych czynności.

- Strony przewidują dokonanie odbioru wykonanych prac na podstawie protokołu odbioru końcowego podpisanego przez Wykonawcę i Zamawiającego.

- Ze strony Zamawiającego upoważniony do występowania w sprawach związanych 
z wykonywaniem umowy i kontroli jej realizacji będzie Mariusz Paweł Piróg.

- Ze strony wykonawcy przedmiot umowy realizować będzie upoważniony do występowania w sprawach związanych z wykonywaniem umowy i kontroli jej realizacji ……………………… .

§ 5

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

- Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1, Strony ustalają wynagrodzenie brutto w wysokości … . …… , …. złotych (słownie: …………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………).

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust 1. niniejszej umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym w rozumieniu art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.), obejmuje wszystkie koszty związane 
z realizacją zadania w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1.

- Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT. Numer NIP Wykonawcy ….-…-…-…. .

- Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonany przedmiot zamówienia nastąpi fakturą końcową, po dokonaniu komisyjnego odbioru robót, protokołem odbioru końcowego łącznie z przedłożeniem Zamawiającemu wszystkich wymaganych dokumentów określonych w § 6 ust. 2 niniejszej umowy.

- Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.

- Faktura powinna zawierać dane:

Nabywca: Gmina Warta Bolesławiecka, Warta Bolesławiecka 40c, 59-720 Warta Bolesławiecka, REGON 390648115, NIP 612 16 36 289,

Odbiorca: Urząd Gminy Warta Bolesławiecka.

- Za datę dokonania zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego

- Za nieterminową płatność faktury, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe 
za opóźnienie.

- Zamawiający ma prawo wstrzymać się z płatnościami, w przypadku braku udokumentowania dokonania płatności na rzecz podwykonawców, którzy przy realizacji zamówienia wykonywali elementy przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający informuje, że będzie zastosowany mechanizm podzielonej płatności, 
o którym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.). Wykonawca musi być w wykazie podatników VAT (Biała Lista) prowadzonym przez Krajową Administrację Skarbową udostępnioną na stronie internetowej Ministerstwa Finansów oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej CEiDG.

- Strony akceptują wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej w formacie PDF faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2020, poz.106 ze zmianami).

- Zamawiający posiada konto na Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF) na stronie www.efaktura.gov.pl, Broker PEFexpert, adres PEF Zamawiającego -  612 16 36 289. Za pośrednictwem ww. Platformy Wykonawca ma możliwość przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.

§ 6

Odbiory

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego, e-mailem lub telefonicznie.

- Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie robót. Przy odbiorze końcowym Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

  - Wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

  - Dokumenty (atesty, certyfikaty) deklaracje zgodności potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane),

  - Dokumenty gwarancyjne.

- Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.

- Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.

- Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, uznaje się datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego.

- W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.

§ 7

Kary umowne

- W przypadku nie wykonania lub nie należytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości:

- 10% wartości umowy w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy,

- 0,5% wartości umowy za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia,

- 0,5% wartości umowy za każdy dzień zwłoki w terminie wyznaczonym na usunięcie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze,

- 0,5% wartości umowy za każdy dzień zwłoki w terminie wyznaczonym na usunięcie awarii zgłoszonych w okresie realizacji zamówienia.

- Kary umowne wymienione w ust. 1 płatne są w terminie 14 dni od daty żądania zapłaty przez stronę.

- Niezależnie od kar umownych zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość kar umownych.

§ 8

Umowne prawo odstąpienia od umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

- Wykonawca nie rozpoczął lub przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy,

- Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą umową, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, normami, stosowanymi aktami prawnymi i normami prawa polskiego lub wskazaniami Zamawiającego

- Ogłoszona zostanie upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy lub gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:

- Nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie,

- Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru,

- Zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

  - Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

  - w terminie 1 dnia od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2) powyżej, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę,

  - Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

- Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§ 9

Gwarancja Wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.

- Wady, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym niezawinione przez Zamawiającego, Wykonawca usunie w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.

- Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad na koszt Wykonawcy.

§ 10

Zmiana umowy

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11

Postanowienia końcowe

- W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu cywilnego.

- Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Strony deklarują wolę polubownego załatwiania sporów.

- Umowa niniejsza została sporządzona w 2 egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

- Integralną częścią niniejszej umowy są:

- Załącznik nr 1 – Zdjęcie nr 1

- Załącznik nr 2 – Zdjęcie nr 2

- Załącznik nr 3 – Zdjęcie nr 3

- Załącznik nr 4 – Zdjęcie nr 4

- Załącznik nr 5 – Zdjęcie nr 5

Z A M A W I A J Ą C Y                                           W Y K O N A W C A

# Text boxes

# PROJEKT

# UMOWA NR SOG.Um. ... .2021