Załącznik nr 5

Projekt umowy
zawarta w Rydułtowach dnia…………………………….. w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym w wariancie I na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pod nazwą: „Budowa zabezpieczeń przeciwpowodziowych na terenie Miasta Rydułtowy” zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.)

pomiędzy Zamawiającym, tj. Miastem Rydułtowy z siedzibą w Urzędzie Miasta przy ulicy Ofiar Terroru 36, 44-280 Rydułtowy, NIP: 647-10-17-693, reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Rydułtowy – Marcina Połomskiego
a
zwanym dalej Wykonawcą
Zamawiający i Wykonawca współdziałają ze sobą podczas wykonywania umowy w celu należytej realizacji zamówienia
o następującej treści:
§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa zabezpieczeń przeciwpowodziowych na terenie Miasta Rydułtowy”. Zadanie jest realizowane Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
2. Szczegółowy zakres prac do nadzorowania określa: program funkcjonalno – użytkowy zawarty w postępowaniu BP.271.000012.2022 „Budowa zabezpieczeń przeciwpowodziowych na terenie Miasta Rydułtowy” - prowadzonym przy użyciu platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/614707 (z wyłączeniem zadania nr 4 dotyczącego budowy przepustu przelewu awaryjnego w obrębie skrzyżowania ul. Marcina Strzody z ul. Orlovską wraz z kanałem ulgi i umocnieniami odcinka rzeki Nacyny).
3. W zakresie przedmiotu zamówienia przewiduje się pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla realizacji inwestycji obejmującej:
  1)	budowę i rozbudowę zbiorników retencyjnych, przebudowę systemu kanalizacji wód opadowych, przepustu oraz pozostałych budowli stanowiących elementy systemu zabezpieczenia przeciwpowodziowego w rejonie ulic: Gen. Józefa Bema, Jagiellońskiej, Jana III Sobieskiego, Ofiar Terroru, Fryderyka Chopina (określonych w programie funkcjonalno użytkowym jako zadanie nr 1),
  2)	budowę zbiorników retencyjnych przy ul. Marcina Strzody – skrzyżowanie z ul. Benedykta oraz zabudowę wpustów ulicznych i odwodnienia liniowego w ww. skrzyżowaniu wraz z jego przebudową poprawiającą efektywność odprowadzania wód opadowych; budowę zbiorników retencyjnych wzdłuż ul. Benedykta i wpustów ulicznych, zatok mijania (określonych w programie funkcjonalno użytkowym jako zadanie nr 2),
  3)	rozbudowę i przebudowę systemu kanalizacji wód opadowych przy ul. Skalnej waz z odtworzeniem nawierzchni (określonych w programie funkcjonalno użytkowym jako zadanie nr 3).
4. Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje:
  1. rozbiórki i demontaże,
  2. wycinkę drzew i krzewów wraz z nasadzeniami,
  3. roboty budowlane:
    1. budowę suchych zbiorników retencyjnych ul. Marcina Strzody, ul. Benedykta i ul. Gen. Józefa Bema,
    2. budowę suchych zbiorników podziemnych przy ul. Ofiar Terroru i ul. Fryderyka Chopina,
    3. zabudowę wpustów ulicznych i odwodnienia liniowego wraz z przebudową skrzyżowania ul. Marcina Strzody i ul. Benedykta wraz z budową 2 zatok mijania przy ul. Benedykta,
    4. przebudowę przepustu ul. Jagiellońskiej,
    5. budowę grobli i remont kładki dla pieszych przy ul. Jagiellońskiej,
    6. przebudowę zbiornika „Barbara”,
    7. przebudowę/rozbudowę kanalizacji deszczowej ulic: Ofiar Terroru, Fryderyka Chopina, Jana III Sobieskiego, Jagiellońskiej, Marcina Strzody, Benedykta, Skalnej,
    8. przebudowę istniejącej infrastruktury,
    9. odtworzeniowe istniejących nawierzchni.
5. Wymogi, o których mowa w przepisie art. 99 ust. 2 ustawy Pzp, tj. cechy usług określa ustawa Prawo budowlane dla inspektora nadzoru jako uczestnika procesu budowlanego. Z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia (pełnienie nadzoru inwestorskiego) wymogi w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych - nie zostały określone.
6. Zamówienie musi być wykonane zgodnie z warunkami wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
7. Liczba wizyt inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie oraz udział w komisjach i spotkaniach w ramach pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego powinna zapewnić prawidłowy nadzór i nie powodować przestojów na budowie, a także odbywać się na wezwanie kierownika budowy, kierownika robót lub Zamawiającego.
8. Zadanie realizowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Charakter rozliczenia wykonawcy za wykonane roboty budowlane – ryczałtowy. Zgodnie z umową zawartą z wykonawcą robót przewiduje się rozliczenie w trzech transzach - trzema fakturami w następujący sposób:
  1. za zrealizowaną część zadania nr 1, obejmującego wykonanie systemu retencji wód opadowych pod parkingiem przy ul. Fryderyka Chopina wraz z odtworzeniem nawierzchni,
  2. w roku 2024 jedną fakturą za zrealizowaną część zadania nr 1, obejmującego wykonanie systemu retencji wód opadowych pod parkingiem przy ul. Ofiar Terroru na wysokości Urzędu Miasta wraz z odtworzeniem nawierzchni oraz za wykonanie zadania nr 2, obejmującego budowę zabezpieczeń przeciwpowodziowych w postaci zbiorników retencyjnych przy ul. Marcina Strzody – skrzyżowanie z ul. Benedykta oraz wzdłuż ul. Benedykta wraz z przebudową skrzyżowania i ul. Benedykta – budowa zatok mijania,
  3. w roku 2025 jedną fakturą po odbiorze końcowym obejmującym całość zadania.

§2
Obowiązki Wykonawcy
Do obowiązków Wykonawcy w ramach pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego należy:
1. reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z  pozwoleniem na budowę, dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
2. sprawdzanie jakości wykonanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
3. sprawdzenie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających w terminie 2 dni roboczych od daty zgłoszenia przez wykonawcę robót, potwierdzone wpisem do dziennika budowy,
4. udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,
5. potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy,
6. wskazanie Zamawiającemu wad lub nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie przeglądu dokumentacji projektowej, uzgadnianie dokonania koniecznych zmian z projektantem sprawującym nadzór autorski podczas realizacji zadania, w postaci opinii,
7. weryfikacja tabeli harmonogramu rzeczowo – finansowego i tabeli elementów scalonych pod względem merytorycznym i rachunkowym oraz zatwierdzanie protokołów odbioru robót, protokołów robót zamiennych czy protokołów konieczności,
8. zapewnienie codziennej dyspozycyjności nadzoru na terenie budowy w godzinach pracy wykonawcy robót,
9. rozwiązywanie problemów i sporów powstałych w trakcie realizacji robót,
10. informowanie na piśmie Zamawiającego o wszystkich faktach mających znaczenie dla realizacji inwestycji, a zwłaszcza o wszystkich zagrożeniach terminu zakończenia robót,
11. obsługa okresu gwarancyjnego inwestycji (6 lat) oraz wydłużonego okresu rękojmi,
12. potwierdzenie wpisem w dzienniku budowy/robót osiągnięcia gotowości do odbioru,
13. uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych, których obowiązek przeprowadzenia wynika z przepisów szczególnych,
14. wydawanie kierownikowi budowy poleceń potwierdzonych wpisami do dziennika budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych i urządzeń technicznych,
15. pisemna akceptacja wniosków materiałowych wykonawcy robót wraz z kompletowaniem wszelkich certyfikatów, atestów, deklaracji i innych dokumentów dopuszczających do zastosowania materiałów, urządzeń i wyrobów budowlanych w obiekcie budowlanym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi,
16. egzekwowanie od kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót,
17. egzekwowanie od kierownika budowy przestrzegania na terenie budowy obowiązującego prawa m.in. Prawa Budowlanego, BHP, p.poż oraz przepisów wynikających z umowy  z wykonawcą robót,
18. egzekwowanie od kierownika budowy wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia lub spowodowała niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, pozwoleniem na budowę, przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
19. przeprowadzenie analizy i oceny dotyczącej proponowanych przez wykonawcę robót sposobów rozwiązywania powstałych problemów oraz przewidywanych zagrożeń,
20. uczestnictwo na polecenie Zamawiającego w spotkaniach z udziałem osób wskazanych przez Zamawiającego,
21. dokonanie zatwierdzenia dokumentacji powykonawczej oraz podpisanie oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu robót,
22. uczestniczenie w odbiorze końcowym oraz przeglądach gwarancyjnych,
23. uczestniczenie w odbiorze usuniętych usterek, wad ujawnionych w trakcie odbioru końcowego,
24. prowadzenie nadzoru inwestorskiego, w przypadku wystąpienia robót zamiennych lub robót wprowadzonych do umowy z wykonawcą robót na mocy przepisu art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, zwanych dalej „bagatelnymi”, bez żądania dodatkowego wynagrodzenia,
25. bezwzględne żądanie od wykonawcy robót dołączenia do protokołu odbioru robót budowlanych, stanowiącego załącznik do faktury, deklaracji właściwości użytkowych, certyfikatów na zastosowane materiały, dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych i urządzeń technicznych występujących w tych protokołach, w/w dokumenty muszą być potwierdzone podpisem przez inspektora nadzoru oraz kierownika budowy jako wbudowane na przedmiotowym zadaniu,
26. informowanie Zamawiającego o przypadkach realizacji robót budowlano – montażowych przez nieujawnionych podwykonawców,
27. prowadzenie oraz protokołowanie cotygodniowych narad inwestycyjnych,
28. kompletowanie dokumentacji fotograficznej i przekazywanie Zamawiającemu na nośniku elektronicznym.
§ 3
Roboty dodatkowe i zamienne
  1. Wykonawca niezwłocznie zawiadamia Zamawiającego, jeżeli w okresie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych nieprzewidzianych w umowie z wykonawcą robót budowlanych.
  2. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawiania Zamawiającemu swojej opinii w sprawie możliwości wprowadzania robót zamiennych, dodatkowych i tzw. „bagatelnych”, wnioskowanych przez wykonawcę robót budowlanych.
§ 4
Osoby zdolne do realizacji zamówienia
  Wykonawca oświadcza, że funkcję wiodącego inspektora nadzoru będzie pełnił…………………….
§ 5
Termin wykonania przedmiotu umowy
Termin wykonania przedmiotu umowy: od dnia podpisania umowy do 18.11.2025 r. oraz w okresie gwarancyjnym inwestycji wykonawcy robót budowlanych wynoszącym 6 lat.
Etapy i terminy realizacji robót określone z wykonawcą robót:
  1. termin wykonania robót dla części zadania nr 1 obejmującego wykonanie systemu retencji wód opadowych pod parkingiem przy ul. Fryderyka Chopina wraz z odtworzeniem nawierzchni do dnia 15.10.2023 r.
  2. termin wykonania robót dla części zadania nr 1 obejmującego wykonanie systemu retencji wód opadowych pod parkingiem przy ul. Ofiar Terroru na wysokości Urzędu Miasta wraz z odtworzeniem nawierzchni oraz za wykonanie zadania nr 2, obejmującego budowę zabezpieczeń przeciwpowodziowych w postaci zbiorników retencyjnych przy ul. Marcina Strzody – skrzyżowanie z  ul. Benedykta oraz wzdłuż ul. Benedykta wraz z przebudową skrzyżowania i ul. Benedykta – budowa zatok mijania do dnia 15.10.2024 r.
  3. termin wykonania pozostałych elementów zadania nr 1 oraz zadania nr 3 do 18.08.2025 r., z zastrzeżeniem, że realizacja zadania nr 3 może nastąpić dopiero po zakończeniu i odbiorze zadań 1 i 2.
§ 6
Wynagrodzenie i rozliczenia
  1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie ze złożoną ofertą…………. netto…………. (słownie złotych: ……………..), podatek VAT w wysokości…...(słownie złotych: ………….), razem brutto ……………...zł (słownie złotych: ……………………..…..).
  2. Wszelkie koszty, w tym związane z dojazdem i przyjazdem na miejsce realizacji umowy oraz koszty materiałów potrzebnych do realizacji zadania, ponosi we własnym zakresie Wykonawca, bez praw ich zwrotu od Zamawiającego.
  3. Rozliczenie za przedmiot umowy odbędzie się fakturami częściowymi, proporcjonalnie do stopnia zaawansowania robót budowlanych po wykonaniu i dokonanym odbiorze poszczególnych etapów robót przedstawionych w tabeli będącej załącznikiem do oferty potwierdzonym wpisem do dziennika budowy/robót, jednak nie więcej niż określony w tabeli procent przewidziany na dany element robót.
  4. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót zanikających i ulegających zakryciu i potwierdza odbiór robót protokołem odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz wpisem do dziennika budowy/robót.
  5. W przypadku braku wystawionej faktury przez wykonawcę robót budowlanych Wykonawca pełniący nadzór inwestorski może wystawić fakturę proporcjonalnie do stopnia zaawansowania robót określonych wpisem w dzienniku budowy.
  6. Odbiorcą faktury będzie Miasto Rydułtowy.
  7. Faktury częściowe będą płatne w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury i nie mogą przekroczyć 70% wynagrodzenia umownego określonego w ust. 1
  8. Faktura końcowa płatna będzie po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót budowlanych w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
  9. Płatnikiem usługi jest Urząd Miasta Rydułtowy.
  10. Fakturę należy wystawić na Miasto Rydułtowy i wysłać na adres korespondencyjny Urzędu Miasta Rydułtowy ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Rydułtowy.
  11. W przypadku nieterminowej zapłaty faktury Wykonawca ma prawo do naliczania odsetek ustawowych.
  12. Zamawiający jest obowiązany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych za pośrednictwem platformy zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.
  13. Zapłata wynagrodzenia następować będzie metodą podzielonych płatności na rachunek założony	w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą …………………………………………………………………….
  14. Zmiana numeru rachunku określonego w ust. 13 nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy, a jedynie złożenia oświadczenia woli podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Nowy rachunek również musi być założony w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
§ 7
Kary umowne
  1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:
1. odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia umownego netto,
2. brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 10 ust. 10 umowy w wysokości 100 zł za każdy taki przypadek,
3. uchybienia w wykonaniu nałożonych obowiązków, niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, a w szczególności za:
1. brak uczestnictwa w spotkaniach wyznaczonych przez Zamawiającego, o których mowa w §2 pkt 20 – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego netto za każdy przypadek,
2. niewykonanie obowiązków, o których mowa w §2 pkt 28 – wysokości 0,2%	wynagrodzenia umownego netto za każdy przypadek,
3. niewykonanie obowiązków, o których mowa w §2 pkt 1 i pkt 7 – w wysokości 0,2%	wynagrodzenia umownego netto za każdy stwierdzony przypadek,
  1. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może przekroczyć wysokości 30% wynagrodzenia umownego netto.
  2. Jeżeli Wykonawca nie wpłaci kar umownych w wyznaczonym terminie, Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia mu wysokości kar umownych z bieżących należności, na co Wykonawca wyraża zgodę.
  3. Wykonawca wpłaca kary umowne na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rydułtowy.
  4. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda przewyższa wysokość kary umownej.
§ 8
Prawo odstąpienia
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy:
                1. w przypadku istotnego naruszenia postanowień umowy, a zwłaszcza wykonywania czynności nadzoru niezgodnie z warunkami określonymi w § 1 i 2, przy czym odstąpienie od umowy powinno być poprzedzone bezskutecznym upływem terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego na zmianę sposobu wykonania umowy,
                2. w razie wszczęcia postępowania w sprawie likwidacji Wykonawcy.
2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem	nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
3. Prawo odstąpienia Zamawiający może wykonać odpowiednio:
      1. w ciągu 20 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust. 1 pkt 2,
      2. w ciągu 20 dni od bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.
4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający pozostaje w zwłoce z zapłatą wynagrodzenia przekraczającą 30 dni, przy czym odstąpienie od umowy powinno być poprzedzone bezskutecznym upływem dodatkowego terminu do dokonania zapłaty rozpoczynającym się od dnia doręczenia wezwania.

§9
Zakres i warunki zmiany istotnych postanowień umowy
  1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
  2. Zmiana postanowień umownych niepowodująca konieczności przeprowadzenia nowego	postępowania jest dopuszczalna w zakresie i na warunkach opisanych w ust. 3-6, a także	w razie zaistnienia przesłanek wynikających z przepisów art. 455 ust. 1 pkt 2 – 4 i ust. 2 ustawy	Prawo zamówień publicznych.
  3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie terminu w przypadku zmiany terminu umowy	z wykonawcą robót na zasadach i w przypadkach określonych w umowie zawartej z wykonawcą	robót w trybie przepisów ustawy Pzp. Zmiana terminu realizacji umowy nie wpływa na wysokość	wynagrodzenia Wykonawcy.
  4. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie wynagrodzenia w przypadku wystąpienia robót dodatkowych. Wynagrodzenie umowne w takim przypadku zostanie zwiększone proporcjonalnie do wartości nadzorowanych robót dodatkowych.
  5. Zamawiający dopuszcza zmianę w zakresie osób wskazanych w ofercie, przy czym zmiana ta jest dopuszczalna wyłącznie w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych takich jak śmierć, ciężka choroba, wypadek itp., i pod warunkiem, że nowe osoby będą się legitymowały analogicznym doświadczeniem i poziomem uprawnień wskazanym w SWZ, a dodatkowo jeśli zmiana będzie dotyczyła osób inspektora w branży konstrukcyjno-budowlanej, którego doświadczenie było oceniane na etapie oferty – nowy inspektor winien posiadać analogiczne doświadczenie w nadzorowaniu, dzięki któremu Wykonawca otrzymał punktację w kryterium doświadczenie inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej. Wykonawca wraz z wnioskiem o zmianę umowy przedstawia dokumenty potwierdzające spełnianie przez proponowaną osobę powyższych wymogów.
  6. Zamawiający dopuszcza zmianę w zakresie warunków płatności w szczególności ilości faktur, jeżeli zmianie ulegną zasady rozliczenia inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

§10
Waloryzacja kosztowa (zgodnie z art.439 ustawy Pzp)
1. Strony mogą ubiegać się o zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za sprawowany nadzór nad robotami budowlanymi w przypadku zmiany cen paliwa. Przez zmianę ceny paliwa rozumie się wzrost odpowiednio ceny jak i jej obniżenie, względem ceny przyjętej w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.
2. Zamawiający dopuszcza waloryzację wynagrodzenia w przypadku wzrostu cen paliwa o co najmniej 15% porównując cenę paliwa z daty złożenia wniosku o waloryzację do ceny paliwa z dnia otwarcia ofert.
3. Waloryzacja, o której mowa w ust. 2 może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy i dotyczyć będzie nadzorów niezrealizowanych do dnia złożenia wniosku tj. nadzorów nad robotami , o których mowa w § 1 ust. 8 pkt 2 i 3. Waloryzacja wyliczona będzie w sposób wzajemnie uzgodniony przez Strony w oparciu o dokumenty jednoznacznie wskazujące, iż zmiany cen paliw mają wpływ na koszt realizacji usługi.
4. Waloryzacja wynagrodzenia obligatoryjnie wymaga sporządzenia aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 nie może przekroczyć 8% wynagrodzenia umownego z dnia podpisania umowy. Po osiągnięciu pułapu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, waloryzacja wynagrodzenia na zasadach opisanych  niniejszym paragrafie nie ma zastosowania.
6. Przez maksymalną wartość zmian wynagrodzenia, o której mowa w ust. 5, należy rozumieć wartość wzrostu lub spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikającą z waloryzacji.
7. W celu skorzystania z uprawnienia do ubiegania się o zmianę wynagrodzenia z przyczyn, o których mowa w ust. 1, Wykonawca wystąpi do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem.
8. Do wniosku, o którym mowa w ust.7, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany cen paliwa rozumianego jako składowa kosztów dojazdu miały wpływ na koszty wykonania umowy. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w szczególności udział składnika paliwowego w cenie oferty. Udział ten nie może być wyższy niż 15% .
9. Zamawiający w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 7 zaprosi Wykonawcę do negocjacji.
10. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen paliw dotyczącym zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:  przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi i okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

§11
# Waloryzacja wynagrodzenia dla umów powyżej 12 miesięcy
1. Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w §6 ust. 1 umowy w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 1)zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego;2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych; o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
  - na zasadach określonych w ust. 2-11, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.
2. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy niezrealizowanej, a także po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług lub stawkę podatku akcyzowego oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług lub zmiana stawki podatku akcyzowego.
3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
4. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 2, 3 lub 4 będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do realizacji przedmiotu umowy do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości aktualnie obowiązującej minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej stawki godzinowej. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.
6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom zatrudnionych do realizacji przedmiotu umowy. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie
   do części wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane
   z realizacją przedmiotu umowy.
7. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 4, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku ze zmianą zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,
   o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.
8. W celu dokonania zmian, o których mowa w ust. 1, Wykonawca najpóźniej w terminie
   60 dni od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany wystąpi
   do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
9. Do wniosku o którym mowa w ust. 8 Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności: 1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników zatrudnionych do realizacji przedmiotu umowy, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, lub; 2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników zatrudnionych do realizacji przedmiotu umowy, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
   w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3; 3) przedłożyć dokumenty potwierdzające zatrudnienie ww. osób u Wykonawcy.
10. Zamawiający w terminie 30 dni od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 8 może zwrócić się do Wykonawcy o jego uzupełnienie poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji, dokumentów. Zamawiający po ich analizie przekaże Wykonawcy informację o zakresie zmian wynagrodzenia należnego Wykonawcy, albo informację o braku podstaw do dokonania zmian wraz z uzasadnieniem.
11. Zamawiający w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku zajmie wobec niego pisemne stanowisko; za dzień przekazania stanowiska uznaje się dzień jego wysłania
    na adres właściwy dla doręczeń pism dla Wykonawcy.
  §12
  Cesja wierzytelności
  Wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich bez pisemnej zgody Zamawiającego.
  §13
  Właściwość miejscowa sądu
  Wszelkie spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego, po wyczerpaniu przez strony drogi do polubownego ich załatwienia.

§14
Mediacja

W sprawie majątkowej, w której zawarcie ugody jest dopuszczalne, każda ze stron umowy, w przypadku sporu wynikającego z zamówienia, może złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwiązanie sporu do Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzącej inne polubowne rozwiązanie sporu.

Postanowienia końcowe
§15
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego, a także przepisy ustawy Prawo budowlane.

§16
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron.
§17
Dokumentami związanymi z niniejszą umową w formie załączników są:

1) SWZ,
2) Oferta, w tym kalkulacje kosztów.

ZAMAWIAJĄCY:	WYKONAWCA:

.............................................………….
kontrasygnata Skarbnika